СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Информационное общество» и

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество»  за отчетный период 9 месяцев 2018 г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Х |
| 1.1. | ОМ. Предоставление госу-дарственных и муни-ципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  | январь | декабрь | 16 030,3 | - | 3 368,8 | 12 088,5 | 573,0 | 10 740,4 | - | 2 428,4 | 7 772,3 | 539,7 |  |
| 1.1.1. | М. Нормативное правовое регулирование предо-ставления муници-пальных услуг | Принятие норматив-ных актов, утвержда-ющих административные регламенты предо-ставления муници-пальных услуг, внесе-ние изменений, регла-ментирующих сокра-щение срока ожидания в очереди заявителей, в действующие админи-стративные регламенты | Разработка и утверждение администра-тивных регламентов предоставления муниципальных услуг. Внесение изменений в администра-тивные регламенты предоставления му-ниципальных услуг в части сокращения времени ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги до 15 минут | Разработаны и утверждены два административных регламента предоставления муниципальных услуг. Администра-тивные регламенты предоставления муниципальных услуг приведены в соответствие с требованиями к обеспечению условий доступности для инвалидов | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | М. Обучение и повышение квалификации сотрудников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Участие специалистов МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в меро-приятиях по обучению | Организация и проведение ряда мер, направленных на повышение квалификации специалистов, в сфере орга-низации предостав-ления государ-ственных и муни-ципальных услуг, обучение специалистов по программам «Пси-хологические аспекты работы с населением» и «Управление за-купками в кон-трактной системе» | 22 специалиста МФЦ приняли участие в мероприятиях по обучению (обучающие семинары в режиме видеоконференции); 13 специалистов посетили обучающие семинары Новошахтинского отдела Управления Росреестра по Ростовской области" и Территориального отдела № 12 Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по темам: «Особенности осуществления государственной регистрации имущества», «Управление конфликтными ситуациями», «Основные положения 2018-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.3. | М. Повышение инфор-мированности за-явителей о порядке, способах и условиях оказания государ-ственных и муници-пальных услуг, в том числе в элек-тронной форме | Регулярное освещение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в средствах массовой информации, обеспечение главных улиц города указателя-ми, информирующими о месте нахождения и способах проезда к МФЦ; обеспечение актуального состояния информации о муни-ципальных услугах, содержащейся на реги-ональном Портале гос-ударственных и муни-ципальных услуг Ро-стовской области | Получение жителями города полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-ставления государ-ственных и муници-пальных услуг, в том числе в электронной форме. Актуальное состояние информации о муниципальных услугах, содержащейся на региональном Портале государ-ственных и муници-пальных услуг Ростовской области | Поддерживается актуальное состояние информации о муниципальных услугах, содержа-щейся на региональном Портале государственных и муници-пальных услуг Ростовской об-ласти | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.4. | М. Реализация принципа экстерриториальности при предо-ставлении государ-ственных и муници-пальных услуг | Предоставление на базе МБУ г. Новошах-тинска «МФЦ» госу-дарственных и муни-ципальных услуг по принципу экстеррито-риальности | Создание возможности для заявителя обратиться за получением государ-ственных и муници-пальных услуг независимо от места регистрации на территории Ростовской области | Количество принятых дел по принципу экстерриториальности – 103 | январь | декабрь | 128,8 | - | 116,5 | 12,3 | - | 33,0 | - | 29,9 | 3,1 | - |  |
| 1.1.5. | М. Обеспечение дея-тельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Проведение закупок на поставку услуг связи, заправку картриджей, приобретение штампов, стаканов, бланков, канцтоваров, проведение мероприятий по переходу на единый фирменный стиль «Мои документы» | Заключение договоров на аренду по-мещения и прочие расходы для создания заявителям комфортных условий | В рамках заключенных контрактов, в результате ведения работы по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации жители города получили возможность обращения за услугами в электронной форме. Организовано предоставление 66 491 услуг, в том числе по вопросам социальной защиты населения – 21 091 услуга, по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 18 654 услуги, по вопросам Пенсионного фонда РФ – 5 331 услуга, по вопросам МВД России – 10 974 услуги, по вопросам ФНС России – 968 услуг, по вопросам ЗАГСа – 25 услуг, по вопросам ФССП России – 155 услуг. Количество услуг, предоставленных в земельно-имущественной сфере составило – 1 029, в архитектурно-градостроительной сфере – 654, в жилищно-коммунальной сфере – 69. Были предоставлены услуги также в сфере образования – 703, по вопросам Фонда капитального ремонта – 328, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 6 109, архивные услуги – 267, ФСС – 35, услуги Роспотребнадзора – 50, услуги Росимущества — 2, услуги Корпорации МСП – 47. Выдано справок – 13 135. Кроме того, оказано 14 304 консультации, выдано 12 444 дела. Среднее время ожидания в очереди составило 7 минут | январь | декабрь | 15 823,2 | - | 3 225,7 | 12 024,5 | 573,0 | 10 658,1 | - | 2 398,2 | 7 720,2 | 539,7 |  |
| 1.1.6. | М. Орга-низация предоставления областных услуг | Предоставление на базе МБУ г. Новошах-тинска «МФЦ» областных услуг по принципу «одного ок-на» | Увеличение количества предоставляе-мых услуг на базе МБУ г. Новошах-тинска «МФЦ» | Количество принятых дел по областным услугам – 2 | январь | декабрь | 29,4 | - | 26,6 | 2,8 | - | 0,4 | - | 0,3 | 0,1 | - |  |
| 1.1.7. | М. Орга-низация оказания услуг МВД России «Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации», «Выдача водительских удостоверений» | Проведение закупок на приобретение устрой-ства для фотографирования, фона для фото-графирования, устрой-ства для освещения фотографируемого, сканера, графического ПО, сейфа, металличе-ских решеток; на аренду автомобиля, систему охраны | Увеличение количества предоставляе-мых услуг на базе МБУ г. Новошах-тинска «МФЦ» | В рамках заключенных контрактов, оказана 1 706 услуга МВД России, в том числе: «Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации» – 1446, «Выдача водительских удостоверений» – 260 | январь | декабрь | 48,9 | - | - | 48,9 | - | 48,9 | - | - | 48,9 | - |  |
| 1.2. | ОМ. Создание комфорт-ных условий для заявителей при предоставлении гос-ударственных и му-ниципальных услуг в МБУ г. Новошах-тинска «МФЦ» |  |  |  | январь | декабрь | 3 105,9 | - | - | 2 998,9 | 107,0 | 1 854,4 | - | - | 1 748,5 | 105,9 |  |
| 1.2.1. | М. Обеспечение посе-тителей бесплатной питьевой водой | Оборудование сектора ожидания кулером с питьевой водой для безвозмездного поль-зования заявителями | Создание комфортных условий для заявителей | В секторе ожидания размещен кулер с питьевой водой. Осуществляется покупка воды по факту потребле-ния | январь | декабрь | 7,0 | - | - | - | 7,0 | 5,9 | - | - | - | 5,9 |  |
| 1.2.2. | М. Приведение в соот-ветствие фирменному стилю интерьера помещения | Оборудование сектора ожидания стульями и столами для оформления документов | Создание комфортных условий для заявителей. Соответствие инфраструктуры МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» требованиям федерального нормативного правового акта, предъявляемым к помещению МФЦ. Обеспечение условий обслуживания заявителей, установленных нормативными правовыми актами | Приобретены стулья для заявителей в сектор приема, изготовлен и размещен баннер в зоне информирования, в стиле «Мои документы», проводилась работа по обеспечению работников МФЦ форменной одеждой в едином фирменном стиле | январь | декабрь | 208,3 | - | - | 108,3 | 100,0 | 208,3 | - | - | 108,3 | 100,0 |  |
| 1.2.3. | М. Проведение закупочных мероприятий с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Проведение закупок на аренду помещения | Размещение МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в помещении, соответствую-щем требованиям комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам | Заключен договор на аренду помещения для размещения МФЦ. Здание, в котором расположен МФЦ имеет повышенную сте-пень комфортности. Вход в здание оборудован пандусами, имеется эскалатор, лифт для маломобильных групп граждан. В здании имеется бесплатный туалет для посе-тителей, в том числе для пользования гражданами с ограниченными физическими возможностями | январь | январь | 2 890,6 | - | - | 2 890,6 | - | 1 640,2 | - | - | 1 640,2 | - |  |
| 1.3. | ОМ. Развитие информа-ционной и телеком-муникационной ин-фраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | 301,3 | - | - | 184,3 | 117,0 | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.1. | М. Приобретение ком-пьютерной и оргтехники | Заключение договоров на приобретение ком-пьютерной и оргтехники | Обновление и модернизация компьютерной техники | Приобретена компьютерная техника и оргтехника, из них: МФУ – 2, компьютеры – 2, видеокамеры - 10 | январь | декабрь | 254,6 | - | - | 154,6 | 100,00 | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.2. | М. Закупка и обновление программного обеспечения | Заключение договоров на приобретение и об-новление программно-го обеспечения | Обновление программного обеспечения |  | январь | декабрь | 46,7 | - | - | 29,7 | 17,0 | - | - | - | - | - | Проведение закупок запланировано в 4 квартале2018г. |
| 1.4. | ОМ. Обеспечение без-опасности информа-ции и персональных данных на объектах информатизации МБУ г. Новошах-тинска «МФЦ» |  |  |  | январь | декабрь | 753,9 | - | - | 650,9 | 103,0 | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.1. | М. Проведение аттестации АРМ | Заключение договора на оказание работ по проведению аттестации АРМ | Обеспечение защиты персональных данных заявителей и исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» |  | январь | декабрь | 750,9 | - | - | 650,9 | 100,0 | - | - | - | - | - | Проведение закупок запланировано в 4 квартале 2018г. |
| 1.4.2. | М. При-обретение электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП) для межве-домственной системы электронного документооборота и делопроизводства | Заключение договоров на приобретение ЭЦП | Обеспечение защиты персональных данных при функ-ционировании межведомственной системы электронного документо-оборота и делопро-изводства |  | январь | декабрь | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | Проведение закупок запланировано в 4 квартале 2018г. |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |  |
| 2.1. | ОМ. Развитие информа-ционной и телеком-муникационной ин-фраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | 1 902,6 | - | - | 1 902,6 | - | 1 015,3 | - | - | 1 015,3 | - |  |
| 2.1.1. | М. Закупка компьютерной и оргтехники, автоматической те-лефонной станции и телефонных аппаратов в Администрации города | Заключение договора на поставку компью-терной техники. Заключение договора на поставку расходных материалов к компью-терной и организаци-онной технике. Заключение договора на поставку визуализа-тора архива. Заключение договора на поставку ТВ-стойки для видеоконференцсвязи. Заключение договора на поставку радиоси-стемы | Обновление и модернизация компьютерной и оргтехники. Поддержание в рабочем состоянии компьютерной и оргтехники | В рамках заключенного контракта приобретена компьютерная и организационная техника | январь | декабрь | 676,5 | - | - | 676,5 | - | 526,6 | - | - | 526,6 | - |  |
| 2.1.2. | М. Техническая поддержка и обслужи-вание официального сайта Администрации города Ново-шахтинска в сети Интернет, издание муниципальных правовых актов му-ниципального обра-зования | Заключение договора о предоставлении ин-формационных услуг по размещению офи-циального сайта Адми-нистрации города Но-вошахтинска в сети Интернет. Заключение договора о продлении технической поддержки и обновлении официально-го сайта Администра-ции города Новошах-тинска в сети Интернет | Доступ к официальному сайту Адми-нистрации города Новошахтинска в сети Интернет, до-ступ к правовым актам в СМИ | Для работы сайта города были продлены информационно-технические услуги по разме-щению и защите информации при ее передачи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведено обновление и модернизация сайта города с добавлением новых сервисов. Продлены услуги по обновлению «1С-Битрикс: Управление сайтом» | январь | декабрь | 908,5 | - | - | 908,5 | - | 437,7 | - | - | 437,7 | - |  |
| 2.1.3. | М. Закупка и обновление программного обеспечения | Заключение договора на продление антиви-русного программного обеспечения. Заключение договора на VipNet Client. Заключение договора на оказание услуг справочно-правовой системы «Консуль-тант+». Заключение договора на продление технической поддержки 1С | Обновление и приобретение дополни-тельного программного обеспечения | В рамках заключенных контрактов произведено обновление бух-галтерского, а также закупка прикладного, системного и антивирусного программного обеспечения; приобретено про-граммное обеспечение для подключения структурных подразделений Администрации города к защищенной сети теле-коммуникационной связи Пра-вительства Ростовской области с предоставлением доступа к системе электронного докумен-тооборота и делопроизводства «Дело» | январь | декабрь | 317,6 | - | - | 317,6 | - | 51,0 | - | - | 51,0 | - |  |
| 2.2. | ОМ. Использование ин-формационно-коммуникационных технологий в дея-тельности Админи-страции города |  |  |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.1. | М. Подключение отда-ленных структурных подразделений Ад-министрации города к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-нет» | Заключение договора на оказание услуг до-ступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-нет» в отдаленных структурных подразде-лениях Админи-страции города | Доступ отдаленных структурных подразделений Адми-нистрации города к информационно-теле-коммуника-ционной сети «Интернет» | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие лимитов |
| 2.2.1. | М. Подключение отда-ленных структурных подразделений Ад-министрации города к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-нет» | Заключение договора на оказание услуг до-ступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-нет» в отдаленных структурных подразде-лениях Админи-страции города | Доступ отдаленных структурных подразделений Адми-нистрации города к информационно-теле-коммуника-ционной сети «Интернет» | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие лимитов |
| 2.2.2. | М. Оказание консуль-тационной и техни-ческой поддержки | Обучение сотрудников Администрации города работе в новых инфор-мационных системах и с прикладным про-граммным обеспечени-ем | Увеличение компьютерной грамотности сотрудников Администрации города | Более 60 человек получили консультации по работе в информационных системах, а также прикладным ПО | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.3. | М. Перевод архивных документов в элек-тронный вид | Перевод архивных документов в электрон-ный вид | Увеличение доли архивных документов, переведенных в электронный вид. Электронные документы переводятся в электронный вид с использованием визуализатора архива | Переведено четыре процента архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.4. | М. Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | Подготовка и согласо-вание списков, организация и контроль проведения мероприятий по повышению гра-мотности лиц в обла-сти информационных и телекоммуникационных технологий | Увеличение компьютерной грамотности населения | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие лимитов |
| 2.3. | ОМ. Обеспечение ин-формационной без-опасности |  |  |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.1. | М. Обеспечение защиты информации в информационных системах Админи-страции города | Обеспечение защиты информации в инфор-мационных системах персональных данных Администрации города | Проведение органи-зационных и технических мероприятий по защите инфор-мации в информа-ционных системах персональных данных Администра-ции города |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведение мероприятия запланировано во 2 полугодии 2018г |
| 2.3.2. | М. Приобретение ЭЦП для должностных лиц Администрации города | Заключение договора на оказание услуг по изготовлению ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи для участников системы межве-домственного элек-тронного взаимодей-ствия | Получение доступа к системе межве-домственного электронного взаимо-действия | Продлены три ЭЦП для должностных лиц Администрации города сроком на 15 месяцев, заключен контракт по оказанию услуг по проведению обследования, поставке средств защиты информации и аттестации рабочих мест Информационной системы персональных данных для нужд Администрации города | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 22 094,0 | - | 3 368,8 | 17 825,2 | 900,0 | 13 610,1 | - | 2 428,4 | 10 536,1 | 645,6 | Х |
| 2.4.1. |  | Сектор автоматизации Администрации города | X | X | X | X | 1 902,6 | - | - | 1 902,6 | - | 1 015,3 | - | - | 1 015,3 | - | Х |
| 2.4.2. |  | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | X | X | X | X | 20 191,4 | - | 3 368,8 | 15 922,6 | 900,00 | 12 594,8 | - | 2 428,4 | 9 520,8 | 645,6 | Х |

Начальник сектора автоматизации

Администрации города                                                                                         Е.В. Говзич

Директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»                                                          И.М. Сидоров