СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы» и

об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 мес. 2018г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименова-ние основного мероприя-тия, мероприятия муниципаль-ной программы | Конт-роль-ное событие програм-мы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактичес-кий срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запла-нированные | дос-тигнутые | нача-ла | окон-ча-ния | всего | фе де-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджет-ные источники | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюд-жет города | вне-бюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 « Развитие транспортной инфраструктуры города» | 36 395,4 | - | 3 2937,8 | 3 457,6 |  | 21 458,3 | - | 19 419,8 | 2 038,5 | - | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие.Обеспечение функциони-рования ав-томобильных дорог в соот-ветствии с требования-ми законода-тельства | проведе-ние за-купок на выполнение под-рядных работ |  |  | январь 2018 | декабрь 2018 | 36 395,4 | - | 3 2937,8 | 3 457,6 | - | 21 458,3 | - | 19 419,8 | 2 038,5 | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие.Капиталь-ный ремонт автомобиль-ных дорог и тротуаров общего поль-зования и искусствен- ных сооруже-ний на них | проведе-ние закупок на вы-полне-ние подряд-ных работ по капита-льному ремонту автомо-бильных дорог | поддержа-ние коли-чества автомобильных дорог в норма-тивном состоянии | финансирование на 2018 год не предус-мотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствие бюджетных обязательств |
| 1.1.2. | Мероприятие. Строительст-во и реконст-рукция авто-мобильных дорог и тротуаров общего поль-зования и искусствен-ных соору-жений на них | проведе-ние за-купок на выполнение под-рядных работ на строительство и реконструкцию автомо-бильных дорог | увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог об-щего поль-зования с твердым покрытием соответствующих норматив-ным требо-ваниям | финансирование на 2018 год не предус-мотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствие бюджетных обязательств |
| 1.1.3. | Мероприятие.Содержание автомобиль-ных дорог общего поль-зования и искусствен-ных соору-жений на них | проведе-ние за-купок на выполнение под-рядных работ на а) ре-монт ав- томоби-льных дорог по маршрутам пас-сажирс-кого го- родского транспорта и школь-ным мар шрутам; б) нане-сение дорож-ной размет-ки; в) уста-новка дорож-ных знаков; г) уста- новка пешеходных ог-ражде-ний; д) уста-новка светофоров Т-7 | поддержа-ние коли-чества ав-томобиль-ных дорог в норма-тивном состоянии | отремон-тировано дорог площа-дью 33,5 тыс.м 2; установ-лено до-рожных знаков 134 шт.; восстановлено до-рожной разметки 8,4 тыс. м 2 | январь 2018 | декабрь 2018 | 36 395,4 | - | 3 2937,8 | 3 457,6 | - | 21 458,3 | - | 19 419,8 | 2 038,5 | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории города | 11 224,0 | - | - | 11 224,0 | - | 3 829,6 | - | - | 3 829,6 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие.Совершенст-вование орга- низации до-рожного дви-жения на улично- до-рожной сети | проведе-ние за-купок на выполнение под-рядных работ | повышение уровня организа-ции и безо-пасности дорожного движения |  | январь 2018 | декабрь 2018 | 11 224,0 | - | - | 11 224,0 | - | 3 829,6 | - | - | 3 829,6 | - |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Разработка дислокации дорожных знаков | проведе-ние за-купок на выполнение под-рядных работ | повышение уровня организа-ции и безо-пасности дорожного движения | финансирование на 2018 год не предус-мотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствие бюджетных обязательств |
| 2.1.2. | Мероприятие.Установка до-рожных зна-ков в соответ-свии со схе-мами дисло-кации дорож ных знаков | проведе-ние за-купок на выполнение под-рядных работ | повышение уровня организа-ции и безо-пасности дорожного движения | финансирование на 2018 год не предус-мотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствие бюджетных обязательств |
| 2.1.3. | Мероприятие. Создание зон ограничений для движения потоков,вклю чая примене-ние методов «успокоения движения» в жилых и тор-говых зонах, возле общеоб разователь-ных организа ций | проведе-ние за-купок на выполнение под-рядных работ | снижение количества дорожно-транспорт-ных проис-шествий с участием пешеходов | финансирование на 2018 год не предус-мотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствие бюджетных обязательств |
| 2.1.4. | Мероприятие. Устройство пешеходных турникетных ограждений, разделитель-ных газонов, островков безопасности с целью пре-дотвращения ДТП с участием пешеходов | проведе-ние за-купок на выполнение под-рядных работ | снижение количества дорожно-транспорт-ных проис-шествий с участием пешеходов | финансирование на 2018 год не предус-мотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствие бюджетных обязательств |
| 2.1.5. | Мероприятие. Проектирование и созда-ние автомо-бильных пар-ковок всех видов | проведе-ние за-купок на выполнение под-рядных работ | разгрузка улично-дорожной сети | финансирование на 2018 год не предус-мотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствие бюджетных обязательств |
| 2.1.6. | Мероприятие. Выполнение работ по ремонту тротуаров | проведе-ние за-купок на выполнение под-рядных работ на ремонт тротуа-ров | повышение безопасности дорож-ного дви-жения на улично-дорожной сети города | финансирование на 2018 год не предус-мотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствие бюджетных обязательств |
| 2.1.7. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, напра-вленных на повышение безопаснос-ти дорожного движения на участках концентрации ДТП | проведе-ние за-купок на выполнение под-рядных работ на содержание дорог в зимний период, плани-ровку грунто-вых дорог | повышение безопасности дорож-ного дви-жения в местах концентра-ции дорожно-транспорт-ных проис-шествий | произве-дена ме-ханизи-рованная очистка дорог от снега на площади 6726,7 тыс. м2, посыпка песчано- соляной смесью на пло-шади 3699,0 тыс.м2; выполнена плани-ровка дорог автогрейдером 41,6 тыс. м2 | январь 2018 | декабрь 2018 | 8 875,8 | - | - | 8 875,8 | - | 3 630,8 | - | - | 3 630,8 | - |  |
| 2.1.8. | Мероприятие. Изготовление проектно-сметной до-кументации на строитель-ство, реконс-трукцию и капитальный ремонт авто-мобильных дорог | изготов-ление ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомо-бильной дороги по ул. Молодо- гвардейцев в го-роде Но-вошах-тинске Ростов-ской об-ласти» | повышение безопасности дорож-ного дви-жения в местах концентра-ции дорожно-транспорт-ных проис-шествий | проект находит-ся на экспер-тизе | январь 2018 | декабрь 2018 | 1 800,0 | - | - | 1 800,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.9. | Мероприятие. Содержание и ремонт техни ческих сред-ств организа- ции дорожно- го движения | проведе-ние за-купок на выпол-нение подряд-ных ра-бот по техни-ческому содержанию 4- х свето-форных объек-тов | повышение безопасности дорож-ного дви-жения на улично-дорожной сети города | обеспечена беспе-ребойная работа светофорных объектов в соответ ствии с ГОСТом | январь 2018 | декабрь 2018 | 548,2 | - | - | 548,2 | - | 198,8 | - | - | 198,8 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие.Организация деятельности по предуп-реждению аварийности |  | формирование законо-послушно-го поведе-ния участ-ников дорожного движения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.1. | Мероприя-тие. Обору-дование детс-кого городка для практи-ческого обу-чения детей безопасному поведению на дорогах | проведе-ние закупок на вы-полне-ние подряд-ных работ | профилак-тика детс-кого дорожно-транспорт-ного трав-матизма, совершенствование системы и качества обучения правилам дорожного движения | финансирование на 2018 год не предус-мотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствие бюджетных обязательств |
| 2.3. | Итого по муниципаль-ной программе | X | X | X | X | X | 47 619,4 | - | 32 937,8 | 14 681,6 | - | 25 287,9 | - | 19 419,8 | 5 868,1 | - | Х |
| 2.3.1. |  | Ответственный испол-нитель муниципальной прог-раммы - МКУ «УГХ» | X | X | X | X | 47 619,4 | - | 32 937,8 | 14 681,6 | - | 25 287,9 | - | 19 419,8 | 5 868,1 | - | Х |

Директор МКУ «УГХ»                                                                                                                                      Л.В. Сикач

Татьяна Герасимовна Вихрова

2 03 85