ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№                     		 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и

комфортным жильём жителей»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска», от 24.08.2018 № 799 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильём жителей» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Бондаренко С.А.

Мэр города										          И.Н. Сорокин

Постановление вносит

управление жилищной политики

Администрации города

Куратор:

Первый заместитель Главы

Администрации города 							     С.А. Бондаренко

Руководитель:

Начальник управления жилищной

политики Администрации города                                                           О.А. Маловичко

Исполнитель:

Ведущий специалист управления жилищной

политики Администрации города                             Сбитнева Евгения Александровна

р.т. 2 31 04

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации города

по вопросам экономики                                                                            М.В. Ермаченко

Заместитель Главы Администрации города -

начальник финансового управления                                                      Т.В. Коденцова

Начальник отдела - главный бухгалтер

Администрации города                                                                            О.П. Глуховская

Начальник отдела экономики

Администрации города                                                                              В.В. Воронина

Директор муниципального казенного

учреждения города Новошахтинска

«Управление капитального строительства»                                               А.К. Карасев

Управляющий делами Администрации города                                       Ю.А. Лубенцов

Начальник юридического отдела

Администрации города                                                                                 И.Н. Суркова

Лист рассылки:

к проекту постановления «Об утверждении муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и

обеспечение доступным и комфортным жильём жителей»

1. Управление жилищной политики - 2 экз.

2. МКУ г. Новошахтинска «УКС» - 1 экз.

3. Т.В. Коденцова – 1 экз.

4. О.П. Глуховская – 1 экз.

5. Отдел экономики – 1 экз.

6. Официальный сайт Администрации города Новошахтинска – 1 экз.

7. Опубликование – 1 экз.

Итого: постановления - 8 экз.

Начальник управления жилищной политики

Администрации города								О.А. Маловичко

Приложение

к постановлению

Администрации города

от           №

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного

строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей»

| Наименование программы | − муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» (далее − программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | − Администрация города Новошахтинска (управление жилищной политики) (далее – управление жилищной политики Администрации города) |
| Соисполнители муниципальной программы | – муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление капитального строительства» (далее – МКУ г. Новошахтинска «УКС») |
| Участники муниципальной программы | – отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | − подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством»; подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда»; подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | − отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | − улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан; рост обеспеченности общей площадью жилых помещений в среднем на одного жителя города; |
| Задачи муниципальной программы | − обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан; стимулирование развития рынка жилья; ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда |
| Целевые показатели муниципальной программы | − количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий; общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | − 2019 – 2030 годы; этапы реализации программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 – 2030 годах, составляет всего 932 495,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 117 402,6тыс. руб.; 2020 год – 121 213,8 тыс. руб.; 2021 год – 131 688,0тыс. руб.; 2022 год – 117 849,8 тыс. руб.; 2023 год – 105 283,7 тыс. руб.; 2024 год – 105 283,7 тыс. руб.; 2025 год – 126 227,1 тыс. руб.; 2026 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2027 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2028 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2029 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2030 год – 21 509,3 тыс. руб.; из них: объем финансирования программы из федерального бюджета – 1 323,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 661,6 тыс. руб.; 2020 год – 661,6 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.; объем финансирования программы из областного бюджета – 900 114,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 101 047,3 тыс. руб.; 2020 год – 105 188,2 тыс. руб.; 2021 год – 131 688,0 тыс. руб.; 2022 год – 117 849,8 тыс. руб.; 2023 год – 105 283,7 тыс. руб.; 2024 год – 105 283,7 тыс. руб.; 2025 год – 126 227,1 тыс. руб.; 2026 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2027 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2028 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2029 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2030 год – 21 509,3 тыс. руб.; объем финансирования программы из бюджета города – 31 057,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 15 693,7 тыс. руб.; 2020 год – 15 364,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. На реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить: подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» – 308 119,3 тыс. руб.; подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» − 663 212,1 тыс. руб.; подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» – 8 181,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | − выполнение мероприятий по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством; уменьшение количества ветхого и аварийного жилищного фонда |

ПАСПОРТ

подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей,

отдельных категорий граждан,

установленных областным и федеральным законодательством»

| Наименование подпрограммы № 1 | − обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством (далее − подпрограмма № 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 1 | − управление жилищной политики Администрации города |
| Участники подпрограммы № 1 | – МКУ г. Новошахтинска «УКС» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 1 | − отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 1 | − оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи подпрограммы № 1 | − обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан; обеспечение строительства жилых домов, а также обеспечение строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры проектно-сметной документацией |
| Целевые показатели подпрограммы № 1 | − количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях; количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, улучшивших жилищные условия; количество жилых помещений, приобретенных гражданами, признанными нуждающимися в жилых помещениях |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 1 | − 2019 – 2030 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 308 119,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 23 207,1 тыс. руб.; 2020 год – 22 802,0 тыс. руб.; 2021 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2022 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2023 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2024 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2025 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2026 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2027 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2028 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2029 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2030 год – 21 509,3 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 1 из федерального бюджета – 1 323,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 661,6 тыс. руб.; 2020 год – 661,6 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 1 из областного бюджета – 257 920,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 21 413,8 тыс. руб.; 2020 год – 21 413,8 тыс. руб. 2021 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2022 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2023 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2024 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2025 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2026 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2027 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2028 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2029 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2030 год – 21 509,3 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 1 из бюджета города – 1 858,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 1 131,7 тыс. руб.; 2020 год – 726,6 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1 | − увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия |

ПАСПОРТ

подпрограммы № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда»

| Наименование подпрограммы № 2 | − переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда (далее − подпрограмма № 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 2 | − управление жилищной политики Администрации города |
| Участники подпрограммы № 2 | – МКУ г. Новошахтинска «УКС» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 2 | − отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 2 | − создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Задачи подпрограммы № 2 | − обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; снос ветхих, аварийных домов и утилизация сооружений |
| Целевые показатели подпрограммы № 2 | − количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда; общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) в целях предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу после 1 января 2012 года; общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего отселению |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 2 | − 2019 – 2030 годы; этапы реализации подпрограммы № 2 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 663 212,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 90 105,0 тыс. руб.; 2020 год – 94 321,3 тыс. руб.; 2021 год – 110 178,7 тыс. руб.; 2022 год – 96 340,5 тыс. руб.; 2023 год – 83 774,4 тыс. руб.; 2024 год – 83 774,4 тыс. руб.; 2025 год – 104 717,8 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств областного бюджета – 642 193,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 79 633,5 тыс. руб.; 2020 год – 83 774,4 тыс. руб.; 2021 год – 110 178,7 тыс. руб.; 2022 год – 96 340,5 тыс. руб.; 2023 год – 83 774,4 тыс. руб.; 2024 год – 83 774,4 тыс. руб.; 2025 год – 104 717,8 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств бюджета города – 21 018,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 10 471,5 тыс. руб.; 2020 год – 10 546,9 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2 | − обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение городской среды за счет осуществления сноса ветхих, аварийных домов |

## ПАСПОРТ

## подпрограммы № 3 «Управление в сфере капитального строительства»

| Наименование подпрограммы № 3 | − управление в сфере капитального строительства (далее − подпрограмма № 3) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 3 | − МКУ г. Новошахтинска «УКС» |
| Участники подпрограммы № 3 | − отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 3 | − отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 3 | − обеспечение эффективной деятельности в сфере капитального строительства |
| Задачи подпрограммы № 3 | − надежное функционирование и динамичное развитие сферы капитального строительства, позволяющее сформировать безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду жизнедеятельности населения |
| Целевые показатели подпрограммы № 3 | − эффективность бюджетных расходов в сфере капитального строительства и реконструкции |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 3 | − 2019 − 2030 годы; этапы реализации подпрограммы № 3 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 3 в 2019 – 2030 годах, за счет средств бюджета города составляет, всего 8 181,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 3: 2019 год – 4 090,5 тыс. руб.; 2020 год – 4 090,5 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 3 | − обеспечение реализации полномочий в сфере капитального строительства и реконструкции объектов |

Приоритеты и цели политики в сфере жилищного строительства

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства.

Одним из ключевых направлений развития города является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест.

Цель программы – улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, а также рост обеспеченности общей площадью жилых помещений в среднем на одного жителя города.

Для достижения цели программы необходимо решение следующих актуальных задач:

обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан;

стимулирование развития рынка жилья;

ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда.

Объемы и источники финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведены в таблицах 1 – 6.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых в период до 2019 года

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД (квартал, год) | Число жителей всего, чел | Число жи-телей, планируемых к переселению, чел. | Общая площадь жилых помещений МКД, кв. м | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв.) | Стоимость переселения граждан (рубль) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | му-ни-ципальная собственность |  | частная собственность | му-ниципальная собственность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | ул. Перспективная, 85 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 37 | 37 | 503,2 | 12 | 9 | 3 | 503,2 | 376,50 | 126,70 | 21 743 110,00 | 19 677 514,55 | 2 065 595,45 |
| 2. | ул. Перспективная, 91 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 22 | 22 | 412,6 | 10 | 6 | 4 | 412,6 | 258,9 | 153,7 | 13 373 800,00 | 12 103 289,00 | 1 270 511,00 |
| 3. | ул. Громовой, 130 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 18 | 18 | 329 | 9 | 8 | 1 | 329 | 290,10 | 38,90 | 12 496 510,00 | 11 309 341,55 | 1 187 168,45 |
| 4. | ул. Багратиона, 7 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 19 | 19 | 380,6 | 10 | 9 | 1 | 380,6 | 319,30 | 61,30 | 13 820 870,00 | 12 507 887,35 | 1 312 982,65 |
| 5. | ул. 315-й Мелитопольской Дивизии, 82 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 19 | 19 | 186,2 | 4 | 3 | 1 | 186,2 | 138,90 | 47,30 | 6 056 766,05 | 5 481 373,28 | 575 392,77 |
| 6. | ул. Линейная, 21 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 20 | 20 | 619,0 | 12 | 10 | 2 | 619,0 | 512,10 | 107,70 | 22 523 337,33 | 20 383 620,28 | 2 139 717,05 |
| 7. | ул. Перспективная, 81 | 1197 | 27.09.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 6 | 6 | 165,1 | 2 | 2 | - | 165,1 | 165,10 | - | 6 260 000,00 | 5 665 300,00 | 594 700,00 |
| Итого по городу Новошахтинску − 7 |  |  |  |  | 141 | 141 | 2 595,7 | 59 | 47 | 12 | 2595,7 | 2 060,90 | 535,60 | 96 274 393,38 | 87 128 326,01 | 9 146 067,37 |
| Перечень МКД, признанных аварийными до 01.01.2012 и не включенных в областную адресную программу переселения граждан из аварийного фонда, утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 18.04.2013 № 196 |
| 1. | ул. Перспективная, 95 | 676 | 22.07.2011 | - | - | 1 | 1 | 42,3 | 1 | 1 | - | 42,3 | 42,3 | - | 910 507,50 | 824 009,24 | 86 498,26 |
| Итого по городу Новошахтинску −1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 42,3 | 1 | 1 | - | 42,3 | 42,3 | - | 910 507,50 | 824 009,24 | 86 498,26 |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых в 2019-2020 годах

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Число жителей всего, чел. | Число жителей, планируемых к переселению, чел. | Общая площадь жилых помещений МКД, кв. м | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) | Стоимость переселения граждан (рубль) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | му- ници-пальная собствен-ность |  | частная собственность | муниципальная соб-ственность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Громовой, 146 | 1197 | 27.09.2013 | IV 2020 | IV 2021 | 9 | 9 | 253,9 | 6 | 2 | 4 | 253,9 | 88,1 | 165,80 | 9 698 980,00 | 8 777 576,90 | 921 403,10 |
| 2. | ул. Пирогова, 48 | 1197 | 27.09.2013 | IV 2020 | IV 2021 | 40 | 40 | 1 008,9 | 18 | 18 | ‒ | 1008,9 | 1 008,9 | ‒ | 38 539 980,00 | 34 878 681,90 | 3 661 298,10 |
| 3. | ул. Пирогова, 40 | 1568 | 06.12.2013 | IV 2020 | IV 2021 | 41 | 41 | 995,5 | 18 | 18 | ‒ | 995,5 | 995,5 | ‒ | 38 028 100,00 | 34 415 430,50 | 3 612 669,50 |
| Итого по городу Новошахтинску − 3 |  |  |  |  | 90 | 90 | 2 258,3 | 42 | 38 | 4 | 2 258,3 | 2 092,5 | 165,80 | 86 267 060,0 | 78 071 689,3 | 8 195 370,70 |
| Расчет-обоснование потребности в средствах на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в рамках I этапа 2018-2019 года областной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2030 годах» (10 % от стоимости муниципальных контрактов участия в долевом строительстве, заключенных в 2018 году) |
| 1. | ул. Перспективная, 85 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 16 | 16 | 167,4 | 4 | 2 | 2 | 167,4 | 83,5 | 83,9 | 903 961,00 | 818 084,72 | 85 876,28 |
| 2. | ул. Перспективная, 91 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 10 | 10 | 153,7 | 4 | - | 4 | 153,7 | - | 153,7 | 597 893,00 | 541 093,15 | 56 799,85 |

| 3. | ул. Громовой, 130 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 1 | 1 | 38,9 | 1 | - | 1 | 38,9 | - | 38,9 | 151 321,00 | 136 945,50 | 14 375,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | ул. Багратиона, 7 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 3 | 3 | 61,3 | 1 | - | 1 | 61,3 | - | 61,3 | 238 457,00 | 215 803,59 | 22 653,41 |
| 5. | ул. 315-й Мелитопольской Дивизии, 82 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 4 | 4 | 47,3 | 1 | - | 1 | 47,3 | - | 47,3 | 183 997,00 | 166 517,27 | 17 479,73 |
| 6. | ул. Линейная, 21 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 6 | 6 | 200,9 | 4 | 2 | 2 | 200,9 | 93,2 | 107,7 | 777 353,00 | 703 504,48 | 73 848,52 |
| Итого по городу Новошахтинску − 6 |  |  |  |  | 40 | 40 | 669,5 | 15 | 4 | 11 | 669,5 | 176,7 | 492,8 | 2 852 982,00 | 2 581 948,71 | 271 033,29 |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых в 2020-2021 годах

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Число жителей всего, (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД, (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) | Стоимость переселения граждан (рубль) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципа-льная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собственность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Индустриальная, 4 | 1568 | 06.12.2013 | IV 2021 | IV 2022 | 10 | 10 | 222,4 | 6 | 6 | — | 222,4 | 222,4 | — | 8 740 320,00 | 7 909 989,60 | 830 330,40 |
| 2. | ул. Коллективная, 8 | 1718 | 26.12.2013 | IV 2021 | IV 2022 | 7 | 7 | 187,9 | 4 | 4 | — | 187,9 | 187,9 | — | 7 384 470,00 | 6 682 945,35 | 701 524,65 |
| 3. | ул. Коллективная, 10 | 1718 | 26.12.2013 | IV 2021 | IV 2022 | 9 | 9 | 173,4 | 4 | 4 | — | 173,4 | 173,4 | — | 6 814 620,00 | 6 167 231,10 | 647 388,90 |
| 4. | ул. Соколова, 25 | 1718 | 26.12.2013 | IV 2021 | IV 2022 | 18 | 18 | 317 | 8 | 5 | 3 | 317 | 200,3 | 116,7 | 15 888 990,00 | 14 379 535,95 | 1 509 454,05 |
| 5. | ул. Соколова, 17/5 | 102 | 31.01.2014 | IV 2021 | IV 2022 | 6 | 6 | 134,4 | 4 | 2 | 2 | 134,4 | 107,2 | — | 5 863 560,00 | 5 306 521,80 | 557 038,20 |
| 6. | ул. Советской Конституции, 8-д | 102 | 31.01.2014 | IV 2021 | IV 2022 | 6 | 6 | 112,1 | 4 | 3 | 1 | 112,1 | 112,1 | 27,2 | 4 405 530,00 | 3 987 004,65 | 418 525,35 |
| 7. | ул. Просвещения, 7 | 229 | 28.02.2014 | IV 2021 | IV 2022 | 57 | 57 | 702,8 | 18 | 12 | 6 | 702,8 | 643,6 | 175,2 | 34 540 770,00 | 31 259 396,85 | 3 281 373,15 |
| 8. | 315-й Мелитопольской Дивизии, 75 | 229 | 28.02.2014 | IV 2021 | IV 2022 | 8 | 8 | 189,8 | 4 | 4 | — | 189,8 | 189,8 | — | 7 459 140,00 | 6 750 521,70 | 708 618,30 |
| Итого по городу Новошахтинску − 8 |  |  |  |  | 121 | 121 | 2 039,8 | 52 | 40 | 12 | 2 039,8 | 1 836,7 | 379,2 | 91 097 400,00 | 82 443 147,00 | 8 654 253,00 |

Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых в 2021-2022 годах

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Число жителей всего, (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД, (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) | Стоимость переселения граждан (рубль) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципа-льная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собственность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Водострой, 9 | 999 | 14.08.2014 | IV 2022 | IV 2023 | 21 | 21 | 357,8 | 10 | 9 | 1 | 357,8 | 316,6 | 41,2 | 14 061 540,00 | 12 725 693,70 | 1 335 846,30 |
| 2. | ул. Клары Цеткин, 3 | 999 | 14.08.2014 | IV 2022 | IV 2023 | 7 | 7 | 151 | 2 | 2 | — | 151 | 151 | — | 5 934 300,00 | 5 370 541,50 | 563 758,50 |
| 3. | ул. Брестская, 14 | 999 | 14.08.2014 | IV 2022 | IV 2023 | 25 | 25 | 639,4 | 12 | 11 | 1 | 639,4 | 596 | 43,4 | 25 128 420,00 | 22 741 220,10 | 2 387 199,90 |
| 4. | ул. Власть Советов, 8 | 999 | 14.08.2014 | IV 2022 | IV 2023 | 36 | 36 | 491,7 | 12 | 9 | 3 | 491,7 | 370,3 | 121,4 | 19 323 810,00 | 17 488 048,05 | 1 835 761,95 |
| 5. | ул. Коперника, 19 | 999 | 14.08.2014 | IV 2022 | IV 2023 | 26 | 26 | 607,2 | 12 | 12 | — | 607,2 | 607,2 | — | 23 862 960,00 | 21 595 978,80 | 2 266 981,20 |
| 6. | ул. Бехтерева, 92 | 1397 | 14.11.2014 | IV 2022 | IV 2023 | 8 | 8 | 218,6 | 4 | 4 | — | 218,6 | 218,6 | — | 8 590 980,00 | 7 774 836,90 | 816 143,10 |
| 7. | ул. Волна Революции, 34 | 1397 | 14.11.2014 | IV 2022 | IV 2023 | 18 | 18 | 287,6 | 15 | 6 | 9 | 287,6 | 112,4 | 175,2 | 15 389 880,00 | 13 927 841,40 | 1 462 038,60 |
| Итого по городу Новошахтинску − 7 |  |  |  |  | 141 | 141 | 2 753,3 | 67 | 53 | 14 | 2 753,3 | 2 372,1 | 381,2 | 112 291 890,00 | 101 624 160,45 | 10 667 729,55 |

Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых в 2022-2023 годах

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Число жителей всего, (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД, (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) | Стоимость переселения граждан (рубль) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципа-льная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собственность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пичугина, 20 | 1397 | 14.11.2014 | IV 2023 | IV 2024 | 19 | 19 | 435,9 | 8 | 8 | — | 435,9 | 435,9 | — | 17 130 870,00 | 15 503 437,35 | 1 627 432,65 |
| 2. | Пирогова, 61 | 1573 | 19.12.2014 | IV 2023 | IV 2024 | 18 | 18 | 395,4 | 8 | 8 | — | 395,4 | 395,4 | — | 15 539 220,00 | 14 062 994,10 | 1 476 225,90 |
| 3. | Алексеева, 8 | 1573 | 19.12.2014 | IV 2023 | IV 2024 | 14 | 14 | 464,3 | 8 | 7 | 1 | 464,3 | 397,5 | — | 15 621 750,00 | 14 137 683,75 | 1 484 066,25 |
| 4. | Краснофлотская, 21 | 1573 | 19.12.2014 | IV 2023 | IV 2024 | 21 | 21 | 436,5 | 8 | 7 | 1 | 436,5 | 387,1 | 48,5 | 15 213 030,00 | 13 767 792,15 | 1 445 237,85 |
| 5. | Дзержинского, 3 | 589 | 05.06.2015 | IV 2023 | IV 2024 | 13 | 13 | 218,2 | 7 | 7 | — | 218,2 | 218,2 | — | 8 575 260,00 | 7 760 610,30 | 814 649,70 |
| 6. | Брестская, 13 | 754 | 15.07.2015 | IV 2023 | IV 2024 | 18 | 18 | 633 | 12 | 12 | — | 633 | 633 | — | 24 876 900,00 | 22 513 594,50 | 2 363 305,50 |
| 7. | Клары Цеткин, 1 | 754 | 15.07.2015 | IV 2023 | IV 2024 | 4 | 4 | 114,7 | 2 | 2 | — | 114,7 | 114,7 | — | 4 507 710,00 | 4 079 477,55 | 428 232,45 |
| Итого по городу Новошахтинску − 7 |  |  |  |  | 107 | 107 | 2698,0 | 53 | 51 | 2 | 2 698,0 | 2 581,8 | 48,5 | 101 464 740,00 | 91 825 589,70 | 9 639 150,30 |

Таблица 6

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых в 2023-2024 годах

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Число жителей всего, (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД, (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) | Стоимость переселения граждан (рубль) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципа-льная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собственность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Власть Советов, 14 | 754 | 15.07.2015 | IV 2024 | IV 2025 | 19 | 19 | 160,6 | 3 | 3 | — | 160,6 | 160,6 | — | 6 311 580,00 | 5 711 979,90 | 599 600,10 |
| 2. | Нефтебазная, 27 | 1227 | 20.11.2015 | IV 2024 | IV 2025 | 6 | 6 | 141,1 | 2 | 2 | — | 141,1 | 141,1 | — | 5 545 230,00 | 5 018 433,15 | 526 796,85 |
| 3. | Линейная,25 | 1227 | 20.11.2015 | IV 2024 | IV 2025 | 19 | 19 | 388,2 | 8 | 8 | — | 388,2 | 388,2 | — | 15 256 260,00 | 13 806 915,30 | 1 449 344,70 |
| 4. | Докучаева, 3 | 146 | 04.03.2016 | IV 2024 | IV 2025 | 3 | 3 | 72,9 | 2 | 2 | — | 72,9 | 72,9 | — | 2 864 970,00 | 2 592 797,85 | 272 172,15 |
| 5. | Водострой, 6 | 146 | 04.03.2016 | IV 2024 | IV 2025 | 6 | 6 | 148,4 | 4 | 3 | 1 | 148,4 | 127,1 | 21,3 | 4 995 030,00 | 4 520 502,15 | 474 527,85 |
| Итого по городу Новошахтинску − 5 |  |  |  |  | 53 | 53 | 911,2 | 19 | 18 | 1 | 911,2 | 889,9 | 21,3 | 34 973 070,00 | 31 650 628,35 | 3 322 441,65 |

Методика оценки эффективности программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

Е= F'  /  N'*100%

где:

E – эффективность реализации программы;

F' – фактическое значение i-го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы;

N' – плановое значение i-го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой;

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях № 3 и № 4 к настоящей программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф / Фп * 100%

где:

Уэф − уровень исполнения финансирования программы за отчетный период, процент;

Фф − фактически израсходованный объем средств, направленных на реализацию мероприятий программы, тыс. руб.;

Фп − плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

1) достигнуты целевые показатели  программы в объёме 80 процентов и выше от общего количества показателей, с объемом средств/наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию. При этом процент освоения средств не должен быть ниже 80 – программа (подпрограмма) считается эффективной;

2) достигнуты целевые показатели программы в объеме от 60 процентов и выше от общего количества показателей, с объёмом средств, предусмотренных программой, – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;

3) заданные целевые показатели программы выполнены в объеме от 60 до 79 процентов от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объёме от 60 процентов и выше – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;

4) в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.

Сведения о показателях  программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Расходы бюджета города на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 4 к настоящей программе.

Субсидии получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения приведены в приложении № 5 к настоящей программе.

Управляющий делами  Администрации города                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие жилищного

строительства и обеспечение

доступным и комфортным

жильем жителей»

СВЕДЕНИЯ

о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях

| № п/п | Показатель (наименование) | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» |
| 1. | Количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | ведомственный | семья | 60 | 106 | 82 | 82 | 99 | 87 | 54 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города | статистический | кв. м | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 22,0 | 22,5 | 22,7 |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |
| 3. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях | статистический | семья | 429 | 445 | 455 | 450 | 445 | 445 | 440 | 440 | 435 | 435 | 430 | 430 | 425 | 420 |
| 4. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, улучшивших жилищные условия | статистический | семья | 52 | 63 | 25 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 5. | Количество жилых помещений, приобретенных гражданами, признанными нуждающимися в жилых помещениях | статистический | шт. | 52 | 63 | 25 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» |
| 6. | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда | ведомственный | семья | 7 | 43 | 57 | 52 | 67 | 53 | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) в целях предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу после 1 января 2012 года | ведомственный | кв.м. | 236,5 | 1941,9 | 2992,8 | 2318,0 | 2858,3 | 2698,0 | 911,2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. | Общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего отселению | ведомственный | кв.м. | 279,6 | 1915,7 | 2927,8 | 2039,8 | 2754,3 | 2698,0 | 911,2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» |
| 9. | Эффективность бюджетных расходов в сфере капитального строительства и реконструкции | ведомственный | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Управляющий делами  Администрации города                                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |
|  | Цель подпрограммы № 1: оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы № 1: обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан |
| 1.1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | Улучшение жилищных условий жителей города | Ухудшение условий проживания жителей города | Влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей | Управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | Увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | Рост количества молодых семей, не имеющих собственного жилья | Влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2) | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | Создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отсутствие благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5 приложения № 1 к настоящей программе |
| 3) | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | Увеличение количества ветеранов и инвалидов, обеспеченных жильем | Отсутствие благоустроенного жилья у ветеранов и инвалидов | Влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5 приложения № 1 к настоящей программе |
| 4) | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | Управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | Создание комфортных условий для проживания семей, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов | Отсутствие благоустроенных жилых помещений для семей, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов | Влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5 приложения № 1 к настоящей программе |
| 5) | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | Управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | Создание комфортных условий для проживания семей, в составе которых имеется десять и более несовершеннолетних детей | Отсутствие благоустроенных жилых помещений для многодетных семей, в составе которых имеется десять и более несовершеннолетних детей | Влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1.2. | Задача 2 подпрограммы № 1: обеспечение строительства жилых домов, а также строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры проектно-сметной документацией |
| 1.2.1. | Основное мероприятие. Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2020 | Наличие разработанной ПСД с получением положительного заключения экспертизы для дальнейшего строительства и реконструкции инженерной инфраструктуры | Отсутствие ПСД на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры | Влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | Мероприятие. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства по объекту: «Строительство канализационной сети для 3-х строящихся трехэтажных домов по адресу: ул. Нахимова, г. Новошахтинск, РО» | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2020 | качественное улучшение услуг по водоотведению для населения | непредоставление услуги централизованного водоотведения для населения | влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» |
|  | Цель подпрограммы № 2: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| 2.1 | Задача 1 подпрограммы № 2: обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| 2.1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | Улучшение жилищных условий жителей города, проживающих в аварийном жилье | Ухудшение условий для проживания граждан | Влияет на показатели 1, 6, 7, 8 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | Мероприятие. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | Уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан | Проживание граждан в непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу жилых помещениях | Влияет на показатели 1, 6, 7, 8 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2.2. | Задача 2 подпрограммы № 2: снос ветхих, аварийных домов и утилизация сооружений |
| 2.2.1. | Основное мероприятие. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | Уменьшение количества ветхих и аварийных жилых и нежилых зданий | Увеличение количества ветхих и аварийных домов, ухудшение условий для проживания граждан | Влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | Мероприятие. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | Уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | Увеличение количества ветхих жилых домов, ухудшение условий для проживания граждан | Влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2) | Мероприятие. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | Уменьшение количества ветхих и аварийных зданий и помещений не предназначенные для проживания | Увеличение количества ветхих и аварийных нежилых помещений, ухудшение условий для проживания граждан | Влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» |
|  | Цель подпрограммы № 3: обеспечение эффективной деятельности в сфере капитального строительства |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы № 3: надежное функционирование и динамичное развитие сферы капитального строительства, позволяющее сформировать безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду жизнедеятельности населения |
| 3.1.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | Повышение эффективности расходования бюджетных средств, размещение заказов для муниципальных нужд, исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий Администрации города Новошахтинска в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности. | Не эффективное расходование бюджетных средств, не исполнение возложенных функций в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | Влияет на показатель 9 приложения № 1 к настоящей программе |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к муниципальной программе города

Новошахтинска «Развитие жилищного

строительства и обеспечение доступным

и комфортным жильем жителей»

РАСХОДЫ

бюджета города на реализацию программы

Часть 1

| Номер и наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1 976 939,4 | 117 290,5 | 121 213,8 | 95 202,4 | 66 214,5 | 167 241,3 | 117 290,5 |
|  | Управление жилищной политики Администрации города, всего | 902 | Х | Х | Х | 1 801 666,3 | 110 794,9 | 115 370,4 | 89 976,3 | 60 587,6 | 138 484,3 | 110 794,9 |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 76 125,3 | 6 495,6 | 5 843,4 | 5 226,1 | 5 626,9 | 28 757,0 | 6 495,6 |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 342 886,0 | 23 207,1 | 22 802,0 | 54 784,8 | 49 211,2 | 64 851,0 | 23 207,1 |
|  | Управление жилищной политики Администрации города, всего | 902 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ. 1.1.1. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 342 886,0 | 23 207,1 | 22 802,0 | 54 784,8 | 49 211,2 | 64 851,0 | 23 207,1 |
| М. 1) Обеспечение жильем молодых семей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1003 | 5615020 | 320 | 9 494,5 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 561005020 | 320 | 1 211,3 | — | — | 1 211,3 | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5617314 | 320 | 6 189,6 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5610073140 | 320 | 4 365,0 | — | — | 4 365,0 | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 56100L0200 | 320 | 5 214,2 | — | — | — | 5 214,2 | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5617375 | 320 | 10 253,9 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5612514 | 320 | 316,4 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 56100S3140 | 320 | 601,5 | — | — | 507,5 | 94,0 | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5612575 | 320 | 1 264,0 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 56100R0200 | 320 | 2 349,0 | — | — | 2 349,0 | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 56100L4970 | 320 | 28 301,9 | 7 552,9 | 7 552,9 | — | — | 13 196,1 | 7 552,9 |
| М. 2) Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1004 | 5617240 | 410 | 68 620,0 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1004 | 5615082 | 410 | 770,0 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1004 | 56100R0820 | 410 | 77 481,1 | — | — | 38 736,4 | 38 744,7 | — | — |
|  |  | 902 | 1004 | 5617110 | 410 | 9 460,0 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1004 | 5610172400 | 410 | 54 445,3 | 14 587,5 | 14 587,5 | — | — | 25 270,3 | 14 587,5 |
| М. 3) Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1003 | 5615134 | 320 | 10 016,7 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5610051340 | 320 | 12 832,7 | — | — | 7 615,6 | 3 868,7 | 1 348,4 | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5610051350 | 320 | 2 625,4 | — | 661,6 | — | 1 289,6 | 674,2 | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5610051760 | 320 | 661,6 | 661,6 |  |  |  |  | 661,6 |
| М. 4) Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1004 | 5617227 | 410 | 2 263,6 | — | — | — | — | — | — |
| М. 5) Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | — | — | — | — | — | — | — |
| ОМ. 1.2.1. Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М. 1) Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства по объекту: «Строительство канализационной сети для 3-х строящихся трехэтажных домов по адресу: ул. Нахимова, г. Новошахтинск, РО» | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0502 | 56100S3190 | 410 | 405,1 | 405,1 |  |  |  |  | 405,1 |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | Всего, в том числе: | 902 | Х | Х | Х | 1 601 025,3 | 89 992,9 | 94 321,3 | 35 191,5 | 13 376,4 | 98 122,8 | 89 992,9 |
|  | Управление жилищной политики Администрации города, всего | 902 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ. 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Управление жилищной политики Администрации города, МКУ г. Новошахтинска «УКС», МКУ «УГХ» | 902 | Х | Х | Х | 1 601 025,3 | 89 992,9 | 94 321,3 | 35 191,5 | 13 376,4 | 98 122,8 | 89 992,9 |
| М. 1) Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0501 | 5627316 | 410 | 57 331,5 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 5627316 | 410 | 51 933,3 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 5620073160 | 410 | 1 165,4 | — | — | 1 165,4 | — | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 5622516 | 410 | 4 631,3 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0502 | 5622516 | 410 | 4 572,5 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 56200S3160 | 410 | 226 128,6 | 87 992,9 | 92 568,4 | 805,6 | 7 672,1 | 37 089,6 | 87 992,9 |
|  |  | 902 | 0501 | 56201S3160 | 831 | 910,5 | — | — | — | — | 910,5 | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5622516 | 410 | 964,9 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5627316 | 410 | 10 807,2 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 5629602 | 410 | 1 608,6 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 5620009602 | 410 | 6 374,5 | — | — | 6 153,8 | 220,7 | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 5629602 | 410 | 15 443,8 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 56200S9602 | 410 | 579,1 | — | — | 554,8 | 24,3 | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 5629502 | 410 | 46 193,2 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 5620009502 | 410 | 14 279,9 | — | — | 13 785,6 | 494,3 | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5629502 | 320 | 19 426,1 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5620009502 | 410 | 5 079,9 | — | — | 4 775,2 | 304,7 | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5629602 | 410 | 675,4 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5629602 | 410 | 5 930,0 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5620009602 | 410 | 2 267,6 | — | — | 2 131,6 | 136,0 | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 56200S9602 | 410 | 171,9 | — | — | 156,9 | 15,0 | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5620073160 | 410 | 5 100,4 | — | — | 5 100,4 | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5627316 | 320 | 1 163,4 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 56200S3160 | 410 | 63 066,7 | — | — | 562,2 | 2 509,3 | 59 995,2 | — |
| ОМ. 2. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М. 1) Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0402 | 5625156 | 240 | 3 068,5 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0503 | 5620023340 | 240 | 6 127,5 | 2 000,0 | 1 752,9 | — | 2 000,0 | 127,5 | 2 000,0 |
| М. 2) Снос ветхого и аварийного нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | 0505 | 5630059 | Х | 33 306,8 | 4 090,5 | 4 090,5 | 5 226,1 | 3 626,9 | 4 267,5 | 4 090,5 |
| О.М. 3.1.1. Управление в сфере капитального строительства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0505 | 5630059 | 110 | 10 116,3 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0505 | 5630000590 | 110 | 19 520,5 | 3 901,7 | 3 901,7 | 4 443,9 | 3 371,5 | 3 623,0 | 3 901,7 |
|  |  | 902 | 0505 | 5630059 | 240 | 695,4 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0505 | 5630000590 | 240 | 1 123,8 | 166,2 | 166,2 | 288,5 | 209,5 | 224,7 | 166,2 |
|  |  | 902 | 0505 | 5630059 | 850 | 915,2 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0505 | 5630000590 | 830 | 1,0 | — | — | — | 1,0 | 8,9 | — |
|  |  | 902 | 0505 | 5630000590 | 850 | 585,7 | 22,6 | 22,6 | 493,7 | 23,0 | 410,9 | 22,6 |
|  |  | 902 | 0705 | 5630000590 | 240 | 21,9 | — | — | — | 21,9 | — | — |

Часть 2

| Номер и наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1 976 939,4 | 117 290,5 | 121 213,8 | 95 202,4 | 66 214,5 | 167 241,3 | 117 290,5 |
|  | Управление жилищной политики Администрации города, всего | 902 | Х | Х | Х | 1 801 666,3 | 110 794,9 | 115 370,4 | 89 976,3 | 60 587,6 | 138 484,3 | 110 794,9 |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 76 125,3 | 6 495,6 | 5 843,4 | 5 226,1 | 5 626,9 | 28 757,0 | 6 495,6 |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 342 886,0 | 23 207,1 | 22 802,0 | 54 784,8 | 49 211,2 | 64 851,0 | 23 207,1 |
|  | Управление жилищной политики Администрации города, всего | 902 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ. 1.1.1. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 342 886,0 | 23 207,1 | 22 802,0 | 54 784,8 | 49 211,2 | 64 851,0 | 23 207,1 |
| М. 1) Обеспечение жильем молодых семей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1003 | 5615020 | 320 | 9 494,5 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 561005020 | 320 | 1 211,3 | — | — | 1 211,3 | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5617314 | 320 | 6 189,6 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5610073140 | 320 | 4 365,0 | — | — | 4 365,0 | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 56100L0200 | 320 | 5 214,2 | — | — | — | 5 214,2 | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5617375 | 320 | 10 253,9 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5612514 | 320 | 316,4 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 56100S3140 | 320 | 601,5 | — | — | 507,5 | 94,0 | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5612575 | 320 | 1 264,0 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 56100R0200 | 320 | 2 349,0 | — | — | 2 349,0 | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 56100L4970 | 320 | 28 301,9 | 7 552,9 | 7 552,9 | — | — | 13 196,1 | 7 552,9 |
| М. 2) Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1004 | 5617240 | 410 | 68 620,0 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1004 | 5615082 | 410 | 770,0 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1004 | 56100R0820 | 410 | 77 481,1 | — | — | 38 736,4 | 38 744,7 | — | — |
|  |  | 902 | 1004 | 5617110 | 410 | 9 460,0 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1004 | 5610172400 | 410 | 54 445,3 | 14 587,5 | 14 587,5 | — | — | 25 270,3 | 14 587,5 |
| М. 3) Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1003 | 5615134 | 320 | 10 016,7 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5610051340 | 320 | 12 832,7 | — | — | 7 615,6 | 3 868,7 | 1 348,4 | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5610051350 | 320 | 2 625,4 | — | 661,6 | — | 1 289,6 | 674,2 | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5610051760 | 320 | 661,6 | 661,6 |  |  |  |  | 661,6 |
| М. 4) Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1004 | 5617227 | 410 | 2 263,6 | — | — | — | — | — | — |
| М. 5) Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | — | — | — | — | — | — | — |
| ОМ. 1.2.1. Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М. 1) Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства по объекту: «Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, Ямской, 1-й Тупик, Станционной и пер. Водному» | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0502 | 56100S3190 | 410 | 24 362,0 | — | — | — | — | 24 362,0 | — |
| М. 2) Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства по объекту: «Строительство канализационной сети для 3-х строящихся трехэтажных домов по адресу: ул. Нахимова, г. Новошахтинск, РО» | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0502 | 56100S3190 | 410 | 405,1 | 405,1 |  |  |  |  | 405,1 |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | Всего, в том числе: | 902 | Х | Х | Х | 1 601 025,3 | 89 992,9 | 94 321,3 | 35 191,5 | 13 376,4 | 98 122,8 | 89 992,9 |
|  | Управление жилищной политики Администрации города, всего | 902 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ. 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Управление жилищной политики Администрации города, МКУ г. Новошахтинска «УКС», МКУ «УГХ» | 902 | Х | Х | Х | 1 601 025,3 | 89 992,9 | 94 321,3 | 35 191,5 | 13 376,4 | 98 122,8 | 89 992,9 |
| М. 1) Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0501 | 5627316 | 410 | 57 331,5 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 5627316 | 410 | 51 933,3 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 5620073160 | 410 | 1 165,4 | — | — | 1 165,4 | — | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 5622516 | 410 | 4 631,3 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0502 | 5622516 | 410 | 4 572,5 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 56200S3160 | 410 | 226 128,6 | 87 992,9 | 92 568,4 | 805,6 | 7 672,1 | 37 089,6 | 87 992,9 |
|  |  | 902 | 0501 | 56201S3160 | 831 | 910,5 | — | — | — | — | 910,5 | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5622516 | 410 | 964,9 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5627316 | 410 | 10 807,2 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 5629602 | 410 | 1 608,6 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 5620009602 | 410 | 6 374,5 | — | — | 6 153,8 | 220,7 | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 5629602 | 410 | 15 443,8 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 56200S9602 | 410 | 579,1 | — | — | 554,8 | 24,3 | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 5629502 | 410 | 46 193,2 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0501 | 5620009502 | 410 | 14 279,9 | — | — | 13 785,6 | 494,3 | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5629502 | 320 | 19 426,1 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5620009502 | 410 | 5 079,9 | — | — | 4 775,2 | 304,7 | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5629602 | 410 | 675,4 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5629602 | 410 | 5 930,0 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5620009602 | 410 | 2 267,6 | — | — | 2 131,6 | 136,0 | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 56200S9602 | 410 | 171,9 | — | — | 156,9 | 15,0 | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5620073160 | 410 | 5 100,4 | — | — | 5 100,4 | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5627316 | 320 | 1 163,4 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 56200S3160 | 410 | 63 066,7 | — | — | 562,2 | 2 509,3 | 59 995,2 | — |
| ОМ. 2. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М. 1) Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0402 | 5625156 | 240 | 3 068,5 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0503 | 5620023340 | 240 | 6 127,5 | 2 000,0 | 1 752,9 | — | 2 000,0 | 127,5 | 2 000,0 |
| М. 2) Снос ветхого и аварийного нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | 0505 | 5630059 | Х | 33 306,8 | 4 090,5 | 4 090,5 | 5 226,1 | 3 626,9 | 4 267,5 | 4 090,5 |
| О.М. 3.1.1. Управление в сфере капитального строительства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0505 | 5630059 | 110 | 10 116,3 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0505 | 5630000590 | 110 | 19 520,5 | 3 901,7 | 3 901,7 | 4 443,9 | 3 371,5 | 3 623,0 | 3 901,7 |
|  |  | 902 | 0505 | 5630059 | 240 | 695,4 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0505 | 5630000590 | 240 | 1 123,8 | 166,2 | 166,2 | 288,5 | 209,5 | 224,7 | 166,2 |
|  |  | 902 | 0505 | 5630059 | 850 | 915,2 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 0505 | 5630000590 | 830 | 1,0 | — | — | — | 1,0 | 8,9 | — |
|  |  | 902 | 0505 | 5630000590 | 850 | 585,7 | 22,6 | 22,6 | 493,7 | 23,0 | 410,9 | 22,6 |
|  |  | 902 | 0705 | 5630000590 | 240 | 21,9 | — | — | — | 21,9 | — | — |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

РАСХОДЫ

бюджета города, федерального и областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Наименование программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | Всего | 1 976 939,4 | 1 034 277,1 | 375 499,8 | 95 202,4 | 66 214,5 | 167 241,3 | 117 290,5 |  |  |  | 121 213,8 |  |  |
|  | бюджет города | 92 991,7 | 16 491,7 | 12 542,9 | 7 813,1 | 7 192,3 | 18 006,1 | 15 581,6 |  |  |  | 15 364,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1 097 347,0 | 879 172,7 | 190 447,7 | 8 826,9 | 10 380,8 | 7 195,7 | 661,6 |  |  |  | 661,6 |  |  |
|  | областной бюджет | 786 600,7 | 138 612,7 | 172 509,2 | 78 562,4 | 48 641,4 | 142 039,5 | 101 047,3 |  |  |  | 105 188,2 |  |  |
|  | внебюджетные источники | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  | — |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | Всего | 342 886,0 | 58 210,7 | 69 819,2 | 54 784,8 | 49 211,2 | 64 851,0 | 23 207,1 |  |  |  | 22 802,0 |  |  |
|  | бюджет города | 11 348,0 | 1 733,6 | 3 121,7 | 507,5 | 558,7 | 3 568,2 | 1 131,7 |  |  |  | 726,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 48 007,8 | 8 488,5 | 11 792,7 | 8 826,9 | 10 380,8 | 7 195,7 | 661,6 |  |  |  | 661,6 |  |  |
|  | областной бюджет | 283 530,2 | 47 988,6 | 54 904,8 | 45 450,4 | 38 271,7 | 54 087,1 | 21 413,8 |  |  |  | 21 413,8 |  |  |
|  | внебюджетные источники | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  | — |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | Всего | 1 601 025,3 | 969 832,1 | 300 188,3 | 35 191,5 | 13 376,4 | 98 122,8 | 89 992,9 |  |  |  | 94 321,3 |  |  |
|  | бюджет города | 48 615,6 | 8 523,8 | 3 928,9 | 2 079,5 | 3 006,7 | 10 170,4 | 10 359,4 |  |  |  | 10 546,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1 049 339,2 | 870 684,2 | 178 655,0 | — | — | — | — |  |  |  | — |  |  |
|  | областной бюджет | 503 070,5 | 90 624,1 | 117 604,4 | 33 112,0 | 10 369,7 | 87 952,4 | 79 633,5 |  |  |  | 83 774,4 |  |  |
|  | внебюджетные источники | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  | — |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | Всего | 33 028,1 | 6 234,3 | 5 492,3 | 5 226,1 | 3 626,9 | 4 267,5 | 4 090,5 |  |  |  | 4 090,5 |  |  |
|  | бюджет города | 33 028,1 | 6 234,3 | 5 492,3 | 5 226,1 | 3 626,9 | 4 267,5 | 4 090,5 |  |  |  | 4 090,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  | — |  |  |
|  | областной бюджет | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  | — |  |  |
|  | внебюджетные источники | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  | — |  |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

СУБСИДИИ

получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих

при выполнении полномочий органов местного самоуправления  по вопросам местного значения

тыс. руб.

| № п/п | Наименование субсидии | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  |  | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Субсидия на обеспечение жильем молодых семей | 13 196,1 | 1 253,8 | 6 769,2 | 5 173,1 | — | 7 552,9 | 726,6 | 6 826,3 | — | — | 7 552,9 | 726,6 | 6 826,3 | — | — |
| 2. | Субсидия на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | 97 995,3 | 10 042,9 | 87 952,4 | — | — | 87 992,9 | 8 359,4 | 79 633,5 | — | — | 92 568,4 | 8 794,0 | 83 774,4 | — | — |
| 3. | Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 24 362,0 | 2 314,4 | 22 047,6 | — | — | 405,1 | 405,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |

Управляющий делами  Администрации города                        Ю.А. Лубенцов

Управляющий делами  Администрации города                                                                                                    Ю.А. Лубенцов

Начальник управления жилищной политики Администрации города                                                               О.А. Маловичко

Начальник юридического отдела Администрации города                                                                          И.Н. Суркова