# Российская Федерация

Ростовская область

# НОВОШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

## РЕШЕНИЕ

20 февраля 2020 года	                                                                               № 131

О рассмотрении информации о выполнении плана проведения капитального ремонта жилого фонда за счет средств Ростовского областного фонда содействия капитальному ремонту в 2019 году и планах на 2020 и 2021 годы

Принято Новошахтинской

городской Думой

20 февраля 2020 года

Заслушав информацию о выполнении плана проведения капитального ремонта жилого фонда за счет средств Ростовского областного фонда содействия капитальному ремонту в 2019 году и планах на 2020 и 2021 годы, Новошахтинская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию заместителя директора муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» Рязанцевой В.В. принять к сведению (информация прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Новошахтинской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

Председатель городской Думы –

глава города Новошахтинска                                         Ю.В. Ушанев

Дата подписания

Председателем

городской Думы - главой города

20 февраля 2020 года

Приложение к решению Новошахтинской городской Думы от 20.02.2020 № 131                               «О рассмотрении информации о выполнении плана проведения капитального ремонта жилого фонда за счет средств Ростовского областного фонда содействия капитальному ремонту в 2019 году и планах на 2020 и 2021 годы

Информация о проведении капитального ремонта жилого фонда за счет средств Ростовского областного фонда содействия капитальному ремонту в 2016 – 2021 годы

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города Новошахтинска проводится в соответствии с Региональной программой по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803 (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 22.04.2014 № 271, от 30.10.2014 № 718, от 29.12.2014 № 895, от 13.02.2015 № 109, от 06.08.2015 № 492, от 29.06.2016 № 447, от 31.12.2015 № 221, от 29.12.2016 № 915, от 12.05.2017 № 355, от 25.10.2017 № 727, от 29.12.2017 № 934, от 12.04.2018 № 240, от 09.11.2018 № 715, от 29.12.2018 № 898, от 13.03.2019 № 151, от 28.10.2019 № 767, от 30.12.2019 № 1012).

Собственники многоквартирных домов не имеют полномочий отказаться от проведения капитального ремонта, они переносят срок проведения капитального ремонта на более поздний по объективным причинам путем оформления протокола общего собрания собственников многоквартирного дома.

1) 2016 год.

В 2016 году запланирован капитальный ремонт 9 многоквартирных домов, но в связи с решением собственников о переносе срока проведения работ, капитальный ремонт не проводился.

2) 2017 год.

Запланирован капитальный ремонт 7 многоквартирных домов, в связи с решением собственников о переносе срока, капитальный ремонт проводился в двух многоквартирных домах:

| № п/п | Перечень объектов | Виды выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Расковой, 16 | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 2 | ул. Расковой, 22 | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |

3) 2018 год.

Запланирован капитальный ремонт 4 многоквартирных домов, в связи с решением собственников о переносе срока капитальный ремонт проводился в трех многоквартирных домах:

| № п/п | Перечень объектов | Виды выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Молодогвардейцев, 22 | ремонт фасада, фундамента |
| 2 | ул. Садовая, 33 | ремонт крыши |
| 3 | ул. Пичугина, 24 | ремонт крыши |

4) 2019 год

Запланирован капитальный ремонт 6 многоквартирных домов, в связи с решением собственников о переносе срока капитальный ремонт проводился в трех многоквартирных домах:

| № п/п | Перечень объектов | Виды выполняемых работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белорусская, 10 | Ремонт крыши | Ремонт выполнен |
| 2 | ул. Щорса, 16 | Ремонт крыши, ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | Ремонт выполнен |
| 3 | Харьковская, 16 | Ремонт крыши | Ремонт выполнен В Региональной программе год проведения ремонта 2038, (собственники формируют фонд капитального ремонта на спец. счете Регионального оператора) |
| 4 | ул. Советская, 32 | ремонт электроснабжения | МКД исключен согласно Постановления Правительства РО от 29.12.2017 № 934 |
| 5 | ул. Тургенева, 4 | ремонт электроснабжения | Решение собственников о переносе срока на 2031 г. |
| 6 | ул. Щорса, 12 | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | Решение собственников о переносе срока на 2023 г. |
| 7 | ул. Социалистическая, 48 | ремонт фасада, фундамента | МКД исключен согласно Постановления Правительства РО от 30.10.2014 № 718 |

5) 2020 год.

Запланирован капитальный ремонт 1 многоквартирного дома:

| № | Перечень объектов | Виды выполняемых работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Харьковская, д 28 | ремонт или замена лифтного оборудования | Решение собственников о переносе срока ремонта 2 лифта на 2030 г., в связи с выполнением работ по ремонту 1 лифта за счет средств собственников |
| 2 | пр. Ленина, д. 49 | ремонт фасада, фундамента, подвала | Решение собственников о переносе срока на 2021 г., в связи с заменой данных работ на ремонт кровли |
| 3 | ул. 40 Лет Октября, д.9 | ремонт газоснабжения* | Решение собственников о переносе срока на 2025 г. (газификация дома в 2005г.) |
| 4 | ул. Грессовская, д.7 | ремонт газоснабжения* | Решение собственников о переносе срока на 2024 г. (газификация дома в 2004г.) |
| 5 | ул. Грессовская, д.15 | ремонт газоснабжения* | Решение собственников о переносе срока на 2024 г. (газификация дома в 2004г.) |
| 6 | ул. Грессовская, д.17 | ремонт газоснабжения* | Решение собственников о переносе срока на 2024 г. (газификация дома в 2004г.) |
| 7 | ул. Дзержинского, д. 28 | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | Решение собственников о переносе срока на 2021 г. в связи с заменой данных работ на ремонт кровли |
| 8 | ул. Конноармейская, д. 1 | ремонт электроснабжения | Решение собственников о переносе срока на 2027 г. (МКД - ГУРШ) |
| 9 | г. Новошахтинск, ул. Кузнецкая, 29 | ремонт газоснабжения* | Решение собственников о переносе срока на 2030 г. (газификация дома в 2003г.) |
| 10 | ул. Кузнецкая, д. 31 | ремонт газоснабжения* | Решение собственников о переносе срока на 2027 г. (газификация дома в 2003г.) |
| 11 | ул. Линейная, д. 23 | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |  |
| 12 | ул. Парковая, д. 4 | ремонт электроснабжения | Решение собственников о переносе срока на 2024 г. (газификация дома в 2003г.) |
| 13 | ул. Парковая, д. 24 | ремонт газоснабжения* | Решение собственников о переносе срока на 2025 г. |
| 14 | ул. Пирогова, д. 55 | ремонт электроснабжения, ремонт фасада, фундамента | Решение собственников о переносе срока на 2025 г. (собирают документы для ГУРШ) |
| 15 | ул. Пирогова, д. 57 | ремонт электроснабжения | Решение собственников о переносе срока на 2025 г. (собирают документы для ГУРШ) |
| 16 | ул. Просвещения, д. 9 | ремонт электроснабжения | Решение собственников о переносе срока на 2022 г. (собирают документы для ГУРШ) |
| 17 | ул. Школьная, д. 5 | ремонт фасада, фундамента, подвала, ремонт электроснабжения | Решение собственников о переносе срока на 2027 г. (МКД - ГУРШ) |
| 18 | ул. Пичугина, д. 22 | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | Решение собственников о переносе срока на 2027 г. (МКД - ГУРШ) |

*Срок службы газовой трубы составляет 30 лет, соответственно, при сроке службы 17-20 лет, ремонт системы газоснабжения многоквартирного дома нецелесообразен.

6) 2021 год.

Планируется ремонт 25 многоквартирных домов:

| № п/п | Перечень объектов | Виды выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
|  | пр. Ленина, д. 49 | ремонт крыши |
|  | ул. 40 Лет Октября, 3 | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |
|  | ул. Алексеева, 10 | ремонт электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, фундамента |
|  | ул. Войкова, 64 | ремонт газоснабжения |
|  | ул. Гайдара, 9 | ремонт фасада, фундамента, подвала |
|  | ул. Дзержинского, 30 | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |
|  | ул. Дзержинского, 32 | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |
|  | ул. Дзержинского, д. 28 | ремонт крыши |
|  | ул. Кузнецкая, 27 | ремонт газоснабжения |
|  | ул. Молодогвардейцев, 20 | ремонт газоснабжения |
|  | ул. Парковая, 14 | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |
|  | ул. Парковая, 18 | ремонт газоснабжения |
|  | ул. Парковая, 4 | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |
|  | ул. Пичугина, 24 | ремонт подвала |
|  | ул. Прогрессивная, 2 | ремонт газоснабжения |
|  | ул. Просвещения, 10 | ремонт электроснабжения |
|  | ул. Просвещения, 15 | ремонт электроснабжения |
|  | ул. Рабоче-Крестьянская, 28 | ремонт газоснабжения |
|  | ул. Рабоче-Крестьянская, 42 | ремонт газоснабжения |
|  | ул. Розы Люксембург, 4 | ремонт электроснабжения |
|  | ул. Советская, 26 | ремонт электроснабжения ремонт холодного водоснабжения, водоотведения ремонт крыши ремонт подвала, фасада, фундамента |
|  | ул. Социалистическая, 38 | ремонт подвала |
|  | ул. Социалистическая, 39 | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |
|  | ул. Социалистическая, 43 | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |
|  | ул. Социалистическая, 47 | ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |

Начальник отдела

аппарата Новошахтинской городской Думы                                 Н.Ф. Шевченко