**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 № г. Новошахтинск

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации города от 07.12.2018 № 1240**

 В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города от 07.12.2018 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 29.12.2023 № 962 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1240».

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

Глава Администрации города С.А. Бондаренко

Постановление вносит

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление городского хозяйства»

Куратор:

первый заместитель

Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

Руководитель:

Заместитель директора МКУ «УГХ» Сидоряк О.А.

Исполнитель:

Начальник отдела по

дорожному хозяйству,

транспорту и связи Погибелева Татьяна Александровна

2-07-65

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации города –

начальник финансового управления Коденцова Т.В.

Начальник бюджетного отдела

Администрации города Зубченко Е.А.

Заместитель Главы Администрации города

по вопросам экономики Ермаченко М.В

Начальник отдела стратегического

планирования и регулирования тарифных

отношений Администрации города Воронина В.В.

Начальник отдела – главный бухгалтер

Администрации города Глуховская О.П.

Управляющий делами

Администрации города Лубенцов Ю.А.

Начальник юридического отдела

Администрации города Суркова И.Н.

Приложение

к постановлению

Администрации города

от №

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города от 07.12.2018 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»

 1. В паспорте муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» пункт «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение программы | – общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 – 2030 годах, составляет всего 2 947 021,9 тыс. руб.,в том числе по годам реализации программы:2019 год – 141 908,7 тыс. руб.;2020 год – 122 373,8 тыс. руб.;2021 год – 335 578,7 тыс. руб.;2022 год – 35 4 845,1 тыс. руб.;2023 год – 187 378,7 тыс. руб.;2024 год – 429 020,3тыс. руб.;2025 год – 281 228,0 тыс. руб.;2026 год – 190 651,8 тыс. руб.;2027 год – 226 009,2 тыс. руб.;2028 год – 226 009,2 тыс. руб.;2029 год – 226 009,2 тыс. руб.;2030 год – 226 009,2 тыс. руб.;средства федерального бюджета – 205 133,2 тыс. руб., в том числе по годам:2019 год – 67 830,9 тыс. руб.;2020 год – 41 499,2 тыс. руб.;2021 год – 95 803,1 тыс. руб.;2022 год – 0,0 тыс. руб.;2023 год – 0,0 тыс. руб.;2024 год – 0,0 тыс. руб.;2025 год – 0,0 тыс. руб.;2026 год – 0,0 тыс. руб.;2027 год – 0,0 тыс. руб.;2028 год – 0,0 тыс. руб.;2029 год – 0,0 тыс. руб.;2030 год – 0,0 тыс. руб.;средства областного бюджета – 1 720 251,7 тыс. руб., в том числе по годам:2019 год – 53 290,3 тыс. руб.;2020 год – 7 615,3 тыс. руб.;2021 год – 143 315,1 тыс. руб.;2022 год – 253 442,1 тыс. руб.;2023 год – 81 307,5 тыс. руб.;2024 год – 303 621,7 тыс. руб.;2025 год – 186 264,6 тыс. руб.;2026 год – 93 010,7 тыс. руб.;2027 год – 149 596,1 тыс. руб.;2028 год – 149 596,1 тыс. руб.;2029 год – 149 596,1 тыс. руб.;2030 год – 149 596,1 тыс. руб.;средства бюджета города – 1 021 637,0 тыс. руб., в том числе по годам:2019 год – 20 787,5 тыс. руб.;2020 год – 73 259,3 тыс. руб.;2021 год – 96 460,5 тыс. руб.;2022 год – 101 403,0 тыс. руб.;2023 год – 106 071,2 тыс. руб.;2024 год – 125 398,6 тыс. руб.;2025 год – 94 963,4 тыс. руб.;2026 год – 97 641,1 тыс. руб.;2027 год – 76 413,1 тыс. руб.;2028 год – 76 413,1 тыс. руб.;2029 год – 76 413,1 тыс. руб.;2030 год – 76 413,1 тыс. руб. | ». |

 2. В паспорте подпрограммы № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»:

 1) пункт «Целевые показатели подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Целевыепоказатели подпрограммы № 1 | – объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения;обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы | »; |

 2) пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсноеобеспечениеподпрограммы № 1 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 2 165 042,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1:2019 год – 121 661,2 тыс. руб.;2020 год – 66 537,3 тыс. руб.;2021 год – 261 149,3 тыс. руб.;2022 год – 272 549,7 тыс. руб.;2023 год – 104 999,3 тыс. руб.;2024 год – 324 541,5 тыс. руб.;2025 год – 205 998,7 тыс. руб.;2026 год – 111 802,7 тыс. руб.;2027 год – 173 950,7 тыс. руб.;2028 год – 173 950,7 тыс. руб.;2029 год – 173 950,7 тыс. руб.;2030 год – 173 950,7 тыс. руб.;средства федерального бюджета – 205 133,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 67 830,9 тыс. руб.;2020 год – 41 499,2 тыс. руб.;2021 год – 95 803,1 тыс. руб.;2022 год – 0,0 тыс. руб.;2023 год – 0,0 тыс. руб.;2024 год – 0,0 тыс. руб.;2025 год – 0,0 тыс. руб.;2026 год – 0,0 тыс. руб.;2027 год – 0,0 тыс. руб.;2028 год – 0,0 тыс. руб.;2029 год – 0,0 тыс. руб.;2030 год – 0,0 тыс. руб.;средства областного бюджета – 1 720 251,7 тыс. руб., в том числе по годам:2019 год – 53 290,3 тыс. руб.;2020 год – 7 615,3 тыс. руб.;2021 год – 143 315,1 тыс. руб.;2022 год – 253 442,1 тыс. руб.;2023 год – 81 307,5 тыс. руб.;2024 год – 303 621,7 тыс. руб.;2025 год – 186 264,6 тыс. руб.;2026 год – 93 010,7 тыс. руб.;2027 год – 149 596,1 тыс. руб.;2028 год – 149 596,1 тыс. руб.;2029 год – 149 596,1 тыс. руб.;2030 год – 149 596,1 тыс. руб.;средства бюджета города – 239 657,6 тыс. руб., в том числе по годам:2019 год – 540,0 тыс. руб.;2020 год – 17 422,8 тыс. руб.;2021 год – 22 031,1 тыс. руб.;2022 год – 19 107,6 тыс. руб.;2023 год – 23 691,8 тыс. руб.;2024 год – 20 919,8 тыс. руб.;2025 год – 19 734,1 тыс. руб.;2026 год – 18 792,0 тыс. руб.;2027 год – 24 354,6 тыс. руб.;2028 год – 24 354,6 тыс. руб.;2029 год – 24 354,6 тыс. руб.;2030 год – 24 354,6 тыс. руб. | ». |

 3. В паспорте подпрограммы № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсноеобеспечениеподпрограммы № 2 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 781 979,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:2019 год – 20 247,5 тыс. руб.;2020 год – 55 836,5 тыс. руб.;2021 год – 74 429,4 тыс. руб.;2022 год – 82 295,4 тыс. руб.;2023 год – 82 379,4 тыс. руб.;2024 год – 104 478,8 тыс. руб.;2025 год – 75 229,3 тыс. руб.;2026 год – 78 849,1 тыс. руб.;2027 год – 52 058,5 тыс. руб.;2028 год – 52 058,5 тыс. руб.;2029 год – 52 058,5 тыс. руб.;2030 год – 52 058,5 тыс. руб. | ». |

4. Приложение № 1 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ
о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях

| №п/п | Показатель(наименование) | Видпоказателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017год | 2018 год | 2019год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026 год | 2027год | 2028год | 2029год | 2030год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | статистический | процент | 56,0 | 51,6 | 49,3 | 47,7 | 46,1 | 46,7 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,3 | 24,2 | 24,1 |
| 2. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения | ведомственный | числопогибших | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
| 3. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км\* | - | - | 4,8 | - | 1,8 | 3,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км\* | 2,9 | - | - | 1,7 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы | ведомственный | шт. | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км\* | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 10,1 | 11,9 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |
| 8. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших | ведомственный | число погибших | 12,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | - |

\* Плановые значения показателя будут уточнены по мере выделения средств.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

 5. Приложение № 2 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы

| № п/п | Наименование основногомероприятия,приоритетногомероприятия, мероприятияподпрограммы | Соисполнитель, участник,ответственный заисполнение основногомероприятия,приоритетногомероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок | Ожидаемыйрезультат(краткое описание) | Последствиянереализацииосновного мероприятия,приоритетныхмероприятий имероприятийпрограммы | Связь споказателямипрограммы(подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
| Цель подпрограммы № 1 «Развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры» |
| 1. | Задача 1 подпрограммы № 1 «Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения города Новошахтинска» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Развитие сети автомобильных дорог | Ухудшение нормативного состояния инфраструктуры города | Влияет на показатели 1 и 3 приложения№ 1 |
| 1.1.1. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 2022 | 2030 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | Отсутствие развития инфраструктуры города | Влияет на показатели 1 и 3 приложения№ 1 |
| 1.1.2. | Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 2019 | 2030 | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | Влияет на показатели 1, 3 и 5, 7 приложения № 1 |
| 1.1.3. | Мероприятие. Ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 2023 | 2030 | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | Влияет на показатели 1, 3 и 5, 7 приложения № 1 |
| 1.1.4. | Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии | Ухудшение технического состояния автомобильных дорог, увеличение аварийности на автомобильных дорогах города | Влияет на показатели 1, 2, 4 приложения№ 1 |
| 1.1.5. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 2020 | 2021 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатели 1, 6 приложения № 1 |
| 1.1.6. | Мероприятие. Разработка про-ектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 2021 | 2023 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатели 1, 6 приложения № 1 |
| 1.1.7. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения | МКУ «УГХ» | 2022 | 2023 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | Увеличение аварийности на автомобильных дорогах города | Влияет на показатель 5 приложения № 1 |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |
| Цель подпрограммы № 2 «Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» |
| 2. | Задача 1 подпрограммы № 2 «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в городе» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения | Снижение уровня организации дорожного движения и повышение уровня аварийной опасности | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |
| 2.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |
| 2.1.2. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |
| 2.1.3. | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Снижение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |
| 2.1.4. | Мероприятие. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения | МКУ «УГХ» | 2020 | 2020 | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения | Снижение уровня организации дорожного движения и повышение уровня аварийной опасности | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

 6. Приложение № 3 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности города

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеинвестиционногопроекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключениягосударственной (негосударственной)экспертизы | Источникифинансирования | Объем расходов,всего(тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 848 348,9 | 75 368,2 | 46 110,6 | 217 974,2 | 256 418,4 | 43 361,2 | 115 166,0 | - | 93 950,3 | - | - | - | - |
| бюджет города | 6 856,1 | 75,8 | 46,4 | 1 221,9 | 2 976,3 | 444,4 | 1 151,7 | - | 939,6 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 205 133,2 | 67 830,9 | 41 499,2 | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 636 359,6 | 7 461,5 | 4 565,0 | 120 949,2 | 253 442,1 | 42 916,8 | 114 014,3 | - |  93 010,7 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
| 2. | Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-5-0634-12от 29.10.2012 | Всего | 207 873,2 | - | - | 207 873,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 1 120,8 | - | - | 1 120,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 95 803,1 | - | - | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 110 949,3 | - | - | 110 949,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» в г. Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-5-0843-12от 14.12.2012 | Всего | 75 368,2 | 75 368,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 75,8 | 75,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 67 830,9 | 67 830,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 7 461,5 | 7 461,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной дош. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-028058-2021 от 31.05.2021 | Всего | 266 519,3 | - | - | 10 100,9 |  256 418,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 3 077,4 | - | - | 101,1 | 2 976,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 263 442,0 | - | - | 9 999,9 | 253 442,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-003721-2018от 30.10.2018 | Всего | 46 110,6 | - | 46 110,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 46,4 | - | 46,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 41 499,2 | - | 41 499,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 565,0 | - | 4 565,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермака, ул. Разина) города Новошахтинска Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-021659-2019от 19.08.2019повторная государственная экспертиза 61-1-1-3-014792-2023 от 27.03.2023 | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюнчен-ский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-035729-2023 от 26.06.2023 | Всего | 93 950,3 | - | - | - | - | - | - | - |  93 950,3 | - | - | - | - |
| бюджет города | 939,6 | - | - | - | - | - | - | - | 939,6 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 93 010,7 | - | - | - | - | - | - | - |  93 010,7 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградской (от ж/д переезда «29 км» до ул. 4-ой Пятилетки) в г. Новошахтинске | МКУ «УГХ» |  | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | «Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до х. Ильичевка (ул. Мичурина, ул. Гришина,ул. Мира) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-021909-2019от 20.08.2019повторная государственная экспертиза 61-1-1-2-074609-2022 от 21.10.2022 | Всего | 158 527,2 | - | - | - | - | 43 361,2 | 115 166,0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 1 596,1 | - | - | - | - | 444,4 | 1 151,7 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 156 931,1 | - | - | - | - | 42 916,8 | 114 014,3 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Объекты капитального строительства и реконструкции | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 643 711,1 | 75 368,2 | - | 217 974,2 |  256 418,4 | - | - | - |  93 950,3 | - | - | - | - |
| бюджет города | 5 213,6 | 75,8 | - | 1 221,9 | 2 976,3 | - | - | - | 939,6 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 163 634,0 | 67 830,9 | - | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 474 863,5 | 7 461,5 | - | 120 949,2 | 253 442,1 | - | - | - | 93 010,7 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Объекты капитального ремонта | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 204 637,8 | - | 46 110,6 | - | - | 43 361,2 | 115 166,0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 1 642,5 | - | 46,4 | - | - | 444,4 | 1 151,7 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 41 499,2 | - | 41 499,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 161 496,1 | - | 4 565,0 | - | - | 42 916,8 | 114 014,3 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

 7. Приложение № 4 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

бюджета города на реализацию программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер инаименование программы,подпрограммы программы,основногомероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственныйисполнитель,соисполнители,участники | Код бюджетнойклассификации | Объем расходов, всего(тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | Всего, в томчисле: | Х | Х | Х | Х | 2 947 021,9 | 141 908,7 | 122 373,8 | 335 578,7 | 354 845,1 | 187 378,7 | 429 020,3 | 281 228,0 | 190 651,8 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 |
| Подпрограмма№ 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 2 165 042,5 | 121 661,2 | 66 537,3 | 261 149,3 | 272 549,7 | 104 999,3 | 324 541,5 | 205 998,7 | 111 802,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
| Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 2 165 042,5 | 121 661,2 | 66 537,3 | 261 149,3 | 272 549,7 | 104 999,3 | 324 541,5 | 205 998,7 | 111 802,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
| Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 902902902902902 | 04090409040904090409 | 641R153930641R15393064101S347064101S3480641R1S4800 | 410410410410410 | 75 368,2207 873,21 477,7266 519,593 950,3 | 75 368,2-1 477,7-- | ----- | -207 873,2-10 101,1- | ---256 418,4- | ----- | --- -- | ----- | ----93 950,3 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 902902 | 04090409 | 641R153930641R1S4800 | 240240 | 46 110,6242 004,4 | -- | 46 110,6- | -- | -- | -43 361,2 | -115 166,0 | -83 477,2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Мероприятие. Ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 902 | 0409 | 64101S3510 | 240 | 334 972,7 | - | - | - | - | 38 780,5 | 191 523,1 | 104 669,1 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие.Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ» | 902902902 | 040904090409 | 64101S351064101240206410124020 | 240240850 | 810 774,6216 890,810,0 | 44 815,3-- | -17 314,4- | 10 423,320 582,8- | -16 131,3- | -17 931,110,0 | -17 852,4- | -17 852,4- | -17 852,4- | 151 107,222 843,5- | 151 107,222 843,5- | 151 107,222 843,5- | 151 107,222 843,5- |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 902902 | 04090409 | 64101S34706410123420 | 410410 | 15 250,131,1 | -- | 3 081,231,1 | 12 168,9- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрю-ченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 902 | 0409 | 6410123420 | 410 | 4 916,5 | - | - | - | - | 4 916,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения | МКУ «УГХ» | 902 | 0409 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма№ 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 781 979,4 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 82 379,4 | 104 478,8 | 75 229,3 | 78 849,1 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 781 979,4 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 82 379,4 | 104 478,8 | 75 229,3 | 78 849,1 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транс-портных происшествий | МКУ «УГХ» | 902902902 | 040904090409 | 642012341064201234206420123410 | 240410410 | 747 832,81 347,20,2 | 14 499,3-- | 49 496,3-- | 72 737,0-- | 79 311,51 347,20,2 | 81 029,9-- | 99 865,6-- | 70 616,1-- | 74 235,9-- | 51 510,3-- | 51 510,3-- | 51 510,3-- | 51 510,3-- |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | МКУ «УГХ» | 902902902902 | 0409040904090409 | 6420123410642012341064201234206420123420 | 240410410240 | 4 000,01 200,05 573,512 459,7 | 4 000,01 200,0-- | --4 503,6761,0 | --1 069,9222,7 | ---886,5 | ---599,5 | ---3 330,0 | ---3 330,0 | ---3 330,0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | МКУ«УГХ» | 902902 | 04090409 | 64201234106420123440 | 240240 | 548,28 337,8 | 548,2- | -395,6 | -399,8 | -750,0 | -750,0 | -1 283,2 | -1 283,2 | -1 283,2 | -548,2 | -548,2 | -548,2 | -548,2 |
| Мероприятие. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения | МКУ «УГХ» | 902 | 0409 | 6420123450 | 240 | 680,0 | - | 680,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

 8. Приложение № 5 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ
бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепрограммы,номер инаименованиеподпрограммы | Источникифинансирования | Объемрасходов,всего(тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | Всего | 2 947 021,9 | 141 908,7 | 122 373,8 | 335 578,7 | 354 845,1 | 187 378,7 | 429 020,3 | 281 228,0 | 190 651,8 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 |
| бюджетгорода | 1 021 637,0 | 20 787,5 | 73 259,3 | 96 460,5 | 101 403,0 | 106 071,2 | 125 398,6 | 94 963,4 | 97 641,1 | 76 413,1 | 76 413,1 | 76 413,1 | 76 413,1 |
| федеральныйбюджет | 205 133,2 | 67 830,9 | 41 499,2 |  95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областнойбюджет | 1 720 251,7 | 53 290,3 | 7 615,3 | 143 315,1 | 253 442,1 | 81 307,5 | 303 621,7 | 186 264,6 | 93 010,7 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | Всего | 2 165 042,5 | 121 661,2 | 66 537,3 | 261 149,3 | 272 549,7 | 104 999,3 | 324 541,5 | 205 998,7 | 111 802,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
| бюджетгорода | 239 657,6 | 540,0 | 17 422,8 | 22 031,1 | 19 107,6 | 23 691,8 | 20 919,8 | 19 734,1 | 18 792,0 | 24 354,6 | 24 354,6 | 24 354,6 | 24 354,6 |
| федеральныйбюджет | 205 133,2 | 67 830,9 | 41 499,2 | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 720 251,7 | 53 290,3 | 7 615,3 | 143 315,1 | 253 442,1 | 81 307,5 | 303 621,7 | 186 264,6 | 93 010,7 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территориигорода» | Всего | 781 979,4 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 82 379,4 | 104 478,8 | 75 229,3 | 78 849,1 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| бюджет города | 781 979,4 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 82 379,4 | 104 478,8 | 75 229,3 | 78 849,1 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| федеральныйбюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

 9. Приложение № 6 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

СУБСИДИИ,

получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий

органов местного самоуправления по вопросам местного значения

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиесубсидии | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | в том числе: | в том числе: |
| за счет сред-ств бюджета города | за счет сред-ств област-ногобюджета | за счет сред-ств федераль-ного бюджета | за счет сред-ств Фонда рефор-мирования жи-лищно-комму-нального хозяйства | за счет средств бюджета города | за счет средств об-ласт-ного бюджета | за счет сред-ств федераль-ного бюджета | за счет сред-ств Фонда рефор-мирования жи-лищно-комму-нального хозяйства | всего | за счет сред-ств бюджета города | за счет средствобластного бюджета | за счет сред-ств фе-дерального бюд-жета | за счет сред-ств Фонда рефор-мирования жи-лищно-комму-нального хозяйства | всего | за счет средств бюджета города | за счет сред-ствобласт-ного бюджета | за счет сред-ств фе-дерального бюд-жета | за счет сред-ств Фонда рефор-мирования жилищно-ком-мунального хозяйства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  38 780,5 |  389,8 |  38 390,7 | - | - | 191 523,1 | 1 915,7 | 189 607,4 | - | - |  188 146,3 | 1881,7 |  186 264,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Субсидия на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  93 950,3 | 939,6 | 93 010,7 | - | - |
| 3. | Субсидия на разработку проектной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Субсидия на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | 43 361,2 | 444,4 | 42 916,8 | - | - | 115 166,0 | 1 151,7 | 114 014,3 | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов