

**Пресс-релиз 29.11.2024**

**Информация о проведении комплексных кадастровых работ на территории Ростовской области в 2024 году**

В 2024 году комплексные кадастровые работы проводились на территории г. Азова, Азовского, Белокалитвинского, Мясниковского, Октябрьского, Сальского районов Ростовской области в 28 кадастровых кварталах.

На проведение ККР бюджету Ростовской области предоставлена субсидия в размере 9 699,7 тыс. руб., из которых:

- из федерального бюджета - 7 669,6 тыс. руб.;

- из бюджета субъекта – 1 773 тыс. руб;

- из местного бюджета – 257,1 тыс. руб.

14 ноября в Управлении Росреестра по Ростовской области состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам проведения комплексных кадастровых работ на территории Ростовской области в 2024 году.

В заседании рабочей группы приняли участие заместитель руководителя Управления Пашкевич А.А., представители органов местного самоуправления, а также исполнители работ.

Работы по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости, включенных в карты-планы территорий, завершены в полном объеме 15.11.2024. В результате выполненных работ в ЕГРН внесены сведения о 10 750 объектах недвижимости при плановом показателе 9812.

Кассовое исполнение по состоянию на 25.11.2024 составляет 6 599,4 тыс. рублей.

Материалы подготовлены Управлением Росреестра по Ростовской области