АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2010.  				№ 1429                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении Городской программы

«Обеспечение жильём отдельных

категорий граждан и стимулирование

развития жилищного строительства в городе

Новошахтинске на 2011-2015 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска 04.09.2009. №1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Городскую программу «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2011., подлежит опубликованию в Новошахтинской городской общественно - политической газете «Знамя шахтёра» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет».

3. Постановление Администрации города Новошахтинска от 12.03.2010. №293 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы»  действует до 31.12.2010.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города С.А. Бондаренко.

Мэр города                                                                                                        И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление капитального строительства Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 08.10.2010.  № 1429

Городская программа

«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование

развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы»

Паспорт программы

| 1. Наименование программы | Городская программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы» (далее — Программа). |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки Программы | 2.1. Постановление Администрации города Новошахтинска 04.09.2009. №1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ». |
| 3. Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Новошахтинска. |
| 4. Разработчик — Координатор Программы | Управление капитального строительства Администрации города. |
| 5. Основные цели Программы | 5.1. Увеличение объёмов вводимого жилья. 5.2. Стимулирование развития жилищного строительства. 5.3. Выполнение мероприятий по оказанию государственной поддержки гражданам в приобретении жилья. 5.4.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан. 5.5.Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в благоустроенные жилые помещения. 5.6. Сохранение мощностей действующих строительных организаций путём концентрации имеющихся бюджетных средств в сфере жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры. |
| 6. Основные задачи Программы | 6.1. Строительство жилищного фонда. 6.2. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, а также обеспечение объектов коммунального и жилищного строительства проектно-сметной документацией. 6.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры. 6.4. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 6.5. Привлечение внебюджетных источников финансирования в сферу жилищного строительства. 6.6. Создание организационно-финансового механизма, стимулирующего развитие жилищного строительства. 6.7. Увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения. |
| 7. Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы. |
| 8. Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Паспорт Программы. Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы, а также целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы. Раздел V. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации. Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Перечень основных направлений: - Обеспечение жильем молодых семей. - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 3. Оказание содействия гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья. 4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе: 4.1. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством. 4.2. Ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, в том числе: а) Граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995. №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008. №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». б) Граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 4.3. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 4.4. Граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов; 5. Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры; 6. Строительство, реконструкция муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 9. Исполнители Программы | 9.1. Отдел жилищной политики. 9.2.Сектор по работе с молодёжью Администрации города. 9.3. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города. (далее-УЖКХ). |
| 10. Объёмы и источники финансирования Программы | 10.1 Общий объем финансирования Программы – 6676664,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 1357570,5 тыс. рублей; 2012 год – 1322212,2 тыс. рублей; 2013 год – 1232917,3 тыс. рублей; 2014 год — 1386497,9 тыс. рублей; 2015 год — 1377466,7 тыс. рублей. 10.2. Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета – 4976118,52 тыс. рублей*, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 997004,82 тыс. рублей*; 2012 год – 881158,1 тыс. рублей*; 2013 год – 919775,2 тыс. рублей*; 2014 год — 1094415,8 тыс. рублей*; 2015 год — 1083764,6 тыс. рублей*. 10.3. Объем финансирования Программы из областного бюджета – 535862,06 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 130217,18 тыс. рублей; 2012 год – 198569,88 тыс. рублей; 2013 год – 78025,0 тыс. рублей; 2014 год — 63985,0 тыс. рублей; 2015 год — 65065,0 тыс. рублей. 10.4. Объем финансирования Программы из Фонда содействию реформирования ЖКХ – 1062185,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 212437,2 тыс. рублей; 2012 год – 212437,1тыс. рублей; 2013 год – 212437,1 тыс. рублей; 2014 год - 212437,1 тыс. рублей; 2015 год — 212437,1 тыс. рублей. 10.5. Объем финансирования Программы из местного бюджета – 102498,42 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 17911,3 тыс. рублей; 2012 год – 30047,12тыс. рублей; 2013 год – 22680 тыс. рублей; 2014 год - 15660 тыс. рублей; 2015 год — 16200 тыс. рублей. * При условии выделения средств из федерального бюджета. |
| 11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 11.1. Увеличение объёмов жилищного строительства в период с 2011 года по 2015 год: 2011 год — 50490 кв.м; 2012 год — 54080 кв.м ; 2013 год — 56340 кв.м ; 2014 год — 58330 кв.м ; 2015 год — 58850 кв.м . 11.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры - 4 проекта, на 4135,6 тыс. рублей. 11.3. Строительство, реконструкция муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры — 9 объектов, на 325534,2 тыс. рублей. 11.4. В результате реализации Программы жилищные условия улучшит 5146 семья, ими будет приобретено и построено около 278,09 тыс. кв.м жилья. |
| 12. Система организации контроля за исполнением Программы | 12.1. Непосредственное управление Программой осуществляет координатор Программы – Управление капитального строительства Администрации города. 12.2.Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска. |

Раздел I.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Жилищная проблема является одной из острых социально-экономических проблем развития города. Решение данной проблемы, предоставление возможности улучшить жилищные условия всем категориям граждан, социально защищаемым группам бесплатно или с финансовой помощью государственных и муниципальных органов власти, создание достойной и комфортной среды проживания для каждого горожанина - являются важнейшими стратегическими  направлениями в деятельности Администрации города, так как являются предпосылкой к социальной и экономической стабильности.

Основные стратегические цели жилищной политики, проводимой в городе:  создание условий для реализации гражданами их конституционных прав на жилище; обеспечение социальной защиты молодых семей и граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий,  гарантирующие им жилищные условия в соответствии с установленными социальными стандартами; переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в благоустроенные жилые помещения и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Основной задачей муниципальной политики является создание необходимых условий для эффективной реализации возможностей граждан по улучшению своих жилищных условий, а также оказание содействия в обеспечении жильём тем  категориям граждан, которые не могут этого сделать самостоятельно.

Программа направлена, в первую очередь, на решение задач по развитию строительства жилых домов социального использования.

Темпы жилищного строительства в городе устойчиво растут. В 2008 году в эксплуатацию введены жилые дома, площадью 11,813 тыс. кв.м, в 2009 году — 26,894 тыс. кв.м, ввод  жилья увеличился в 2,3 раза. В 2010 году планируется ввести в эксплуатацию около 853 квартир, общей площадью 45125,3 кв.м увеличив ввод жилья по отношению к 2009 году в 1,7 раза.

Ввод жилья в период 2006 — 2010 годы приведён в таблице №1.

таблица №1

| Ввод жилья, м2 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 8683 | 9360 | 11813,5 | 26894 | 45125,3 |
| в том числе индивидуальное строительство | 8683 | 7630 | 10451,8 | 13374 | 7305,2 |

В соответствие с планом строительства на территории города Новошахтинска в период 2011-2015 годы планируется ежегодное увеличение ввода жилья по отношению к предыдущему году ориентировочно на 7%, тем самым довести ввод жилья с

50490 кв.м в 2011 году до 58850 кв.м в 2015 году.

Объёмы  по плану строительства на территории города Новошахтинска в период 2011-2015 годы приведены в таблице №2.

таблица №2

| № | Наименование районов застройки | 2011-2015 (тыс. кв.м) | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ввод жилого фонда, всего | 278,09 | 50,49 | 54,08 | 56,34 | 58,33 | 58,85 |
| 1.1. | Ввод многоэтажного фонда, всего | 229,93 | 38,20 | 47,52 | 49,18 | 49,73 | 45,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | на свободных территориях: | 114,65 | 22,83 | 44,62 | 12,2 | 5,0 | 30,0 |
| 1.1.1.1. | новые районы сосредоточенной застройки | 79,52 | 19,34 | 37,98 | 12,2 | 5 | 5 |
| 1.1.1.2. | в порядке уплотнения существующей застройки | 35,13 | 3,49 | 6,64 | 0 | 0 | 25 |
| 1.1.2. | на реконструируемых территориях | 115,28 | 15,37 | 2,90 | 36,98 | 44,73 | 15,30 |
| 1.1.2.1 | районы сносимых ветхих домов | 115,28 | 15,37 | 2,90 | 36,98 | 44,73 | 15,30 |
| 1.2. | Ввод малоэтажного фонда, всего | 27,16 | 8,29 | 2,56 | 3,16 | 4,60 | 8,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | на свободных территориях: | 9,01 | 1,56 | 0,00 | 1,00 | 2,20 | 4,25 |
| 1.2.1.1. | новые районы сосредоточенной застройки | 9,01 | 1,56 | 0,00 | 1,00 | 2,20 | 4,25 |
| 1.2.1.2. | в порядке уплотнения существующей застройки |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | на реконструируемых территориях | 18,15 | 6,73 | 2,56 | 2,16 | 2,40 | 4,30 |
| 1.2.2.1 | районы сносимых ветхих домов | 18,15 | 6,73 | 2,56 | 2,16 | 2,40 | 4,30 |
| 1.3. | Ввод индивидуального фонда, всего | 21,00 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| 1.3.1. | районы сосредоточенной новой индивидуальной застройки | 10,50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
| 1.3.2. | районы существующей индивидуальной застройки, включая садовые товарищества | 10,50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 |

Объёмы и источники финансирования строительства на территории                              г. Новошахтинска в 2011-2015 годах приведены в приложении №1.

В настоящее время в г. Новошахтинске действуют: положение о проведении публичных слушаний, которое утверждёно решением Новошахтинской городской Думы от 25.08.2005. №30; решение Новошахтинской городской Думы от 30.09.2009. №108 «Об утверждении Генерального плана городского округа муниципального образования  «Город Новошахтинск на 2006-2026 годы».

24.06.2010. проведены публичные слушания по рассмотрению «Правил землепользования и застройки в муниципальном образовании «Город Новошахтинск», по результатам которых правила направлены на доработку. Ориентировочно «Правила землепользования и застройки в муниципальном образовании «Город Новошахтинск» будут утверждёны решением Новошахтинской городской Думы к 01.12.2010.

Для обеспечения увеличения объёмов жилищного строительства с 2009 года началось освоение нового жилого района — квартал №2 (1-й этап) — 730 квартир, в котором  будет расселено около 1,505 тыс. человек, ввод жилых домов запланирован на 2011 год — 450 квартир, общей площадью 19342,6 кв.м и 2012 год — 280 квартир, общей площадью 12035,4 кв.м. В 2009 году выделено 12 земельных участков под малоэтажное строительство (планируется построить 117 жилой дом, всего  323 квартиры,  в 2009 году введено 7 жилых домов — 21 квартира, в 2010 году планируется ввести в эксплуатацию 44 жилых домов — 122 квартир, в 2011 году планируется ввести в эксплуатацию 45 жилых домов — 138 квартира, в 2012 году планируется ввести в эксплуатацию 21 жилых домов — 42 квартиры, количество переселяемых людей - 902  чел.).

В целях обеспечения земельными участками на период 2011-2015 годы, под точечное и комплексное строительство жилых домов, по результатам аукционных торгов, проведённых в 2009-2010 годах, определено 35 земельных участков.

В октябре - ноябре 2010 года будут проведены  аукционные торги по определению 6 земельных участков под жилищное строительство.

Предварительно под точечное и комплексное строительство жилых домов определены дополнительно 23 земельных участка.

Сведения о наличии земельных участков под точечное и комплексное строительство  жилых домов на территории г. Новошахтинска приведены в таблице №3.

таблица №3

| № | Наименование объекта (Адрес) | Застройщик, наличие правовых документов | Наличие ПСД | Этаж | кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 5-ти этажные жилые дома в квартале №2 по ул. Харьковская (2-й этап)- ( 7-мь 5-ти этажных жилых домов) | МУП "ОКС", договор аренды № 765 от 11.09.09. | ПСД находится на экспертизе | 5 | 770 |
| 2 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Молодогвардейцев (3 дома) | ООО «Контакт»,ООО "Оригинал" ,ООО "Строитель"договор аренды от 26.11.2009.. №1450 с Галиулиным Р.Ш. | имеется | 3 | 36 |
|  |  |  |  | 3 | 24 |
|  |  |  |  | 3 | 36 |
| 3 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Волгодонская, 12 | МУП "ОКС", договор аренды от 19.01.2010. № 2010/5 | имеется | 3 | 36 |
| 4 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Советская, 8-а/10-а | ООО «Контакт», договор аренды от 29.01.2010. № 2010/9 | имеется | 3 | 36 |
| 5 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. 7-я Шахтерская, 17 | ООО «Файвер», договор аренды от 05.05.2010. № 2010/64 | имеется | 1 | 2 |
| 6 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. Магаданская, 51 | ООО «Файвер», договор аренды от 05.05.2010. № 2010/60 | имеется | 1 | 2 |
| 7 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. Лесная, 60 | ООО «Файвер», договор аренды от 05.05.2010. № 2010/61 | имеется | 1 | 2 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 8 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. Лесная, 58 | ООО «Файвер», договор аренды от 05.05.2010. № 2010/63 | имеется | 1 | 2 |
| 9 | Земельный участок под строительство жилого дома, пер. Водный, 30 | ООО «Файвер», договор аренды от 05.05.2010. № 2010/62 | имеется | 1 | 2 |
| 10 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. Пушкина, 121 | ООО «Файвер», собственность Бузняковой Н.Г. | имеется | 1 | 2 |
| 11 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. Воронежская, 27 | ООО «СК «Дельта», договор аренды от 05.05.2010. № 2010/58 | имеется | 1 | 2 |
| 12 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. Магаданская, 37 | ООО «СК «Дельта», договор аренды от 05.05.2010.№ 2010/57 | имеется | 1 | 2 |
| 13 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. Лесная, 30-а | ООО «СК «Дельта», договор аренды от 05.05.2010.№ 2010/56 | имеется | 1 | 2 |
| 14 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. Лесная, 28-а | ООО «СК «Дельта», договор аренды от 05.05.2010.№ 2010/55 | имеется | 1 | 2 |
| 15 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. 1-й Тупик, 66 | ООО «СК «Дельта», договор аренды от 05.05.2010.№ 2010/59 | имеется | 1 | 2 |
| 16 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. Лесная, 39 | ООО «ЛЕРНАКО», договор аренды от 05.05.2010.№ 2010/54 | имеется | 1 | 2 |
| 17 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. Пушкина, 115 | ООО «ЛЕРНАКО», договор аренды от 05.05.2010.№ 2010/51 | имеется | 1 | 2 |
| 18 | Земельный участок под строительство жилого дома, пер. Водный, 49 | ООО «ЛЕРНАКО», договор аренды от 05.05.2010.№ 2010/50 | имеется | 1 | 2 |
| 19 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. Прохладная, 36 | ООО «ЛЕРНАКО», договор аренды от 05.05.2010.№ 2010/52 | имеется | 1 | 2 |
| 20 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. Лесная, 69 | ООО «ЛЕРНАКО», договор аренды от 05.05.2010.№ 2010/53 | имеется | 1 | 2 |
| 21 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство для его комплексного освоения, ул. Нахимова | МУП "ОКС", договор аренды от 22.06.2010.№ 2010/99 | ПСД находится на экспертизе | 5 | 200 |
| 22 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство для его комплексного освоения, ул. Достоевского | ООО "Контакт", договор аренды от 06.07.10 № 2010/111на S=8756 м2 | имеется |  |  |
| 23 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Ленинградская, 15 | ООО "ЭМС", договор аренды от 06.07.10 № 2010/108 | имеется | 2 | 8 |
| 24 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Социалистическая, 33 | договор аренды от 06.07.10 № 2010/109с Галиулиным Р.Ш. |  |  |  |
| 25 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Социалистическая, 29-а |  | имеется | 5 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Достоевского, 42-а | ООО "Контакт", договор аренды от 06.07.10 № 2010/110на S=1190 м2 | имеется |  |  |
| 27 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Базарная, 19-и | собственность Куюмджи А.О. |  |  |  |
| 28 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. Прохладная, 34 | Собственность ООО "Лернако" |  |  |  |
| 29 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. Прохладная, 16 | Собственность Арутунов А.Г. |  |  |  |
| 30 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. Сосновая, 31 | Собственность Арутунов А.Г. |  |  |  |
| 31 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. 1-й Тупик, 64 | Собственность ООО "лернако" |  |  |  |
| 32 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Ленинградская, 12-б | ООО «СК «Дельта». договор аренды от 26.11.2009.№ 1482 | имеется | 3 | 24 |
| 33 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Ленинградская, 31 | ООО "ЭМС", договор аренды от 26.11.2009.№ 1466 | имеется | 3 | 36 |
| 34 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Ленинградская, 33 | ООО "ЭМС", договор аренды от 26.11.2009.№ 1466 | имеется | 3 | 72 |
| 35 | Земельный участок под строительство жилого дома, ул. Станционная,68 | ООО «ЛЕРНАКО», Собственность ООО "лернако" | имеется | 1 | 2 |
| 36 | Земельный участок под строительство жилого квартала многоэтажной застройки, расположенный примерно в 150 м от ул. Харьковской, 58 по направлению на северо-запад | Аукцион 12.10.2010. |  |  |  |
| 37 | Земельный участок, предназначенный для размещения малоэтажного жилищного строительства, ул.Прохладная | Аукцион 19.10.2010. |  |  |  |
| 38 | Земельный участок, предназначенный для размещения малоэтажного жилищного строительства, ул.Пушкина-Лесная, участок № 1 | Аукцион ноябрь 2010 |  |  |  |
| 39 | Земельный участок, предназначенный для размещения малоэтажного жилищного строительства, ул.Пушкина-Лесная, участок № 2 | Аукцион ноябрь 2010г. |  |  |  |
| 40 | Земельный участок, предназначенный для размещения малоэтажного жилищного строительства, ул.Фонтанная | Аукцион ноябрь 2010г. |  |  |  |
| 41 | Земельный участок, предназначенный для размещения малоэтажного жилищного строительства, ул.Сосновая-Магаданская | Аукцион ноябрь 2010г. |  |  |  |
| 42 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Парковая | Не определён |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Рабоче-Крестьянская №6,8,10,12,18 | Не определён |  |  |  |
| 44 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, квартал по ул. К. Маркса от №2 до №16 | Не определён |  |  |  |
| 45 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, квартал по ул. К. Маркса и ул. Энгельса от дома №38 до №42 и от №27 до №35 | Не определён |  |  |  |
| 46 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, квартал по ул. К. Маркса и ул. Энгельса от дома №52 до №56 и от №39 до №45 | Не определён |  |  |  |
| 47 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Волна-революции, 41 | Не определён |  |  |  |
| 48 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Волна-революции, 30 | Не определён |  |  |  |
| 49 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Волна-революции, 24 | Не определён |  |  |  |
| 50 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Волна-революции, 37 | Не определён |  |  |  |
| 51 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Степана Разина, 4-10 | Не определён |  |  |  |
| 52 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Советская, 9-15 | Не определён |  |  |  |
| 53 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Садовая, 28-32 | Не определён |  |  |  |
| 54 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Садовая, 22 | Не определён |  |  |  |
| 55 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Севастопольская, 22-26 | Не определён |  |  |  |
| 56 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, пер Водозаборный,5; пер. Зелёный; ул. Советской Конституции,5, 28-32 | Не определён |  |  |  |
| 57 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, проспект Ленина,2; ул. Гайдара, 3,5 | Не определён |  |  |  |
| 58 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Линейная | Не определён |  |  |  |
| 59 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Молодогвардейцев, 8,10 | Не определён |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Молодогвардейцев, 1,3 | Не определён |  |  |  |
| 61 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Базарная, 11,13,17,21 | Не определён |  |  |  |
| 62 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Ильича, Подтёлкова, Ермака, Степана Разина | Не определён |  |  |  |
| 63 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Коперника , Марии Расковой | Не определён |  |  |  |
| 64 | Земельный участок под многоквартирное жилищное строительство, ул. Чекалина, Челюскина, Соколова, М. Тореза, Говорова | Не определён |  |  |  |

В 2010 году разрабатывается проектно-сметная документация на строительство жилого района - квартал №2 (2-й этап) — 770 квартир, начало строительства 2011 год.

Для обеспечения территорий жилой застройки инженерными коммуникациями в 2010 году разрабатывается проектно-сметная документация на строительство водопроводной и канализационной линий для  жилых районов - квартал №2 (1-й и 2-й этап).

В 2011 году предусматривается разработка 4 рабочих проектов на общую сумму 7035,6 тыс. руб.

В период 2011-2012 годы предусматривается строительство и реконструкция 9 объектов водопроводно-канализационного хозяйства на общую сумму 325533,7 тыс. руб.

Объемы и источники  финансирования объектов инженерной инфраструктуры городской программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития  жилищного строительства на 2011-2015 годы» приведены в табли-це №4.

таблица №4

| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | ОБ | 4 135,60 | 4 135,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФСР | 2467,9 | 2467,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 432,1 | 432,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 7 035,60 | 7 035,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция насосной станции № 3 "Баки Ленина" в городе Новошахтинске Ростовской области (расширение до 500м3/час)* | ОБ | 1 135,80 | 1 135,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция очистных сооружений водопровода ОАО "Несветайводострой" с увеличением производительности до 50000 м3/сут в городе Новошахтинске Ростовской области* | ОБ | 2 999,80 | 2 999,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Нахимова в городе Новошахтинске Ростовской области | ФСР | 765,9 | 765,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 134,1 | 134,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в городе Новошахтинске Ростовской области | ФСР | 1702 | 1702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 298 | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство и реконструкция муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | ФБ | 135 988,70 | 88 238,00 |  |  | 47 750,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 86 155,00 | 23 934,50 |  |  | 62 220,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФСР | 88155 | 41282,01 |  |  | 46702,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 15405,11 | 7227,99 |  |  | 8177,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 325533,7 | 160682,5 |  |  | 164851,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (ул. Харьковская, 2-й этап) | ФСР | 58378,6 | 11675,72 |  |  | 46702,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 10221,4 | 2044,28 |  |  | 8177,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 1-й этап) | ФСР | 16841,29 | 16841,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 2948,71 | 2948,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Нахимова в городе Новошахтинске Ростовской области | ФСР | 2553 | 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 447 | 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в городе Новошахтинске Ростовской области | ФСР | 10212 | 10212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1788 | 1788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6000 м3 на ул. Грессовская в пос. Западный, взамен существующих резервуаров, предусмотренный скорректированным проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь"** | ФБ | 88 238,00 | 88 238,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Строительство хозяйственно-питьевого водопровода Д=400мм от насосной станции № 3 "Баки Ленина" до ООО "Евро-Дон" в городе Новошахтинске Ростовской области* | ОБ | 48 934,50 | 23 934,50 |  |  | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Реконструкция сетей канализации поселка Новая Соколовка, предусмотренный скорректированным проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь"** | ФБ | 47 750,70 |  |  |  | 47 750,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Реконструкция насосной станции № 3 "Баки Ленина" в городе Новошахтинске Ростовской области (расширение до 500м3/час)* | ОБ | 10 222,60 |  |  |  | 10 222,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Реконструкция очистных сооружений водопровода ОАО "Несветайводострой" с увеличением производительности до 50000 м3/сут в городе Новошахтинске Ростовской области* | ОБ | 26 997,90 |  |  |  | 26 997,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | ФБ | 135 988,70 | 88 238,00 |  |  | 47 750,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 90 290,60 | 28 070,10 |  |  | 62 220,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФСР | 90452,79 | 43749,91 |  |  | 46702,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 15837,21 | 7660,09 |  |  | 8177,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по источникам финансирования |  | 332569,3 | 167718,1 |  |  | 164851,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - финансирование из средств областного бюджета на реконструкцию системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) с целью повышения надёжности системы водоснабжения города Новошахтинска и прилегающих посёлков; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - перечень объектов, финансируемых за счёт межбюджетных трансфертов по направлению "Реконструкция и замена объектов социнфраструктуры", формируется министерством энергетики РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Одним из направлений создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в г. Новошахтинске является переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в благоустроенные жилые помещения.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2006-2010 годах приведены в таблице №5.

таблица №5

| Показатели | Ед.изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём финансирования | тыс. руб. | 6627,2 | 19109,5 | 28513,9 | 70227,5 | 28029,12 |
| Переселённых семей | шт. | 25 | 30 | 31 | 47 | 23 |
| Общая площадь (отселяемая) | кв.м | 837,4 | 874,1 | 1001,2 | 1961 | 972,02 |
| Общая площадь (приобретаемая) | кв.м | 951 | 1275,9 | 1400,9 | 2343,8 | 999,1 |

Объёмы и источники финансирования переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2011-2015 годах приведены в приложении №1.

Всего в настоящее время в г. Новошахтинске признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 5146 семей — около 12865 жителей города.

Реализация указанных задач, оказание поддержки строительному комплексу возможно только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на строительство жилья для категорий граждан, определенных настоящей Программой.

Раздел II.

Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы, а также целевые индикаторы

и показатели

Основными целями Программы являются обеспечение жильём отдельных категорий граждан, выполнение мероприятий по оказанию государственной поддержки гражданам в приобретении жилья, переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в благоустроенные жилые помещения и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, стимулирование развития жилищного строительства, сохранение объёмов вводимого жилья, сохранение мощностей действующих строительных организаций путём концентрации имеющихся бюджетных средств в сфере жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры.

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи:

- строительство жилищного фонда;

- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, а также обеспечение объектов коммунального и жилищного строительства проектно-сметной документацией;

- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение жильём отдельных категорий граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- привлечение внебюджетных источников финансирования  в сферу жилищного строительства;

- создание организационно-финансового механизма, стимулирующего развитие жилищного строительства;

- увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения.

Срок реализации Программы рассчитан на пять лет с 2011 по 2015 годы.

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации Программы с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года включительно, выделение этапов не предусмотрено.

Планируемые результаты, целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены в таблице №6.

| Таблица №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2011 – 2015 годы | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество жилых помещений (квартир), приобретаемых (строящихся) участниками Программы. | 5146 | 989 | 984 | 1037 | 1072 | 1064 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками Программы (тыс. кв.м). | 323,08 | 50,49 | 54,08 | 56,34 | 58,33 | 58,85 |
| 3 | Количество переселённых семей | 5146 | 989 | 984 | 1037 | 1072 | 1064 |
| 4. | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (проектов). | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Количество введённых объектов строительства и реконструкции муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (объектов); | 9 | 4 | 5 |  |  |  |

Раздел III.

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования

1. Объемы и источники финансирования Программы в 2011 – 2015 годах указаны в приложении №1 к Программе .

Настоящая Программа включает в себя 6 направлений, в том числе:

1. Обеспечение жильем молодых семей.

2.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

3. Оказание содействия гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья.

4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе:

4.1. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

4.2. Ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, в том числе:

а) Граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995. №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008. №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

б) Граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

4.3. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4.4. Граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в составе  семьи   которых   имеется  трое или более детей-близнецов.

5. Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.

6. Строительство, реконструкция муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.

2.Утверждённая Программа реализуется за счёт бюджета города в объёмах, установленных решением Новошахтинской городской Думы о бюджете городского округа муниципального образования «город Новошахтинск» на соответствующий финансовый год и плановый период.

В случае внесения изменений в решение Новошахтинской городской Думы о бюджете городского округа муниципального образования «Город Новошахтинск» на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных ассигнований на реализацию Программы вносятся соответствующие изменения в настоящее постановление.

Раздел IV.

Нормативное обеспечение Программы

Для реализации Программы нет необходимости дополнительного принятия нормативно — правовых актов.

Раздел V.

Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация Программы осуществляется на основе:

1. Муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Координацию по реализации Программы осуществляет Управление капитального строительства  Администрации города.

Исполнители Программы (  УЖКХ Администрации города, отдел жилищной политики Администрации города , сектор по работе с молодёжью Администрации города ) ежегодно уточняют и предоставляют в Управление капитального строительства Администрации города с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ.

3. Координатор Программы  в соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009. №1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ» направляют:

3.1. ежеквартально в сектор экономики и малого предпринимательства Администрации города отчет по форме в соответствии с приложением №2 к настоящему Порядку, а также по запросу сектора – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации настоящей Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

3.2. ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития города и среднесрочного финансового плана города, составления проекта бюджета муниципального образования «Город Новошахтинск» на очередной финансовый год, в сектор экономики и малого предпринимательства Администрации  города – отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

а) отчет в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

б) сведения о результатах реализации настоящей Программы за отчетный год;

в) данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

г) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

д) сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности;

е) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

ж) сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

з) оценку эффективности результатов реализации Программы.

4. Сектор экономики и малого предпринимательства Администрации города готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение комиссии по оценке результативности деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Новошахтинска  (далее – комиссия).

5. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, координатор готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с комиссией.

6.  Сектор экономики и малого предпринимательства Администрации города вправе внести на рассмотрение комиссии следующие проекты решений по  Программе, реализуемой координатором:

6.1. о приостановлении реализации действующей Программы с приостановлением финансирования из местного бюджета;

6.2. о прекращении реализации действующей Программы с исключением расходов на их реализацию;

6.3. о направлении на доработку действующей Программы с приостановлением финансирования из местного бюджета.

7. В случае поддержки комиссией предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующей Программы, координатор вносит соответствующий проект постановления Администрации города в соответствии с Регламентом работы Администрации города Новошахтинска.

8. По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств местного бюджета – координатор подготавливает и предоставляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Новошахтинска.

9. Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает главный распорядитель средств местного бюджета – координатор и вносит соответствующий проект постановления Администрации города в соответствии с Регламентом работы Администрации города Новошахтинска.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации города не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета городского округа муниципального образования «Город Новошахтинск» в Новошахтинскую городскую Думу.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.

Раздел VI.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Эффективность от реализации Программы и использования выделенных бюджетных  средств будет обеспечена за счёт:

- исключения возможности не целевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- адресного предоставления  бюджетных средств.

В результате реализации Программы планируется:

- повысить уровень и качество жизни незащищенных категорий населения области;

- уменьшить долю населения, проживающего в многоквартирных домах на территории города, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- увеличить площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения, обеспеченных инженерной инфраструктурой;

- создать условия для укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженности в обществе;

- сохранить мощности действующих строительных организаций, и, как следствие, сохранение рабочих мест на указанных предприятиях;

- разработать проектно-сметную документацию на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;

- осуществить строительство и реконструкцию  муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;

- сохранить и увеличить объёмов вводимого жилья.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по следующим критериям:

- количество жилых помещений (квартир), приобретенных/построенных участниками Программы в текущем году (единиц);

-  общая площадь жилых помещений, приобретенных/построенных участниками Программы в текущем году (кв.м);

- количество семей, получивших возможность приобрести/построить жилье с помощью собственных, заемных средств, а также средств государственной поддержки - средств федерального, областного или местного бюджетов(единиц);

- количество разработанной проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство и реконструкцию  муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (единиц);

- количество введённых объектов строительства и реконструкции  муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (единиц);

Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении № 2.

Управляющий делами

Администрации города                                     		           	Ю.А. Лубенцов

Приложение №2

к Городской программе

«Обеспечение жильём отдельных

категорий граждан и стимулирование

развития жилищного строительства в

городе Новошахтинске

на 2011-2015 годы».

Методика и критерии

оценки эффективности Городской программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства                      городе Новошахтинске на 2011 – 2015 годы»

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по следующим критериям:

1. Критерий «Социально-экономический эффект от реализации Программы»:

1.1. Количество жилых помещений (квартир), приобретенных/построенных участниками Программы в текущем году (единиц);

1.2. Общая площадь жилых помещений, приобретенных/построенных участниками Программы в текущем году (кв.м);

1.3. Количество семей, получивших возможность приобрести/построить жилье с помощью собственных, заемных средств, а также средств государственной поддержки - средств федерального, областного или местного бюджетов (единиц);

1.4. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство и реконструкцию  муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (единиц);

1.5. Количество введённых объектов строительства и реконструкции  муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (единиц);

2. Критерий «Результативность бюджетных расходов» определяется как степень достижения планируемых результатов деятельности по формулам:

1)

| КРБРi = | Рфактi i | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Рпланi |  |

КРБРi – коэффициент, определяющий результативность бюджетных расходов в i-м году;

Рфактi – фактически достигнутый результат в i-м году при заданном объеме финансирования;

Рпланi – планируемый результат в i-м году.

КРБРi – должен быть > или равен 1.

2)

| КСТРi = | Острi | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ообщi |  |

КСТРi – коэффициент, определяющий долю средств, направленных на строительство, в общем объеме средств, выделяемых на реализацию Программы;

Острi – объем средств, направленных на строительство в i-м году;

Ообщi – в общем объеме средств, выделяемых на реализацию Программы (без учета средств, выделяемых в рамках реализации подпрограммы 4).

КРБРi – должен быть > или равен 0,5.

Управляющий делами

Администрации города                                     				Ю.А. Лубенцов