АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2010.  				№ 1433                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

О внесении  изменений

в постановление Администрации

города   от 29.07.2010.  № 1153

В связи с изменением сроков реализации Городской долгосрочной  целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске  на 2010 – 2012 годы» , изменениями в объемах финансирования, в соответствии  с  постановлением Администрации города   от    04.09.2009. № 1312 «О Порядке   принятия решения о разработке    долгосрочных  городских  целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести    изменения      в   постановление    Администрации     города    от 29.07.2010. № 1153 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске

на 2010 – 2012 годы»:

1.1. В наименовании постановления, в пунктах 1,2,3 и по тексту приложения № 1

слова: «Городская долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных

дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2010 – 2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами: « Городская долгосрочная целевая программа

« Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2010 – 2013 годы».

1.2. В  приложении № 1:

1.2.1. В разделе I .«Паспорт   Городской    долгосрочной  целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске

на 2010 -2013 годы»»:

а) подпункт  7.1.  пункта 7. изложить в следующей редакции:

«7.1.2010 -2013 годы.»;

б) подпункты  10.1. и 10.2.пункта 10. изложить в следующей редакции:

«10.1.Общий объем финансирования Программы составляет в 2010 – 2013 годах   580311,26 тыс. рублей, в том числе :

10.1.1. Средства областного бюджета - 488452,95 тыс. рублей.

10.1.2. Средства местного бюджета     -  91858,31 тыс. рублей.

10.2. Объем финансирования по годам:

10.2.1. Областной бюджет:

2010 год – 52107,7 тыс. рублей;

2011 год -  180646,55 тыс. рублей;

2012 год -  150306,6 тыс. рублей;

2013 год – 105392,1 тыс. рублей.

10.2.2. Местный бюджет :

2010 год – 10984,21 тыс. рублей;

2011 год  -  33878,0  тыс. рублей;

2012 год -   28543,3  тыс. рублей;

2013 год -    18452,8 тыс. рублей.».

в) подпункт 11.1.  пункта 11.изложить в  следующей редакции:

«11.1. Протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных

требований – 29,42 км».

1.2.2. В разделе III. «Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы»:

а) пункт 16.изложить в следующей редакции:

«16. Срок реализации Программы – 2010 – 2013 годы.»;

б) пункт 17. изложить в следующей редакции:

« 17. Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице

№ 1.

Таблица № 1

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Еди- ница изме-рения | Показатели по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 базо- вый | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения , не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | Про- цен- тов | 87,7 | 86,6 | 83,2 | 80,1 | 78,7 |
| 2. | Увеличение протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 268,9 | 270,0 | 270,25 | 272,45 | 272,45». |

1.2.3. В разделе IV. « Система программных  мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятийс разбивкой по годам, источникам финансирования Программы» в  пункте 19. таблицу № 2  изложить  в новой  редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.4. В разделе VII. «Оценка эффективности социально- экономических и экологических последствий от реализации Программы» подпункт 32.1.пункта 32. изложить в следующей редакции:

«32.1.Протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения,

на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований составит 29,42 км, в том числе по годам:

2010 год – 3,05 км; 2011 го – 12,35 км; 2012 год – 8,75 км; 2013 год – 5,27 км.».

1.2.5. Приложение № 2 к Городской долгосрочной целевой программе «Развитие

сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2010 -2012 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Новошахтинской  городской общественно – политической газете «Знамя шахтера» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города в сети

«Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В.Солоницина.

Мэр города								                         И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального хозяйства  Администрации города

Приложение  № 1

к постановлению

Администрации города

от 08.10.2010.  № 1433

«Объемы

финансирования Программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них ,всего: в том числе : областной бюджет местный бюджет | 40299,66 34375,6 5924,06 | 197600,0 168157,6 29442,4 | 138876,6 118183,9 20692,7 | 123844,9 105392,1 18452,8 | 500621,16 426109,2 74511,96 |
| 2. | Строительство автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, всего: в том числе : областной бюджет местный бюджет | 11618,05 9910,2 1707,85 | 4251,0 3617,6 633,4 | 27426,6 23340,0 4086,6 | - - - | 43295,65 36867,8 6427,85 |
| 3. | Приобретение коммунальной техники для сезонной эксплуатации автомобильных дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них, всего: в том числе : областной бюджет местный бюджет | 11174,2 7821,9 3352,3 | 12673,55 8871,35 3802,2 | 12546,7 8782,7 3764,0 | - - - | 36394,45 25475,95 10918,5 |
| 4. 4.1. 4.2. | Всего по Программе, в том числе: областной бюджет местный бюджет | 63091,91 52107,7 10984,21 | 214524,55 180646,55 33878,0 | 178849,9 150306,6 28543,3 | 123845,0 105392,1 18452,8 | 580311,26 488452,95 91858,31». |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                               				Ю.А.Лубенцов

Приложение № 2

к постановлению

Администрации  города

от  08.10.2010.  № 1433

«Приложение № 2

к Городской долгосрочной  целевой

программе «Развитие сети автомобильных

дорог  общего пользования в городе

Новошахтинске на 2010 - 2013 годы»

Система

программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия |  | Ответствен ный исполнитель | Срок испол нения | Источник финанси рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. | 10. |  |  | 11. |  |  |  |
| 1. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог |  | Управление жилищно- коммуналь-ного хозяйства Администра ции города Новошахтин-ска | 2010 - 2013 годы | област ной бюджет местный бюджет | 34375,6 5924,06 | 168157.6 29442.4 | 118183.9 20692.7 | 105392.1 18452.8 |  |  | 426109.2 74511,96 |  |  |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт автодо-роги от останов-ки «Швейная фабрика» до пр.Ленина в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  | 2010 год | област-ной бюджет местный бюджет | 7438,72 1281,94 |  |  |  |  |  | 7438,72 1281,94 |  |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт автодороги по ул.Советская (от ул. Ульян-цева до Шос-сейная), ул. Шоссейная до ул. Советской Конституции в городе Новошахтинске Ростовской области |  |  |  | 2010 год | област-ной бюджет местный бюджет | 22050,08 3799,95 |  |  |  |  |  | 22050,08 3799,95 |  |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт автодо- роги по ул. Красный Проспект ( от ул.Мичури-на до городско-го кладбища пос.Петровский) |  |  |  | 2010 год | област-ной бюджет местный бюджет | 4886,80 842,17 |  |  |  |  |  | 4886,80 842,17 |  |  |  |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт автодо-роги по ул. Садовой ( от ул. Комсомольской до ул.Ульянце- ва); участок автодороги от ул.Садовой до пл.Базарной; пл.Базарная; ул.Базарная до пр. .Ленина в г.Новошахтин- ске Ростовской области. |  |  |  | 2011 год | област-ной бюджет местный бюджет |  | 13616,0 2384,0 |  |  |  |  | 13616,0 2384,0 |  |  |  |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт автодо-роги по ул. Комсомольской ( от трассы «Новошахтинск-Майский» до ул. Советской Конституции) в г.Новошахтинске Ростовской области |  |  |  | 2011 год | област-ной бюджет местный бюджет |  | 21785,6 3814,4 |  |  |  |  | 21785,6 3814,4 |  |  |  |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт автодо-роги по ул. Со- ветской Конституции (от ул.Кра- сный проспект № 1 до ул.Шос- сейная) |  |  |  | 2011 год | област-ной бюджет местный бюджет |  | 23147,2 4052,8 |  |  |  |  | 23147,2 4052,8 |  |  |  |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт автодо-роги по ул. Просвещения ( от ул.Просве-щения № 10 до МОУ « СОШ №27» ) в г. Новошахтинске Ростовской области. |  |  |  | 2011 год | област-ной бюджет местный бюджет |  | 14296,8 2503,2 |  |  |  |  | 14296,8 2503,2 |  |  |  |
| 1.1.8. | Капитальный ремонт втодо-роги от поста № 4 пос.Радио ( участок авто-дороги от поста № 4 до пос. Красный ; авто-дорога по ул. Коненкова,ул. Желябова; участок авто-дороги от ул. Желябова до ул.Дениса Давыдова; ул.Восточная ( от ул. Дениса Давыдова до ул.Чекалина);ул.Чекалина ( от ул.Восточная до ул. Буденного); ул.Буденного ( от ул.Чекали-на до ул.Соко-лова); ул.Соко- лова (от ул.Бу- денного до ул. Соколова № 10) до ул.Соколова № 10 в пос. Самбек в г.Новошахтинске Ростовской области. |  |  |  | 2011 год | област-ной бюджет местный бюджет |  | 95312,0 16688,0 |  |  |  |  | 95312,0 16688,0 |  |  |  |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт автодо-роги по ул.Писа- рева ( от дома № 25 до ул. Франко, ул. Франко ( от ул Писарева до МОУ «СОШ № 38») |  |  |  | 2012 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  | 7388,6 1293,7 |  |  |  | 7388,6 1293,7 |  |  |  |
| 1.1.10. | Капитальный ремонт автод-роги по ул. Антипова ( от пер.Лаптева до ул. Академика Королева ) |  |  |  | 2012 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  | 47656,0 8344,0 |  |  |  | 47656,0 8344,0 |  |  |  |
| 1.1.11. | Капитальный ремонт автодо-роги по ул. Калинина ( от пр. Ленина до ул.Комсомоль-ской) |  |  |  | 2012 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  | 4701,9 823,2 |  |  |  | 4701,9 823,2 |  |  |  |
| 1.1.12. | Капитальный ремонт автодо-роги по ул. Социалистичес-кой ( от ул. Ульянцева до ул.Первомай-ской) |  |  |  | 2012 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  | 16792,4 2940,2 |  |  |  | 16792,4 2940,2 |  |  |  |
| 1.1.13. | Капитальный ремонт автодо-роги от ж/д переезда 29 км до 2-го отделе-ния ЗАО «Пригородное» (ул.Волгоград- ская, ул.Шахт-ная, ул.Север- ная, ул. Анапская |  |  |  | 2012 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  | 41645,0 7291,6 |  |  |  | 41645,0 7291,6 |  |  |  |
| 1.1.14 | Капитальный ремонт автодо-роги по ул.Кирова ( от ул.Ульянцева до ул.Первомай-ская) |  |  |  | 2013 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  |  | 24998,0 4376,9 |  |  | 24998,0 4376,9 |  |  |  |
| 1.1.15 | Капитальный ремонт автодороги по ул.Семашко ( от остановки «Семашко» до ул.Линейной) |  |  |  | 2013 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  |  | 20998,4 3676,6 |  |  | 20998,4 3676,6 |  |  |  |
| 1.1.16 | Капитальный ремонт автодо-роги по ул.Ак. Королева ( от 22 км до ул. Курской), ул.Же лезнякова (от ул.Ак.Королева до ул.Баженова) ул.Баженова (от ул.Железняко-ва до ул. Курской) ул. Курской ( от ул.Баженова до ул.Ак.Королева) |  |  |  | 2013 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  |  | 43996,7 7703,3 |  |  | 43996,7 7703,3 |  |  |  |
| 1.1.17 | Капитальный ремонт автодо-роги по ул.Молодежной, ул.Чиха, ул. Достоевского |  |  |  | 2013 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  |  | 15399,0 2696,0 |  |  | 15399,0 2696,0 |  |  |  |
| 2.Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство автомобильных дорог обще- го пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципально- го значения соответсвующих нормативным требованиям | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администра- ции города |  | 2010 2012 годы | област-ной бюджет местный бюджет | 9910,2 1707,85 | 3617,6 633,4 | 23340,0 4086,6 |  |  |  | 36867,8 6427,85 |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство подъезда к МУ ДОД «Городская станция юных натуралистов» от автодороги «Новошахтинск-Майский»- ул.Радио |  |  |  | 2010 год | област-ной бюджет местный бюджет | 9910,2 1707,85 |  |  |  |  |  | 9910,2 1707,85 |  |  |  |
| 2.1.2. | Строительство автодороги по ул.Водосборный ( от ул.Советс-кой Конституции до ул.Просве-щения )) |  |  |  | 2011 год | облас-тной бюджет местный бюджет |  | 3617,6 633,4 |  |  |  |  | 3617,6 633,4 |  |  |  |
| 2.1.3. | Строительство автодороги от Карла Маркса до трассы «Новошахтинск – Майский» ( пер.Ясный, ул.Крупская, ул.Кубанская, ул.Можайского ) |  |  |  | 2012 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  | 23340,0 4086,6 |  |  |  | 23340,0 4086,6 |  |  |  |
| 3. Мероприятия по приобретению коммунальной техники для сезонной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение коммунальной техники для сезонной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, в том числе -: | Увеличение пропускной способности и улучшение условий сезонной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города |  | 2010-2012 годы | област-ной бюджет местный бюджет | 7821,9 3352,3 | 8871,35 3802,2 | 8782,7 3764,0 |  |  |  |  | 25475,95 10918,5 |  |  |
| 3.1.1. | Снегоочисти-тель шнекоро-торный КО 650 У на базе шасси УРАЛ |  |  |  | 2010 год | област-ной бюджет местный бюджет | 3115,0 1335,0 |  |  |  |  |  |  | 3115,0 1335,0 |  |  |
| 3.1.2. | Вакуумная подметально- уборочная машина КО 316 А на базе КАМАЗ |  |  |  | 2010 год | област-ной бюджет местный бюджет | 4706,9 2017,3 |  |  |  |  |  |  | 4706,9 2017,3 |  |  |
| 3.1.3. | Снегоочисти-тель шнекоро-торный ШРС/ ФРС – 200 м на базе МТЗ – 82 |  |  |  | 2011 год | област- ной бюджет местный бюджет |  | 840,0 360,0 |  |  |  |  |  | 840,0 360,0 |  |  |
| 3.1.4. | Автогрейдер ГС – 10.01 |  |  |  | 2011 год | област-ной бюджет местный бюджет |  | 1493,8 640,2 |  |  |  |  |  | 1493,8 640,2 |  |  |
| 3.1.5. | Подметально- уборочная машина 481 502 ПУМ -99 на базе ЗИЛ 433362 |  |  |  | 2011 год | област-ной бюджет местный бюджет |  | 1438,55 616,5 |  |  |  |  |  | 1438,55 616,5 |  |  |
| 3.1.6 | Мусоровоз задняя загрузка КО 427 -03 на шасси 65116 – 1041 -62, емкость кузова 18 м3 |  |  |  | 2011 год | област-ной бюджет местный бюджет |  | 1855,0 795,0 |  |  |  |  |  | 1855,0 795,0 |  |  |
| 3.1.7. | Погрузчик фронталь-ный К-702 МА ПК - 6 ЯМЗ 238 НД 31 ( 235) |  |  |  | 2011 год | областной бюджет местный бюджет |  | 3244,0 1390,5 |  |  |  |  |  | 3244,0 1390,5 |  |  |
| 3.1.8. | Вакуумная машина КО 503 В 2 на шасси ГАЗ 3309 емкостью 3,75 м3 |  |  |  | 2012 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  | 1036,0 444,0 |  |  |  |  | 1036,0 444,0 |  |  |
| 3.1.9. | Автокран КС 3577-3К 16 т с гуськом 7 м |  |  |  | 2012 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  | 2434,2 1043,3 |  |  |  |  | 2434,2 1043,3 |  |  |
| 3.1.10 | Мусоровоз КО 440-5 шасси 65115 – 1071-62 вместимость 22 м3, боковая загрузка |  |  |  | 2012 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  | 1331,6 570,6 |  |  |  |  | 1331,6 570,6 |  |  |
| 3.1.11 | Бульдозер гусеничный Д 180 М-1, Б-10М 0111-1Е |  |  |  | 2012 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  | 2205,0 945,0 |  |  |  |  | 2205,0 945,0 |  |  |
| 3.1.12 | Машина каналопро-мывочная КО-512 на базе КАМАЗ 53215 |  |  |  | 2012 год | област- ной бюджет местный бюджет |  |  | 1775,9 761,1 |  |  |  |  | 1775,9 761,1 |  |  |
| 4. 4.1. 4.2. | Всего по Программе в том числе: областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  |  | 63091,91 52107,7 10984,21 | 214524,55 180646,55 33878,0 | 178849,9 150306,6 28543,3 |  | 123844,9 105392,1 18452,8 |  |  | 580311,26 488452,95 91858,31 |  |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                Ю.А.Лубенцов