АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2010.  					№1443               		г.Новошахтинск

О  внесении изменений

в постановление Мэра города

от 09.12.2008. №1654

В целях выполнения корректировки муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2012 годы», в соответствии с постановлениями Администрации Ростовской области от 02.06.2010. №352 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008. № 604» и от 02.07.2010. №33 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Мэра города от 09.12.2008. №1654 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009-2012 годы»:

1.1.Изложить долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности  дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2012 годы» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования в Новошахтинской городской общественно – политической газете «Знамя шахтера» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети «Интернет»:

3.Считать утратившим силу постановление Администрации города от 25.06.2010. №918 «О внесении изменений в постановление Мэра города от 09.12.2008. №1654».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                   		 И.Н.Сорокин

Постановление вносит:

сектор транспорта и связи

Администрации города

- Приложение № 1

- к постановлению

- Администрации города

- от 14.10.2010. №1443

Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения

в г. Новошахтинске на 2009-2012 годы»

- Паспорт

долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения

в г. Новошахтинске на 2009-2012 годы»

| 1.Наименование Программы | 1.1.Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в г. Новошахтинске на 2009-2012 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| 2.Основание для разработки Программы. | 2.1.Федеральный закон РФ " от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения. 2.2.Областной закон Ростовской области от 16.08.2000 N 97-ЗС. "О безопасности дорожного движения на территории Ростовской области". 2.3.Областной закон Ростовской области от 11.01.2007 N 609-ЗС "Об Областной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области" на 2007-2012 годы". |
| 3.Муниципальный заказчик - координатор Программы | 3.1.Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в г. Новошахтинске. |
| 4.Основные участники и исполнители Программы | 4.1.Сектор транспорта и связи Администрации города. 4.2.ОГИБДД ОВД по г. Новошахтинску. 4.3.Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города. 4.4.Отдел образования Администрации города. |
| 5.Разработчик программы | 5.1.Сектор транспорта и связи Администрации города. |
| 6.Цели и задачи Программы | 6.1.Целью Программы являются: а) сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; б) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 6.2.Задачами Программы являются: а)предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; б)сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; в)совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города. |
| 7Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы | 7.1.Важнейшим показателем Программы является: а) сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП. б) важнейшими индикаторами Программы являются: а)снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств); б) снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения); в) снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших); г) сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; д) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет, на 10 тыс. транспортных средств; е) сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; ж) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств |
| 8.Срок реализации Программы | 8.1. 2009-2012 гг. |
| 9.Объемы средств и источники финансирования Программы | 9.1.Общий объем финансирования Программы составляет 38,9718 млн. рублей, из средств местного бюджета. 9.2.Объемы финансирования по годам: а) 2009 год – 6,9556 млн. руб. б) 2010 год – 8,9005 млн. руб. в) 2011 год - 4,6357 млн. руб. г) 2012 год - 18,480 млн. руб. 9.3.Объем средств, выделяемых из местного бюджета, подлежит ежегодному уточнению при утверждении местного бюджета на соответствующий год. |
| 10.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности: | 10.1.Сокращение к 2012 году количества лиц, погибших в результате погибших в результате ДТП. 10.2.Социально-экономический эффект от реализации Программы предположительно составит 82,348 млн. руб. |

- I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

В г. Новошахтинске сложилась сложная дорожно-транспортная ситуация, связанная с обеспечением безопасности участников дорожного движения.

Улично-дорожная сеть города в основном сформировалась во второй половине 20 века при низкой интенсивности транспортного и пешеходного потоков. Несмотря на рост числа автомобилей, каких-либо серьезных изменений не претерпевала. Если прослеживать тенденцию последнего десятилетия, то можно сделать вывод, что количество личного автотранспорта к 2012 году возрастет на 30%.

В 2004 году в г. Новошахтинске ежемесячно совершалось 10 дорожно-транспортных происшествий, при которых  2 человека погибало и 11 человек получало ранения. Ежемесячно с участием несовершеннолетних происходило 1-2 ДТП.

Повышение уровня аварийности на дорогах города объясняется рядом факторов. Среди них такие, как увеличение парка транспортных средств и ухудшение транспортной дисциплины участников дорожного движения, отсутствие необходимых дорожных знаков.

На автодорогах города имеется 1250 дорожных знаков, из которых 300 требуют замены. В целях обеспечения безопасности и совершенствования организации дорожного движения необходимо дополнительно установить порядка 700 дорожных знаков.

Эксплуатация большинства светофоров города затруднена из-за устаревшего оборудования. На автодорогах города находится 13 светофорных объектов, из которых только 3 соответствуют ГОСТ 25695-83. Основная доля светофоров была установлена на улицах города в конце 80 годов. Наряду с тем, что срок эксплуатации 1 светофорного объекта составляет 6 лет. Из-за устаревшего оборудования светофорных объектов возникают регулярные перебои в его работе. Кроме того, отсутствует возможность корректировки режима работы светофоров для оптимизации движения транспортных потоков.

Городская улично-дорожная сеть г.Новошахтинска  состоит из 630 улиц, из которых 62 имеют автобусное движение. На городских маршрутах общественного транспорта имеется 242 автобусных остановочных комплекса. Из них 129 имеют автопавильоны и 30 имеют  заездные карманы. Остальные 113 остановочных комплекса необходимо оборудовать в соответствии с нормативными требованиями.

- II. Основные цели и задачи программы

Целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Задачами Программы являются: 
а) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

б) сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

в) совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города.

- III. Перечень основных мероприятий программы

- Проектирование и установка светофорных объектов.

- Разработка проекта дислокации дорожных знаков.

- Нанесение горизонтальной дорожной разметки.

- Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков.

- Устройство пешеходных турникетных ограждений, разделительных газонов, островков безопасности с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

- Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий.

- Выполнение работ: по устройству уличного освещения; по строительству и ремонту тротуаров

- Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения: дорожные знаки; светофоры.

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Данные представлены в таблице №2. Объемы финансирования мероприятий на 2009-2012 годы составляют  38,9718 млн. руб. из местного бюджета.

а) 2009 год – 6,9556 млн. руб.;

б) 2010 год – 8,9005 млн. руб.;

в) 2011 год - 4,6357 млн. руб.;

г) 2012 год - 18,480 млн. руб.

V. Механизм реализации Программы и контроля

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в г. Новошахтинске, финансовый отдел Администрации города, постоянная депутатская комиссия по вопросам ЖКХ и транспорту в порядке установленном для контроля за реализацией городских целевых Программ.

VI. Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателя Программы, в качестве которого выбрано сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В 2012 году по сравнению с 2004 годом ожидается сокращение количества лиц, погибших за год, на 7 человек и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 15 единиц. Всего за время реализации Программы будут сохранены жизни 14 человекам по сравнению с вариантом развития ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода.

Снижение социально-экономического ущерба от гибели людей определено в соответствии с методикой оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий (№ Р-03112199-0502-00). Расчет социально-экономической эффективности программы приведен в таблице №1. При этом в качестве базового значения рассматривается показатель числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, с расчетным (на конец 2004 года) нормативом величины ущерба в размере 3,817 млн. рублей.

Общий результат проведенных мероприятий даст социально-экономический эффект в 82,348 млн. рублей (с учетом прогноза цен на 2006 год).

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| фактическое использование средств | *100 процентов |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |

Таблица №1

Расчет

социально-экономической эффективности Программы

(с учетом данных ранее действующей программы 2006-2012гг.)

| № п/п | Наименование | 2004 год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | После-дующие годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показателей | (базо-вый) | год | год | год | год | год | год | год | (в сред-нем |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель), человек (снижение | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 |
|  | в 1,5 раза к 2012 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 |
|  | (пункт 1 х коэффициент по федеральной целевой программе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием), человек (пункт 2 – пункт 1) | – | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 |
| 4. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы, млн. рублей (пункт 3 х 3,817 млн. рублей) | – | 3,817 | 7,634 | 15,268 | 22,902 | 34,353 | 45,804 | 53,438 | 53,438 |
| 5. | Расходы на реализацию Программы, млн. рублей (2006 – 2009 гг. – факт и проект на последующие годы) | – | 5 | 19,859 | 11,557 | 6,9556 | 8,9005 | 4,6357 | 18,480 | – |
| 6. | Индекс инфляции | – | 1,093 | 1,123 | 1,144 | 1,143 | 1,112 | 1,099 | 1,082 | – |
| 7. | Расходы на реализацию Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год (пункт 5 / пункт 6) | – | 4,5746 | 17,684 | 7,5092 | 3,6258 | 8,1839 | 4,2181 | 17,079 |  |
| 8. | Социально-экономический эффект от реализации Программы, | – | -0,758 | -10,05 | 7,7588 | 19,276 | 26,169 | 41,586 | 36,359 | 53,438 |
|  | млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год (пункт 4 – пункт 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Коэффициент дисконтирования | – | 1 | 1,08 | 1,166 | 1,26 | 1,36 | 1,469 | 1,587 | 0,127 |
| 10. | Приведенный социально-экономический эффект от реализации Программы, млн. рублей (пункт 8/пункт 9) | – | -0,758 | -9,305 | 6,6542 | 15,299 | 19,242 | 28,309 | 22,91 | 420,7717 |

Таблица №2

Программные мероприятия

| № пп/оцп* | Наименование мероприятий | Сроки исполнения (годы) | Объем финансирования – всего тыс.руб. | В том числе за счёт средств местного бюджета | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Мероприятия подпрограммы «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети г. Новошахтинска» |  |  |  |  |  |  |
| 1/1.5 | Проектирование и установка светофорных объектов | 2009 | 371,6 | 371,6 | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения |
|  |  | 2010 | Не требуется | Не требуется |  |  |
|  |  | 2011 | Не требуется | Не требуется |  |  |
|  |  | 2012 | 850,0 | 850,0 |  |  |
| 2/1.7 | Разработка дислокации дорожных знаков | 2009 |  |  | УЖКХ | повышение уровня организации дорожного движения |
|  |  | 2010 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |
| 3/1.8 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 2009 |  |  | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения |
|  |  | 2010 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 450,0 | 450,0 |  |  |
| 4/1.10 | Разработка электронных карт распределения дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города | 2009 | 2009-2012 годы |  | ОГИБДД ОВД по г. Новошахтинску | оперативный, топографический анализ дорожно-транспортных происшествий |
|  |  | 2010 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |
| 5/1.11 | Создание зон ограничений для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле школ в городах и районных центрах | 2009 | Не требуется | Не требуется | УЖКХ | снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
|  |  | 2010 | Не требуется | Не требуется |  |  |
|  |  | 2011 | Не требуется | Не требуется |  |  |
|  |  | 2012 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 6/1.12 | Устройство пешеходных турникетных ограждений, разделительных газонов, островков безопасности с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в населенных пунктах | 2009 | Не требуется | Не требуется | УЖКХ | снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
|  |  | 2010 | Не требуется | Не требуется |  |  |
|  |  | 2011 | Не требуется | Не требуется |  |  |
|  |  | 2012 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 7/1.14 | Проектирование и создание автомобильных парковок всех видов в населенных пунктах | 2009 | Не требуется | Не требуется | УЖКХ | разгрузка улично-дорожной сети |
|  |  | 2010 | Не требуется | Не требуется |  |  |
|  |  | 2011 | Не требуется | Не требуется |  |  |
|  |  | 2012 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 8/1.15 | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах | 2009 | 4528,5 | 4528,5 | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий |
|  |  | 2010 | 5868,9 | 5868,9 |  |  |
|  |  | 2011 | 4635,7 | 4635,7 |  |  |
|  |  | 2012 | 7470,0 | 7470,0 |  |  |
| 9/1.16 | Выполнение работ: |  |  |  |  |  |
|  | по устройству уличного освещения | 2009 |  |  | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города |
|  |  | 2010 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
|  | по строительству и ремонту тротуаров | 2009 | 744,7 | 744,7 | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города |
|  |  | 2010 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
| 10/1.17 | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах: |  |  |  |  |  |
|  | дорожные знаки | 2009 | 268,7 | 268,7 | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети |
|  |  | 2010 | 393,9 | 393,9 |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | светофоры | 2009 | 979,9 | 979,9 | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети |
|  |  | 2010 | 1795,5 | 1795,5 |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2100,0 | 2100,0 |  |  |
|  | барьерное ограждение | 2009 |  |  | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети |
|  |  | 2010 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  | нанесение горизонтальной дорожной разметки | 2009 | 62,2 | 62,2 | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения |
|  |  | 2010 | 142,2 | 142,2 |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2600,0 | 2600,0 |  |  |
| 11/1.19 | Установка и замена силового барьерного ограждения на искусственных сооружениях улично-дорожной сети населенных пунктов | 2009 | Не требуется | Не требуется | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети |
|  |  | 2010 | Не требуется | Не требуется |  |  |
|  |  | 2011 | Не требуется | Не требуется |  |  |
|  |  | 2012 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12/4.5 | Проведение комплекса работ по обеспечению безопасности движения на железнодорожных переездах | 2009 |  |  | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах |
|  |  | 2010 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 13 | Строительство остановочных павильонов | 2009 | Не требуется | Не требуется | УЖКХ | Улучшение эстетического вида и улучшение обслуживания пассажиров |
|  |  | 2010 | Не требуется | Не требуется |  |  |
|  |  | 2011 | Не требуется | Не требуется |  |  |
|  |  | 2012 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 2. Мероприятия подпрограммы «Организация деятельности по предупреждению аварийности» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Оборудование детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах | 2009 |  |  | УЖКХ | формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
|  |  | 2010 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 15 | Оборудование классов по ПДД и БД в 22 образовательных учреждениях города | 2009 |  |  | отдел образования Администрации г. Новошахтинска | профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование системы и качества обучения правилам дорожного движения |
|  |  | 2010 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 800,0 | 800,0 |  |  |
| ИТОГО по программе |  | 2009 | 6955,6 | 6,9556 |  |  |
|  |  | 2010 | 8900,5 | 8,9005 |  |  |
|  |  | 2011 | 4635,7 | 4,6357 |  |  |
|  |  | 2012 | 18480,0 | 18,4800 |  |  |

*- первая цифра №пункта муниципальной программы/ вторая цифра №пункта областной программы.

Перечень используемых сокращений:

УЖКХ -	Управление жилищно - коммунального хозяйства Администрации г. Новошахтинска.

ОГИБДД ОВД по г. Новошахтинску – отделение городской инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел по г. Новошахтинску.

Управляющий делами

Администрации города 														                            Ю.А. Лубенцов