АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2010.  				№ 1473                       		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении Муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории города Новошахтинска

на период до 2020 года»

В соответствие с постановлением Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009. № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новошахтинска

на период до 2020 года» согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города								      	        И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от  15.10.2010.  № 1473

Муниципальная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года»

Паспорт программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 . № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; решение коллегии Администрации Ростовской области от 14.12.2009. № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области». |
| Заказчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Новошахтинска |
| Разработчик Программы | ООО НПП «ВНИКО» |
| Основная цель Программы | Улучшение условий и качества жизни населения г. Новошахтинска, переход экономики и бюджетной сферы г. Новошахтинска на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности. |
| Основные задачи Программы: | Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе: создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях города; энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях; энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях коммунальной сферы; оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета; улучшение экологических показателей среды обитания; развитие рынка энергосервисных услуг на территории муниципального образования; популяризация энергосбережения среди населения. |
| Сроки реализации Программы | 2010–2020 гг. 2010-2012 гг. – I этап, 2013-2014 гг. – II этап, 2015-2020 гг. – III этап. |
| Структура Программы | Паспорт Программы. Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации. Раздел 3. Система программных мероприятий. 3.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе г. Новошахтинска Ростовской области на период до 2020 года». 3.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре г. Новошахтинска Ростовской области на период до 2020 года». 3.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде г. Новошахтинска Ростовской области на период до 2020 года». ## 3.4 Популяризация энергосбережения. ## 3.5 Ресурсное обеспечение Программы Раздел 4. Механизм реализации Программы. Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. |
| Исполнители Программы | Администрация г. Новошахтинска. Организации городской коммунальной инфраструктуры. Энергосервисные компании и другие исполнители мероприятий Программы. Организации, реализующие мероприятия Программы без привлечения бюджетных средств. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 1563,852 млн. рублей, в том числе: бюджетные средства – 313,882 млн. рублей; внебюджетные средства – 1249,97 млн. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Сокращение по отношению к 2009 году доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах городского бюджета к 2015 году в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,5 раза. Осуществление в бюджетной сфере 100 % расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета к 2012году. Обеспечение в бюджетной сфере 100 % проведения обязательных энергетических обследований к 2013 году. Обеспечение в бюджетной сфере 100 % замены ламп накаливания для освещения на энергосберегающие, в том числе не менее 30 % объема на основе светодиодов к 2012 году. Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах на 30 % к 2020 году. |
| Система организации контроля исполнения Программы | Организацию управления Программой и текущий контроль за ходом ее реализации осуществляет Управление жилищ- но-коммунального хозяйства Администрации г. Новошахти- нска и другие соисполнители мероприятий по ее реализац ции. |

Раздел 1.

Характеристика проблемы и обоснование ее решения программными методами

Программа разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон)  с учетом основных положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06 2008. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009. № 1715-р, Основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009. № 1-р, с учетом требований решения коллегии Администрации Ростовской области от 14.12.2009.№ 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области», в соответствии с техническими заданиями на разработку муниципальных подпрограмм «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде г. Новошахтинска на период до 2020 года», «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе г. Новошахтинска  на период до 2020 года», «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры  г. Новошахтинска на период до 2020 года».

В Программе нашли отражение основные направления сокращения нерационального использования энергетических ресурсов, выработанные  для Российской Федерации,  как директивными документами, так и практикой реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,  сложившейся в стране и в Ростовской области. При разработке Программы были учтены особенности инфраструктуры и социально-экономической сферы г. Новошахтинска.

Программа декларирует цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности,  исходя из приоритетов социально-экономического развития города. При этом Программа содержит:

комплекс  энергосберегающих мероприятий по каждой подпрограмме;

ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

объемы и источники финансирования мероприятий Программы;

систему организации контроля исполнения Программы;

оценку экономической эффективности реализации Программы.

В Программе сформулированы основные цели и задачи, которые она решает, и которые  имеют тесную связь с концепцией Программы социально – экономического развития Ростовской области на 2008 – 2012 годы.  Основные стратегические цели этой концепции:

обеспечение высоких темпов экономического роста области;

повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни  населения области;

обеспечение устойчивости территориального развития области.

В Указе Президента Российской Федерации от 04.06.2008. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» подчеркивается, что Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности. Уровень этого потенциала оценивается в размере 40% от уровня потребления энергетических ресурсов, или около  403 млн. тонн условного топлива (далее -т. у. т.). Значительный объем этого потенциала во многом объясняется тем, что снижению энергоемкости ВВП Российской Федерации в последнее десятилетие не уделялось достаточного внимания, в результате чего в настоящее время она  в 2,5 раза превышает среднемировой уровень, а по сравнению с  ВВП большинства развитых стран ситуация еще хуже – превышении достигает 3,5 крат.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года предусматривается снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года Энергетическая  стратегия  России, разработанная на период  до 2030 года, устанавливает следующие целевые показатели:  удельная  энергоемкость ВВП должна быть сокращена более чем в 2 раза, удельная  электроемкость ВВП – не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей возможно только на основе комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с  использованием программно-целевых методов, разработанных,  как на федеральном и региональном уровне, так и на уровне отдельных муниципальных образований.

Город Новошахтинск расположен на западе Ростовской области, на её границе с Луганской областью Украины, в 80 км к северу от города Ростова-на-Дону. Население города, по данным Росстата, в 2009 году составило 113 916 человек.

Крупный промышленный центр, изначально специализировавшийся преимущественно на угледобыче и обслуживании горного производства. В последние годы угольная промышленность в городе прекратила свое существование в связи с закрытием всех шахт. Наряду с этим развитие получили лёгкая, пищевая промышленность. Крупная швейная фабрика в данный момент входит в состав предприятий «Глория Джинс». Также в 2009 году в городе компанией «Юг Руси» был построен нефтеперерабатывающий завод, который, как предполагается, станет новым градообразующим предприятием.

Основным природным богатством Новошахтинска является разнообразная ресурсная база полезных ископаемых  для промышленного использования, среди которых песок, глина, керамзитовое сырье. Потенциальными источниками получения строительных материалов и минеральных удобрений являются породные отвалы ликвидированных шахт.

В настоящее время в Новошахтинске развиваются легкая, пищевая промышленности, стройиндустрия, металло- и деревообработка, расширяется торговая сеть. Ведущими промышленными предприятиями города являются ОП ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», ООО «ЭМС», ООО «Ю-Мет», ОАО «НМЗ».  Новые направления экономики города — ремонт подвижного железнодорожного состава (ООО «ВагонДорМаш») и автомобильная логистика (центр автомобильной логистики «Алгай).

Современную экономику Новошахтинска нельзя себе представить и без малого и среднего бизнеса. Число субъектов малого предпринимательства ежегодно растет практически во всех отраслях экономики.

Через город проходят две автомагистрали общегосударственного значения: «Ростов-на-Дону—Киев» и «Москва—Баку». Автотрасса «Ростов-Киев» на участке Ростов-Новошахтинск имеет протяженность 80 км, пересекается государственной российско-украинской границей на расстоянии 8 км от г. Новошахтинска. Наличие таможенного перехода делает город важнейшим перевалочным пунктом на пути следования грузов из стран Европы и Турции в европейскую часть России. Основная железнодорожная магистраль Ростов-Москва проходит недалеко от города и соединена с ним железнодорожной веткой.

Известно, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат городского бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Перечисленными выше обстоятельствами объясняется высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для г. Новошахтинска.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории г. Новошахтинска, и прежде всего, в жилищной сфере, муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях.

Срок реализации таких мероприятий определяется, во-первых, сроками либерализации рынков первичных энергетических ресурсов (до 2011 года), предусматривающими выравнивание  региональных и мировых цен на энергоносители, и, во-вторых, - сроками реализации первоочередных мероприятий в бюджетной сфере, установленными требованиями Федерального Закона от 23.11.2009 . № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала города, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства городских территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития г. Новошахтинска.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения города энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической безопасности.

Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Мероприятия Программы в той или иной мере охватывают все основные сферы города и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Ростовской области на среднесрочную перспективу

В настоящее время основным инструментом решения региональных и  муниципальных проблем, является  программно-целевой метод,  предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации совместных усилий.

Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития муниципального образования.

Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, республиканском и местном уровнях.

Недостаток средств местного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость его софинансирования из федерального, областного  и городского бюджетов а также из внебюджетных источников.

Повышение энергоэффективности имеет, кроме того, и важное социальное значение. Так, при низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Опыт их реализации показал, что ограничения на подключение к сетям и потребности в оснащении инфраструктурой новых строительных площадок сдерживают жилищное и промышленное строительство.

Без повышения эффективности использования энергии и высвобождения неэффективно используемых энергомощностей, трудности с осуществлением национальных проектов буду только усугубляться (больше всего по программе «Доступное жилье»). Также инвестиционная привлекательность города снижается, если имеет место дефицит мощности коммунальных систем, а плата за подключение к ним запредельно высока. Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий, строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, что существенно снижает риск торможения экономики и обеспечивает инвестиционную привлекательность.

Высокая энергоемкость экономики города ведет к торможению выхода из кризиса и восстановлению стабильного экономического роста, негативно влияет на конкурентоспособность промышленной продукции на отечественном и зарубежных рынках, создает инфляцию, способствует росту нагрузки коммунальных платежей на бюджет, и на доходы населения.

Раздел 2.

Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Основными целями Программы являются улучшение условий и качества жизни населения г. Новошахтинска, переход экономики и бюджетной сферы г.Новошахтинска на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности. Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие основные задачи:

создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в бюджетных учреждениях города, в жилом фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях, в муниципальных унитарных предприятиях коммунальной сферы;

оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

улучшение экологических показателей среды обитания;

развитие рынка энергосервисных услуг на территории муниципального образования;

популяризация энергосбережения среди населения.

Программа рассчитана на период – 2010–2020 гг.

На 1-ом этапе (2011-2012 годы) Программы основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть:

подготовка и проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления и реализации Программы;

завершение оснащения приборами учета потребляемых энергоресурсов зданий  органов местного самоуправления, а также зданий и сооружений организаций и предприятий, находящихся в муниципальной собственности либо учрежденных при участии органов власти;

проведение первого обязательного энергетического обследования всех зданий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также других объектов города, на которые распространяется такая обязанность;

завершение замены ламп накаливания на энергоэффективные, в том числе не менее 30 % от объема на основе светодиодов, в зданиях органов местного самоуправления, а также в зданиях и сооружениях организаций и предприятий, находящихся в муниципальной собственности либо учрежденных при участии органов власти города;

реализация высокоэффективных и быстроокупающихся (срок окупаемости 1- 3 года) мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетной сфере и  жилищно-коммунальном хозяйстве;

проведение первоочередных мероприятий популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности среди населения, предприятий и учреждений;

реализация принятых мер бюджетного стимулирования энергосбережения.

На 2-ом этапе (2013-2014 годы) Программы основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть:

внедрение методов тарифного стимулирования практики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере и реальном секторе;

внедрение энергосберегающих технологий в экономике и бюджетной сфере, предполагающее реализацию среднезатратных мероприятий (срок окупаемости 3-5 лет) по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значительного роста энергоэффективности в долгосрочной перспективе;

разработка и массовое внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода потребляемых энергетических ресурсов в бюджетной и жилищно-коммунальной сфере, а также специализированных информационных систем учета;

продолжение проведения мероприятий популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности среди населения, предприятий и учреждений;

подготовка и реализация за счет бюджетных средств пилотных проектов по применению новых высокоэффективных технологий энергосбережения и выработки энергии с применением возобновляемых и альтернативных источников энергии, по 2-3 проекта во всех подпрограммах Программы, со сроком их окупаемости до 5 лет;

заключение и реализация энергосервисных договоров в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе, содействие в развитии сферы данных услуг.

На 3-м этапе (2015-2020 годы) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

проведение ревизии и замены приборов учета потребляемых энергоресурсов в зданиях органов местного самоуправления, а также в зданиях, сооружениях организаций, предприятий, находящихся в муниципальной собственности либо учрежденных при участии органов власти;

проведение последующего обязательного энергетического обследования всех зданий органов местного самоуправления, а также других объектов области, на которые распространяется такая обязанность;

внедрение энергосберегающих технологий в экономике и бюджетной сфере, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий (срок окупаемости 5-10 лет) по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение стабильного роста энергоэффективности в долгосрочной перспективе;

продолжение проведения мероприятий популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности среди населения, предприятий и учреждений;

продолжение реализации энергосервисных договоров в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе, содействие в развитии сферы данных услуг;

оказание содействия организациям в разработке, производстве и внедрении энергосберегающего оборудования и материалов в бюджетной сфере и экономике;

оказание содействия организациям в создании и вводе в эксплуатацию новых высокоэффективных генерирующих мощностей с использованием возобновляемых или альтернативных источников энергии на основе практики пилотных проектов.

Основные целевые индикаторы и целевые показатели реализации Программы представлены в соответствующих разделах.

Раздел 3.

Система программных мероприятий.

Система мероприятий по реализации Программы состоит из следующих подпрограмм, отражающих актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Новошахтинске:

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе  г. Новошахтинска Ростовской области на период до 2020 года».

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры  г. Новошахтинска Ростовской области на период до 2020 года».

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде  г. Новошахтинска Ростовской области на период до 2020 года».

Программные мероприятия с указанием ориентировочных объемов финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, представлены в приложении №1.

3.1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе  г. Новошахтинска  Ростовской области на период до 2020 года».

На территории города Новошахтинска расположено 114 бюджетных учреждений. За 2009 год бюджетные учреждения потребили 7516,96 т. у. т.

Данные о потреблении энергоресурсов и воды, бюджетными учреждениями за 2007÷2009 г.г. в натуральных и денежных показателях приведены в таблице №1.

Таблица №1.

| Год | Энергоресурсы | Ед. измерения | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Образование | Культура | Здравоохранение | Спорт | Другие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2007 | Электроэнергия | тыс. кВтч | 6547,65 | 3638,63 | 237,08 | 2186,1 | 49 | 436,84 |
|  |  | т у.т. | 805,36 | 447,55 | 29,16 | 268,89 | 6,03 | 53,73 |
|  |  | тыс. руб. | 12621,39 | 6912,72 | 342,38 | 4451,37 | 91,63 | 823,29 |
|  | Газ | тыс. куб.м | 199,33 | 45,17 | 85,66 | 0 | 0 | 68,5 |
|  |  | т у.т. | 227,83 | 51,63 | 97,91 | 0 | 0,00 | 78,2955 |
|  |  | тыс. руб. | 362,18 | 106,2 | 124,51 | 0 | 0 | 131,47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2007 | Вода | тыс. куб.м | 294,37 | 93,4 | 3,1 | 193,47 | 0,7 | 3,7 |
|  |  | т у.т. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. руб. | 5903,31 | 2026,17 | 61 | 3724,23 | 13,77 | 78,14 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 20103,10 | 11372,1 | 1467,2 | 6737 | 0 | 526,8 |
|  |  | т у.т. | 2874,74 | 1626,21 | 209,81 | 963,39 | 0,00 | 75,3324 |
|  |  | тыс. руб. | 23782,01 | 13453,2 | 1735,7 | 7969,9 | 0 | 623,21 |
|  | Уголь | т | 4007,00 | 2290,2 | 308,5 | 1059,8 | 132 | 216,5 |
|  |  | т у.т. | 3325,81 | 1900,866 | 256,055 | 879,634 | 109,56 | 179,695 |
|  |  | тыс. руб. | 7207,92 | 3842,72 | 695 | 1957,7 | 243,9 | 468,6 |
|  | Итого за 2007 год | т у.т. | 7233,75 | 4026,26 | 592,93 | 2111,92 | 115,59 | 387,054 |
|  |  | тыс. руб. | 49876,81 | 26341,01 | 2958,59 | 18103,2 | 349,3 | 2124,71 |
| 2008 | Электроэнергия | тыс. кВтч | 6555,58 | 3727,06 | 264,91 | 2087,8 | 44,1 | 431,71 |
|  |  | т у.т. | 806,34 | 458,43 | 32,58 | 256,80 | 5,42 | 53,1003 |
|  |  | тыс. руб. | 16284,50 | 9244,6 | 645 | 5221,02 | 110,3 | 1063,6 |
|  | Газ | тыс. куб.м | 199,96 | 59,2 | 80,2 | 0 | 0 | 60,56 |
|  |  | т у.т. | 228,55 | 67,67 | 91,67 | 0,00 | 0,00 | 69,2201 |
|  |  | тыс. руб. | 538,61 | 187,2 | 211 | 0 | 0 | 140,41 |
|  | Вода | тыс. куб.м | 294,69 | 107,63 | 4,63 | 146,99 | 31,1 | 4,34 |
|  |  | т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. руб. | 10516,68 | 2887,28 | 124,08 | 7400,4 | 0,7 | 104,22 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 22146,20 | 11374,6 | 1862,7 | 8348,1 | 0 | 560,8 |
|  |  | т у.т. | 3166,91 | 1626,57 | 266,37 | 1193,78 | 0,00 | 80,1944 |
|  |  | тыс. руб. | 33802,60 | 15965,1 | 2549,5 | 14520,5 | 0 | 767,5 |
|  | Уголь | т | 4461,50 | 3269 | 107,5 | 683,9 | 99 | 302,1 |
|  |  | т у.т. | 3703,05 | 2713,27 | 89,23 | 567,64 | 82,17 | 250,743 |
|  |  | тыс. руб. | 11592,96 | 7970 | 334 | 1961,2 | 281,8 | 1045,96 |
|  | Итого за 2008 год | т у.т. | 7904,84 | 4865,93 | 479,84 | 2018,21 | 87,59 | 453,258 |
|  |  | тыс. руб. | 72735,35 | 36254,18 | 3863,58 | 29103,12 | 392,78 | 3121,69 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2009 2009 | Электроэнергия | тыс. кВтч | 6178,10 | 3616,17 | 322,69 | 1814,32 | 30,90 | 394,02 |
|  |  | т у.т. | 759,91 | 444,79 | 39,69 | 223,16 | 3,80 | 48,4645 |
|  |  | тыс. руб. | 21406,10 | 12654,5 | 1181 | 6220,80 | 75,30 | 1274,5 |
|  | Газ | тыс. куб.м | 191,70 | 60,69 | 70,45 | 0 | 0 | 60,56 |
|  |  | т у.т. | 219,11 | 69,37 | 80,52 | 0,00 | 0,00 | 69,2201 |
|  | Газ | тыс. руб. | 647,14 | 219,14 | 270 | 0 | 0 | 158 |
|  | Вода | тыс. куб.м | 208,09 | 84,74 | 2,58 | 115,27 | 1,42 | 4,075 |
|  |  | т у.т. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. руб. | 8991,47 | 4183,33 | 133,8 | 4436,60 | 64,30 | 173,44 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 22930,8 | 12399,43 | 1403,89 | 8695,6 | 0 | 431,9 |
|  |  | т у.т. | 3279,11 | 1773,12 | 200,76 | 1243,47 | 0,00 | 61,7617 |
|  |  | тыс. руб. | 52658,17 | 19819,29 | 2552 | 29636,5 | 0 | 650,38 |
|  | Уголь | т | 3926,30 | 3066 | 86,2 | 407,82 | 99,00 | 267,28 |
|  |  | т у.т. | 3258,83 | 2544,78 | 71,55 | 338,49 | 82,17 | 221,842 |
|  |  | тыс. руб. | 12842,65 | 9800 | 332 | 1 621,50 | 215,5 | 873,65 |
|  | Итого за 2009 год | т у.т. | 7516,96 | 4832,06 | 392,52 | 1805,12 | 85,97 | 401,29 |
|  |  | тыс. руб. | 96545,53 | 46676,26 | 4468,8 | 41915,4 | 355,1 | 3129,97 |

В позицию «Другие» таблицы 1. включено потребление зданиями и подведомственными учреждениями следующих ведомств:

социальной политики;

органы местного самоуправления;

национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Динамика потребления энергоресурсов по учреждениям бюджетной сферы приведена на рисунке  1.

Рисунок 1 – Динамика потребления энергоресурсов по учреждениям бюджетной сферы.

Анализ данных по потреблению энергоресурсов показывает, что в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличение потребления энергоресурсов составил 671,09 т. у. т. В основном это связано со значительным увеличением потребления тепловой энергии и угля, так в 2008 году по сравнению с 2007 годом потребление тепловой энергии  возросло на 2043,1 Гкал (292,16 т у. т.), угля – на 454,5 т (377,235 т. у. т.). В 2009 году по сравнению с 2008 годом потребления энергоресурсов снизилось на 387,89 т. у. т. Это связано со значительным  снижением потребления угля – на 535,2 т (444,22 т. у. т.), но при этом потребление тепловой энергии возросло на 784,62 Гкал (112,2 т. у. т.).

Динамика затрат денежных средств на оплату потреблённых энергоресурсов за 2007÷2009 г.г. приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Затраты денежных средств на оплату потреблённых энергоресурсов бюджетными учреждениями г. Новошахтинска за 2007-2009 гг.

Увеличение затрат денежных средств на оплату энергоресурсов в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 22858,54 тыс. руб (45,8 %), в 2009 году – на 23810,18 тыс. руб (32,7 %) по сравнению с 2008 годом.

На рисунке 3. приведена диаграмма потребления энергоресурсов по направлениям использования в процентном отношении.

Рисунок 3. – Долевое распределение потребления энергоресурсов по направлениям использования.

Из диаграммы видно, что наибольшая доля потреблённых энергоресурсов приходится на образование – 64,28% и здравоохранение – 24,01%.

На рисунке 4. приведена диаграмма распределения денежных средств за потреблённые энергоресурсы и воду.

Рисунок 4. – Долевое распределение денежных средств за потреблённые энергоресурсы и воду, по направлениям использования.

Анализ затрат показывает, что наибольшая доля оплаты приходится на образование – 48,35% и здравоохранение – 43,42%.

Общая оснащённость приборами учёта в процентном выражении приведена в таблице № 2.

Таблица №2

| Приборы учёта | Уровень оснащённости приборами учёта бюджетных учреждений в % |
| --- | --- |
| Электрической энергии | 100 |
| Тепловой энергии | 38 |
| Газа | 85 |
| Воды | 100 |

При этом требуется замена 4 приборов учёта электрической энергии и 19 приборов учёта воды.

В таблице № 3. приведены сведения о потребности бюджетных учреждений в приборах учета  и необходимых затратах на приобретение и установку.

Таблица  № 3

| Приборы учёта | Потребность в приборах учета |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество, шт. | затраты, тыс.руб. |
| Электроэнергии | 4 | 168 |
| Тепловой энергии | 26 | 4680 |
| Газа | 5 | 75 |
| Воды | 19 | 285 |
| Горячей воды | 9 | 450 |
| Итого | - | 5658 |

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 . № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» мероприятия по закупке и замене ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетных учреждениях необходимо осуществить в 2011 году. Затраты на приобретение и установку энергосберегающих ламп приведены в таблице № 4.

Таблица №4

| Энергосберегающие лампы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество, шт. | Стоимость одной энергосберегающей лампы, руб. | затраты, тыс.руб. |
| 100499 | 120 | 12059,88 |

Расчёт затрат на выполнение обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений выполнен исходя из средней стоимости обследования 1 м2 помещения – при площади помещения больше 1000 м2 затраты на его обследования составляют 45 руб. за 1 м2,  при площади меньше 1000 м2 затраты на обследования составляют 50 руб. за 1 м2. Так как площади отдельных зданий и помещений бюджетных учреждений не заданы, то будим считать что затраты на обследование 1 м2 помещения составляют 50 руб.  При площади помещений бюджетных учреждений равной 143843,7 м2, затраты на их энергетическое обследование составляют 7,192 млн. руб.

В таблице №5   приведены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетного сектора г. Новошахтинска. Целевые показатели разработаны в соответствии с методикой к постановлению Правительства РФ от 31.12.2009. №1225. Важнейшими целевыми показателями в бюджетном секторе являются:

уровень приборного учёта потребляемых энергоресурсов бюджетными учреждениями;

динамика снижения удельных расходов энергоресурсов бюджетными учреждениями;

динамика снижения расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений для фактических и сопоставимых условий;

доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объёме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе г. Новошахтинска Таблица №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Общие сведения/Показатели | Единицы измерения | Разбивка по годам |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  | Базовые значения показателей |  |  | Плановые значения показателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м | 0,188 | 0,210 | 0,194 | 0,189 | 0,183 | 0,177 | 0,172 | 0,113 |  |
| 2. | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м | 0,208 | 0,223 | 0,213 | 0,206 | 0,200 | - | - | - |  |
| 3. | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м | Гкал/кв.м | - | 0,022 | -0,016 | -0,006 | -0,006 | -0,005 | -0,005 | -0,075 |  |
| 4. | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м | Гкал/кв.м | - | 0,015 | -0,011 | -0,006 | -0,006 | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1,105 | 1,063 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | - | - | - |  |
| 6. | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м /чел. | 64,811 | 65,808 | 46,468 | 45,074 | 43,722 | 42,410 | 41,138 | 38,886 |  |
| 7. | Удельный расход воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м /чел | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м /чел | - | 0,998 | -19,340 | -1,394 | -1,352 | -1,312 | -1,272 | -25,924 |  |
| 9. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м /чел | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м /чел - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11. | Удельный расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | кВтч/ кв м | 45,400 | 45,477 | 42,950 | 41,662 | 40,412 | 39,199 | 38,023 | 27,240 |  |
| 12. | Удельный расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13. | Изменение удельного расхода электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | кВтч/ кв м | - | 0,078 | -2,527 | -1,289 | -1,250 | -1,212 | -1,176 | -18,160 |  |
| 14. | Изменение удельного расхода электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м. | кВтч/ кв м | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Изменение отношения удельного расхода электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 16. | Доля объемов электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 17. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 39 | 32 | 38 | 38 | 80 | 100 | 100 | 100 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 19. | Доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 90 | 82 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 20. | Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 20.1. | для фактических условий | % | 5,06 | 4,93 | 3,93 | 3,97 | 4,0 | 4,04 | 4,08 | 4,37 |  |
| 20.2. | для сопоставимых условий | % | 5,06 | 7,38 | 9,80 | 10,1 | 10,4 | 10,71 | 11,03 | 13,57 |  |
| 21. | Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетными учреждениями (для фактических и сопоставимых условий) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 21.1. | для фактических условий | - | - | -0,0013 | -0,010 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2. | для сопоставимых условий | - | - | 0,0232 | 0,0242 | 0,0029 | 0,003 | 0,0031 | 0,0032 | 0,004 |  |
| 22. | Доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0,732 | 0,786 | 0,522 | 0,538 | 0,553 | 0,570 | 0,586 | 0,718 |  |
| 23. | Динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | %. | - | 0,054 | -0,264 | 0,0154 | 0,0158 | 0,0162 | 0,0167 | 0,021 |  |
| 24. | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 25. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 26. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 28. | Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | 10,445 | 11,76 | 13,965 | 14,868 | 15,845 | 16,903 | 18,048 | 19,288 |  |

3.2. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре  г. Новошахтинска  Ростовской области на период до 2020 года»

Теплоснабжение

На территории г. Новошахтинска находится 83 источника тепловой энергии (котельные), из них муниципальных – 71. Общая протяженность муниципальных тепловых сетей – 40,3 км. В 2009 году котельными было израсходовано энергоресурсов:

природного газа – 194,3 тыс. м³;

электроэнергии – 10604,41 тыс. кВт·ч;

воды – 205,003 тыс. м³;

угля – 4016,9 т.

К основным теплоснабжающим организациям города относятся: котельные МП "ККТС"- 23 шт.; ООО «ТНС – Н» - 1 шт.; учреждений  здравоохранения города - 3 шт.; отдела по физической   культуре, спорту и туризму Администрации города- 2 шт.; отдела культуры Администрации города -7 шт.; отдела образования Администрации города - 29 шт.; Муниципального учреждения "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Новошахтинска" - 2 шт.;  Управления социальной защиты населения Администрации города - 1 шт.; котельные Администрации города - 3 шт., ведомственные котельные – 12 шт.

Количество источников теплоснабжения по тепловой мощности:

свыше 100 Гкал/час      − нет;

от 20 до 100 Гкал/час   − нет;

от 3 до 20 Гкал/час        − 11;

до 3 Гкал/час                  − 60.

Всего потребление тепловой энергии в 2009 году составило 87,8 тыс. Гкал, потери  при передаче – 11,3 – тыс. Гкал/ год. Основным потребителем тепловой энергии является население – 72%. На нужды отопления приходится 80% от общего потребления тепловой энергии населением, и определяется в большей степени условиями отопительного сезона, а остальные 20% - на нужды ГВС. Рост спроса на тепловую энергию за счет нового строительства только компенсировал снижение объемов реализации тепловой энергии существующим потребителям по мере роста их оснащенности приборами учета.

Доля угля, используемого на производство тепловой энергии, составляет 78% от суммарного потребления топлива.

Большинство котельных оснащены приборами учета тепловой энергии, газа, воды и электроэнергии. На индивидуальных котлах и котельных мощностью до 1 Гкал/час учет тепловой энергии не производится.

Тариф тепловой энергии :

ООО «ТНС-Н» в 2009 году - 2841,19 руб. за 1 Гкал

в 2010 году – 3190 руб. за 1 Гкал

МП «ККТС»     в 2009 году – 1496,62 руб. за  1 Гкал

в 2010 году – 1659,7 руб. за 1 Гкал.

Наряду с удовлетворительным состоянием угольных и особенно газовых котельных МП «ККТС», система теплоснабжения города характеризуется и  наличием локальных систем с мелкими котельными, с установленными в них морально и физически изношенными котлами единичной тепловой мощностью до 0,5 Гкал/ч. Это создает непропорционально большую экономическую нагрузку по обеспечению надежности системы теплоснабжения. На их долю приходится около 5% производимой тепловой энергии и более 30% бюджетных средств, направленных на финансирование содержания и ремонтов систем теплоснабжения и их подготовки к зиме.

Эффективность производства тепловой энергии невысока из-за большого количества угольных котельных, средний КПД которых составляет 77%. На многих мелких котельных удельные расходы топлива существенно выше нормативных, а на отдельных котельных (угольных) достигают уровня  245 кг у.т./Гкал. Удельные расходы существенно зависят от вида топлива (самые низкие удельные расходы в котельных, работающих на газе), единичной мощности и состояния оборудования котельных.

Четверть котлов имеет срок службы 15 лет, а 20% котлов служат уже более  8 лет. Износ котельного оборудования составляет более 60%. При отсутствии программы модернизации к 2011 году срок службы более половины парка котлов превысит 8 лет (нормативный – 8-12 лет).

Фактический КПД котлов ниже нормативного, основные причины этого заключаются в следующем: низкое качество теплоносителя (отсутствие или плохая работа химводоочистки); нарушения качества топлива; устаревшее оборудование и нарушения регламента его ремонта; применение устаревшей  автоматики. Существуют значительные возможности повышения КПД  отдельных котельных, как за счет модернизации оборудования, так и за счет повышения эффективности эксплуатации имеющегося оборудования.

Невыполнение графика наладочных работ приводит к несоблюдению требуемых условий эксплуатации и фактическому снижению КПД котлов значительно ниже паспортных, а порядка 30% котлов вообще работают без режимных карт.

Расход на собственные нужды котельных составляет около 15% от общего производства тепловой энергии.

Практически во всех локальных системах теплоснабжения отмечается избыток располагаемых мощностей. Оценки тепловых нагрузок у потребителей завышены.

Суммарная мощность источников теплоснабжения для населения равна 143,5 Гкал/час, при заявленной тепловой нагрузке 114,1 Гкал/час (данные 2007 г.). Избыточное резервирование существенно удорожает эксплуатацию таких систем и отражается на тарифе тепловой энергии.

По данным выборочного обследования только 75% газовых котельных оснащены приборами учета расхода топлива, и только 46% котельных оснащены приборами учета производства тепловой энергии. Поэтому удельные расходы и КПД котельных часто оцениваются расчетным способом. Данные отчетности не дают оснований полагать, что даже там, где приборы учета стоят, данные с них регулярно считываются. Автоматизация режимов работы котельных не соответствует современным требованиям, на долю автоматизированных котлов приходится 63%. Крайне важно осуществить модернизацию систем управления в существующих котельных, что позволит эксплуатировать их в оптимальных режимах и сократить излишний персонал.

Техническое состояние тепловых сетей неудовлетворительное: теплогидроизоляция отсутствует или нарушена; в осенне-весенний период отдельные участки тепловых сетей затапливаются водой, что приводит к увеличению потерь и повышению расхода топлива; отсутствие подготовки воды на котельных приводит к значительной коррозии и снижению долговечности тепловых сетей. Отложение соединений железа на стенках труб приводит к уменьшению пропускной способности трубопроводов, перерасходу топлива и электроэнергии. Многие сети гидравлически разрегулированы, так как многие элементы системы тепловых сетей не соответствуют расчетным данным (диаметры распределительных сетей) или отсутствуют совсем (дроссельные шайбы). Требуется наладка гидравлического и теплового режимов работы тепловых сетей.

Доля потерь в тепловых сетях достигает 13% от суммарного потребления. Износ тепловых сетей составляет 65% .

Инженерные системы в жилых зданиях смонтированы так, что переход к сплошному индивидуальному учету тепловой энергии требует больших затрат, но не решает проблему распределения тепловой энергии для отопления квартир.

Установка приборов учета тепловой энергии приводит к экономии 30% тепловой энергии за счет изменения поведения потребителей и фактического учета потерь тепловой энергии в сетях.

Анализ систем теплоснабжения города, источников и объемов финансирования их капитального ремонта, независимо от форм собственности, показывает следующее:

повышаются непроизводительные потери тепловой энергии и воды;

растут эксплуатационные затраты на ремонтно-восстановительные работы;

происходит снижение надежности существующих систем энергосбережения;

высокая степень износа действующих основных фондов;

высокие энергозатраты на производство и передачу тепловой энергии;

высокие непроизводительные потери при производстве тепловой энергии и в сетях теплоснабжения;

высокие нормы удельного расхода топлива на производство и отпуск тепловой энергии;

недофинансирование планово-предупредительных ремонтов в системах теплоснабжения;

низкая культура обслуживания и ремонтов оборудования.

Данные последних лет показывают повышение эффективности производства тепловой энергии на котельных, что является результатом вывода из эксплуатации ряда малоэффективных, в т.ч. подвальных, котельных, модернизации существующих с установкой новых высокоэффективных котлов.

На территории г. Новошахтинска в 2008 году впервые в области внедрен инновационный проект строительства теплонасосной станции. По результатам эксплуатации 2008-2010 гг. с учетом полученного опыта разработан проект модернизации теплоснабжения города, который основан на применении технологии теплонасосных станций.

Данным проектом на первом этапе предусматривается закрытие 35 котельных, которые на 90% угольные.

В результате реализации проекта планируется реконструкция 19 котельных, в настоящее время эксплуатируемые МП «ККТС» с присоединением к ним нагрузок потребителей закрываемых котельных.

Для повышения эффективности работы котельных также необходимо шире внедрять современные разработки: энергоэффективные котлы с  новыми моделями горелок; системы химводоподготовки с использованием противонакипных аппаратов и реагентов; регулируемые приводы на насосы и вентиляторы; энергоэффективные теплообменники; автоматизированные системы управления; тепловые насосы для утилизации тепловой энергии с продувками котлов; системы учета расхода топлива, воды, электроэнергии и производства тепловой энергии.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжением и водоотведением в г. Новошахтинске с 01.10.2009. занимается Новошахтинский филиал ОАО «Донская Водная Компания» (далее-НФ ОАО «ДВК»). Подача воды в город осуществляется из двух источников:

с реки Дон из водопровода г. Шахты (9%) – 4,5 тыс. м3/сут.;

с Соколово-Кундрюченского водопровода Новошахтинским филиалом ОАО «ДВК» (91%) – 22 тыс. м3/сут.

Вода из Соколово-Кундрюченского водохранилища подается в г. Новошахтинск по двум водоводам:

Водоводом D=600 мм в резервуар на насосную станцию №1 и №2, водоводом D=400 мм в резервуар на насосную станцию №3.

Насосная станция 3-го подъема г. Шахты подает воду водоводом D=1000 мм в г. Новошахтинск на насосные станции №2, 3, 4.

Новошахтинский филиал ОАО  «ДВК» имеет на балансе 6 водопроводных насосных станций подкачки. Вода подается населению по часам.

Водопроводная насосная станция №1 «Полевая» расположена в районе шахты им. газеты «Комсомольская Правда» для подачи воды в водопроводные сети снабжающие пос. Новая Соколовка и 2-е отделение ЗАО «Пригородное». Дохлорирование питьевой воды не происходит.

Водопроводная насосная станция №2 «Западная» расположена в пос.«Западном» является главной насосной станцией и подает воду в большинство районов города, т.е. в пос. Красный, пос. Самбек, пос. Радио, пос. Горького, пос. Белышева, Микрорайоны №2, №3, центр, пос. Михайлово-Леонтьевский, пос. Западный, пос. Несветайский.

Для доведения питьевой воды до ГОСТа производится дохлорирование воды хлораторной, расположенной на территории насосной станции. Водопроводная насосная станция №3 «Баки Ленина» расположена по ул. Городской в п. 1-я Новостройка и осуществляет водоснабжение п. 1-я Новостройка, центр города, пос. Пушкина, пос. Горловка.

Водопроводная насосная станция №4»142» расположена в районе завода безалкогольных напитков пос. Кирова и осуществляет водоснабжение поселков Тельмана, Южный, Кирова.

На балансе Шахтинского филиала ОАО «Донская Водная Компания» 6 водопроводных насосных станций подкачки, имеется 10 насосных станций водоотведения.

Объемы подачи и реализации воды представлены в таблице №6.

Таблица №6

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 8364,0 | 8175,0 | 8675 |
| Полезный отпуск | тыс. м3 | 2473,0 | 2506,9 | 2910 |
| % потерь | % | 70,4 | 69,3 | 66,5 |
| Среднеобластной показатель | % | 34,7 | 39,5 | 39,2 |

Потребители, которым оказываются услуги водоснабжения, в том числе обеспеченные приборами учета воды, приведены в таблице № 7.

Таблица № 7

| Потребители воды | Ед. изм. | Кол-во потребителей | в т.ч. обеспеченные приборами учета воды | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | абонент | 42791 | 32282 | 75,4 |
| Население | абонент | 42232 | 31723 | 75,1 |
| Бюджетные учреждения и прочие предприятия | единицы | 559 | 559 | 100 |

Доля отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, приведена в таблице № 8.

Таблица №8

| Потребление воды | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по г. Новошахтинску | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Среднеобластной показатель | 63, 2% | 63,8 % | 63,9 |

Очистные сооружения комплекса «Соколовское водохранилище» вводились в эксплуатацию 2-мя очередями: первая очередь эксплуатируется с  1947 года, вторая – с 1978 года. Водозабор осуществляется из поверхностного источника – Соколовского водохранилища на р. Кундрючья.  За последние годы Соколовское водохранилище мелеет, заиливается, уровень воды снижается. Со временем водозабор не обеспечит подачу необходимого объёма воды на город. Причин несколько: увеличение числа потребителей – вода подаётся в Красносулинский район, на крупное промышленное предприятие Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод; необходимо проведение инженерных мероприятий по очистке дна, т.е. пополнения объёма родниковыми подземными водами. Забор воды из водохранилища осуществляется по нижним горизонтам, что существенно влияет на качество очистки питьевой воды, особенно в паводковый период.

По данным лабораторных исследований вода, очищаемая на очистных сооружениях водопровода г. Новошахтинска соответствует нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением показателей: жесткость, общая минерализация, сульфаты, что обусловлено качеством воды в источнике водоснабжения.

Удельное водопотребление составляет 55,8 л/сутки на 1 человека при норме 150-200 л/сут. в зависимости от благоустройства по СНиПу.

Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет:

2007 год – 79,1%;

2008 год – 80,0%;

2009 год – 82,0%.

Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей, в том числе нуждающихся в замене, приведена в таблице № 9.

Таблица №9

| Показатели | Водопроводные сети, км | Канализационные сети, км |
| --- | --- | --- |
| Всего: | 472,4 | 140,5 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | 402,01 | 109,59 |
| % | 85,1 | 78 |

Из указанных в таблице 9 водопроводных сетей города, 453,4 км разводящих водопроводных сетей переданы в муниципальную собственность ОАО «ДВК». С октября 2009 года 19,1 км магистральных сетей находится в собственности ООО «Компания по управлению имуществом».

Водозабор на Соколовском водохранилище, очистные сооружения водопровода, пять из шести насосных станций, магистральные водоводы находятся в собственности ООО «Компания по управлению имуществом».

На протяжении многих лет положение с водоснабжением ряда улиц и поселков города остается сложным. Особо это проявляется в летний период. Это связано, в том числе, и с большим разбором питьевой воды населением на полив.

Обследование технического состояния трубопроводов водоснабжения, выполнение контрольных срезов трубопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию солевыми отложениями слоем от 15 до 35 мм с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста.

Магистральные трубопроводы потеряли значительную часть своей пропускной способности: эффективные диаметры трубопроводов прокладки разных лет снизились в 1,5÷4 раза, что вызывает значительный перерасход энергии на насосных станциях.

Ситуация обостряется тем, что трубопроводы проложены на подрабатываемых территориях.

В течение длительного периода не производилась плановая замена трубопроводов со 100% износом, что привело к крайне неудовлетворительному  техническому состоянию систем транспортировки воды. Фактические потери составляют 75,9% от общего количества воды, подаваемой в город. Единовременное количество неустраненных, т.е. переходящих порывов, составляет 150-140 шт. В таблице 10 приведено количество зафиксированных аварий на водоводах и разводящих сетях города за последние 3 года.

Таблица №10

|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий | 2019 | 2565 | 3119 |
| Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей | 4,3 | 5,4 | 6,6 |

В настоящее время хлораторные станции очистных сооружений воды, насосных станций № 2, № 3, № 4 используют для обеззараживания воды  жидкий хлор, что представляет определенную опасность для жителей прилегающих территорий в случае его утечек и разлива. Требуется переход на современные более безопасные методы обеззараживания питьевой воды.

В городе отсутствует выполненная в соответствующем масштабе гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий, что значительно затрудняет отслеживание и качественное проведение капитального ремонта сетей, ведёт к разбалансировке системы и увеличению количества аварий в сетях.

Для повышения надёжности системы водоснабжения г. Новошахтинска и прилегающих посёлков, а также обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденного Главным государственным санитарным врачом РФ от 26.10.2001. №24, необходима реконструкция системы Шахтинско-Донского водопровода (ШДВ). Для этого требуется разработка проектно-сметной документации на строительство дополнительной линии по подачи очищенной воды от 3-го водоподъема города Шахты для дальнейшего  ее распределения по городу Новошахтинску,

Канализационные сети протяжённостью 140,5 км приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 году.

Централизованное отведение сточных вод осуществляется на очистные сооружения канализации биологической очистки, расположенные в п. Бугултай. Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 25,0 тыс. м3/сутки, фактическая – 8,0 тыс. м3/сутки. Степень очистки сточных вод – недостаточная. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Малый Несветай.

Износ инженерной инфраструктуры канализации – 78,0%, очистных сооружений канализации – 85,0%. При улучшении благоустройства и водоснабжения населения количество стоков резко возрастает, необходима срочная реконструкция очистных сооружений.

Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.

Необходимы мероприятия, направленные на улучшение работы очистных сооружений канализации – ремонт аэротенков, первичных и вторичных отстойников, строительство 2-й очереди сооружений канализации, замена внутриплощадочных сетей и, как следствие, уменьшится плата предприятия за загрязнение окружающей среды.

Очистные сооружения канализации и семь перекачивающих канализационных насосных станций находятся в собственности ООО «Компания по управлению имуществом».

Уровень обеспеченности населения централизованной канализацией низкий – 37%.

За последние 10-15 лет значительно увеличилась разница между реальной и учетной (первоначальной) стоимостью основных средств инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства, что не позволяет в большинстве предприятий ВКХ использовать для замены сетей такой источник инвестиций, как амортизация. Хотя с 2009 года ситуация имеет тенденцию к улучшению, что видно по таблице.

Замена водопроводных и канализационных сетей (км) по годам, приведена в таблице №11.

Таблица №11

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена водопроводных сетей | 26,7 | 21,0 | 45,0 |
| Замена канализационных сетей | 0 | 0 | 3,3 |

Насосное оборудование водопроводных и канализационных насосных станций в результате длительной эксплуатации физического износа пришло в негодность и требует частого ремонта. Установка насосов фирмы GRUNDFOS с частотно-регулируемыми приводами, работающими в автоматическом режиме, вместо устаревших насосов марки Д позволит снизить эксплуатационные затраты на их ремонт и обслуживание, обеспечить надёжную подачу воды потребителям, безопасную эксплуатацию насосного оборудования, сократить энергопотребление оборудования, работающего с высоким КПД.

Городское предприятие водоснабжения и водоотведения является одним из самых энергоемких предприятий г. Новошахтинска и располагает самым большим техническим потенциалом повышения энергетической эффективности.

Установленная мощность технологического оборудования по предприятию – 5070 кВт, в том числе водоснабжение – 4148,5 кВт, водоотведения – 921,5 кВт.

Расход электроэнергии за январь-сентябрь 2007 году всего по предприятию составил – 1775,4 тыс. кВт·ч, в том числе на водоснабжение – 1281,5 тыс. кВт·ч, на водоотведение – 235,1 тыс. кВт·ч.

Подача  питьевой  воды  городу  Новошахтинску  за  январь-сентябрь 2007 г. из Соколовского водохранилища -Новошахтинск – 18,0 тыс. м3/сутки и от г. Шахты – 5,76 тыс. м3/сутки, общая подача – 23,76 тыс. м3/сутки или 8672,4 тыс. м3/год.

Водоотдача по Новошахтинскому филиалу ОАО «Донская Водная Компания» за март и апрель 2010 году с анализом производительности насосных станций I и II подъемов, расходом воды на технологию ВОС, удельными расходами электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку питьевой воды приведены в приложении №2.

Из-за большого дефицита питьевой воды в городе все водопроводные насосные станции работают с малой эффективностью.

Годовая задействованная мощность НФ ОАО «ДВК» к установленной мощности составляет: насосная станция №1 «Полевая» - 20%, насосная станция №2 «Западная» - 28%, насосная станция №3 «Баки Ленина» - 40%, насосная станция №4 – 32%, насосная станция «Шахтенки» - 32%, насосная станция пос. «Юбилейный» – 23%.

Оказано услуг по водоснабжению и водоотведению в 2009 году:

водоснабжение - 1182064 тыс. руб.;

водоотведение – 99874,5 тыс. руб., при уровне обеспеченности населения централизованной канализацией 37%.

Общий объем услуг населению и организациям по водоснабжению и водоотведению 218081 тыс. руб.

Новошахтинск представляет собой конгломерат шахтерских поселков, каждый из которых снабжается водой по отдельным линиям. Городская сеть не закольцована. Подача воды в системе Соколовское водохранилище – Новошахтинск составляет в среднем за сутки 22 тыс. м3/сутки, от г. Шахты подача воды на насосную станцию №4 и насосную станцию «Западная» составляет 4,5 тыс. м3/сутки.

Из общего объема воды, поднятой насосными станциями г. Новошахтинска реализация составляет 32%, неучтенные потери – 32%, потери при порывах и ремонтных работах – 32%, расход на собственные нужды – 4%. Такие большие потери обусловлены изношенностью сетей, проложенных на подрабатываемых территориях, неразвитостью водомерного хозяйства, режимом подачи воды по часовому графику.

Эффективность работы городских насосных станций определена по расчету коэффициентов полезного действия (КПД) насосного оборудования. Так, по данным, представленным НФ ОАО «ДВК», КПД оборудования насосных станций составляет от 43% до 96%. Насосная станция №1 «Полевая» - 46%, насосная станция №2 «Западная» - 61%, насосная станция №3 «Баки Ленина» - 96%, насосная станция №4 – 48%, насосная станция «Шахтенки» - 43%, насосная станция пос. «Юбилейный» – 44%.

Требуется проведение более точных исследований взаимной работы всего насосного оборудования, водоводов и водозаборной сети города.

Выводы по техническому состоянию водопровода г. Новошахтинска

1. На магистральных водоводах на выходах из насосных станций в системе Несветай – Новощахтинск отсутствуют приборы учета, за исключением одного расходомера на водоводе D=800 мм, подающем воду на г. Красный Сулин.

2. Очень низкий КПД насосных станций, не превышают 40-60%.

3. Магистральные трубопроводы потеряли значительную часть своей пропускной способности: эффективные диаметры трубопроводов разных лет постройки снизились в 1,5-2 раза, что вызывает значительный переход электроэнергии на насосных станциях.

4. В водозаборной сети г. Новошахтинска теряется до 68% питьевой воды от общего подъема питьевой воды за счет регистрируемых и нефиксируемых утечек. Реализация составляет 27,5% общего подъема воды. Потери обусловлены изношенностью сетей, проложенных на подрабатываемых территориях, неравномерностью подачи воды по графикам, слабым развитием водомерного хозяйства, что способствует несанкционированному забору воды. Убыток от недореализации питьевой воды 182814,192 тыс. руб.год.

5.При удельном расходе электроэнергии на транспортировку   0,148 кВт·ч на

1 м3 потери электроэнергии от потерь на транспортировку 68% питьевой воды составляют 872,8 тыс. кВт·ч/год.

6. Анализ водоотдачи по Новошахтинскому филиалу ОАО «Донская Водная Компания» за март и апрель 2010 г. (Приложение №2) показал, что потери воды при подъеме и на собственные нужды в пределах нормы. Реализация питьевой воды потребителям: НЗНП (Новошахтинский завод нефтепродуктов), ш. «Западная», г. Новошахтинск, ЗАО Корпорация «Глория Джинс» составила в марте 838014 м3/мес., при подаче насосной станцией II подъема 839277 м3/мес. (потери – 0,15%), в апреле – 766969 м3/мес. при подаче насосной станцией II подъема 766969 м3/мес. (потери – 0%). По анализу работы насосных станций, подающим питьевую воду потребителям г. Новошахтинска в январе – сентябре 2007 г. следует, что мощность насосных станций достаточна для принятия такого количества воды и перекачки.

Основные потери питьевой воды происходят в разводящей сети города, на 27 августа 2010 г. не устранено 198 порывов, следовательно, необходимо выявить наиболее дефектные участки сети для первоочередной перекладки, а учитывая 80% износ сети, протяженность перекладываемых участков сети должна составлять не менее 6 км в год.

7.Отсутствует рыбозащита и защита от мусора в башенном водозаборе на Соколовском водохранилище, что приводит к снижению КПД насосов I-го подъема и потерям электроэнергии.

8. Требуется реконструкция очистных сооружений водопровода ОАО «ДВК» в г. Новошахтинске с увеличением производительности до 50 тыс. м3/сутки. ПСД – 2999,8 тыс. руб. в 2011 году СМР – 26997,9 тыс. руб., освоение – 2012 году средства областного бюджета, исполнитель МЖКХ.

9.Требуется замена трубопровода речной воды D=1000 мм, протяженность 8 км от насосной станции «Западная» до ОСВ «Несветайводстрой» в   г. Новошахтинске. ПСД – 22969,4 тыс. руб. СМР – 206724,6 тыс. руб. Освоение 100000,0 тыс. руб. – 2011 год, 106724,6 тыс. руб. – 2012 год. Средства областного бюджета, исполнитель ОАО «ДВК».

10.Необходимо строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6 тыс. м3 в пос. Западный. ПСД – 2288 тыс. руб. СМР – 86010 тыс. руб.

11. Для увеличения пропускной способности  трубопроводов, сокращение утечек на водоразборной сети города и экономии электроэнергии при транспортировке  питьевой воды необходимо производить санацию не менее 10 км трубопроводов ежегодно.

12.Недостаточное вложение средств за первое полугодие 2010 года НФ ОАО «ДВК» в сфере водоснабжения – 2087,09 тыс. руб., при плане – 22791,5 тыс. руб. в год. (9%), в сфере водоотведения освоено 75,81 тыс. руб., при плане –   4527,74 тыс. руб. (1,7%).

Водоотведение

Система водоотведения г. Новошахтинска состоит из10-ти насосных станций для перекачки сточных вод и самотечных канализационных трубопроводов протяженностью 140,1 км.

Общая производительность насосного оборудования насосных станций водоотведения 3580 м3/ч.

Потребление электроэнергии на транспортировку стоков 20035 кВт·ч/мес., при пропуске стоков 167,8 тыс. м3/мес.

Удельный расход электроэнергии – 0,119 кВт·ч на 1 м3 стоков.

Установленная мощность оборудования насосных станций – 921,5 кВт.

Годовое потребление электроэнергии – 279,6 тыс. кВт·ч/год при пропуске стоков 2013,6 тыс. м3/год.

Процент использования электрической мощности насосных станций водоотведения – 64%, обусловлен обеспечением надёжности работы насосных станций и категорийностью объектов водоотведения (1-я категория).

Износ сетей водоотведения по состоянию на 2010 год – 80%.

На всех насосных станциях водоотведения необходимо произвести профилактическую очистку приемных резервуаров. Для повышения эффективности работы насосных станций и экономии электрической энергии проверить режимы работы насосов, на насосных станциях ФНС №1, ФНС №2, ФНС №3, ФНС п. Новая Соколовка произвести замену насосного оборудования на более эффективное (фирмы «Взлет» или «Флюгт»).

Наблюдается рост тарифов на услуги водоотведения:

2007год: тариф – 20,89 руб. 1 м3 стоков;

2008 год: тариф – 26,02 руб. 1 м3 стоков;

2009 год: тариф – 29,92 руб. 1 м3 стоков;

2010 год: тариф – 49,68 руб. 1 м3 стоков.

Рост тарифа за три года на услуги водоотведения – 237% (в 2,37 раза).

Рост тарифа на услуги питьевого водоснабжения:

2007 год: вода – 21 руб. 1 м3;

2008 год: вода – 25,82 руб. 1 м3;

2009 год: вода – 31,1 руб. 1 м3;

2010 год: вода – 50,42 руб. 1 м3.

Рост тарифа на услуги питьевого водоснабжения за три года – 240,10% (в 2,4 раза).

На реконструкцию сетей канализации пос. Новая Соколовка имеется проект, разработанный ОАО «Ростовуголь» в сумме 41200,7 тыс. руб., средства федерального бюджета.

Необходима неотложная реконструкция объектов водоотведения с комплексом очистных сооружений канализаций.

Целевые показатели подпрограммы энергосбережения в коммунальной инфраструктуре

Таблица № 12

| №п.п. | Общие сведения/Показатели | Единицы измерения | Разбивка по годам |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ - газ; - уголь | г у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | -100 -100 | -280 -1800 | -410 -3500 | -240 -2500 |  |
| 2 | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал/ч | - | - | -0,035 | -0,09 | -0,12 | -0,16 | -0,065 |  |
| 3 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | тыс. куб.м | 135,904 | 435,549 | 859,572 | 3138,12 | 2087,7 | 2129,25 | 289,6 |  |
| 4 | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт | 189,72 | 608,026 | 1199,962 | 4380,815 | 2887,289 | 2891,521 | 393,277 |  |

## 3.3 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде  г. Новошахтинска Ростовской области на период до 2020 года

## 3.3.1.Основная характеристика жилищного фонда

По состоянию на 01.01.2010 года общая площадь жилищного фонда г. Новошахтинска  составляет  2110,7 тыс. кв. м.

Уровень благоустройства жилищного фонда представлен в таблице №13.

Таблица №13.

| Наименование | Процент оснащения от общей площади жилищного фонда, % |
| --- | --- |
| централизованное отопление | 19,6 |
| горячее водоснабжение | 0,0 |
| водопровод | 78,0 |
| Канализация | 26,9 |
| природный газ | 77,7 |

Жилищный фонд г. Новошахтинска  включает в себя:

1071 многоквартирных домов;

17981 индивидуальных жилых домов.

В многоквартирных домах оборудованы:

2652 квартир газовыми колонками;

2956 световых точек по освещению мест общего пользования.

Структура многоквартирных домов жилищного фонда  г. Новошахтинска по материалу стен имеет следующие соотношения:

кирпичные и каменные здания – 63 %;

панельные дома – 5 %;

деревянные и прочие- 32 %.

Жилые дома из сборного железобетона являются по проектным данным самыми энергорасточительными сооружениями. Фактически потери тепловой энергии в таких домах на 20-30% выше проектных из-за низкого качества строительства и эксплуатации. Наиболее значительные потери тепловой энергии в таких зданиях происходят через наружные стеновые  ограждения (42÷49%) и окна (32÷35%). Дополнительные потери тепловой энергии вызывает также промерзание наружных ограждающих конструкций зданий.

Структура многоквартирных домов жилищного фонда г. Новошахтинска показана в таблице №14.

Таблица №14.

| Этажность зданий | Количество зданий |
| --- | --- |
| 1-этажные | 323 |
| 2-этажные | 533 |
| 3-этажные | 100 |
| 4-этажные | 57 |
| 5-этажные | 56 |
| 9-этажные | 1 |
| ВСЕГО | 1071 |

Структура многоквартирных домов жилищного фонда  г. Новошахтинска по году постройки имеет следующие соотношения:

до 1960г – 59,8 %;

1960÷1980г –23,4 %;

1980÷ 2010г –16,8 %.

Результаты  отчётных данных за  2007 ÷ 2009 году по потреблению топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде приведены в таблице №15.

Диаграмма, иллюстрирующая долевое распределение ТЭР, потребленных  жилищным фондом, представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Долевое распределение ТЭР, потреблённых жилищным фондом г. Новошахтинска

Потребление ТЭР, потреблённых жилищным фондом г. Новошахтинска

за 2007-2009годы.

Таблица №15

| Год | Энергоресурсы | Ед. измерения | Жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | Электроэнергия | тыс. кВтч | 49215,0 |
|  |  | т у.т. | 6046,4 |
|  |  | тыс. руб. | 83173,4 |
|  | Газ | тыс. куб.м | 35279,0 |
|  |  | т у.т. | 40318,9 |
|  |  | тыс. руб. | 74438,7 |
|  | Вода | тыс. куб.м | 2001,5 |
|  |  | т у.т. | - |
|  |  | тыс. руб. | 42030,5 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 66600,0 |
|  |  | т у.т. | 9514,3 |
|  |  | тыс. руб. | 86972940,0 |
|  | Итого за 2007 год | т у.т. | 55879,6 |
|  |  | тыс. руб. | 8717252,5 |
| 2008 | Электроэнергия | тыс. кВтч | 49480,0 |
|  |  | т у.т. | 6079,0 |
|  |  | тыс. руб. | 95496,4 |
|  | Газ | тыс. куб.м | 42872,0 |
|  |  | т у.т. | 48996,6 |
|  |  | тыс. руб. | 91017,3 |
|  | Вода | тыс. куб.м | 2041,2 |
|  |  | т у.т. | - |
|  |  | тыс. руб. | 52704,6 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 68800,0 |
|  |  | т у.т. | 9828,6 |
|  |  | тыс. руб. | 90425216 |
|  | Итого за 2008 год | т у.т. | 64904,1 |
|  |  | тыс. руб. | 90664434,2 |
| 2009 | Электроэнергия | тыс. кВтч | 51896,0 |
|  |  | т у.т. | 6375,8 |
|  |  | тыс. руб. | 127145,2 |
|  | Газ | тыс. куб.м | 44602,0 |
|  |  | т у.т. | 50973,7 |
|  |  | тыс. руб. | 123636,7 |
|  | Вода | тыс. куб.м | 1867,9 |
|  |  | т у.т. | - |
|  |  | тыс. руб. | 33492,0 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 63600,0 |
|  |  | т у.т. | 9085,7 |
|  |  | тыс. руб. | 95185032,0 |
|  | Итого за 2009 год | т у.т. | 66435,2 |
|  |  | тыс. руб. | 95469305,9 |

Динамика потребления ТЭР в жилищном фонде за последние три года приведена в виде диаграммы на рисунке 6.

Рисунок 6– Потребление энергоресурсов в т у.т. за 2007-2009 г.г.

В настоящее время в г. Новошахтинске реализуется муниципальная адресная программа  «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Новошахтинска Ростовской области в 2010 году», утверждённая Постановлением Администрации г. Новошахтинска от 10.02.2010. № 133.  Мероприятия,  предусмотренные программой,   только частично включают работы по повышению  класса энергоэффективности жилых домов (утепление фасадов).  В связи с этим в подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде г. Новошахтинска » включены мероприятия по повышению энергоэффективности и  для домов,  прошедших капремонт.

## 3.3.2 Потребление энергоресурсов населением

Использование энергетических ресурсов в жилищном фонде   г. Новошахтинска характеризуется низкой энергетической эффективностью. Ранее проводимое строительство зданий с низким термическим сопротивлением ограждающих конструкций привело к значительным потерям тепловой энергии в многоквартирных домах.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на период до 2020г. численность населения города будет уменьшаться, потребление электроэнергии, воды, природного газа будет расти. Положительная динамика потребления  перечисленных энергоресурсов населением не связана с динамикой численности населения.

Основной причиной, влияющей на увеличение объемов энергопотребления, прогнозируются следующие причины:

повышение уровня благоустройства жилищного фонда;

естественный рост электропотребления бытовыми приборами, используемыми населением.

В таблице №16 приведены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде г. Новошахтинска.

Целевые показатели разработаны в соответствии с методикой к Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009. №1225.  Важнейшими целевыми показателями являются:

уровень приборного учёта потребляемых энергоресурсов в жилищном фонде;

динамика снижения удельных расходов энергоресурсов в жилищном фонде.

В таблице № 3 приложения №1 к Муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года» приведён перечень программно-целевых мероприятий по Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде  г. Новошахтинска Ростовской области на период до 2020 года». Также представлена информация об объемах ресурсов (с указанием статей расходов и источников финансирования), необходимых для реализации каждого мероприятия и сроках их проведения.

Целевые индикаторы и показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

Таблица №16

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля объемов электрической энергии (далее -ЭЭ) потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов, (далее -МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования(далее- МО) | % | 96,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 17,00 | 19,00 | 22,46 | 67,00 | 71,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 94,00 | 97,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 4. | Доля объемов тепловой энергии (далее-ТЭ), потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 4,50 | 7,00 | 10,67 | 53,44 | 73,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 82,00 | 84,00 | 85,00 | 88,72 | 94,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 11,00 | 15,00 | 18,45 | 18,68 | 46,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 17,00 | 19,00 | 22,00 | 22,27 | 76,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 86,03 | 86,45 | 91,85 | 91,48 | 92,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 71,16 | 73,31 | 73,36 | 77,51 | 86,19 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 32 | 43 | 82 |  |
| 12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,99 | 3,00 | 3,97 | 7,43 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Удельный (далее-уд.) расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,154 | 0,153 | 0,141 | 0,141 | 0,145 | 0,145 | 0,140 | 0,108 |  |
| 14. | Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,174 | 0,180 | 0,174 | 0,174 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 15. | Изменение удельный расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м | -0,001 | -0,012 | 0,000 | 0,004 | -0,001 | -0,005 | -0,005 | -0,108 |  |
| 15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м | -0,001 | -0,013 | -0,013 | -0,009 | -0,010 | -0,014 | -0,019 | -0,154 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м | 0,006 | -0,006 | 0,000 | -0,002 | -0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м | 0,006 | 0,000 | 0,000 | -0,001 | -0,174 | -0,174 | -0,174 | -0,174 |  |
| 17. | Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | для фактических условий | - | 1,127 | 1,175 | 1,230 | 1,230 | 1,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 17.2. | для сопоставимых условий | - | 1,127 | 1,168 | 1,128 | 1,128 | 1,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 18. | Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/кв.м | 0,715 | 0,770 | 0,694 | 0,754 | 0,746 | 0,913 | 0,923 | 0,961 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19. | Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м/кв.м | 0,179 | 0,170 | 0,169 | 0,137 | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 20. | Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | для фактических условий | куб.м/кв.м | 0,055 | -0,076 | 0,060 | -0,008 | 0,167 | 0,011 | 0,010 | -0,961 |  |
| 20.2. | для сопоставимых условий | куб.м/кв.м | 0,055 | -0,021 | 0,039 | 0,030 | 0,197 | 0,208 | 0,218 | -0,715 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | для фактических условий | куб.м/кв.м | -0,009 | -0,001 | -0,032 | -0,056 | -0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 21.2. | для сопоставимых условий | куб.м/кв.м | -0,009 | -0,010 | -0,042 | -0,098 | -0,179 | -0,179 | -0,179 | -0,179 |  |
| 22. | Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | для фактических условий | - | 0,251 | 0,221 | 0,244 | 0,182 | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 22.2. | для сопоставимых условий | - | 0,251 | 0,238 | 0,237 | 0,192 | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 18,303 | 18,864 | 19,316 | 31,120 | 25,145 | 27,508 | 28,744 | 24,349 |  |
| 24. | Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 1,136 | 0,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 25. | Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м | 0,561 | 0,452 | 11,804 | -5,976 | 2,364 | 1,236 | 1,288 | -24,349 |  |
| 25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м | 0,561 | 1,013 | 12,817 | 6,841 | 9,205 | 10,441 | 11,728 | -18,303 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26. | Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м | -0,560 | -0,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м | -0,560 | -1,136 | -1,136 | -1,136 | -1,136 | -1,136 | -1,136 | -1,136 |  |
| 27. | Изменение отношения уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. | для фактических условий | - | 0,062 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 27.2. | для сопоставимых условий | - | 0,062 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м/кв.м | 0,038 | 0,044 | 0,032 | 0,033 | 0,032 | 0,030 | 0,031 | 0,042 |  |
| 29. | Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м/кв.м | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 30. | Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м/кв.м | 0,007 | -0,012 | 0,001 | -0,002 | -0,001 | 0,001 | 0,001 | -0,042 |  |
| 30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м/кв.м | 0,007 | -0,006 | -0,004 | -0,006 | -0,007 | -0,006 | -0,005 | -0,038 |  |
| 31. | Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м/кв.м | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | -0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м/кв.м | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,006 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 |  |
| 32. | Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. | для фактических условий | - | 0,083 | 0,089 | 0,111 | 0,112 | 0,279 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 32.2. | для сопоставимых условий | - | 0,083 | 0,104 | 0,094 | 0,099 | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

## 3.4 Популяризация энергосбережения

Основной целью популяризации энергосбережения  является формирование  культуры энергоэффективности у потребителей энергоресурсов.

Формирование культуры энергоэффективности в целом предусматривает решение следующих задач:

Организация пропаганды энергосбережения для эффективного воздействия на жителей по принципу информационной волны с привлечением отечественных и международных общественных организаций (Глобальный экологический фонд ПРООН, "Гринпис" и др.).

Активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе.

Предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации.

Вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения города, общественных организаций, управляющих компаний и ТСЖ.

Проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергии, начиная с детского возраста.

В связи с вышеизложенным, предусматривается комплексное решение трех основных задач:

Разработка комплекса мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности, системы управления и развития энергосбережения на территории г. Новошахтинска.

Создание предпосылок привлечения внебюджетных средств для финансирования мероприятий по пропаганде энергосбережения.

Создание группы постоянного мониторинга хода реализации мероприятий Программы и достижения планируемых целевых показателей.

Программные мероприятия включают следующие комплексные блоки:

Проведение опросов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:

проведение соцопросов по отношению жителей города к проблеме энергосбережения;

проведение опросов промышленных предприятий по оценке резерва экономии и требуемого оборудования.

Создание, пропаганда и поддержка сайта разрабатываемой муниципальной целевой программы, включающие:

создание сайта муниципальной  целевой программы (структура, дизайн, макет, техническая реализация);

создание базы данных по проблемам энергосбережения и повышения энергоэффективности;

создание и работа группы постоянного мониторинга хода реализации мероприятий Программы и достижения планируемых целевых показателей.

Разработка и размещение социальной рекламы, освещение в средствах массовой информации и в информационно - телекоммуникационных сетях мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:

разработка и размещение рекламы на транспорте;

разработка и размещение рекламы на билбордах;

разработка и размещение рекламы на местных телеканалах;

разработка и показ рекламных роликов перед сеансами в кинотеатрах;

разработка и размещение в подъездах домов на базе стационарных стендов рекламы и разъясняющей информации;

освещение мероприятий Программы на муниципальных теле- и радиоканалах, в периодических печатных изданиях;

раскрытие инвестиционной привлекательности города для привлечения внебюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий по пропаганде энергосбережения;

проведение ежеквартальных пресс - конференций по вопросам энергосбережения, с раздачей журналистам материалов для статей;

разработка и размещение информации об энергосбережении на оборотной стороне уведомлений об оплате за коммунальные услуги.

Проведение специализированных конкурсов, разработка методик и ведение рейтингов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:

разработка условий и проведение муниципальных конкурсов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

разработка методики и ведение рейтинга энергоэффективности промышленных предприятий и предприятий бюджетной сферы.

Разработка методологической, учебно - методической и просветительской литературы, проведение обучающих курсов и публичных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:

разработка методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов (ТЭБ);

разработка и издание разъясняющей брошюры «Энергосбережение в быту» и доставка ее по почтовым ящикам;

разработка и издание учебно-методических пособий по организации энергосбережения в различных сферах;

разработка и проведение в школах «урока энергосбережения», творческих конкурсов ученических работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

информирование руководителей бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

создание обучающих курсов и проведение обязательного обучения в бюджетной сфере руководящих лиц, ответственных за эксплуатацию зданий;

организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов);

разработка мероприятий оперативного энергосбережения, методических и агитационных материалов для распространения среди жителей, в бюджетной сфере, для учащихся и студентов;

проведение «круглых столов», семинаров с некоммерческими, общественными организациями, экологическими объединениями по проблематике энергосбережения.

## 3.5 Ресурсное обеспечение Программы

В 2011 году общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 296,418 млн. руб., в том числе:

за счет бюджета г. Новошахтинска – 33,318 млн. руб.;

за счет средств других источников  – 263,1 млн. руб.

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует уточнять и планировать ежегодно при разработке прогнозов социально-экономического развития г. Новошахтинска и в соответствии с законодательством Ростовской области.

В Федеральном законе от 23.11.2009 . № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено право Российской Федерации софинансировать расходы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Софинансирование предполагается осуществлять в виде субсидий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Такой порядок должен будет содержать, в частности, порядок распределения субсидий, цели предоставления субсидий и критерии отбора субъектов Российской Федерации – получателей субсидий. При этом в число критериев отбора субъектов Российской Федерации должны быть включены показатели, отражающие эффективность региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Предполагается, что после утверждения государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года, при дальнейшем развитии проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России Администрацией г. Новошахтинска  в установленном порядке будут использованы существующие возможности для получения субсидий из федерального бюджета на софинансирование мероприятий Программы.

Объем средств, необходимых  для реализации каждой подпрограммы, приведен в Приложении №1.

## Раздел 4.

## Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает организацию управления Программой и контроль ее выполнения. Он должен быть составной частью городской структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Механизм реализации Программы должен обеспечивать возможность Администрации г. Новошахтинска осуществлять итоговый контроль за осуществлением мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, намеченных к выполнению Программой. При этом в целях выработки решений, необходимых для обеспечения проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрация г. Новошахтинска действует в тесном взаимодействии с Новошахтинской городской Думой.

Для координации деятельности органов местного самоуправления и принятия решений по выполнению Программы целесообразно создать Координационную группу (возможно отдел энергоменеджмента) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, действующую в соответствии с утвержденными Положением и составом. Руководителем группы следует назначить одного из профильных заместителей Главы Администрации города.

В целях обеспечения соответствия действий по реализации мероприятий Программы федеральной и региональной политике в сфере энергосбережения необходимо наладить взаимодействие Координационной группы с органами областной исполнительной власти.

На Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новошахтинска как основного заказчика Программы следует возложить следующие функции:

руководство реализацией Программы;

разработку в пределах своих полномочий проектов нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы, и внесение их на рассмотрение органов местного самоуправления г. Новошахтинска;

согласование финансовых механизмов реализации Программы;

организацию подготовки отчетов об исполнении Программы и достижении ее целевых показателей и предоставление их Координационной группе в установленные сроки;

координацию деятельности исполнителей Программы;

подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации;

организацию размещения в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств.

Структурным подразделениям Администрации города следует поручить организацию и контроль исполнения Программы в подведомственных им муниципальных бюджетных учреждениях. Эти функции должны осуществляться путем помощи в реализации подпрограмм энергосбережения, а также путем контроля их исполнения.

Реализацию Программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий органами местного самоуправления г.Новошахтинска, его муниципальными бюджетными учреждениями, энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий Программы.

Раздел 5.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих показателей социально-экономического развития г.Новошахтинска:

5.1.Обеспечение потребностей населения и экономики г.Новошахтинска в энергетических ресурсах:

сокращение числа аварий инженерных систем коммунального хозяйства;

использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры.

5.2.Развитие и повышение эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса г. Новошахтинска:

сокращения потерь электрической и тепловой энергии в сетях;

обеспечения устойчивой работы и безопасности топливно-энергетического комплекса г. Новошахтинска;

применения возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

5.3.Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере потребления населением и бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, в том числе:

сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий – 15 % к 2015 году ;

стимулирование энергосберегающего поведения населения при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда.

5.4. Создание  условий для вовлечения в решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности всех групп потребителей энергетических ресурсов за счет:

развития нормативной правовой и методической базы г.Новошахтинска в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

проведения разъяснительных работ с населением, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;

развитие рынка энергосервисных услуг.

Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных схем тарифного стимулирования.

При реализации программных мероприятий не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.

Общая эффективность Программы оценена как интегральная оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых в качестве инвестиционных проектов. Расчёт экономической эффективности осуществляется через определение чистого дисконтированного дохода:

ЧДД=t=1T(i=1NЭФФti−ПКti)(1+r)t

где:

ЧДД – чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы;

Т – срок реализации Программы (в годах);

ЭФФti– эффект от реализации i-го мероприятия Программы в году t;

ПКti - приростные капитальные расходы на реализацию i-го мероприятия Программы в году t с учётом прогноза цен на соответствующие годы;

N – число мероприятий программы;

j – прогнозные темпы инфляции на срок реализации Программы, выраженные в долях единицы;

r – коэффициент дисконтирования

При определении общественной эффективности Программы учитываются все затраты и эффекты, включая экономическую оценку стоимости снижения выбросов парниковых газов. Коэффициент дисконтирования принимается равным 10%.

При определении коммерческой эффективности Программы из состава эффектов исключаются экономическая оценка стоимости снижения выбросов парниковых газов и рост налоговых доходов за счет реализации мер Программы. Коэффициент дисконтирования принимается равным 15%.

При определении бюджетной эффективности Программы в состав затрат включаются все расходы бюджета, а в составе эффектов отражается снижение бюджетных расходов и рост налоговых доходов за счет реализации мер Программы. Коэффициент дисконтирования принимается равным 10%.

Расчеты всех экономических показателей производятся в ценах 2009 года и в прогнозных ценах каждого года расчётного периода (2011-2015 годы) с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации для затрат капитального характера.

Управляющий делами

Администрации города			                                                          Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к Муниципальной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на  территории города

Новошахтинска на период до 2020 года»

Мероприятия Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе г. Новошахтинска  Ростовской области на период до 2020 года»  (таблица  №1)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015÷2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка графика обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений | Администрация города | Не требует финансирования | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | - | - | - | - |  | - | - | - | Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | - | 4 | 3,192 |  | - | - | 7,192** |  |  |
| 1.3 | Ежеквартальная отчетность перед соответствующими структурами Администрации города о ходе реализации мероприятий по энергосбережению | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Не требует финансирования | - | - | - |  | - | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Содействие заключению энергосервисных договоров. | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Создание системы мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | - | - | - | - | - | - | - | Уменьшение потребления энергоресурсов и воды до 20% |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | - | 5,658 | - | - | - | 3* |  |  |
| 2.2 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 20% светодиодные, установка датчиков освещенности и движения | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | - | - | - | - | - | - | - | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение до 80% |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | - | 12,06 | - | 3* | 3* | 23,03* |  |  |
| 2.3 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, установка термостатических регуляторов на радиаторах отопления | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Муниципальный бюджет | - | - | 1,0* | 1,5* | 1,5* | 2,0* | Уменьшение потребления тепловой энергии на 3 – 5%* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Муниципальный бюджет | - | - | - | 0,5* | 0,5* | - | Уменьшение потребления воды на 20-30% |
| 2.5 | Установка дополнительных инфракрасных излучателей в помещениях с высокими потолками | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Муниципальный бюджет | - | - | - | 0,5* | - | - | Уменьшение потребления тепловой энергии до 3% указанными помещениями* |
| 2.6 | Применение реверсивных тепловых насосов для отопления или кондиционирования с использованием грунта подвальных помещений в качестве теплового аккумулятора | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Муниципальный бюджет | - | - | - | - | 2,0* | 10,0* | Уменьшение потребления тепловой энергии до 80%* |
| 2.7 | Дополнительное отопление с использованием утилизации тепла сточных вод и обратной сетевой воды тепловыми насосами | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Муниципальный бюджет | - | - | - | - | 2,0* | 10,0* | Уменьшение потребления тепловой энергии до 80%* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Дополнительное отопление и горячее водоснабжение с использованием солнечных коллекторов. | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Муниципальный бюджет | - | - | - | - | 10,0* | 30,0* |  | Уменьшение потребления тепловой энергии на 50 -60%* |
| 2.9 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при кап. ремонте, утепление зданий, строений, сооружений: замена окон, дверей, установка доводчиков | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Муниципальный бюджет | - | - | 5,0* | 5,0* | 5,0* | 25,0* |  | Уменьшение потребления тепловой энергии до 25%* |
| 2.10 | Внедрение автоматизированной системы учёта энергоресурсов в бюджетных учреждениях города | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Муниципальный бюджет | - | - | - | 2,0* | 2,0* |  | - | Уменьшение потребления энергоресурсов и воды до 15%, |
| 2.11 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Муниципальный бюджет | - | - | 2,0* | 2,0* | 2,0* |  | 10,0* | Уменьшение потребления электроэнергии на 3 – 5%* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12 | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | - | - | - | - | - | - | - | Уменьшение потребления тепловой энергии до 20 – 30% |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | - | - | 8,0* | 8,0* | 8,0* | 4,0* |  |
| 2.13 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Муниципальный бюджет | - | 1,2* | 1,3* | 1,2* | - | 3,0* | Уменьшение потребления тепловой энергии до 10%* |
| 2.14 | Восстановление или внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Муниципальный бюджет | - | - | - | 2,0* | - | - | Уменьшение потребления тепловой энергии до 5%, воды – до 10%* |
| 2.15 | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Муниципальный бюджет | - | - | 0,5* | 0,5* | - | - | Уменьшение потребления энергоресурсов до 25%* |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16 | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Муниципальный бюджет | - |  | - |  |  |  | 2,0* |  |  | 2,0* | - |  | Уменьшение потребления топлива до 20%* |  |  |
|  |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 2.17 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Муниципальный бюджет | - |  | 0,5* |  | 0,5* |  | - |  |  | - | - |  | Уменьшение потребления тепловой энергии до 8%* |  |  |
| 2.18 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | Отдел образования Администрации города, отдел культуры Администрации города, учреждения здравоохранения города и другие. | Муниципальный бюджет | - |  | 1,0* |  | 1,5* |  | 1,5* |  |  | 2,0* | 6,0* |  | Уменьшение потребления энергоресурсов до 50% * |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 24,418 |  | 22,992 |  | 29,7 |  |  | 40 | 133,222 |  |  |  |  |

* Расходы на мероприятия подпрограммы и экономическая эффективность уточняются после проведения обязательных энергетических обследований учреждений.

** Повторное проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений

Мероприятия подпрограммы энергосбережения в коммунальной инфраструктуре                                   (Таблица №2)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015÷ 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка комплекса мер, направленных на улучшение платежной дисциплины при оплате за тепловую энергию согласно ФЗ «О теплоснабжении» | Администрация | В рабочем порядке |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Разработка перечня мероприятий по стимулированию потребителей и теплоснабжающих предприятий к снижению температуры возвращаемого теплоносителя | Администрация | В рабочем порядке |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Организация работы муниципального обучающего центра энергетической эффективности | УЖКХ | Местный бюджет | 0,05 |  | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение обязательного энергетического обследования источников теплоснабжения | МП "ККТС" ООО «ТНС–Н» | Собственные средства | 4,0 |  | - | 1,0 | 3,0 | - | - | - |  |
| 5 | Разработка проекта оптимизации системы теплоснабжения города | УЖКХ | Местный бюджет | 0,8 |  | - | 0,2 | 0,6 | - | - | - |  |
| 6 | Модернизация оборудования котельных (оптимизация тепловой мощности) | УЖКХ | Местный бюджет | 12,0 |  | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Внедрение на насосном и вентиляционном оборудовании ЧРП | МП "ККТС" ООО «ТНС–Н» | Собственные средства | 3,0 |  | - | 0,5 | 1,5 | 1,0 | - | - |  |
| 8 | Разработка проектов использования на котельных тепловых насосов | МП "ККТС" ООО «ТНС–Н» | Собственные средства | 2,0 |  | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 9 | Внедрение систем автоматизации выработки и отпуска тепловой энергии потребителям (диспетчеризация) | МП "ККТС" ООО «ТНС–Н» | Собственные средства | 0,6 |  | - | 0,06 | 0,27 | 0,27 | - | - |  |
| 10 | Внедрение автоматизированных систем учета энергоресурсов | МП "ККТС" ООО «ТНС–Н» | Собственные средства | 1,4 |  | - | 0,14 | 0,63 | 0,63 | - | - |  |
| 11 | Выполнение тепло-гидравлические расчеты и на их основе провести наладку тепловых сетей | МП "ККТС" ООО «ТНС–Н» | Собственные средства | 2,4 |  | - | 0,2 | 1,0 | 1,2 | - | - |  |
| 12 | Выполнить реконструкцию и замену тепловых сетей, используя бесканальную прокладку трубопроводов предварительно изолированных ППУ с ОДК | УЖКХ | Местный бюджет | 30,0 |  | - | 6,0 | 6,0 | 12,00 | 6,0 | - |  |
| 13 | Проведение обязательного энергетического обследования систем водоснабжения и водоотведения | МП "ККТС" ООО «ТНС–Н» | Собственные средства | 0,5 |  | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 14 | Санация канализационных и водопроводных линий и сетей | ОАО «Донская Водная Компания» | Собственные средства | 90,0 |  | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - |  |
| 15 | Замена стальных и чугунных водопроводных сетей | ОАО «Донская Водная Компания» | Собственные средства | 3,0 |  | - | 3,0 | - | - | - | - |  |
| 16 | Капитальный ремонт очистных сооружений водопровода с заменой запорно-регулирующей арматуры и устройством АСУ | ОАО «Донская Водная Компания» | Собственные средства | 9,0 |  | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |  |
| 17 | Замена насосного оборудования на 4-х насосных станциях водоотведения | ОАО «Донская Водная Компания» | Собственные средства | 80,0 |  | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |  |
|  | Итого |  |  | 238,75 |  | - | 65,15 | 69,5 | 71,6 | 32,5 | - |  |

Перечень мероприятий Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде  г. Новошахтинска Ростовской области на период до 2020 года»

(Таблица №3)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015÷ 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | Управление ЖКХ Администрации города | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Организация и проведение «круглых столов» и других аналогичных мероприятий с участием представителей ТСЖ, управляющих компаний, энергоснабжающих организаций и энергосервисных компаний с целью обмена положительным опытом работы в области энергосбережения в жилищной сфере | Управление ЖКХ Администрации города | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | Администрация города | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Дооснащение коллективными приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение удельных показателей энергопотребления на 10-15% от удельных показателей 2007г. |
|  | Всего | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники | 99,96 | - | 69,97 | 29,99 | - | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | холодная вода |  |  | 17,08 | - | 11,96 | 5,12 | - | - | - |  |
|  | электроэнергия |  |  | 22,58 | - | 15,80 | 6,77 | - | - | - |  |
|  | тепловая энергия |  |  | 60,30 | - | 42,21 | 18,09 | - | - | - |  |
| 1.5. | Дооснащение поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение удельных показателей энергопотребления на 10-15% от удельных показателей 2007г. |
|  | Всего | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники | 51,95 | - | 36,36 | 15,58 | - | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  |
|  | природный газ |  |  | 21,27 |  | 14,89 | 6,38 |  |  |  |  |
|  | горячая вода |  |  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |  |
|  | холодная вода |  |  | 30,68 | - | 21,48 | 9,20 | - | - | - |  |
|  | электроэнергия |  |  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Дооснащение индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в жилых домах | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | Снижение удельных показателей энергопотребления на 10-15% от удельных показателей 2007г. |
|  | Всего |  |  | 1,08 | - | 0,75 | 0,32 | - | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | природный газ |  |  | 0,23 | - | 0,16 | 0,07 | - | - | - |  |
|  | холодная вода |  |  | 0,85 | - | 0,59 | 0,25 | - | - | - |  |
|  | электроэнергия |  |  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 152,98 | - | 107,08 | 45,89 | - | - | - |  |
| 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Утепление кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники | 31,15 | - | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 17,30 | снижение расходов на тепловую энергию на 28% |
| 2.2 | Реализация мероприятий по утеплению фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, при проведении капитального ремонта многоквартирных домов | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники | 727,37 | - | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 404,10 | снижение расходов на тепловую энергию на 28% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов или узлов управления и пофасадного регулирования | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники | 142,50 | - | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 79,17 | снижение расходов на тепловую энергию на 30% |
| 2.4 | Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | собственники жилых помещений и управляющие компании | внебюджетные источники | 0,10 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | снижение расходов на электрическую энергию на 35% |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 901,11 | - | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 500,62 |  |
|  | Всего по разделам |  |  | 1054,09 | - | 207,21 | 146,02 | 100,12 | 100,12 | 500,62 |  |

Управляющий делами

Администрации города													Ю.А. Лубенцов

Приложение №2

к Муниципальной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности на  территории города

Новошахтинска на период до 2020 года»

Водоотдача по Новошахтинскому филиалу ОАО «Донская Водная Компания» за март и апрель 2010 года

|  | Подача питьевой воды МППУ «Водоканал» г. Новошахтинска январь-сентябрь 2007г Подача насосными станциями по реализации воды за 9 месяцев 2007 года- 6334800 м3, среднесуточная подача-23204 м3/сут. Расход электроэнергии-1286990 кВт*ч Удельный расход электроэнергии на перекачку по реализации воды-0,203 кВт*ч на 1 м3 воды. 1.Насосная станция №1 «Полевая»- 3455 м3/сут 2.Н.С. №2 «Западная»- 13766 м3/сут 3.Н.С. №3 «Баки Ленина»- 2949 м3/сут 4.Н.С. №4 «142»- 2441 м3/сут 5.Н.С. «Шахтенки» (станция подкачки)- 473 м3/сут 6.Н.С. «Юбилейный»- 593 м3/су |
| --- | --- |

| Водоотдача по Новошахтинскому филиалу ОАО «Донская Водная Компания» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Насосная станция1-й подьем поднято Расход электроэнергии по 1-му подъему Удельный расход электроэнергии Расход на технологию ВОС и потери Подано со 2-го подъема питьевой воды Расход эл. энергии по 2-му подъему Удельный расход электроэнергии Реализация Потери в т.ч.: -НЗНП -ЗАО Корпорация «Глория Джинс» -г. Новошахтинск (без ш. Западная) -Новошахтинский филиал ОАО «Донская Водная Компания» -общий удельный расход эл. энергии на подъем | за март 2010 | за апрель 2010 |
|  | - 887995 м3/мес или 28451 м3/сут - 177294 кВт/мес - 0,201 кВт/мес - 42718 м3/мес или 1378 м3/сут – 4,8% - 839877 м3/мес или 27073 м3/сут - 490680 кВт*ч - 0,585 кВт/м3 - 838014 м3/мес или 27032 м3/сут - 1263 м3/мес или -0,15% - 16634 м3/мес или 536,6 м3/сут - 305200 м3/мес или 9845 м3/сут - 18 м3/мес - 249260 м3/мес или 8041 м3/сут - 266902 м3/мес или 8609,7 м3/сут - 0,933 кВт/м3 + прочие, э/э ОСК- 0,147 кВт/м3 | - 809689 м3/мес или 26119 м3/сут - 171451 кВт/мес - 0,212 кВт/мес - 42720 м3/мес или 1424 м3/сут – 53% - 766969 м3/мес или 24741 м3/сут - 462000 кВт*ч - 0,602 кВт/м3 - 766969 м3/мес или 24741 м3/сут - нет 0% - 21286м3/мес - 297050 м3/мес или 9582 м3/сут - 189 м3/мес - 234179 м3/мес или 7554 м3/сут - 214307 м3/мес или 6912 м3/сут -0,892 кВт/м3 + прочие, э/э ОСК- 0,078 кВт/м3 |

Управляющий делами

Администрации города 														Ю.А. Лубенцов