АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2010. 					№1621            		      г.Новошахтинск

Об утверждении муниципальной

адресной программы «Переселение                                                                                           граждан из аварийного жилищного

фонда города Новошахтинска Ростовской                                                                                                                             области с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства в 2010 году»

Для реализации программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 2010 году за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу  «Переселение  граждан из аварийного жилищного   фонда города Новошахтинска Ростовской  области  с учётом необходимости  развития малоэтажного  жилищного  строительства в 2010 году» согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» и размещается на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города  по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                                           И.Н. Сорокин

# Постановление вносит:

Управление жилищно – коммунального

хозяйства Администрации города

Приложение  №1

к постановлению

Администрации города

от03.12.2010.№1621

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска

Ростовской области  с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 году»

Паспорт Программы

| 1.1. | Наименование Программы. | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска Ростовской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 году» (далее – Программа). |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Основание для принятия. Программы. | 1.2.1. Областной закон от 17.01.2005 .№ 272-ЗС «Об Областной адресной программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004 – 2011 годы». 1.2.2. Федеральный закон от 21.07.2007. № 185- ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон о Фонде); |
| 1.3 | Заказчик Программы. | Администрация города Новошахтинска Ростовской области |
| 1.4 | Разработчик Программы. | Управление ЖКХ Администрации города |
| 1.5 | Цели и задачи. Программы | 1.5.1. Основными целями Программы являются: переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в благоустроенные или другие жилищные помещения; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; развитие малоэтажного жилищного строительства; повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 1.5.2. Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи: разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам; предоставление полной информации собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания, для принятия решения об участии в региональной программе по переселению граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; установка разумного срока сноса жилищного фонда после переселения жильцов; заключение соглашений с собственниками о предоставлении жилых помещений в порядке, предусмотренном п. 8. ст. 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации; использование освободившихся земельных участков после сноса жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, для строительства новых объектов градостроительной деятельности. |
| 1.6. | Сроки и этапы реализации Программы. | Программу планируется реализовать в течение 2010 года путем участия в долевом строительстве малоэтажной жилищной застройки. Срок ввода домов 2010 -2011 годы. Переселение граждан завершить в 2011 году. |
| 1.7. | Основные направления реализации Программы. | 1.7.1. Формирование муниципальной нормативной правовой базы, определяющей порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. 1.7.2. Организационные мероприятия по реализации Программы. |
| 1.8. | Исполнитель Программы. | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города (далее - Управление ЖКХ) |
| 1.9. | Объемы и источники финансирования Программы. | Общий объем Программы 16516500,0 рублей в том числе: 1.9.1. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 14645840,0 рублей. 1.9.2. Фонда софинансирования расходов областного и местного бюджетов 1087150,0 рублей. 1.9.3.Дополнительные средства областного бюджета на приобретение жилых помещений по норме предоставления жилья 668334 рублей. 1.9.4. Средства бюджета муниципального образования - город Новошахтинск -115176,0 рублей. |
| 1.10. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. | 1.10.1. Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. 1.10.2. Обеспечение Администрацией города безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
| 1.11. | Оценка эффективности социальных и экономических последствий реализации Программы. | 1.11.1. Реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания. 1.11.2. Снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории города, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. |
| 1.12. | Управление Программой и система организации контроля ее реализацией | 1.12.1. Администрация города осуществляет общее руководство и координацию деятельности исполнителей и соисполнителей Программы, 1.12.2. Управление ЖКХ Администрации города представляет отчеты о ходе реализации Программы в Администрацию Ростовской области. |

2. Содержание проблемы и обоснование  необходимости  её  решения

программными методами

2.1. Жилищный фонд, признанный непригодным  для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города. В городе Новошахтинске решение проблемы отселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда.

2.2. В связи  с вышеизложенным, необходимо определить конкретные меры по отселению граждан, проживающих в жилищном фонде, признанным непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Ускорить внедрение новых рыночных, экономических  и финансовых  механизмов при решении поставленных задач.

2.3.К основным этапам Программы относятся:

2.3.1. составление и утверждение перечня домов, признанных непригодными для проживания, аварийными  и подлежащими сносу или реконструкции;

по состоянию на 01.01.2007.;

2.3.2. определение объема финансирования Программы;

2. 3.3. установка Администрацией города разумных сроков для сноса многоквартирных домов силами собственников помещений в многоквартирных домах, подлежащих переселению, в случаях, если  собственники помещений на общем собрании собственников приняли единогласное решение об участи в региональной программе по переселению граждан.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,

а также целевые индикаторы и показатели

3.1. Программа разработана в рамках реализации Областного закона
от 17.01.2005 № 272-ЗС «Об Областной адресной программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004 – 2011 годы» для предоставления финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства муниципальным образованиям Ростовской области.

3.2. Основной целью Программы является:

3.2.1. переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в благоустроенные или другие жилищные помещения;

3.2.2 создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

3.2.3 формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;                                                                                        3.2.4.развитие малоэтажного жилищного строительства;

повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

3.3. Основными  задачами Программы являются:

3.3.1.разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

3.3.2.формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

3.3.3.привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

3.3.4.выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым  гражданам; предоставление полной информации собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания, для принятия решения об участии в региональной программе по переселению граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;

3.3.5.установка разумного срока сноса жилищного фонда после переселения жильцов;

3.3.6.заключение  соглашений с собственниками о предоставлении   жилых помещений в порядке предусмотренном п. 8. ст. 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации;

3.3.7.использование освободившихся земельных участков после сноса жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим  сносу для строительства новых объектов градостроительной деятельности;

3.3.8. формирование обязательств собственников жилых помещений относительно его состояния и восстановления в случае физического износа и аварийного разрушения;

3.3.9. выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам с учетом максимальной свободы выбора жилого помещения самими гражданами;

3.3.10. привлечение внебюджетных ресурсов для решения вопросов улучшения жилищных условий граждан;

3.3.11. взаимосвязь Программы с другими программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

3.3.12.  в рамках настоящей Программы в 2010 году подлежат отселению в соответствии с заявкой, представленной в Фонд содействия реформированию жилищно площадью - коммунального хозяйства, 3 многоквартирных дома и 1 дом в долевой собственности, дома общей жилой площадью 576,3м2; 51 человек; 14 семей.

4. Перечень основных мероприятий  Программы

4.1. К основным мероприятиям Программы относятся:

4.1.1. разработка необходимой нормативной правовой базы, регламентирующей порядок и условия предоставления  жилых помещений гражданам, переселяемым из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

4.1.2. определение стоимости жилых помещений, приобретаемых на рынке недвижимости для предоставления  по договорам социального найма;

4.1.3 определение планируемой  стоимости   жилых  помещений, предоставляемых собственникам  жилых помещений по договору мены согласно п.8  ст. 32  Жилищного Кодекса Российской Федерации.

4.1.4. освещение в СМИ вопросов о ходе  переселения.

4.2. Программные мероприятия направлены на реализацию вышеназванных  задач и целей. Согласно  Программы  по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в городе Новошахтинске   планируется переселить  в 2010 году 14 семей (51 человек)

5. Объемы  и источники финансирования.

5.1. Общий  объем финансирования Программы складывается из:

5.1.1. средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства;

5.1.2. средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета;                                                                                                                                            5.1.3. средств областного бюджета;

5.1.4. средств  местного бюджета.

5.2.Объемы финансирования Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; | Средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| 14645840,0руб. | 1087150,0руб. | 668334,0 руб. | 115176,0 руб. |
| Итого 16516500,0 руб. |  |  |  |

6.   Механизм реализации и контроля

6.1. Общее руководство по реализации Программы и контроль за её  реализацией  осуществляет Администрация города. Исполнитель муниципальной адресной Программы -  Управление ЖКХ Администрации города.

6.2. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация города и Министерство территориального развития, архитектуры  и градостроительства Ростовской области.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                       Ю.А.Лубенцов