АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2010.  				№ 918                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

О  внесении изменений в

постановление Мэра города

от 09.12.2008. № 1654

В связи с изменением объемов финансирования за счет средств  бюджета города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу постановление Администрации города от 12.03.2010. № 292 «О внесении изменений в постановление Мэра города от 09.12.2008. № 1654».

2. Внести    изменения   в   приложение №1  к  постановлению  Мэра   города от 09.12.2008. № 1654 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на   2009 – 2012 годы».

2.1. В паспорте программы в пункте 9 «Объемы средств и источники финансирования Программы» слова: «(59,93 млн. рублей).» заменить словами: «(55161,3 тыс.рублей).».

2.2. В разделе IV слова: «Объемы финансирования мероприятий на 2009 - 2012 годы составляют 59,93 тыс. руб. из городского бюджета.

2009 год

- из городского бюджета – 9,5496 млн. руб.

2010 год

- из городского бюджета – 13,8398 млн. руб.

2011 год

- из городского бюджета – 18,0642 млн. руб.» заменить словами: «Объемы  финансирования мероприятий на 2009 – 2012 годы составляют 41683,0 тыс.руб. из бюджета города .

2009 год

- из бюджета города – 9466,8 тыс. руб.

2010 год

- из бюджета города – 9100,5 тыс. руб.

2011 год

- из бюджета города – 4635,7 тыс. руб.»

2.3. Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности  дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2012 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Новошахтинской городской общественно – политической газете «Знамя шахтера».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                    		       И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно–коммунального  хозяйства

и строительства  Администрации города

Приложение  1

к постановлению

Администрации города

от  25.06.2010.  № 918

« Приложение 1

к  долгосрочной целевой программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в городе Новошахтинске

на 2009 – 2012 годы»

Объем и источники финансирования мероприятий программы.

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сметная стоимость,тыс.руб. |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Организация плановой работы городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Комиссия по обеспечению безо- пасности дорожного движения в г.Новошахтинске, сектор транспорта, связи и автомобиль-ных дорог Администрации города , ОГИБДД ОВД | Постоянно |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение решений городской ко- миссии по обеспечению безопаснос- ти дорожного движения, связанных с устранением недостатков в организа- ции движения на улицах города | Сектор транспорта, связи и авто- мобильных дорог Администрации города , ОГИБДД ОВД, УЖКХиС Администрации города | Текущее финансирование по статье «Благоустройство территории» |  |  |  | Бюджет г.Новошахтинска |
| 3. | Выполнение мероприятий, проводи- мых по результатам анализа общественного мнения и заявлений граждан по проблемам организации и безопасности дорожного движения в городе | Комиссия по обеспечению безо- пасности дорожного движения в г.Новошахтинске, сектор транспорта, связи и автомобиль- ных дорог Администрации города, ОГИБДД ОВД, УЖКХиС Администрации города | Текущее финансирование по статье «Благоустройство территории» |  |  |  | Бюджет г.Новошахтинска |
| 4. | Проведение профилактической и пропагандистской работы отделени- ем ОГИБДД ОВД г.Новошахтинска | Комиссия по обеспечению безо- пасности дорожного движения в г.Новошахтинске, сектор транспорта, связи и автомобиль- ных дорог Администрации города, ОГИБДД ОВД, МУ ТРК «Несветай», МП «Редакция газеты «Знамя шахтера» | Текущее финансирование |  |  |  | Бюджет г.Новошахтинска |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 5. | Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации, специализированной и социальной рекламе | Комиссия по обеспечению безо- пасности дорожного движения в г.Новошахтинске, сектор транспорта, связи и автомобиль- ных дорог Администрации города, ОГИБДД ОВД, МУ ТРК «Несветай», МП «Редакция газеты «Знамя шахтера» | Текущее финансирование |  |  |  | Бюджет г.Новошахтинска |
| 6. | Подготовка программы обучения детей и учащихся | ОГИБДД ОВД , отдел образо-вания Администрации города | Текущее финансирование |  |  |  | Бюджет г.Новошахтинска |
| 7. | Изготовление ПСД и восстановление «Детского городка» для практическо- го обучения детей безопасному поведению на дорогах по ул.Отечест венной | Комиссия по обеспечению безо- пасности дорожного движения в г.Новошахтинске, сектор транспорта, связи и автомобиль- ных дорог Администрации города , ОГИБДД ОВД, УЖКХ иС Администрации города | - | - | - | - | Бюджет г.Новошахтинска |
| 8. | Реконструкция и установка сфето- форных объектов, участовавших в реалиазии АСУД | ОГИБДД ОВД, УЖКХиС Администрации города | 372,6 | - | - | - | Бюджет г.Новошахтинска |
| 9. | Строительство ( реконструкция и ремонт ) объектов сервисного обслуживания пассажиров общест- венного транспорта и остановочных павильонов | УЖКХиС Администрации города, главный архитектор города | - | - | - | - | Бюджет г.Новошахтинска |
| 10. | Разработка проекта дислокации размещения дорожных знаков | УЖКХиС Администрации города, ОГИБДД ОВД | - | 500,0 | - | - | Бюджет г.Новошахтинска |
| 11. | Оснащение пешеходных переходов в местах расположения школ и учебных заведений спец.средства- ми ТСОДД и устройство искусствен- ных неровностей ( ИДН), находящих ся в близости от образовательных учреждений | Комиссия по обеспечению безо-пасности дорожного движения в г.Новошахтинске , УЖКХиС Администрации города | - | - | - | - | Бюджет г.Новошахтинска |
| 12. | Текущее обслуживание светофор- ных объектов | УЖКХиС Администрации города | 1928,3 | 1795,5 | - | 2500,0 | Бюджет г.Новошахтинска |
| 13. | Изготовление ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог | УЖКХиС Администрации города | 1123,8 | 1013,4 | 4400,0 | 3000,0 | Бюджет г.Новошахтинска |
| 14. | Паспортизация автомобильных дорог | УЖКХиС Администрации города | - | - | - | - | Бюджет г.Новошахтинска |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 15. | Ямочный ремонт улиц города | УЖКХиС Администрации города | 2881,7 | 2966,5 | 235,7 | 3470,0 | Бюджет г.Новошахтинска |
| 16. | Посыпка и очистка дорог в зимний период | УЖКХиС Администрации города | 1441,5 | 1789,0 | - | 4180,0 | Бюджет г.Новошахтинска |
| 17. | Планировка обочин дорог и улиц | УЖКХиС Администрации города | 242,8 | - | - | 1370,0 | Бюджет г.Новошахтинска |
| 18. | Установка дорожных знаков | УЖКХиС Администрации города | 325,8 | 393,9 | - | 510,0 | Бюджет г.Новошахтинска |
| 19. | Нанесение горизонтальной дорож- ной разметки | УЖКХиС Администрации города | 178,0 | 142,2 | - | 2600,0 | Бюджет г.Новошахтинска |
| 20. | Устройство упрощенных дорог | УЖКХиС Администрации города | 128,8 | 300,0 | - | - | Бюджет г.Новошахтинска |
| 21. | Устройство заездных карманов | УЖКХиС Администрации города | - | - | - | - | Бюджет г.Новошахтинска |
| 22. | Ремонт тротуаров | УЖКХиС Администрации города | 843,5 | 200,0 | - | - | Бюджет г.Новошахтинска |
| 23. | Устройство асфальтобетонного покрытия пересечения улиц Ермака и С.Разина | УЖКХиС Администрации города | - | - | - | - | Бюджет г.Новошахтинска |
| 24. | Организация «Детского городка» для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах | Отдел образования Администрации города, УЖКХиС Администрации города, ОГИБДД ОВД | - | - | - | 50,0 | Бюджет г.Новошахтинска |
| 25. | Оборудование классов ПДД и БД в 22 образовательных учреждениях города | Отдел образования Администрации города, ОГИБДД ОВД | - | - | - | 800,0 | Бюджет г.Новошахтинска |
| Всего из городского бюджета |  |  | 9466,8 | 9100,5 | 4635,7 | 18480,0 | 41683,0» |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                    Ю.А.Лубенцов