АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2010.				№ 933                       		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении Городской

долгосрочной целевой программы

«Модернизация и капитальный ремонт

объектов водопроводно-канализационного

хозяйства в городе Новошахтинске

на 2010-2012 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009. № 1312 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Городскую долгосрочную целевую программу «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города									           И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального хозяйства

и строительства Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 25.06.2010.  № 933

Городская долгосрочная целевая программа

«Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного

хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы»

Раздел I. Паспорт программы

| 1. Наименование программы | 1.1. Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки Программы | 2.1. Решение коллегии Администрации Ростовской области от 22.03.2010. № 18 «Об итогах изучения деятельности органов местного самоуправления г. Новошахтинска». 2.2. Постановление Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009. № 1312 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ». |
| 3. Муниципальный заказчик Программы | 3.1.Администрация города Новошахтинска |
| 4. Разработчик Программы | 4.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации города |
| 5. Основные цели Программы | 5.1. Создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. |
| 6. Основные задачи Программы. | 6.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства. 6.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства. 6.3. Привлечение средств внебюджетных источников (в том числе, средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства. 6.4. Создание организационно-финансового механизма, стимулирующего развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве. 6.5. Повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению. 6.6. Снижение нерациональных затрат при подготовке и транспортировке питьевой воды и очистке и транспортировке сточных вод. 6.7. Внедрение энергоресурсосберегающих технологий. 6.8. Улучшение экологической ситуации. |
| 7. Сроки реализации Программы | 7.1. 2010-2012 годы. |
| 8. Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий. | 8.1. Раздел I. Паспорт Программы. 8.2. Раздел II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. 8.3. Раздел III. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. 8.4. Раздел IV. Система подпрограммных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. 8.5. Раздел V. Нормативное обеспечение Программы. 8.6. Раздел VI. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом её реализации. 8.7. Раздел VII. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. 8.8. Программа содержит пять основных направлений. 8.8.1. Разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города. 8.8.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения. 8.8.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения. 8.8.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения. 8.8.5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения. |
| 9. Исполнители Программы. | 9.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации города (далее – УЖКХиС). 9.2. Отдел капитального строительства и перспективного развития Администрации города Новошахтинска. 9.3. ОАО «Донская Водная Компания». |
| 10. Объёмы и источники финансирования Программы. | 10.1.Общий объём финансирования Программы –975620,952 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2010 год – 240610,32 тыс. рублей; 2011 год– 275658,044 тыс. рублей; 2012 год– 459352,588 тыс. рублей. 10.2. Объём финансирования Программы за счёт средств федерального бюджета в 2010 году – 188161,67 тыс. рублей, в том числе: финансирование министерством энергетики Российской Федерации – 14192,0 тыс. рублей; финансирование через Администрацию города - 173969,67 тыс. рублей. 10.3. Объём финансирования Программы из фонда софинансирования расходов областного бюджета –298232,811 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2010 год – 5000,0 тыс. рублей; 2011 год– 82177,8 тыс. рублей; 2012 год– 211055,011 тыс. рублей. 10.4. Объём финансирования Программы из областного бюджета – 367190,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2010 год – 32583,4 тыс. рублей; 2011 год– 147161,6 тыс. рублей; 2012 год– 187445,1 тыс. рублей. 10.5. Объём финансирования Программы из местного бюджета – 51392,177 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2010 год – 861,6 тыс. рублей; 2011 год– 14161,9 тыс. рублей; 2012 год– 36368,677 тыс. рублей. 10.6. Объём финансирования Программы из внебюджетных источников – 70644,194 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2010 год – 14003,65 тыс. рублей; 2011 год– 32156,744 тыс. рублей; 2012 год– 24483,8 тыс. рублей. |
| 11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. | 11.1. В результате реализации Программы по основным направлениям будет разработана гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города. 11.1.1. по направлению разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения на 56242,2 тыс. руб.; 11.1.2. по направлению строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения на 623694,676 тыс. руб.: а) снижение потерь воды на 11,4%; б) снижение уровня износа водопроводных сетей на 17,1%; в) замена водопроводных сетей протяжённостью 61,815 км. 11.1.1.3. по направлению разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения на 13792,1 тыс. руб. 11.1.4. по направлению строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства на 281891,976 тыс. руб. а) снижение уровня износа канализационных сетей на 19,3 %; б) замена канализационных сетей протяжённостью 32,439 км. |
| 12. Система организации контроля за исполнением Программы. | 12.1. Непосредственное управление Программой осуществляет координатор программы – УЖКХиС. 12.2. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска. |

Раздел II.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

13. Централизованное водоснабжение и водоотведение города с 01.01.2009. до 31.09.2009. осуществлялось МП «Водоканал» г. Новошахтинска, с 01.10.2009. – Новошахтинским филиалом ОАО «Донская Водная Компания».

13.1. Централизованное водоснабжение города осуществляется из поверхностных источников: Соколовского водохранилища (91%) - 22 тыс. м3/сут. и реки Дон по Шахтинско-Донскому водопроводу (9%) - 4,5 тыс. м3/сут.

13.2. Вода из Соколово-Кундрюченского водохранилища подаётся в город по двум водоводам:

а) водоводом Д=600мм в резервуар на насосные станции № 1 и № 2;

б) водоводом Д=400мм в резервуар на насосную станцию № 3.

13.3. Насосная станция III подъёма г. Шахты подаёт воду водоводом Д=1000мм в город на насосные станции № 2, № 3, № 4.

13.4. Объемы подачи и реализация воды приведены в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подано воды в сеть | тыс. куб.м | 8364,0 | 8175,0 | 9267,7 |
| Полезный отпуск | тыс. куб.м | 2473,0 | 2506,9 | 2344,4 |
| % потерь | % | 70,4 | 69,3 | 74,7 |
| Среднеобластной показатель | % | 34,7 | 39,5 | 39,2 |

13.5. Потребители, которым оказываются услуги водоснабжения, в том числе обеспеченные приборами учета воды, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Потребители воды | Единица измерения | Кол-во потребителей | в т.ч. обеспеченные приборами учета воды | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в том числе: | абонент | 42791 | 32282 | 75,4 |
| население | абонент | 42232 | 31723 | 75,1 |
| бюджетные учреждения и прочие предприятия | единицы | 559 | 559 | 100 |

13.6. Доля отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, приведена в таблице 3

Таблица 3

|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по г. Новошахтинску | 75,0% | 75,0% | 75,0% |
| Среднеобластной показатель | 63, 2% | 63,8 % | 63,9% |

13.7. Очистные сооружения комплекса «Соколовское водохранилище» вводились в эксплуатацию 2-мя очередями: первая очередь эксплуатируется с 1947 года, вторая – с 1978 года. Водозабор осуществляется из поверхностного источника – Соколовского водохранилища на р. Кундрючья.  За последние годы Соколовское водохранилище мелеет, заиливается, уровень воды снижается. Со временем водозабор не обеспечит подачу необходимого объёма воды на город. Причин несколько: увеличение числа потребителей – вода подаётся в Красносулинский район, на крупное промышленное предприятие Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод; необходимо проведение инженерных мероприятий по очистке дна, т.е. пополнения объёма родниковыми подземными водами. Забор воды из водохранилища осуществляется по нижним горизонтам, что существенно влияет на качество очистки питьевой воды, особенно в паводковый период.

13.8. По данным лабораторных исследований вода, очищаемая на очистных сооружениях водопровода г. Новошахтинска, соответствует нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением показателей: жесткость, общая минерализация, сульфаты, что обусловлено качеством воды в источнике водоснабжения.

13.9. Режим подачи воды потребителям – круглосуточный.

13.10. Удельное водопотребление составляет 55,8 л/сутки на 1 человека.

13.11. Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет:

а) 2007 год – 79,1%;

б) 2008 год – 80,0%;

в) 2009 год – 82,0%.

13.12. Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей, в том числе нуждающихся в замене, приведена в таблице 4

Таблица 4

| Показатели | Водопроводные сети, км | Канализационные сети, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего: | 472,4 | 140,5 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | 381,5 | 55,0 |
| % | 80,7 | 39,1 |

13.13. Протяжённость водопроводных сетей города – 472,39 км, из них  453,38 км разводящих водопроводных сетей приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года, 19,1 км магистральных сетей находится в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

13.14. Водозабор на Соколовском водохранилище, очистные сооружения водопровода, пять из шести насосных станций, магистральные водоводы находятся в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

13.15. Износ инженерной инфраструктуры водоснабжения составляет 85,1%.

13.16. Обследование технического состояния трубопроводов водоснабжения, выполнение контрольных срезов трубопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию солевыми отложениями слоем от 15 до 35 мм с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста.

13.17. Ситуация обостряется тем, что трубопроводы проложены на подрабатываемых территориях.

13.18. В течение длительного периода экономически-обоснованный тариф искусственно занижался, что привело к крайне неудовлетворительному  техническому состоянию систем транспортировки воды. Фактические потери составляют 75,9% от общего количества воды, подаваемой в город. Единовременное количество неустранённых, т.е. переходящих порывов, составляет 150-140 шт. Аналогичная ситуация и с канализационной сетью.

13.19. Количество аварий на водоводах и разводящих сетях, приведено в таблице 5.

ед.	 Таблица 5

|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество аварий | 2019 | 2565 | 3119 |
| Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей | 4,3 | 5,4 | 6,6 |

13.20. В настоящее время хлораторные станции очистных сооружений воды, насосных станций № 2, № 3, № 4 используют для обеззараживания воды  жидкий хлор, что представляет определенную опасность для жителей прилегающих территорий в случае его утечек и разлива.

13.21. В городе отсутствует гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий, что значительно затрудняет качественное проведение капитального ремонта сетей и ведёт к разбалансировке системы.

13.22. Для повышения надёжности системы водоснабжения г. Новошахтинска и прилегающих посёлков, а также обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01, необходима реконструкция системы Шахтинско-Донского водопровода (далее - ШДВ). Что предусматривает разработку проектно-сметной документации на строительство насосной станции подкачки речной воды на очистные сооружения водопровода ОАО «Несветайводострой» в районе пос. Каменоломни, строительство водовода речной воды от площадки насосной станции «Западная» до ОСВ Ǿ1000мм протяжённостью 8 км, строительство водовода питьевой воды от насосной станции № 2 до ООО «Евро-Дон» Ǿ400мм протяжённостью 4 км, реконструкцию насосной станции № 3 «Баки Ленина», реконструкцию очистных сооружений водопровода ОАО «Несветайводострой» с увеличением производительности до 50000 м3/сут.

13.23. Канализационные сети протяжённостью 140,5 км приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года.

13.24. Централизованное отведение сточных вод осуществляется на очистные сооружения канализации биологической очистки, расположенные в п. Бугултай. Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 25,0 тыс. м3/сутки, фактическая – 8,0 тыс. м3/сутки. Степень очистки сточных вод – недостаточная. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Малый Несветай.

13.25. Износ инженерной инфраструктуры канализации – 78,0%, очистных сооружений канализации – 85,0%.

13.26. Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.

13.27. Необходимы мероприятия, направленные на улучшение работы очистных сооружений канализации – ремонт аэротенков, первичных и вторичных отстойников, замена внутриплощадочных сетей и, как следствие, уменьшения платы предприятия за загрязнение окружающей среды.

13.28. Очистные сооружения канализации и семь перекачивающих канализационных насосных станций находятся в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

13.29. Уровень обеспеченности населения централизованной канализацией низкий – 37%.

13.30. За последние 10-15 лет значительно увеличилась разница между реальной и учетной (первоначальной) стоимостью основных средств инфраструктуры, водопроводно-канализационного хозяйства, что не позволяет в большинстве предприятий ВКХ использовать для замены сетей такой источник инвестиций, как амортизация.

13.31. Замена водопроводных и канализационных сетей, приведена в таблице 6

км           Таблица 6

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена водопроводных сетей | 26,7 | 21,0 | 45,0 |
| Замена канализационных сетей | 0 | 0 | 3,3 |

13.32. Насосное оборудование водопроводных и канализационных насосных станций в результате длительной эксплуатации, морального и физического износа пришло в негодность и требует частого ремонта. Установка насосов GRUNDFOS с частотно-регулируемыми приводами, работающими в автоматическом режиме, вместо устаревших насосов марки Д позволит снизить эксплуатационные затраты на их ремонт и обслуживание, обеспечить надёжную подачу воды потребителям, безопасную эксплуатацию насосного оборудования, сократить энергопотребление оборудования.

14. Реализация указанных задач, оказание поддержки  комплексу инженерной инфраструктуры возможно только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на модернизацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, определенных настоящей Программой.

14.1. Учитывая высокую степень изношенности основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства и необходимость проведения ускоренной модернизации, предусматривается предоставление средств на софинансирование из областного бюджета отдельных проектов модернизации объектов инфраструктуры, расположенных в малых городах, в которых сложнее привлечь частные инвестиции.

14.2. Программно-целевые методы планирования и управления позволяют увязать с помощью программ цели плана с ресурсами. Они представляют собой применение системного подхода и основаны на формулировании целей экономического развития, их разделении на подцели более дробного характера и выявлении ресурсов, необходимых для их согласованной реализации. В результате расчетов по ним выявляются ключевые программы, на которые нужно направлять наибольшие силы и средства. Оценка и выбор возможных вариантов программ производятся по разным целевым критериям (минимум затрат или времени на реализацию программы при фиксированных конечных показателях и т. д.).

Раздел III.

Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы, а также целевые

индикаторы и показатели

15. Целью программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, постоянно обеспечивающими комфортные условия проживания.

16.1. Для достижения целей Программы решаются следующие задачи:

16.1.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

16.1.2. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

16.1.3. Разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города.

16.1.4. Внедрение энергоресурсосберегающих технологий.

16.1.5. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Одним из важных направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса.

16.1.6. Привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных объектов.

16.1.7. Софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников.

16.1.8. Развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

16.1.9. Формирование системы тарифного регулирования, нацеленной на повышение надёжности и эффективности поставки коммунальных ресурсов, стимулирующей инвестиции в коммунальную инфраструктуру.

16.1.10. Снижение затрат на производство и транспортировку услуг.

16.1.11. Обеспечение промышленной безопасности эксплуатации оборудования и сетей.

16.1.12. Обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг потребителям.

16.1.13. Снижение потерь в сетях.

16.1.14. Снижение уровня износа основного оборудования.

16.1.15. Повышение качества питьевой воды до полного соответствия нормативным требованиям.

16.1.16. Улучшение экологической ситуации, обеспечение благоприятной экологической среды проживания населения города, снижение негативной тенденции в демографической ситуации.

16.1.17. Формирование системы государственной поддержки (путём компенсации расходов по уплате процентов по кредитам и предоставления бюджетных субсидий) для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах.

17. Срок реализации Программы рассчитан на три года с 2010 по 2012 годы. Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации Программы с 01.01.2010. по 31.12.2012. включительно, выделение этапов не предусмотрено.

Раздел IV.

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное

обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по

годам, источникам и направлениям финансирования

18. Объёмы и источники финансирования Программы в 2010-2012 годах указаны в приложении № 1 к Программе.

18.1. Настоящая Программа включает в себя 5 направлений.

19. Утверждённая Программа реализуется за счёт бюджета города в объёмах, установленных решением Новошахтинской городской Думы о бюджете города на соответствующий финансовый год.

20. В случае внесения изменений в решение Новошахтинской городской Думы о бюджете в части бюджетных ассигнований на реализацию Программы вносятся соответствующие изменения в постановление Администрации города Новошахтинска «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы».

21. В целях подтверждения предусмотренных средств в бюджете города Администрация города Новошахтинска представляет государственному заказчику - координатору Программы – министерству жилищно-коммунального хозяйства Администрации области решение Новошахтинской городской Думы о бюджете города.

22. В случае внесений изменений в бюджет города Новошахтинска в части указанных расходов управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации города в срок не позднее 2 недель с момента принятия данного решения вносит изменения в Программу.

Раздел V.

Нормативное обеспечение Программы

23. Правовую основу для реализации Программы определили.

23.1.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010.№102-р об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования  жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы».

23.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2005. №428

«О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтёрских городов и посёлков».

23.3. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации».

23.4. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

24. Для реализации мероприятий Программы разработка дополнительных нормативно-правовых актов не требуется.

Раздел VI.

Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом её реализации

25. Реализация Программы осуществляется на основе:

25.1. Муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

25.2. Условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

26. Координацию по реализации Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации города.

27. Исполнители Программы (УЖКХиС, отдел капитального строительства и перспективного развития Администрации города, ОАО «Донская Водная Компания») ежегодно уточняют и предоставляют в  УЖКХиС с учётом выделяемых на реализацию программ финансовых средств целевые показатели и затраты  по программным мероприятиям, механизм реализации программ.

28. Координатор (УЖКХиС) долгосрочных городских целевых программ направляет ежеквартально и ежегодно в отдел экономического развития и инвестиционной политики Администрации города отчёт в соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ».

29. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.

30. Отчёты о ходе работ по долгосрочной городской целевой Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает главный распорядитель средств местного бюджета – муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) и вносит соответствующий проект постановления Администрации города в соответствии с Регламентом работы Администрации города.

Раздел VII.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий

от реализации Программы

31. Эффективность от реализации Программы и использования выделенных бюджетных средств будет обеспечена за счёт:

31.1. Исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

31.2. Прозрачности использования бюджетных средств.

31.3. Адресного предоставления бюджетных средств.

32. Планируемый результат реализации Программы приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя | 2010-2012 годы | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение потерь воды, (%) | 11,4 | 1,8 | 6,7 | 2,9 |
| 2. | Снижение уровня износа водопроводных сетей, (%) | 17,1 | 2,5 | 9,9 | 4,7 |
| 3. | Снижение уровня износа канализационных сетей, (%) | 19,3 | 9,0 | 1,0 | 9,3 |
| 4. | Удельное водопотребление, (л/сут. на человека) | 51,4 | 52,1 | 51,4 | 51,4 |
| 5. | Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей | 5,4 | 6,4 | 5,7 | 5,4 |
| 6. | Замена водопроводных сетей, (км) | 61,815 | 9,485 | 36,740 | 15,590 |
| 7. | Замена канализационных сетей, (км) | 32,439 | 16,199 | 1,600 | 14,640 |

32.1. Разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города.

32.2. Внедрение энергоресурсосберегающих технологий.

32.3. Доведение качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

33. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться по следующим критериям:

33.1. Снижение потерь воды, (%).

33.2. Снижение уровня износа водопроводных сетей, (%).

33.3. Снижение уровня износа канализационных сетей, (%).

33.4. Удельное водопотребление, (л/сут. на человека).

33.5. Уровень аварийности, (на 1 км водопроводных сетей).

Управляющий делами

Администрации города		                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к Городской долгосрочной

целевой программе «Модернизация

и капитальный ремонт объектов

водопроводно - канализационного

хозяйства в городе Новошахтинске

на 2010-2012 годы»

Объёмы и источники

финансирования городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов

водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1260,0 | 1260,0 | - | - |
|  | Итого |  |  | 1260,0 | 1260,0 |  |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения | отдел капитального строительства и перспективного развития Администрации города | средства федерального бюджета (министерство энергетики РФ) | 6038,0 | 6038,0 | - | - |
|  |  | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 8338,3 | - | 5648,0 | 2690,3 |
|  |  | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 36719,0 | 32583,4 | 4135,6 | - |
|  |  | УЖКХиС | средства местного бюджета | 1436,9 | - | 973,3 | 463,6 |
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 2450,0 | 900,0 | 1550,0 | - |
|  | Итого |  |  | 54982,2 | 39521,4 | 12306,9 | 3153,9 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета (министерство энергетики РФ) | 2288,0 | 2288,0 | - | - |
|  |  | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 2690,3 | - | - | 2690,3 |
|  |  | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 9614,0 | 9614,0 | - | - |
|  |  | УЖКХиС | средства местного бюджета | 463,6 | - | - | 463,6 |
|  | Итого |  |  | 15055,9 | 11902,0 | - | 3153,9 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды ёмкостью по 6000 м3 на ул. Грессовская в пос. Западный взамен существующих резервуаров, предусмотренного проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета (министерство энергетики РФ) | 2288,0 | 2288,0 | - | - |
| 2.1.2 | Строительство водопроводной линии от ул. Казахстанской до ул. Письменского в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 904,8 | - | - | 904,8 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 155,9 | - | - | 155,9 |
| 2.1.3. | Строительство водопроводной линии по ул. Баженова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 838,7 | - | - | 838,7 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 144,5 | - | - | 144,5 |
| 2.1.4. | Строительство водопроводной линии от ул. Гражданской по ул. Тельмана до пер. Гризодубовой в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 946,8 | - | - | 946,8 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 163,2 | - | - | 163,2 |
| 2.1.5. | Строительство хозяйственно-питьевого водопровода Д=400мм, 4000м, от насосной станции № 3 «Баки Ленина» до ООО «Евро-Дон» в городе Новошахтинске Ростовской области | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 5437,2 | 5437,2 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.6. | Строительство насосной станции подкачки речной воды на очистные сооружения водопровода ОАО «Несветайводострой» в районе пос. Каменоломни Ростовской области | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 4176,8 | 4176,8 | - | - |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоснабжения | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета (министерство энергетики РФ) | 3750,0 | 3750,0 | - | - |
|  |  | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 4135,6 | - | 4135,6 | - |
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1950,0 | 900,0 | 1050,0 | - |
|  | Итого |  |  | 9835,6 | 4650,0 | 5185,6 | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Реконструкция магистрального водовода от водозабора до пос. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный, предусмотренного проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета (министерство энергетики РФ) | 3750,0 | 3750,0 | - | - |
| 2.2.2. | Реконструкция насосной станции № 3 «Баки Ленина» в г. Новошахтинске Ростовской области (расширение до 500м3/час) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 1135,8 | - | 1135,8 | - |
| 2.2.3. | Реконструкция очистных сооружений водопровода ОАО «Несветайводострой» с увеличением производительности до 50000 м3/сут. в городе Новошахтинске Ростовской области | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 2999,8 | - | 2999,8 | - |
| 2.2.4. | Реконструкция: замена металлического водопровода Д=530мм на Д=160мм ПНД протяжённостью 200м по ул. Городской и пер. Магнитный в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 50,0 | - | 50,0 | - |
| 2.2.5. | Реконструкция: замена участка водопровода Д=500мм на ПНД Д=225мм протяжённостью 1200м от НС 142 до ул. Богораза в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 600,0 | 600,0 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2.6. | Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров) | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1000,0 | - | 1000,0 | - |
| 2.2.7. | Реконструкция – установка преобразователя частоты МН4 1000В на НС № 1 «Полевая» с заменой электроаппаратуры | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2.2.8. | Реконструкция – установка преобразователя частоты МН4 1000В на НС № 3 «Баки Ленина» с заменой электроаппаратуры | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2.2.9. | Реконструкция – установка преобразователя частоты МН4 1000В на НС № 4 «142» с заменой электроаппаратуры | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 22969,4 | 22969,4 | - | - |
|  |  | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 5648,0 | - | 5648,0 | - |
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 500,0 | - | 500,0 | - |
|  |  | УЖКХиС | средства местного бюджета | 973,3 | - | 973,3 | - |
|  | Итого |  |  | 30090,7 | 22969,4 | 7121,3 | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Замена трубопровода речной воды Д=1000мм, 8000м от насосной станции «Западная» до ОСВ ОАО «Несветайводострой» в городе Новошахтинске Ростовской области | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 22969,4 | 22969,4 | - | - |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350мм, 500м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова, 18 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 500,0 | - | 500,0 | - |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=315мм L=720м от ул. Городской, 62 до ул. Харьковской, 8 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 275,101 | - | 275,101 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 47,408 | - | 47,408 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=225мм L=2500м по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 708,113 | - | 708,113 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 122,031 | - | 122,031 | - |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200м L=2500м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодёжной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 739,616 | - | 799,616 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 137,800 | - | 137,800 | - |
| 2.3.6. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодёжной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 583,446 | - | 583,446 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 100,547 | - | 100,547 | - |
| 2.3.7. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=160мм L=3500м по ул. Радио (р-н м. «Магнит») через посёлок Н-Михайловка до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 674,445 | - | 674,445 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 116,229 | - | 116,229 | - |
| 2.3.8. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=1500м от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 239,435 | - | 239,435 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 41,263 | - | 41,263 | - |
| 2.3.9. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=160мм L=2400м от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 443,424 | - | 443,420 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 76,416 | - | 76,406 | - |
| 2.3.10. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=1800м от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 428,282 | - | 428,282 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 73,807 | - | 73,807 | - |
| 2.3.11. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=110мм L=3000м по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 301,921 | - | 301,921 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 52,030 | - | 52,030 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3.12. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2250м по ул. Жданова № 87 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 428,028 | - | 428,028 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 73,763 | - | 73,763 | - |
| 2.3.13. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=225мм L=750м от пер. Инженерный – ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 251,314 | - | 251,314 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 43,300 | - | 43,300 | - |
| 2.3.14. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=110мм L=1800м ул. Соколова от № 1 по № 29 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 263,879 | - | 263,879 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 45,466 | - | 45,466 | - |
| 2.3.15. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=320м от ул. Шоссейной, 16 до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 251,0 | - | 251,0 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 43,250 | - | 43,250 | - |
| 3. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения | отдел капиталь-ного строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета | 86010,0 | 86010,0 | - | - |
|  |  | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 330471,1 | - | 143026,0 | 187445,1 |
|  |  | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 121990,407 | 2953,907 | 76529,8 | 42506,7 |
|  |  | УЖКХиС | средства местного бюджета | 21022,96 | 509,06 | 13188,6 | 7325,3 |
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 64200,209 | 11336,85 | 28379,559 | 24483,8 |
|  | Итого |  |  | 623694,676 | 100809,817 | 261123,959 | 261760,9 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. | Строительство объектов водоснабжения | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета | 86010,0 | 86010,0 | - | - |
|  |  | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 8386,7 | - | - | 8386,7 |
|  |  | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 86526,0 | - | 43026,0 | 43500,0 |
|  |  | УЖКХиС | средства местного бюджета | 1445,3 | - | - | 1445,3 |
|  | Итого |  |  | 182368,0 | 86010,0 | 43026,0 | 53332,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды ёмкостью по 6000 м3 на ул. Грессовская в пос. Западный взамен существующих резервуаров, предусмотренного проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета | 86010,0 | 86010,0 | - | - |
| 3.1.2. | Строительство водопроводной линии по ул. Баженова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансиро вания областного бюджета | 8386,7 | - | - | 8386,7 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1445,3 | - | - | 1445,3 |
| 3.1.3. | Строительство хозяйственно-питьевого водопровода Д=400мм, 4000м, от насосной станции № 3 «Баки Ленина» до ООО «Евро-Дон» в городе Новошахтинске Ростовской области | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 48934,5 | - | 23934,5 | 25000,0 |
| 3.1.4. | Строительство насосной станции подкачки речной воды на очистные сооружения водопровода ОАО «Несветайводострой» в районе пос. Каменоломни Ростовской области | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 37591,5 | - | 19091,5 | 18500,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Реконструкция объектов водоснабжения | отдел капитального строительства и перспективного развития | фонд софинансирования областного бюджета | 34120,0 | - | - | 34120,0 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 5880,0 | - | - | 5880,0 |
|  |  | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 37220,5 | - | - | 37220,5 |
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 12380,0 | - | 7065,0 | 5315,0 |
|  | Итого |  |  | 89600,5 | - | 7065,0 | 82535,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция магистрального водовода от водозабора до пос. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный, предусмотренного проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | отдел капитального строительства и перспективного развития УЖКХ и С | фонд софинансирования областного бюджета | 34120,0 | - | - | 34120,0 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 5880,0 | - | - | 5880,0 |
| 3.2.2. | Реконструкция насосной станции № 3 «Баки Ленина» в г. Новошахтинске Ростовской области (расширение до 500м3/час) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 10222,6 | - | - | 10222,6 |
| 3.2.3. | Реконструкция очистных сооружений водопровода ОАО «Несветайводострой» с увеличением производительности до 50000 м3/сут. в городе Новошахтинске Ростовской области | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 26997,9 | - | - | 26997,9 |
| 3.2.4. | Реконструкция: замена металлического водопровода Д=530мм на Д=160мм ПНД протяжённостью 200м по ул. Городской и пер. Магнитный в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 322,0 | - | - | 322,0 |
| 3.2.5. | Реконструкция: замена участка водопровода Д=500мм на ПНД Д=225мм протяжённостью 1200м от НС 142 до ул. Богораза в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 4765,0 | - | 4765,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2.6. | Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со сталт на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров) | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 4993,0 | - | - | 4993,0 |
| 3.2.7. | Реконструкция – установка преобразователя частоты МН4 1000В на НС № 1 «Полевая» с заменой электроаппаратуры | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 700,0 | - | 700,0 | - |
| 3.2.8. | Реконструкция – установка преобразователя частоты МН4 1000В на НС № 3 «Баки Ленина» с заменой электроаппаратуры | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 800,0 | - | 800,0 | - |
| 3.2.9. | Реконструкция – установка преобразователя частоты МН4 1000В на НС № 4 «142» с заменой электроаппаратуры | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 800,0 | - | 800,0 | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 79483,707 | 2953,907 | 76529,8 | - |
|  |  | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 206724,6 | - | 100000,0 | 106724,6 |
|  |  | УЖКХиС | средства местного бюджета | 13697,66 | 509,06 | 13188,6 | - |
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 51820,209 | 11336,85 | 21314,559 | 19168,8 |
|  | Итого |  |  | 351726,176 | 14799,817 | 211032,959 | 125893,4 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Малосадовой до ул. Городской, 30 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 407,496 | 407,496 | - | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 70,225 | 70,225 | - | - |
| 3.3.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской, 30 до ул. Городской, 14 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 303,511 | 303,511 | - | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 52,305 | 52,305 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской, 14 до пер. Морского в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 390,977 | 390,977 | - | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 67,379 | 67,379 | - | - |
| 3.3.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от пер. Морского до ул. Нерушимой в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 411,938 | 411,938 | - | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 70,991 | 70,991 | - | - |
| 3.3.5. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Молодёжной до ул. Курортной, 84 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 289,915 | 289,915 | - | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 49,963 | 49,963 | - | - |
| 3.3.6. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Курортной, 84 до ул. Кооперативной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 289,915 | 289,915 | - | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 49,963 | 49,963 | - | - |
| 3.3.7. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Кооперативной до ул. Великая Русь, 74 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 366,145 | 366,145 | - | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 63,099 | 63,099 | - | - |
| 3.3.8. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Великая Русь, 74 до Петровского кладбища в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 366,145 | 366,145 | - | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 63,099 | 63,099 | - | - |
| 3.3.9. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Нерушимой от ул. Городской до ул. Павлова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 127,865 | 127,865 | - | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 22,036 | 22,036 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3.10. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=320м от ул. Шоссейной, 16 до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 1120,8 | - | 1120,8 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 193,2 | - | 193,2 | - |
| 3.3.11. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=65мм L=300м по ул. Патриотической от № 7 по № 33 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 265,1 | 265,1 | - | - |
| 3.3.12. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=90мм L=600м по ул. 10-й Шахтёрской от № 1по № 82 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 629,0 | 629,0 | - | - |
| 3.3.13. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=400м по ул. Ключевой от № 2 по № 30 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 462,3 | 462,3 | - | - |
| 3.3.14. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=90мм L=750м по ул. Конноармейской от № 1 по № 79 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 845,4 | 845,4 | - | - |
| 3.3.15. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=50мм и Д=65мм L=280м и L=200м по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 443,3 | 443,3 | - | - |
| 3.3.16. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=225мм L=1400м от НС № 4 ул. К.Цеткин, № 1-д до ул. Богораза, № 96 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 4016,17 | 4016,17 | - | - |
| 3.3.17. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=110мм L=1800м ул. Соколова от № 1 по № 29 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 1814,6 | - | 1814,6 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 312,7 | - | 312,7 |  |
| 3.3.18. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1000м по ул. Ивина в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1119,22 | 1119,22 | - | - |
| 3.3.19. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=315мм L=720м от ул. Городской, 62 до ул. Харьковской, 8 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 3648,1 | - | 3648,1 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 628,7 | - | 628,7 | - |
| 3.3.20. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1200м ул. Просвещения от № 1 по № 31 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1226,37 | 1226,37 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3.21. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1500м ул. Будённого от № 1 по № 101 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1580,44 | 1580,44 | - | - |
| 3.3.22. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=160мм L=2400м от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 7290,4 | - | 7290,4 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1256,4 | - | 1256,4 | - |
| 3.3.23. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=1800м от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 6204,7 | - | 6204,7 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1069,3 |  | 1069,3 | - |
| 3.3.24. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=160мм L=2500м от ул. Менделеева до п. Красный проспект в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 8487,4 | - | - | 8487,4 |
| 3.3.25. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=300м от п. Аксайского до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 437,7 | - | - | 437,7 |
| 3.3.26. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=110мм L=3000м по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 3315,3 | - | 3315,3 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 571,3 | - | 571,3 | - |
| 3.3.27. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=1500м от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 3890,6 | - | 3890,6 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 670,5 | - | 670,5 | - |
| 3.3.28. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=225мм L=2500м по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 9151,9 | - | 9151,9 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1577,2 | - | 1577,2 | - |
| 3.3.29. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1000м от п. Мостового до ул. Мясницкой в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1205,9 | - | - | 1205,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3.30. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=2000м от бывшего «Динамитного склада» до ул. Красногвардейской в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 6107,8 | - | - | 6107,8 |
| 3.3.31. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=200мм L=1500м от ул. Севастопольской до ул. Шляховой в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 3381,308 | - | 3381,308 | - |
| 3.3.32. | Капитальный ремонт участка магистральной водопроводной сети Д=300мм L=2500м по ул. Жукова в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 5999,227 | - | 5999,227 | - |
| 3.3.33. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=225мм L=750м от пер. Инженерный – ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 2521,9 | - | 2521,9 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 434,6 | - | 434,6 | - |
| 3.3.34. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2250м по ул. Жданова № 87 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 5367,1 | - | 5367,1 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 924,9 | - | 924,9 | - |
| 3.3.35. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200м L=2500м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодёжной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 13176,9 | - | 13176,9 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 2270,8 | - | 2270,8 | - |
| 3.3.36. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодёжной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 7957,5 | - | 7957,5 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1371,3 | - | 1371,3 | - |
| 3.3.37. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=3500м по ул. Радио (р-н м. «Магнит») через посёлок Н-Михайловка до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 11070,0 | - | 11070,0 | - |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1907,7 | - | 1907,7 | - |
| 3.3.38. | Замена трубопровода речной воды Д=1000мм, 8000м от насосной станции «Западная» до ОСВ ОАО «Несветайводострой» в городе Новошахтинске Ростовской области | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | средства областного бюджета* | 206724,6 | - | 100000,0 | 106724,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3.39. | Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350мм, 500м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова, 18 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 2930,0 | - | - | 2930,0 |
| 3.3.40. | Устройство ограждения НС № 2 «Западная» ул. Грессовская, 10-а в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 11934,024 | - | 11934,024 | - |
| 3.3.41. | Устройство ограждения насосной станции № 3, ул. Городская, 47-а в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 749,55 | 749,55 | - | - |
|  | Итого по направлению водоснабжение |  | средства федерального бюджета | 92048,0 | 92048,0 | - | - |
|  |  |  | фонд софинансирования областного бюджета | 130328,707 | 2953,907 | 82177,8 | 45197,0 |
|  |  |  | средства областного бюджета* | 367190,1 | 32583,4 | 147161,6 | 187445,1 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 22459,86 | 509,06 | 14161,9 | 7788,9 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 67910,209 | 13496,85 | 29929,559 | 24483,8 |
|  | Всего |  |  | 679936,876 | 141591,217 | 273430,859 | 264914,8 |
| II. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета (министерство энергетики РФ) | 8154,0 | 8154,0 | - | - |
|  |  | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 4809,3 | - | - | 4809,3 |
|  |  | УЖКХиС | средства местного бюджета | 828,8 | - | - | 828,8 |
|  | Итого |  |  | 13792,1 | 8154,0 | - | 5638,1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоотведения | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 4809,3 | - | - | 4809,3 |
|  |  | УЖКХиС | средства местного бюджета | 828,8 | - | - | 828,8 |
|  | Итого |  |  | 5638,1 | - | - | 5638,1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1. | Строительство канализационной линии по ул. Дернова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 601,2 | - | - | 601,2 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 103,6 | - | - | 103,6 |
| 1.1.2. | Строительство канализационной линии по ул. Коперника от ФНС № 3 и строительство напорного коллектора от ФНС № 3 до очистных сооружений пос. Бугултай в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 4208,1 | - | - | 4208,1 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 725,2 | - | - | 725,2 |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоотведения | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета (министерство энергетики РФ) | 7950,0 | 7950,0 | - | - |
|  | Итого |  |  | 7950,0 | 7950,0 | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Реконструкция сетей канализации посёлка Новая Соколовка, предусмотренного проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета (министерство энергетики РФ) | 1550,0 | 1550,0 | - | - |
| 1.2.2. | Реконструкция сетей канализации пос. Западный, предусмотренного проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета (министерство энергетики РФ) | 2950,0 | 2950,0 | - | - |
| 1.2.3. | Реконструкция объектов канализационных сетей пос. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный, предусмотренного проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета (министерство энергетики РФ) | 3450,0 | 3450,0 | - | - |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоотведения | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета (министерство энергетики РФ) | 204,0 | 204,0 | - | - |
|  | Итого |  |  | 204,0 | 204,0 | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт сетей канализации г. Новошахтинска, предусмотренный проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета (министерство энергетики РФ) | 204,0 | 204,0 | - | - |
| 2. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета | 87959,67 | 87959,67 | - | - |
|  |  | отдел капитального строительства и перспективного развития УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 163094,804 | 2046,093 | - | 161048,711 |
|  |  | отдел капитального строительства и перспективного развития УЖКХиС | средства местного бюджета | 28103,517 | 352,54 | - | 27750,977 |
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 2733,985 | 506,8 | 2227,185 | - |
|  | Итого |  |  | 281891,976 | 90865,103 | 2227,185 | 188799,688 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство объектов водоотведения | отдел капитального строительства и перспективного развития | фонд софинансирования областного бюджета | 124622,793 | - | - | 124622,793 |
|  |  | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства местного бюджета | 21476,577 | - | - | 21476,577 |
|  | Итого |  |  | 146099,37 | - | - |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.1. | Строительство канализационной линии по ул. Дернова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 6011,944 | - | - | 6011,944 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1036,056 | - | - | 1036,056 |
| 2.1.2. | Строительство канализационной линии по ул. Коперника от ФНС № 3 и строительство напорного коллектора от ФНС № 3 до очистных сооружений пос. Бугултай в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 42081,049 | - | - | 42081,049 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 7251,951 | - | - | 7251,951 |
| 2.1.3. | г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (ул. Харьковская, 2-й этап)** ** - разработка ПСД предусмотрена в 2010 году городской долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы», утверждённой постановлением Администрации города от 12.03.2010. № 293. | отдел капитального строительства и перспективного развития | фонд софинансирования областного бюджета | 76529,8 | - | - | 76529,8 |
|  |  | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства местного бюджета | 13188,57 | - | - | 13188,57 |
| 2.2. | Реконструкция объектов водоотведения | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета | 85909,18 | 85909,18 | - | - |
|  |  | отдел капитального строительства и перспективного развития | фонд софинансирования областного бюджета | 36425,918 | - | - | 36425,918 |
|  |  | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства местного бюджета | 6274,4 | - | - | 6274,4 |
|  | Итого |  |  | 128612,498 | 85909,18 | - | 42703,318 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2.1. | Реконструкция сетей канализации посёлка Новая Соколовка, предусмотренного проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета | 41200,7 | 41200,7 | - | - |
| 2.2.2. | Реконструкция сетей канализации пос. Западный, предусмотренного проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета | 44708,48 | 44708,48 | - | - |
| 2.2.3. | Реконструкция объектов канализационных сетей пос. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный, предусмотренного проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | отдел капитального строительства и перспективного развития | фонд софинансирования областного бюджета | 36425,918 | - | - | 36425,918 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 6274,4 | - | - | 6274,4 |
| 2.3. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета | 2050,49 | 2050,49 | - | - |
|  |  | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 2046,093 | 2046,093 | - | - |
|  |  | УЖКХиС | средства местного бюджета | 352,54 | 352,54 | - | - |
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 2733,985 | 506,8 | 2227,185 | - |
|  | Итого |  |  | 7183,208 | 4956,023 | 2227,185 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт сетей канализации г. Новошахтинска, предусмотренного проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | отдел капитального строительства и перспективного развития | средства федерального бюджета | 2050,49 | 2050,49 | - | - |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Южной до ул. Мечникова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 383,142 | 383,142 | - | - |
|  |  | УЖКХиС | средства местного бюджета | 66,029 | 66,029 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Мечникова до пос. Южного в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 384,387 | 384,387 | - | - |
|  |  | УЖКХиС | средства местного бюджета | 66,246 | 66,246 | - | - |
| 2.3.4. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Южной, 15 до ул. Южной, 2в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 426,188 | 426,188 | - | - |
|  |  | УЖКХиС | средства местного бюджета | 73,455 | 73,455 | - | - |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Южной, 2 до ул. Инициативной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 426,188 | 426,188 | - | - |
|  |  | УЖКХиС | средства местного бюджета | 73,455 | 73,455 | - | - |
| 2.3.6. | Капитальный ремонт канализационной линии от ФНС № 3 пос. Кирова до ул. Южной,15 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХиС | фонд софинансирования областного бюджета | 426,188 | 426,188 | - | - |
|  |  | УЖКХиС | средства местного бюджета | 73,355 | 73,355 | - | - |
| 2.3.7. | Замена участка канализационной линии Д=200мм по ул. Благоева в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «ДВК» | внебюджетные источники | 397,2 | 397,2 | - |  |
| 2.3.8. | Замена участка канализационной сети Д=100мм по ул. Б.Хмельницкого в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 109,6 | 109,6 | - | - |
| 2.3.9. | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200мм L=400м по ул. Рабоче-Крестьянской, 39, 39-а в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 624,797 | - | 624,797 | - |
| 2.3.10. | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200мм L=400м по ул. Депутатской от № 3 по № 21 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 624,797 | - | 624,797 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3.11. | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200мм L=800м от ФНС ш. Самбековская до АЗС «Великорусь» в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 977,591 | - | 977,591 | - |
|  | Всего по направлению водоотведение |  | средства федерального бюджета | 96113,67 | 96113,67 | - | - |
|  |  |  | фонд софинансирования областного бюджета | 167904,104 | 2046,093 | - | 165858,011 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 28932,317 | 352,54 | - | 28579,777 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2733,985 | 506,8 | 2227,185 | - |
|  |  |  | Всего: | 295684,076 | 99019,103 | 2227,185 | 194437,788 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | средства федерального бюджета |  | 188161,67 | 188161,67 | - | - |
|  |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 298232,811 | 5000,0 | 82177,8 | 211055,011 |
|  |  | средства областного бюджета* |  | 367190,1 | 32583,4 | 147161,6 | 187445,1 |
|  |  | средства местного бюджета |  | 51392,177 | 861,6 | 14161,9 | 36368,677 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 70644,194 | 14003,65 | 32156,744 | 24483,8 |
|  |  | Всего: |  | 975620,952 | 240610,32 | 275658,044 | 459352,588 |

Примечание:

* - финансирование из средств областного бюджета на реконструкцию системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) с целью повышения надёжности системы водоснабжения города Новошахтинска и прилегающих посёлков;

Управляющий делами

Администрации города    								Ю.А. Лубенцов