АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2010.  				№ 934                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении Муниципальной

адресной программы «Капитальный ремонт

многоквартирных домов на территории

города Новошахтинска Ростовской области

в 2010 году»

В связи с увеличением  лимитов городу Новошахтинск   для реализации   мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов   в 2010 году с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных  Областным Законом от 10.06.2010. № 419-ОЗ  «Об областном бюджете на 2010 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Муниципальную  адресную  программу  «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Новошахтинска Ростовской области в 2010 году» согласно приложению №1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети «Интернет».

3. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта   М.В. Солоницина.

Мэр города										      И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального хозяйства

и строительства Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации  города

от  25.06.2010.  № 934

Муниципальная адресная программа

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории     города Новошахтинска Ростовской области в 2010 году»

1. Паспорт Программы

| 1.1 | Наименование Программы | 1.1.1. Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Новошахтинска Ростовской области в 2010 году» (далее – Программа). |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Основание для разработки Программы | 1.2.1. Федеральный закон от 21.07.2007. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд); 1.2.2. Областной закон от 15.03.2007. № 653-ЗС «Об Областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007 – 2011 годах». |
| 1.3. | Заказчик Программы | 1.3.1. Администрация города Новошахтинска Ростовской области |
| 1.4. | Разработчик Программы | 1.4.1 Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации города (далее - УЖКХ и С.) |
| 1.5. | Задачи Программы | 1.5.1.организация адресной поддержки товариществам собственников жилья (далее -ТСЖ) , управляющим организациям и собственникам помещений в многоквартирных домах за счет средств областного и местного бюджетов и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; 1.5.2. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств товариществ собственников жилья, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации и собственников помещений в многоквартирном доме. |
| 1.6. | Цели Программы | 1.6.1. создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах; 1.6.2. повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |
| 1.7. | Сроки реализации Программы | 1.7.1 Программу планируется реализовать в 2010 году. |
| 1.8. | Исполнитель Программы | 1.8.1 Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации города. |
| 1.9. | Участники Программы | 1.9.1 управляющие организации; 1.9.2.обслуживающие организации; 1.9.3.ТСЖ; 1.9.4.собственники помещений в многоквартирных домах. |
| 1.10. | Объемы и источники финансирования Программы | 1.10.1 Общий объем финансирования Программы составит 11359,841 тыс. рублей, в том числе за счет: а) финансовой поддержки Фонда – 10046,130 тыс. руб.; средств областного бюджета на софинансирование б) Фонда – 745,717 тыс. руб.; в) за счет средств местного бюджета- 41,000 тыс. руб.; г) за счет средств собственников жилых и не жилых помещений – 526,994 тыс. руб. |
| 1.11. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.11.1. улучшение технического состояния многоквартирных домов; 1.11.2. создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 1.11.3. сохранность общего имущества в многоквартирном доме; 1.11.4. внедрение ресурсосберегающих технологий. |
| 1.12. | Организации контроля за реализацией Программы | 1.12.1. Контроль за исполнением реализацией Программы осуществляет Администрация города. |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

2.1. В целях реализации положений Жилищного кодекса РФ об управлении многоквартирными  домами, направленных на обеспечение благоприятных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории города Новошахтинска должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

2.2. Наиболее значимым препятствием при выборе способа управления многоквартирными домами является  неудовлетворительное  техническое состояние многоквартирных домов в связи с их многолетним  «недоремонтом», отсутствием необходимого  количества специалистов в области профессионального управления многоквартирными домами.

2.3. Жилищный фонд, находящийся долгое время без капитального ремонта или реконструкции, ухудшает внешний облик населенных пунктов, создает неблагоприятные условия для проживания граждан, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

2.4. В связи с вышеизложенным, необходима разработка программы капитального ремонта многоквартирных домов.

3. Цели и задачи Программы

3.1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

3.2. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

3.3. Реализация Программы осуществляется в следующих формах:

3.3.1. обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в которых избран способ управления;

3.3.2. предоставление государственной поддержки управляющим организациям, ТСЖ для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

3.4. Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий настоящей Программы и муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта и развитию деятельности по управлению многоквартирными домами.

3.5.  Для достижения целей Программы намечается решить следующие задачи:

3.5.1. организовать адресную поддержку ТСЖ,  управляющих организаций и собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета и бюджета города, средств Фонда для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, средств собственников  жилых помещение  многоквартирных домов, средств местного бюджета;

3.5.2. реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств ТСЖ,  формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации и собственников помещений в многоквартирных домах.

4. Меры государственной поддержки проведения
капитального ремонта многоквартирных домов

4.1. За счет средств областного бюджета, за счет средств Фонда планируется оказывать финансовую помощь управляющим организациям, ТСЖ,  собственникам помещений в многоквартирных домах для приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания в многоквартирных домах.

4.2. Предлагаются следующие мероприятия в проведении капитального ремонта многоквартирных домов:

4.2.1. выделение средств на разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации и на проведение управляющими организациями, ТСЖ, организациями по обслуживанию жилищного фонда капитального ремонта многоквартирных домов при условиях оплаты:

а) за счет средств ТСЖ,  либо собственников помещений в многоквартирных домах доли софинансирования капитального ремонта;

б) за счет средств областного или местного бюджета доли участия муниципального образования как собственников помещений в многоквартирных домах в софинансировании капитального ремонта;

4.3. Средства областного бюджета ; средства Фонда и местного бюджета имеют целевое назначение и не могут быть использованы Администрацией города, управляющими и обслуживающими организациями, ТСЖ,  на иные цели:

4.3.1. действие настоящей Программы не распространяется на капитальный ремонт многоквартирных домов, относящихся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции) и дома со степенью износа свыше 70 процентов;

4.3.2. состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

5.Условия предоставления мер государственной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов

5.1. Выполнение Администрацией города условий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007. № 185-ФЗ.

5.2. При определении приоритетов направления финансовой поддержки учитываются общие показатели, характеризующие состояние жилищного фонда:

5.2.1. технические критерии:

а) продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

б) техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

в) комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части установленных Федеральным законом от 21.07.2007. № 185-ФЗ видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

г) качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет – повышение энергоэффективности).

5.2.2. организационные критерии:

а)  уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет товариществ собственников жилья с учетом продолжительности их работы до подачи обращения на участие в программе);

б) доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за решение о проведение капитального ремонта и его долевом финансировании, от общего числа собственников помещений (голосов собственников) в многоквартирном доме;

в) степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации, включая смету расходов, выбор и предварительный договор с подрядчиком).

5.2.3. финансовые критерии:

а) доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

б) финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги).

в) иные показатели, условия эксплуатации и содержания жилищного фонда, имеющие значение для принятия решения об оказании финансовой помощи.

5.3. Основанием для включения в план по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы являются следующие документы:

5.3.1. предусмотренный адресной программой муниципального образования сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной поддержки в соответствующем году;

5.3.2. протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решением о выборе способа управления многоквартирным домом;

5.3.3. протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с принятым решением о проведении капитального ремонта, составе работ и перечне объектов общего имущества, подлежащих капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта, размере доли софинансирования  капитального ремонта, порядке и сроках сбора средств на финансирование капитального ремонта, порядке расчетов за выполненные работы;

5.3.4. заявка управляющей организации (ТСЖ) на включение в сводный перечень многоквартирных домов в муниципальном образовании, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной поддержки в соответствующем году;

5.3.5. проектно-сметная (сметная) документация на проведение работ по капитальному ремонту, разработанная и утвержденная в установленном порядке. Проектно-сметная (сметная) документация может разрабатываться  за счет средств, предусмотренных в настоящей Программе, участниками настоящей Программы;

5.3.6. привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в рамках настоящей Программы осуществляется на основании решения общего собрания членов ТСЖ, либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией в соответствии с действующим законодательством.

5.4.Порядок выплаты средств на долевое софинанисрование:

5.4.1. порядок выплаты ТСЖ,  либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств, определяется протоколом общего собрания собственников помещений;

5.4.2. ТСЖ, либо выбранные собственниками помещений в многоквартирном доме управляющие организации открывают отдельные банковские счета на каждый дом, который подлежит капитальному ремонту. На указанные банковские счета поступают средства из всех предусмотренных источников;

5.4.3. перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы Ростовской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, приведён в приложении № 1 к настоящей Программе. Реестр МКД, участвующих в региональной адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов, приведён в приложении № 2 к настоящей программе.

5.4.4. Управление жилищно-коммунального хозяйства и  строительства Администрации города может предусмотреть включение в адресную программу муниципального образования резервного перечня многоквартирных домов, формируемого из многоквартирных домов, следующих в ранжированном списке многоквартирных домов за последним многоквартирным домом перечня многоквартирных домов, включенного в муниципальную программу;

5.4.5. функции технического надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных домов выполняется заказчиком работ при наличии соответствующих допусков или юридическим или физическим лицом, имеющим такие же допуски и наделенным соответствующими  правами.

5.5.Виды работ капитального ремонта:

5.5.1. К видам работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома, выполняемым за счет средств Фонда и обязательной доли софинансирования областного, местного бюджета и собственников помещений в многоквартирном доме, относятся:

5.5.2. ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том с числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

5.5.3. ремонт крыш;

5.5.4. ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах;

5.5.5. утепление и ремонт фасадов;

5.5.6.Сверх установленного перечня работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома по дополнительным сметам за счет средств областного и местных бюджетов сверх обязательной доли софинансирования могут выполняться другие необходимые работы, в том числе по ремонту подъездов многоквартирного дома, по укреплению фундамента, а также иные работы, согласованные управляющим Программой.

6. Объемы и источники финансирования Программы

6.1.Общий объем финансирования Программы составит 11359,841 тыс. рублей, в том числе за счет:

6.1.1.финансовой поддержки Фонда – 10046,130 тыс. руб.;

6.1.2.средств областного бюджета на софинансирование средств Фонда – 745,717 тыс. руб.;

6.1.3. за счет средств местного бюджета – 41,000 тыс. руб.;

6.1.4.за счет средств собственников жилых  и не жилых помещений –

526,994 тыс. руб.

Управляющий делами

Администрации города  			                 Ю.А. Лубенцов