АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2011. 					№1117                   		       г.Новошахтинск

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 25.06.2010. № 933

На основании постановления Администрации Ростовской области от 02.09.2011. № 574 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 01.11.2010.№277» и в связи с перераспределением средств областного бюджета на строительство и реконструкцию муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства на 2011-2012 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 25.06.2010.               № 933 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу пункт 1 приложения №1к постановлению Администрации города от 30.09.2011. №881 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет». Действие постановления распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2011.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города									           И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального

хозяйства Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 06.12.2011.№1117

Изменения,

вносимые в постановление Администрации города 25.06.2010. № 933 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в

городе Новошахтинске на 2011-2014 годы»

1. Название Городской долгосрочной целевой программы изложить в следующей редакции: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011-2014 годы».

2. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения № 1 слова: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» в соответствующих падежах заменить словами: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011-2014 годы» в соответствующих падежах.

3. В приложении № 1:

3.1.В паспорте Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011-2014 годы»:

3.1.1. Пункт  «Основные цели Программы» дополнить подпунктами следующего содержания:

«- газификация отдаленных поселков города;

- повышение уровня газификации на территории города, улучшение экологической обстановки, в связи с переходом на газообразное топливо».

3.1.2. Пункт «Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий» изложить в следующей редакции:

| «Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | - структура Программы: паспорт Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011-2014 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система подпрограммных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом её реализации. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Целевые индикаторы и показатели Программы. Приложение № 2. Объёмы и источники финансирования Программы. Приложение № 3. Методика оценки эффективности реализации Программы. Программа содержит семь основных направлений: 1) разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 2) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 3) разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения; 4) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения; 5) строительство объектов газоснабжения; 6) разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области; 7) замена 20 пожарных гидрантов». |
| --- | --- |

3.1.3. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объёмы и источники финансирования Программы | - общий объём финансирования Программы – 789 384,642 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 218 129,554 тыс. рублей; 2012 год – 218 828,088 тыс. рублей; 2013 год – 205 751,3тыс. рублей; 2014 год – 146 675,7тыс. рублей. Объём финансирования Программы за счёт средств федерального бюджета 132 355,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы (финансирование через Администрацию города): 2011 год – 132 355,0 тыс. рублей; Объём финансирования Программы из фонда софинансирования расходов областного бюджета – 500 162,711 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 44 736,5 тыс. рублей; 2012 год – 152 628,391 тыс. рублей; 2013 год – 178 563,5 тыс. рублей; 2014 год – 124 231,6 тыс. рублей. Объём финансирования Программы из местного бюджета – 102 711,131тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 11 181,354тыс. рублей; 2012 год – 46 708,897 тыс. рублей; 2013 год – 22 194,8тыс. рублей; 2014 год – 22 444,1 тыс. рублей. Объём финансирования Программы из внебюджетных источников – 54 340,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 29 856,7 тыс. рублей; 2012 год – 19 490,8 тыс. рублей; 2013 год – 4 993,0 тыс. рублей». |
| --- | --- |
| 3.1.4. Пункт «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции: |  |
| «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - в результате реализации Программы по основным направлениям: 1) будет разработана гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города; 2) разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 24 объектов водоснабжения на сумму 22 366,5тыс. рублей; выполнено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 36-х объектов водоснабжения на сумму 522 210,942 тыс. рублей; 3) снижение потерь воды на 10,7%; 4) снижение уровня износа водопроводных сетей на 14,5%; 5) замена водопроводных сетей протяжённостью 49,45 км; 6) разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 6 объектов водоотведения на сумму 8 093,5 тыс. рублей; 7) выполнено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 12-ти объектов канализационного хозяйства на сумму 191 718,8 тыс. рублей; 8) снижение уровня износа канализационных сетей на 24,0 %; 9) замена канализационных сетей протяжённостью 33,992 км; 10) повышение уровня газификации до 85%». |

3.1.5. Раздел 1 дополнить тремя абзацами следующего содержания:

«Газификация города - одна из самых серьезных проблем. Более 8 лет назад  были закрыты все угледобывающие предприятия. Большинство населения составляют малообеспеченные семьи, пенсионеры.  Покупка угольного топлива дается с трудом. Переход на газовое топливо удаленных поселков позволит стабилизировать экономическую обстановку, снизить социальную напряженность и улучшить экологическую обстановку в городе.

Уровень газификации домовладений (квартир) на территории города Новошахтинска:

| Год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % газификации | 47,9 | 55,35 | 58,5 | 64,24 |

Темп роста составил 6,7% (для сравнения, темп роста в целом по РО составил за тот же период 2%).   В  2014 году планируется довести уровень газификации домовладений (квартир) до 85 %.».

3.1.6. В разделе 6:

а) второй абзац дополнить пунктом следующего содержания:

«повышение уровня газификации (%)».

3.1.7. Приложение № 2 к Городской долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011 – 2014 годы»  изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к Городской долгосрочной

целевой программе «Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры

города Новошахтинска на 2011-2014 годы»

Объёмы и источники финансирования Программы

|  | № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 7283,4 | 3115,4 | 3428,0 | 740,0 |  |
|  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1550,0 | 1550,0 | - | - |  |
|  |  |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расход в областного бюджета | 3083,0 | - | - | 3083,0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 10450,1 | - | 9893,2 | 556,9 |  |
|  |  | Итого |  |  | 22366,5 | 4665,4 | 13321,2 | 4379,9 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3083,0 | - | - | 3083,0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 10450,1 | - | 9893,2 | 556,9 |  |
|  |  |  | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 497,4 | 497,4 | - | - |  |
|  |  | Итого |  |  | 14 030,5 | 497,4 | 9 893,2 | 3 639,9 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.1.1. | Строительство водопроводной линии по ул. Баженова в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | средства местного бюджета | 1252,5 | - | 1252,5 | - |  |
|  | 1.1.2. | Строительство водопроводной линии от ул. Гражданской по ул. Тельмана до пер. Гризодубовой в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1148,4 | - | - | 1148,4 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 207,4 | - | - | 207,4 |  |
|  | 1.1.3. | Строительство водопроводной линии от насосной станции № 2 «Западная» до пос. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1934,6 | - | - | 1934,6 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 349,5 | - | - | 349,5 |  |
|  | 1.1.4. | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала «Центр» в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | средства местного бюджета | 1507,9 | - | 1507,9 | - |  |
|  | 1.1.5. | Строительство водопроводной линии и насосной станции с резервуарами запаса воды для жилых домов квартала ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | средства местного бюджета | 7132,8 | - | 7132,8 | - |  |
|  | 1.1.6. | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала №2 (г.Новошахтинск, ул.Харьковская, 1-й этап) | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 497,4 | 497,4 | - | - |  |
|  | 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоснабжения | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1050,0 | 1050,0 | - | - |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Итого |  |  | 1 050,0 | 1 050,0 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. | Реконструкция: замена металлического водопровода Д= 530 мм на Д=160 мм по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
|  | 1.2.2. | Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров) | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | - | - |  |
|  | 1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | - | - |  |
|  |  |  | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 6786,0 | 2618,0 | 3428,0 | 740,0 |  |
|  |  | Итого |  |  | 7286,0 | 3118.0 | 3428,0 | 740,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. | Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350мм, 500м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова, 18 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | - | - |  |
|  | 1.3.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 937,2 | 937,2 | - - | - - |  |
|  | 1.3.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 585,0 | 585,0 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.3.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной, 16 до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 299,0 | 299,0 | - | - |  |
|  | 1.3.5. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до №29 в г.Новошахтинске Ростовской области. | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 320,0 | 85,0 | 235,0 |  |  |
|  | 1.3.6. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 335,0 |  | 335,0 |  |  |
|  | 1.3.7. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 330,0 |  | 330,0 |  |  |
|  | 1.3.8. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Нерушимой до ул.Социалистической в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 450,0 |  | 450,0 |  |  |
|  | 1.3.9. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Коненкова в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 339,0 |  | 339,0 |  |  |
|  | 1.3.10. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС142 до ул.Тельмана в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 361,8 | 361,8 |  |  |  |
|  | 1.3.11. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Ильича в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 650,0 |  | 650,0 |  |  |
|  | 1.3.12. | Капитальный ремонт водопроводной линии от пер.Инженерного-ул.Энгельса,2 до ул.Привокзальной в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 350,0 | 350,0 |  |  |  |
|  | 1.3.13. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Жданова,87 в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.3.14. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Радио (район магазина «Магнит») через пос. Михайло- Леонтьевский до ул. Достоевского в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 689,0 |  | 689,0 |  |  |
|  | 1.3.15. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Украинской, ул. Неглинной, ул. Шмидта в г. Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 430,0 |  |  | 430,0 |  |
|  | 1.3.16. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Великая Русь в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 310,0 |  |  | 310,0 |  |
|  | 2. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 83626,211 | 15555,9 | 62597,591 | - | 5472,72 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 15453,031 | 2856,654 | 11607,797 | - | 988,58 |
|  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 50563,3 | 26079,5 | 19490,8 | 4993,0 |  |
|  |  |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 267842,8 | 18857,8 | 37589,1 | 130016,5 | 81379,4 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 37662,3 | 3486,6 | 6790,0 | 12685,5 | 14700,2 |
|  |  |  | Администрация города | средства федерального бюджета | 67063,3 | 67063,3 | - | - |  |
|  |  | Итого |  |  | 522210,942 | 133899,754 | 138075,288 | 147695,0 | 102540,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2.1. | Строительство объектов водоснабжения | Администрация города | средства федерального бюджета | 67063,3 | 67063,3 | - | - |  |
|  |  |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 230253,7 | 18857,8 | - | 130016,5 | 81379,4 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 30687,6 | 3301,9 | - | 12685,5 | 14700,2 |
|  |  | Итого |  |  | 328004,6 | 89222,9 | - | 142702,0 | 96079,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. | Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западный взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | Администрация города | средства федерального бюджета | 67063,3 | 67063,3 | - | - |  |
|  | 2.1.2. | Строительство водопроводной линии по ул. Баженова в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9696,2 | - | - | 9696,2 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1751,5 | - | - | 1751,5 |  |
|  | 2.1.3. | Строительство водопроводной линии от насосной станции № 2 «Западная» до пос. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 26711,1 | - | - | - | 26711,1 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 4825,0 | - | - | - | 4825,0 |
|  | 2.1.4. | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала «Центр» в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 17522,4 | - | - | 17522,4 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 3165,2 | - | - | 3165,2 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2.1.5. | Строительство водопроводной линии и насосной станции с резервуарами запаса воды для жилых домов квартала ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области (объект является переходящим на 2014 год) | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 87180,4 | - | - | 43007,7 | 44172,7 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 15748,1 | - | - | 7768,8 | 7979,3 |
|  | 2.1.6. | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (г. Новошахтинск, ул.Харьковская, 1-й этап) | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 18857,8 | 18857,8 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 3301,9 | 3301,9 | - | - |  |
|  | 2.1.7. | г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (ул. Харьковская, 2-й этап) | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 59790,2 | - | - | 59790,2 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 10800,4 | - | - | 10800,4 |  |
|  | 2.1.8. | Строительство водопроводной линии от ул. Гражданской по ул.Тельмана до пер. Гризодубовой в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 10495,6 |  |  |  | 10495,6 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1895,9 |  |  |  | 1895,9 |
|  | 2.2. | Реконструкция объектов водоснабжения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37589,1 | - | 37589,1 | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 6790,0 | - | 6790,0 | - |  |
|  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 10080,0 | 4765,0 | 322,0 | 4993,0 |  |
|  |  | Итого |  |  | 54 459,1 | 4765,0 | 44701,1 | 4 993,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. | Реконструкция магистрального водовода от водозабора до п. Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37589,1 | - | 37589,1 | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 6790,0 | - | 6790,0 | - |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2.2.2. | Реконструкция: замена металлического водопровода Д=530мм на Д=160мм ПНД протяженностью 200м по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 322,0 | - | 322,0 | - |  |
|  | 2.2.3. | Реконструкция: замена участка водопровода Д=500мм на ПНД Д=225мм протяженностью 1200м от НС 142 до ул. Богораза в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 4765.0 | 4765,0 | - | - |  |
|  | 2.2.4. | Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров) | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 4993,0 | - | - | 4993,0 |  |
|  | 2.3. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 83626,211 | 15555,9 | 62597,591 | - | 5472,72 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 15453,031 | 2856,654 | 11607,797 | - | 988,58 |
|  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 40483,3 | 21314,5 | 19168,8 | - |  |
|  |  | Итого |  |  | 139562,542 | 39727,054 | 93374,188 | - | 6461,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 886,409 | 886,409 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 155,2 | 155,2 | - | - |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2.3.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до № 29 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7410,68 | - | 7410,68 | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1338,647 | - | 1338,647 | - |  |
|  | 2.3.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2217,714 | - | 2217,714 | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 400,603 | - | 400,603 | - |  |
|  | 2.3.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7022,021 | - | 7022,021 | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1268,441 | - | 1268,441 | - |  |
|  | 2.3.5. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 6987,39 | - | 6987,39 | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1262,185 | - | 1262,185 | - |  |
|  | 2.3.6. | Капитальный ремонт водопровода Д=160мм L=2500м от ул. Менделеева до ул. Красный Проспект в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 8487,4 | - | 8487,4 | - |  |
|  | 2.3.7. | Капитальный ремонт водопровода Д=110мм L=300м от пер. Аксайского до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 437,7 | - | 437,7 | - |  |
|  | 2.3.8. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7955,632 | - | 7955,632 | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1437,086 | - | 1437,086 | - |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2.3.9. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3706,706 | - | 3706,706 | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 669,57 | - | 669,57 | - |  |
|  | 2.3.10. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7036,995 | - | 7036,995 | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1271,146 | - | 1271,146 | - |  |
|  | 2.3.11. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1000м от пер.Мостового до ул. Мясницкой в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1205,9 | - | 1205,9 | - |  |
|  | 2.3.12. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=2000м от бывшего «Динамитного склада» до ул. Красногвардейской в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 6107,8 | - | 6107,8 | - |  |
|  | 2.3.13. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=200мм L=1500м от ул. Севастопольской до ул. Шляховой в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 3381,308 | 3381,3 | - | - |  |
|  | 2.3.14. | Капитальный ремонт участка магистральной водопроводной сети Д=300мм L=2500м по ул. Жукова в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 5999,227 | 5999,2 | - | - |  |
|  | 2.3.15. | Капитальный ремонт участка водопровода от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3220,16 | - | 3220,16 | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 581,682 | - | 581,682 | - |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2.3.16. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова №87 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 8035,885 | - | 8035,885 | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1451,583 | - | 1451,583 | - |  |
|  | 2.3.17. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 5186,215 | 5186,215 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 921,025 | 921,025 | - | - |  |
|  | 2.3.18. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9483,276 | 9483,276 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1680,429 | 1680,429 | - | - |  |
|  | 2.3.19. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио (район магазина «Магнит») через поселок Михайло - Леонтьевский до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9006,408 | - | 9006,408 | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1626,894 | - | 1626,894 | - |  |
|  | 2.3.20. | Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова,18 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 2930,0 | - | 2930,0 | - |  |
|  | 2.3.21. | Устройство ограждения насосной станции №2 «Западная», расположенной по адресу: ул. Грессовская, 10-а в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 11934,024 | 11934,0 | - | - |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2.3.22. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Украинская, Неглинная, Шмидта в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3238,67 |  |  |  | 3238,67 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 585,03 |  |  |  | 585,03 |
|  | 2.3.23. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Великая Русь в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2234,05 |  |  |  | 2234,05 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 403,55 |  |  |  | 403,55 |
|  | 2.3.24. | Ремонт участка водопроводной линии по ул. Стахановская от ул. Харьковской до ул. Шоссейной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Итого по направлению водоснабжение |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 354552,011 | 34413,7 | 100186,691 | 133099,5 | 86852,12 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 70848,831 | 9458,654 | 31718,997 | 13982,4 | 15688,78 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 52113,3 | 27629,5 | 19490,8 | 4993,0 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 67063,3 | 67063,3 | - | - |  |
|  |  | Всего |  |  | 544577,442 | 138565,154 | 151396,488 | 152074,9 | 102540,9 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | II. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3351,2 | - | - | 2026,5 | 1324,7 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 4742,3 | - | 4137,0 | 366,0 | 239,3 |
|  |  | Итого |  |  | 8093,5 | - | 4 137,0 | 2392,5 | 1564,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоотведения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 922,0 | - | - | 922,0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 4303,5 | - | 4137,0 | 166,5 |  |
|  |  | Итого |  |  | 5 225,5 | - | 4 137,0 | 1 088,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. | Строительство канализационной линии по ул. Дернова в городе Новошахтинске | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 922,0 | - | - | 922,0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 166,5 | - | - | 166,5 |  |
|  | 3.1.2. | Строительство канализационной линии по ул. Коперника до ФНС №3 и строительство напорного коллектора от ФНС №3 до очистных сооружений пос. Бугултай в городе Новошахтинске | УКС Администрации города | средства местного бюджета | 1622,3 | - | 1622,3 | - |  |
|  | 3.1.3. | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Нахимова в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | средства местного бюджета | 1188,6 | - | 1188,6 | - |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 3.1.4. | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | средства местного бюджета | 1326,1 | - | 1326,1 | - |  |
|  | 3.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоотведения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2429,2 |  |  | 1104,5 | 1324,7 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 438,8 |  |  | 199,5 | 239,3 |
|  |  | Итого |  |  | 2868,0 |  |  | 1304,0 | 1564,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. | Реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул.Линейной, ул.Расковой, ул.Коперника в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1104,5 |  |  | 1104,5 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 199,5 |  |  | 199,5 |  |
|  | 3.2.2. | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Парковой до ФНС 8 в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1324,7 |  |  |  | 1324,7 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 239,3 |  |  |  | 239,3 |
|  | 4. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 105245,9 | 10322,8 | 15428,1 | 43437,5 | 36057,5 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 18954,0 | 1807,4 | 2786,9 | 7846,4 | 6513,3 |
|  |  |  | Администрация города | средства федерального бюджета | 65291,7 | 65291,7 |  | - |  |
|  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 2227,2 | 2227,2 | - | - |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Итого |  |  | 191718,8 | 79649,1 | 18215,0 | 51283,9 | 42570,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Строительство объектов водоотведения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 51573,0 | - | - | 43437,5 | 8135,5 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 9316,0 | - | - | 7846,4 | 1469,6 |
|  |  | Итого |  |  | 60889,0 |  |  | 51283,9 | 9605,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. | Строительство канализационной линии по ул. Дернова в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 8135,5 | - | - | - | 8135,5 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1469,6 | - | - | - | 1469,6 |
|  | 4.1.2. | Строительство канализационной линии по ул. Коперника до ФНС №3 и строительство напорного коллектора от ФНС №3 до очистных сооружений пос. Бугултай в г. Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 18843,3 | - | - | 18843,3 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 3403,8 | - | - | 3403,8 |  |
|  | 4.1.3. | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Нахимова в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9201,5 | - | - | 9201,5 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1662,1 | - | - | 1662,1 |  |
|  | 4.1.4. | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 15392,7 | - | - | 15392,7 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 2780,5 | - | - | 2780,5 |  |
|  | 4.2. | Реконструкция объектов водоотведения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 53672,9 | 10322,8 | 15428,1 | - | 27922,0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 9638,0 | 1807,4 | 2786,9 | - | 5043,7 |
|  |  |  | Администрация города | средства федерального бюджета | 65291,7 | 65291,7 | - |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Итого |  |  | 128602,6 | 77421,9 | 18215,0 | - | 32965,7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. | Реконструкция объектов канализационных сетей поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 25750,9 | 10322,8 | 15428,1 | - |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 4594,3 | 1807,4 | 2786,9 | - |  |
|  | 4.2.2. | Реконструкция сетей канализации в посёлке Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | Администрация города | средства федерального бюджета | 41626,5 | 41626,5 | - | - |  |
|  | 4.2.3. | Реконструкция сетей канализации в пос. Западный, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | Администрация города | средства федерального бюджета | 23665,2 | 23665,2 | - | - |  |
|  | 4.2.4. | Реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул. Линейной, ул. Расковой, ул. Коперника в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 12868,5 |  |  |  | 12868,5 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 2324,5 |  |  |  | 2324,5 |
|  | 4.2.5. | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Парковой до ФНС 8 в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 15053,5 |  |  |  | 15053,5 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 2719,2 |  |  |  | 2719,2 |
|  | 4.3. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 2227,2 | 2227,2 | - | - |  |
|  |  | Итого |  |  | 2 227,2 | 2 227,2 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=400 м по ул. Рабоче-Крестьянской,39, 39-а в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 624,8 | 624,8 | - | - |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 4.3.2. | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=400 м по ул. Депутатской от №3 по №21 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 624,8 | 624,8 | - | - |  |
|  | 4.3.3. | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=800 м от ФНС ш. Самбековская до АЗС «Великорусь» в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 977,6 | 977,6 | - | - |  |
|  |  | Всего по направлению водоотведение |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 108597,1 | 10322,8 | 15428,1 | 45464,0 | 37382,2 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 23696,3 | 1807,4 | 6923,9 | 8212,4 | 6752,6 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2227,2 | 2227,2 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 65291,7 | 65291,7 | - | - |  |
|  |  | Итого |  |  | 199812,3 | 79649,1 | 22352,0 | 53676,4 | 44134,8 |
|  | 5 | Строительство объектов газоснабжения |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37013,6 | - | 37013,6 |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 6686,0 | - | 6686,0 |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 43699,6 | - | 43699,6 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | .Строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос. ш. Юбилейная г. Новошахтинска Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 27024,2 |  | 27024,2 |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 4881,6 |  | 4881,6 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 5.2 | Строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос.Соколово-Кундрюченский, г. Новошахтинска Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9989,4 |  | 9989,4 |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1804,4 |  | 1804,4 |  |  |
|  | 6. | Гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 1380,0 | - | 1380,0 | - |  |
|  | 7. | Замена 20 пожарных гидрантов | УЖКХ Администрации Города | средства местного бюджета | 100.0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Всего по Программе |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 500162,711 | 44736,5 | 152628,391 | 178563,5 | 124234,32 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 102526,431 | 11181,354 | 46708,897 | 22194,8 | 22441,38 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 54340,5 | 29856,7 | 19490,8 | 4993,0 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 132355,0 | 132355,0 | - | - |  |
|  |  |  |  | Всего | 789384,642 | 218129,554 | 218828,088 | 205751,3 | 146675,7» |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                                                                     Ю.А. Лубенцов