АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2011.  				№ 253                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о ходе работ

по Городской долгосрочной целевой программе

«Модернизация и капитальный ремонт объектов

уличного освещения в городе Новошахтинске

на 2010-2013 годы» по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. № 1312              «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ,

их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффектив-

ности реализации долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по Городской долгосрочной целевой программе «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 06.08.2010. № 1186 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы», по результатам за 2010 год согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города 											И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от  04.04.2011.  № 253

Отчет

о ходе работ по Городской долгосрочной целевой программе

«Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе

Новошахтинске на 2010-2013 годы» по результатам за 2010 год (далее – отчет)

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы» (далее – Программа) по состоянию на 01 января 2011 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации Программы в  2010 году

2.1. Раздел 1. «Замена или модернизация одиночно установленных светильников в частном секторе города, на светильники типа НСП с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт».

В частном секторе города Новошахтинска установлено 3976 одиночных светильников, суммарная мощность которых составляет 845,55 кВт. В 2010 году были проведены мероприятия по замене или модернизации 50% общего количества одиночных светильников с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт, что снизило мощность модернизируемых светильников с 422,8 кВт до 69,58 кВт. Снижение установленной мощности привело к уменьшению потребления электрической энергии и повысило энергоэффективность городского освещения.

2.2. Раздел 2. «Установка щитов управления с приборами учета электрической энергии».

В целях обеспечения линий наружного освещения города приборами учета электрической энергии в 2010 году были проведены мероприятия по подключению к существующим и установке дополнительных приборов учета. В результате реализации данного мероприятия было переведено под учет 330 светильников, оплата за потребленную электроэнергию которыми будет производиться согласно факту горения, а не согласно расчетному способу. Данное мероприятие также улучшило энергоэффективность городского освещения.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию программы в 2010 году предусмотрено 1958,2 тыс. рублей.  Уточненный план ассигнований составил 1958,2 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

Финансирование Программы производилось за счет средств местного бюджета. Нецелевого использования средств не установлено.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию долгосрочных городских целевых программ

Реализация Программы способствует организации эффективной системы управления и функционирования сети городского освещения для обеспечения благоприятных условий проживания населения города.

Решение этих проблем является необходимым условием улучшения качества жизни населения, а также устойчивого развития города.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2010 году ожидаемых результатов.

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации долгосрочных городских целевых программ показателям, установленным докладами о результативности

В связи с реализацией Программы, предусматривающей комплекс мероприятий в области модернизации, энергосбережения и повышения энергоэффективности городского освещения, доклад о результатах и основных направлениях деятельности УЖКХ за 2009 год и плановый период 2011 – 2013 гг. дополнен показателем, который применен как показатель результативности действующей Программы: «Снижение потребления электрической энергии», значение показателя в 2010 году – 573 тыс. кВтч.

6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Предусмотренные на 2010 год мероприятия Программы выполнены в запланированном объеме.

7. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

Объекты незавершенного строительства отсутствуют.

8. Оценка эффективности результатов реализации долгосрочных городских целевых программ

Оценка эффективности реализации Программы за 2010 год представлена в приложении №2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации города                        					  	     Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о ходе работ по  Городской долгосрочной целевой программе

«Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в

городе Новошахтинске на 2010-2013 годы» по результатам за 2010 год

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Городской долгосрочной целевой программы

«Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы»

по состоянию на 01 января 2011 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выпол-нения мероприятия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наиме-нование показателя резуль-тативности мероприятия | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Выпол-нено работ, (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | прочие источ-ники | местный бюджет | всего | феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | про-чие источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по Программе | - | - | - | - | - | 1958,2 | - | - | 1958,2 | - | 1958,2 | 1958,2 | - | - | 1958,2 | - | - |
| Замена или модернизация одиночных светильников с применением энерго-сберегающих ламп | Снижение потребления электро-энергии | тыс. кВт.ч. | 573 | 573 | 0 | 1789,2 | - | - | 1789,2 | - | 1789,2 | 1789,2 | - | - | 1789,2 | - | 100 |
| Установка щитов управления с приборами учета электрической энергии | Установ ка дополнитель-ных приборов учета и подключение к существую- щим линий наружного освещения | шт. | 11 | 11 | 0 | 169,0 | - | - | 169,0 | - | 169,0 | 169,0 | - | - | 169,0 | - | 100 |

Управляющий делами

Администрации города                        					                                                      			Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о ходе работ по  Городской

долгосрочной целевой программы

«Модернизация и капитальный ремонт объектов

уличного освещения в городе Новошахтинске на

2010-2013 годы» по результатам за 2010 год

Информация

об оценке эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы

«Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения

в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы» за 2010 год

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | всего | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВт.ч. | 1415,8 | 573 | 743 | 50 | 49,8 | 573 | 573 |
| 2. Уровень износа сети уличного освещения | % | с 70 до 10 | 70 | 55 | 35 | 10 | 70 | 70 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | 1. Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы за 2010 год достигнута: значение КЦИi равно 1. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий достигнута: значение КБЗi равно 1. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий достигнута: плановая отдача бюджетных средств – 3,12 не превышает фактической отдачи бюджетных средств 3,12. 2. Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы за 2010 год достигнута: значение КЦИi равно 1. |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации города                        					               Ю.А. Лубенцов