АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2011.				       №299                         		      г.Новошахтинск

О подготовке объектов жилищного фонда,

объектов жизнеобеспечения и социальной

инфраструктуры города Новошахтинска

к эксплуатации в осенне-зимний период

2011-2012 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры города к работе в осенне-зимний период

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города  (Л.В Сикач), ООО  «Альбина» (Н.Н. Черноиванов), ООО «Жилкомсервис-Н» (В.Н.Логинов), ООО «КомфортСервис» (Н.Н. Ерошенко), ООО «Партнер» (Я.И. Егоров), ООО «Строитель+» (Ш.А. Галиулин), ООО «Элитсервис» (А.И. Бондаренко), МП «Коммунальные котельные и тепловые сети» (М.Н. Пархоменко), ООО «Теплонасосные системы -Новошахтинск» (В.В. Марков), Администрации города (Ю.А. Лубенцов),  отделу записи актов гражданского состояния Администрации города (Л.А. Седогина), МУЗ «Центральная городская больница» (В.В. Савин), отделу образования Администрации города (Т.П. Бахтинова), отделу культуры Администрации города (Н.Г. Коновалова), отделу по физической культуре, спорту и туризму Администрации города (В.Ю. Стрелков), Управлению социальной защиты населения Администрации города (Л.П. Овсяников), МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Новошахтинска» (Е.Н.Орлова), МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новошахтинска Ростовской области» (В.И. Кондратенко), Новошахтинскому филиалу ОАО «Донская Водная Компания» (С.А. Конопляник), Новошахтинскому филиалу ОАО «Донэнерго» - «Новошахтинские межрайонные электрические сети»  (В.Я. Вибе), Новошахтинскому филиалу ООО «Донэнергосбыт» (А.В. Бубнов), ОАО «Ростовоблгаз» филиалу «Новошахтинскгоргаз» (А.А. Сидаков), МП «Автомобильный транспорт» (С.М. Нечепуренко):

# 1.1.  До 15.04.2011. предоставить  в Управление жилищно-коммунального хозяйства  Администрации города для утверждения заместителем Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солонициным  планы мероприятий по подготовке  объектов жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры города Новошахтинска к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 годов с указанием конкретных сроков выполнения (число, месяц) по форме согласно приложению №1.

1.2. Принять необходимые меры по укреплению платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг, включая население.

1.3. Обеспечить подготовку жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 годов в сроки, установленные Правилами подготовки, оценки готовности и работы в отопительный период предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы города Новошахтинска, утвержденными постановлением  Мэра города Новошахтинска от 20.06.2005. № 732 «О подготовке, жилищного фонда, объектов инженерной и социальной  инфраструктуры города Новошахтинска к эксплуатации в осенне-зимний период 2005-2006 годов», в соответствии с утвержденными руководителем планами и мероприятиями по подготовке к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов.

1.4. В срок до 01.09.2011. закончить работы по подготовке к отопительному периоду в детских, школьных и лечебных учреждения.

1.5. В срок до 01.10.2011. завершить предусмотренный планами подготовки к работе в осенне-зимний период ремонт основного и вспомогательного оборудования. Обеспечить выполнение комплекса мероприятий, предупреждающих повреждение оборудования в период прохождения осенне-зимнего максимума.

1.6. В срок до 01.10.2011.  предоставить в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 годов объектов жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры города Новошахтинска (приложение № 2).

1.7. В срок до 10.10.2011. завершить заготовку твердого топлива в объеме согласно нормативу.

2. Создать городской штаб по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов и утвердить его состав  согласно приложению № 3. Возложить на штаб оперативное руководство и контроль за ходом подготовки организаций к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 годов.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города (Л.В. Сикач) систематически освещать в СМИ ход подготовки энергоснабжающих и жилищно-эксплуатационных организаций к работе в предстоящий осенне-зимний период.

4. Обязать руководителей предприятий, организаций, учреждений города предоставлять отчетность по форме 1-ЖКХ (зима) срочная (приложения №№ 4,5) в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города в следующие сроки:

4.1.  к 10 июня 2010 г.;

4.2.  к 25 июня 2010 г.;

4.3.  к 10 июля 2010 г.

4.4.  к 25 июля 2010 г.;

4.5.  к 05, 15, 25 августа 2010 г.;

4.6.  к 5 сентября 2010г.

и далее еженедельно до окончания подготовительных работ.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

6.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина и заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Мэр города И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно – коммунального хозяйства

Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 11.04.2011.№299

Мероприятия по подготовке  объектов жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры

города Новошахтинска к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012

| № п./п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Установленное оборудование | Подлежит ремонту | Стоимость ремонтных работ / источник финансирования | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель, (приказ от № ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Управляющий делами Администрации города | Ю.А. Лубенцов |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города

от 11.04.2011.№299

Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях   _______________________________________________________________________

(Адрес дома, эксплуатирующая организация)

Общие сведения

1. Назначение объекта  (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное)___________________________________________________________________________

2. Год постройки__________________________________________________________________

3. Характеристика объекта:

Износ в % ____________ этажность _____________ подъездов   _________________________

Количество квартир__________________________(шт.)

Общая полезная площадь_____________________________________________ (кв.м)

Жилая площадь______________________________________________________ (кв.м)

Нежилая площадь ___________________________________________________  , в т.ч.

Под производственные нужды__________________________________________ (кв.м)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)_______________

5. Источники:

Теплоснабжения________________________________________________________________

Газоснабжение__________________________________________________________________

Результаты эксплуатации объектов в зимних условиях прошедшего отопительного периода 20__.

| Объем выполняемых работ по подготовке объектов к эксплуатации в зимних условиях 20___ г. |
| --- |
| № п/п | Виды выполняемых работ по конструкциям зданий и технологическому и инженерному оборудованию | Единица измерения | Подлежит ремонту | Фактически выполнено | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| Виды выполняемых работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию |
| 1. | Ремонт кровли | м2 |  |  |  |
|  | - ремонт шиферной кровли | м2 |  |  |  |
|  | - ремонт мягкой кровли | м2 |  |  |  |
| 2 | ремонт чердачных помещений, в том числе | м2 |  |  |  |
|  | - утепление (засыпка) чердачного перекрытия | м2 |  |  |  |
|  | -изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер расширительных баков | м2 |  |  |  |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: | м2 |  |  |  |
|  | - ремонт и покраска | м2 |  |  |  |
|  | - герметизация швов | дом |  |  |  |
|  | -ремонт водосточных труб | м |  |  |  |
|  | - утепление оконных проемов | шт. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе |  |  |  |  |
|  | - изоляция трубопроводов | м |  |  |  |
|  | - ремонт дренажных и водоотводящих устройств | шт. |  |  |  |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - отмосток | м2 |  |  |  |
|  | - приямков | шт. |  |  |  |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |  |
|  | 1) центральное отопление: |  |  |  |  |
|  | радиаторов | шт. |  |  |  |
|  | трубопроводов | м |  |  |  |
|  | запорной арматуры | шт. |  |  |  |
|  | промывка системы | м |  |  |  |
|  | 2) водопровода: |  |  |  |  |
|  | ремонт и замена арматуры | шт. |  |  |  |
|  | ремонт и изоляция труб | м |  |  |  |
|  | 3) канализация: |  |  |  |  |
|  | ремонт трубопроводов | м |  |  |  |
|  | ремонт колодцев | шт. |  |  |  |
|  | помывка систем | м |  |  |  |
|  | 4) электрооборудования: |  |  |  |  |
|  | сетевой электропроводки | м |  |  |  |
|  | силовой электропроводки | м |  |  |  |
|  | вводных устройств | шт. |  |  |  |
|  | электрощитовых | шт. |  |  |  |
| 7 | Ремонт печных труб и вентиляции | дом/шт. |  |  |  |
| 8. | Ремонт и замена дверей | шт. |  |  |  |
| 9. | Ремонт и замена остекления | м2 |  |  |  |
| 10. | Оформление паспортов готовности зданий к эксплуатации к осенне-зимнему периоду 2011-2012гг. | шт. |  |  |  |

Результаты проверки готовности объекта к зиме 2011 года

Комиссия в составе:

Произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

_____________________________________________________________ (подпись)

_____________________________________________________________ (подпись)

_____________________________________________________________ (подпись)

«_____»______________ 2011г.

Руководитель 					   (_____________________)

| Управляющий делами Администрации города | Ю.А.Лубенцов |
| --- | --- |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации города

от 11.04.2011.№299

Состав

городского штаба по подготовке  жилищно-коммунального хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2011-2012 годов.

| Солоницин Михаил Владимирович | заместитель Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта, председатель городского штаба; |
| --- | --- |
| Туркатова Елена Ивановна | заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам, заместитель председателя городского штаба; |
| Швец Любовь Михайловна | ведущий инженер отдела инженерной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, секретарь городского штаба. |
| Члены городского штаба: |
| Вибе Виктор Яковлевич | директор филиала ОАО «Донэнерго» - «Новошахтинские межрайонные электрические сети»; |
| Гаевская Наталья Михеевна | государственный жилищный инспектор Ростовской области; |
| Конопляник Сергей Александрович | директор Новошахтинского филиала ОАО «Донская Водная Компания»; |
| Марков Валерий Вячеславович | директор ООО «Теплонасосные системы -Новошахтинск»; |
| Пархоменко Михаил Николаевич | директор МП «Коммунальные котельные и тепловые сети»; |
| Сердюков Виктор Федорович | начальник Отдела надзорной деятельности по г. Новошахтинску, управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ростовской области; |
| Сикач Леонид Викторович | начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города; |
| Сидаков Али Амербиевич | и.о. директора филиала «Новошахтинскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз». |

| Управляющий делами Администрации города | Ю.А.Лубенцов |
| --- | --- |

Приложение № 4

к постановлению

Администрации  города

от 11.04.2011.№299

Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях города Новошахтинска по состоянию на «_____»____________________	2011 г.

Форма 1-ЖКХ (зима) срочная

| Показатели | Единица измерения | Номер строки | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Фактически подготовлено | % Выполнения задания | Выпонено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд, всего | тыс. ед. | 1 | 643 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. кв м | 2 | 58 |  |  |  |  |  |
| в том числе: - муниципальный | тыс. ед. | 3 | 643 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. кв м | 4 | 58 |  |  |  |  |  |
| - государственный | тыс. ед. | 5 | 643 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. кв.м | 6 | 58 |  |  |  |  |  |
| - частный (кроме индивидуального) | тыс.ед. | 7 | 643 |  |  |  |  |  |
|  | тыс.кв. м | 8 | 58 |  |  |  |  |  |
| Жилые дома с центральным отоплением, всего | ед. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | ед. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, осуществляющие теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы, всех форм собственности | ед. | 11 | 642 |  |  |  |  |  |
| Мощность | Гкал | 12 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. котельные ЖКХ муниципальных организаций | ед. | 13 | 642 |  |  |  |  |  |
| Мощность | Гкал | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в 2-х трубном исчислении) всех форм собственности | км | 15 | 8 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | км | 16 | 8 |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) всех форм собственности | км | 17 | 8 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | км | 18 | 8 |  |  |  |  |  |
| из них заменено с использованием новых технологий | км | 19 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые насосные станции всех форм собственности | ед. | 20 | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | ед. | 21 | 642 |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) всех форм собственности | ед. | 22 | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | ед. | 23 | 642 |  |  |  |  |  |
| Водозаборы всех форм собственности | ед. | 24 | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | ед. | 25 | 642 |  |  |  |  |  |
| Насосные станции водопровода всех форм собственности | ед. | 26 | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | ед. | 27 | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода всех форм собственности | ед. | 28 | 642 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Производительность | т.куб.м/сут | 29 | 599 |  |  |  |  |  |
| в т.ч ЖКХ муниципальных организаций | ед. | 30 | 642 |  |  |  |  |  |
| Производительность | т.куб.м/сут | 31 | 599 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети всех форм собственности | км | 32 | 114 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | км | 33 | 114 |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих водопроводных сетей всех форм собственности | км | 34 | 8 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | км | 35 | 8 |  |  |  |  |  |
| из них с использованием полимерных материалов | км | 36 |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции всех форм собственности. | ед. | 37 | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | ед. | 38 | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации всех форм собственности | ед. | 39 | 642 |  |  |  |  |  |
| производительность | т.куб.м/сут. | 40 | 599 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | ед. | 41 | 642 |  |  |  |  |  |
| производительность | т.куб.м/сут. | 42 | 599 |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети всех форм собственности | км | 43 | 8 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | км | 44 | 8 |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих канализационных сетей всех форм собственности | км | 45 | 8 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | км | 46 | 8 |  |  |  |  |  |
| Электрические сети всех форм собственности (кроме сетей ОАО РГГ ТГК-8) | км | 47 | 8 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | км | 48 | 8 |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих электрических сетей всех форм собственности (кроме ОАО РГГ ТГК-8) | км | 49 | 8 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | км | 50 | 8 |  |  |  |  |  |
| Трансформаторных подстанции всех форм собственности (кроме ОАО РГГ ТГК-8) | ед. | 51 | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | ед. | 52 | 642 |  |  |  |  |  |
| Специальные машины для механизированной уборки всех форм собственности | ед. | 53 | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | ед. | 54 | 642 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети всех форм собственности | тыс. кв.м. | 55 | 58 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | тыс.кв.м | 56 | 58 |  |  |  |  |  |
| Подготовка мостовых сооружений всех форм собственности (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов, трубы.) | ед. | 57 | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | ед. | 58 | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей всех форм собственности | ед. | 59 | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | ед. | 60 | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений всех форм собственности | ед. | 61 | 642 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | ед. | 62 | 642 |  |  |  |  |  |
| Запасы соли и песка (для пескопасты) | тыс.т | 63 |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы (до врезки в магистральные) | км | 64 | 8 |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива для котельных, всех форм собственности, осуществляющих теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 . уголь; | тонн | 65 | 168 |  |  |  |  |  |
| 2. жидкое топливо; | тонн | 66 | 168 |  |  |  |  |  |
| В т.ч для котельных ЖКХ муниципальных организаций 1.уголь | тонн | 67 | 168 |  |  |  |  |  |
| 2. жидкое топливо | тонн | 68 | 168 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства областного бюджета, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме. Всего, из них: | млн. руб. | 69 | 385 |  |  |  |  |  |
| 1. на приобретение топлива для котельных муниципального образования (кроме газа) | млн. руб. | 70 | 385 |  |  |  |  |  |
| 2. для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн. руб. | 71 | 385 |  |  |  |  |  |
| 3. на строительство объектов ЖКХ | млн. руб. | 72 | 385 |  |  |  |  |  |
| 4. на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | млн. руб. | 73 | 385 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме. Всего, из них: | млн. руб. | 74 | 385 |  |  |  |  |  |
| 1. на приобретение топлива для котельных муниципального образования (кроме газа) | млн. руб. | 75 | 385 |  |  |  |  |  |
| 2. для формирования аварийного запаса материально - технических ресурсов | млн. руб. | 76 | 385 |  |  |  |  |  |
| 3. на строительство объектов ЖКХ | млн. руб. | 77 | 385 |  |  |  |  |  |
| 4. на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | млн. руб. | 78 | 385 |  |  |  |  |  |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к зиме | млн. руб. | 79 | 385 |  |  |  |  |  |
| Замена тепловых вводов муниципального жилого фонда | ед. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводных вводов муниципального жилого. фонда | ед. | 81 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт систем центрального отопления муниципального жилого фонда | ед. | 82 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт систем водоснабжения муниципального жилого фонда | ед. | 83 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровель муниципального жилого фонда | тыс. кв. м | 84 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | млн. руб. | 85 |  |  |  |  |  |  |
| Тоже | тыс. кв. м | 86 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение населения твердым топливом | тонн | 87 |  |  |  |  |  |  |
| Создание обязательного аварийного резерва материально-технического ресурса на предприятиях ЖКХ, независимо от формы собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. трубы стальные | тонн | 88 |  |  |  |  |  |  |
| 2. задвижки и затворы чугунные | шт. | 89 |  |  |  |  |  |  |
| 3. задвижки и затворы стальные | шт. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. насосы центробежные | шт. | 91 |  |  |  |  |  |  |
| 5.электродвигатели до 100 кВт | шт. | 92 |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность предприятий ЖКХ за потребленные топливо - энергоресурсы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | млн. руб. | 93 |  |  |  |  |  |  |
| Жидкое топливо | млн. руб. | 94 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | млн. руб. | 95 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловую энергию | млн. руб. | 96 |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергию | млн. руб. | 97 |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1.Многоквартирные жилые дома, в которых жилые помещения имеют различную форму собственности, считаются находящимися в муниципальной собственности до создания ТСЖ.

2. В строках   17,18,34,35,45,46,49, 50 в  графе 5  указываются сведения о фактической протяженности ветхих сетей, имеющих степень и взноса 100%,что подтверждено технической инвентаризацией или  если их техническое состояние  требует замены.

В строках  55,56 – указывают протяженность улично-дорожные сети.

В строках 74-78 указывают  финансовые средства, необходимые для подготовке ЖКХ к зиме.

3. В строках 17,18,34,35,45,46,49,50  в графе 6 указываются запланированные объемы замены ветхих сетей, а в строках  55,56 –план капитального ремонта улично-дорожной сети.

В строках 65-68 указывают запасы топлива на весь отопительный период.

4. В  графе 9  данные заполняются при выполнении  работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации объектов, в строке  64 -  строительство новых газопроводов, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация действующих газопроводов.

5. Данные в строке  87 считаются от задания по подготовке (графа 6).

6. В графе 6 данные  строк  9-23 согласовать с местными органами МТУ Ростехнадзора по ЮФО.

Руководитель организации         Ф.И.О.                                                                  подпись

(должность)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы                 Ф.И.О______________________________ подпись

(должность)

Номер контактного телефона                                    «__»__________________ 2011

| Управляющий делами Администрации города | Ю.А.Лубенцов |
| --- | --- |

Приложение № 5

к постановлению

Администрации  города

от 11.04.2011.№299

Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях

города Новошахтинска по состоянию на  «     »             2011 г.

Форма 1-ЖКХ (зима) срочная

| Показатели | Единица измерения | Всего | Задание по подготовке | Фактически подготовлено | % Выполнения задания | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жилищный фонд, всего | тыс. ед. |  |  |  |  |  |
| в том числе: | тыс. ед. |  |  |  |  |  |
| - муниципальный | тыс. ед. |  |  |  |  |  |
| - государственный | тыс.ед. |  |  |  |  |  |
| - частный (кроме индивидуального) | тыс.ед. |  |  |  |  |  |
| Жилые дома с центральным отоплением, всего: | ед. |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | ед. |  |  |  |  |  |
| Замена тепловых вводов муниципального жилого фонда | ед. |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводных вводов муниципального жилого фонда | ед. |  |  |  |  |  |
| Ремонт систем центрального отопления муниципального жилого фонда | ед. |  |  |  |  |  |
| Ремонт систем водоснабжения муниципального жилого фонда | ед. |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровель муниципального жилого фонда | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | млн.руб. |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |

Руководитель организации                       Ф.И.О.                                                                  подпись

Должностное лицо, ответственное

за составление формы                              должность                 Ф.И.О._______  ______подпись

Номер контактного телефона

| Управляющий делами Администрации города | Ю.А. Лубенцов |
| --- | --- |