АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2011.  				№ 543                       		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о ходе

работ по реализации муниципальной                                                                                             адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда г. Новошахтинска                                                                                                                       Ростовской области в 2010 -2011годах»

по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. №1312  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных  городских целевых  программ, их формирования и реализации  и Порядке проведения и критериях  оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых  программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Новошахтинска  Ростовской области в 2010 -2011 годах», утвержденной постановлением Администрации города от 19.03.2010. №310 «Об утверждении  муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного  фонда  на территории г. Новошахтинска Ростовской области в 2010  году»,по результатам за 2010 год согласно приложению №1.

2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования  «Город Новошахтинск» в сети  «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить  на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                     			И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального

хозяйства Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от  17.06.2011.  № 543

Отчет

о ходе работ по реализации муниципальной адресной  программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Новошахтинска

Ростовской области в 2010 -2011 годах» по результатам за 2010 год (далее – отчет)

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  г.Новошахтинска  Ростовской области в 2010-2011 годах» (далее -Программа) по состоянию на 01 января 2011 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации Программы в  2010 году

2.1. В целях переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в благоустроенные или другие жилые помещения; создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан; формирования адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства:

2.1.1. составлен и утвержден Мэром города перечень переселяемых домов;

2.1.2.составлен и утвержден постановлением Администрации города от 20.08.2010. №1229 «Об утверждении списка граждан, подлежащих переселению в 2010 году» поименный список граждан, подлежащих отселению в 2010-2011 годах;

2.1.3. определена стоимость отселяемых квартир;

2.1.4. подрядная организация для строительства жилых помещений для переселяемых определялась  открытым конкурсом. Победителем конкурса  стала строительная организация  ООО «Строительная компания «Дельта», которой после заключения договора, прошедшего регистрацию  в Новошахтинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ростовской области, перечислены средства в соответствии с договором:

2.1.5. объем выполненных строительных работ застройщиком по состоянию на 01.01.2011. составляет 80%.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней

На реализацию Программы в 2010-2011 годах предусмотрено 11670,253 тыс. руб. Уточненный план ассигнований составил 11542,44 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.

Финансирование Программы производится: за счет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -10056,14 тыс. руб.; областных средств, обязательной доли софинансирования средств Фонда -746,47тыс. руб.; областных средств для предоставления жилья,  исходя из социальной нормы,-631,075 тыс.руб.и  за счет средств местного бюджета - 108,755 тыс.руб. Нецелевого использования средств не установлено.

4.Сведения о соответствии результатов фактических затрат на реализацию Программы

Реализация Программы способствует созданию эффективных условий реформирования ЖКХ и обеспечению благоприятных условий  проживания населения города.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2010 году ожидаемых результатов.

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом результативности

В связи с реализацией Программы, предусматривающей комплекс мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда г. Новошахтинска  на 2010-2011 годы, в докладе о результатах  и основных направлениях деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства за 2010 год  и плановый период 2010-2011 годы (далее – доклад) уточнен отдельный показатель, применяемый как показатель результативности действующей Программы: показатель результативности Программы «Количество отселяемых многоквартирных домов» соответствует  аналогичному показателю доклада и его значению в 2010 году – 3 дома.

6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

Предусмотренные на 2010 год мероприятия Программы выполнены в запланированном объеме.

7. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

Объект незавершенного строительства - дом, расположенный по улице Ленин-

градской,12б – 80% готовности.

8. Оценка эффективности результатов реализации Программы

Информация об оценке эффективности реализации Программы по состоянию на 01.01.2011. представлена в приложении №2 к настоящему отчету  реализации.

Управляющий делами

Администрации города                        					               Ю.А. Лубенцов

Приложение №1                                                                            к отчету о ходе работ  по реализации муниципальной  адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Новошахтинска Ростовской области  в 2010-2011 годах» по результатам за 2010 год

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной адресной  программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Новошахтинска Ростовской области в 2010 -2011  годах»

по  состоянию на 01января  2011года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности адресной Программы переселения |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уточненный объем ассигнований Программы (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей ) |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя | единица измерения | план | факт | Отклонение (процентов) | всего | средства Фонда | областная обязательная доля софинансирования | областные средства для предоставления жилья исходя из соц. нормы | средства местного бюджета | всего | средства Фонда | областная обязательная доля софинансирования | областная обязательная доля софинансирования | средства местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Переселение граждан из аварийного жилья способом долевого строительства | Отселяемые дома | шт. | 3 | 3 | 0 | 11670,253 | 10056,20 | 746,50 | 739,966 | 127,587 | 11542,44 | 10056,14 | 746,47 | 631,075 | 108,755 | Средства на долевое строительство перечислены застройщику в размере 100%, согласно договору строительство выполнено на 80% |
|  | Отселяемые квартиры | шт. | 9 | 9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во отселяемых человек | чел. | 25 | 25 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставляемая площадь | кв.м | 422,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами  Администрации города                                                                                         Ю.А. Лубенцов

Приложение №2                                                                                                      к отчету о ходе работ по реализации  муниципальной  адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г.Новошахтинска Ростовской области  в 2010-2011 годах» по результатам за 2010 год

Информация

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные Программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | 2011 год | всего | 2010 год | 2011 год |
| 1. Переселение граждан из 3-х многоквартирных домов путем долевого строительства жилых помещений | кв.м | 395,72 422,8 | 0 0 | 395,72 422,8 | 0 | 0 | - |
| 2. Использование средств на долевое строительство | тыс.рублей | 11542,44 | 11542,44 | - | 11542,44 | 11542,44 | - |

об оценке эффективности реализации муниципальной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда                    г. Новошахтинска Ростовской области в 2010-2011 годах» по состоянию на 01.01.2011

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                         			Ю.А.Лубенцов