АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2011.				№ 672                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

О  внесении     изменений

в постановление Мэра города

от 09.12.2008. № 1654

«Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Повышение безопасности

дорожного движения в городе

Новошахтинске на 2009 -2012 годы»

(в редакции  от 14.10.2010. № 1443)

В связи с изменением объемов финансирования за счет средств бюджета города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения   в   постановление  Мэра     города    от 09.12.2008. № 1654 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 -2012 годы»

(в редакции  от 14.10.2010. № 1443):

1. В приложении № 1:

1.1. В Паспорте  долгосрочной целевой программы « Повышение   безопасности дорожного движения в г.Новошахтинске на 2009- 2012 годы»:

а) подпункты 9.1. и 9.2. пункта 9. изложить в следующей редакции:

« 9.1.Общий  объем  финансирования Программы оставляет 48,6588 млн. рублей, из средств местного бюджета.

9.2.Объемы финансирования по годам:

а) 2009 год – 6,9556 млн. руб.

б) 2010 год -  8,3954  млн. руб.

в) 2011 год – 14,8278 млн. руб.

г) 2012   год –18,480 млн. руб.»

1.2. Раздел IV. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет средств местного бюджета. Данные представлены в таблице № 2.Объемы финансирования мероприятий на 2009 -2012 годы составляют 48,6588 млн. руб.из местного бюджета.

а) 2009 год -  6,9556 млн. руб.

б) 2010 год – 8,3954 млн. руб.

в) 2011 год  -14,8278 млн. руб.

г) 2012 год  -18,480 млн. руб.»

1.3. В таблице 1:

1.3.1. в  строке 5.  в графе 9. цифры: «12,9309» заменить цифрами: «14,8278»;

1.3.2. в строке 7. в графе 9. цифры: « 4,2181» заменить цифрами: «13,492 »;

1.3.3. в строке 8 . в графе 9. цифры: « 41,586» заменить цифрами: « 32,132»;

1.3.4. в строке 10. в графе 9. цифры: « 23,171» заменить цифрами: « 21,996»;

1.4. Таблицу № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1

к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу  постановление Администрации города от  08.04.2011. № 273  «О внесении изменений в постановление  Мэра  города  от 09.12.2008. № 1654 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 -2012 годы» (в редакции от 14.10.2010. № 1443).

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит  размещению на официальном  сайте муниципального образования  «Город Новошахтинск» в сети  «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя   Главы  Администрации    города   по   вопросам    ЖКХ  и транспорта  М.В. Солоницина.

Мэр города								        И.Н. Сорокин

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства  Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации  города

от  22.07.2011. № 672

«   Программные мероприятия

Таблица  № 2

| № пп/оцп* |  | Наименование мероприятий |  | Сроки исполнения (годы) |  | Объем финансирования – всего тыс.руб. |  | В том числе за счёт средств местного бюджета |  | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 7 | 8 |
| I. Мероприятия подпрограммы «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети г. Новошахтинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/1.5 |  | Проектирование и установка светофорных объектов |  | 2009 |  | 371,6 |  | 371,6 |  | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения |
|  |  |  |  | 2010 |  | Не требуется |  | Не требуется |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  | Не требуется |  | Не требуется |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 850,0 |  | 850,0 |  |  |  |
| 2/1.7 |  | Разработка дислокации дорожных знаков |  | 2009 |  |  |  |  |  | УЖКХ | повышение уровня организации дорожного движения |
|  |  |  |  | 2010 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/1.8 |  | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах |  | 2009 |  |  |  |  |  | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  |  |
| 4/1.10 |  | Разработка электронных карт распределения дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города |  | 2009 |  | 2009-2012 годы |  |  |  | ОГИБДД Отдела МВД России по городу Новошахтинску | оперативный, топографический анализ дорожно-транспортных происшествий |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/1.11 |  | Создание зон ограничений для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле школ в городах и районных центрах |  | 2009 |  | Не требуется |  | Не требуется |  | УЖКХ | снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
|  |  |  |  | 2010 |  | Не требуется |  | Не требуется |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  | Не требуется |  | Не требуется |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 6/1.12 |  | Устройство пешеходных турникетных ограждений, разделительных газонов, островков безопасности с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в населенных пунктах |  | 2009 |  | Не требуется |  | Не требуется |  | УЖКХ | снижение коли-чества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
|  |  |  |  | 2010 |  | Не требуется |  | Не требуется |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  | Не требуется |  | Не требуется |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 7/1.14 |  | Проектирование и создание автомобильных парковок всех видов в населенных пунктах |  | 2009 |  | Не требуется |  | Не требуется |  | УЖКХ | разгрузка улично-дорожной сети |
|  |  |  |  | 2010 |  | Не требуется |  | Не требуется |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  | Не требуется |  | Не требуется |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 8/1.15 |  | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах |  | 2009 |  | 4528,5 |  | 4528,5 |  | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий |
|  |  |  |  | 2010 |  | 5868,9 |  | 5868,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  | 10839,6 |  | 10839,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 7470,0 |  | 7470,0 |  |  |  |
| 9/1.16 |  | Выполнение работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по устройству уличного освещения |  | 2009 |  |  |  |  |  | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |
|  |  | по строительству и ремонту тротуаров |  | 2009 |  | 744,7 |  | 744,7 |  | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города |
|  |  |  |  | 2010 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  | 2310,1 |  | 2310,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |  |
| 10/1.17 |  | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дорожные знаки |  | 2009 |  | 268,7 |  | 268,7 |  | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети |
|  |  |  |  | 2010 |  | 393,9 |  | 393,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | светофоры |  | 2009 |  | 979,9 |  | 979,9 |  | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети |
|  |  |  |  | 2010 |  | 1795,5 |  | 1795,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  | 878,1 |  | 878,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 2100,0 |  | 2100,0 |  |  |  |
|  |  | барьерное ограждение |  | 2009 |  |  |  |  |  | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
|  |  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  | 2009 |  | 62,2 |  | 62,2 |  | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения |
|  |  |  |  | 2010 |  | 142,2 |  | 142,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 2600,0 |  | 2600,0 |  |  |  |
| 11/1.19 |  | Установка и замена силового барьерного ограждения на искусственных сооружениях улично-дорожной сети населенных пунктов |  | 2009 |  | Не требуется |  | Не требуется |  | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети |
|  |  |  |  | 2010 |  | Не требуется |  | Не требуется |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  | Не требуется |  | Не требуется |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
| 12/4.5 |  | Проведение комплекса работ по обеспечению безопасности движения на железнодорожных переездах |  | 2009 |  |  |  |  |  | УЖКХ | повышение безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| 13 |  | Строительство остановочных павильонов |  | 2009 |  | Не требуется |  | Не требуется |  | УЖКХ | Улучшение эстетического вида и улучшение обслуживания пассажиров |
|  |  |  |  | 2010 |  | Не требуется |  | Не требуется |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  | Не требуется |  | Не требуется |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
| II. Мероприятия подпрограммы «Организация деятельности по предупреждению аварийности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Оборудование детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах |  | 2009 |  |  |  |  |  | УЖКХ | формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| 15 |  | Оборудование классов по ПДД и БД в 22 образовательных учреждениях города |  | 2009 |  |  |  |  |  | отдел образования Администрации г. Новошахтинска |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  |
| 3.Мероприятия подпрограммы совершенствования контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  | 2009 |  |  |  |  | УЖКХ | Снижение аврийности на улично-дорожной сети |
|  | Приобретение для ОГИБДД Отдела МВД России по городу Новошахтинску фоторадарного передвижного комплекса «КРИС» П |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
|  |  |  | Итого по программе | 2009 |  | 6955,6 |  | 6,9556 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 |  | 8395,4 |  | 8,395,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  | 14827,8 |  | 14827,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 18480,0 |  | 18,4800 |  |  |  |

*- первая цифра № пункта муниципальной программы/ вторая цифра №пункта областной программы.

Перечень используемых сокращений:

УЖКХ -	Управление жилищно - коммунального хозяйства Администрации г. Новошахтинска.

ОГИБДД  Отдела  МВД России по городу  Новошахтинску – отделение городской инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел  России по городу  Новошахтинску.»

Заместитель Главы Администрации города

по социальным вопросам                                                                                                                                                               Е.И.Туркатова