АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2011.  				№ 678                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 25.06.2010. № 933

В соответствии с Решением Новошахтинской городской думы от 28.04.2011.

№ 264 «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской думы от 23.12.2010. № 222 о «О бюджете города Новошахтинск на 2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 25.06.2010.

№ 933 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города от

29.04.2011. № 363 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет». Действие постановления распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2011.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города									             И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 22.07.2011.  № 678

Изменения,

вносимые в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933

«Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и

капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе

Новошахтинске на 2010-2012 годы»

1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 25.06.2010. № 933

Городская долгосрочная целевая программа

«Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного

хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы»

Паспорт

Городской долгосрочной целевой программы

«Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного

хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы»

| Наименование Программы | - Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - решение коллегии Администрации Ростовской области от 22.03.2010. № 18 «Об итогах изучения деятельности органов местного самоуправления г. Новошахтинска»; постановление Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009. № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ» |
| Муниципальный заказчик Программы | - Администрация города Новошахтинска |
| Разработчик Программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города (далее – УЖКХ Администрации города) |
| Основные цели Программы | - создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |
| Основные задачи Программы | - разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства; научно-исследовательские опытно-конструкторские работы «Разработка программы комплексного развития г. Новошахтинска»; привлечение средств внебюджетных источников (в том числе, средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства; создание организационно-финансового механизма, стимулирующего развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве; повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению; снижение нерациональных затрат при подготовке и транспортировке питьевой воды и очистке и транспортировке сточных вод; внедрение энергоресурсосберегающих технологий; улучшение экологической ситуации |
| Сроки реализации Программы | - 2011-2013 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | - структура Программы: паспорт Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система подпрограммных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом её реализации. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Целевые индикаторы и показатели реализации Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы». Приложение № 2. Объёмы и источники финансирования Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы». Приложение № 3. Методика оценки эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы». Программа содержит шесть основных направлений: 1) разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 2) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 3) разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения; 4) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения; 5) научно-исследовательские опытно-конструкторские работы «Разработка программы комплексного развития г. Новошахтинска»; 6) разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области |
| Исполнители Программы | - УЖКХ Администрации города; Управление капитального строительства Администрации города (далее – УКС Администрации города); ОАО «Донская Водная Компания» |
| Объёмы и источники финансирования Программы | - общий объём финансирования Программы – 594991,87 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 207830,8 тыс. рублей; 2012 год – 243962,07 тыс. рублей; 2013 год – 143199,0тыс. рублей. Объём финансирования Программы за счёт средств федерального бюджета 132355,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы (финансирование через Администрацию города): 2011 год – 132355,0 тыс. рублей; Объём финансирования Программы из фонда софинансирования расходов областного бюджета –342745,01тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 36653,3 тыс. рублей; 2012 год – 189042,41 тыс. рублей; 2013 год – 117049,3 тыс. рублей. Объём финансирования Программы из местного бюджета – 65551,36 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 8965,8тыс. рублей; 2012 год – 35428,86 тыс. рублей; 2013 год – 21156,7 тыс. рублей. Объём финансирования Программы из внебюджетных источников – 54340,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 29856,7 тыс. рублей; 2012 год – 19490,8 тыс. рублей; 2013 год – 4993,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - в результате реализации Программы по основным направлениям: 1) будет разработана гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города; 2) разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 12 объектов водоснабжения на 17112,4тыс. рублей; выполнено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 32-х объектов водоснабжения на 432752,97 тыс. рублей; 3) снижение потерь воды на 8,7%; 4) снижение уровня износа водопроводных сетей на 12,5%; 5) замена водопроводных сетей протяжённостью 48,04 км; 6) разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 4-х объектов водоотведения на 5225,5 тыс. рублей; 7) выполнено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 10-ти объектов канализационного хозяйства на 138002,2 тыс. рублей; 8) снижение уровня износа канализационных сетей на 16,0 %; 9) замена канализационных сетей протяжённостью 28,242 км; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - непосредственное управление Программой осуществляет координатор Программы – УЖКХ Администрации города. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска |

Раздел 1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

Централизованное водоснабжение и водоотведение города с 01.01.2009. до 31.09.2009. осуществлялось МП «Водоканал» г. Новошахтинска, с 01.10.2009. – Новошахтинским филиалом ОАО «Донская Водная Компания».

Централизованное водоснабжение города осуществляется из поверхностных источников: Соколовского водохранилища (81%) - 22 тыс. м3/сут. и реки Дон по Шахтинско-Донскому водопроводу (19%) - 4,5 тыс. м3/сут.

Вода из Соколово-Кундрюченского водохранилища подаётся в город по двум водоводам:

- водоводом Д=600мм в резервуар на насосные станции № 1 и № 2;

- водоводом Д=400мм в резервуар на насосную станцию № 3.

Насосная станция III подъёма г. Шахты подаёт воду водоводом Д=1000мм в город на насосные станции № 2, № 3, № 4.

Объемы подачи и реализация воды представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование показателей | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подано воды в сеть | тыс. куб.м | 8364,0 | 8175,0 | 9267,7 | 7946,5 |
| Полезный отпуск | тыс. куб.м | 2473,0 | 2506,9 | 2344,4 | 2370,4 |
| % потерь | % | 70,4 | 69,3 | 74,7 | 70,2 |

Потребители, которым оказываются услуги водоснабжения, в том числе обеспеченные приборами учета воды, представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Потребители воды | Единица измерения | Количество потребителей | в т.ч. обеспеченные приборами учета воды | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в том числе: | абонент | 40955 | 33159 | 81,0 |
| население | абонент | 40368 | 32854 | 81,4 |
| бюджетные учреждения и прочие предприятия | единицы | 587 | 575 | 98,0 |

Доля отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

| Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по г. Новошахтинску, (%) | 75,0 | 75,0 | 72,8 | 84,0 |

Очистные сооружения комплекса «Соколовское водохранилище» вводились в эксплуатацию 2-мя очередями: первая очередь эксплуатируется с 1947 года, вторая – с 1978 года. Водозабор осуществляется из поверхностного источника – Соколовского водохранилища на р. Кундрючья.  За последние годы Соколовское водохранилище мелеет, заиливается, уровень воды снижается. Со временем водозабор не обеспечит подачу необходимого объёма воды на город. Причин несколько: увеличение числа потребителей – вода подаётся в Красносулинский район, на крупное промышленное предприятие Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод; необходимо проведение инженерных мероприятий по очистке дна, т.е. пополнения объёма родниковыми подземными водами. Забор воды из водохранилища осуществляется по нижним горизонтам, что существенно влияет на качество очистки питьевой воды, особенно в паводковый период.

По данным лабораторных исследований вода, очищаемая на очистных сооружениях водопровода г. Новошахтинска соответствует нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением показателей: жесткость, общая минерализация, сульфаты, что обусловлено качеством воды в источнике водоснабжения.

Режим подачи воды потребителям – круглосуточный.

Удельное водопотребление составляет 55,8 л/сутки на 1 человека.

Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет:

- 2009 год – 79,4%;

- 2010 год – 81,5.

Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей, в том числе нуждающихся в замене, представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

| Показатели | Водопроводные сети | Канализационные сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | 472,4 | 140,5 |
| в т.ч. нуждающихся в замене, (км) | 381,5 | 55,0 |
| % | 80,7 | 39,1 |

Протяжённость водопроводных сетей города – 472,39 км, из них  453,38 км разводящих водопроводных сетей приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года, 19,1 км магистральных сетей находится в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

Водозабор на Соколовском водохранилище, очистные сооружения водопровода, пять из шести насосных станций, магистральные водоводы находятся в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

Износ инженерной инфраструктуры водоснабжения составляет 85,1%.

Обследование технического состояния трубопроводов водоснабжения, выполнение контрольных срезов трубопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию солевыми отложениями слоем от 15 до 35 мм с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста.

Ситуация обостряется тем, что трубопроводы проложены на подрабатываемых территориях.

В течение длительного периода экономически-обоснованный тариф искусственно занижался, что привело к крайне неудовлетворительному  техническому состоянию систем транспортировки воды. Фактические потери составляют 75,9% от общего количества воды, подаваемой в город. Единовременное количество неустранённых, т.е. переходящих порывов, составляет 150-140 шт. Аналогичная ситуация и с канализационной сетью.

Количество аварий на водоводах и разводящих сетях представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество аварий, (ед.) | 2019 | 2565 | 3119 | 2985 |
| Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей | 4,3 | 5,4 | 6,6 | 6,3 |

В настоящее время хлораторные станции очистных сооружений воды, насосных станций № 2, № 3, № 4 используют для обеззараживания воды  жидкий хлор, что представляет определенную опасность для жителей прилегающих территорий в случае его утечек и разлива.

В городе отсутствует гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий, что значительно затрудняет качественное проведение капитального ремонта сетей и ведёт к разбалансировке системы.

Канализационные сети протяжённостью 140,5 км приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года.

Централизованное отведение сточных вод осуществляется на очистные сооружения канализации биологической очистки, расположенные в п. Бугултай. Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 25,0 тыс. м3/сутки, фактическая – 8,0 тыс. м3/сутки. Степень очистки сточных вод недостаточная. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Малый Несветай.

Износ инженерной инфраструктуры канализации – 78,0%, очистных сооружений канализации – 85,0%.

Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.

Необходимы мероприятия, направленные на улучшение работы очистных сооружений канализации – ремонт аэротенков, первичных и вторичных отстойников, замена внутриплощадочных сетей и, как следствие, уменьшение платы предприятия за загрязнение окружающей среды.

Очистные сооружения канализации и семь перекачивающих канализационных насосных станций находятся в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

Уровень обеспеченности населения централизованной канализацией низкий – 37%.

За последние 10-15 лет значительно увеличилась разница между реальной и учетной (первоначальной) стоимостью основных средств инфраструктуры, водопроводно-канализационного хозяйства, что не позволяет в большинстве предприятий водопроводно-канализационного хозяйства использовать для замены сетей такой источник инвестиций, как амортизация.

Замена водопроводных и канализационных сетей представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Замена водопроводных сетей, (км) | 26,7 | 21,0 | 45,0 | 1,9 |
| Замена канализационных сетей, (км) | 0 | 0 | 3,3 | 4,0 |

Насосное оборудование водопроводных и канализационных насосных станций в результате длительной эксплуатации, морального и физического износа пришло в негодность и требует частого ремонта. Установка насосов GRUNDFOS с частотно-регулируемыми приводами, работающими в автоматическом режиме, вместо устаревших насосов марки Д позволит снизить эксплуатационные затраты на их ремонт и обслуживание, обеспечить надёжную подачу воды потребителям, безопасную эксплуатацию насосного оборудования, сократить энергопотребление оборудования.

Реализация указанных задач, оказание поддержки  комплексу инженерной инфраструктуры возможны только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на модернизацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, определенных настоящей Программой.

Учитывая высокую степень изношенности основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства и необходимость проведения ускоренной модернизации, предусматривается предоставление средств на софинансирование из областного бюджета отдельных проектов модернизации объектов инфраструктуры, расположенных в малых городах, в которых сложнее привлечь частные инвестиции.

Программно-целевые методы планирования и управления позволяют увязать с помощью программ цели плана с ресурсами. Они представляют собой применение системного подхода и основаны на формулировании целей экономического развития, их разделении на подцели более дробного характера и выявлении ресурсов, необходимых для их согласованной реализации. В результате расчетов по ним выявляются ключевые программы, на которые нужно направлять наибольшие силы и средства. Оценка и выбор возможных вариантов программ производятся по разным целевым критериям (минимум затрат или времени на реализацию программы при фиксированных конечных показателях и т. д.).

Раздел 2.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также

целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, постоянно обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи:

разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

выполнение строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;

разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города;

научно исследовательские опытно-конструкторские работы «Разработка программы комплексного развития г. Новошахтинска»;

внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Одним из важных направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных объектов;

софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

формирование системы тарифного регулирования, нацеленной на повышение надёжности и эффективности поставки коммунальных ресурсов, стимулирующей инвестиции в коммунальную инфраструктуру;

снижение затрат на производство и транспортировку услуг;

обеспечение промышленной безопасности эксплуатации оборудования и сетей;

обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг потребителям;

снижение потерь в сетях;

снижение уровня износа основного оборудования;

повышение качества питьевой воды до полного соответствия нормативным требованиям;

улучшение экологической ситуации, обеспечение благоприятной экологической среды проживания населения города, снижение негативной тенденции в демографической ситуации;

формирование системы государственной поддержки (путём компенсации расходов по уплате процентов по кредитам и предоставления бюджетных субсидий) для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах.

Срок реализации Программы рассчитан на три года с 2011 по 2013 годы. Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации Программы с 01.01.2011. по 31.12.2013. включительно, выделение этапов не предусмотрено.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей реализации Программы в 2011-2013 годах приведены в Приложении № 1.

Раздел 3.

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное

обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по

годам, источникам и направлениям финансирования

Объёмы и источники финансирования Программы в 2011-2013 годах указаны в приложении № 2 к настоящей Программе.

Настоящая Программа включает в себя 6 направлений.

Утверждённая Программа реализуется за счёт бюджета города в объёмах, установленных решением Новошахтинской городской Думы о бюджете города на соответствующий финансовый год.

В случае внесения изменений в решение Новошахтинской городской Думы о бюджете в части бюджетных ассигнований на реализацию Программы вносятся соответствующие изменения в постановление Администрации города Новошахтинска от 25.06.2010. № 933 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы».

В целях подтверждения предусмотренных средств в бюджете города Администрация города Новошахтинска представляет государственному заказчику - координатору Программы – министерству жилищно-коммунального хозяйства Администрации области решение Новошахтинской городской Думы о бюджете города.

В случае внесений изменений в бюджет города Новошахтинска в части указанных расходов УЖКХ Администрации города в срок не позднее 2 недель с момента принятия данного решения вносит изменения в Программу.

Раздел 4.

Нормативное обеспечение Программы

Правовую основу для реализации Программы определили:

Федеральный закон от 21.07.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Федеральный закон от 23.11.2009. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2005. № 428 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтёрских городов и посёлков»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010. № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования  жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы».

Для реализации мероприятий Программы разработка дополнительных нормативно-правовых актов не требуется.

Раздел 5.

Механизм реализации Программы, включая организацию управления    Программой и контроль за ходом её реализации

Реализация Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

УЖКХ Администрации города направляет ежеквартально и ежегодно до 15 числа месяца следующего за отчётным периодом в сектор экономики и малого предпринимательства Администрации города отчёт в соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ».

Исполнители Программы (УЖКХ Администрации города, УКС Администрации города, ОАО «Донская Водная Компания») ежегодно уточняют и предоставляют в  УЖКХ Администрации города, с учётом выделяемых на реализацию программ финансовых средств, целевые показатели и затраты  по программным мероприятиям, механизм реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.

Отчёты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия подготавливает главный распорядитель средств местного бюджета и вносит соответствующий проект постановления Администрации города в соответствии с Регламентом работы Администрации города Новошахтинска.

Раздел 6.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Эффективность от реализации Программы и использования выделенных бюджетных средств будет обеспечена за счёт:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности использования бюджетных средств;

адресного предоставления бюджетных средств;

внедрения энергоресурсосберегающих технологий;

доведения качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться по следующим критериям:

снижение потерь воды, (%);

снижение уровня износа водопроводных сетей, (%);

снижение уровня износа канализационных сетей, (%);

удельное водопотребление, (л/сут. на человека);

уровень аварийности, (на 1 км водопроводных сетей);

доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 3.

Заместитель Главы Администрации города

по социальным вопросам 							Е.И. Туркатова

Приложение № 1

к Городской долгосрочной

целевой программе «Модернизация

и капитальный ремонт объектов

водопроводно-канализационного хозяйства

в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы»

Целевые индикаторы и показатели реализации

Городской долгосрочной целевой программе «Модернизация и капитальный ремонт объектов

водопроводно-канализационного хозяйства

в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы»

| № п/п | Наименование показателя | 2010 год | 2011-2013 годы | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | Снижение потерь воды, (%) | 1,0 | 8,7 | 1,1 | 5,9 | 1,7 |
| 2 | Снижение уровня износа водопроводных сетей, (%) | 0,5 | 12,5 | 1,6 | 8,4 | 2,5 |
| 3 | Снижение уровня износа канализационных сетей, (%) | 3,7 | 16,0 | 7,0 | 6,0 | 3,0 |
| 4 | Удельное водопотребление, (л/сут. на человека) | 52,9 | 51,4 | 52,1 | 51,4 | 51,4 |
| 5 | Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей | 6,1 | 5,1 | 5,7 | 5,4 | 5,1 |
| 6 | Доля отпуска, холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Замена водопроводных сетей, (км) | 1,855 | 48,040 | 6,150 | 32,340 | 9,550 |
| 8 | Замена канализационных сетей, (км) | 4,006 | 28,242 | 12,225 | 10,617 | 5,400 |

Заместитель Главы Администрации города

по социальным вопросам 							Е.И. Туркатова

Приложение № 2

к Городской долгосрочной

целевой программе «Модернизация

и капитальный ремонт объектов

водопроводно-канализационного хозяйства

в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы»

Объёмы и источники

финансирования Городской долгосрочной целевой Программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов

водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Исполнитель | Источники финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| I. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения |  | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета |  | 2030,3 | 2030,3 | - | - |  |  |
|  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 1550,0 | 1550,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 11516,7 | - | 8419,1 | 3097,6 |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 2016,4 | - | 1474,1 | 542,3 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 17112,4 | 3580,3 | 9 893,2 | 3 639,9 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 11516,7 | - | 8419,1 | 3097,6 |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 2016,4 | - | 1474,1 | 542,3 |  |  |
|  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета |  | 497,4 | 497,4 | - | - |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 14 030,5 | 497,4 | 9 893,2 | 3 639,9 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство водопроводной линии по ул. Баженова в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 1065,9 | - | 1065,9 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 186,6 | - | 186,6 | - |  |  |
| 1.1.2. | Строительство водопроводной линии от ул. Гражданской по ул. Тельмана до пер. Гризодубовой в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 1153,8 | - | - | 1153,8 |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 202,0 | - | - | 202,0 |  |  |
| 1.1.3. | Строительство водопроводной линии от насосной станции № 2 «Западная» до пос. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 1943,8 | - | - | 1943,8 |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 340,3 | - | - | 340,3 |  |  |
| 1.1.4. | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала «Центр» в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 1283,2 | - | 1283,2 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 224,7 | - | 224,7 | - |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1.1.5. | Строительство водопроводной линии и насосной станции с резервуарами запаса воды для жилых домов квартала ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 6070,0 | - | 6070,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 1062,8 | - | 1062,8 | - |  |  |
| 1.1.6. | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала №2 (г.Новошахтинск, ул.Харьковская, 1-й этап) |  | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета |  | 497,4 | 497,4 | - | - |  |  |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоснабжения |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 1050,0 | 1050,0 | - | - |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 050,0 | 1 050,0 | - | - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Реконструкция: замена металлического водопровода Д= 530 мм на Д=160 мм по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 50,0 | 50,0 | - | - |  |  |
| 1.2.2. | Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров) |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 1000,0 | 1000,0 | - | - |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 500,0 | 500,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета |  | 1532,9 | 1532,9 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 2032,9 | 2032,9 | - | - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350мм, 500м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова, 18 в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 500,0 | 500,0 | - | - |  |  |
| 1.3.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета |  | 917,0 | 917,0 | - - | - - |  |  |
| 1.3.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета |  | 316,9 | 316,9 |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной, 16 до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета |  | 299,0 | 299,0 | - | - |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 77587,01 | 7472,7 | 70114,31 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 14534,46 | 1308,5 | 13225,96 | - |  |  |
|  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 50563,3 | 26079,5 | 19490,8 | 4993,0 |  |  |
|  |  |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 189777,4 | 24402,0 | 92569,0 | 72806,4 |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 33412,3 | 4457,3 | 16207,7 | 12747,3 |  |  |
|  |  |  | Администрация города | средства федерального бюджета |  | 67063,3 | 67063,3 | - | - |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 432937,77 | 130783,3 | 211607,77 | 90 546,7 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство объектов водоснабжения |  | Администрация города | средства федерального бюджета |  | 67063,3 | 67063,3 | - | - |  |  |
|  |  |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 151736,8 | 18857,8 | 60072,6 | 72806,4 |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 26567,1 | 3301,8 | 10518,0 | 12747,3 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 245367,2 | 89222,9 | 70 590,6 | 85 553,7 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6000 м3 на ул. Грессовская в пос. Западный взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |  | Администрация города | средства федерального бюджета |  | 67063,3 | 67063,3 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2.1.2. | Строительство водопроводной линии по ул. Баженова в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 9742,1 | - | - | 9742,1 |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 1705,6 | - | - | 1705,6 |  |  |
| 2.1.3. | Строительство водопроводной линии от насосной станции № 2 «Западная» до пос. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области (объект является переходящим на 2014 год) |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 10422,2 | - | - | 10422,2 |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 1824,8 | - | - | 1824,8 |  |  |
| 2.1.4. | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала «Центр» в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 17605,2 | - | - | 17605,2 |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 3082,4 | - | - | 3082,4 |  |  |
| 2.1.5. | Строительство водопроводной линии и насосной станции с резервуарами запаса воды для жилых домов квартала ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области (объект является переходящим на 2014 год) |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 35036,9 | - | - | 35036,9 |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 6134,5 | - | - | 6134,5 |  |  |
| 2.1.6. | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (г. Новошахтинск, ул.Харьковская, 1-й этап) |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 18857,8 | 18857,8 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 3301,8 | 3486,6 | - | - |  |  |
| 2.1.7. | г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (ул. Харьковская, 2-й этап) |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 60072,6 | - | 60072,6 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 10518,0 | - | 10518,0 | - |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2.2. | Реконструкция объектов водоснабжения |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 38040,6 | 5544,2 | 32496,4 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 6660,4 | 970,7 | 5689,7 | - |  |  |
|  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 10080,0 | 4765,0 | 322,0 | 4993,0 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 54 781,0 | 11279,9 | 38 508,1 | 4 993,0 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Реконструкция магистрального водовода от водозабора до п. Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 38040,6 | 5544,2 | 32496,4 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 6660,4 | 970,7 | 5689,7 | - |  |  |
| 2.2.2. | Реконструкция: замена металлического водопровода Д=530мм на Д=160мм ПНД протяженностью 200м по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 322,0 | - | 322,0 | - |  |  |
| 2.2.3. | Реконструкция: замена участка водопровода Д=500мм на ПНД Д=225мм протяженностью 1200м от НС 142 до ул. Богораза в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 4765,0 | 4765,0 | - | - |  |  |
| 2.2.4. | Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров) |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 4993,0 | - | - | 4993,0 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 77587,01 | 7472,7 | 70114,31 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 14534,46 | 1308,5 | 13225,96 | - |  |  |
|  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 40483,3 | 21314,5 | 19168,8 | - |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 132604,77 | 30095,7 | 102 509,07 | - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 972,7 | 972,7 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 170,3 | 170,3 | - | - |  |  |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до № 29 в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 1810,33 | - | 1810,33 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 316,97 | - | 316,97 | - |  |  |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 3883,1 | - | 3883,1 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 679,9 | - | 679,9 | - |  |  |
| 2.3.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 9332,1 | - | 9332,1 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 1633,9 | - | 1633,9 | - |  |  |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 6190,2 | - | 6190,2 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 1083,8 | - | 1083,8 | - |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2.3.6. | Капитальный ремонт водопровода Д=160мм L=2500м от ул. Менделеева до ул. Красный Проспект в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 8487,4 | - | 8487,4 | - |  |  |
| 2.3.7. | Капитальный ремонт водопровода Д=110мм L=300м от пер. Аксайского до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 437,7 | - | 437,7 | - |  |  |
| 2.3.8. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 3307,5 | - | 3307,5 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 579,1 | - | 579,1 | - |  |  |
| 2.3.9. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 5488,27 | - | 5488,27 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 960,9 | - | 960,9 | - |  |  |
| 2.3.10. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 9130,5 | - | 9130,5 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 1598,6 | - | 1598,6 | - |  |  |
| 2.3.11. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1000м от пер.Мостового до ул. Мясницкой в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 1205,9 | - | 1205,9 | - |  |  |
| 2.3.12. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=2000м от бывшего «Динамитного склада» до ул. Красногвардейской в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 6107,8 | - | 6107,8 | - |  |  |
| 2.3.13. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=200мм L=1500м от ул. Севастопольской до ул. Шляховой в горо де Новошахтинске Ростовской обл. |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 3381,308 | 3381,3 | - | - |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2.3.14. | Капитальный ремонт участка магистральной водопроводной сети Д=300мм L=2500м по ул. Жукова в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 5999,227 | 5999,2 | - | - |  |  |
| 2.3.15. | Капитальный ремонт участка водопровода от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 2516,0 | - | 2516,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 440,5 | - | 440,5 | - |  |  |
| 2.3.16. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова №87 в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 5354,5 | - | 5354,5 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 937,5 | - | 937,5 | - |  |  |
| 2.3.17. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 9513,33 | 3000,0 | 6513,33 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 1665,67 | 525,3 | 1140,37 | - |  |  |
| 2.3.18. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 7938,9 | 3500,0 | 2438,9 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 1389,9 | 612,9 | 777,0 | - |  |  |
| 2.3.19. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио (р-н «Магнит») через поселок Михайло-Леонтьевский до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 14149,58 | - | 14149,58 | - |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 2477,42 | - | 2477,42 | - |  |  |
| 2.3.20. | Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова,18 в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 2930,0 | - | 2930,0 | - |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2.3.21. | Устройство ограждения насосной станции №2 «Западная», расположенной по адресу: ул. Грессовская, 10-а в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники |  | 11934,024 | 11934,0 | - | - |  |  |
|  | Итого по направлению водоснабжение |  |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета |  | 278881,11 | 31874,7 | 171102,41 | 75904,0 |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 51993,46 | 7796,1 | 30907,76 | 13289,6 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 52113,3 | 27629,5 | 19490,8 | 4993,0 |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 67063,3 | 67063,3 | - | - |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 450051,17 | 134363,6 | 221500,97 | 94 186,6 |  |  |
| II. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения | УКС Администрации города |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 4446,9 | - | 3520,6 | 926,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 778,6 | - | 616,4 | 162,2 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 5 225,5 | - | 4 137,0 | 1 088,5 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоотведения | УКС Администрации города |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 4446,9 | - | 3520,6 | 926,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 778,6 | - | 616,4 | 162,2 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 5 225,5 | - | 4 137,0 | 1 088,5 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Строительство канализационной линии по ул. Дернова в городе Новошахтинске | УКС Администрации города |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 926,3 | - | - | 926,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 162,2 | - | - | 162,2 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 3.1.2. |  | Строительство канализационной линии по ул. Коперника до ФНС №3 и строительство напорного коллектора от ФНС №3 до очистных сооружений пос. Бугултай в городе Новошахтинске | УКС Администрации города |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1380,6 | - | 1380,6 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 241,7 | - | 241,7 | - |  |  |
| 3.1.3. |  | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Нахимова в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1011,5 | - | 1011,5 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 177,1 | - | 177,1 | - |  |  |
| 3.1.4. |  | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1128,5 | - | 1128,5 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 197,6 | - | 197,6 | - |  |  |
| 4. |  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения | УКС Администрации города |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 59417,0 | 4778,6 | 14419,4 | 40219,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 11066,3 | 836,7 | 2524,7 | 7704,9 |  |  |
|  |  |  | Администрация города |  | средства федерального бюджета | 65291,7 | 65291,7 |  | - |  |  |
|  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» |  | внебюджетные источники | 2227,2 | 2227,2 | - | - |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 138002,2 | 73134,2 | 16944,1 | 47 923,9 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Строительство объектов водоотведения | УКС Администрации города |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 40219,0 | - | - | 40219,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 7704,9 | - | - | 7704,9 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 47 923,9 |  |  | 47 923,9 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Строительство канализационной линии по ул. Дернова в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7935,8 | - | - | 7935,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 1389,5 | - | - | 1389,5 |  |  |
| 4.1.2. |  | Строительство канализационной линии по ул. Коперника до ФНС №3 и строительство напорного коллектора от ФНС №3 до очистных сооружений пос. Бугултай в г. Новошахтинске (объект является переходящим на 2014 год) | УКС Администрации города |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7572,9 | - | - | 7572,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 1988,9 | - | - | 1988,9 |  |  |
| 4.1.3. |  | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Нахимова в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9244,9 | - | - | 9244,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 1618,7 | - | - | 1618,7 |  |  |
| 4.1.4. |  | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 15465,4 | - | - | 15465,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 2707,8 | - | - | 2707,8 |  |  |
| 4.2. |  | Реконструкция объектов водоотведения | УКС Администрации города |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 19198,0 | 4778,6 | 14419,4 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 3361,4 | 836,7 | 2524,7 | - |  |  |
|  |  |  | Администрация города |  | средства федерального бюджета | 65291,7 | 65291,7 | - |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 87851,1 | 70907,0 | 16944,1 | - |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  | Реконструкция объектов канализационных сетей п.п. Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | УКС Администрации города |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 19198,0 | 4778,6 | 14419,4 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 3361,4 | 836,7 | 2524,7 | - |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 4.2.2. |  | Реконструкция сетей канализации в посёлке Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | Администрация города |  | средства федерального бюджета | 41626,5 | 41626,5 | - | - |  |  |
| 4.2.3. |  | Реконструкция сетей канализации в пос. Западный, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | Администрация города |  | средства федерального бюджета | 23665,2 | 23665,2 | - | - |  |  |
| 4.3. |  | Капитальный ремонт объектов водоотведения | ОАО «Донская Водная Компания» |  | внебюджетные источники | 2227,2 | 2227,2 | - | - |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 2 227,2 | 2 227,2 | - | - |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. |  | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=400 м по ул. Рабоче-Крестьянской,39, 39-а в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» |  | внебюджетные источники | 624,8 | 624,8 | - | - |  |  |
| 4.3.2. |  | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=400 м по ул. Депутатской от №3 по №21 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» |  | внебюджетные источники | 624,8 | 624,8 | - | - |  |  |
| 4.3.3. |  | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=800 м от ФНС ш.Самбековская до АЗС «Великорусь» в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» |  | внебюджетные источники | 977,6 | 977,6 | - | - |  |  |
|  |  | Всего по направлению водоотведение |  |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 63863,9 | 4778,6 | 17940,0 | 41145,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 11844,9 | 836,7 | 3141,1 | 7867,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2227,2 | 2227,2 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 65291,7 | 65291,7 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 143227,7 | 73134,2 | 21081,1 | 49012,4 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 5 875,4 | 5 875,4 | - | - |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 5. |  | Гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области | УЖКХ Администрации города |  | средства местного бюджета | 1380,0 | - | 1380,0 | - |  |  |
| 6. |  | Замена 20 пожарных гидрантов | УЖКХ Администрации Города |  | средства местного бюджета | 233,0 | 233,0 |  |  |  |  |
| 7 |  | Научно-техническая продукция: «Определение причин, вызвавших подтопление территории канализационными стоками от КНС, расположенной в поселке Самбек города Новошахтинск Ростовской области, с выдачей рекомендаций по устранению происходящих процессов» | УЖКХ Администрации города |  | средства местного бюджета | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по Программе |  |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 342745,01 | 36653,3 | 189042,41 | 117049,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 65551,36 | 8965,8 | 35428,86 | 21156,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 54340,5 | 29856,7 | 19490,8 | 4993,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 132355,0 | 132355,0 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 594991,87 | 207830,8 | 243962,07 | 143 199,0 |  |  |

Заместитель Главы Администрации города

по социальным вопросам  															Е.И. Туркатова

Приложение № 3

к Городской долгосрочной

целевой программе «Модернизация

и капитальный ремонт объектов

водопроводно-канализационного хозяйства

в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы»

Методика

оценки эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы

«Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного

хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы»

1. Оценка эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы» (далее – Программа) осуществляется Муниципальным заказчиком Программы – Администрацией города Новошахтинска в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = --------------------   , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = --------------------- , ГД е:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                            БРФi

ЭПi = ------------------  ;  ЭФi  = ---------------------, где:

ЦИПi                          ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.»

Заместитель Главы Администрации города

по социальным вопросам 							    Е.И. Туркатова