АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2011.				№ 881                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 25.06.2010. № 933

На основании постановления Администрации Ростовской области от 02.09.2011. № 574 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 01.11.2010. № 277» и в связи с перераспределением средств областного бюджета на строительство и реконструкцию муниципальных объектов водопроводно-канализаци-

нного хозяйства на 2011-2012 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города от 22.07.2011. № 678 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет». Действие постановления распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2011.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города									               И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от  30.09.2011.  № 881

Изменения,

вносимые в постановление Администрации города 25.06.2010. № 933

«Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы

«Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного

хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы»

1. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения № 1 слова: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы» в соответствующих падежах заменить словами: «Городская долгосрочная программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализа-

ционного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» в соответствующих падежах.

2. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 25.06.2010. № 933

Городская долгосрочная целевая программа

«Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного

хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы»

Паспорт

Городской долгосрочной целевой программы

«Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного

хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы»

| Наименование Программы | - Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - решение коллегии Администрации Ростовской области от 22.03.2010. № 18 «Об итогах изучения деятельности органов местного самоуправления г. Новошахтинска»; постановление Администрации города от 04.09.2009. № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ» |
| Муниципальный заказчик Программы | - Администрация города Новошахтинска |
| Разработчик и координатор Программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города (далее – УЖКХ Администрации города) |
| Основные цели Программы | - создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |
| Основные задачи Программы | - разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства; научно-исследовательские опытно-конструкторские работы «Разработка программы комплексного развития г. Новошахтинска»; привлечение средств внебюджетных источников (в том числе, средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства; создание организационно-финансового механизма, стимулирующего развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве; повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению; снижение нерациональных затрат при подготовке и транспортировке питьевой воды и очистке и транспортировке сточных вод; внедрение энергоресурсосберегающих технологий; улучшение экологической ситуации |
| Сроки реализации Программы | - 2011-2014 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | - структура Программы: паспорт Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система подпрограммных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом её реализации. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Целевые индикаторы и показатели Программы Приложение № 2. Объёмы и источники финансирования Программы Приложение № 3. Методика оценки эффективности реализации Программы Программа содержит шесть основных направлений: 1) разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 2) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 3) разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения; 4) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения; 5) научно-исследовательские опытно-конструкторские работы «Разработка программы комплексного развития г. Новошахтинска»; 6) разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области |
| Исполнители Программы | - УЖКХ Администрации города; Управление капитального строительства Администрации города (далее – УКС Администрации города); ОАО «Донская Водная Компания» |
| Объёмы и источники финансирования Программы | - общий объём финансирования Программы – 749237,764 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 208830,9 тыс. рублей; 2012 год – 187979,864 тыс. рублей; 2013 год – 205751,3тыс. рублей; 2014 год – 146675,7тыс. рублей. Объём финансирования Программы за счёт средств федерального бюджета 132355,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы (финансирование через Администрацию города): 2011 год – 132355,0 тыс. рублей. Объём финансирования Программы из фонда софинансирования расходов областного бюджета –466130,684тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 36653,3 тыс. рублей; 2012 год – 126682,284 тыс. рублей; 2013 год – 178563,5 тыс. рублей; 2014 год – 124231,6 тыс. рублей. Объём финансирования Программы из местного бюджета – 96411,58тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 9965,9тыс. рублей; 2012 год – 41806,78 тыс. рублей; 2013 год – 22194,8тыс. рублей; 2014 год – 22444,1 тыс. рублей. Объём финансирования Программы из внебюджетных источников – 54340,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 29856,7 тыс. рублей; 2012 год – 19490,8 тыс. рублей; 2013 год – 4993,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - в результате реализации Программы по основным направлениям: 1) будет разработана гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города; 2) разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 24 объектов водоснабжения на сумму 22366,5тыс. рублей; выполнено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 35-х объектов водоснабжения на сумму 547712,464 тыс. рублей; 3) снижение потерь воды на 10,7%; 4) снижение уровня износа водопроводных сетей на 14,5%; 5) замена водопроводных сетей протяжённостью 49,45 км; 6) разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 6 объектов водоотведения на сумму 8093,5 тыс. рублей; 7) выполнено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 12-ти объектов канализационного хозяйства на сумму 191718,8 тыс. рублей; 8) снижение уровня износа канализационных сетей на 24,0 %; 9) замена канализационных сетей протяжённостью 33,992 км; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - непосредственное управление Программой осуществляет координатор программы – УЖКХ Администрации города. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска |

Раздел 1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

Централизованное водоснабжение и водоотведение города с 01.01.2009. до 31.09.2009. осуществлялось МП «Водоканал» г. Новошахтинска, с 01.10.2009. – Новошахтинским филиалом ОАО «Донская Водная Компания».

Централизованное водоснабжение города осуществляется из поверхностных источников: Соколовского водохранилища (81%) - 22 тыс. м3/сут. и реки Дон по Шахтинско-Донскому водопроводу (19%) - 4,5 тыс. м3/сут.

Вода из Соколово-Кундрюченского водохранилища подаётся в город по двум водоводам:

- водоводом Д=600мм в резервуар на насосные станции № 1 и № 2;

- водоводом Д=400мм в резервуар на насосную станцию № 3.

Насосная станция III подъёма г. Шахты подаёт воду водоводом Д=1000мм в город на насосные станции № 2, № 3, № 4.

Объемы подачи и реализация воды представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование показателей | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подано воды в сеть | тыс. куб.м | 8364,0 | 8175,0 | 9267,7 | 7946,5 |
| Полезный отпуск | тыс. куб.м | 2473,0 | 2506,9 | 2344,4 | 2370,4 |
| % потерь | % | 70,4 | 69,3 | 74,7 | 70,2 |

Потребители, которым оказываются услуги водоснабжения, в том числе обеспеченные приборами учета воды, представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Потребители воды | Единица измерения | Количество потребителей | в т.ч. обеспеченные приборами учета воды | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в том числе: | абонент | 40955 | 33159 | 81,0 |
| население | абонент | 40368 | 32854 | 81,4 |
| бюджетные учреждения и прочие предприятия | единицы | 587 | 575 | 98,0 |

Доля отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

| Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по г. Новошахтинску, (%) | 75,0 | 75,0 | 72,8 | 84,0 |

Очистные сооружения комплекса «Соколовское водохранилище» вводились в эксплуатацию 2-мя очередями: первая очередь эксплуатируется с 1947 года, вторая – с 1978 года. Водозабор осуществляется из поверхностного источника – Соколовского водохранилища на р. Кундрючья.  За последние годы Соколовское водохранилище мелеет, заиливается, уровень воды снижается. Со временем водозабор не обеспечит подачу необходимого объёма воды на город. Причин несколько: увеличение числа потребителей – вода подаётся в Красносулинский район, на крупное промышленное предприятие Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод; необходимо проведение инженерных мероприятий по очистке дна, т.е. пополнения объёма родниковыми подземными водами. Забор воды из водохранилища осуществляется по нижним горизонтам, что существенно влияет на качество очистки питьевой воды, особенно в паводковый период.

По данным лабораторных исследований вода, очищаемая на очистных сооружениях водопровода г. Новошахтинска соответствует нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением показателей: жесткость, общая минерализация, сульфаты - что обусловлено качеством воды в источнике водоснабжения.

Режим подачи воды потребителям – круглосуточный.

Удельное водопотребление составляет 55,8 л/сутки на 1 человека.

Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет:

- 2009 год – 79,4%;

- 2010 год – 81,5%.

Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей, в том числе нуждающихся в замене, представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

| Показатели | Водопроводные сети | Канализационные сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | 472,4 | 140,5 |
| в т.ч. нуждающихся в замене, (км) | 381,5 | 55,0 |
| % | 80,7 | 39,1 |

Протяжённость водопроводных сетей города – 472,39 км, из них  453,38 км разводящих водопроводных сетей приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года, 19,1 км магистральных сетей находится в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

Водозабор на Соколовском водохранилище, очистные сооружения водопровода, пять из шести насосных станций, магистральные водоводы находятся в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

Износ инженерной инфраструктуры водоснабжения составляет 85,1%.

Обследование технического состояния трубопроводов водоснабжения, выполнение контрольных срезов трубопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию солевыми отложениями слоем от 15 до 35 мм с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста.

Ситуация обостряется тем, что трубопроводы проложены на подрабатываемых территориях.

В течение длительного периода экономически-обоснованный тариф искусственно занижался, что привело к крайне неудовлетворительному  техническому состоянию систем транспортировки воды. Фактические потери составляют 75,9% от общего количества воды, подаваемой в город. Единовременное количество неустранённых, т.е. переходящих порывов, составляет 200-230 шт. Аналогичная ситуация и с канализационной сетью.

Количество аварий на водоводах и разводящих сетях представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество аварий, (ед.) | 2019 | 2565 | 3119 | 2985 |
| Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей | 4,3 | 5,4 | 6,6 | 6,3 |

В настоящее время хлораторные станции очистных сооружений воды, насосных станций № 2, № 3, № 4 используют для обеззараживания воды  жидкий хлор, что представляет определенную опасность для жителей прилегающих территорий в случае его утечек и разлива.

В городе отсутствует гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий, что значительно затрудняет качественное проведение капитального ремонта сетей и ведёт к разбалансировке системы.

Канализационные сети протяжённостью 140,5 км приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года.

Централизованное отведение сточных вод осуществляется на очистные сооружения канализации биологической очистки, расположенные в п. Бугултай. Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 25,0 тыс. м3/сутки, фактическая – 8,0 тыс. м3/сутки. Степень очистки сточных вод недостаточная. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Малый Несветай.

Износ инженерной инфраструктуры канализации – 78,0%, очистных сооружений канализации – 85,0%.

Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.

Необходимы мероприятия, направленные на улучшение работы очистных сооружений канализации, – ремонт аэротенков, первичных и вторичных отстойников, замена внутриплощадочных сетей и, как следствие, уменьшение платы предприятия за загрязнение окружающей среды.

Очистные сооружения канализации и семь перекачивающих канализационных насосных станций находятся в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

Уровень обеспеченности населения централизованной канализацией низкий – 37%.

За последние 10-15 лет значительно увеличилась разница между реальной и учетной (первоначальной) стоимостью основных средств инфраструктуры, водопроводно-канализационного хозяйства, что не позволяет в большинстве предприятий водопроводно-канализационного хозяйства использовать для замены сетей такой источник инвестиций, как амортизация.

Замена водопроводных и канализационных сетей представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Замена водопроводных сетей, (км) | 26,7 | 21,0 | 45,0 | 1,9 |
| Замена канализационных сетей, (км) | 0 | 0 | 3,3 | 4,0 |

Насосное оборудование водопроводных и канализационных насосных станций в результате длительной эксплуатации, морального и физического износа пришло в негодность и требует частого ремонта. Установка насосов GRUNDFOS с частотно-регулируемыми приводами, работающими в автоматическом режиме, вместо устаревших насосов марки Д позволит снизить эксплуатационные затраты на их ремонт и обслуживание, обеспечить надёжную подачу воды потребителям, безопасную эксплуатацию насосного оборудования, сократить энергопотребление оборудования.

Реализация указанных задач, оказание поддержки  комплексу инженерной инфраструктуры возможны только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на модернизацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, определенных настоящей Программой.

Учитывая высокую степень изношенности основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства и необходимость проведения ускоренной модернизации, предусматривается предоставление средств на софинансирование из областного бюджета отдельных проектов модернизации объектов инфраструктуры, расположенных в малых городах, в которых сложнее привлечь частные инвестиции.

Программно-целевые методы планирования и управления позволяют увязать с помощью программ цели плана с ресурсами. Они представляют собой применение системного подхода и основаны на формулировании целей экономического развития, их разделении на подцели более дробного характера и выявлении ресурсов, необходимых для их согласованной реализации. В результате расчетов по ним выявляются ключевые программы, на которые нужно направлять наибольшие силы и средства. Оценка и выбор возможных вариантов программ производятся по разным целевым критериям (минимум затрат или времени на реализацию программы при фиксированных конечных показателях и т. д.).

Раздел 2.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые

индикаторы и показатели

Целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, постоянно обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи:

разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

выполнение строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;

разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города;

научно исследовательские опытно-конструкторские работы «Разработка программы комплексного развития г. Новошахтинска»;

внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Одним из важных направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных объектов;

софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

формирование системы тарифного регулирования, нацеленной на повышение надёжности и эффективности поставки коммунальных ресурсов, стимулирующей инвестиции в коммунальную инфраструктуру;

снижение затрат на производство и транспортировку услуг;

обеспечение промышленной безопасности эксплуатации оборудования и сетей;

обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг потребителям;

снижение потерь в сетях;

снижение уровня износа основного оборудования;

повышение качества питьевой воды до полного соответствия нормативным требованиям;

улучшение экологической ситуации, обеспечение благоприятной экологической среды проживания населения города, снижение негативной тенденции в демографической ситуации;

формирование системы государственной поддержки (путём компенсации расходов по уплате процентов по кредитам и предоставления бюджетных субсидий) для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах.

Срок реализации Программы рассчитан на четыре года с 2011 по 2014 годы. Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации Программы с 01.01.2011. по 31.12.2014. включительно, выделение этапов не предусмотрено.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы в 2011-2014 годах приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3.

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное

обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по

годам, источникам и направлениям финансирования

Объёмы и источники финансирования Программы указаны в приложении № 2 к настоящей Программе.

Программа включает в себя 6 направлений и реализуется за счёт бюджета города в объёмах, установленных решением Новошахтинской городской Думы о бюджете города на соответствующий финансовый год.

В случае внесения изменений в решение Новошахтинской городской Думы о бюджете в части бюджетных ассигнований на реализацию Программы в нее вносятся соответствующие изменения.

В целях подтверждения предусмотренных средств в бюджете города Администрация города Новошахтинска представляет министерству жилищно-коммунального хозяйства Правительства Ростовской области решение Новошахтинской городской Думы о бюджете города.

В случае внесения изменений в бюджет города Новошахтинска в части указанных расходов УЖКХ Администрации города в срок не позднее 2 недель с момента принятия данного решения вносит изменения в Программу.

Раздел 4.

Нормативное обеспечение Программы

Правовую основу для реализации Программы определили:

Федеральный закон от 21.07.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Федеральный закон от 23.11.2009. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2005. № 428 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтёрских городов и посёлков»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010. № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования  жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы».

Для реализации мероприятий Программы разработка дополнительных нормативно-правовых актов не требуется.

Раздел 5.

Механизм реализации Программы, включая организацию управления

Программой и контроль за ходом её реализации

Реализация Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

УЖКХ Администрации города направляет ежеквартально и ежегодно до 15 числа месяца следующего за отчётным периодом в сектор экономики и малого предпринимательства Администрации города отчёт в соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ».

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.

Отчёты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия подготавливает главный распорядитель средств местного бюджета и вносит соответствующий проект постановления Администрации города в соответствии с Регламентом работы Администрации города Новошахтинска.

Раздел 6.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Эффективность от реализации Программы и использования выделенных бюджетных средств будет обеспечена за счёт:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности использования бюджетных средств;

адресного предоставления бюджетных средств;

внедрения энергоресурсосберегающих технологий;

доведения качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться по следующим критериям:

снижение потерь воды, (%);

снижение уровня износа водопроводных сетей, (%);

снижение уровня износа канализационных сетей, (%);

удельное водопотребление, (л/сут. на человека);

уровень аварийности, (на 1 км водопроводных сетей);

доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Управляющий делами

Администрации города		                                                                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к Городской долгосрочной

целевой программе «Модернизация

и капитальный ремонт объектов

водопроводно-канализационного

хозяйства в городе Новошахтинске

на 2011-2014 годы»

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | 2010 год | 2011-2014 годы | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Снижение потерь воды, (%) | 1,0 | 10,7 | 1,1 | 5,9 | 1,7 | 2,0 |
| 2 | Снижение уровня износа водопроводных сетей, (%) | 0,5 | 14,5 | 1,6 | 8,4 | 2,5 | 2,0 |
| 3 | Снижение уровня износа канализационных сетей, (%) | 3,7 | 24,0 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 3,5 |
| 4 | Удельное водопотребление, (л/сут. на человека) | 52,9 | 51,4 | 52,1 | 51,4 | 51,4 | 51,7 |
| 5 | Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей | 6,1 | 5,3 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 4,8 |
| 6 | Доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Замена водопроводных сетей, (км) | 1,855 | 49,45 | 6,150 | 28,1 | 5,8 | 9,4 |
| 8 | Замена канализационных сетей, (км) | 4,006 | 33,992 | 12,225 | 10,617 | 6,25 | 4,9 |

Управляющий делами

Администрации города		                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к Городской долгосрочной

целевой программе «Модернизация

и капитальный ремонт объектов

водопроводно-канализационного хозяйства

в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы»

Объёмы и источники финансирования Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 7283,4 | 3030,4 | 3513,0 | 740,0 |  |
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1550,0 | 1550,0 | - | - |  |
|  |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3083,0 | - | - | 3083,0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 10450,1 | - | 9893,2 | 556,9 |  |
|  | Итого |  |  | 22366,5 | 4580,4 | 13406,2 | 4379,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3083,0 | - | - | 3083,0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 10450,1 | - | 9893,2 | 556,9 |  |
|  |  | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 497,4 | 497,4 | - | - |  |
|  | Итого |  |  | 14 030,5 | 497,4 | 9 893,2 | 3 639,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.1. | Строительство водопроводной линии по ул. Баженова в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | средства местного бюджета | 1252,5 | - | 1252,5 | - |  |
| 1.1.2. | Строительство водопроводной линии от ул. Гражданской по ул. Тельмана до пер. Гризодубовой в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1148,4 | - | - | 1148,4 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 207,4 | - | - | 207,4 |  |
| 1.1.3. | Строительство водопроводной линии от насосной станции № 2 «Западная» до пос. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1934,6 | - | - | 1934,6 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 349,5 | - | - | 349,5 |  |
| 1.1.4. | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала «Центр» в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | средства местного бюджета | 1507,9 | - | 1507,9 | - |  |
| 1.1.5. | Строительство водопроводной линии и насосной станции с резервуарами запаса воды для жилых домов квартала ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | средства местного бюджета | 7132,8 | - | 7132,8 | - |  |
| 1.1.6. | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала №2 (г.Новошахтинск, ул.Харьковская, 1-й этап) | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 497,4 | 497,4 | - | - |  |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоснабжения | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1050,0 | 1050,0 | - | - |  |
|  | Итого |  |  | 1 050,0 | 1 050,0 | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.1. | Реконструкция: замена металлического водопровода Д= 530 мм на Д=160 мм по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
| 1.2.2. | Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров) | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | - | - |  |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | - | - |  |
|  |  | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 6786,0 | 2533,0 | 3513,0 | 740,0 |  |
|  | Итого |  |  | 7286,0 | 3033,0 | 3513,0 | 740,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350мм, 500м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова, 18 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | - | - |  |
| 1.3.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 937,2 | 937,2 | - - | - - |  |
| 1.3.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 585,0 | 585,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной, 16 до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 299,0 | 299,0 | - | - |  |
| 1.3.5. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до №29 в г.Новошахтинске Ростовской области. | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 320,0 |  | 320,0 |  |  |
| 1.3.6. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Городская,62 до ул. Харьковская,8 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 335,0 |  | 335,0 |  |  |
| 1.3.7. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 330,0 |  | 330,0 |  |  |
| 1.3.8. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Нерушимой до ул.Социалистической в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 450,0 |  | 450,0 |  |  |
| 1.3.9. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Коненкова в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 339,0 |  | 339,0 |  |  |
| 1.3.10. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС142 до ул.Тельмана в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 361,8 | 361,8 |  |  |  |
| 1.3.11. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Ильича в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 650,0 |  | 650,0 |  |  |
| 1.3.12. | Капитальный ремонт водопроводной линии от пер.Инженерного-ул.Энгельса,2 до ул.Привокзальной в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 350,0 | 350,0 |  |  |  |
| 1.3.13. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Жданова,87 в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.14. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Радио (район «Магнит») через пос. Михайло-Леонтьевский до ул. Достоевского в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 689,0 |  | 689,0 |  |  |
| 1.3.15. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Украинская, Неглинная, Шмидта в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 430,0 |  |  | 430,0 |  |
| 1.3.16. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Великая Русь в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 310,0 |  |  | 310,0 |  |
| 2. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 86610,504 | 7472,7 | 73665,084 | - | 5472,72 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 15603,66 | 1308,4 | 13306,68 | - | 988,58 |
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 50563,3 | 26079,5 | 19490,8 | 4993,0 |  |
|  |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 267842,8 | 18857,8 | 37589,1 | 130016,5 | 81379,4 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 37662,3 | 3486,6 | 6790,0 | 12685,5 | 14700,2 |
|  |  | Администрация города | средства федерального бюджета | 67063,3 | 67063,3 | - | - |  |
|  | Итого |  |  | 525345,864 | 124268,3 | 150841,664 | 147695,0 | 102540,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство объектов водоснабжения | Администрация города | средства федерального бюджета | 67063,3 | 67063,3 | - | - |  |
|  |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 230253,7 | 18857,8 | - | 130016,5 | 81379,4 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 30872,3 | 3486,6 | - | 12685,5 | 14700,2 |
|  | Итого |  |  | 328189,3 | 89407,7 | - | 142702,0 | 96079,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6000 м3 на ул. Грессовская в пос. Западный взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | Администрация города | средства федерального бюджета | 67063,3 | 67063,3 | - | - |  |
| 2.1.2. | Строительство водопроводной линии по ул. Баженова в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9696,2 | - | - | 9696,2 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1751,5 | - | - | 1751,5 |  |
| 2.1.3. | Строительство водопроводной линии от насосной станции № 2 «Западная» до пос. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 26711,1 | - | - | - | 26711,1 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 4825,0 | - | - | - | 4825,0 |
| 2.1.4. | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала «Центр» в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 17522,4 | - | - | 17522,4 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 3165,2 | - | - | 3165,2 |  |
| 2.1.5. | Строительство водопроводной линии и насосной станции с резервуарами запаса воды для жилых домов квартала ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области (объект является переходящим на 2014 год) | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 87180,4 | - | - | 43007,7 | 44172,7 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 15748,1 | - | - | 7768,8 | 7979,3 |
| 2.1.6. | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (г. Новошахтинск, ул.Харьковская, 1-й этап) | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 18857,8 | 18857,8 | - | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 3486,6 | 3486,6 | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.7. | г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (ул. Харьковская, 2-й этап) | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 59790,2 | - | - | 59790,2 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 10800,4 | - | - | 10800,4 |  |
| 2.1.8. | Строительство водопроводной линии от ул. Гражданской по ул.Тельмана до пер.Гризодубовой в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 10495,6 |  |  |  | 10495,6 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1895,9 |  |  |  | 1895,9 |
| 2.2. | Реконструкция объектов водоснабжения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37589,1 | - | 37589,1 | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 6790,0 | - | 6790,0 | - |  |
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 10080,0 | 4765,0 | 322,0 | 4993,0 |  |
|  | Итого |  |  | 54 459,1 | 4765,0 | 44701,1 | 4 993,0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Реконструкция магистрального водовода от водозабора до п. Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37589,1 | - | 37589,1 | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 6790,0 | - | 6790,0 | - |  |
| 2.2.2. | Реконструкция: замена металлического водопровода Д=530мм на Д=160мм ПНД протяженностью 200м по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 322,0 | - | 322,0 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2.3. | Реконструкция: замена участка водопровода Д=500мм на ПНД Д=225мм протяженностью 1200м от НС 142 до ул. Богораза в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 4765,0 | 4765,0 | - | - |  |
| 2.2.4. | Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров) | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 4993,0 | - | - | 4993,0 |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 86610,504 | 7472,7 | 73665,084 | - | 5472,72 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 15603,66 | 1308,4 | 13306,68 | - | 988,58 |
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 40483,3 | 21314,5 | 19168,8 | - |  |
|  | Итого |  |  | 142697,464 | 30095,6 | 106140,564 | - | 6461,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 972,7 | 972,7 | - | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 170,3 | 170,3 | - | - |  |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до № 29 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7410,68 | - | 7410,68 | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1338,647 | - | 1338,647 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2217,714 | - | 2217,714 | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 400,603 | - | 400,603 | - |  |
| 2.3.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7022,021 | - | 7022,021 | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1268,441 | - | 1268,441 | - |  |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 6987,39 | - | 6987,39 | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1262,185 | - | 1262,185 | - |  |
| 2.3.6. | Капитальный ремонт водопровода Д=160мм L=2500м от ул. Менделеева до ул. Красный Проспект в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 8487,4 | - | 8487,4 | - |  |
| 2.3.7. | Капитальный ремонт водопровода Д=110мм L=300м от пер. Аксайского до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 437,7 | - | 437,7 | - |  |
| 2.3.8. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7955,632 | - | 7955,632 | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1437,086 | - | 1437,086 | - |  |
| 2.3.9. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3706,706 | - | 3706,706 | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 669,57 | - | 669,57 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.3.10. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7036,995 | - | 7036,995 | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1271,146 | - | 1271,146 | - |  |
| 2.3.11. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1000м от пер.Мостового до ул. Мясницкой в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1205,9 | - | 1205,9 | - |  |
| 2.3.12. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=2000м от бывшего «Динамитного склада» до ул. Красногвардейской в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 6107,8 | - | 6107,8 | - |  |
| 2.3.13. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=200мм L=1500м от ул. Севастопольской до ул. Шляховой в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 3381,308 | 3381,3 | - | - |  |
| 2.3.14. | Капитальный ремонт участка магистральной водопроводной сети Д=300мм L=2500м по ул. Жукова в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 5999,227 | 5999,2 | - | - |  |
| 2.3.15. | Капитальный ремонт участка водопровода от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3220,16 | - | 3220,16 | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 581,682 | - | 581,682 | - |  |
| 2.3.16. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова №87 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 8035,885 | - | 8035,885 | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1451,583 | - | 1451,583 | - |  |
| 2.3.17. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 6734,851 | 3000,0 | 3734,851 | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1199,954 | 525,3 | 674,654 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.3.18. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 10830,642 | 3500,0 | 7330,642 | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1936,989 | 612,8 | 1324,189 | - |  |
| 2.3.19. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио (р-н «Магнит») через поселок Михайло-Леонтьевский до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9006,408 | - | 9006,408 | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1626,894 | - | 1626,894 | - |  |
| 2.3.20. | Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова,18 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 2930,0 | - | 2930,0 | - |  |
| 2.3.21. | Устройство ограждения насосной станции №2 «Западная», расположенной по адресу: ул. Грессовская, 10-а в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 11934,024 | 11934,0 | - | - |  |
| 2.3.22. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Украинская, Неглинная, Шмидта в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3238,67 |  |  |  | 3238,67 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 585,03 |  |  |  | 585,03 |
| 2.3.23. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Великая Русь в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2234,05 |  |  |  | 2234,05 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 403,55 |  |  |  | 403,55 |
|  | Итого по направлению водоснабжение |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 357536,304 | 26330,5 | 111254,184 | 133099,5 | 86852,12 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 70999,56 | 7825,5 | 33502,88 | 13982,4 | 15688,78 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 52113,3 | 27629,5 | 19490,8 | 4993,0 |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 67063,3 | 67063,3 | - | - |  |
|  | Всего |  |  | 547712,464 | 128848,8 | 164247,864 | 152074,9 | 102540,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3351,2 | - | - | 2026,5 | 1324,7 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 4742,3 | - | 4137,0 | 366,0 | 239,3 |
|  | Итого |  |  | 8093,5 | - | 4 137,0 | 2392,5 | 1564,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоотведения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 922,0 | - | - | 922,0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 4303,5 | - | 4137,0 | 166,5 |  |
|  | Итого |  |  | 5 225,5 | - | 4 137,0 | 1 088,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Строительство канализационной линии по ул. Дернова в городе Новошахтинске | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 922,0 | - | - | 922,0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 166,5 | - | - | 166,5 |  |
| 3.1.2. | Строительство канализационной линии по ул. Коперника до ФНС №3 и строительство напорного коллектора от ФНС №3 до очистных сооружений пос. Бугултай в городе Новошахтинске | УКС Администрации города | средства местного бюджета | 1622,3 | - | 1622,3 | - |  |
| 3.1.3. | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Нахимова в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | средства местного бюджета | 1188,6 | - | 1188,6 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.4. | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | средства местного бюджета | 1326,1 | - | 1326,1 | - |  |
| 3.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоотведения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2429,2 |  |  | 1104,5 | 1324,7 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 438,8 |  |  | 199,5 | 239,3 |
|  | Итого |  |  | 2868,0 |  |  | 1304,0 | 1564,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул.Линейной, ул.Расковой, ул.Коперника в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1104,5 |  |  | 1104,5 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 199,5 |  |  | 199,5 |  |
| 3.2.2. | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Парковой до ФНС 8 в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1324,7 |  |  |  | 1324,7 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 239,3 |  |  |  | 239,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 105245,9 | 10322,8 | 15428,1 | 43437,5 | 36057,5 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 18954,0 | 1807,4 | 2786,9 | 7846,4 | 6513,3 |
|  |  | Администрация города | средства федерального бюджета | 65291,7 | 65291,7 |  | - |  |
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 2227,2 | 2227,2 | - | - |  |
|  | Итого |  |  | 191718,8 | 79649,1 | 18215,0 | 51283,9 | 42570,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство объектов водоотведения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 51573,0 | - | - | 43437,5 | 8135,5 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 9316,0 | - | - | 7846,4 | 1469,6 |
|  | Итого |  |  | 60889,0 |  |  | 51283,9 | 9605,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Строительство канализационной линии по ул. Дернова в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 8135,5 | - | - | - | 8135,5 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1469,6 | - | - | - | 1469,6 |
| 4.1.2. | Строительство канализационной линии по ул. Коперника до ФНС №3 и строительство напорного коллектора от ФНС №3 до очистных сооружений пос. Бугултай в г. Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 18843,3 | - | - | 18843,3 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 3403,8 | - | - | 3403,8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1.3. | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Нахимова в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9201,5 | - | - | 9201,5 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1662,1 | - | - | 1662,1 |  |
| 4.1.4. | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 15392,7 | - | - | 15392,7 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 2780,5 | - | - | 2780,5 |  |
| 4.2. | Реконструкция объектов водоотведения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 53672,9 | 10322,8 | 15428,1 | - | 27922,0 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 9638,0 | 1807,4 | 2786,9 | - | 5043,7 |
|  |  | Администрация города | средства федерального бюджета | 65291,7 | 65291,7 | - |  |  |
|  | Итого |  |  | 128602,6 | 77421,9 | 18215,0 | - | 32965,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Реконструкция объектов канализационных сетей п.п. Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 25750,9 | 10322,8 | 15428,1 | - |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 4594,3 | 1807,4 | 2786,9 | - |  |
| 4.2.2. | Реконструкция сетей канализации в посёлке Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | Администрация города | средства федерального бюджета | 41626,5 | 41626,5 | - | - |  |
| 4.2.3. | Реконструкция сетей канализации в пос. Западный, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | Администрация города | средства федерального бюджета | 23665,2 | 23665,2 | - | - |  |
| 4.2.4. | Реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул.Линейной, ул.Расковой, ул.Коперника в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 12868,5 |  |  |  | 12868,5 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 2324,5 |  |  |  | 2324,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.2.5. | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Парковой до ФНС 8 в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 15053,5 |  |  |  | 15053,5 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 2719,2 |  |  |  | 2719,2 |
| 4.3. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 2227,2 | 2227,2 | - | - |  |
|  | Итого |  |  | 2 227,2 | 2 227,2 | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=400 м по ул. Рабоче-Крестьянской,39, 39-а в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 624,8 | 624,8 | - | - |  |
| 4.3.2. | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=400 м по ул. Депутатской от №3 по №21 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 624,8 | 624,8 | - | - |  |
| 4.3.3. | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=800 м от ФНС ш.Самбековская до АЗС «Великорусь» в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 977,6 | 977,6 | - | - |  |
|  | Всего по направлению водоотведение |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 108597,1 | 10322,8 | 15428,1 | 45464,0 | 37382,2 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 23696,3 | 1807,4 | 6923,9 | 8212,4 | 6752,6 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2227,2 | 2227,2 | - | - |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 65291,7 | 65291,7 | - | - |  |
|  | Итого |  |  | 199812,3 | 79649,1 | 22352,0 | 53676,4 | 44134,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | Гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства местного бюджета | 1380,0 | - | 1380,0 | - |  |
| 6. | Замена 20 пожарных гидрантов | УЖКХ Администрации Города | средства местного бюджета | 233,0 | 233,0 |  |  |  |
| 7 | Научно-техническая продукция: «Определение причин, вызвавших подтопление территории канализационными стоками от КНС, расположенной в поселке Самбек города Новошахтинск Ростовской области, с выдачей рекомендаций по устранению происходящих процессов» | УЖКХ Администрации Города | средства местного бюджета | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. | Всего по Программе |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 466133,404 | 36653,3 | 126682,284 | 178563,5 | 124234,32 |
|  |  |  | средства местного бюджета | 96408,86 | 9965,9 | 41806,78 | 22194,8 | 22441,38 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 54340,5 | 29856,7 | 19490,8 | 4993,0 |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 132355,0 | 132355,0 | - | - |  |
| 9. |  |  | Всего | 749237,764 | 208830,9 | 187979,864 | 205751,3 | 146675,7 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                							Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к Городской долгосрочной

целевой программе «Модернизация

и капитальный ремонт объектов

водопроводно-канализационного хозяйства

в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы»

Методика

оценки эффективности реализации Программы

1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Муниципальным заказчиком Программы – Администрацией города Новошахтинска в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = --------------------   , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = --------------------- , ГД е:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                            БРФi

ЭПi = ------------------  ;  ЭФi  = ---------------------, где:

ЦИПi                          ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Управляющий делами

Администрации города			       					     Ю.А. Лубенцов