АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2012. 					№  324                     	            г.Новошахтинск

__________________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 25.06.2010. № 933

На основании постановлений Правительства Ростовской области от 15.02.2012. № 105 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 01.11.2010. № 277» и от 15.02.2012. № 106 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области на 2012-2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения  в  постановление  Администрации  города  от  25.06.2010.

№ 933 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановления Администрации города:

2.1. от 30.09.2011. № 881 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933»;

2.2. от 06.12.2011. № 1117 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города									                    И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального

хозяйства Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от   13.04.2012.    № 324

Изменения,

вносимые в постановление Администрации города 25.06.2010. № 933 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы»

1. Название Городской долгосрочной целевой программы изложить в следующей редакции: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011-2014 годы».

2. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения № 1 слова: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы» в соответствующих падежах заменить словами: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011-2014 годы» в соответствующих падежах.

3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 25.06.2010. № 933

Городская долгосрочная целевая программа

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011-2014 годы»

Паспорт

Городской долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011-2014 годы»

| Наименование Программы | - Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - решение коллегии Администрации Ростовской области от 22.03.2010. № 18 «Об итогах изучения деятельности органов местного самоуправления г. Новошахтинска»; постановление Администрации города от 17.02.2011. № 133 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ» |
| Муниципальный заказчик Программы | - Администрация города Новошахтинска |
| Разработчик и координатор Программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города (далее – УЖКХ Администрации города) |
| Основные цели Программы | - создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; газификация отдаленных поселков города |
| Основные задачи Программы | - разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства; научно-исследовательские опытно-конструкторские работы «Разработка программы комплексного развития г. Новошахтинска»; привлечение средств внебюджетных источников (в том числе, средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства; создание организационно-финансового механизма, стимулирующего развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве; повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению; снижение нерациональных затрат при подготовке и транспортировке питьевой воды и очистке и транспортировке сточных вод; внедрение энергоресурсосберегающих технологий; улучшение экологической ситуации; повышение уровня газификации на территории города; улучшение экологической обстановки в связи с переходом на газообразное топливо |
| Сроки реализации Программы | - 2011-2014 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | - структура Программы: паспорт Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011-2014 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели. Раздел 3. Система подпрограммных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом её реализации. Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы. Приложение № 1. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы. Приложение № 2. Cистема программных мероприятий. Приложение № 3. Методика оценки эффективности реализации Программы. Программа содержит семь основных направлений: 1) разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 2) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 3) разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения; 4) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения; 5) строительство объектов газоснабжения; 6) разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области; 7) замена 20 пожарных гидрантов |
| Исполнители Программы | - УЖКХ Администрации города; Управление капитального строительства Администрации города (далее – УКС Администрации города); ОАО «Донская Водная Компания» |
| Объёмы и источники финансирования Программы | - общий объём финансирования Программы – 815 395,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 217 059,7 тыс. рублей; 2012 год – 175 559,6 тыс. рублей; 2013 год – 181 900,9 тыс. рублей; 2014 год – 240 874,9 тыс. рублей. Объём финансирования Программы за счёт средств федерального бюджета 132 355,0 тыс. рублей., в том числе по годам реализации Программы (финансирование через Администрацию города): 2011 год – 132 355,0 тыс. рублей. Объём финансирования Программы из фонда софинансирования расходов областного бюджета –522 782,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 44 736,5 тыс. рублей; 2012 год – 129 214,8 тыс. рублей; 2013 год – 144 809,8 тыс. рублей; 2014 год – 204 021,2 тыс. рублей. Объём финансирования Программы из средств бюджета города – 105 917,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 10 111,5 тыс. рублей; 2012 год – 26 854,0 тыс. рублей; 2013 год – 32 098,1 тыс. рублей; 2014 год – 36 853,7 тыс. рублей. Объём финансирования Программы из внебюджетных источников – 54340,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 29 856,7 тыс. рублей; 2012 год – 19 490,8 тыс. рублей; 2013 год – 4 993,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - в результате реализации Программы по основным направлениям ожидается: 1) снижение потерь воды на 10,7%; 2) снижение уровня износа водопроводных сетей на 14,5%; 3) замена водопроводных сетей протяжённостью 49,45 км; 4) снижение уровня износа канализационных сетей на 24,0 %; 5) замена канализационных сетей протяжённостью 33,992 км; 6) повышение уровня газификации до 85% |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - непосредственное управление Программой осуществляет координатор Программы – УЖКХ Администрации города. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска |

Раздел 1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

Централизованное водоснабжение и водоотведение города с 01.01.2009. до 31.09.2009. осуществлялось МП «Водоканал» г. Новошахтинска, с 01.10.2009. – Новошахтинским филиалом ОАО «Донская Водная Компания».

Централизованное водоснабжение города осуществляется из поверхностных источников: Соколовского водохранилища (81%) - 22 тыс. м3/сут. и реки Дон по Шахтинско-Донскому водопроводу (19%) - 4,5 тыс. м3/сут.

Вода из Соколово-Кундрюченского водохранилища подаётся в город по двум водоводам:

- водоводом Д=600мм в резервуар на насосные станции № 1 и № 2;

- водоводом Д=400мм в резервуар на насосную станцию № 3.

Насосная станция III подъёма г. Шахты подаёт воду водоводом Д=1000мм в город на насосные станции № 2, № 3, № 4.

Объемы подачи и реализация воды представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование показателей | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подано воды в сеть | тыс. куб.м | 8364,0 | 8175,0 | 9267,7 | 7946,5 |
| Полезный отпуск | тыс. куб.м | 2473,0 | 2506,9 | 2344,4 | 2370,4 |
| % потерь | % | 70,4 | 69,3 | 74,7 | 70,2 |

Потребители, которым оказываются услуги водоснабжения, в том числе обеспеченные приборами учета воды, представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Потребители воды | Единица измерения | Количество потребителей | в т.ч. обеспеченные приборами учета воды | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в том числе: | абонент | 40955 | 33159 | 81,0 |
| население | абонент | 40368 | 32854 | 81,4 |
| бюджетные учреждения и прочие предприятия | единицы | 587 | 575 | 98,0 |

Доля отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

| Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по г. Новошахтинску, (%) | 75,0 | 75,0 | 72,8 | 84,0 |

Очистные сооружения комплекса «Соколовское водохранилище» вводились в эксплуатацию 2-мя очередями: первая очередь эксплуатируется с 1947 года, вторая – с 1978 года. Водозабор осуществляется из поверхностного источника – Соколовского водохранилища на р. Кундрючья.  За последние годы Соколовское водохранилище мелеет, заиливается, уровень воды снижается. Со временем водозабор не обеспечит подачу необходимого объёма воды на город. Причин несколько: увеличение числа потребителей – вода подаётся в Красносулинский район, на крупное промышленное предприятие Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод; необходимо проведение инженерных мероприятий по очистке дна, т.е. пополнения объёма родниковыми подземными водами. Забор воды из водохранилища осуществляется по нижним горизонтам, что существенно влияет на качество очистки питьевой воды, особенно в паводковый период.

По данным лабораторных исследований вода, очищаемая на очистных сооружениях водопровода г. Новошахтинска, соответствует нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением показателей: жесткость, общая минерализация, сульфаты, также обусловлено качеством воды в источнике водоснабжения.

Режим подачи воды потребителям – круглосуточный.

Удельное водопотребление составляет 55,8 л/сутки на 1 человека.

Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет:

2009 год – 79,4%;

2010 год – 81,5%.

Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей, в том числе нуждающихся в замене, представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

| Показатели | Водопроводные сети | Канализационные сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | 472,4 | 140,5 |
| в т.ч. нуждающихся в замене, (км) | 359,0 | 110,0 |
| % | 76 | 78 |

Протяжённость водопроводных сетей города – 472,39 км, из них  453,38 км разводящих водопроводных сетей приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года, 19,1 км магистральных сетей находится в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

Водозабор на Соколовском водохранилище, очистные сооружения водопровода, пять из шести насосных станций, магистральные водоводы находятся в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

Износ инженерной инфраструктуры водоснабжения составляет 85,1%.

Обследование технического состояния трубопроводов водоснабжения, выполнение контрольных срезов трубопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию солевыми отложениями слоем от 15 до 35 мм с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста.

Ситуация обостряется тем, что трубопроводы проложены на подрабатываемых территориях.

В течение длительного периода экономически-обоснованный тариф искусственно занижался, что привело к крайне неудовлетворительному  техническому состоянию систем транспортировки воды. Фактические потери составляют 75,9% от общего количества воды, подаваемой в город. Единовременное количество неустранённых, т.е. переходящих порывов, составляет 200-230 шт. Аналогичная ситуация и с канализационной сетью.

Количество аварий на водоводах и разводящих сетях представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество аварий, (ед.) | 2 019 | 2 565 | 3 119 | 2 985 |
| Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей | 4,3 | 5,4 | 6,6 | 6,3 |

В настоящее время хлораторные станции очистных сооружений воды, насосных станций № 2, № 3, № 4 используют для обеззараживания воды  жидкий хлор, что представляет определенную опасность для жителей прилегающих территорий в случае его утечек и разлива.

В городе отсутствует гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий, что значительно затрудняет качественное проведение капитального ремонта сетей и ведёт к разбалансировке системы.

Канализационные сети протяжённостью 140,5 км приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года.

Централизованное отведение сточных вод осуществляется на очистные сооружения канализации биологической очистки, расположенные в п. Бугултай. Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 25,0 тыс. м3/сутки, фактическая – 8,0 тыс. м3/сутки. Степень очистки сточных вод недостаточная. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Малый Несветай.

Износ инженерной инфраструктуры канализации – 78,0%, очистных сооружений канализации – 85,0%.

Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.

Необходимы мероприятия, направленные на улучшение работы очистных сооружений канализации, – ремонт аэротенков, первичных и вторичных отстойников, замена внутриплощадочных сетей и, как следствие, уменьшение платы предприятия за загрязнение окружающей среды.

Очистные сооружения канализации и семь перекачивающих канализационных насосных станций находятся в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

Уровень обеспеченности населения централизованной канализацией низкий – 37%.

За последние 10-15 лет значительно увеличилась разница между реальной и учетной (первоначальной) стоимостью основных средств инфраструктуры, водопроводно-канализационного хозяйства, что не позволяет в большинстве предприятий водопроводно-канализационного хозяйства использовать для замены сетей такой источник инвестиций, как амортизация.

Замена водопроводных и канализационных сетей представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Замена водопроводных сетей, (км) | 26,7 | 21,0 | 45,0 | 1,9 | 6,362 |
| Замена канализационных сетей, (км) | 0 | 0 | 3,3 | 4,0 | 10,44 |

Насосное оборудование водопроводных и канализационных насосных станций в результате длительной эксплуатации, морального и физического износа пришло в негодность и требует частого ремонта. Установка насосов GRUNDFOS с частотно-регулируемыми приводами, работающими в автоматическом режиме, вместо устаревших насосов марки Д позволит снизить эксплуатационные затраты на их ремонт и обслуживание, обеспечить надёжную подачу воды потребителям, безопасную эксплуатацию насосного оборудования, сократить энергопотребление оборудования.

Реализация указанных задач, оказание поддержки  комплексу инженерной инфраструктуры возможны только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на модернизацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, определенных настоящей Программой.

Учитывая высокую степень изношенности основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства и необходимость проведения ускоренной модернизации, предусматривается предоставление средств на софинансирование из областного бюджета отдельных проектов модернизации объектов инфраструктуры, расположенных в малых городах, в которых сложнее привлечь частные инвестиции.

Газификация города - одна из самых серьезных проблем . Более 8 лет назад  были закрыты все угледобывающие предприятия. Большинство населения составляют малообеспеченные семьи, пенсионеры Покупка угольного топлива дается с трудом. Переход на газовое топливо удаленных поселков позволит стабилизировать экономическую обстановку, снизить социальную напряженность и улучшить экологическую обстановку в городе.

Уровень газификации домовладений (квартир) на территории города Новошахтинска представлен в таблице № 7:

Таблица № 7

| Год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % газификации | 47,9 | 55,35 | 58,5 | 64,24 |

Темп роста составил 6,7% (для сравнения, темп роста в целом по Ростовской области составил за тот же период 2%).

В  2014 году планируется довести уровень газификации домовладений (квартир) до 85 %.

Программно-целевые методы планирования и управления позволяют увязать с помощью программ цели плана с ресурсами. Они представляют собой применение системного подхода и основаны на формулировании целей экономического развития, их разделении на подцели более дробного характера и выявлении ресурсов, необходимых для их согласованной реализации. В результате расчетов по ним выявляются ключевые программы, на которые нужно направлять наибольшие силы и средства. Оценка и выбор возможных вариантов программ производятся по разным целевым критериям (минимум затрат или времени на реализацию программы при фиксированных конечных показателях и т. д.).

Раздел 2.

Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые

показатели

Целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, постоянно обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи:

разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

выполнение строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;

разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города;

научно исследовательские опытно-конструкторские работы «Разработка программы комплексного развития г. Новошахтинска»;

внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Одним из важных направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных объектов;

софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

формирование системы тарифного регулирования, нацеленной на повышение надёжности и эффективности поставки коммунальных ресурсов, стимулирующей инвестиции в коммунальную инфраструктуру;

снижение затрат на производство и транспортировку услуг;

обеспечение промышленной безопасности эксплуатации оборудования и сетей;

обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг потребителям;

снижение потерь в сетях;

снижение уровня износа основного оборудования;

повышение качества питьевой воды до полного соответствия нормативным требованиям;

улучшение экологической ситуации, обеспечение благоприятной экологической среды проживания населения города, снижение негативной тенденции в демографической ситуации;

формирование системы государственной поддержки (путём компенсации расходов по уплате процентов по кредитам и предоставления бюджетных субсидий) для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах.

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации Программы, выделение этапов не предусмотрено.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3.

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное

обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по

годам, источникам и направлениям финансирования

Система программных мероприятий приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

Программа включает в себя 7 направлений и реализуется за счёт федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города в объёмах, установленных решением Новошахтинской городской Думы о бюджете города на соответствующий финансовый год, и внебюджетных средств.

В случае внесения изменений в решение Новошахтинской городской Думы о бюджете в части бюджетных ассигнований на реализацию Программы в нее вносятся соответствующие изменения.

В целях подтверждения предусмотренных средств в бюджете города Администрация города Новошахтинска представляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства Правительства Ростовской области решение Новошахтинской городской Думы о бюджете города.

В случае внесения изменений в бюджет города Новошахтинска в части указанных расходов УЖКХ Администрации города в срок не позднее 2 недель с момента принятия данного решения вносит изменения в Программу.

Раздел 4.

Нормативное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий Программы разработка дополнительных нормативно-правовых актов не требуется.

Раздел 5.

Механизм реализации Программы, включая организацию управления    Программой и контроль за ходом её реализации

Реализация Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

УЖКХ Администрации города направляет в сектор экономики и малого предпринимательства Администрации города:

ежеквартально (за I-III кварталы соответственно) до 15 числа месяца следующего за отчётным периодом отчёт о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, а также по запросу сектора экономики - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы;

ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом,  отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

Уточненный годовой отчет по Программе, согласованный Финансовым отделом Администрации города, представляется не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

УЖКХ вносит проект постановления Администрации города об утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы (с разбивкой по годам реализации) в соответствии с Регламентом работы Администрации города.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.

Раздел 6.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность от реализации Программы и использования выделенных бюджетных средств будет обеспечена за счёт:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности использования бюджетных средств;

адресного предоставления бюджетных средств;

внедрения энергоресурсосберегающих технологий;

доведения качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться по следующим критериям:

снижение потерь воды, (%);

снижение уровня износа водопроводных сетей, (%);

снижение уровня износа канализационных сетей, (%);

удельное водопотребление, (л/сут. на человека);

уровень аварийности, (на 1 км водопроводных сетей);

доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта;

замена водопроводных сетей (км);

замена канализационных сетей (км);

повышение уровня газификации (%).

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Управляющий делами

Администрации города		                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к Городской долгосрочной

целевой программе «Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры

города Новошахтинска на 2011-2014 годы»

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потерь воды | % | 1,1 | 5,9 | 1,7 | 2,0 |
| 2 | Снижение уровня износа водопроводных сетей | % | 1,6 | 8,4 | 2,5 | 2,0 |
| 3 | Снижение уровня износа канализационных сетей | % | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 3,5 |
| 4 | Удельное водопотребление | л/сут. на человека | 52,1 | 51,4 | 51,4 | 51,7 |
| 5 | Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей | единиц | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 4,8 |
| 6 | Доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Замена водопроводных сетей | км | 6,150 | 18,1 | 5,8 | 9,4 |
| 8 | Замена канализационных сетей | км | 12,225 | 10,617 | 6,25 | 4,9 |
| 9 | Уровень газификации | % | 64,24 | 70 | 80 | 85 |

Управляющий делами

Администрации города		                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к Городской долгосрочной

целевой программе «Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры

города Новошахтинска на 2011-2014 годы»

Методика

оценки эффективности реализации Программы

1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрацией города Новошахтинска в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = --------------------   , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = --------------------- , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                            БРФi

ЭПi = ------------------  ;  ЭФi  = ---------------------, где:

ЦИПi                          ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Управляющий делами

Администрации города			                                                           Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к Городской долгосрочной

целевой программе «Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры

города Новошахтинска на 2011-2014 годы»

Система программных мероприятий

|  | № п/п |  | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  | 2014 год |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | I. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 7261,6 | 2146,4 | 3513,0 | 1602,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1550,0 | 1550,0 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходв областного бюджета | 3083,0 | - | - | 1934,6 |  | 1148,4 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 10450,1 | - | - | 10242,7 |  | 207,4 |  |
|  |  |  | Итого |  |  | 22344,7 | 3696,4 | 3513,0 | 13779,5 |  | 1355,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3083,0 | - | - | 1934,6 |  | 1148,4 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 10450,1 | - | - | 10242,7 |  | 207,4 |  |
|  |  |  |  | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 497,4 | 497,4 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  | 14 030,5 | 497,4 | - | 12177,3 |  | 1355,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | 1.1.1. |  | Строительство водопроводной линии по ул. Баженова в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | средства бюджета города | 1252,5 | - | - | 1252,5 |  |  |  |
|  | 1.1.2. |  | Строительство водопроводной линии от ул. Гражданской по ул. Тельмана до пер. Гризодубовой в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1148,4 | - | - | - |  | 1148,4 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 207,4 | - | - | - |  | 207,4 |  |
|  | 1.1.3. |  | Строительство водопроводной линии от насосной станции № 2 «Западная» до пос. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1934,6 | - | - | 1934,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 349,5 | - | - | 349,5 |  |  |  |
|  | 1.1.4. |  | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала «Центр» в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | средства бюджета города | 1507,9 | - | - | 1507,9 |  |  |  |
|  | 1.1.5. |  | Строительство водопроводной линии и насосной станции с резервуарами запаса воды для жилых домов квартала ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | средства бюджета города | 7132,8 | - | - | 7132,8 |  |  |  |
|  | 1.1.6. |  | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала №2 (г.Новошахтинск, ул.Харьковская, 1-й этап) | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 497,4 | 497,4 | - | - |  |  |  |
|  | 1.2. |  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоснабжения | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1050,0 | 1050,0 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  | 1 050,0 | 1 050,0 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | 1.2.1. |  | Реконструкция: замена металлического водопровода Д= 530 мм на Д=160 мм по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | - | - |  |  |  |
|  | 1.2.2. |  | Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров) | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | - | - |  |  |  |
|  | 1.3. |  | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 6764,2 | 1649,0 | 3513,0 | 1602,2 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  | 7264,2 | 2149,0 | 3513,0 | 1602,2 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. |  | Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350мм, 500м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова, 18 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | - | - |  |  |  |
|  | 1.3.2. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 937,2 | 75,0 | 862,2 | - |  |  |  |
|  | 1.3.3. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 585,0 | 585,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | 1.3.4. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной, 16 до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 299,0 | 299,0 | - | - |  |  |  |
|  | 1.3.5. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до №29 в г.Новошахтинске Ростовской области. | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 320,0 | - | 320,0 |  |  |  |  |
|  | 1.3.6. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 335,0 | - | 141,8 | 193,2 |  |  |  |
|  | 1.3.7. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 330,0 | - | - | 330,0 |  |  |  |
|  | 1.3.8. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Нерушимой до ул.Социалистической в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 450,0 | - | 450,0 |  |  |  |  |
|  | 1.3.9. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Коненкова в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 339,0 | - | - | 339,0 |  |  |  |
|  | 1.3.10. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС142 до ул.Тельмана в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 340,0 | 340,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.11. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Ильича в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 650,0 | - | 650,0 |  |  |  |  |
|  | 1.3.12. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии от пер.Инженерного-ул.Энгельса,2 до ул.Привокзальной в г.Новошахтинске Ростовскойобласти | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.13. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Жданова,87 в г.Новошахтинске Ростовскойобласти | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 400,0 | - | 400,0 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | 1.3.14. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Радио (район магазина «Магнит») через пос. Михайло-Леонтьевский до ул. Достоевского в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 689,0 | - | 689,0 |  |  |  |  |
|  | 1.3.15. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Украинской, Неглинной, Шмидта в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 430,0 | - | - | 430,0 |  |  |  |
|  | 1.3.16. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Великая Русь в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 310,0 | - | - | 310,0 |  |  |  |
|  | 2. |  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 104739,9 | 15555,9 | 39184,0 | 20000,0 |  | 30000,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 18865,8 | 2755,8 | 7078,1 | 3612,8 |  | 5419,1 |  |
|  |  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 50563,3 | 26079,5 | 19490,8 | 4993,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 269348,7 | 18857,8 | 37589,1 | 96254,5 |  | 116647,3 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 37477,5 | 3301,9 | 6790,0 | 6314,8 |  | 21070,8 |  |
|  |  |  |  | Администрация города | средства федерального бюджета | 67063,3 | 67063,3 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  | 548058,5 | 133614,2 | 110132,0 | 131175,1 |  | 173137,2 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | 2.1. |  | Строительство объектов водоснабжения | Администрация города | средства федерального бюджета | 67063,3 | 67063,3 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 231759,6 | 18857,8 | - | 96254,5 |  | 116647,3 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 30687,5 | 3301,9 | - | 6314,8 |  | 21070,8 |  |
|  |  |  | Итого |  |  | 32329510,4 | 89223,0 | - | 102569,3 |  | 137718,1 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. |  | Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западный взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | Администрация города | средства федерального бюджета | 67063,3 | 67063,3 | - | - |  |  |  |
|  | 2.1.2. |  | Строительство водопроводной линии по ул. Баженова в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9696,2 | - | - | - |  | 9696,2 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 1751,5 | - | - | - |  | 1751,5 |  |
|  | 2.1.3. |  | Строительство водопроводной линии от насосной станции № 2 «Западная» до пос. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 26711,1 | - | - | - |  | 26711,1 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 4825,0 | - | - | - |  | 4825,0 |  |
|  | 2.1.4. |  | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала «Центр» в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 17522,4 | - | - | 17522,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 3165,2 | - | - | 3165,2 |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | 2.1.5. |  | Строительство водопроводной линии и насосной станции с резервуарами запаса воды для жилых домов квартала ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области (объект является переходящим на 2014 год) | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 87180,5 | - | - | 17436,1 |  | 69744,4 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 15748,0 | - | - | 3149,6 |  | 12598,4 |  |
|  | 2.1.6. |  | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (г. Новошахтинск, ул.Харьковская, 1-й этап) | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 18857,8 | 18857,8 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 3301,9 | 3301,9 | - | - |  |  |  |
|  | 2.1.7. |  | г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (ул. Харьковская, 2-й этап) | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 61296,0 | - | - | 61296,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 11072,3 | - | - | 11072,3 |  |  |  |
|  | 2.1.8. |  | Строительство водопроводной линии от ул. Гражданской по ул.Тельмана до пер.Гризодубовой в городе Новошахтинске Ростовской области | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 10495,6 | - | - | - |  | 10495,6 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 1895,9 |  |  |  |  | 1895,9 |  |
|  | 2.2. |  | Реконструкция объектов водоснабжения | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37589,1 | - | 37589,1 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 6790,0 | - | 6790,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 10080,0 | 4765,0 | 322,0 | 4993,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  | 54 459,1 | 4765,0 | 44701,1 | 4 993,0 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. |  | Реконструкция магистрального водовода от водозабора до пос. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (строительство площадки водопроводных сооружений) | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37589,1 | - | 37589,1 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 6790,0 | - | 6790,0 | - |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | 2.2.2. |  | Реконструкция: замена металлического водопровода Д=530мм на Д=160мм ПНД протяженностью 200м по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 322,0 | - | 322,0 | - |  |  |  |
|  | 2.2.3. |  | Реконструкция: замена участка водопровода Д=500мм на ПНД Д=225мм протяженностью 1200м от НС 142 до ул. Богораза в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 4765,0 | 4765,0 | - | - |  |  |  |
|  | 2.2.4. |  | Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров) | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 4993,0 | - | - | 4993,0 |  |  |  |
|  | 2.3. |  | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 104739,9 | 15555,9 | 39184,0 | 20000,0 |  | 30000,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 18865,8 | 2755,8 | 7078,1 | 3612,8 |  | 5419,1 |  |
|  |  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 40483,3 | 21314,5 | 19168,8 | - |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  | 164089,0 | 39626,2 | 65430,9 | 23612,8 |  | 35419,1 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 886,4 | 886,4 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 154,4 | 154,4 | - | - |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | 2.3.2. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до № 29 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 8022,6 | - | 8022,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 1449,2 | - | 1449,2 |  |  |  |  |
|  | 2.3.3. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3322,1 | - | 3322,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 600,1 | - | 600,1 |  |  |  |  |
|  | 2.3.4. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7399,1 | - | - | 7399,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 1336,6 | - | - | 1336,6 |  |  |  |
|  | 2.3.5. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 8984,4 | - | 8984,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 1622,9 | - | 1622,9 |  |  |  |  |
|  | 2.3.6. |  | Капитальный ремонт водопровода Д=160мм L=2500м от ул. Менделеева до ул. Красный Проспект в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 8487,4 | - | 8487,4 | - |  |  |  |
|  | 2.3.7. |  | Капитальный ремонт водопровода Д=110мм L=300м от пер. Аксайского до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 437,7 | - | 437,7 | - |  |  |  |
|  | 2.3.8. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 8873,3 | - | - | 8873,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 1602,9 | - | - | 1602,9 |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | 2.3.9. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3939,4 | - | 3939,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 711,6 | - | 711,6 |  |  |  |  |
|  | 2.3.10. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 8709,8 | - | - | 3727,6 |  | 4982,2 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 1573,3 | - | - | 673,3 |  | 900,0 |  |
|  | 2.3.11. |  | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1000м от пер.Мостового до ул. Мясницкой в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 1205,9 | - | 1205,9 | - |  |  |  |
|  | 2.3.12. |  | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=2000м от бывшего «Динамитного склада» до ул. Красногвардейской в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 6107,8 | - | 6107,8 | - |  |  |  |
|  | 2.3.13. |  | Капитальный ремонт участка водопровода Д=200мм L=1500м от ул. Севастопольской до ул. Шляховой в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 3381,308 | 3381,3 | - | - |  |  |  |
|  | 2.3.14. |  | Капитальный ремонт участка магистральной водопроводной сети Д=300мм L=2500м по ул. Жукова в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 5999,227 | 5999,2 | - | - |  |  |  |
|  | 2.3.15. |  | Капитальный ремонт участка водопровода от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 4509,3 | - | 4509,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 814,5 | - | 814,5 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | 2.3.16. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова №87 в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 11138,6 | - | - | - |  | 11138,6 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 2012,0 | - | - | - |  | 2012,0 |  |
|  | 2.3.17. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 5186,2 | 5186,2 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 921,0 | 921,0 | - | - |  |  |  |
|  | 2.3.18. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9483,3 | 9483,3 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 1680,4 | 1680,4 | - | - |  |  |  |
|  | 2.3.19. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио (район магазина «Магнит») через поселок Михайло-Леонтьевский до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 10406,2 | - | 10406,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 1879,8 | - | 1879,8 |  |  |  |  |
|  | 2.3.20. |  | Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова,18 в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 2930,0 | - | 2930,0 | - |  |  |  |
|  | 2.3.21. |  | Устройство ограждения насосной станции №2 «Западная», расположенной по адресу: ул. Грессовская, 10-а в городе Новошахтинске Ростовской области | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 11934,024 | 11934,0 | - | - |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | 2.3.22. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Украинской, Неглинной, Шмидта в г.Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 11560,4 | - | - | - |  | 11560,4 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 2088,2 | - | - | - |  | 2088,2 |  |
|  | 2.3.23. |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Великая Русь в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2234,1 | - | - | - |  | 2234,1 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 403,6 | - | - | - |  | 403,6 |  |
|  | 2.3.24. |  | Ремонт участка водопроводной линии по ул. Стахановской от ул. Харьковской до ул. Шоссейной в городе Новошахтинске Ростовской области | УЖКХ Администрации города | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 84,7 | - | - | - |  | 84,7 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 15,3 |  |  |  |  | 15,3 |  |
|  |  |  | Итого по направлению водоснабжение |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 377171,6 | 34413,7 | 76773,1 | 118189,1 |  | 147795,7 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 74055,0 | 8204,1 | 17381,1 | 21772,5 |  | 26697,3 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 52113,3 | 27629,5 | 19490,8 | 4993,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 67063,3 | 67063,3 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 570403,2 | 137310,6 | 113645,0 | 144954,6 |  | 174493,0 |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | II. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3351,2 | - | - |  | 2026,5 |  | 1324,7 |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 1242,3 | - | - |  | 1003,0 |  | 239,3 |
|  |  |  |  | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 3500,0 | - | - |  | 3500,0 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 8093,5 | - | - |  | 6529,5 |  | 1564,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоотведения |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 922,0 | - | - |  | 922,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 4303,5 | - | - |  | 4303,5 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 5 225,5 | - | - |  | 5225,5 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. | Строительство канализационной линии по ул. Дернова в городе Новошахтинске |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 922,0 | - | - |  | 922,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 166,5 | - | - |  | 166,5 |  |  |
|  | 3.1.2. | Строительство канализационной линии по ул. Коперника до ФНС №3 и строительство напорного коллектора от ФНС №3 до очистных сооружений пос. Бугултай в городе Новошахтинске |  | УКС Администрации города | средства бюджета города | 1622,3 | - | - |  | 1622,3 |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | 3.1.3. | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Нахимова в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | средства бюджета города | 1188,6 | - | - |  | 1188,6 |  |  |
|  | 3.1.4. | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | средства бюджета города | 1326,1 | - | - |  | 1326,1 |  |  |
|  | 3.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоотведения |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2429,2 | - | - |  | 1104,5 |  | 1324,7 |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 438,8 | - | - |  | 199,5 |  | 239,3 |
|  |  | Итого |  |  |  | 2868,0 | - | - |  | 1304,0 |  | 1564,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. | Реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул.Линейной, ул.Расковой, ул.Коперника в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1104,5 | - | - |  | 1104,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 199,5 | - | - |  | 199,5 |  |  |
|  | 3.2.2. | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Парковой до ФНС 8 в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1324,7 | - | - |  | - |  | 1324,7 |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 239,3 | - | - |  | - |  | 239,3 |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | 4. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 105245,9 | 10322,8 | 15428,1 |  | 24594,2 |  | 54900,8 |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 18954,0 | 1807,4 | 2786,9 |  | 4442,6 |  | 9917,1 |
|  |  |  |  | Администрация города | средства федерального бюджета | 65291,7 | 65291,7 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 2227,2 | 2227,2 | - |  | - |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 191718,8 | 79649,1 | 18215,0 |  | 29036,8 |  | 64817,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Строительство объектов водоотведения |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 51573,0 | - | - |  | 24594,2 |  | 26978,8 |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 9316,0 | - | - |  | 4442,6 |  | 4873,4 |
|  |  | Итого |  |  |  | 60889,0 |  |  |  | 29036,8 |  | 31852,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. | Строительство канализационной линии по ул. Дернова в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 8135,5 | - | - |  | - |  | 8135,5 |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 1469,6 | - | - |  | - |  | 1469,6 |
|  | 4.1.2. | Строительство канализационной линии по ул. Коперника до ФНС №3 и строительство напорного коллектора от ФНС №3 до очистных сооружений поселке Бугултай в г. Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 18843,3 | - | - |  | - |  | 18843,3 |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 3403,8 | - | - |  | - |  | 3403,8 |
|  | 4.1.3. | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Нахимова в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9201,5 | - | - |  | 9201,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 1662,1 | - | - |  | 1662,1 |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | 4.1.4. | Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 15392,7 | - | - |  | 15392,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 2780,5 | - | - |  | 2780,5 |  |  |
|  | 4.2. | Реконструкция объектов водоотведения |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 53672,9 | 10322,8 | 15428,1 |  | - |  | 27922,0 |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 9638,0 | 1807,4 | 2786,9 |  | - |  | 5043,7 |
|  |  |  |  | Администрация города | средства федерального бюджета | 65291,7 | 65291,7 | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 128602,6 | 77421,9 | 18215,0 |  | - |  | 32965,7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. | Реконструкция объектов канализационных сетей поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 25750,9 | 10322,8 | 15428,1 |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 4594,3 | 1807,4 | 2786,9 |  | - |  |  |
|  | 4.2.2. | Реконструкция сетей канализации в посёлке Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |  | Администрация города | средства федерального бюджета | 41626,5 | 41626,5 | - |  | - |  |  |
|  | 4.2.3. | Реконструкция сетей канализации в поселке Западный, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» |  | Администрация города | средства федерального бюджета | 23665,2 | 23665,2 | - |  | - |  |  |
|  | 4.2.4. | Реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул.Линейной, ул.Расковой, ул.Коперника в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 12868,5 | - | - |  | - |  | 12868,5 |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 2324,5 | - | - |  | - |  | 2324,5 |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | 4.2.5. | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Парковой до ФНС 8 в городе Новошахтинске Ростовской области |  | УКС Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 15053,5 | - | - |  | - |  | 15053,5 |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 2719,2 | - | - |  | - |  | 2719,2 |
|  | 4.3. | Капитальный ремонт объектов водоотведения |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 2227,2 | 2227,2 | - |  | - |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 2 227,2 | 2 227,2 | - |  | - |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=400 м по ул. Рабоче-Крестьянской,39, 39-а в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 624,8 | 624,8 | - |  | - |  |  |
|  | 4.3.2. | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=400 м по ул. Депутатской от №3 по №21 в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 624,8 | 624,8 | - |  | - |  |  |
|  | 4.3.3. | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=800 м от ФНС ш.Самбековская до АЗС «Великорусь» в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | внебюджетные источники | 977,6 | 977,6 | - |  | - |  |  |
|  |  | Всего по направлению водоотведение |  |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 108597,1 | 10322,8 | 15428,1 |  | 26620,7 |  | 56225,5 |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 23696,3 | 1807,4 | 2786,9 |  | 8945,6 |  | 10156,4 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2227,2 | 2227,2 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 65291,7 | 65291,7 | - |  | - |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 199812,3 | 79649,1 | 18215,0 |  | 35566,3 |  | 66381,9 |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | 5 | Строительство объектов газоснабжения |  |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37013,6 | - | 37013,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 6686,0 | - | 6686,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 43699,6 | - | 43699,6 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Строительство распределительного газопровода для газификации улиц поселка ш. Юбилейной г. Новошахтинска Ростовской области. |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 27024,2 | - | 27024,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 4881,6 | - | 4881,6 |  |  |  |  |
|  | 5.2 | Строительство распределительного газопровода для газификации улиц поселка Соколово-Кундрюченский, г. Ново-шахтинска Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9989,4 | - | 9989,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 1804,4 | - | 1804,4 |  |  |  |  |
|  | 6. | Разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области |  | УЖКХ Администрации города | средства бюджета города | 1380,0 | - | - |  | 1380,0 |  |  |
|  | 7. | Замена 20 пожарных гидрантов |  | УЖКХ Администрации Города | средства бюджета города | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по Программе |  |  | фонд софинансирования расходов областного бюджета | 522782,3 | 44736,5 | 129214,8 |  | 144809,8 |  | 204021,2 |
|  |  |  |  |  | средства бюджета города | 105917,3 | 10111,5 | 26854,0 |  | 32098,1 |  | 36853,7 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 54340,5 | 29856,7 | 19490,8 |  | 4993,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 132355,0 | 132355,0 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 815395,1 | 217059,7 | 175559,6 |  | 181900,9 |  | 240874,9 |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                                                              Ю.А. Лубенцов