«Приложение № 2

к долгосрочной городской целевой программе

«Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы»

Система программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание  мероприятий | Цель  мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок испол-  нения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Проведение меро-  приятий по капи-тальному ремонту  автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | | Сохранение протяженнос-ти соответст-  вующих нор-мативным требованиям автомобиль-ных дорог об-щего пользо-вания муници-пального зна-чения за счет капитального ремонта авто-мобильных дорог | Управление  жилищно-коммунального  хозяйства Администрации города,  муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2011-2015  годы | Бюджет  города  Област-ной  бюджет | | 38 666,000  311 129,500 | | 7 618,600  43 512,700 | 4 191,900  23 205.300 | 4 768,300  43 395,700 | | 11 793,400  107 332,200 | 10 293,800  93 683,600 |
| 1.1.1. | Капитальный ре-монт автомобиль-ной дороги по ул. Красный Проспект от ул. Мичурина до городского кладбища пос. Петровский | |  | Управление  жилищно-коммунального  хозяйства Администрации города | 2011  год | Бюджет  города  Област-  ной  бюджет | | 1 623,000  9 269,900 | | 1 623,000  9 269,900 |  |  | |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Просвеще-ния (от ул.Просве-  щения № 10 до МБОУ СОШ №27) в г.Новошахтинске | |  | Управление  жилищно-коммунального  хозяйства Администрации города | 2011  год | Бюджет  города  Област-  ной  бюджет | | 1 463,400  8 358,200 | | 1 463,400  8 358,200 |  |  | |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Комсомоль-ской (от трассы  «Новошахтинск-Майский» до ул. Советской Конституции) в городе Новошахтинске | |  | Управление  жилищно-коммунального  хозяйства Администрации города | 2011  год | Бюджет  города  Област-  ной  бюджет | | 4 532,200  25 884,600 | | 4 532,200  25 884,600 |  |  | |  |  |
| 1.1.4. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Советской Конституции (от ул. Красный Проспект № 1 до ул. Шоссейной) | |  | Управление  жилищно-коммунального  хозяйства Администрации города | 2012  год | Бюджет  города  Област-  ной  бюджет | | 4 191,900  23 205,300 | |  | 4 191,900  23 205,300 |  | |  |  |
| 1.1.5. | Капитальный ре-монт автодороги от поста № 4 пос. Радио (учас-ток автодороги от пос-та № 4 до пос. Красный); автодорога по ул. Коненкова, ул. Желябова; участок авто-дороги от ул. Же-лябова до ул. Де-ниса Давыдова; ул. Восточная (от ул.Дениса Давы-дова до ул. Чека- | |  | Муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2013-2014  годы | Бюджет  города  Област-  ной  бюджет | | 8 751,810  79 650,200 | |  |  | 4 768,300  43 395,700 | | 3 983,510  36 254,500 |  |
|  | лина);ул.Чекали-  на (от ул.Восточ-  ной до ул. Буден-ного); ул. Буденно-  го (от ул. Чекали-  на до ул. Соколо-ва); ул. Соколова (от ул. Буденного до ул. Соколова № 10) до ул. Соко-лова № 10  в пос. Самбек  в г. Новошахтинске Ростовской области | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |
| 1.1.6. | Капитальный ре-монт автодороги  по ул. Садовой (от ул. Комсомольской до ул. Ульянцева); участок автодороги от ул. Садовой до пл. Базарной;  пл. Базарная; от  ул. Базарной до  пр. Ленина в горо- де Новошахтинске Ростовской облас- ти | |  | Муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2014  год | Бюджет  города  Област-  ной  бюджет | | 3 042,550  27 690,600 | |  |  |  | | 3 042,550  27 690,600 |  |
| 1.1.7. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Гришина (от ул. Мичурина до ул. Мира),  ул. Мира  (от ул. Гришина  до ул. Морозова) | |  | Муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2014  год | Бюджет  города  Област-  ной  бюджет | | 4 767,340  43 387,150 | |  |  |  | | 4 767,340  43 387,150 |  |
| 1.1.8. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Мичурина (от ул. Красный  Проспект до  ул. Белинского) | |  | Муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2015 | Бюджет  города  Област-  ной  бюджет | | 5 400,400  49 144,000 | |  |  |  | |  | 5 400,400  49 144,000 |
| 1.1.9. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Антипова (от пер. Лаптева до ул. Королева) | |  | Муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2015  год | Бюджет  города  Област-  ной  бюджет | | 4 893,400  44 539,600 | |  |  |  | |  | 4 893,400  44 539,600 |
| 1.2. | Всего по разделу, в том числе: | | | | |  | | 349 795,500 | | 51 131,300 | 27 397,200 | 48 164,000 | | 119 125,600 | 103 977,400 |
| 1.2.1. |  | | | | | Бюджет города | | 38 666,000 | | 7 618,600 | 4 191,900 | 4 768,300 | | 11 793,400 | 10 293,800 |
| 1.2.2. |  | | | | | Област-ной бюджет | | 311 129,500 | | 43 512,700 | 23 205,300 | 43 395,700 | | 107 332,200 | 93 683,600 |
| 1.2.3. |  | | | | | Федераль- ный бюджет | |  | |  |  |  | |  |  |
| 1.2.4. |  | | | | | Внебюд-жетные источники | |  | |  |  |  | |  |  |
| 2. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство и  реконструкция  автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соот-ветствующих нормативным требованиям | | Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации города,  муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2012-  2015  годы | Бюджет  города  Област-  ной  бюджет | 4 886,200  28 310,700 | |  | | 4 886,200  28 310,700 | |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство автодороги по пер. Водосбор-ному (от ул.Со-ветской Консти-туции до  ул. Просвещения) в г.Ново-шахтинске Ростовской области |  | | Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации города | 2012  год | Бюджет  города  Област-  ной  бюджет | 827,335  4 854,923 | |  | | 827,335  4 854,923 | |  |  |  |
| 2.1.2. | Строительство подъезда к МУ ДОД «Город-ская станция юных натуралис-  тов» от автодо-роги «Новошах-  тинск-Майский» - ул. Радио |  | | Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации города | 2012  год | Бюджет  города  Област-  ной  бюджет | 4 058,865  23  455,777 | |  | | 4 058,865  23 455,777 | |  |  |  |
| 2.1.3 | Строительство автодороги от ул. Карла Марк-са до трассы «Новошахтинск - Майский»  (пер. Ясный,  ул. Крупская,  ул. Кубанская, ул. Можайского) |  | | Муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2015  год | Бюджет  города  Област-  ной  бюджет | 0  0 | |  | |  | |  |  | 0  0 |
| 2.1.4 | Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией |  | | Муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление | 2014  год | Бюджет  города | 0 | |  | |  | |  | 0 |  |
|  |  |  | | жилищно-  коммунального  хозяйства» |  | Област-  ной  бюджет | 0 | |  | |  | |  | 0 |  |
| 2.1.5. | Реконструкция  межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда 29 км  до 2-го отделе-ния ЗАО«Приго-  родное» в г.Но-вошахтинске  Ростовской области |  | | Муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2014  год | Бюджет  города  Област  ной  бюджет | 0  0 | |  | |  | |  | 0  0 |  |
| 2.2. | Всего по разделу, в том числе: | | | | |  | 33 196,900 | |  | | 33 196,900 | |  |  |  |
| 2.2.1. |  | | | | | Бюджет города | 4 886,200 | |  | | 4 886,200 | |  |  |  |
| 2.2.2. |  | | | | | Област-  ной бюджет | 28 310,700 | |  | | 28 310,700 | |  |  |  |
| 2.2.3. |  | | | | | Федераль-ный бюджет |  | |  | |  | |  |  |  |
| 2.2.4. |  | | | | | Внебюд-жетные  источ-  ники |  | |  | |  | |  |  |  |
| 3. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения  и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет содержания автомобильных дорог местного значения | | Управление  жилищно-коммунального  хозяйства Администрации города,  муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2012-  2015  годы | Област-  ной  бюджет | 57 454,800 | |  | | 13 330,000 | | 14 169,800 | 14 977,500 | 14 977,500 |
| 3.2. | Всего по разделу, в том числе: | | | | |  | 57 454,800 | |  | | 13 330,000 | | 14 169,800 | 14 977,500 | 14 977,500 |
| 3.2.1. |  | | | | | Бюджет  города |  | |  | |  | |  |  |  |
| 3.2.2. |  | | | | | Област  ной бюджет | 57 454,800 | |  | | 13 330,000 | | 14 169,800 | 14 977,500 | 14 977,500 |
| 3.2.3. |  | | | | | Феде-  ральный бюджет |  | |  | |  | |  |  |  |
| 3.2.4. |  | | | | | Внебюд-жетные источни-  ки |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4. Мероприятия по ремонту дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | Ремонт дворо-вых территорий многоквартир-ных домов,про-ездов к дворо-вым террито-риям много-  квартирных домов | Улучшение ком-фортности дви-жения жителей многоквартир-  ных домов | | Управление жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации города,  муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2012-2013  годы | Бюджет города  Област  ной бюджет | 5 384,600  40 256,600 | |  | | 2 609,600  15 001,300 | | 2 775,000  25 255,300 |  |  |
| 4.1.1. | Ремонт проез-дов к дворовым территориям по улицам: 40 Лет Октября и  40 Лет Советской Армии (от дома №1 до дома №21 ул. 40 Лет Октября, от дома №2 до дома №20 ул. 40 Лет Советской Армии, от дома №8 улицы  40 Лет Советской Армии до дома №7 улицы 40 Лет Октября, от дома №14 улицы 40 Лет Советской Армии до дома №15 улицы 40 Лет Октября, к дворовым территориям домов  №№7, 9,11, 13 улицы 40 Лет Октября, к дво-ровым терри-  ториям домов  № 6, 8,12,14  улицы 40 Лет Советской Армии, к дворовым территориям домов №№ 18, 19 улицы 40 Лет Советской Армии) в г. Новошахтинске |  | | Управление жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации города | 2012  год | Бюджет города  Област  ной бюджет | 628,680  3 702,593 | |  | | 628,680  3 702,593 | |  |  |  |
| 4.1.2 | Ремонт проез-дов к дворовым территориям по улицам Соколо-ва №№ 29,20,22, Тореза №№15,  17,24, 22, Гово-рова №№ 15, 30, 32,34, Восточ-ной №№ 24, 26, Достоевского  №№ 30, 34, 36, 38, 40, Кольцова №№ 1, 3, Щусе-ва №№2, 4, Ми-ра №30, Парко-вой №№44,46,48, Рабоче-Кресть-янской №№ 30, 28, 42, 44, 46, Кузнецкой №№17, 17а, 19, 35, 37, 39 в г.Но-вошахтинске |  | | Управление жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации города | 2012  год | Бюджет города  Област-  ной бюджет | 927,965  5 162,981 | |  | | 927,965  5 162,981 | |  |  |  |
| 4.1.3. | Ремонт проездов к дворовым территориям по улицам Харьковской №№ 16, 21, 22, 24, 26, 72,78,86-а, 88, 90, 92, 94,100, 104,107, ул.Зорге №№40,42,44,46,51,74,76 в г. Новошахтинске |  | | Управление жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации города | 2012  год | Бюджет города  Област  ной бюджет | 1 052,955  6 135,726 | |  | | 1 052,955  6 135,726 | |  |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дво-  ровым террито-риям многоквар-  тирных домов по ул.Харьковской №№ 8,10,12,14,  14а,20,52,54,  54а,60,62,68а,  70а,92а,113,115,  117,121,123, 125129; ул.Го-родской №№62,  64; ул. Зорге №№ 43,43а,45,  45а,47, 49,51,  52,54,56,62,64,  66,70,72,74,76;  ул. Мересьева №№ 34,36,38**;** ул.40 Лет Октяб-ря №№1,5,7,11, 13,15,17; ул.40 Лет Советской Армии №№ 2,4,  16,18;ул.Садо-  вая №№36,38 в г.Новошахтин-ске Ростовской области |  | | Муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2013  год | Бюджет города  Област-  ной бюджет | 809,045  7 363,124 | |  | |  | | 809,045  7 363,124 |  |  |
| 4.1.5 | Ремонт дворовых территорий и про-ездов к дворовым  территориям мно-гоквартирных до-мов по ул. Куз-нецкой №№ 23,  25,27,28,29,31,  37,37а,43,45,47,  49,51; |  | | Муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2013  год | Бюджет города  Област-  ной бюджет | 295,44937  2 688,880 | |  | |  | | 295,44937  2 688,880 |  |  |
|  | ул.Рабоче- Крестьянской №№ 36,38;ул.Мо-  жайского №3 и ул. Парковой №№ 7,22 в г. Новошахтинске  Ростовской области |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.1.6 | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворо-вым территориям многоквартирных домов по ул. Дос-тоевского №№10,  12,16,7а,7б,30а,  32,36а,38а,42;  ул. Чиха №№23а,  25а,27а,28,32,34,  36,38,40,42;  ул. Молодежной №№ 4,6,8,8а,12, 16,18 в г. Ново-шахтинске Рос-товской области |  | | Муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2013  год | Бюджет города  Област-  ной бюджет | 743,63115  6 767,792 | |  | |  | | 743,63115  6 767,792 |  |  |
| 4.1.7 | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым тер-риториям много-квартирных до-мов по ул.Вос-точной №№ 2,4,  6,8,12,16,18,20,  22; ул. Соколова №№ 25,27;  ул.Чекалина  №№ 30,32;  ул. Челюскина №29  в г. Новошах-тинске Ростов-ской области |  | | Муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2013  год | Бюджет города  Област-  ной бюджет | 255,3713  2 324,127 | |  | |  | | 255,3713  2 324,127 |  |  |
| 4.1.8 | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым тер-  риториям много-квартирных до-мов по ул. Го-родской №№ 46,  48,50,52,54,56,  58; ул. Малоса-довой №№ 8,10;  ул. Харьковской №№ 28,131,133,  135,137 в г.Но-вошахтинске Ростовской области |  | | Муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2013  год | Бюджет города  Област-  ной бюджет | 257,430  2 342,872 | |  | |  | | 257,430  2 342,872 |  |  |
| 4.1.9 | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым тер-риториям много-квартирных до-мов по ул. Куз-нецкой № 41;  ул. Рабоче-Крестьянской  № 48; ул.Миха-ила Чиха № 30; ул. Можайского №13; ул.Чайков-ского №№ 83, 83а;ул. 4-й Пя-тилетки №№25, 27,29,31,33 в  г. Новошахтинске Ростовской области |  | | Муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2013  год | Бюджет города  Област-  ной бюджет | 169,343  1 541,191 | |  | |  | | 169,343  1 541,191 |  |  |
| 4.1.10 | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым террито-риям многоквар-тирных домов по ул. Магистраль-ной №№ 2,4,8;  ул. Коперника №№2,3,4,5,6,7,8,10; ул. Фестивальной №4,8,10; ул. Линейной №№27,22,30;  ул. Перспективной №№1,3 в г.Новошахтинске Ростовской области |  | | Муниципальное казенное  учреждение  города Ново-  шахтинска  «Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | 2013  год | Бюджет города  Област-  ной бюджет | 244, 73018  2 227,314 | |  | |  | | 244, 73018  2 227,314 |  |  |
| 4.2. | Всего по разделу, в том числе: | | | | |  | 45 641,200 | |  | | 17 610,900 | | 28 030,300 |  |  |
| 4.2.1. |  | | | | | Бюджет города | 5 384,600 | |  | | 2 609,600 | | 2 775,000 |  |  |
| 4.2.2. |  | | | | | Област-  ной бюд-жет | 40 256,600 | |  | | 15 001,300 | | 25 255,300 |  |  |
| 4.2.3. |  | | | | | Феде-  ральный бюджет |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.2.4. |  | | | | | Внебюд-жетные источни-  ки |  | |  | |  | |  |  |  |
| 5. | Всего по программе, в том числе: | | | | |  | 486 088,400 | | 51 131,300 | | 91 535,000 | | 90 364,100 | 134 103,100 | 118 954,900 |
| 5.1. |  | | | | | Бюджет города | 48 936,800 | | 7 618,600 | | 11 687,700 | | 7 543,300 | 11 793,400 | 10 293,800 |
| 5.2. |  | | | | | Област-  ной  бюджет | 437 151,600 | | 43 512,700 | | 79 847,300 | | 82 820,800 | 122 309,700 | 108 661,100 |
| 5.3. |  | | | | | Феде-  ральный бюджет |  | |  | |  | |  |  |  |
| 5.4. |  | | | | | Внебюд-жетные источни-  ки |  | |  | |  | |  |  | » |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов