Приложение

к постановлению

Администрации города

от 15.05.2015  № 500

Инвестиционная программа города Новошахтинска на 2015 год

| № п/п | Муниципальная программа города Новошахтинска, исполнитель, наименование инвестиционного проекта | Контрактная стоимость или проектная стоимость (тыс. руб.) | Сроки выполнения работ | Освоено на 1 января очередного финансового года (тыс. руб.) | Объем финансирования на очередной финансовый год (тыс. руб.) | Остаток на 1 января планового периода (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета города | средства внебюджетных источников |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие муниципальной системы образования» Муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление капитального строительства» Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест г. Новошахтинск, в мкр. № 3 по ул. Харьковская | 77 490,6 | 2014 – 2015 | 15 068,9 | 62 421,8 | 0,0 | 56 242,0 | 6 179,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | «Обеспечение качественными жилищно-комму-нальными услугами» Муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление капитального строительства» Реконструкция магистрального водовода от водозабора до п. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (Строительство площадки водопроводных сооружений) | 17 346,0 | 2015 | 0,0 | 17 345,9 | 0,0 | 15 628,7 | 1 717,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | «Обеспечение качествен-ными жилищно-комму-нальными услугами» Муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление капитального строительства» Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, Ямской, 1-й Тупик, Станционной и переулку Водному» | 22 829,4 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | «Обеспечение качествен-ными жилищно-комму-нальными услугами» Муниципальное казенное учреждение города Но-вошахтинска «Управле-ние жилищно-комму-нального хозяйства» Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Харьковской (от ул. Невский проспект до Администрации города) | 10 391,2 | 2015 | 0,0 | 10 391,2 | 0,0 | 9 362,4 | 1 028,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | «Развитие здравоохранения» Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска Капитальный ремонт акушерско-гинекологи-ческого корпуса МБУЗ «ЦГБ» расположенного по адресу: г. Новошахтинск, ул. Просвещения, 20/11 | 143 820,4 | 2012 - 2015 | 116 719,2 | 26 219,8 | 0,0 | 16 325,9* | 9 893,9 | 0,0 | 881,4 |
|  | Всего | 271 877,6 |  | 131 788,1 | 116 378,7 | 0,0 | 97 559,0 | 18 819,7 | 0,0 | 881,4 |

* резервный фонд Правительства Ростовской области

Управляющий делами Администрации города                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов