Приложение

к постановлению

Администрации города

от 04.09.2015 № 927

Изменения,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города от 31.10.2014 № 1356 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы

по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на 2015-2049 годы на территории города Новошахтинска на 2015 год»

1. В краткосрочном плане реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 – 2049 годы на территории города Новошахтинска на 2015 год (далее – План):

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования Плана» изложить в редакции:

| «Объемы и источники финансирования Плана | общий объем финансирования Плана составит 7 154,079 тыс. рублей, в том числе за счет: средств областного бюджета 6 165,533 тыс. рублей; средств бюджета города 677,458 тыс. рублей; средств собственников (за счет взноса для формирования фонда капитального ремонта) 311,088 тыс. рублей» |
| --- | --- |

1.2. Пункт «Ожидаемые конечные результаты реализации Плана» изложить в редакции:

| «Ожидаемые конечные результаты реализации Плана | проведение капитального ремонта не менее 4 380,9 квадратных метров общей площади многоквартирных домов» |
| --- | --- |

1.3. Приложение № 1 к Плану изложить в редакции:

«Приложение № 1

к краткосрочному плану реализации

региональной программы по проведению

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах на 2015 – 2049 годы

на территории города Новошахтинска на 2015 год

| Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Ма-те-риал стен | Ко- ли-чест- во эта-жей | Коли-чество подъ-ездов | Общая площадь МКД всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистри-рован- ных в МКД на дату утверждения Плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная сто имость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предель-ная стоимость капиталь-ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завер-шения работ |
|  |  | ввода в экс-плуа-та-цию | заверше-ние пос-лед-него капи-таль-ного ре-монта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собствен-ности граждан |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств област-ного бюджета | за счет средств бюд- жета города | за счет средств собственни-ков помеще-ний в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | человек | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | руб. на кв. м | руб. на кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальное образование «Город Новошахтинск» |
| 1. | ул. Харь-ковская, 12 | 1 969 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 519,9 | 1 422,7 | 1 422,7 |  | 2 148 346 | 0 | 1 838 750 | 202 039 | 107 557 | 1 413,5 | 31 159,20 | декабрь 2015 года |
| 2. | ул. Харь-ковская, 14 | 1970 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 599,9 | 1 501,9 | 1 501,9 |  | 1 758 522 | 0 | 1 482 125 | 162 853 | 113 544 | 1 099,2 | 31 159,20 | декабрь 2015 года |
| 3. | ул. 40 Лет Октября, 1 | 1958 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 261,1 | 1 190,3 | 1 190,3 |  | 3 247 211 | 0 | 2 844 658 | 312 566 | 89 987 | 2 574,9 | 31 159,20 | декабрь 2015 года |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 4 380,9 | 4 114,9 |  |  | 7 154 079 |  | 6 165 533 | 677 458 | 311 088 |  |  |  |
| Заместитель Главы Администрации города по административно-правовым вопросам А.Г. Лиханов» |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                       Ю.А. Лубенцов

2. Приложение № 2 изложить в редакции:

«Приложение № 2

к краткосрочному плану

реализации региональной

программы по проведению

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах

на 2015 – 2049 годы на территории

города Новошахтинска на 2015 год

| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2015 году |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта всего | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |
|  |  |  | ремонт внутри-домовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | ремонт фунда-ментов | утеп-ление фаса-дов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (обще-домовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | рублей | рублей | еди-ниц | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальное образование «Город Новошахтинск» |
| 1. | ул. Харьковская, 12 | 2 148 346 | 397 555 | 0 | 0 | 762,0 | 1 750 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ул. Харьковская, 14 | 1 758 522 |  |  |  | 742,9 | 1 758 522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ул. 40 Лет Октября, 1 | 3 247 211 | 342 756 |  |  | 1 131,0 | 2 904 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 7 154 079 | 740 311 |  |  | 2 635,9 | 6 413 768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель Главы Администрации города по административно-правовым вопросам А.Г. Лиханов» |

Управляющий делами

Администрации города                                         			Ю.А. Лубенцов