Приложение

к постановлению

Администрации города

от 08.04.2016 № 265

Отчет

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2015 год

(далее – отчет)

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее − программа), в том числе основных мероприятий и мероприятий подпрограмм в разрезе подпрограмм программы, достигнутые за 2015 год

По подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния жилищного фонда»

Постановлением правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803 утверждена Региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 − 2049 годы (далее − Региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2015 – 2049 годы). По состоянию на 01.01.2016 в эту программу включены 632 многоквартирных дома, расположенных на территории города Новошахтинска.

Региональная программа позволяет увидеть весь объем жилищного фонда, определить плановые периоды, в течение которых будет проводиться ремонт. Постоянство финансовой составляющей обеспечено введением ежемесячных взносов на капремонт, которые послужат основным источником финансирования проводимых работ.

В рамках реализации Региональной программы в 2015 году освоено 6 636,6        тыс. руб., направленных на выполнение капитального ремонта 3-х домов, общей площадью 4 380,9 кв. м, что привело к уменьшению доли домов, требующих выполнения капитального ремонта с износом от 50 − 52%.

Выполнен капитальный ремонт кровли и системы электроснабжения с установкой общедомовых приборов учета.

Жилищным кодексом Российской Федерации (статья 161) предусмотрено, что способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения. В городе уменьшилось число домов избравших способ управления ТСЖ и управление управляющей компании, но увеличилось число домов избравших непосредственный способ управления. Общее количество домов, реализовавших свое право по выбору способа управления, в городе осталось неизменным. Таким образом, запланированные показатели программы выполнены на 100%.

По основному мероприятию «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта»

В целях повышения грамотности граждан в сфере управления многоквартирными домами в городе проведено 12 обучающих семинаров во всех районах города с председателями и членами советов многоквартирных домов, в которых приняли участие 387 человек.

Проведено девять встреч представителей органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в которых приняли участие 284 человека.

В рамках региональных мероприятий − «круглых столов», конференций, форумов, совещаний по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства приняли участие 650 человек.

В средствах массовой информации города размещено:

в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтё-    ра» − 19 статей, освещающих проблемы ЖКХ, ход реформы, изменения в федеральном законодательстве;

в эфире муниципального телерадиоканала МБУ «ТелеРадиоКомпания «Несве-тай» − 11 телепередач;

в эфире «Дорожное Радио − Новошахтинск» на регулярной основе освещалась информация о действующих тарифах на услуги предприятий и организаций ЖКХ.

На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещена информация о действующих тарифах и нормативах, размерах платы за пользование жильем, о работе городской тарифной комиссии, методические рекомендации по проведению общих собраний собственников жилья в многоквартирных домах и др.

Сформированы общественные организации советов микрорайонов, в которые введены активные председатели Советов многоквартирных домов, таких как «Совет микрорайона Радио», «Совет микрорайона поселка Несветаевский», «Совет микрорайона        № 3». Отделом ЖКХ, транспорта, связи и тарифной политики Администрации города организован и ведется ежедневный прием председателей и членов Советов многоквартирных домов.

По подпрограмме № 2 «Благоустройство города»

По основному мероприятию «Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства»

С целью выполнения данного мероприятия подпрограммы и решения вопросов местного значения в сфере благоустройства, озеленения территории городского округа в 2015 году:

осуществлялся постепенный переход на энергосберегающие технологии, что привело к снижению потребления электрической энергии по уличному освещению;

улучшено санитарно-гигиеническое состояние города за счет увеличения убираемой площади до 650,0 тыс. кв. м на улицах, площадях, в парках;

выполнены работы по подготовке города к праздникам: ремонт и покраска лавочек, урн, парапетов, побелка деревьев, размещение рекламных, праздничных баннеров, флагштоков;

улучшено состояние зеленых насаждений за счет вырубки 1 697 аварийных деревьев;

вывезено 13 свалочных очагов общим объемом 1 700 куб. м;

отловлено 800 бродячих животных с последующей эвтаназией и утилизацией трупов животных.

В целях улучшения архитектурно-планировочного облика города в 2015 году:

в центре города была установлена 3-х ярусная клумба «Я люблю Новошахтинск», размещены 30 праздничных баннеров;

на клумбах города были размещены 25 штук подвесных цветочных кашпо.

По подпрограмме № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города»

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города»

Исполнение составляет 100%.

С целью реализации данного мероприятия программы завершены работы по объекту:

«Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Харьковской (от ул. Невский Проспект до Администрации города) в городе Новошахтинске Ростовской области» протяженностью 1 267,3 п. м.

По основному мероприятию «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги»

С 01.01.2015 по 30.06.2015 утвержденный уровень платежей граждан за коммунальные услуги от установленного экономически обоснованного тарифа по видам услуг составил, в процентах:

по водоснабжению – 99,52;

по водоотведению – 99,54.

В связи с тем, что уровень платежей граждан составлял менее 100%, организации оказывающей соответствующие виды коммунальных услуг ООО «Донская региональная компания», в первом полугодии 2015 года предусмотрена субсидия на возмещение части платы граждан за услуги по водоснабжению и водоотведению из средств областного бюджета и бюджета города в сумме 141,8 тыс. руб.

С 01.07.2015 уровень платежей граждан за коммунальные услуги от установленного экономически обоснованного тарифа по видам услуг составил 100%.

По подпрограмме № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ»

По основному мероприятию «Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения»

В 2015 году было оказано ритуальных услуг по захоронению умерших граждан в количестве 585 чел. на сумму 3 632,2 тыс. руб., выдано 1 365 разрешений на захоронение.

На территории семи кладбищ города на площади 374,8 кв. м  проведены работы по расчистке подъездных дорог от снега, убраны несанкционированные свалки объемом 595 куб. м , в весенне-осенний период выполнен покос сорной растительности на площади 148,1 тыс. кв. м, завезен песок в объеме 150 тонн , проведена отсыпка дорог на площади 3 479 кв. м.

По подпрограмме № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города»

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение МКУ «УЖКХ»

Сферой реализации мероприятия является оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий Администрации города, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 11, 25, 26.1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В течение 2015 года МКУ «УЖКХ» исполнены функции муниципального заказчика по всему комплексу работ, связанных с жилищно-коммунальным обслуживанием, ремонтом и содержанием муниципального жилищного фонда, муниципальных автомобильных дорог, подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период, организацией благоустройства и озеленения территории города Новошахтинска, организацией электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения и водоотведения населения города.

По подпрограмме № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»

По основному мероприятию «Выполнение лесохозяйственных мероприятий»

Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения экологической безопасности, устойчивого экономического и социального развития общества.

В рамках решения вопросов местного значения в сфере охраны окружающей среды и озеленения территории городского округа в 2015 году:

выполнено обновление противопожарных минерализованных полос;

произведен отвод лесосеки под рубку формирования ландшафта в городских лесах на площади 2 га.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области дважды в год, в апреле и октябре, на территории Ростовской области проводится акция - День древонасаждений. Данная акция стала доброй традицией и с успехом проводится в городе Новошахтинске. Высадка зеленых насаждений проводится на территории предприятий, учреждений, скверов и улицах города. В 2015 году высажено 2 052 дерева и 3 044 кустарника.

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы по 12 показателям (индикаторам) в течение реализации программы в 2015 году.

Значение целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограмм), представленных в программе по каждому источнику ресурсного обеспечения.

Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограмм) осуществляется с учетом выполнения заданных целевых показателей (индикаторов) программы в объеме 76,9% и выше от общего количества показателей, при этом процент освоения средств составляет 95,9 − программа считается слабо эффективной.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы, являются:

непроведение капитального ремонта сетей теплоснабжения и уличных канализационных сетей города, ввиду отсутствия бюджетного финансирования и невыполнения производственных программ организаций;

невыполнение мероприятий по лесовосстановлению лесов, которые обусловлены проведением предварительных работ рубки ухода за лесом. В 2015 году разработана нормативно-техническая документация по отводу лесосеки под рубку формирования ландшафта в городских лесах города на территории 2 га, что даст в дальнейшем возможность проведения мероприятий по лесовосстановлению.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году по муниципальной программе приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями  муниципальной программы в отчетном году приведена в приложении   № 5 к настоящему отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году приведена в приложении № 6 к настоящему отчету.

II. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 7 к настоящему отчету.

Средства, направленные на выполнение мероприятий программы, освоены в полном объеме.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 8 к настоящему отчету.

IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования, а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы в 2015 году в программу были внесены следующие изменения следующими нормативными правовыми актами Администрации города:

постановлением Администрации города от 08.04.2015 № 322 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1322»;

постановлением Администрации города от 22.05.2015 № 517 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1322»;

постановлением Администрации города от 31.07.2015 № 818 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1322»;

постановлением Администрации города от 01.12.2015 № 1262 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1322»;

постановлением Администрации города от 31.12.2015 № 1392 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1322».

V. Предложения по дальнейшей реализации программы

В связи с оптимизацией бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы, предусмотренных в 2016 году, необходимо произвести корректировку значения целевого показателя: «Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления» на текущий финансовый год и плановый период, в том числе по годам:

2016 год – 5,1%;

2017 год – 16,6%;

2018 год – 20,0%;

2019 год – 25,0%;

2020 год – 33,3%.

Управляющий делами

Администрации города  							                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы города

Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2015 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда | Заместитель начальника отдела управления жилищным фондом МКУ «УЖКХ» − И.В Радионова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт многоквартирных домов | Заместитель начальника отдела управления жилищным фондом МКУ «УЖКХ» − И.В Радионова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.06.2015 | 31.12.2015 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Выполнен капитальный ремонт 3-х домов, общей площадью 4 380,9 кв. м, в многоквартирных домах, проведен ремонт кровли и системы электроснабжения с установкой общедомовых приборов учета |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | Заместитель начальника отдела управления жилищным фондом МКУ «УЖКХ» − И.В Радионова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Оплата тарифа за муниципальную собственность | Перечисление ежемесячного минимального размера взноса на капитальный ремонт за муниципальную собственность в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2014 № 889 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области на 2015год» в некоммерческую организацию «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | Заместитель начальника отдела управления жилищным фондом МКУ «УЖКХ» − И.В Радионова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Участие многоквартирного дома в подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» выполнен капитальный ремонт 2-х многоквартирных домов и проведены работы по топографической съемке земельных участков. Изготовлены межевые планы земельных участков 2-х многоквартирных домов по ул. Восточная, 16 и ул. Коперника, 7 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | Заместитель начальника отдела управления жилищным фондом МКУ «УЖКХ» − И.В Радионова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | Заместитель начальника отдела управления жилищным фондом МКУ «УЖКХ» − И.В Радионова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | В средствах массовой информации размещено: в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» – 19 статей; в эфире муниципального телерадиоканала МБУ «ТелеРадиоКомпания «Несветай» – 11 телепередач, освещающих проблемы ЖКХ, ход реформы, изменения в федеральном законодательстве |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Проведение обучающих семинаров | Заместитель начальника отдела управления жилищным фондом МКУ «УЖКХ» − И.В Радионова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | Проведено 12 обучающих семинаров во всех районах города с председателями и членами советов многоквартирных домов |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | Заместитель начальника отдела по благоустройству города МКУ «УЖКХ» − В.В. Путиенко | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | Заместитель начальника отдела по благоустройству города МКУ «УЖКХ» − В.В. Путиенко | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог | Введены линии наружного освещения по ул. Крылова, ул. Международной, ул. Анапской, ул. Чаадаева, 7-го Ноября, ул. Газеты. Правда общей протяженностью 2,0 км |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | Заместитель начальника отдела по благоустройству города МКУ «УЖКХ» − В.В. Путиенко | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшение санитарного состояния территории города | Увеличение убираемой площади до 650,0 тыс. кв. м на улицах, площадях, в парках города; вывезено 13 свалочных очагов общим объемом 1 700 куб. м; вырублено 1 697 аварийных дерева |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Приобретение техники и оборудования | Заместитель начальника отдела по благоустройству города МКУ «УЖКХ» − В.В. Путиенко | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшение эстетического состояния территории города | Приобретены и установлены 2 автопавильона, скамьи для отдыха в количестве 6 штук. |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» |
| 3.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ МКУ «УЖКХ» − Н.В. Хропот | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ МКУ «УЖКХ» − Н.В. Хропот | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Наличие документации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Изготовлена проектно – сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту участка канализационной сети в городе Новошахтинске, разработана Схема теплоснабжения |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник планово-экономического отдела МКУ «УЖКХ» − В.В. Рязанцева | 01.01.2015 | 01.07.2015 | 01.01.2015 | 01.07.2015 |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник планово-экономического отдела МКУ «УЖКХ» − В.В. Рязанцева | 01.01.2015 | 01.07.2015 | 01.01.2015 | 01.07.2015 | Снижение размера платы граждан за коммунальные услуги | ООО «Донская региональная компания» получила субсидию на возмещение части платы граждан за услуги по водоснабжению и водоотведению в размере 122,8 тыс. руб. |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» |
| 4.1. | Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Директор МБУ «ССВПД» − В.П. Бабич | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | Директор МБУ «ССВПД» − В.П. Бабич | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Приведение территории городских действующих кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | На площади 374,8 кв. м проведены работы по расчистке подъездных дорог от снега, убраны несанкционированные свалки объемом 595 куб. м, завезен песок в объеме 150 тонн |  |
| 4.1.2. | Мероприятие. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | Директор МБУ «ССВПД» − В.П. Бабич | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Оказание ритуальных услуг | Оказано ритуальных услуг по захоронению умерших граждан в количестве 585 чел. на сумму 3 632,2 тыс. руб., выдано разрешений на захоронение 1 365 шт. |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города |
| 5.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УЖКХ» | Начальник планово-экономического отдела МКУ «УЖКХ» − В.В. Рязанцева | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещении заказов для муниципальных нужд | Оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий Администрации города, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 11, 25, 26.1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» |
| 6.1. | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий | Начальник сектора по охране окружающей среды и лесному хозяйству МКУ «УЖКХ» − Е.В. Котлярова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие. Охрана лесов от пожаров | Начальник сектора по охране окружающей среды и лесному хозяйству МКУ «УЖКХ» − Е.В. Котлярова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Защита лесов от пожаров | Выполнено обновление противопожарных минерализованных полос |  |
| 6.1.2. | Мероприятие. Благоустройство лесов | Начальник сектора по охране окружающей среды и лесному хозяйству МКУ «УЖКХ» − Е.В. Котлярова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов | Произведен отвод лесосеки под рубку формирования ландшафта в городских лесах на площади 2 га |  |

Управляющий делами

Администрации города											Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2015 год

Информация

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году по муниципальной программе

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2015 (тыс. руб.) | Фактически полученные доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2016 (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе | в том числе |  |
|  |  |  | всего (тыс. руб.) | оказание платных услуг (тыс. руб.) | добровольные пожертвования (тыс. руб.) | целевые взносы физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) | средства, полученные от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | иные доходы (тыс. руб.) | всего (тыс. руб.) | оплата труда с начислениями (тыс. руб.) | капитальные вложения (тыс. руб.) | материальные взносы (тыс. руб.) | прочие расходы (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» | 111,1 | 3 632,2 | 3 632,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 713,4 | 2 141,1 | 0 | 500,1 | 1 072,2 | 29,9 |

Управляющий делами

Администрации города											                        Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2015 год

Информация

об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы

в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2015 | Первоначально доведенные муниципальные задания | Муниципальные задания с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение | Остаток средств на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» | 111,1 | 374,8 | 4 804,9 | 374,8 | 4 790,5 | снижение цен на оказанные услуги | 374,8 | 4 871,7 | 29,9 |

Управляющий делами

Администрации города											                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2015 год

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам − в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города: капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Харьковской (от ул. Невский Проспект до Администрации города) в городе Новошахтинске Ростовской области | капитальный ремонт водопроводных сетей города | выполнен капитальный ремонт водопроводной линии протяженностью 1,3 км | 436,6 | 436,6 |
|  | Всего: |  |  | 436,6 | 436,6 |

Управляющий делами

Администрации города										Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2015 год

Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда | ( - ) 120,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 09.07.2015 № 55; справка от 09.07.2015 № 05/01/80 |
|  |  | ( + ) 678,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 30.07.2015 № 61; справка от 30.07.2015 № 05/01/84 |
|  |  | ( - ) 100,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 06.10.2015 № 94; справка от 06.10.2015 № 05/01/93 |
|  |  | ( - ) 500,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 03.12. 2015 № 127; справка от 03.12.2015 № 05/01/122 |
|  |  | ( - ) 170,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 16.12. 2015 № 138; справка от 16.12.2015 № 05/01/124 |
|  |  | ( - ) 27,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 30.12.2015 № 145; справка от 30.12.2015 № 05/01/135 |
| 2. | Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | ( - ) 137,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 02.02. 2015 № 7; справка от 02.02.2015 № 05/03/29 |
|  |  | ( - ) 321,1 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 11.02. 2015 № 12; справка от 11.02.2015 № 05/03/34 |
|  |  | ( - ) 40,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 24.04.2015 № 30; справка от 24.04.2015 № 05/03/63 |
|  |  | ( - ) 160,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 09.06.2015 № 47; справка от 09.06.2015 № 05/03/73 |
|  |  | ( - ) 678,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города –начальника финансового управления от 30.07.2015 № 61; справка от 30.07.2015 № 05/03/85 |
|  |  | ( + ) 972,8 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 06.10.2015 № 94; справка от 06.10.2015 № 05/03/95 |
|  |  | ( + ) 20,5 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 26.10.2015 № 105; справка от 26.10.2015 № 05/03/97 |
|  |  | ( - ) 58,9 | оптимизация расходов | решение Новошахтинской городской Думы от 29.10.2015 № 189 «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 16.12.2014 № 120 «О бюджете города Новошахтинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; справка от 29.10.2015 № 05/03/105 |
|  |  | ( - ) 7,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 09.11.2015 № 113/1; справка от 09.11.2015 № 05/03/107.3 |
|  |  | ( + ) 170 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 16.12. 2015 № 138; справка от 16.12.2015 № 05/01/125 |
|  |  | ( + ) 77,5 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 30.12.2015 № 145; справка от 30.12.2015 № 05/03/133 |
| 3. | Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города | ( - ) 84,7 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 23.04.2015 № 29; справка от 23.04.2015 № 05/02/62 |
|  |  | ( - ) 1000,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 06.10.2015 № 94; справка от 06.10.2015 № 05/02/94 |
|  |  | ( + ) 500,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 03.12. 2015 № 127; справка от 03.12.2015 № 05/01/121 |
|  |  | ( - ) 50,5 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 30.12.2015 № 145; справка от 30.12.2015 № 05/02/136 |
| 4. | Финансовое обеспечение МКУ «УЖКХ» | ( + ) 137,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 02.02. 2015 № 7; справка от 02.02.2015 № 05/05/30 |
|  |  | ( + ) 321,1 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 11.02. 2015 № 12; справка от 11.02.2015 № 05/05/35 |
|  |  | ( + ) 84,7 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 23.04.2015 № 29; справка от 23.04.2015 № 05/05/61 |
|  |  | ( + ) 160,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 09.06.2015 № 47; справка от 09.06.2015 № 05/05/72 |
|  |  | ( + ) 120,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 09.07.2015 № 55; справка от 09.07.2015 № 05/05/79 |
|  |  | ( + ) 127,2 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 06.10.2015 № 94; справка от 06.10.2015 № 05/05/96 |
|  |  | ( + ) 58,9 | оптимизация расходов | решение Новошахтинской городской Думы от 29.10.2015 № 189 «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 16.12.2014 № 120 «О бюджете города Новошахтинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; справка от 29.10.2015 № 05/03/102 |
|  |  | ( + ) 7,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 09.11.2015 № 113/1; справка от 09.11.2015 № 05/05/107.4 |
| 5. | Выполнение лесохозяйственных мероприятий | ( + ) 40,0 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 24.04.2015 № 30; справка от 24.04.2015 № 06/05/66 |
|  |  | ( - ) 20,5 | оптимизация расходов | распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 26.10.2015 № 105; справка от 26.10.2015 № 06/05/96 |
|  | Всего: | ( + ) 3 474,7 ( - ) 3 474,7 |  |  |

Управляющий делами

Администрации города												Ю.А. Лубенцов

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2015 год

Информация

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий муниципальной

программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам − в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Капитальный ремонт водопроводной линии | 9,9 | 90,1 | 690,4 | 10,4 | 5 953,7 | 89,6 |
| 2. | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 9,9 | 90,1 | 19,6 | 16,0 | 103,2 | 84,0 |
|  | Всего: | 9,9 | 90,1 | 710,0 | 10,5 | 6 056,9 | 89,5 |

Управляющий делами

Администрации города												        Ю.А. Лубенцов

Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной программы  города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2015 год

Сведения

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"

по состоянию на 01.01.2016

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2015 год реализации | Уточненный план ассигнований на 2015 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | 464 473,8 | 0,0 | 125 156,7 | 315 988,9 | 23 328,2 | 73 792,0 | 0,0 | 23 975,0 | 46 103,6 | 3 713,4 | 73 792,0 | 0,0 | 23 975,0 | 46 103,6 | 3 713,4 | 70 836,1 | 0,0 | 22 502,3 | 44 620,4 | 3 713,4 |  |
| 2. | Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 13 355,4 | 0,0 | 9 622,2 | 2 383,2 | 1 350,0 | 3 047,6 | 0,0 | 2 289,3 | 758,3 | 0,0 | 3 047,6 | 0,0 | 2 289,3 | 758,3 | 0,0 | 2 387,3 | 0,0 | 2 289,3 | 98,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда | 13 355,4 | 0,0 | 9 622,2 | 2 383,2 | 1 350,0 | 3 047,6 | 0,0 | 2 289,3 | 758,3 | 0,0 | 3 047,6 | 0,0 | 2 289,3 | 758,3 | 0,0 | 2 387,3 | 0,0 | 2 289,3 | 98,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт многоквартирных домов | 11 841,4 | 0,0 | 9 622,2 | 869,2 | 1 350,0 | 2 289,3 | 0,0 | 2 289,3 | 0,0 | 0,0 | 2 289,3 | 0,0 | 2 289,3 | 0,0 | 0,0 | 2 289,3 | 0,0 | 2 289,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | 1 414,0 | 0,0 | 0,0 | 1 414,0 | 0,0 | 658,3 | 0,0 | 0,0 | 658,3 | 0,0 | 658,3 | 0,0 | 0,0 | 658,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | финансирование мероприятий запланировано на 2016 год |
| 2.1.3. | Мероприятие. Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Сопровождение программного обеспечения «Информационная база ЖКХ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Проведение обучающих семинаров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство города» | 179 207,1 | 0,0 | 0,0 | 179 207,1 | 0,0 | 25 106,5 | 0,0 | 0,0 | 25 106,5 | 0,0 | 25 106,5 | 0,0 | 0,0 | 25 106,5 | 0,0 | 25 106,5 | 0,0 | 0,0 | 25 106,5 | 0,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | 179 207,1 | 0,0 | 0,0 | 179 207,1 | 0,0 | 25 106,5 | 0,0 | 0,0 | 25 106,5 | 0,0 | 25 106,5 | 0,0 | 0,0 | 25 106,5 | 0,0 | 25 106,5 | 0,0 | 0,0 | 25 106,5 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | 136 514,6 | 0,0 | 0,0 | 136 514,6 | 0,0 | 20418,4 | 0,0 | 0,0 | 20418,4 | 0,0 | 20418,4 | 0,0 | 0,0 | 20418,4 | 0,0 | 20418,4 | 0,0 | 0,0 | 20418,4 | 0,0 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов | 42 371,8 | 0,0 | 0,0 | 42 371,8 | 0,0 | 4 367,4 | 0,0 | 0,0 | 4 367,4 | 0,0 | 4 367,4 | 0,0 | 0,0 | 4 367,4 | 0,0 | 4 367,4 | 0,0 | 0,0 | 4 367,4 | 0,0 |  |
| 3.1.3. | Мероприятие. Приобретение техники и оборудования | 320,7 | 0,0 | 0,0 | 320,7 | 0,0 | 320,7 | 0,0 | 0,0 | 320,7 | 0,0 | 320,7 | 0,0 | 0,0 | 320,7 | 0,0 | 320,6 | 0,0 | 0,0 | 320,6 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | 130 753,2 | 0,0 | 115 534,5 | 15 218,7 | 0,0 | 26 812,4 | 0,0 | 21 685,7 | 5 126,7 | 0,0 | 26 812,4 | 0,0 | 21 685,7 | 5 126,7 | 0,0 | 25 320,4 | 0,0 | 20 213,0 | 5 107,4 | 0,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города | 129 656,3 | 0,0 | 114 568,7 | 15 087,6 | 0,0 | 26 670,6 | 0,0 | 21 582,5 | 5 088,1 | 0,0 | 26 670,6 | 0,0 | 21 582,5 | 5 088,1 | 0,0 | 25 197,6 | 0,0 | 20 109,8 | 5 087,8 | 0,0 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | 26 824,4 | 0,0 | 22 484,0 | 4 340,4 | 0,0 | 1 741,7 | 0,0 | 0,0 | 1 741,7 | 0,0 | 1 741,7 | 0,0 | 0,0 | 1 741,7 | 0,0 | 1 741,7 | 0,0 | 0,0 | 1 741,7 | 0,0 |  |
| 4.1.2. | Мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | 36 516,4 | 0,0 | 32 128,6 | 4 387,8 | 0,0 | 18 284,5 | 0,0 | 15 628,7 | 2 655,8 | 0,0 | 18 284,5 | 0,0 | 15 628,7 | 2 655,8 | 0,0 | 16 811,8 | 0,0 | 14 156,1 | 2 655,7 | 0,0 | работы выполнены, экономия средств |
| 4.1.3. | Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 66 315,5 | 0,0 | 59 956,1 | 6 359,4 | 0,0 | 6 644,4 | 0,0 | 5 953,8 | 690,6 | 0,0 | 6 644,4 | 0,0 | 5 953,8 | 690,6 | 0,0 | 6 644,1 | 0,0 | 5 953,7 | 690,4 | 0,0 |  |
| 4.1.4. | Мероприятие. Приобретение оборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 1 096,9 | 0,0 | 965,8 | 131,1 | 0,0 | 141,8 | 0,0 | 103,2 | 38,6 | 0,0 | 141,8 | 0,0 | 103,2 | 38,6 | 0,0 | 122,8 | 0,0 | 103,2 | 19,6 | 0,0 |  |
| 4.2.1 | Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 1 096,9 | 0,0 | 965,8 | 131,1 | 0,0 | 141,8 | 0,0 | 103,2 | 38,6 | 0,0 | 141,8 | 0,0 | 103,2 | 38,6 | 0,0 | 122,8 | 0,0 | 103,2 | 19,6 | 0,0 | экономия бюджетных средств |
| 5. | Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | 35 081,5 | 0,0 | 0,0 | 13 103,3 | 21 978,2 | 4 878,7 | 0,0 | 0,0 | 1 165,3 | 3 713,4 | 4 878,7 | 0,0 | 0,0 | 1 165,3 | 3 713,4 | 4 871,7 | 0,0 | 0,0 | 1 158,3 | 3 713,4 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 35 081,5 | 0,0 | 0,0 | 13 103,3 | 21 978,2 | 4 878,7 | 0,0 | 0,0 | 1 165,3 | 3 713,4 | 4 878,7 | 0,0 | 0,0 | 1 165,3 | 3 713,4 | 4 871,7 | 0,0 | 0,0 | 1 158,3 | 3 713,4 |  |
| 5.1.1. | Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | 22 621,1 | 0,0 | 0,0 | 10 116,2 | 12 504,9 | 2 597,6 | 0,0 | 0,0 | 785,0 | 1 812,6 | 2 597,6 | 0,0 | 0,0 | 785,0 | 1 812,6 | 2 597,6 | 0,0 | 0,0 | 785,0 | 1 812,6 |  |
| 5.1.2. | Мероприятие. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | 12 460,4 | 0,0 | 0,0 | 2 987,1 | 9 473,3 | 2 281,1 | 0,0 | 0,0 | 380,3 | 1 900,8 | 2 281,1 | 0,0 | 0,0 | 380,3 | 1 900,8 | 2 274,1 | 0,0 | 0,0 | 373,3 | 1 900,8 |  |
| 6. | Подпрограмма «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» | 103 167,1 | 0,0 | 0,0 | 103 167,1 | 0,0 | 13 727,3 | 0,0 | 0,0 | 13 727,3 | 0,0 | 13 727,3 | 0,0 | 0,0 | 13 727,3 | 0,0 | 12 931,4 | 0,0 | 0,0 | 12 931,4 | 0,0 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УЖКХ» | 103 167,1 | 0,0 | 0,0 | 103 167,1 | 0,0 | 13 727,3 | 0,0 | 0,0 | 13 727,3 | 0,0 | 13 727,3 | 0,0 | 0,0 | 13 727,3 | 0,0 | 12 931,4 | 0,0 | 0,0 | 12 931,4 | 0,0 | средства в сумме 795,9 тыс. руб. освоены, оплата будет проведена в 2016 году |
| 7. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | 2909,5 | 0,0 | 0,0 | 2909,5 | 0,0 | 219,5 | 0,0 | 0,0 | 219,5 | 0,0 | 219,5 | 0,0 | 0,0 | 219,5 | 0,0 | 219,3 | 0,0 | 0,0 | 219,3 | 0,0 |  |
| 7.1. | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий | 2909,5 | 0,0 | 0,0 | 2909,5 | 0,0 | 219,5 | 0,0 | 0,0 | 219,5 | 0,0 | 219,5 | 0,0 | 0,0 | 219,5 | 0,0 | 219,3 | 0,0 | 0,0 | 219,3 | 0,0 |  |
| 7.1.1. | Мероприятие. Охрана лесов от пожаров | 1208,5 | 0,0 | 0,0 | 1208,5 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 199,8 | 0,0 | 0,0 | 199,8 | 0,0 |  |
| 7.1.2. | Мероприятие. Благоустройство лесов | 1041,0 | 0,0 | 0,0 | 1041 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 |  |
| 7.1.3. | Мероприятие. Воспроизводство лесов | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Управляющий делами

Администрации города										                                                       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 8

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2015 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года) при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоснабжением | % | 82,1 | 82,0 | 83,1 | рост показателя за счет увеличения общей площади жилых помещений до 2 213,0 тыс. кв. м и в том числе оборудованным водопроводом до 1 840,8 тыс. кв. м |
| 3. | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | км | 51,0 | 107,0 | 51,0 | увеличение одиночного протяжения канализационных сетей на 29,1 км |
| 4. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | км | 2,2 | 1,8 | 2,33 | в результате износа тепловых сетей и проведенного энергоаудита предприятия выявлена необходимость замены покрывной тепловой изоляции тепловых сетей, в том числе и на пенополиуритановое покрытие (ППУ) |
| 5. | Доля фактически освещенных улиц города | % | 40,2 | 41,4 | 41,4 |  |
| II. Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |
| 6. | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов | кв. м | 2 988,8 | 4 380,9 | 4 380,9 |  |
| II. Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» |
| 7. | Содержание объектов благоустройства | тыс. кв. м | 550 | 600 | 650 | увеличение убираемой площади на улицах, площадях, в парках города |
| IV. Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» |
| 8. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 77,9 | 77,4 | 75,6 | проведен капитальный ремонт уличной водопроводной сети по улицам города: Авиационная, Коперника, Хмельницкого, Курской, Боженова, Налбандяна, Челюскина, Советской общей протяженностью − 9,3 км |
| 9. | Заменено уличной канализационной сети | км | 0,0 | 1,0 | 0,03 | проложен новый канализационный трубопровод протяженностью 30 м по ул. Рабоче-Крестьянской, 10 |
| 10. | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | км | 0,7 | 0 | 0,27 | заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении по котельным города: котельная на ул. Кузнецкой 43-а − 17,5 м, на ул. Советской Конституции, 8-к − 8 м, Харьковской,16-б − 105 м, ул. Зорге, 43-а − 5,5 м, ул. Садовая, 33-а − 2,5 м, ул. Чайковского, 83-б − 27,5 м, ул. Зорге, 41-а − 15,0 м, ул. Коперника, 6-а − 89 м |
| V. Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание городских кладбищ» |
| 11. | Содержание территорий кладбищ | кв. м. | 374,8 | 374,8 | 374,8 |  |
| VI. Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» |
| 12. | Темп роста вложений бюджетных средств в объекты жилищно-коммунального хозяйства | % | 73,8 | 80,0 | 95,4 | увеличение лимитов бюджетных ассигнований областного бюджета на выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, капитальному ремонту водопроводных сетей, благоустройству города |
| VII. Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» |
| 13. | Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления | % | - | 100,0 | 0,0 | невыполнение мероприятий по лесовосстановлению лесов, которые обусловлены проведением предварительных работ рубки ухода за лесом. В 2015 году разработана нормативно-техническая документация по отводу лесосеки под рубку формирования ландшафта в городских лесах города на территории 2 га, что даст в дальнейшем возможность проведения мероприятий по лесовосстановлению |

Управляющий делами

Администрации города												Ю.А. Лубенцов