Приложение

к постановлению

Администрации города

от 08.04.2016 № 266

Отчет

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2015 год (далее – отчет)

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» (далее – программа), в том числе основных,

мероприятий и мероприятий подпрограмм в разрезе подпрограмм программы,

достигнутые за 2015 год

По подпрограмме № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства» выполнены следующие мероприятия:

выполнены работы по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по ул. Садовой (от ул. Комсомольской до ул. Ульянцева), участок автодороги от ул. Садовой до пл. Базарной, пл. Базарная, ул. Базарной до пр. Ленина в городе Новошахтинске Ростовской области» на сумму 28 761,6 тыс. руб., площадью 17 501,6 м². Капитальный ремонт автодороги выполнен с устройством тротуаров, въездов во дворы, дорожной одежды на парковочных площадках. В рамках проекта построена линия наружного освещения по           ул. Садовой (от пр. Ленина до ул. Ульянцева).

Для поддержания технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог восстановлено 29 990 м² поврежденных участков дорожного полотна.

Обновлена дорожная разметка на площади 9 400 м² по маршрутам городского пассажирского транспорта и маршрутам перевозки детей (школьников); на 134 пешеходных переходах, в том числе на площади 1 000 м² – дорожная разметка желтого цвета; на стоянках, предназначенных для стоянки автотранспорта инвалидов. Нанесение дорожной разметки производилось два раза в год.

Проводилась очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи (механизированная очистка – на площади  2 777,3 тыс. м², ручная очистка – на площади 30 ,4 тыс. м²).

Для создания условий для дальнейшего повышения уровня безопасности жизни населения установлено 600 дорожных знаков. Вблизи 19 образовательных организаций  пешеходные переходы оборудованы дорожными знаками 5.19.1 – 5.19.2 (Пешеходный переход) нового образца с применением  флуоресцентной высокоинтенсивной пленки желтого цвета для обеспечения безопасности движения обучающихся.

По подпрограмме № 2 «Повышение безопасности дорожного движения города»

По основному мероприятию «Совершенствование организации дорожного движения на территории города» выполнены следующие мероприятия:

выполнен ремонт асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах общей площадью 2,4 тыс. м².

Регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию восьми светофорных объектов на территории города.

Осуществлялись работы  по содержанию автомобильных дорог в зимний период:

механизированная уборка дорог от снега на площади 10 534,1 тыс. м², посыпка дорог песчано-соляной смесью на площади 4 178 тыс. м².

По основному мероприятию «Организация деятельности по предупреждению аварийности»:

работы по оборудованию детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах не выполнялись в связи с отсутствием финансирования.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы по четырем показателям (индикаторам) в течение реализации программы в 2015 году.

Неполное исполнение целевых показателей программы: «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог» и «количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог и тротуаров общего пользования» связано с уменьшением объемов финансирования на капитальный ремонт автомобильных дорог.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе, указанных источников и направлений финансирования.

Так как целевые показатели (индикаторы) программы выполнены на 50% в объеме от общего количества показателей, с объемом средств 97,6%, предусмотренных программой, программа (подпрограмма) считается  неэффективной.

На реализацию программы повлиял следующий фактор:

невыполнены работы по реконструкции автомобильных дорог, имеющим  положительное заключение государственной  экспертизы, в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета по следующим объектам:

реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» в  г. Новошахтинске Ростовской области, протяженностью 3,0 км;

реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области, протяженностью 1,8 км.

II. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» за отчетный 2015 год  приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о показателях (индикаторов) программы, подпрограмм программы и их значения приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования в 2015 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 06.03.2015 № 206 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323»;

постановлением Администрации города от 24.04.2015 № 414 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323»;

постановлением Администрации города от 16.07.2015 № 769 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323»;

постановлением Администрации города от 04.09.2015 № 924 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323»;

постановлением Администрации города от 01.12.2015 № 1253 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323».

VI. Предложения по дальнейшей реализации программы

В связи с оптимизацией бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы, предусмотренных в 2016 году, необходимо произвести корректировку значения целевого показателя: «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог и тротуаров общего пользования на текущий финансовый год и плановый период, в том  числе по годам:

2016 год – 11,6 км;

2017 год – 11,6 км;

2018 год – 11,6 км;

2019 год – 11,6 км;

2020 год – 11,6 км.

Управляющий делами

Администрации города  							                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2015 год

Сведения

о степени выполнения  основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | Заместитель начальника отдела по благоустройству МКУ «УЖКХ» – В.В. Путиенко | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Заместитель начальника отдела по благоустройству МКУ «УЖКХ» – В.В. Путиенко | Сентябрь 2015 года | Декабрь 2015 года | Сентябрь 2015 года | Декабрь 2015 года | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования | Выполнены работы по капитальному ремонту автодороги по ул. Садовой (от ул. Комсомольской до ул. Ульянцева), участок автодороги от ул. Садовой до пл. Базарной, пл. Базарная, ул. Базарной до пр. Ленина в городе Новошахтинске Ростовской области |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Заместитель начальника отдела по благоустройству МКУ «УЖКХ» – В.В. Путиенко | Апрель 2015 года | Декабрь 2015 года | Апрель 2015 года | Декабрь 2015 года | Поддержание количества автомобильных дорог в нормативном состоянии | Выполнен ремонт автодорог, установлены дорожные знаки, обновлена дорожная разметка |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | Заместитель начальника отдела по благоустройству МКУ «УЖКХ» – В.В. Путиенко | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года |  |  |  |
| 2. Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | Заместитель начальника отдела по благоустройству МКУ «УЖКХ» – В.В. Путиенко | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации ДТП | Заместитель начальника отдела по благоустройству МКУ «УЖКХ» – В.В. Путиенко | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Выполнены работы по очистке и посыпке дорог в зимний период 2015 года, ремонт автодорог |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | Заместитель начальника отдела по благоустройству МКУ «УЖКХ» – В.В. Путиенко | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Изготовлена проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги на 2-е отделение ЗАО «Пригородное» |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | Заместитель начальника отдела по благоустройству МКУ «УЖКХ» – В.В. Путиенко | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Обеспечена бесперебойная работа светофорных объектов в соответствии с ГОСТом |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Организация деятельности по предупреждению аварийности | Заместитель начальника отдела по благоустройству МКУ «УЖКХ» – В.В. Путиенко | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Оборудование детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах | Заместитель начальника отдела по благоустройству МКУ «УЖКХ» – В.В. Путиенко | - | - | - | - | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование системы и качества обучения правилам дорожного движения | Не выполнено | Отсутствие финансирования |

Управляющий делами

Администрации города 															Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2015 год

Информация

о соблюдений условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий муниципальной

программы  в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы( по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  | (тыс. руб.) | % | (тыс. руб.) | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства, в том числе: | 9,9 | 90,1 | 822,9 | 1,6 | 49 101,4 | 98,4 |
| 1.1. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Садовой (от ул. Комсомольской до ул. Ульянцева), участок автодороги от ул. Садовой до пл. Базарной, пл. Базарная, ул. Базарной до пр. Ленина в городе Новошахтинске Ростовской области | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 28 761,6 | 100 |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 9,9 | 90,1 | 822,9 | 3,9 | 20 339,8 | 96,1 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2015 год

Сведения

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный 2015 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Предусмотрено программой на весь период реализации* | Предусмотрено программой на 2015 год реализации* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации* | Предусмотрено программой на 2015 год реализации* | Уточненный план ассигнований на 2015 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие транспортной системы | 208 324,3 | 0,0 | 120 814,3 | 87 510,0 | 0,0 | 62 332,7 | 0,0 | 50 624,1 | 11 708,6 | 0,0 | 62 332,7 | 0,0 | 50 624,1 | 11 708,6 | 0,0 | 60 806,5 | 0,0 | 49 101,4 | 11 705,1 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма № 1«Развитие транспортной инфраструктуры города» | 126 526,4 | 0,0 | 120 814,3 | 5 712,1 | 0,0 | 51 447,0 | 0,0 | 50 624,1 | 822,9 | 0,0 | 51 447,0 | 0,0 | 50 624,1 | 822,9 | 0,0 | 49 924,3 | 0,0 | 49 101,4 | 822,9 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | 126 526,4 | 0,0 | 120 814,3 | 5 712,1 | 0,0 | 51 447,0 | 0,0 | 50 624,1 | 822,9 | 0,0 | 51 447,0 | 0,0 | 50 624,1 | 822,9 | 0,0 | 49 924,3 | 0,0 | 49 101,4 | 822,9 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | 56 682,7 | 0,0 | 56 484,8 | 197,9 | 0,0 | 30 284,2 | 0,0 | 30 284,2 | 0,0 | 0,0 | 30 284,2 | 0,0 | 30 284,2 | 0,0 | 0,0 | 28 761,6 | 0,0 | 28 761,6 | 0,0 | 0,0 | 1 522,6 – произошли изменения в объемах , т.к. проект был разработан в 2011 |
| 2.1.2. | Мероприятие. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 69 843,7 | 0,0 | 64 329,5 | 5 514,2 | 0,0 | 21 162,8 | 0,0 | 20 339,9 | 822,9 | 0,0 | 21 162,8 | 0,0 | 20 339,9 | 822,9 | 0,0 | 21 162,7 | 0,0 | 20 339,8 | 822,9 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | 81 797,9 | 0,0 | 0,0 | 81 797,9 | 0,0 | 10 885,7 | 0,0 | 0,0 | 10 885,7 | 0,0 | 10 885,7 | 0,0 | 0,0 | 10 885,7 | 0,0 | 10 882,2 | 0,0 | 0,0 | 10 882,2 | 0,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | 80 497,9 | 0,0 | 0,0 | 80 497,9 | 0,0 | 10 885,7 | 0,0 | 0,0 | 10 885,7 | 0,0 | 10 885,7 | 0,0 | 0,0 | 10 885,7 | 0,0 | 10 882,2 | 0,0 | 0,0 | 10 882,2 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации ДТП | 65 514,6 | 0,0 | 0,0 | 65 514,6 | 0,0 | 7 546,7 | 0,0 | 0,0 | 7 546,7 | 0,0 | 8 046,2 | 0,0 | 0,0 | 8 046,2 | 0,0 | 8 046,2 | 0,0 | 0,0 | 8 046,2 | 0,0 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие. Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | 5 470,3 | 0,0 | 0,0 | 5 470,3 | 0,0 | 1 980,0 | 0,0 | 0,0 | 1 980,0 | 0,0 | 1 980,0 | 0,0 | 0,0 | 1 980,0 | 0,0 | 1 980,0 | 0,0 | 0,0 | 1 980,0 | 0,0 |  |
| 3.1.3. | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | 9 513,0 | 0,0 | 0,0 | 9 513,0 | 0,0 | 1 359,0 | 0,0 | 0,0 | 1 359,0 | 0,0 | 859,5 | 0,0 | 0,0 | 859,5 | 0,0 | 856,0 | 0,0 | 0,0 | 856,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Организация деятельности по предупреждению аварийности | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие. Оборудование детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

* объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату)

** заполняется по итогам года при отклонении  5%».

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2015 год

Сведения

о  достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 59,1 | 57,7 | 58,7 | Уменьшение финансирования на капитальный ремонт автомобильных дорог |
| II. Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
| 2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог и тротуаров общего пользования | км | 10,30 | 17,3 | 11,60 | Уменьшение финансирования на капитальный ремонт автомобильных дорог |
| III. Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |
| 3. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 19 | 10 | 8 | Улучшение содержания автомобильных дорог |
| 4. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | условные единицы | 18,8 | 10,1 | 9,8 | Улучшение содержания автомобильных дорог |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                          Ю.А. Лубенцов