Приложение

к постановлению

Администрации города

от 14.04.2016 № 304

Отчет

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности» за 2015 год (далее – отчет)

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности» (далее – программа), в том числе основных мероприятий и

мероприятий подпрограмм в разрезе подпрограмм программы,

достигнутые за 2015 год

По подпрограмме № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года»

По основному мероприятию «Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов», за отчетный год были выполнены следующие мероприятия:

за счет средств бюджета города и внебюджетных источников в 2015 году проведено 12 обязательных энергетических обследований, по результатам, которых получены энергетические паспорта. К концу 2015 года энергетические паспорта имели 99,5% муниципальных учреждений города. Невыполнение показателя обусловлено отсутствием лимитов бюджетных обязательств.

С целью информирования населения в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано более 10 статей о политике энергосбережения в бюджетных учреждениях и жилищном фонде города.

В ряде муниципальных учреждений выполнен ремонт приборов учета потребления энергоресурсов, вышедших из строя за прошедший год.

Выполнена замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие в количестве более 60 единиц.

Произведены замена, ремонт тепловой изоляции сетей и разводящих трубопроводов отопления протяженностью около 780 погонных метров.

По подпрограмме № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года»

По основному мероприятию «Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах», за отчетный год были выполнены следующие мероприятия:

проведён мониторинг планируемых целевых показателей. Разработан комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, системе управления и развития энергосбережения.

В 2015 году проведен капитальный ремонт в трех многоквартирных жилых домах (далее – МКД).

При проведении текущих ремонтов МКД произведено: утепление кровли, замена 23 оконных рам и 43 деревянных дверей в местах общего пользования.

В ряде МКД в местах общего пользования произведена установка энергосберегающих антивандальных светильников в количестве 310 единиц и датчиков движения в количестве 72 единиц.

Выполнено утепление фасадов в двух МКД.

По состоянию на 01.01.2016 на территории города Новошахтинска:

общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения оснащен 241 МКД, что составляет 42% от количества домов подлежащих оснащению;

общедомовыми приборами учета электрической энергии оснащены 594 МКД, что составляет 100%;

общедомовыми приборами учета тепловой энергии МКД оснащены полностью.

Увеличение потребления электрической энергии в 2015 году связано со строительством МКД. Увеличение потребления электрической мощности объясняется увеличением площади благоустроенного жилья (жилой площади и площади  помещений, входящих в состав общего имущества МКД).

Увеличение потребления электрической энергии гражданами, проживающими в МКД, связано с:

установкой общедомовых приборов учета в МКД;

начислением данной услуги на общедомовые нужды (в соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 24.08.2012 № 29/104 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Ростовской области» в зависимости от количества электрических приборов, установок и оборудования в МКД в соответствии с утвержденными нормативами, производятся начисления по электроэнергии на общедомовые нужды);

увеличением количества энергопотребляющего оборудования (бытовой техники), приобретаемой для более комфортного проживания.

Снижение удельной величины потребления тепловой энергии в МКД в 2015 году произошло в результате снижения предоставленного общего объема тепловой энергии на 205,4 Гкал, в связи с вводом нового жилья с самоотоплением и сносом ветхого жилья с центральным теплоснабжением.

Удельная величина потребления горячей воды в МКД в 2015 году составила 0 м3 на одного проживающего, по причине отсутствия технической возможности в МКД для подключения к горячему водоснабжению.

Снижение удельной величины потребления холодной воды в МКД в 2015 год по отношению к предыдущему  году на 52 173,09 м3 произошло из-за критической ситуации с холодным водоснабжением города за прошедший год, а так же проведением мероприятий по установке общедомовых и поквартирных приборов учета в МКД и инвентаризацией начислений за оказанные услуги.

На увеличение удельной величины потребления природного газа в МКД на одного проживающего повлияло увеличение общего потребления газа в МКД на 4 147,05         тыс. м3, что в свою очередь произошло в результате переселения граждан из аварийного ветхого жилищного фонда в благоустроенные МКД.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятия подпрограмм приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Эффективность реализации программы оценивается на основании целевых показателей предусмотренных приложением № 2 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 69,1% от общего количества показателей, с объемом средств 90,9%, предусмотренных программой, она считается слабо эффективной.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

рост стоимости энергоресурсов;

отсутствие технической возможности по установке приборов энергоресурсов в МКД;

неустановка приборов учета по воде Новошахтинским производственным отделением ООО «ДОНРЕКО» в МКД.

II. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в программу

В связи с изменением объемов финансирования в 2015 году в программу были внесены изменения постановлением Администрации города от 01.12.2015 № 1257 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1324».

V. Предложения по дальнейшей реализации программы

В связи отсутствием технической возможности по установке приборов энергоресурсов, необходимо произвести корректировку значения целевого показателя: «Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемых энергоресурсов» на текущий финансовый год и весь период действия программы, в том числе по годам:

2016 год – 80%;

2017 год – 85%;

2018 год – 85%;

2019 год – 85%;

2020 год – 90%.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2015 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализация | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» |
| 1. | Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов |
| 1.1. | Мероприятие. Проведение обязательных энергетических обследований | Начальник общего отдела Администрации города – Г.В. Грицай; начальник отдела по работе с населением Администрации горо-да – В.М. Земцов; начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» – В.И. Кондратенко; председатель Комитета по управлению имущества Администрации города – Т.Г. Авраменко; главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска – В.В. Савин; начальник Управления образования Администрации города – Т.П. Бахтинова; начальник Отдела культуры Администрации города – Н.Г. Ко-новалова; начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска – Т.И. Нечепуренко; начальник Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Новошахтинска – О.С. Дашкевич; директор МКУ г. Новошахтинска «УЖКХ» – Л.В. Сикач | январь 2015 года | декабрь 2015 года | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Получение энергетических паспортов учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета города и внебюджетных источников | Получено 12 энергетических паспортов муниципальными учреждениями города | Отсутствие лимитов бюджетных обязательств |
| 1.2. | Мероприятие. Информационная поддержка политики энергосбережения | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ МКУ «УЖКХ» – Н.В. Хропот | январь 2015 года | декабрь 2015 года | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Повышения уровня подготовки в сфере энергосбережения | Размещена информация в средствах массовой информации (опубликовано три статьи). Проведено обучение и аттестация лиц ответственных за выполнение программ энергосбережения |  |
| 1.3. | Мероприятие. Выполнение необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене приборов учета потребления энергоресурсов | Начальник общего отдела Администрации города – Г.В. Грицай; начальник отдела по работе с населением Администрации горо-да – В.М. Земцов; начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» – В.И. Кондратенко; председатель Комитета по управлению имущества Администрации города – Т.Г. Авраменко; главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска – В.В. Савин; начальник Управления образования Администрации города – Т.П. Бахтинова; начальник Отдела культуры Администрации города – Н.Г. Ко-новалова; начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска – Т.И. Нечепуренко; начальник Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Новошахтинска – О.С. Дашкевич; директор МКУ г. Новошахтинска «УЖКХ» – Л.В. Сикач | январь 2015 года | декабрь 2015 года | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Уменьшение потребления энергоресурсов | Выполнен ремонт четырех единиц приборов учета вышедших из стоя в период эксплуатации, что позволило снизить потребление энергоресурсов на 4,5%, расчеты по которым ранее проводились расчетным способом |  |
| 1.4. | Мероприятие. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Начальник общего отдела Администрации города – Г.В. Грицай; начальник отдела по работе с населением Администрации горо-да – В.М. Земцов; начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» – В.И. Кондратенко; председатель Комитета по управлению имущества Администрации города – Т.Г. Авраменко; главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска – В.В. Савин; начальник Управления образования Администрации города – Т.П. Бахтинова; начальник Отдела культуры Администрации города – Н.Г. Ко-новалова; начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска – Т.И. Нечепуренко; начальник Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Новошахтинска – О.С. Дашкевич; директор МКУ г. Новошахтинска «УЖКХ» – Л.В. Сикач | январь 2015 года | декабрь 2015 года | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Уменьшение потребления электрической энергии | Замена (более чем на 60 единиц) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие оборудование позволила снизить потребление электрической энергии на 6% |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» |
| 2. | Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах |
| 2.1. | Мероприятие. Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ МКУ «УЖКХ» – Н.В. Хропот | январь 2015 года | декабрь 2015 года | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Систематизация сбора данных об исполнении целевых показателей | Разработан и утвержден комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |
| 2.2. | Мероприятие. Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ МКУ «УЖКХ» – Н.В. Хропот | январь 2015 года | декабрь 2015 года | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Систематизация сбора и обобщения данных о состоянии жилищного фонда | Ежеквартально проводится мониторинг планируемых целевых показателей |  |
| 2.3. | Мероприятие. Проведение энергетических обследований многоквартирных домов (выборочно), включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» – В.С. Сурнов; директор ООО «КомфортПлюс» – Н.Н. Ерошенко; директор ООО «Партнер-1» – Я.И. Егоров; директор ООО «Строитель +» – Ш.А. Галиулин; директор ООО «Элитсервис» – Т.В. Стына; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» – А.А. Колесиков; председатели ТСЖ; председатели ЖСК | январь 2015 года | декабрь 2015 года | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Разработка энергетических паспортов многоквартирных домов (выборочно) | В результате проведенного капитального ремонта в многоквартирных жилых домах получено три энергетических паспорта |  |
| 2.4. | Мероприятие. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» – В.С. Сурнов; директор ООО «КомфортПлюс» – Н.Н. Ерошенко; директор ООО «Партнер-1» – Я.И. Егоров; директор ООО «Строитель +» – Ш.А. Галиулин; директор ООО «Элитсервис» – Т.В. Стына; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» – А.А. Колесиков; председатели ТСЖ; председатели ЖСК | январь 2015 года | декабрь 2015 года | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Снижение расходов на тепловую энергию | Выполнено утепление кровли, замена оконных рам в количестве 23 ед., деревянных дверей в количестве 43 ед. в местах общего пользования в многоквартирных домах. Выполнена тепловая изоляция 1 720 погонных метров разводящих трубопроводов разводки систем отопления. В результате проведенных мероприятий снижено потребление тепловой энергии на 10% |  |
| 2.5. | Мероприятие. Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» – В.С. Сурнов; директор ООО «КомфортПлюс» – Н.Н. Ерошенко; директор ООО «Партнер-1» – Я.И. Егоров; директор ООО «Строитель +» – Ш.А. Галиулин; директор ООО «Элитсервис» – Т.В. Стына; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» – А.А. Колесиков; председатели ТСЖ; председатели ЖСК | январь 2015 года | декабрь 2015 года | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Снижение потребления топливо энергетических ресурсов | В результате установки узлов учета, общедомовое потребление топливо энергетических ресурсов снизилось в среднем на 10% |  |
| 2.6. | Мероприятие. Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» – В.С. Сурнов; директор ООО «КомфортПлюс» – Н.Н. Ерошенко; директор ООО «Партнер-1» – Я.И. Егоров; директор ООО «Строитель +» – Ш.А. Галиулин; директор ООО «Элитсервис» – Т.В. Стына; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» – А.А. Колесиков; председатели ТСЖ; председатели ЖСК | январь 2015 года | декабрь 2015 года | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Снижение потребляемой электроэнергии оборудованием | За счет установки энергосберегающих антивандальных светильников в количестве 310 ед., датчиков движения в количестве 72 ед. в местах общего пользования в многоквартирных жилых домах, произошло снижение общедомовых расходов электрической энергии в среднем на 5% |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                         Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2015 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года) при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1. | Доля объемов энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемых энергоресурсов | % | 80 | 90 | 80 | Отсутствие технической возможности для установки приборов |
| II. Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» |
| 3. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) муниципальными учреждениями | кВт/ч на одного человека населения | 57,80 | 76,00 | 56,84 | Приобретение муниципальными учреждениями энергосберегающих токоприемников |
| 4. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) муниципальными учреждениями | Гкал на одного кв. м общей площади | 0,16 | 0,15 | 0,15 |  |
| 5. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) муниципальными учреждениями | куб. м на одного человека населения | 0,11 | 0,16 | 0,09 | Отсутствие технической возможности для обеспечение горячего водоснабжения муниципальных учреждений, критическая ситуация с холодным водоснабжением города за прошедший год |
| 6. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) муниципальными учреждениями | куб. м на одного человека населения | 0,90 | 1,28 | 0,60 | Недостаточное водоснабжение из-за критической ситуации с холодным водоснабжением города за прошедший год |
| 7. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) муниципальными учреждениями | куб. м на одного человека населения | 3,7 | 2,06 | 5,14 | Увеличение газифицированных учреждений города |
| 8. | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета города, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 90 | 100 | 99,9 | В связи с оптимизацией средств, выполнение перенесено на более поздний срок |
| III. Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» |
| 9. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) в многоквартирных домах | кВт/ч на одного проживающего | 561,0 | 561,1 | 572,7 | Строительство и ввод нового жилья |
| 10. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) в многоквартирных домах | Гкал на один кв. м общей площади | 0,15 | 0,19 | 0,15 | Ввод нового жилья без систем центрального теплоснабжения, снос ветхого жилья |
| 11. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) в многоквартирных домах | куб. м на одного проживающего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) в многоквартирных домах | куб. м на одного проживающего | 13,1 | 21,8 | 12,14 | Недостаточное водоснабжение из-за критической ситуацией с холодным водоснабжением города за прошедший год |
| 13. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) в многоквартирных домах | куб. м на одного проживающего | 556,6 | 556,6 | 691,7 | Строительство и ввод нового жилья, газификация старого жилого фонда. |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2015 год

Сведения

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

за 2015 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации* | Предусмотрено программой на 2015 год реализации* | Уточненный план ассигнований на 2015 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 13 396,8 | 3 620,0 | 0,0 | 3 436,0 | 6 340,8 | 2 968,1 | 0,0 | 0,0 | 459,3 | 2 508,8 | 2 958,1 | 0,0 | 0,0 | 449,3 | 2 508,8 | 2 698,8 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 2 508,8 |  |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» | 10 891,7 | 3 620,0 | 0,0 | 3 436,0 | 3 835,7 | 463,0 | 0,0 | 0,0 | 459,3 | 3,7 | 453,0 | 0,0 | 0,0 | 449,3 | 3,7 | 193,7 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 3,7 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов | 10 891,7 | 3 620,0 | 0,0 | 3 436,0 | 3 835,7 | 463,0 | 0,0 | 0,0 | 459,3 | 3,7 | 453,0 | 0,0 | 0,0 | 449,3 | 3,7 | 193,7 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 3,7 | отсутствие финансирования |
| 2.1.1. | Мероприятие. Проведение обязательных энергетических обследований | 7 271,7 | 0,0 | 0,0 | 3 436,0 | 3 835,7 | 459,3 | 0,0 | 0,0 | 459,3 | 0,0 | 449,3 | 0,0 | 0,0 | 449,3 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Информационная поддержка политики энергосбережения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Выполнение необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене приборов учета потребления энергоресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |  |
| 2.1.5. | Мероприятие. Внедрение энергосберегающей технологии (приобретение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования на объекты ЖКХ) | 3 620,0 | 3 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» | 2 505,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 505,1 | 2 505,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 505,1 | 2 505,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 505,1 | 2 505,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 505,1 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 505,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 505,1 | 2 505,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 505,1 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие. Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.3. | Мероприятие. Проведение энергетических обследований многоквартирных домов (выборочно), включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | 101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,4 | 101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,4 | 101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,4 | 101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,4 |  |
| 3.1.4. | Мероприятие. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | 1 824,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 824,7 | 1 824,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 824,7 | 1 824,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 824,7 | 1 824,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 824,7 |  |
| 3.1.5. | Мероприятие. Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов | 419,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,0 | 419,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,0 | 419,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,0 | 419,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,0 |  |
| 3.1.6. | Мероприятие. Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов