Приложение

к постановлению

Администрации города

от 17.03.2013 № 213

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2016 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

Решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью, как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктур и их развития на новой технологической базе.

В целях поддержания благоприятного уровня и повышения энергетической эффективности в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – программа) ответственным исполнителем программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

в МБУ «ЦГБ» отремонтировано два прибора учета энергетических ресурсов по тепловой энергии.

Закуплен и установлен 21 прибор учета по холодному водоснабжению в многоквартирных домах.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий программы

По подпрограмме № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года».

По основному мероприятию «Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов».

С целью информирования населения на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещено пять статей об инновационных технологиях в сфере использования бытовых приборов учета и регулирования  расхода электрической и тепловой энергии.

Так же осуществлялась публикация статей в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера».

В 36 муниципальных учреждениях города в 2016 году велась работа по повышению энергетической эффективности систем освещенности зданий, строений, сооружений.

Выполнена замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные лампы в количестве 162 единиц.

Выполнен ремонт двух приборов учета потребления энергоресурсов, вышедших из строя.

По подпрограмме № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года».

По основному мероприятию «Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов  в многоквартирных жилых домах».

МКУ «УГХ» проведена работа по аккумулированию информации и мониторингу технического состояния жилищного фонда муниципального образования «Город Новошахтинск» в электронной системе сбора и учета информации (КП РО «ИБ ЖКХ»).

По результатам мониторинга  в части реализации подпрограммы  осуществляется анализ темпов роста энергопотребления топливно-энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

В части реализации подпрограммы в  многоквартирных домах  в местах  общего пользования:

выполнена замена 1 111 м сетей электрической проводки;

произведен ремонт 201 единицы электрощитовых;

произведена замена 141 единицы вводных устройств систем электроснабжения;

установлено 420 единиц энергосберегающих антивандальных светильников и  143 единицы датчиков движения

Также выполнен ремонт ограждающих конструкций, восстановлена герметизация 546 погонных метров межпанельных швов, произведена замена  оконных рам в количестве 39 единиц, деревянных дверей  в количестве 67 единиц.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограмм программы выполненных и невыполненных приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Ресурсоснабжающей организацией НПО ООО «ДОНРЕКО»  не исполнена в полном объеме обязанность по установке общедомовых  приборов холодной воды, предусмотренная Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Работа по установке общедомовых  приборов холодной воды ресурсоснабжающей организацией НПО ООО «ДОНРЕКО» в 2017 году будет продолжена.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2016 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования, а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы в 2016 году в программу были внесены изменения постановлением Администрации города от 30.06.2016 № 592    «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013        № 1324».

Результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году

Эффективность реализации оценивается на основании целевых показателей предусмотренных приложением № 4 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели (индикаторы) программы  выполнены на 69,2 процента в объеме от общего количества показателей, с объемом средств 100 процентов, предусмотренных программой, программа (подпрограмма) считается  умеренно эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

В связи с неисполнением в полном объеме обязанности по установке общедомовых  приборов холодной воды ресурсоснабжающей организацией НПО ООО «ДОНРЕКО», необходимо произвести  корректировку значения целевого показателя «Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемых энергоресурсов» на текущий финансовый год и весь период действия программы.

Управляющий делами

Администрации города                                                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий подпрограмм программ выполненных и невыполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий подпрограмм программы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» |
| 1. | Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов |
| 1.1. | Мероприятие. Информационная поддержка политики энергосбережения | Директор МКУ «УГХ» Сикач Л.В. | январь 2016 года | декабрь 2016 года | январь 2016 года | декабрь 2016 года | повышения уровня подготовки в сфере энергосбережения | размещено на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет пять статей об инновационных технологиях в сфере использования бытовых приборов учета и регулирования расхода электрической и тепловой энергии. Проведены обучение и аттестация ответственных лиц |  |
| 1.2. | Мероприятие. Выполнение необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене приборов учета потребления энергоресурсов | Начальник общего отдела Администрации города Грицай Г.В.; начальник отдела по работе с населением Администрации города Земцов В.М.; начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Кондратенко В.И.; председатель Комитета по управлению имущества Администрации города Новошахтинска Авраменко Т.Г.; главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска Савин В.В.; начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г.; начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; начальник Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Новошахтинска Дашкевич О.С; директор МКУ«УГХ» Сикач Л.В. | январь 2016 года | декабрь 2016 года | январь 2016 года | декабрь 2016 года | уменьшение потребления энергоресурсов | выполнен ремонт двух единиц приборов учета тепловой энергии вышедших из стоя в период эксплуатации, что позволило снизить потребление энергоресурсов на четыре процента, расчеты по которым ранее проводились расчетным способом |  |
| 1.3. | Мероприятие. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Начальник общего отдела Администрации города Грицай Г.В.; начальник отдела по работе с населением Администрации города Земцов В.М.; начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Кондратенко В.И.; председатель Комитета по управлению имущества Администрации города Новошахтинска Авраменко Т.Г.; главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска Савин В.В.; начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г.; начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; начальник Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Новошахтинска. Дашкевич О.С; директор МКУ «УГХ» Сикач Л.В. | январь 2016 года | декабрь 2016 года | январь 2016 года | декабрь 2016 года | уменьшение потребления электрической энергии | замена (более чем на 162 единицы) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, замена энергоемкого оборудования на энергосберегающее, что позволило снизить потребление электрической энергии на восемь процентов |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» |
| 2.1. | Мероприятие. Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | Директор МКУ «УГХ» Сикач Л.В. | январь 2016 года | декабрь 2016 года | январь 2016 года | декабрь 2016 года | систематизация сбора данных об исполнении целевых показателей | МКУ «УГХ» проведена работа по аккумулированию информации и мониторингу технического состояния жилищного фонда |  |
| 2.2. | Мероприятие. Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | Директор МКУ «УГХ» Сикач Л.В. | январь 2016 года | декабрь 2016 года | январь 2016 года | декабрь 2016 года | систематизация сбора и обобщения данных о состоянии жилищного фонда | ежеквартально проводится мониторинг планируемых целевых показателей |  |
| 2.3. | Мероприятие. Проведение энергетических обследований многоквартирных домов (выборочно), включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» Фостикова С.В.; директор ООО «КомфортСервис» Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +» Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» Стына Т.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» Колесников А.А.; председатели ТСЖ; председатели ЖСК | январь 2016 года | декабрь 2016 года | январь 2016 года | декабрь 2016 года | разработка энергетических паспортов многоквартирных домов (выборочно) | в результате проведенного капитального ремонта, начатого в 2016 году, в многоквартирном жилом доме получен энергетический паспорт в 2017 году |  |
| 2.4. | Мероприятие. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» Фостикова С.В.; директор ООО «КомфортСервис» Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +» Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» Стына Т.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» Колесников А.А.; председатели ТСЖ; председатели ЖСК | январь 2016 года | декабрь 2016 года | январь 2016 года | декабрь 2016 года | снижение расходов на тепловую энергию | выполнено утепление кровли 100 кв. м, заменено оконных рам в количестве 39 ед., деревянных дверей в количестве 67 ед. в местах общего пользования в многоквартирных домах. Выполнена тепловая изоляция 1 720 погонных метров разводящих трубопроводов разводки систем отопления. В результате проведенных мероприятий снижено потребление тепловой энергии на 10 процентов |  |
| 2.5. | Мероприятие. Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» Фостикова С.В.; директор ООО «КомфортСервис» Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +» Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» Стына Т.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» Колесников А.А.; председатели ТСЖ; председатели ЖСК | январь 2016 года | декабрь 2016 года | январь 2016 года | декабрь 2016 года | снижение потребления топливо- энергетических ресурсов | в результате установки узлов учета, общедомовое потребление топливно- энергетических ресурсов снизилось в среднем на 10 процентов |  |
| 2.6. | Мероприятие. Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека, в местах общего пользования многоквартирных домов | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» Фостикова С.В.; директор ООО «КомфортСервис» Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +» Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» Стына Т.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» Колесников А.А.; председатели ТСЖ; председатели ЖСК | январь 2016 года | декабрь 2016 года | январь 2016 года | декабрь 2016 года | снижение потребляемой электроэнергии оборудованием | за счет установки энергосберегающих антивандальных светильников в количестве 420 ед., датчиков движения в количестве 143 ед. в местах общего пользования в многоквартирных жилых домах, произошло снижение общедомовых расходов электрической энергии в среднем на 15 процентов |  |

Управляющий делами

Администрации города										                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2016 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации  программы  за 2016 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий подпрограмм программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» |
| 1. Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов |
| 1.1. | Информационная поддержка политики энергосбережения | Директор МКУ «УГХ» Сикач Л.В. | Размещение информации по вопросам в сфере политики энергосбережения в средствах массовой информации | Размещено на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет пять статей об инновационных технологиях в сфере использования бытовых приборов учета и регулирования (желательно автоматического) расхода электрической и тепловой энергии. Осуществлялась публикация статей в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» | Январь 2016 года | Декабрь 2016 года | - | - |  | Не требует финансирования |  |
| 1.2. | Выполнение необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене приборов учета потребления энергоресурсов | Начальник общего отдела Администрации города Грицай Г.В.; начальник отдела по работе с населением Администрации город Земцов В.М.; начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Кондратенко В.И.; председатель Комитета по управлению имущества Администрации города Новошахтинска Авраменко Т.Г.; главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска Савин В.В.; начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г.; директор МКУ «УГХ» Сикач Л.В. | Наличие проекта на установку приборов учета; установка приборов учета ресурсов | Выполнен ремонт двух единиц приборов учета тепловой энергии, вышедших из строя в период эксплуатации, что позволило снизить потребление энергии на четыре процента расчеты по которым ранее проводились расчетным способом | Январь 2016 года | Декабрь 2016 года | - | - |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Начальник общего отдела Администрации города Грицай Г.В.; начальник отдела по работе с населением Администрации город Земцов В.М.; начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Кондратенко В.И.; председатель Комитета по управлению имущества Администрации города Новошахтинска Авраменко Т.Г.; главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска Савин В.В.; начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г.; директор МКУ «УГХ» Сикач Л.В. | Закупка энергосберегающего оборудования, энергосберегающих ламп и светодиодных светильников | Произведена замена 162 единиц ламп накаливания и более восьми единиц энергоемкого оборудования. По результатам выполненных мероприятий потребление электроэнергии снизилось на восемь процентов | Январь 2016 года | Декабрь 2016 года | 963,6 | - | 963,6 | Внебюджетные средства |  |
| Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» |
| 2. Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах |
| 2.1. | Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | Директор МКУ «УГХ» Сикач Л.В. | Разработка комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, системы управления и развития энергосбережения; создание группы постоянного мониторинга хода реализации мероприятий программы и достижения планируемых целевых показателей | По результатам мониторинга в части реализации подпрограммы осуществляется анализ темпов роста энергопотребления, удельных показателей потребления тепловой и электрической энергий, холодного водоснабжения в расчете на одного жителя, на квадратный метр площади | Январь 2016 года | Декабрь 2016 года | - | - |  | Не требует финансирования |  |
| 2.2. | Мероприятие. Проведение энергетических обследований многоквартирных домов (выборочно), включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» Фостикова С.В.; директор ООО «КомфортСервис» Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» Его- ров Я.И.; директор ООО «Строи- тель +» Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» Стына Т.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬ-ЩИК» Колесников А.А.; председа-тели ТСЖ; председатели ЖСК | Проведение закупок по отбору и заключению договоров со специализированными организациями на проведение обязательных энергетических обследований при проведении капитального ремонта жилищного фонда | Проведены энергетические обследования трех многоквартирных домов в рамках выполнения капитального ремонта | Январь 2016 года | Декабрь 2016 года | 101,4 | - | 101,4 | Заключено три договора |  |
| 2.3. | Мероприятие. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» Фостикова С.В.; директор ООО «КомфортСервис» Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» Его- ров Я.И.; директор ООО «Строи- тель +» Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» Стына Т.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬ-ЩИК» Колесников А.А.; председа-тели ТСЖ; председатели ЖСК | Проведение осенне-зимних осмотров жилищного фонда.; составление организационно-технических мероприятий по выполнению ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду; выявление процента износа домов; проведение собраний собственников жилья по согласию на выполнение ремонтных работ | По решению собственников жилья выполнены следующие работы: заменено 39 единиц оконных пакетов на энергосберегающие; заменено 67 единиц деревянных дверей на утепленные; произведена тепловая изоляция 1 720 погонных метров тепловой изоляции разводящих трубопроводов разводки системы отопления | Январь 2016 года | Декабрь 2016 года | 1 727,6 | - | 1 727,6 | Заключено 15 договоров |  |
| 2.4. | Мероприятие. Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» Фостикова С.В.; директор ООО «КомфортСервис» Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» Его- ров Я.И.; директор ООО «Строи- тель +» Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» Стына Т.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬ-ЩИК» Колесников А.А.; председа-тели ТСЖ; председатели ЖСК | Работа по повышению уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве посредством средств массовой информации | Сокращение потребления электрической и тепловой энергии, воды на общедомовые нужды, сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче по сетям | Январь 2016 года | Декабрь 2016 года | 419,0 | - | 419,0 | Заключено шесть договоров |  |
| 2.5. | Мероприятие. Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека, в местах общего пользования многоквартирных домов | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» Фостикова С.В.; директор ООО «КомфортСервис» Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» Его- ров Я.И.; директор ООО «Строи- тель +» Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» Стына Т.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬ-ЩИК» Колесников А.А.; председа-тели ТСЖ; председатели ЖСК | Модернизация системы освещения | Сокращение потребления электрической энергии в местах общего пользования многоквартирных домов в среднем на 15 процентов за счет установки энергосберегающих антивандальных светильников в количестве 420 единиц, датчиков движения в количестве 140 единиц | Январь 2016 года | Декабрь 2016 года | 817,7 | - | 817,7 | Заключено 16 договоров |  |

Управляющий делами

Администрации города											                                     Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2016 год

Сведения

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на

реализацию программы за 2016 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2016 год реализации | Уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 17 426,4 | 3 620,0 | - | 3 436,3 | 10 370,1 | 4 029,3 | - | - | - | 4 029,3 | 4 029,3 | - | - | - | 4 029,3 | 4 029,3 | - | - | - | 4 029,3 |  |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» | 11 855,6 | 3 620,0 | - | 3 436,3 | 4 799,3 | 963,6 | - | - | - | 963,6 | 963,6 | - | - | - | 963,6 | 963,6 | - | - | - | 963,6 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов | 11 855,6 | 3 620,0 | - | 3 436,3 | 4 799,3 | 963,6 | - | - | - | 963,6 | 963,6 | - | - | - | 963,6 | 963,6 | - | - | - | 963,6 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Проведение обязательных энергетических обследований | 7 272,0 | - | - | 3 436,3 | 3 835,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Информационная поддержка политики энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Выполнение необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене приборов учета потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | 963,6 | - | - | - | 963,6 | 963,6 | - | - | - | 963,6 | 963,6 | - | - | - | 963,6 | 963,6 | - | - | - | 963,6 |  |
| 2.1.5. | Мероприятие. Внедрение энергосберегающей технологии (приобретение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования на объекты ЖКХ) | 3 620,0 | 3 620,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» | 5 570,8 | - | - | - | 5 570,8 | 3 065,7 | - | - | - | 3 065,7 | 3 065,7 | - | - | - | 3 065,7 | 3 065,7 | - | - | - | 3 065,7 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.2. | Мероприятие. Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.3. | Мероприятие. Проведение энергетических обследований многоквартирных домов (выборочно), включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | 101,4 | - | - | - | 101,4 | 101,4 | - | - | - | 101,4 | 101,4 | - | - | - | 101,4 | 101,4 | - | - | - | 101,4 |  |
| 3.1.4. | Мероприятие. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | 4 072,7 | - | - | - | 4 072,7 | 1 727,6 | - | - | - | 1 727,6 | 1 727,6 | - | - | - | 1 727,6 | 1 727,6 | - | - | - | 1 727,6 |  |
| 3.1.5. | Мероприятие. Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов | 419,0 | - | - | - | 419,0 | 419,0 | - | - | - | 419,0 | 419,0 | - | - | - | 419,0 | 419,0 | - | - | - | 419,0 |  |
| 3.1.6. | Мероприятие. Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | 977,7 | - | - | - | 977,7 | 817,7 | - | - | - | 817,7 | 817,7 | - | - | - | 817,7 | 817,7 | - | - | - | 817,7 |  |

Управляющий делами

Администрации города									                                                                Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2016 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1. | Доля объемов энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемых энергоресурсов | процент | 80 | 80 | 72 | Неисполнение ресурсоснабжающей организацией, собственниками помещений в многоквартирных домах требований Федерального закона от 22.11 2009 № 261-ФЗ, а так же отсутствие технической возможности для установки приборов учета потребляемых энергоресурсов |
| Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» |
| 3. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) муниципальными учреждениями | кВт/ч на одного человека населения | 56,84 | 101,8 | 68,33 |  |
| 4. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) муниципальными учреждениями | Гкал на один кв. м общей площади | 0,15 | 0,17 | 0,17 |  |
| 5. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) муниципальными учреждениями | куб. м на одного человека населения | 0,09 | 0,10 | 0,107 |  |
| 6. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) муниципальными учреждениями | куб. м на одного человека населения | 0,6 | 1,52 | 0,60 | Недостаточное водоснабжение за прошедший год |
| 7. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) муниципальными учреждениями | куб. м на одного человека населения | 5,14 | 5,14 | 5,14 |  |
| 8. | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета города, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процент | 99,9 | 100 | 90 | В связи с оптимизацией средств, выполнение перенесено на более поздний срок |
| Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» |
| 9. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) в многоквартирных домах | кВт/ч на одного проживающего | 572,7 | 590,8 | 588,0 |  |
| 10. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) в многоквартирных домах | Гкал на один кв. м общей площади | 0,15 | 0,16 | 0,145 |  |
| 11. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) в многоквартирных домах | куб. м на одного проживающего | - | - | - |  |
| 12. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) в многоквартирных домах | куб. м на одного проживающего | 12,14 | 13,0 | 12,14 |  |
| 13. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) в многоквартирных домах | куб. м на одного проживающего | 691,7 | 598,0 | 691,7 | Строительство и ввод нового жилья, газификация старого жилого фонда. |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов