Приложение

к постановлению

Администрации города

от 17.03.2017  № 216

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»

за 2016 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

Жилищно-коммунальное хозяйство является важной и проблемной сферой города, оказывает определяющее влияние на качество жизни граждан.

В целях обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами, для поддержания благоприятных условий проживания в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – программа) ответственным исполнителем, соисполнителем и участником программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива составила 100 процентов;

уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоснабжением доведен до 83,1 процента.

Результаты реализации основных мероприятий и

мероприятий подпрограмм программы

По подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния жилищного фонда».

Постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803 утверждена Региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на         2014 − 2049 годы, согласно которой в 2016 году был предусмотрен капитальный ремонт девяти многоквартирных домов, расположенных на территории города Новошахтинска, но по решению собственников жилых помещений осуществлен перенос сроков капитального ремонта на 2017-2018 годы.

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 25.12.2015 № 186 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области на 2016 год» в некоммерческую организацию «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» проведены перечисления ежемесячного минимального размера взноса на капитальный ремонт  за муниципальные квартиры в сумме 2 119,5 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.06.2014                 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Город Новошахтинск» зарегистрировано 22 поставщика информации (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, ресурсоснабжающая организация). Внесена информация по жилищному фонду города в количестве 21 226 многоквартирных и жилых домов.

По основному мероприятию «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта».

В целях повышения грамотности граждан в сфере управления многоквартирными домами в городе проведено 12 обучающих семинаров на территории города с председателями и членами советов многоквартирных домов, в которых приняли участие 387 человек.

В средствах массовой информации города размещено:

в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» − 19 статей, освещающих проблемы ЖКХ, ход реформы, изменения в федеральном законодательстве;

в эфире муниципального телерадиоканала МБУ «ТелеРадиоКомпания «Несветай» − 11 телепередач;

в эфире ООО «Интерфейс» «Дорожное радио − Новошахтинск» на регулярной основе освещалась информация о действующих тарифах на услуги предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства.

На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещена информация о действующих тарифах и нормативах, размерах платы за пользование жильем, о работе городской тарифной комиссии, методические рекомендации по проведению общих собраний собственников жилья в многоквартирных домах.

По подпрограмме № 2 «Благоустройство города».

По основному мероприятию «Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства».

В отчетном году общая протяженность освещенных частей улиц и проездов в городе увеличена до 201,4 км, а доля фактически освещенных улиц города составила 42 процента.

Выполнен монтаж линии наружного освещения по ул. Первомайской протяженностью 1,3 км с установлением светильников в количестве 37 шт.

Восстановлена работа линии наружного освещения по ул. Садовой (в границах ул. Комсомольской и Шоссейной) общей протяженностью около 300 м.

Проведены мероприятия по замене наиболее энергоемких ламп на энергосберегающие, что позволило снизить общую мощность одиночно установленных светильников на 18 кВт (с 225 кВт до 207 кВт).

Введена в эксплуатацию линия наружного освещения по ул. Садовой (в пределах пр. Ленина и ул. Фрунзе), общей протяженностью 700 м с установленными светильниками в количестве 23 шт.

За счет средств бюджета города в сумме 4,6 млн. руб. выполнены работы по ремонту и окраске остановочных павильонов, скамей и урн, детской площадки по           ул. Отечественной, 49. Произведен покос сорной растительности на площади 2 150 тыс. кв. м. Регулярно осуществлялась уборка территорий на площади 650 тыс. кв. м, валка сухих и аварийных деревьев с вывозом на полигон общим объемом  1,725 тыс. куб. м. Произведен вывоз свалочных очагов общим объемом 1,345 тыс. куб. м.

В 2016 году отловлено 763 бродячих собак, на что израсходовано 696,6 тыс. руб., подобрано и утилизировано 66 трупов животных на сумму 62,7 тыс. руб.

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние территорий города, весной и осенью проводились общегородские субботники и месячники чистоты. Руководители предприятий, организаций, учреждений, жилищного фонда и их коллективы, а также жители города активно участвовали в работах по благоустройству, очистке городских территорий от мусора и побелке деревьев.

По итогам рейтинговой оценки эффективности деятельности муниципальных образований Ростовской области по привлечению инвестиций, город Новошахтинск получил два гранта из областного бюджета в сумме 4 560 тыс. руб. и 2 960 тыс. руб., которые были направлены на:

благоустройство площади Труда – устройство покрытий из тротуарной плитки площадью 3 500 м2 с заменой бортовых камней протяженностью 973 м.;

ремонт тротуаров в поселках города площадью 5 400 м.

По подпрограмме № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города».

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города».

В 2016 году за счет средств областного бюджета и бюджета города проведен ряд мероприятий, направленных на увеличение подачи и снижение потерь воды при транспортировке, а именно:

выполнен капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области (от ул. Авиационной (в районе терриконов) до ул. Богораза; по ул. Малосадовой (от ул. Славы до ул. Павлова); по ул. Можайского,            ул. Чайковского, ул. Лермонтова, ул. Гоголя, ул. Тургенева, ул. Толстого, ул. Короленко, ул. Кубанской, ул. Крупской, протяженностью 7,2 км на сумму – 37,9 млн. руб.;

выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей методом санации в           г. Новошахтинске Ростовской области (по ул. Молодежной, от ул. Ростовской до            ул. Циолковского) протяженностью 1,3 км на сумму – 13,6 млн. руб.;

разработана проектно-сметная документация:

участков разводящих водопроводных сетей (капитальный ремонт в пос. Юбилейный и Соколово-Кундрюченский) общей протяженностью 24,78 км на сумму    8,5 млн. руб.;

участков разводящих водопроводных сетей («санация в пос. Центр, Горького, Кирова, Петровский, Западный, Михайло-Леонтьевский, Белышева, Тельмана, Несветай») общей протяженностью 20,02 км на сумму 9,4 млн. руб.

Наличие проектно-сметной документации позволит в дальнейшем продолжить капитальный ремонт водопроводных линий, что исключит порывы на указанных участках водопровода и обеспечит устойчивую работу вновь построенной водопроводной насосной станции по ул. Водострой, 3А.

Реализация мероприятий позволила сократить порывы в сутки с 300 до 150, стабилизировать водоснабжение в городе.

В сентябре 2016 года в целях реконструкции и модернизации водопроводно-канализационного хозяйства, Администрацией города и ООО «Водные ресурсы» заключены концессионные соглашения в отношении объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения. В рамках концессионных соглашений в 2016-2017 годах предусмотрены средства инвестора в сумме 367,8 млн. руб. и Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 314,5 млн. руб., направленные на следующие объекты:

реконструкцию участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области;

комплекс Соколовского водохранилища.  Реконструкцию участка ОСВ «Водострой». Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ;

реконструкцию магистрального водопровода г. Новошахтинска Ростовской области, от участка «Водострой» до насосной станции  № 2;

реконструкцию канализационной сети города Новошахтинска от фекальной станции, расположенной по адресу: 3060 м от  х. Нижнесоленый по направлению на северо-восток Родионово-Несветайского района Ростовской области до камеры самотечного коллектора в п. Радио;

реконструкцию очистных сооружений канализации по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Письменского, 53. Строительство комплекса механической очистки.

В 2016 году начато финансирование данных объектов в виде авансирования на сумму 10 353,8 тыс. руб.

Актуализирована программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012 – 2020 годы, Схема водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска Ростовской области на период 2013 – 2028 годы.

По основному мероприятию «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги».

Рост размера платы граждан за коммунальные услуги в 2016 году не превысил установленный индекс роста в размере 3,8 процента, поэтому субсидия организациям коммунального комплекса из областного бюджета и бюджета города не была предусмотрена.

По подпрограмме № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ».

По основному мероприятию «Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

В 2016 году было оказано 540 ритуальных услуг по захоронению умерших граждан  на сумму 3 405,8 тыс. руб., выдано 1 266 разрешений на захоронение.

На территории семи кладбищ города на площади 374,8 кв. м  проведены работы по расчистке подъездных дорог от снега, убраны несанкционированные свалки объемом 561 куб. м, в весенне-осенний период выполнен покос сорной растительности, завезен песок в объеме 150 тонн, выполнено устройство подъездных дорог на площади 2 339 кв. м.

По подпрограмме № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города».

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение МКУ «УГХ».

Сферой реализации мероприятия является оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий Администрации города, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 11, 25, 26.1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В течение 2016 года МКУ «УГХ» исполнены функции муниципального заказчика по всему комплексу работ, связанных с жилищно-коммунальным обслуживанием, ремонтом и содержанием муниципального жилищного фонда, муниципальных автомобильных дорог, подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период, организацией благоустройства и озеленения территории города Новошахтинска, организацией электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения и водоотведения населения города.

По подпрограмме № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов».

По основному мероприятию «Выполнение лесохозяйственных мероприятий».

В рамках решения вопросов местного значения в сфере охраны окружающей среды и озеленения территории городского округа в 2016 году выполнено обновление противопожарных минерализованных полос и  уборка свалочных очагов в лесах.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области дважды в год, в апреле и октябре, на территории Ростовской области проводится акция - День древонасаждений. Данная акция стала доброй традицией и с успехом проводится в городе Новошахтинске. Высадка зеленых насаждений проводится на территории предприятий, учреждений, скверов и улицах города. В 2016 году высажено      1 740 деревьев и 1 177 кустарников.

Перечень основных мероприятий, мероприятий подпрограмм программы выполненных и невыполненных приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным факторам, повлиявшим на ход реализации программы, стало непроведение капитального ремонта сетей теплоснабжения и уличных канализационных сетей города, в связи с отсутствием бюджетного финансирования.

Сведения об использовании бюджета города, областного и

федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2016 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,                       подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования в 2016 году в программу были внесены  изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 30.06.2016 № 593 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1322»;

постановлением Администрации города от 26.08.2016 № 808 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1322»;

постановлением Администрации города от 30.12.2016 № 1327 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1322».

Результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы по 14 показателям (индикаторам) в течение реализации программы в 2016 году.

Значение целевых показателей (индикаторов) установлено в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограмм), представленных в программе по каждому источнику ресурсного обеспечения.

Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограмм) осуществляется с учетом выполнения заданных целевых показателей (индикаторов) программы в объеме 78,6 процента в объеме от общего количества показателей, при этом процент освоения средств составляет 65,3 предусмотренных программой, – программа считается слабо эффективной.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году по программе приведена в приложении № 5 к настоящему отчету.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации программы в отчетном году приведена в приложении № 6 к настоящему отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий программы в отчетном году приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятия программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году приведена в приложении № 8 к настоящему отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы в отчетном году приведена в приложении № 9 к настоящему отчету.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Усилить контроль за использованием бюджетных средств и разработать план мероприятий по освоению средств в полном объеме.

В подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» – мероприятие изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов, в связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере капитального ремонта многоквартирных домов необходимо приостановить, начиная с 01.01.2017.

Управляющий делами

Администрации города  		                                                         Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий подпрограмм программы выполненных и невыполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий подпрограмм программы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда | Директор МКУ «УГХ» Сикач Л.В. (далее – Сикач Л.В.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт многоквартирных домов | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | собственниками жилых помещений осуществлен перенос сроков капитального ремонта по девяти домам на 2017-2018 годы |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | оплата тарифа за муниципальную собственность | за муниципальные квартиры перечислено 2 119,5 тыс. руб. в некоммерческую организацию «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | участие многоквартирного дома в подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | не выполнено | В связи с изменениями в законодательстве РФ по капитальному ремонту многоквартирных домов мероприятие необходимо приостановить |
| 1.1.4. | Мероприятие. Сопровождение программного обеспечения «Информационная база ЖКХ» | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | инвентаризация жилищного фонда города | в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.06.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» зарегистрировано 22 поставщика информации (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, ресурсоснабжающие организации). Внесена информация по жилищному фонду города в количестве 21 226 многоквартирных и жилых домов |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | в средствах массовой информации размещено: в Новошахтинской городской общественно-полити-ческой газете «Знамя шахтёра» – 19 статей; в эфире муниципального телерадиоканала МБУ «ТелеРадиоКомпания «Несветай» – 11 телепередач, освещающих проблемы ЖКХ, ход реформы, изменения в федеральном законодательстве |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Проведение обучающих семинаров | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | проведено 12 обучающих семинаров во всех районах города с председателями и членами советов многоквартирных домов |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | увеличение протяженности освещен-ных частей улиц и дорог | введена линия наружного освещения по ул. Садовой протяженностью 0,7 км |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | улучшение санитарного состояния территории города | произведен покос сорной растительности на площади 2 150 тыс. кв. м, уборка территорий на площади 650 тыс. кв. м, валка сухих и аварийных деревьев объемом 1,725 тыс. куб. м, вывоз свалочных очагов − 1,345 тыс. куб. м, отловлено 763 бродячих собак, подобрано и утилизировано 66 трупов животных. Выполнено благоустройство площади Труда и ремонт тротуаров площадью 5 400 м |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Приобретение техники и оборудования | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | улучшение эстетического состояния территории города | приобретены и установлены скамьи для отдыха в количестве 16 штук в рамках благоустройства площади Труда |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | наличие документации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | изготовлена проектно-сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту двух участков водопроводных сетей в городе Новошахтинске |  |
| 3.1.2. | Мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | заключено концессионное соглашение с ООО «Водные ресурсы» в отношении объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения от 29.09.2016 |  |
| 3.1.3. | Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | выполнен капитальный ремонт двух участков водопроводных сетей |  |
| 3.1.4. | Мероприятие. Приобретение оборудования | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | не выполнено | Отсутствие источника финансирования в рамках программы |
| 3.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | снижение размера платы граждан за коммунальные услуги | рост размера платы граждан за коммунальные услуги в 2016 году не превысил установленный индекс роста в размере 3,8 процента, поэтому субсидия организациям коммунального комплекса из областного бюджета и бюджета города не была предусмотрена |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | приведение территории городских действующих кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпиде-миологических и экологических норм | на площади 374,8 кв. м проведены работы по расчистке подъездных дорог от снега, убраны несанкционированные свалки объемом 561 куб. м, завезен песок в объеме 150 тонн , выполнено устройство подъездных дорог 2 339 кв. м |  |
| 4.1.2. | Мероприятие. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | оказание ритуальных услуг | оказано 540 ритуальных услуг по захоронению умерших граждан на сумму 3 405,8 тыс. руб., выдано 1 266 разрешений на захоронение |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещении заказов для муниципальных нужд | оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий Администрации города, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 11, 25, 26.1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие. Охрана лесов от пожаров | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | защита лесов от пожаров | выполнено обновление противопожарных минерализованных полос |  |
| 6.1.2. | Мероприятие. Благоустройство лесов | Сикач Л.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов | выполнена уборка свалочных очагов в лесах |  |

Управляющий делами

Администрации города								                                                                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2016 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий подпрограмм программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | Директор МКУ «УГХ» Сикач Л.В. (далее – Сикач Л.В.) | Оплата тарифа за муниципальную собственность | За муниципальные квартиры перечислено 2 119,5 тыс. руб. в некоммерческую организацию «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» | Январь | Декабрь | 2 119,5 | 2 119,5 | 2 119,5 | Одно соглашение- на 2 119,5 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Сопровождение программного обеспечения «Информационная база ЖКХ» | Сикач Л.В. | Инвентаризация жилищного фонда города | В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.06.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-комму-нального хозяйства» зарегистрировано 22 поставщика информации (управляющие ком-пании, товарищества собственников жилья, жилищно-строитель-ный кооператив, ресурсоснабжающие организации). Внесена информация по жилищному фонду города в количестве 21 226 многоквартирных и жилых домов | Январь | Декабрь | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | Сикач Л.В. | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | Опубликовано 19 статей в Новошахтинской общественно-полити-ческой городской газете «Знамя шахтера» на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов», «Об установке общедомовых приборов учета», «О повышающих коэффициентах за потребленные коммунальные ресурсы», в эфире муниципального телерадиоканала МБУ «ТелеРадиоКомпания «Несветай» – 11 телепередач | Январь | Декабрь | - | - | - |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие: Проведение обучающих семинаров | Сикач Л.В. | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, а также управляющими и обслуживающими организациями | Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области проведено восемь видеосеминаров с участием управляющих домами и председателями ТСЖ, ЖСК на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов», «Лицензирование управляющих компаний». Администрацией города проведены четыре семинара на тему «Управление МКД», «Заполнение системы ГИС ЖКХ», «Капитальный ремонт МКД» | Январь | Декабрь | - | - | - |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | Сикач Л.В. | Акт выполненных работ | Проведены работы по замене и ремонту светильников, пришедших в негодность. Введена линия наружного освещения по ул. Садовой (от пр. Ленина до ул. Ульянцева, протяженностью 0,7 км), построенная в рамках капитального ремонта дороги по ул. Садовой. После реконструкции восстановлено уличное освещения по ул. Первомайской, протяженностью более 1,0 км | Январь | Декабрь | 21 759,9 | 21 759,9 | 20 694,5 | Восемь контрактов на 21 759,9 | 1 065,4 тыс. руб. – работы за декабрь 2016 года с финансированием в январе 2017 года |
| 2.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | Сикач Л.В. | Акт выполненных работ | Проведены работы по очистке городских территорий от мусора, грязи, покосу сорной растительности, валке деревьев, отлову бродячих животных, ремонту тротуаров, благоустрой-ству площади Труда | Январь | Декабрь | 14 014,3 | 14 014,3 | 13 213,3 | 16 контрактов на 14 014,3 | 801 тыс. руб. –кредиторская задолженность |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» |
| 3.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Разработана документация для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 18 446,0 | 18 446,0 | 9 940,8 | Четыре контракта на сумму 18 445,9 | 8 501,1 тыс. руб., не поступило финансирование из областного бюджета |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области | Сикач Л.В. | проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капи- тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | изготовлена проектно-сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту участков водопроводных сетей в городе Новошахтинске | январь | декабрь | 8 498,0 | 8 498,0 | 8 498,0 | один контракт на сумму 8 498,0 |  |
| 2) | капитальный ремонт участков водопроводных сетей методом санации в г. Новошахтинске Ростовской области | Сикач Л.В. | проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | изготовлена проектно-сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту участков водопроводных сетей в городе Новошахтинске | январь | декабрь | 9 398,0 | 9 398,0 | 889,7 | один контракт на сумму 9 397,9 | 8 501,1 тыс. руб. не поступило финансирование из областного бюджета |
| 3) | разработка схемы теплоснабжения города Новошахтинска | Сикач Л.В. | проведение закупок по отбору подрядной организации и заключение договора на разработку схемы теплоснабжения города Новошахтинска | схема теплоснабжения города Новошахтинска разработана | январь | декабрь | 550,0 | 550,0 | 550,0 | два контракта на сумму 550 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | Сикач Л.В. | Акт законченного строительства и реконструкции | Сокращение количества порывов в сутки с 300 до 150 |  |  | 68 803,8 | 68 803,8 | 11 616,4 | Четыре контракт на сумму 68 803,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | реконструкция магистрального водовода от водозабора до п. Соколово-Кундрю-ченский, Юбилейный, предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (Строительство площадки водопроводных сооружений) | Сикач Л.В. | акт законченной реконструкции | проведены работы по реконструкции магистрального водовода | январь | декабрь | 1 262,5 | 1 262,5 | 1 262,5 | два контракта на сумму 1 262,5 |  |
| 2) | реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках концессионного соглашения | Сикач Л.В. | акт законченной реконструкции | заключены концессионные соглашения на модернизацию централизованной системы водоснабжения и водоотведения | сентябрь | декабрь | 67 541,3 | 67 541,3 | 10 353,9 | два соглашения на сумму 67 541,3 | 57 187,4 тыс. руб.− авансовые платежи, не поступило финансирование из областного бюджета |
| 3.1.3. | Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Сикач Л.В. | Акт законченного капитального ремонта |  |  |  | 51 703,7 | 51 703,7 | 51 700,9 | Два контракта на сумму 51 700,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области | Сикач Л.В. | проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | выполнены работы по ремонту по ул. Малосадовой (от ул. Славы до ул. Павлова) по ул. Можайского, ул. Чайковского, ул. Лермонтова, ул. Гоголя, ул. Тургенева, ул. Толстого, ул. Короленко, ул. Кубанской, ул. Крупской | январь | декабрь | 38 032,4 | 38 032,4 | 38 032,4 | один контракт на сумму 38 032,4 |  |
| 2) | капитальный ремонт участков водопроводных сетей методом санации в г. Новошахтинске Ростовской области | Сикач Л.В. | проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | выполнены работы по ремонту по ул. Молодежной, от ул. Ростовской до ул. Циолковского | январь | декабрь | 13 671,3 | 13 671,3 | 13 668,5 | один контракт на сумму 13 668,5 | 2,8 тыс. руб.− экономия средств |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» |
| 4.1. | Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | Сикач Л.В. | Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по содержанию кладбищ | Территории городских шести действующих кладбищ приведены в соответствие требованиям санитарно-эпиде-миологических и экологических норм: покос сорной растительности, уборка несанкционированных свалок, отсыпка дорог выполнены | Январь | Декабрь | 2 248,4 | 1 614,6 | 2 248,4 | 12 контракта на сумму 2 248,4 |  |
| 4.1.2. | Мероприятие. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | Сикач Л.В. | Заключение договоров об оказании услуг по доставке и захоронению неопознанных и невостребованных трупов граждан | Проведена доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | Январь | Декабрь | 2 676,4 | - | 2 592,8 | Девять контрактов на сумму 2 592,8 | 33,8 – экономия средств, 145,4 − кредиторская задолженность |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» |
| 5.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» | Сикач Л.В. | Улучшение материально-техничес-кой базы МКУ «УГХ» | Обновлены и улучшены ППО «1С», Консуль-тант Плюс, приобретены запасные части и ГСМ к автомобилю, бумага для офисной техники | Январь | Декабрь | 13 748,3 | 13 748,3 | 13 543,0 | 21 контракт на сумму 1 224,2 | 205,3 тыс. руб.− кредиторская задолженность |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» |
| 6.1. | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие. Охрана лесов от пожаров | Сикач Л.В. | Акт выполненных работ | Выполнено устройство и обновление минерализованных полос, вывоз свалочных очагов из городских лесов | Январь | Декабрь | 346,1 | 346,1 | 320,3 | Два контракта на 320,3 | 25,8 тыс. руб. − экономия средств |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 195 866,4 | 192 556,2 | 127 989,5 | 79 контрактов на сумму 183 230,0 |  |
|  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  | 189 679,1 | 189 679,1 | 121 886,2 |  |  |
|  |  | МБУ «ССВПД» |  |  |  |  | 4 924,8 | 1 614,6 | 4 840,8 |  |  |
|  |  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  |  |  |  | 1 262,5 | 1 262,5 | 1 262,5 |  |  |

Управляющий делами

Администрации города							                                                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

программы  за 2016 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2016 год реализации | Уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-ными услугами» | 684 276,5 | - | 325 205,1 | 333 826,4 | 25 245,0 | 195 866,4 | - | 131 789,0 | 60 767,2 | 3 310,2 | 195 962,0 | - | 131 789,0 | 60 767,2 | 3 405,8 | 127 989,9 | - | 66 096,4 | 58 582,9 | 3 310,6 |  |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 17 869,2 | - | 9 622,2 | 6 897,0 | 1 350,0 | 2 119,5 | - | - | 2 119,5 | - | 2 119,5 | - | - | 2 119,5 | - | 2 119,5 | - | - | 2 119,5 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда | 17 869,2 | - | 9 622,2 | 6 897,0 | 1 350,0 | 2 119,5 | - | - | 2 119,5 | - | 2 119,5 | - | - | 2 119,5 | - | 2 119,5 | - | - | 2 119,5 | - |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт многоквартирных домов | 11 841,4 | - | 9 622,2 | 869,2 | 1 350,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | 5 927,8 | - | - | 5 927,8 | - | 2 119,5 | - | - | 2 119,5 | - | 2 119,5 | - | - | 2 119,5 | - | 2 119,5 | - | - | 2 119,5 | - |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Сопровождение программного обеспечения «Информационная база ЖКХ» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Проведение обучающих семинаров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» | 200 984,5 | - | - | 200 984,5 | - | 35 774,2 | - | - | 35 774,2 | - | 35 774,2 | - | - | 35 774,2 | - | 33 907,8 | - | - | 33 907,8 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | 200 984,5 | - | - | 200 984,5 | - | 35 774,2 | - | - | 35 774,2 | - | 35 774,2 | - | - | 35 774,2 | - | 33 907,8 | - | - | 33 907,8 | - |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | 138 288,6 | - | - | 138 288,6 | - | 21 759,9 | - | - | 21 759,9 | - | 21 759,9 | - | - | 21 759,9 | - | 20 694,5 | - | - | 20 694,5 | - | 1 065,4 тыс. руб. – работы за декабрь 2016 года, финансирование в январе 2017 года |
| 3.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | 62 375,2 | - | - | 62 375,2 | - | 14 014,3 | - | - | 14 014,3 | - | 14 014,3 | - | - | 14 014,3 | - | 13 213,3 | - | - | 13 213,3 | - | 801 тыс. руб. – работы выполнены, кредиторская задолженность |
| 3.1.3. | Мероприятие. Приобретение техники и оборудования | 320,7 | - | - | 320,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | 330 035,9 | - | 315 582,9 | 14 453,0 | - | 138 953,5 | - | 131 789,0 | 7 164,5 | - | 138 953,5 | - | 131 789,0 | 7 164,5 | - | 73 258,1 | - | 66 096,4 | 7 161,7 | - |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города | 329 544,0 | - | 315 164,6 | 14 379,4 | - | 138 953,5 | - | 131 789,0 | 7 164,5 | - | 138 953,5 | - | 131 789,0 | 7 164,5 | - | 73 258,1 | - | 66 096,4 | 7 161,7 | - |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | 26 580,7 | - | 21 801,8 | 4 778,9 | - | 18 446,0 | - | 16 195,8 | 2 250,2 | - | 18 446,0 | - | 16 195,8 | 2 250,2 | - | 9 940,8 | - | 7 690,7 | 2 250,1 | - | 8 505,1 тыс. руб. работы выполнены, заявка пода на в министерство ЖКХ РО в декабре, не поступило финансирование из областного бюджета |
| 4.1.2. | Мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | 244 615,2 | - | 240 619,6 | 3 995,6 | - | 68 803,8 | - | 68 803,8 | - | - | 68 803,8 | - | 68 803,8 | - | - | 11 616,4 | - | 11 616,4 | - | - | 57 187,4 тыс. руб.− авансовые платежи, не поступило финансирование из областного бюджета, выполнение работ в рамках концессионного соглашения запланировано на 2017 год |
| 4.1.3. | Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 58 348,1 | - | 52 743,2 | 5 604,9 | - | 51 703,7 | - | 46 789,4 | 4 914,3 | - | 51 703,7 | - | 46 789,4 | 4 914,3 | - | 51 700,9 | - | 46 789,3 | 4 911,6 | - | 2,8 тыс. руб.– экономия средств |
| 4.1.4. | Мероприятие. Приобретение оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 491,9 | - | 418,3 | 73,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2.1. | Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 491,9 | - | 418,3 | 73,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | 35 443,0 | - | - | 11 548,0 | 23 895,0 | 4 924,8 | - | - | 1 614,6 | 3 310,2 | 5 020,4 | - | - | 1 614,6 | 3 405,8 | 4 841,2 | - | - | 1 530,6 | 3 310,6 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 35 443,0 | - | - | 11 548,0 | 23 895,0 | 4 924,8 | - | - | 1 614,6 | 3 310,2 | 5 020,4 | - | - | 1 614,6 | 3 405,8 | 4 841,2 | - | - | 1 530,6 | 3 310,6 |  |
| 5.1.1. | Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | 21 965,2 | - | - | 9 460,3 | 12 504,9 | 2 248,4 | - | - | 1 086,0 | 1 162,4 | 2 248,4 | - | - | 1 086,0 | 1 162,4 | 2 248,4 | - | - | 1 086,0 | 1 162,4 |  |
| 5.1.2. | Мероприятие. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | 13 477,8 | - | - | 2 087,7 | 11 390,1 | 2 676,4 | - | - | 528,6 | 2 147,8 | 2 772,0 | - | - | 528,6 | 2 243,4 | 2 592,8 | - | - | 444,6 | 2 148,8 | 33,8 тыс. руб. − экономия средств 145,4 тыс. руб. − кредиторская задолженность |
| 6. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммуналь-ного хозяйства города» | 97 524,5 | - | - | 97 524,5 | - | 13 748,3 | - | - | 13 748,3 | - | 13 748,3 | - | - | 13 748,3 | - | 13 543,0 | - | - | 13 543,0 | - |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» | 97 524,5 | - | - | 97 524,5 | - | 13 748,3 | - | - | 13 748,3 | - | 13 748,3 | - | - | 13 748,3 | - | 13 543,0 | - | - | 13 543,0 | - | 205,3 тыс. руб. − кредиторская задолженность |
| 7. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | 2 419,4 | - | - | 2 419,4 | - | 346,1 | - | - | 346,1 | - | 346,1 | - | - | 346,1 | - | 320,3 | - | - | 320,3 | - |  |
| 7.1. | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий | 2 419,4 | - | - | 2 419,4 | - | 346,1 | - | - | 346,1 | - | 346,1 | - | - | 346,1 | - | 320,3 | - | - | 320,3 | - |  |
| 7.1.1. | Мероприятие. Охрана лесов от пожаров | 1 839,4 | - | - | 1 839,4 | - | 346,1 | - | - | 346,1 | - | 346,1 | - | - | 346,1 | - | 320,3 | - | - | 320,3 | - | 25,8 тыс. руб. − экономия средств |
| 7.1.2. | Мероприятие. Благоустройство лесов | 360,0 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1.3. | Мероприятие. Воспроизводство лесов | 220,0 | - | - | 220,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Управляющий делами

Администрации города									                                                           Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о  достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоснабжением | процент | 83,1 | 82,5 | 83,1 |  |
| 3. | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | км | 51,0 | 106,0 | 110,0 | Протяженность определена согласно актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения |
| 4. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | км | 2,33 | 1,9 | 3,4 | В результате износа тепловых сетей и проведенного энергоаудита предприятия выявлена необходимость замены покрывной тепловой изоляции тепловых сетей, в том числе и на пенополиуритановое покрытие (ППУ) |
| 5. | Доля фактически освещенных улиц города | процент | 41,4 | 42,0 | 42,0 |  |
| 6. | Лесистость территории города | процент | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |
| 7. | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов | кв. м | 4 380,9 | - | - |  |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» |
| 8. | Содержание объектов благоустройства | тыс. кв. м | 650 | 650 | 650 |  |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» |
| 9. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 75,6 | 73,3 | 71,2 |  |
| 10. | Заменено уличной канализационной сети | км | 0,03 | 1,0 | 0,2 | Непроведение капитального ремонта канализационных сетей из-за отсутствия источника финансирования |
| 11. | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | км | 0,27 | - | 0,26 |  |
| Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание городских кладбищ» |
| 12. | Содержание территорий кладбищ | кв. м | 374,8 | 374,8 | 374,8 |  |
| Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» |
| 13. | Темп роста вложений бюджетных средств в объекты жилищно-коммунального хозяйства | процент | 95,4 | 81,0 | 193,9 |  |
| Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» |
| 14. | Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления | процент | - | 5,1 | 5,1 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году по программе

тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказа-ние плат-ных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от принося-щей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» | 29,9 | 3 405,8 | 3 405,8 | - | - | - | - | 3 310,6 | 2 232 | - | 451,3 | 627,3 | 125,1 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации                             программы  в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016 (тыс. руб.) | Первоначально доведенные муниципальные задания | Муниципальные задания с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение | Остаток средств на 01.01.2017 (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (кв. м) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (кв. м) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (кв. м) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» | 29,9 | 906 118 | 4 417,0 | 906 118 | 5 020,4 | Рост цен на материалы, заработную плату | 906 118 | 4 841,2 | 125,1 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий                программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (по инвестиционным расходам − в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (процент) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  | ( тыс. руб.) | процент | ( тыс. руб.) | процент |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города, в том числе: | 9,5 | 90,5 | 6 611,7 | 10,8 | 54 480,0 | 89,2 |
| 1.1. | Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | 9,5 | 90,5 | 1 700,1 | 18,1 | 7 690,7 | 81,9 |
| 1.2. | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 9,5 | 90,5 | 4 911,6 | 9,5 | 46 789,3 | 90,5 |
|  | Всего | 9,5 | 90,5 | 6 611,7 | 10,8 | 54 480,0 | 89,2 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 8

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятия программы,

в том числе и в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам − в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города: капитальный ремонт участков водопроводных сетей | Капитальный ремонт водопроводных сетей города | Выполнен капитальный ремонт водопроводной линии протяженностью 7,2 км | 882,8 | 882,8 |
|  | Всего |  |  | 882,8 | 882,8 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 9

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств в системе «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование») |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | ( - ) 114,0 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 30.06.2016 № 248; справка от 30.06.2016 № 05/05/34 |
|  |  | ( - ) 50,0 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 01.04.2016 № 228; справка от 01.04.2016 № 05/03/20 |
|  |  | ( - ) 125,7 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 27.10.2016 № 275; справка от 27.10.2016 № 05/05/45 |
| 2. | Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города | ( + ) 500 | оптимизация расходов | Распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 29.02.2016 № 10; справка от 29.02.2016 № 05/05/07 |
|  |  | ( + ) 50,0 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 01.04.2016 № 228; справка от 01.04.2016 № 05/03/20 |
| 3. | Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» | ( - ) 500,0 | оптимизация расходов | Распоряжение заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления от 29.02.2016 № 10; справка от 29.02.2016 № 05/05/08 |
|  |  | ( + ) 114,0 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 30.06.2016 № 248; справка от 30.06.2016 № 05/05/35 |
|  |  | ( + ) 125,7 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 27.10.2016 № 275; справка от 27.10.2016 № 05/05/46 |
|  | Всего | ( - ) 789,7 ( + ) 789,7 |  |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов