Приложение

к постановлению

Администрации города

от 19.03.2018 № 209

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Информационное общество» за 2017 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития города Новошахтинска, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность Администрации города за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1320, (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено функционирование межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – система «Дело»);

проведена консультационная и техническая поддержка сотрудников структурных и отраслевых (функциональных) органов Администрации города в области информационных и телекоммуникационных технологий;

организованы курсы повышения квалификации муниципальных служащих города Новошахтинска по работе в системе «Дело».

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске:

обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

обеспечена организация предоставления областных услуг.

Расширен перечень предоставляемых услуг:

с марта 2017 года на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» (далее – МФЦ) предоставляются муниципальные услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда РФ и других архивных документов» и «Предоставление муниципальных субсидий субъектам малого и среднего бизнеса, инвестиционных проектов».

В декабре 2017 года, во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 15.09.2017 № 627 «О мерах по созданию центров оказания услуг для бизнеса в Ростовской области», в центральном офисе МФЦ создано три дополнительных окна, специализирующихся на предоставлении услуг субъектам предпринимательской деятельности.

Такая комплексная и планомерно проводимая работа способствовала достижению запланированных значений показателей «доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей», «доля рабочих мест в Администрации города, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства», «доля населения, использующего информационно-телекоммуника-ционную сеть «Интернет» для взаимодействия с Администрацией города и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города».

Результаты реализации основных мероприятий

и мероприятий подпрограмм муниципальной программы

По подпрограмме № 1 «Организация предоставления государственных и

муниципальных услуг по принципу «одного окна»

По основному мероприятию «Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» проведены следующие мероприятия:

в 2017 году на базе МФЦ организовано предоставление 280 государственных, муниципальных и иных дополнительных услуг, в том числе:

36 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (в том числе государственные услуги Росреестра и Кадастровой палаты, МВД России, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования, ФССП России, ФНС России, Роспотребнадзора, Росимущества в соответствии с Перечнями 1 и 3, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797);

146 государственных услуг областных органов исполнительной власти (в том числе в сфере социальной поддержки населения, ЗАГСа, государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая сельхозтоваропроизводителей, экологии и природных ресурсов и др.);

41 муниципальная услуга в сфере земельно-имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, жилищной и коммунальной сферах, а также в сфере образования (постановка на учет в детские сады; информирование об организации образовании в Ростовской области) и т.д.;

57 дополнительных услуг, в т.ч. 55 государственных и негосударственных услуг для бизнеса, услуги Фонда капитального ремонта, а также регистрация заявителей в ЕСИА.

За 2017 год предоставлено по обращениям заявителей 58 900 услуг, из них:  23 291 – государственных, 18 345 – областных, 17 264 – муниципальных,  проведено 16 009 консультации и выдано 19 528 результатов оказанных услуг.

Наиболее востребованными для заявителей являются услуги в сфере социальной поддержки населения – 18 340 заявлений, услуги Росреестра – 8 256 обращений, Пенсионного фонда РФ – 7 441, МВД России – 7 328.

Однако наблюдается снижение услуг в сфере социальной поддержки населения по сравнению с 2016 годом, в связи изменением законодательства Российской Федерации, установившим, что право на данные виды социальной поддержки имеют только семьи с работающими родителями. Также справки на получение социальной стипендии с 2017 года могли получить только граждане, оформившие адресно-социальную помощь.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество предоставленных услуг выросло на 9,8 процента. Положительная динамика наблюдается по услугам Росреестра – количество предоставленных услуг увеличилось на 70,1 процента, МВД России – увеличение на 52,2 процента. В 20 раз увеличилось количество предоставленных услуг ФНС.

При этом отметилось незначительно снижение на 8,1 процента количества предоставленных услуг в сфере социальной поддержки населения. Вызвано это изменением законодательства в сфере поддержки семей с детьми, установившим, что право на данные виды социальной поддержки имеют только семьи с работающими родителями.

С 1 декабря 2017 года, в связи с закрытием окон приема в Кадастровой палате, все заявления по услугам Росреестра («Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество» и «Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости») подаются через МФЦ.

МФЦ активно ведет прием документов по принципу экстерриториальности, то есть осуществляется предоставление услуг независимо от места регистрации заявителей на территории Ростовской области. В 2017 году МФЦ принято 98 заявителей, зарегистрированных в других муниципальных образованиях, коллегами из других МФЦ Ростовской области принято от жителей г. Новошахтинска 128 заявлений на предоставление услуг, проведено 155 консультаций.

С целью формирования полного пакета документов заявителей сведениями и документами, находящимися в распоряжении государственных органов власти и государственных внебюджетных фондов, работниками контрольно-аналитического сектора МФЦ сформировано и направлено за 2017 год 51 293 межведомственных запроса.

Время ожидания заявителями в очереди составляет в среднем семь минут, продолжительность приема у специалиста МФЦ – 24 минуты, средняя продолжительность консультации – 14 минут.

В МФЦ внедрена интерактивная система мониторинга качества предоставления услуг, позволяющая фиксировать удовлетворенность граждан по итогам посещения МФЦ при помощи голосования посредством информационных киосков, установленных в МФЦ, на портале областной сети МФЦ (www.mfc61.ru), СМС опросов. Система интегрирована с единым федеральным ресурсом оценки качества работы органов власти и МФЦ.

Гражданам, обратившимся за получением услуги в МФЦ, предоставлена возможность оценить качество оказанной услуги с помощью информационных киосков, установленных на территории МФЦ, через информационно-аналитический интернет-портал единой сети МФЦ Ростовской области (www.mfc61.ru) или с использованием мобильных интернет приложений, разработанных для смартфонов, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.

Во время приёма граждан каждому заявителю предлагается заполнить анкету по качеству предоставляемых услуг.  Анкетирование производится как в центральном офисе МФЦ, так и в территориально-обособленных структурных подразделениях МФЦ. Также с помощью Интегрированной информационной системы каждому заявителю направляется СМС оповещение от сервиса Информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг с предложением оценить услугу, предоставленную в МФЦ, с помощью гаджетов. За 2017 год качество работы МФЦ оценили 20 646 заявителей. Средняя оценка деятельности МФЦ составила 4,98 балла из пяти возможных.

В МФЦ внедрена автоматизированная система информирования заявителей о процессе предоставления государственных и муниципальных услуг посредством СМС оповещения. Система позволяет оперативно уведомлять граждан о ходе предоставления государственных и муниципальных услуг каждый раз при возникновении изменений в личном деле заявителя: приостановка, возобновление, получение необходимого документа, готовность результата оказания услуги либо мотивированный отказ в ее предоставлении. За 2017 год отправлено 27 640 СМС уведомлений.

В 2017 году предоставлено 965 услуг и мер поддержки, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, которые были предоставлены субъектам МСП, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность.

В соответствии с соглашениями, заключенными между ГКУ «УМФЦ» РО и  Избирательной комиссией Ростовской области, и ГКУ «УМФЦ» РО и МФЦ, с         31.01.2018 МФЦ предоставляется услуга по приему и обработке заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации и передаче соответствующей информации в централизованную базу данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». С целью реализации данной задачи в декабре 2017 года был приобретен Информационный киоск.

Проводится обучение специалистов МФЦ с целью повышения их квалификации, 20 специалистов МФЦ приняли участие в мероприятиях по обучению (обучающие семинары в режиме видеоконференции); 15 специалистов посетили обучающие семинары Новошахтинского отдела Управления Росреестра по Ростовской области, один специалист прошел обучение по Федеральному закону от 05.04.2013      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По основному мероприятию «Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МФЦ:

в целях повышения комфортности и поддержания фирменного стиля «Мои документы» в 2017 году приобретены кресельные секции в сектор ожидания, стулья для заявителей в сектор приема, изготовлен и размещен баннер в зоне информирования, таблички в окнах приема заявителей в стиле «Мои документы», проводилась работа по обеспечению работников МФЦ форменной одеждой в едином фирменном стиле.

В секторе ожидания размещен кулер с питьевой водой.

По основному мероприятию «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры»:

приобретена компьютерная техника и оргтехника, из них: МФУ – три, системный блок – один,  компьютеры – два.

Заключены договоры на сервисное и консультационное обслуживание лицензионных экономических программ, на информационно-техническое сопровождение (ИТС), на использование неисключительных прав на программу для ЭВМ-ПП «Астрал-отчетность».

По основному мероприятию «Обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МФЦ»:

в целях функционирования межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства в 2017 году заключили договоры на приобретение электронно-цифровой подписи для системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – ЭЦП для СМЭВ);

в результате ранее проведенной плановой переаттестации информационной системы МФЦ обеспечена защита персональных данных заявителей и исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Реализованные мероприятия подпрограммы № 1 способствовали достижению запланированных значений показателей (индикаторов) подпрограммы № 1.

По подпрограмме № 2 «Развитие и использование информационных и                     телекоммуникационных технологий»

По основному мероприятию «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» проведены следующие мероприятия:

сектором автоматизации Администрации города организована закупка расходных материалов и комплектующих для поддержания функционирования компьютерной и организационной техники. Произведено обновление бухгалтерского, а также закупка прикладного, системного и антивирусного программного обеспечения. Приобретено программное обеспечение для подключения структурных подразделений Администрации города к защищенной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области с предоставлением доступа к системе «Дело», а также приобретено программное обеспечение «Мобильный кабинет руководителя» для использования в системе «Дело». Проведена закупка дополнительных лицензий средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 4.0, проведена закупка компьютерной и организационной техники.

Для организации работы официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет (далее – официальный сайт) было проведено обновление и модернизация официального сайта продлены информационно-технические услуги по размещению и защите информации при ее передаче в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также продлены услуги по обновлению «1С-Битрикс: Управление сайтом».

По основному мероприятию «Использование информационно-коммуника-ционных технологий в деятельности Администрации города»:

сектором автоматизации Администрации города постоянно ведется оказание консультационной и технической поддержки сотрудникам структурных и отраслевых (функциональных) органов Администрации города.

Архивный отдел Администрации города проводит перевод архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора. В 2017 году переведено три процента архивных документов в электронный вид.

По основному мероприятию «Обеспечение информационной безопасности»:

в 2017 году Администрацией города было приобретено 25 ЭЦП для использования в системе исполнения регламентов, государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, системе «Дело», автоматизированной государственной системе «Управление» и других информационных системах.

Итогом проведенной работы стало достижение запланированных значений показателей (индикаторов): «доля оцифрованных архивных документов», «количество должностных лиц Администрации города, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи», «доля главных администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города, подключенных к единой автоматизированной системе управления общественными финансами города».

Тем не менее, из-за недостаточного финансирования не исполнены показатели: «доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более пяти лет», «доля подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений Администрации города от общего количества структурных подразделений».

Перечень основных мероприятий, мероприятий подпрограмм муниципальной программы, выполненных и невыполненных, приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2017 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является нестабильность цен на оборудование и программное обеспечение.

Сведения об использовании бюджета города, областного и

федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию                              муниципальной программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной                    программы, подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

В связи с изменением объемов финансирования за счёт средств областного бюджета и бюджета города в муниципальную программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города  от 22.02.2017 № 136 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1320»;

постановлением Администрации города от 19.05.2017 № 454 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1320»;

постановлением Администрации города от 29.06.2017 № 597 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1320»;

постановлением Администрации города от 11.08.2017 № 762 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1320»;

постановлением Администрации города от 26.10.2017 № 1051 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1320»;

постановлением Администрации города от 22.12.2017 № 1247 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1320».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы                            в отчетном году

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе сведений о достижении значений показателей (индикаторов), предусмотренных приложением № 4 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Так как целевые показатели муниципальной программы выполнены в объеме 81,8  процента от общего количества показателей, с объемом средств 94,6 процента, предусмотренных муниципальной программой, муниципальная программа считается эффективной.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии его исполнения  в полном объеме  в отчетном году, изложена в приложении № 5 к настоящему отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году приведена в приложении № 6 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в 2017 году по муниципальной программе приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году изложена в приложении № 8 к настоящему отчету.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и на период действия муниципальной программы  нет.

Управляющий делами

Администрации города  	     			                                     Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий подпрограммы программы, выполненных и невыполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий подпрограмм программы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» (далее – МФЦ) Сидо- ров И.М. (далее – Сидоров И.М.) | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Нормативное правовое регулирование предоставления муниципальных услуг | Главный архитектор города Кузнецова Е.Б. (далее – Кузнецова Е.Б.); начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. (далее – Маловичко О.А.); начальник отдела по работе с населением Администрации города Земцов В.М. (далее – Земцов В.М.); председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска Авраменко Т.Г. (далее – Авраменко Т.Г.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска Бахтино- ва Т.П. (далее – Бахтинова Т.П.); директор муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» Сикач Л.В. (да- лее – Сикач Л.В.) | январь | декабрь | январь | декабрь | Разработка, утверждение и поддержание в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг с учетом требований к обеспечению условий доступности для инвалидов, а также в части сокращения времени ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги до 15 минут | Разработаны и утверждены пять административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг приведены в соответствие с требованиями к обеспечению условий доступности для инвалидов |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обучение и повышение квалификации работников МФЦ | Сидоров И.М. | январь | декабрь | январь | декабрь | Организация и проведение ряда мер, направленных на повышение квалификации специалистов, в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг | 20 специалистов МФЦ приняли участие в мероприятиях по обучению (обучающие семинары в режиме видеоконференции); 15 специалистов посетили обучающие семинары Новошахтинского отдела Управления Росреестра по Ростовской области, один специалист прошел обучение по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме | Сидоров И.М.; Кузнецова Е.Б.; Маловичко О.А.; Земцов В.М.; Авраменко Т.Г.; Бахтинова Т.П.; Сикач Л.В. | январь | декабрь | январь | декабрь | Получение жителями города полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Актуальное состояние информации о муниципальных услугах, содержащейся на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области | Поддерживается актуальное состояние информации о муниципальных услугах, содержащейся на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области |  |
| 1.1.4. | Мероприятие. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Сидоров И.М. | январь | декабрь | январь | декабрь | Создание возможности для заявителя обратиться за получением государственных и муниципальных услуг независимо от места регистрации на территории Ростовской области | Количество принятых дел по принципу экстерриториальности – 98 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие. Обеспечение деятельности МФЦ | Сидоров И.М. | январь | декабрь | январь | декабрь | Упрощение процедур, сокращение сроков и повышение комфортности оказания государственных и муниципальных услуг. Расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг. Прием, регистрация и выдача документов заявителям путем применения системы «одного окна». Оптимизация процедур получения заявителями государственных и муниципальных услуг | В результате ведения работы по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации жители города получили возможность обращения за услугами в электронной форме. Организовано предоставление 58 900 услуг, в том числе по вопросам социальной защиты населения – 18 750 услуг, по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 8 256 услуг, по вопросам Пенсионного фонда РФ – 7 441 услуга, по вопросам МВД России – 7 328 услуг, по вопросам ФНС России – 254 услуги, по вопросам ЗАГСа – 2 услуги, по вопросам ФСПП России – 8 услуг. Количество услуг, предоставленных в земельно-имущественной сфере составило – 832, в архитектурно-градостроительной сфере – 281, в жилищно-коммунальной сфере – 10. Были предоставлены услуги также в сфере образования – 857, по вопросам Фонда капитального ремонта – 382, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 14 314, архивные услуги – 103, ФСС – 3, услуги Роспотребнадзора – 9, услуги корпорации МСП – 70. Выдано справок – 19 020. Кроме того, оказано 16 009 консультации, выдано 19 528 дел. Среднее время ожидания в очереди составило 7 минут, что на 1 минуту 30 секунд меньше чем в 2016 году |  |
| 1.1.6. | Мероприятие. Организация предоставления областных услуг | Сидоров И.М. | январь | декабрь | январь | декабрь | Увеличение количества предоставляемых услуг на базе МФЦ | Количество принятых дел по областным услугам – 3 |  |
| 1.1.7. | Организация оказания услуг МВД России «Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации», «Выдача водительских удостоверений» | Сидоров И.М. | январь | декабрь | январь | декабрь | Оказание услуг МВД России «Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации», «Выдача водительских удостоверений» | Оказана 1 391 услуга МВД России, в том числе: «Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации» – 1 259, «Выдача водительских удостоверений» – 132 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Сидоров И.М. | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Обеспечение посетителей бесплатной питьевой водой | Сидоров И.М. | январь | декабрь | январь | декабрь | Создание комфортных условий для заявителей. Наличие в МФЦ кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного пользования заявителями | В секторе ожидания размещен кулер с питьевой водой. Покупка воды по факту потребления |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Приведение в соответствие фирменному стилю интерьера помещения | Сидоров И.М. | январь | декабрь | январь | декабрь | Создание комфортных условий для заявителей. Соответствие инфраструктуры МФЦ требованиям федерального нормативного правового акта, предъявляемым к помещению МФЦ. Обеспечение условий обслуживания заявителей, установленных нормативными правовыми актами | Приобретены кресельные секции в сектор ожидания, стулья для заявителей в сектор приема, изготовлен и размещен баннер в зоне информирования, таблички в окнах приема заявителей в стиле «Мои документы», проводилась работа по обеспечению работников МФЦ форменной одеждой в едином фирменном стиле |  |
| 1.2.3. | Мероприятие. Проведение аукциона с целью заключения договора аренды помещения для размещения МФЦ | Сидоров И.М. | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Размещение МФЦ в помещении, соответствующем требованиям комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам | Заключены муниципальные контракты на аренду помещения для размещения МФЦ. Здание, в котором расположен МФЦ имеет повышенную степень комфортности. Вход в здание оборудован пандусами, имеется эскалатор, лифт для маломобильных групп граждан. В здании имеется бесплатный туалет для посетителей, в том числе для пользования гражданами с ограниченными физическими возможностями |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Сидоров И.М. | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Приобретение компьютерной и оргтехники | Сидоров И.М. | январь | декабрь | январь | декабрь | Обновление и модернизация компьютерной техники | Приобретена компьютерная техника и оргтехника, из них: МФУ – 3, системный блок – 1, компьютеры – 2 |  |
| 1.3.2. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечения | Сидоров И.М. | январь | декабрь | январь | декабрь | Наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности МФЦ | Заключены договоры на сервисное и консультационное обслуживание лицензионных экономических программ, на информационно-техническое сопровождение (ИТС), на использование неисключительных прав на программу для ЭВМ-ПП «Астрал-отчетность» |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МФЦ | Сидоров И.М. | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие. Проведение аттестации АРМ | Сидоров И.М. | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение защиты персональных данных заявителей и исполнения требований федерального законодательства |  | Отсутствие лимитов бюджетных обязательств |
| 1.4.2. | Мероприятие. Приобретение ЭЦП для СМЭВ | Сидоров И.М. | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение защиты персональных данных при функционировании межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» | Заключены договоры на приобретение ЭЦП для обеспечения функционирования межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Начальник сектора автоматизации Администрации города Гов- зич Е.В. (далее – Гов- зич Е.В.) | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Закупка компьютерной и оргтехники, автоматической телефонной станции и телефонных аппаратов в Администрации города | Говзич Е.В. | январь | декабрь | март | октябрь | Увеличение доли персональных компьютеров структурных подразделений Администрации города со сроком службы не более пяти лет, модернизация и расширение автоматической телефонной станции в Администрации города | Доля персональных компьютеров структурных подразделений Администрации города со сроком службы не более пяти лет была увеличена на 10 процентов за счет приобретения компьютерной техники (персональные компьютеры, ноутбуки, сервер, ИБП, сетевые фильтры, МФУ (принтер/ сканер/копир), принтеры, сканеры) | Недостаточное финансирование |
| 2.1.2. | Мероприятие. Техническая поддержка и обслуживание официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет (далее – сайт города), издание муниципальных правовых актов муниципального образования | Говзич Е.В.; начальник контрольно-организационного сектора Администрации города Карасева В.И. (далее – Карасева В.И.); начальник общего отдела Администрации города Грицай Г.В. (далее – Грицай Г.В.) | январь | декабрь | февраль | сентябрь | Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации города, отраслевых (функциональных) органов Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Для работы сайта города были продлены информационно-технические услуги по размещению и защите информации при ее передачи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведено обновление и модернизация сайта города с добавлением новых сервисов. Продлены услуги по обновлению «1С-Битрикс: Управление сайтом» |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечения | Говзич Е.В. | январь | декабрь | январь | декабрь | Наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности Администрации города | Произведено обновление бухгалтерского, а также закупка прикладного, системного и антивирусного программного обеспечения; приобретено программное обеспечение для подключения структурных подразделений Администрации города к защищенной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области с предоставлением доступа к системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело», программное обеспечение «Мобильный кабинет для руководителя» для использования в системе «Дело». Проведена закупка дополнительных лицензий средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 4.0 |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Закупка оргтехники и программного обеспечения для подключения к Единой автоматизированной системе управления общественными финансами города (далее – ЕАС УОФ) | Говзич Е.В.; Сидоров И.М.; директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К.; Сикач Л.В.; директор МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кондратенко В.И.; главный врач МБУЗ «СП» Синкиенко С.Н.; главный врач МБУЗ «ЦГБ» Савин В.В.; главный врач МБУЗ «ДГБ» Сорокина Л.Г.; директор МБУ «Стади-он Западный» Орловский В.М.; директор МБУ ДО ДЮСШ №4 Осинов Н.С.; директор МБУ «ССВПД» Бабич В.П.; Авраменко Т.Г.; заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцо- ва Т.В.; Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска Коновалова Н.Г. | январь | декабрь | январь | декабрь | Увеличение доли главных администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города, подключенных к ЕАС УОФ | К ЕАС УОФ подключены: муниципальные бюджетные образовательные учреждения, муниципальные казенные учреждения |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Использование информационно-коммуника-ционных технологий в деятельности Администрации города | Говзич Е.В. | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Подключение отдаленных структурных подразделений Администрации города к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Говзич Е.В. | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение доступа структурных подразделений Администрации города к информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» | К информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» подключены территориальные подразделения отдела по работе с населением Администрации города № 6 и № 5. Увеличена скорость доступа к информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» в Администрации города, отделе главного архитектора Администрации города | Недостаточное финансирование |
| 2.2.2. | Мероприятие. Оказание консультационной и технической поддержки | Говзич Е.В. | январь | декабрь | январь | декабрь | Повышение грамотности лиц в области информационных и телекоммуникационных технологий | Проведена консультационная и техническая поддержка сотрудников структурных и отраслевых (функциональных) органов Администрации города в области информационных и телекоммуникационных технологий |  |
| 2.2.3. | Мероприятие. Перевод архивных документов в электронный вид | Начальник архивного отдела Администрации города Литвинова Л.О. | январь | декабрь | январь | декабрь | Уменьшение времени на поиск и обработку архивных документов | Переведено три процента архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора |  |
| 2.2.4. | Мероприятие. Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | Карасева В.И. | январь | декабрь | январь | декабрь | Повышение компьютерной грамотности населения |  | Отсутствие лимитов бюджетных обязательств |
| 2.3. | Основное мероприятие. Обеспечение информационной безопасности | Говзич Е.В. | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие. Обеспечение защиты информации в информационных системах Администрации города | Говзич Е.В. | январь | декабрь | январь | декабрь | Исполнение требования федерального законодательства |  | Отсутствие лимитов бюджетных обязательств |
| 2.3.2. | Мероприятие. Приобретение ЭЦП для должностных лиц Администрации города | Говзич Е.В. | январь | декабрь | январь | декабрь | Исполнение требования федерального законодательства | Приобретено 25 ЭЦП для должностных лиц сроком на один год |  |

Управляющий делами

Администрации города								                                                                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2017 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий подпрограмм программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Сидоров И.М. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  | Январь | Декабрь | 1 686,0 | 1 100,0 | 1 205,3 | - | - |
| 1.1.1. | Мероприятие. Нормативное правовое регулирование предоставления муниципальных услуг | Кузнецова Е.Б. – главный архитектор города; Маловичко О.А. – начальник управления жилищной политики Администрации города; Земцов В.М. – начальник отдела по работе с населением Администрации города; Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; Бахтино- ва Т.П. – начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска | Принятие нормативных актов, утверждающих административные регламенты предоставления муниципальных услуг, а также внесение изменений, регламентирующих сокращение срока ожидания в очереди заявителей, в административные регламенты | Разработаны и утверждены пять административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг приведены в соответствие с требованиями к обеспечению условий доступности для инвалидов | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обучение и повышение квалификации работников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Сидоров И.М. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Участие специалистов МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в мероприятиях по обучению | Сотрудники МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» приняли участие в очных занятиях и видео-семи-нарах на базе Южно-Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, ОАО «Сбербанк», посетили обучающие семинары Новошахтинского отдела Управления Росреестра по Ростовской области, прошли обучение по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Январь | Декабрь | 12,0 | - | 7,3 | Один договор на сумму 7,3 тыс. руб. | Экономия при проведении закупочных мероприятий |
| 1.1.3. | Мероприятие. Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме | Сидоров И.М. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; Кузнецова Е.Б. – главный архитектор города; Маловичко О.А. – начальник управления жилищной политики Администрации города; Земцов В.М. – начальник отдела по работе с населением Администрации города; Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; Бахтинова Т.П. – начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска; Сикач Л.В. – директор МКУ «УГХ» | Регулярное освещение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в средствах массовой информации, обеспечение главных улиц города указателями, информирующими о месте нахождения и способах проезда к МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; обеспечение актуального состояния информации о муниципальных услугах, содержащейся на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области | Поддерживается актуальное состояние информации о муниципальных услугах, содержащейся на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Мероприятие. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Сидоров И.М. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности | Количество принятых дел по принципу экстерриториальности – 98 | Январь | Декабрь | 124,5 | 124,5 | 32,4 | - | Объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.1.5. | Мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Сидоров И.М. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Проведение закупок на поставку услуг связи, заправку картриджей, приобретение штампов, стаканов, бланков, канцтоваров, проведение мероприятий по переходу на единый фирменный стиль «Мои документы» | В результате ведения работы по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации жители города получили возможность обращения за услугами в электронной форме. Организовано предоставление 58 900 услуг, в том числе по вопросам социальной защиты населения – 18 750 услуг, по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 8 256 услуг, по вопросам Пенсионного фонда РФ – 7 441 услуга, по вопросам МВД России – 7 328 услуг, по вопросам ФНС России – 254 услуги, по вопросам ЗАГСа – 2 услуги, по вопросам Федеральной службы судебных приставов – 8 услуг. Количество услуг, предоставленных в земельно-имущественной сфере составило 832, в архитектурно-градостро-ительной сфере – 281, в жилищно-коммунальной сфере – 10. Были предоставлены услуги также в сфере образования – 857, по вопросам Фонда капитального ремонта – 382, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 14 314, архивные услу- ги – 103, услуги ФСС – 3, услуги Роспотребнадзо-ра – 9, услуги корпорации МСП – 70. Выдано справок – 19 020. Кроме того, оказано 16 009 консультации, выдано 19 528 дел. Среднее время ожидания в очереди составило 7 минут, что на 1 минуту 30 секунд меньше, чем в 2016 году | Январь | Декабрь | 1 472,3 | 898,3 | 1 164,6 | 45 договоров на сумму 1 219,6 тыс. руб. | - |
| 1.1.6. | Мероприятие. Организация предоставления областных услуг | Сидоров И.М. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» областных услуг по принципу «одного окна» | Количество принятых дел по областным услугам - три | Январь | Декабрь | 28,3 | 28,3 | 1,0 | - | Объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.1.7. | Мероприятие. Организация оказания услуг МВД России «Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации», «Выдача водительских удостоверений» | Сидоров И.М. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Проведение закупок на приобретение устройства для фотографирования, фона для фотографирования, устройства для освещения фотографируемого, сканера, графического ПО, сейфа, металлических решеток; на аренду автомобиля, систему охраны | Оказана 1 391 услуга МВД России, в том числе: «Выдача, замена пас-портов гражданина Российской Федерации» – 1 259 услуг, «Выдача водительских удостоверений» – 132 услуги. Приобретен сейф | Январь | Декабрь | 48,9 | 48,9 | - | Один дого-вор на сумму 48,9 тыс. руб. | Недостаточное финансирование |
| 1.2. | Основное мероприятие. Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Сидоров И.М. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  | Январь | Декабрь | 3 422,6 | 3 417,6 | 2 907,6 | - | - |
| 1.2.1. | Мероприятие. Обеспечение посетителей бесплатной питьевой водой | Сидоров И.М. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Оборудование сектора ожидания кулером с питьевой водой для безвозмездного пользования заявителями | Создание комфортных условий для заявителей | Январь | Декабрь | 5,0 | - | 5,0 | Один договор на сумму 5,0 тыс. руб. | - |
| 1.2.2. | Мероприятие. Приведение в соответствие фирменному стилю интерьера помещения | Сидоров И.М. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Оборудование сектора ожидания стульями и столами для оформления документов | Приобретены кресельные секции в сектор ожидания, стулья для заявителей в сектор приема, изготовлен и размещен баннер в зоне информирования, таблички в окнах приема заявителей в стиле «Мои документы», проводилась работа по обеспечению работников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» форменной одеждой в едином фирменном стиле | Январь | Декабрь | 200,1 | 200,1 | 173,0 | Два кон-трак-та на сумму 198,3 тыс. руб. | Недоста-точное финансирование. Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |
| 1.2.3. | Мероприятие. Проведение аукциона с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Сидоров И.М. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Проведение закупок на аренду помещения | Заключены муниципальные контракты на аренду помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Здание, в котором расположено МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», имеет повышенную степень комфортности. Вход в здание оборудован пандусами, имеется эскалатор, лифт для маломобильных групп граждан. В здании имеется бесплатный туалет для посетителей, в том числе для пользования гражданами с ограниченными физическими возможностями | Январь | Декабрь | 3 217,5 | 3 217,5 | 2 729,6 | Два контрак-та на сумму 2 339,6 тыс. руб. | Недоста-точное финансирование. Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Сидоров И.М. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  | Январь | Декабрь | 220,1 | 220,1 | 220,1 | - | - |
| 1.3.1. | Мероприятие. Приобретение компьютерной и оргтехники | Сидоров И.М. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на приобретение компьютерной и оргтехники | Приобретена компьютерная техника и оргтехника, из них: МФУ – 3, системный блок – 1, компьютеры – 2 | Январь | Декабрь | 220,1 | 220,1 | 220,1 | Два кон-трак-та на сумму 220,1 тыс. руб. | - |
| 1.4. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Сидоров И.М. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на приобретение ЭЦП | Заключены договоры на приобретение ЭЦП для обеспечения функционирования межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2. Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | - | - | Январь | Декабрь | 1 879,1 | 1 879,1 | 1 727,4 | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие. Закупка компьютерной и оргтехники, автоматической телефонной станции и телефонных аппаратов в Администрации города | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города; Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | Заключение договора на поставку компьютерной техники. Заключение договора на поставку расходных материалов к компьютерной технике. Заключение договора на поставку визуализатора. Заключение договора на поставку ТВ-стойки для видеоконференцсвязи. Заключение договора на поставку радиосистемы | Закуплена компьютерная и оргтехника: персональные компьютеры, ноутбуки, сервер, ИБП, сетевые фильтры, МФУ (принтер/ сканер/копир), принтеры, сканеры. Расходные материалы и комплектующие к оргтехнике | Январь | Декабрь | 843,8 | 843,8 | 843,6 | Во-семь дого-воров на сумму 843,6 тыс. руб. |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Техническая поддержка и обслуживание официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет (далее – сайт города), издание муниципальных правовых актов муниципального образования | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города; Карасева В.И. – начальник контрольно-организа-ционного сектора Администрации города; Грицай Г.В. – начальник общего отдела Администрации города | Заключение договора о предоставлении информационных услуг по размещению сайта города. Заключение договора о продлении технической поддержки и обновления сайта города | Для работы сайта города были продлены информационно-технические услуги по размещению и защите информации при ее передачи в информационно-телекоммуника- ционной сети «Интернет». Проведено обновление и модернизация сайта города. Продлены услуги по обновлению «1С-Битрикс: Управление сайтом» | Январь | Декабрь | 662,9 | 662,9 | 524,1 | Пять дого-воров на сумму 627,1 тыс. руб | Недостаточное финансирование. Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |
| 2.1.3. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечения | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Заключение договора на продление антивирусного программного обеспечения. Заключение договора на VipNet Client. Заключение договора на оказание услуг справочно-правовой системы «Консультант+». Заключение договора на продление технической поддержки 1С «Предприятие» | Произведено обновление бухгалтерского, а также закупка прикладного, системного и антивирусного программного обеспечения; приобретено программное обеспечение для подключения структурных подразделений Администрации города к защищенной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области с предоставлением доступа к системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее - система «Дело»), программное обеспечение «Мобильный кабинет для руководителя» для использования в системе «Дело». Проведена закупка дополнительных лицензий средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 4.0 | Январь | Декабрь | 372,4 | 372,4 | 359,7 | 16 договоров на сумму 365,0 тыс. руб. | Недостаточное финансирование. Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |
| 2.1.4. | Мероприятие. Закупка оргтехники и программного обеспечения для подключения к ЕАС УОФ | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города; Сидоров И.М. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; Кара- сев А.К. – директор МКУ г. Новошахтинска «УКС»; Сикач Л.В. – директор МКУ «УГХ»; Кондратенко В.И. – начальник МБУ «Управление по делам ГО и ЧС»; Синкиенко С.Н. – главный врач МБУЗ «СП»; Са-вин В.В. – главный врач МБУЗ «ЦГБ»; Сорокина Л.Г. – главный врач МБУЗ «ДГБ»; Орловский В.М. – директор МБУ «Стадион Западный»; Осинов Н.С. – директор МБУ ДО ДЮСШ №4; Бабич В.П. – директор МБУ «ССВПД»; Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; Коденцо- ва Т.В. – заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления; Бахтинова Т.П. – начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска; Коновалова Н.Г. – начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска | Подключение главных администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города, подключенных к ЕАС УОФ | К ЕАС УОФ подключены все муниципальные бюджетные образовательные учреждения, казенные и автономные учреждения | Январь | Декабрь | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации города | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | - | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие. Подключение отдаленных структурных подразделений Администрации города к информационно-телекомму- никационной сети «Интернет» | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Заключение договора на оказание услуг доступа к информационно-телекоммун- икационной сети «Интернет» в отдаленных структурных подразделениях Администрации города | К информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключены территориальные подразделения отдела по работе с населением Администрации города № 6 и № 5. Увеличена скорость доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Администрации города, отделе главного архитектора Администрации города | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Мероприятие. Оказание консультационной и технической поддержки | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Обучение сотрудников работе в новых информационных системах и с прикладным программным обеспечением | Проведена консультационная и техническая поддержка сотрудников структурных и отраслевых (функциональных) органов Администрации города в области информационных и телекоммуникационных технологий | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Мероприятие. Перевод архивных документов в электронный вид | Литвинова Л.О. – начальник архивного отдела Администрации города | Перевод архивных документов в электронный вид | Переведено три процента архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора архива | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.2.4. | Мероприятие. Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | Карасева В.И. – начальник контрольно-организац- ионного сектора Администрации города | Подготовка и согласование списков, организация и контроль проведения мероприятий по повышению грамотности лиц в области информационных и телекоммуникационных технологий | Увеличение компьютерной грамотности населения | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие. Обеспечение информационной безопасности | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города |  |  | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.3.1. | Мероприятие. Обеспечение защиты информации в информационных системах Администрации города | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Обеспечение защиты информации в информационных системах персональных данных Администрации города |  | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.3.2. | Мероприятие. Приобретение ЭЦП для должностных лиц Администрации города | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Заключение договора на оказание услуг по изготовлению ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи для участников системы «Дело» | Закуплено 25 ЭЦП для должностных лиц сроком на один год | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | - | 7 207,8 | 6 616,8 | 6 060,4 | - | - |
|  |  | Сектор автоматизации Администрации города | - | - | - | - | 1 879,1 | 1 879,1 | 1 727,4 | - | - |
|  |  | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | - | - | - | - | 5 328,7 | 4 737,7 | 4 333,0 | - | - |

Управляющий делами Администрации города					                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество» за 2017 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2017 год реализации | Уточненный план ассигнований на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Информационное общество» | 104 941,5 | 932,3 | 18 444,6 | 82 592,8 | 2 971,8 | 17 644,7 | - | 3 087,6 | 13 757,1 | 800,0 | 17 644,7 | - | 3 087,6 | 13757,1 | 800,0 | 16 690,3 | - | 2 979,7 | 13 027,7 | 682,9 | - |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 97 157,2 | 932,3 | 18 444,6 | 74 808,5 | 2 971,8 | 15 765,6 | - | 3 087,6 | 11 878,0 | 800,0 | 15 765,6 | - | 3 087,6 | 11 878,0 | 800,0 | 14 962,9 | - | 2 979,7 | 11 300,3 | 682,9 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 80 358,0 | - | 18 444,6 | 58 947,4 | 2 966,8 | 12 122,9 | - | 3 087,6 | 8 240,3 | 795,0 | 12 122,9 | - | 3 087,6 | 8 240,3 | 795,0 | 11 835,2 | - | 2 979,7 | 8 177,6 | 677,9 | - |
| 2.1.1. | Мероприятие. Нормативное правовое регулирование предоставления муниципальных услуг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Мероприятие. Обучение и повышение квалификации сотрудников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 44,3 | - | - | 37,0 | 7,3 | 12,0 | - | - | - | 12,0 | 12,0 | - | - | - | 12,0 | 7,3 | - | - | - | 7,3 | - |
| 2.1.3. | Мероприятие. Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме | 29,5 | - | - | 29,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Мероприятие. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 836,1 | - | 755,4 | 80,7 | - | 124,5 | - | 112,6 | 11,9 | - | 124,5 | - | 112,6 | 11,9 | - | 32,3 | - | 29,3 | 3,0 | - | Финансирование осуществлялось за фактически оказанные услуги |
| 2.1.5. | Мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 79 255,9 | - | 17 558,9 | 58 737,5 | 2 959,5 | 11 909,2 | - | 2 949,4 | 8 176,8 | 783,0 | 11 909,2 | - | 2 949,4 | 8 176,8 | 783,0 | 11 794,4 | - | 2 949,4 | 8 174,4 | 670,6 | Кредиторская задолженность декабря 2016 года |
| 2.1.6. | Мероприятие. Организация предоставления областных услуг | 144,1 | - | 130,3 | 13,8 | - | 28,3 | - | 25,6 | 2,7 | - | 28,3 | - | 25,6 | 2,7 | - | 1,1 | - | 1,0 | 0,1 | - | Отсутствие обращений заявителей (финансирование предусмотрено за фактически оказанные услуги) |
| 2.1.7. | Мероприятие. Организация оказания услуг МВД России «Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации», «Выдача водительских удостоверений» | 48,9 | - | - | 48,9 | - | 48,9 | - | - | 48,9 | - | 48,9 | - | - | 48,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие. Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 15 122,6 | - | - | 15 117,6 | 5,0 | 3 422,6 | - | - | 3 417,6 | 5,0 | 3 422,6 | - | - | 3 417,6 | 5,0 | 2 907,6 | - | - | 2 902,6 | 5,0 | - |
| 2.2.1. | Мероприятие. Обеспечение посетителей бесплатной питьевой водой | 5,0 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 2.2.2. | Мероприятие. Приведение в соответствие фирменному стилю интерьера помещения | 200,1 | - | - | 200,1 | - | 200,1 | - | - | 200,1 | - | 200,1 | - | - | 200,1 | - | 173,0 | - | - | 173,0 | - | - |
| 2.2.3. | Мероприятие. Проведение аукциона с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 14 917,5 | - | - | 14 917,5 | - | 3 217,5 | - | - | 3 217,5 | - | 3 217,5 | - | - | 3 217,5 | - | 2 729,6 | - | - | 2 729,6 | - | Кредиторская задолженность декабря 2016 года |
| 2.3. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | 723,5 | - | - | 723,5 | - | 220,1 | - | - | 220,1 | - | 220,1 | - | - | 220,1 | - | 220,1 | - | - | 220,1 | - | - |
| 2.3.1. | Мероприятие. Приобретение компьютерной и оргтехники | 441,2 | - | - | 441,2 | - | 220,1 | - | - | 220,1 | - | 220,1 | - | - | 220,1 | - | 220,1 | - | - | 220,1 | - | - |
| 2.3.2. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечения | 271,9 | - | - | 271,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3. | Мероприятие. Монтаж локально-вычислительной и телефонной сети | 10,4 | - | - | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.4. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 952,3 | 932,3 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1. | Мероприятие. Проведение аттестации АРМ | 932,3 | 932,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | Мероприятие. Приобретение ЭЦП для СМЭВ | 20,0 | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | 7 784,3 | - | - | 7 784,3 | - | 1 879,1 | - | - | 1 879,1 | - | 1 879,1 | - | - | 1 879,1 | - | 1 727,4 | - | - | 1 727,4 | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | 7 773,9 | - | - | 7 773,9 | - | 1 879,1 | - | - | 1 879,1 | - | 1 879,1 | - | - | 1 879,1 | - | 1 727,4 | - | - | 1 727,4 | - | - |
| 3.1.1. | Мероприятие. Закупка компьютерной и оргтехники, автоматической телефонной станции и телефонных аппаратов в Администрации города | 2 563,2 | - | - | 2 563,2 | - | 843,8 | - | - | 843,8 | - | 843,8 | - | - | 843,8 | - | 843,6 | - | - | 843,6 | - | - |
| 3.1.2. | Мероприятие. Техническая поддержка и обслуживание официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, издание муниципальных правовых актов муниципального образования | 2 913,8 | - | - | 2 913,8 | - | 662,9 | - | - | 662,9 | - | 662,9 | - | - | 662,9 | - | 524,1 | - | - | 524,1 | - | Кредиторская задолженность декабря 2016 года |
| 3.1.3. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечения | 2 218,4 | - | - | 2 218,4 | - | 372,4 | - | - | 372,4 | - | 372,4 | - | - | 372,4 | - | 359,7 | - | - | 359,7 | - | - |
| 3.1.4. | Мероприятие. Закупка оргтехники и программного обеспечения для подключения к Единой автоматизированной системе управления общественными финансами города | 78,5 | - | - | 78,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие. Использование информационно-коммуника-ционных технологий в деятельности Администрации города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Мероприятие. Подключение отдаленных структурных подразделений Администрации города к информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | Мероприятие. Оказание консультационной и технической поддержки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3. | Мероприятие. Перевод архивных документов в электронный вид | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4. | Мероприятие. Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Основное мероприятие. Обеспечение информационной безопасности | 10,4 | - | - | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | Мероприятие. Обеспечение защиты информации в информационных системах Администрации города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.2. | Мероприятие. Приобретение ЭЦП для должностных лиц Администрации города | 10,4 | - | - | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города									                                                          Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |
| 1. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей | процент | 99,6 | 98,0 | 98,0 |  |
| 2. | Доля рабочих мест в Администрации города, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | процент | 60,0 | 40,0 | 60,0 |  |
| 3. | Доля населения, использующего информационно-телекомму-никационную сеть «Интернет» для взаимодействия с Администрацией города и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города | процент | 11,0 | 9,0 | 11,0 |  |
| Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 4. | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | единица | 288 | 233 | 280 |  |
| 5. | Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | балл | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 6. | Соответствие системы защиты персональных данных требованиям нормативных правовых актов | балл | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |
| 7. | Доля оцифрованных архивных документов | процент | 2,0 | 1,0 | 3,0 |  |
| 8. | Доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более пяти лет | процент | 60,0 | 75,0 | 65,0 |  |
| 9. | Доля подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений Администрации города от общего количества структурных подразделений | процент | 90,0 | 100,0 | 98,0 |  |
| 10. | Количество должностных лиц Администрации города, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи | единица | 25,0 | 20,0 | 25,0 |  |
| 11. | Доля главных администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города, подключенных к единой автоматизированной системе управления общественными финансами города | процент | 90,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное общество» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Размещение МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в помещении, соответствующем требованиям комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам | Заключены муниципальные контракты на аренду помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Здание, в котором расположен МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», имеет повышенную степень комфортности | 101,6 | 101,6 |
| 2. | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры города Новошахтинска в сети Интернет | Повышение уровня аппаратного обеспечения Администрации города Новошахтинска; поддержка функционирования официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет; обновление и приобретение дополнительного программного обеспечения | Заключены контракты на поставку расходных материалов и комплектующих, компьютерной и организационной техники; заключены договоры на продление хостинга, домена и технической поддержки, на обновление и модернизацию официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет; заключен договор на продление антивирусного программного обеспечения; заключен договор на приобретение программного обеспечения «Мобильный кабинет руководителя»; заключены договоры на приобретение ЭЦП и обновление средств криптографической защиты информация «Крипто-Про CSP» до версии 4.0 | 43,4 | 43,4 |
|  | Всего |  |  | 145,0 | 145,0 |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации

основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (процент) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 9,5 | 90,5 | 3,2 | 9,5 | 30,3 | 90,5 |
|  | Всего | 9,5 | 90,5 | 3,2 | 9,5 | 30,3 | 90,5 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                         Ю.А. Лубенцов

Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,                                муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в 2017 году

тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2017 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток средств на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от принося-щей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1. | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | - | 682,9 | 682,9 | - | - | - | - | 682,9 | 100,2 | - | 271,7 | 311,0 | - |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | - | 682,9 | 682,9 | - | - | - | - | 682,9 | 100,2 | - | 271,7 | 311,0 | - |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 8

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2017 | Первоначально доведенные муниципальные задания | Муниципальные задания с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение | Остаток средств на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | - | 2 020 | 1 580,4 | 2 020 | 1 721,0 | Изменение финансирования | 10 339 | 1 638,3 | - |
| Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе | - | 97 500 | 12 162,4 | 97 500 | 13 244,6 | Изменение финансирования | 142 002 | 12 608,2 | - |
| Всего | - | 99 520 | 13 742,8 | 99 520 | 14 965,6 | Изменение финансирования | 152 341 | 14 246,5 | - |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                     Ю.А. Лубенцов