Приложение

к постановлению

Администрации города

от 19.03.2018 № 217

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным      жильем жителей» за 2017 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» (далее – программа) в 2017 году достигнуты следующие результаты:

из аварийного жилищного фонда города переселены семь семей;

снесено 11 ветхих и аварийных жилых домов;

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий 60 семьям;

в текущем году приобретено (построено) 60 жилых помещений участниками программы;

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города, составила 20,5 кв. м;

доля семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве семей, имеющих право на получение социальных выплат, составила 11,92 процента, при плановом значении 15,0 процентов. Данное отклонение произошло в результате увеличения количества граждан, имеющих право на получение социальных выплат.

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий

подпрограмм программы

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация основных мероприятий программы.

По подпрограмме № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством».

В ходе реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей были выданы свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья пяти молодым семьям, на общую сумму 5 307,9 тыс. руб., из них 93,96 тыс. руб. – дополнительная социальная выплата молодой семье при рождении (усыновлении) ребенка. Средства, предоставленные на реализацию данных мероприятий, освоены в полном объеме.

В рамках реализации переданных органу местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального и областного бюджетов муниципальным образованием «Город Новошахтинск» было приобретено 42 жилых помещения для дальнейшего предоставления по договору найма жилых помещений специализированного жилищного фонда гражданам, относящимся к указанной категории. Объем средств, выделенных городу Новошахтинску из областного бюджета в 2017 году на реализацию вышеуказанных мероприятий, составил 38 744, 6 тыс. руб., из них средства в сумме 2 826,3 тыс. руб. − на оплату стоимости отдельных этапов 32 муниципальных контрактов (договоров) участия в долевом строительстве, заключенных в 2016 году. Из числа граждан данной категории, жилые помещения для которых были приобретены за счет средств областного бюджета в 2016 году, в связи с вводом объектов строительства в эксплуатацию, договоры найма жилых помещений специализированного жилищного фонда в 2017 году заключены с 32 гражданами, относящимися к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из числа граждан, жилые помещения которым были приобретены в 2017 году, договоры найма специализированного жилищного фонда заключены с 10 лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; одной гражданке было предоставлено жилое помещение из специализированного жилищного фонда города, в связи со смертью прежнего нанимателя.

В ходе реализации мероприятия по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в жилых помещениях, выделены субсидии на приобретение жилых помещений одному участнику Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов (далее – ВОВ), двум вдовам участников ВОВ и двум инвалидам,  на общую сумму 5 158,2 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» запланировано 49 211,2 тыс. руб. (бюджет горо-да – 558,7 тыс. руб., областной бюджет – 38 271,7 тыс. руб., федеральный бюджет – 10 380,8 тыс. руб.).

Исполнение составило 100 процентов от запланированной суммы, а именно 49 210,7 тыс. руб. (бюджет города – 558,6 тыс. руб., областной бюджет – 38 271,6 тыс. руб., федеральный бюджет – 10 380,5 тыс. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 способствовала достижению запланированных значений показателей (индикаторов) подпрограммы № 1.

По подпрограмме № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города».

В ходе реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города приобретено четыре жилых помещения для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, две семьи  реализовали свое право на переселение путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое у них жилое помещение на общую сумму 11 133,6 тыс. руб.

В рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялся розыск граждан, которые являются собственниками либо нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными. В течение года заключались муниципальные контракты купли-продажи жилых помещений с отсрочкой платежа для дальнейшего предоставления гражданам.

Результатами реализации программы в 2017 году являются:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация 0,3 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда.

Результатом реализации мероприятий программы стало не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

В ходе реализации мероприятия по сносу помещений, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, заключено и оплачено десять контрактов на снос 11 ветхих и аварийных жилых домов на сумму 2 000,0 тыс. руб., из них снесено пять ветхих домов на сумму 452, 304 тыс. руб., шесть аварийных домов на сумму 1 425, 836 тыс. руб., проверка на достоверность  сметных норм составила 72,166 тыс. руб., оплачено за выдачу копий технических паспортов БТИ, необходимых для подготовки сметной документации, − 49,694 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда» запланировано 13 376,4 тыс. руб. (бюджет города – 3 006,7 тыс. руб., областной бюджет – 10 369,7 тыс. руб.).

Исполнение составило 98,2 процента от запланированной суммы, а именно, 13 133,6 тыс. руб. (бюджет города – 2 983,4 тыс. руб., областной бюджет – 10 150,2 тыс. руб.).

Средства 2017 года не освоены в полном объеме в связи с отчетами о рыночной стоимости жилых помещений, предоставленными гражданами, а также в связи с возникновением экономии бюджетных ассигнований в результате проведения закупок.

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 способствовала достижению запланированных значений показателей (индикаторов) подпрограммы № 2.

По подпрограмме № 3 «Управление в сфере капитального строительства».

В ходе реализации основного мероприятия «Управление в сфере капитального строительства» обеспечена деятельность МКУ г. Новошахтинска «УКС». На реализацию данной подпрограммы запланировано 3 626,9 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Исполнение составляет 98 процентов. Причиной неполного освоения средств является кредиторская задолженность 2017 года. Актуальная информация о деятельности учреждения в рамках данной подпрограммы размещена на федеральном портале bus.gov.ru.

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 способствовала достижению запланированных значений показателей (индикаторов) подпрограммы № 3.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограмм программы, выполненных и невыполненных, приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 2017 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

К основным факторам, повлиявшим на ход реализации программы, относятся:

увеличение количества граждан, имеющих право на получение социальных выплат;

снижение цены контракта в ходе проведения электронного аукциона;

отчеты о рыночной стоимости жилых помещений, предоставленные гражданами.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2017 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,             подпрограмм программы за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с уточнением объемов финансирования программы в 2017 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 12.05.2017 № 413 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»;

постановлением Администрации города от 26.06.2017 № 591 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»;

постановлением Администрации города от 29.09.2017 № 941 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»;

постановлением Администрации города от 23.11.2017 № 1136 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»;

постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 1303 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325».

Результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году

На реализацию программы в 2017 году запланированы средства в объеме 66 214,5 тыс. руб. (бюджет города – 7 192,3 тыс. руб., областной бюджет – 48 641,4 тыс. руб., федеральный бюджет – 10 380,8 тыс. руб.). Исполнение составило 65 898,9 тыс. руб. (бюджет города – 7 096,6 тыс. руб., областной бюджет – 48 421,8 тыс. руб., федеральный бюджет – 10 380,5 тыс. руб.). Уровень исполнения финансирования по программе в целом составляет 99,5 процента.

Эффективность реализации программы оценивается на основе девяти целевых показателей, приведенных в приложении № 4 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы, из них: по четырем показателям – перевыполнение, по четырем показателям – выполнение с ожидаемым значением, по одному показа-телю – невыполнение.

В соответствии с методикой оценки эффективности программы в целом результативность реализации мероприятий составила 88,8 процента, в связи с чем степень достижения запланированных результатов программы оценивается как высокая.

Так как заданные целевые показатели (индикаторы) программы достигнуты     в объёме 88,8 процента от общего количества показателей, процент освоения средств − 99,5 – программа считается эффективной.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий программы в отчетном году представлена в приложении № 5 к настоящему отчету. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии ее исполнения  в полном объеме  в 2017 году, представлены в приложении № 6 к настоящему отчету.

Предложения по реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и на весь период действия программы нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной            программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и              обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий подпрограмм программы, выполненных и невыполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятия подпрограмм | Ответственный исполнитель (руководитель/ ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | пяти семьям выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | приобретено 43 жилых помещения для предоставления детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | создание комфортных условий для проживания семей, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов | финансирование не осуществлялось | Отсутствие обращений граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов |
| 1.1.4. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | создание комфортных условий для проживания семей, в составе которых имеется десять и более несовершеннолетних детей | финансирование не осуществлялось | Отсутствие обращений граждан, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей |
| 1.1.5. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | увеличение количества ветеранов и инвалидов, обеспеченных жильем | выделены субсидии на приобретение жилых помещений одному участнику Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов (далее − ВОВ), двум вдовам участников ВОВ и двум инвалидам |  |
| 1.1.6. | Мероприятие. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | увеличение количества граждан, относящихся к категориям, установленным областным и федеральным законодательством, обеспеченных собственным благоустроенным жильем | финансирование не осуществлялось | Отсутствие обращений категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством, по вопросу обеспечения жилыми помещениями |
| 1.1.7. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | разработка ПСД на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры с получением положительного заключения экспертизы | финансирование не осуществлялось | Отсутствие финансирования |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности, и многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А., директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан | приобретено четыре жилых помещения для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам переселяемым из аварийного жилищного фонда; две семьи реализовали свое право на переселение путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое у них жилое помещение | Средства 2017 года не освоены в полном объеме в связи с отчетами о рыночной стоимости жилых помещений, предоставленными гражданами, а также в связи с возникновением экономии бюджетных ассигнований в результате проведения закупок |
| 2.1.2. | Мероприятие. Снос помещений, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | заключено и оплачено 10 контрактов на снос 11 ветхих и аварийных жилых домов |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | освоение финансовых средств в полном объеме по виду деятельности: «Капитальное строительство» | выплачена заработная плата сотрудникам, пособия по уходу за ребенком до трех лет, оплачены расходы на обслуживание оргтехники, приобретены канцелярские товары | Кредиторская задолженность 2017 года |

Управляющий делами

Администрации города	                                       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной            программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и              обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2017 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници- пальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А.; директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. |  |  | В течение года | В течение года | 49 211,2 | 49 211,2 | 49 210,7 | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А.; директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. |  |  | В течение года | В течение года | 49 211,2 | 49 211,2 | 49 210,7 | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Выдано пять свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | В течение года | В течение года | 5 308,2 | 5 308,2 | 5 307,9 | 5 307,9 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Приобретено 43 жилых помещения для предоставления детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | В течение года | В течение года | 38 744,7 | 38 744,7 | 38 744,6 | 38 744,6 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств | Постановлением Администрации города от 10.03.2017 № 172 утвержден пофамильный перечень распределения средств для трех граждан Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Выделены субсидии на приобретение жилых помещений двум инвалидам | В течение года | В течение года | 5 158,3 | 5 158,3 | 5 158,2 | 5 158,2 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А.; директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. |  |  | В течение года | В течение года | 13 376,4 | 13 376,4 | 13 133,6 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А.; директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. |  |  | В течение года | В течение года | 13 376,4 | 13 376,4 | 13 133,6 | - |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Приобретено четыре жилых помещения для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, две семьи реализовали свое право на переселение путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое у них жилое помещение | В течение года | В течение года | 11 376,4 | 11 376,4 | 11 133,6 | 11 133,6 | 242,8 – в связи с предоставленными гражданами отчетами о рыночной стоимости жилых помещений, а также в связи с возникновением экономии бюджетных ассигнований в результате проведения закупок |
| 2.1.2. | Мероприятие. Снос помещений, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. | Уменьшение количества ветхого и аварийного жилья | Заключено и оплачено десять контрактов на снос 11 ветхих и аварийных жилых домов | В течение года | В течение года | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. |  |  | В течение года | В течение года | 3 626,9 | 3 626,9 | 3 554,6 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. | Освоение финансовых средств по виду деятельности «Капитальное строительство» | Созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Оплачены расходы на обслуживание оргтехники, приобретены канцелярские товары | В течение года | В течение года | 3 626,9 | 3 626,9 | 3 554,6 | 3 554,6 | 72,3 – в связи с кредиторской задолженностью 2017 года |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 66 214,5 | 66 214,5 | 65 898,9 | 65 898,9 |  |
|  | Управление жилищной политики Администрации города |  |  |  |  |  | 60 587,6 | 60 587,6 | 60 344,3 | 60 344,3 |  |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  |  |  |  |  | 5 626,9 | 5 626,9 | 5 554,6 | 5 554,6 |  |

Управляющий делами

Администрации города	                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной            программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и              обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей» за 2017 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных сред-ств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2017 год реализации | Уточненный план ассигнований на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | 2 050 351,9 | 1 090 117,7 | 863 676,3 | 96 557,9 | - | 66 214,5 | 10 380,8 | 48 641,4 | 7 192,3 | - | 66 214,5 | 10 380,8 | 48 641,4 | 7 192,3 | - | 65 898,9 | 10 380,5 | 48 421,8 | 7 096,6 | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | 326 220,4 | 40 778,5 | 277 686,3 | 7 755,6 | - | 49 211,2 | 10 380,8 | 38 271,7 | 558,7 | - | 49 211,2 | 10 380,8 | 38 271,7 | 558,7 | - | 49 210,7 | 10 380,5 | 38 271,6 | 558,6 | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 326 220,4 | 40 778,5 | 277 686,3 | 7 755,6 | - | 49 211,2 | 10 380,8 | 38 271,7 | 558,7 | - | 49 211,2 | 10 380,8 | 38 271,7 | 558,7 | - | 49 210,7 | 10 380,5 | 38 271,6 | 558,6 | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей | 60 564,3 | 12 800,9 | 43 282,7 | 4 480,7 | - | 5 308,2 | 2 095,1 | 2 654,4 | 558,7 | - | 5 308,2 | 2 095,1 | 2 654,4 | 558,7 | - | 5 307,9 | 2 095,0 | 2 654,3 | 558,6 | - | - |
| 2.1.2. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 229 931,1 | 3 897,4 | 226 033,7 | - | - | 38 744,7 | 3 127,4 | 35 617,3 | - | - | 38 744,7 | 3 127,4 | 35 617,3 | - | - | 38 744,6 | 3 127,3 | 35 617,3 | - | - | - |
| 2.1.3. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | 2 263,6 | - | 2 263,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов | 24 080,2 | 24 080,2 | - | - | - | 5 158,3 | 5 158,3 | - | - | - | 5 158,3 | 5 158,3 | - | - | - | 5 158,2 | 5 158,2 | - | - | - | - |
| 2.1.6. | Мероприятие. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7. | Мероприятие. Разработка проектно-смет-ной документации (далее – ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | 9 381,2 | - | 6 106,3 | 3 274,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7.1. | Мероприятие. Разработка ПСД по объекту: «Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в г. Новошахтинске Ростовской обл.» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7.2. | Мероприятие. Разработка ПСД по объекту: «Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, 1-й Тупик, Станционной и пер. Водному» | 2 850,1 | - | - | 2 850,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7.3. | Разработка ПСД по объекту: «Строительство малоэтажных жилых домов для обеспечения жильем детей-сирот по ул. Пушкина, ул. Лесной, строительство коммунальной инфраструктуры к указанной жилой застройке в г. Новошахтинске Ростовской области» | 6 531,1 | - | 6 106,3 | 424,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» | 1 691 958,3 | 1 049 339,2 | 585 990,0 | 56 629,1 | - | 13 376,4 | - | 10 369,7 | 3 006,7 | - | 13 376,4 | - | 10 369,7 | 3 006,7 | - | 13 133,6 | - | 10 150,2 | 2 983,4 | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности, и многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 1 691 958,3 | 1 049 339,2 | 585 990,0 | 56 629,1 | - | 13 376,4 | - | 10 369,7 | 3 006,7 | - | 13 376,4 | - | 10 369,7 | 3 006,7 | - | 13 133,6 | - | 10 150,2 | 2 983,4 | - | - |
| 3.1.1. | Мероприятие. Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности | 1 046 270,7 | 1 046 270,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Мероприятие. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 636 619,1 | - | 585 990,0 | 50 629,1 | - | 11 376,4 | - | 10 369,7 | 1 006,7 | - | 11 376,4 | - | 10 369,7 | 1 006,7 | - | 11 133,6 | - | 10 150,2 | 983,4 | - | 219,5 – областной бюджет (в результате проведенных аукционов, а также в связи с отчетами о рыночной стоимости жилых помещений, предоставленными гражданами) |
| 3.1.3. | Мероприятие. Снос помещений, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | 9 068,5 | 3 068,5 | - | 6 000,0 | - | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - | - |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 32 173,2 | - | - | 32 173,2 | - | 3 626,9 | - | - | 3 626,9 | - | 3 626,9 | - | - | 3 626,9 | - | 3 554,6 | - | - | 3 554,6 | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | 32 173,2 | - | - | 32 173,2 | - | 3 626,9 | - | - | 3 626,9 | - | 3 626,9 | - | - | 3 626,9 | - | 3 554,6 | - | - | 3 554,6 | - | - |

Управляющий делами

Администрации города	   	                                                                                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» |
| 1. | Доля семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве семей, имеющих право на получение социальных выплат | процент | 23,4 | 15,0 | 11,92 | В связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение социальных выплат |
| 2. | Количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | семья | 113 | 59 | 60 |  |
| 3. | Количество жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками программы в текущем году | жилое помещение | 98 | 59 | 60 |  |
| 4. | Количество переселённых семей | семья | 35 | 7 | 7 |  |
| 5. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города | кв. м | 20,5 | 20,5 | 20,5 |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |
| 6. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, а также относящихся к льготным категориям и получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | семья | 78 | 52 | 53 |  |
| 7. | Количество жилых помещений, приобретенных гражданами, признанными нуждающимися в жилых помещениях, а также относящимися к льготным категориям | жилое помещение | 63 | 52 | 53 |  |
| Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» |
| 8. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | семья | 35 | 7 | 7 |  |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства города Новошахтинска» |
| 9. | Эффективность бюджетных расходов в сфере капитального строительства и реконструкции | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Управляющий делами

Администрации города	                                       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации  основных

мероприятий муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (процент) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  |  | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 9,5 | 90,5 | 558,6 | 10,5 | 2 654,3 | 50,0 | 2 095,0 | 39,5 |
| 2. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | 9,5 | 90,5 | 983,4 | 8,8 | 9 351,2 | 84,0 | 799,0 | 7,2 |
|  | Всего |  |  | 1 542,0 |  | 12 005,5 |  | 2 894,0 |  |

Управляющий делами

Администрации города	                                       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий

муниципальной программы,  в том числе и в результате проведения закупок,

при условии его исполнения  в полном объеме  в 2017 году

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | 11 376,4 | 11 133,6 | 242,8 | 135,7 |

Управляющий делами

Администрации города	                                       Ю.А. Лубенцов