Приложение

к постановлению

Администрации города

от 20.03.2019  № 274

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2018 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

Решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктур и их развития на новой технологической базе.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов на территории города, и, прежде всего, в жилищной сфере, муниципальных учреждениях.

В целях поддержания необходимого уровня повышения энергоэффективности, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – программа), ответственными исполнителями и участниками программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Произведена модернизация, перевод на газообразное топливо котельной муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» города Новошахтинска.

Произведен текущий ремонт котельных в бюджетных учреждениях:

МБОУ СОШ № 16 , МБОУ ООШ № 20 и МБОУ СОШ № 25;

поликлиническом отделении № 2 МБУЗ «ЦГБ».

В целях предупреждения аварийных ситуаций в четырех бюджетных учреждениях Управления образования Администрации города Новошахтинска произведена ревизия электрического оборудования. В результате чего, в МБДОУ д/с  № 4 и МБДОУ д/с  № 25 произведена замена электрических счетчиков (2 шт.) и трансформаторов тока (6 шт.),  в МБДОУ д/с № 33 и МБДОУ д/с  № 34 замена устройств защитного отключения (15 шт.).

Утверждены прогнозные лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на услуги по водоснабжению, водоотведению и вывозу жидких бытовых отходов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов для учреждений, финансируемых из бюджета города.

Выполнен анализ фактического потребления в 2018 году топливно-энергетических ресурсов, а также по водоснабжению, водоотведению, согласно которому наблюдается снижение потребления на 5 – 8 процентов по сравнению с 2017 годом.

Результаты реализации основных мероприятий и

мероприятий подпрограмм программы

По подпрограмме № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» (далее – подпрограмма № 1).

По основному мероприятию «Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов».

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2018 году все бюджетные учреждения города обеспечили заполнение энергетической декларации (информация об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности) в государственной информационной системе «Энергоэффективность» в модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

В целях информирования  населения в области энергосбережения на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет была размещена информация об инновационных технологиях в сфере использования бытовых приборов учета и регулирования расхода электрической и тепловой энергии, опубликованы статьи в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера».

Специалистами муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ») оказано 15 консультаций в области энергосбережения.

В муниципальных учреждениях города в 2018 году продолжалась работа по повышению энергетической эффективности систем освещенности зданий, строений, сооружений. Произведена замена 72 ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные лампы.

МБУЗ «ЦГБ» приобретено оборудование высокого класса энергосбережения:

система электроэнцефалографическая;

анализатор иммуноферментных реакций УНИПЛАН;

концентратор кислородный медицинский с принадлежностями;

гигрометр психрометрический;

водонагреватель EDISSON;

анализатор полуавтоматический биохимический Минитекно с принадлежностями;

транс иллюминатор (Диафаноскоп);

анализатор паров этанола Юпитер;

выполнена замена 3-фазных счетчиков и др.

По подпрограмме № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» (далее – подпрограмма № 2).

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее –ГИС ЖКХ) МКУ «УГХ» проведена работа по наполнению ГИС ЖКХ данными по объектам жилищного фонда города.

Специалистами МКУ «УГХ» регулярно ведется мониторинг технического состояния жилищного фонда муниципального образования «Город Новошахтинск», результаты которого отражаются в электронной системе сбора и учета информации по инвентаризации жилищного фонда Ростовской области.

По результатам мониторинга осуществлен анализ темпов роста энергопотребления топливно-энергетических ресурсов, в многоквартирных домах по ул. Радио, Харьковской, Коперника, Белорусской и Парковой произведен ремонт систем электроснабжения, в том числе замена 68 ламп накаливания на энергосберегающие, установка 83 диодных прожекторов и установка 20 современных средств автоматизированной системы освещения.

По решению собственников жилья выполнены работы по замене 30 оконных  пакетов на энергосберегающие, 35 деревянных дверей на утепленные, произведена тепловая изоляция 450 погонных метров разводящих трубопроводов разводки системы отопления, выполнен ремонт 362 кв. метров кровли.

Оснащенность индивидуальными приборами учета в 2018 году в многоквартирных домах составила 100,0 процентов.

В целях пропаганды энергосбережения собственникам помещений в многоквартирных домах на проводимых общих собраниях представителями управляющих компаний, специалистами МКУ «УГХ» предоставлялась информация о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые можно проводить в многоквартирных домах, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости.

Также данная информация в 2018 году размещалась в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

В результате проводимых мероприятий удалось достичь запланированные значения показателей (индикаторов) подпрограммы № 1 и подпрограммы № 2:

реализованные мероприятия программы способствовали достижению 12 запланированных значений показателей (индикаторов) программы из 13 показателей (индикаторов).

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2018 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, стало изменение бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального, областного бюджетов и бюджета города.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 ( 803 «Об утверждении Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы» в 2018 году был проведен капитальный ремонт в многоквартирных домах по ул. Молодогвардейцев, 22; ул. Пичугина, 24;              ул. Садовая, 33.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального

бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2018 году характеризуются значениями 13 показателей (индикаторов), из которых планового значения достигли девять показателей (индикаторов), по трем показателям (индикаторам) плановое значение превышено, по одному показателю (индикатору) программы плановое значение по ряду причин не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы составила 92,3 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств, составляет 1 (1/1).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2018 году составил  66,6 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2018 году – 30,6 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,46.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 2,1 (1/0,46).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2018 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 92,3 процента от общего количества показателей, с объемом средств 99,4 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по дальнейшей реализации программы нет, так как постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1324 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утратило силу с 01.01.2019.

Управляющий делами

Администрации города                                                                          Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2018 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2018 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения. Анализ пос-ледствий не реализации (реализации не в полном объеме) ос-новных ме-роприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» | 3 586,4 | − | − | 66,6 | 3 519,8 | 3 550,4 | − | − | 30,6 | 3 519,8 | 36,0 |
| 1. | Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  | 3 586,4 | − | − | 66,6 | 3 519,8 | 3 550,4 | − | − | 30,6 | 3 519,8 | 36,0 |
| 1.1. | Мероприятие. Проведение обязательных энергетических обследований | Проведение закупки по отбору и заключению договора со специализированной организацией на проведение обязательного энергетического обследования | Получение энергетических паспортов учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета города и внебюджетных источников | Бюджетными учреждениями города заполнены энергетические декларации в модуле ГИС «Энергоэффективность» | январь 2018 | декабрь 2018 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 1.2. | Мероприятие. Информационная поддержка политики энергосбережения | Размещение информации в средствах массовой информации по вопросам в сфере политики энергосбережения | Повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | Информация об инновационных технологиях в сфере использования бытовых приборов учета и регулирования расхода электрической и тепловой энергии, газа размещена на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. Опуб-ликовано пять информационных статей в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» | январь 2018 | декабрь 2018 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 1.3. | Мероприятие. Выполнение необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене приборов учета потребления энергоресурсов | Выполнение проектной документации на установку приборов учета | Уменьшение потребления энергоресурсов, расчеты по кото-рым проводятся расчетным спо-собом | Произведена замена трех морально и физически устаревших приборов учета на современные ин-новационные приборы, в результате чего произошло уменьшение потребления электрической энергии на 7%, водо-снабжения и водоотведения − 5%. | январь 2018 | декабрь 2018 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 1.4. | Мероприятие. Замена электросчетчика и трансформатора тока, ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Проведение инвентаризации ламп накаливания с последующей их заменой на энергосберегающие приборы в муниципальных учреждениях | Уменьшение потребления электрической энергии | Произведена замена восьми единиц энер-гоемкого оборудования. Произведена замена 72 ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные лампы | январь 2018 | декабрь 2018 | 3 586,4 | − | − | 66,6 | 3 519,8 | 3 550,4 | − | − | 30,6 | 3 519,8 | 36,0 экономия по итогам проведения закупки услуг |
| Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» | 2 536,0 | − | − | − | 2 536,0 | 2 536,0 | − | − | − | 2 536,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах |  |  |  | январь 2018 | декабрь 2018 | 2 536,0 | − | − | − | 2 536,0 | 2 536,0 | − | − | − | 2 536,0 |  |
| 2.1. | Мероприятие. Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | Разработка комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, системы управления и развития энергосбережения; создание группы постоянного мониторинга хода реализации мероприятий программы и достижения планируемых целевых показателей | Систематизация сбора данных об исполнении целевых показателей | Проведен анализ энергопотребления тепловой и электрической энергии, хо-лодного водоснабжения в расчете на одного жителя на квадратный метр площади, в результате чего установлено снижение потребления ресурсов в среднем на 2-3% | январь 2018 | декабрь 2018 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 2.2. | Мероприятие. Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | Утверждение комплекса мероприятий, внедрение системы мониторинга | Систематизация сбора и обобщения данных о состоянии жилищного фонда | В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммуна-льного хозяйства» (далее – ГИС ЖКХ) МКУ «УГХ» проведена работа по напо-лнению ГИС ЖКХ данными по объектам жилищного фон-да города | январь 2018 | декабрь 2018 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |
| 2.3. | Мероприятие. Проведение энергетических обследований многоквартирных домов (выборочно), включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | Проведение закупок по отбору и заключению договоров со специализированными организациями на проведение обязательных энергетических обследований при проведении капитального ремонта жилищного фонда | Разработка энергетических паспортов многоквартирных домов (выборочно) | Региональной программой по проведению капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на текущий год при выполнении выборо-чного ремонта инженерных сетей домов проведение энергетических обследований в городе Новошахтинске не предусмотрено | январь 2019 | декабрь 2019 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 2.4. | Мероприятие. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | Проведение осенне-зимних осмотров жилищного фонда; составление организационно-техничес-ких мероприятий по выполнению ремонт-ных работ по подготовке к осенне-зим-нему периоду; выявление процента изно-са домов; проведение собраний собственников жилья по согласию на выпол-нение ремонтных работ | Снижение расходов на тепловую энергию | По решению собст-венников жилья выполнены следующие работы: замена 30 оконных пакетов на энергосберегающие; замена 35 деревян-ных дверей на утепленные; тепловая изоляция 450 погонных метров тепловой изоляции разводящих трубопроводов разво-дки системы отопления; выполнен ремонт 362 кв. метров кровли . В результате чего произошло снижение потребления тепловой энергии на 0,5%. | январь 2018 | декабрь 2018 | 2 266,4 | − | − | − | 2 266,4 | 2 266,4 | − | − | − | 2 266,4 |  |
| 2.5. | Мероприятие. Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными до-мами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов | Завершение электро-монтажных работ по установке приборов учета тепловой энергии | Снижение расходов на тепловую и электрическую энергию | Все многоквартирные дома, имеющие техническую возмо-жность, оснащены общедомовыми при-борами учета тепловой энергии | январь 2018 | декабрь 2018 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 2.6. | Мероприятие. Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека, в местах общего пользования многоквартирных домов | Выполнение капитального ремонта систем освещения мест общего пользования с установкой современных средств автоматизированной системы освещения | Снижение потребляемой электроэнергии оборудованием | Выполнена замена 68 ламп накаливания на энергосберегающие, установка 83 диодных прожекторов и установка 20 современных средств авто-матизированной сис-темы освещения, в результате произошло снижение потребления электрической энергии в местах общего пользования | январь 2018 | декабрь 2018 | 269,6 | − | − | − | 269,6 | 269,6 | − | − | − | 269,6 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 6 122,4 | − | − | 66,6 | 6 055,8 | 6 086,4 | − | − | 30,6 | 6 055,8 |  |
|  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  | Администрация го-рода, ее отраслевые (функциональные) органы; муниципальные учреждения |  |  |  |  | 3 586,4 | − | − | 66,6 | 3 519,8 | 3 550,4 | − | − | 30,6 | 3 519,8 | − | − | − |
|  |  | Управляющие компании; обслуживающие организации; товарищества собственников жилья; жилищно-строитель-ные кооперативы; собственники многоквартирных домов |  |  |  |  | 2 536,0 | − | − | − | 2 536,0 | 2 536,0 | − | − | − | 2 536,0 |  |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2018 год

Сведения

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

(тыс. руб.)

| № п/п |  | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2018 год | Уточненный план ассигнований на 2018 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энерге-тической эффективности» | 27 125,1 | 3 620,0 | − | 1 829,0 | 21 676,1 | 6 122,4 | − | − | 66,6 | 6 055,8 | 6 122,4 | − | − | 66,6 | 6 055,8 | 6 086,4 | − | − | 30,6 | 6 055,8 | 36,0 экономия на проведения закупки по выбору поставщика |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» | 16 231,5 | 3 620,0 | − | 1 829,0 | 10 782,5 | 3 586,4 | − | − | 66,6 | 3 519,8 | 3 586,4 | − | − | 66,6 | 3 519,8 | 3 550,4 | − | − | 30,6 | 3 519,8 | 36,0 |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» | 10 893,6 | − | − | − | 10 893,6 | 2 536,0 | − | − | − | 2 536,0 | 2 536,0 | − | − | − | 2 536,0 | 2 536,0 | − | − | − | 2 536,0 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                                                     Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1. | Доля объемов энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемых энергоресурсов | процент | 100,0 | 85,0 | 100,0 | Все многоквартирные дома города, имеющие техническую возможность, обеспечены коллективными приборами учета энергоресурсов |
| 2. Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» |
| 3. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) муниципальными учреждениями | кВт/ч на одного человека населения | 56,76 | 106,3 | 106,7 | Ввод в эксплуатацию бюджетных учреждений города Управления образования Администрации города Новошахтинска после капитального ремонта |
| 4. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) муниципальными учреждениями | Гкал на один кв. м общей площади | 0,15 | 0,18 | 0,18 |  |
| 5. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) муниципальными учреждениями | куб. м на одного человека населения | 0,1 | 0,11 | 0,11 |  |
| 6. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) муниципальными учреждениями | куб. м на одного человека населения | 0,7 | 1,75 | 1,74 |  |
| 7. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) муниципальными учреждениями | куб. м на одного человека населения | 5,65 | 5,65 | 5,65 |  |
| 8. | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета города, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» |
| 9. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) в многоквартирных домах | кВт/ч на одного проживающего | 594,8 | 594,9 | 594,9 |  |
| 10. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) в многоквартирных домах | Гкал на один кв. м общей площади | 0,15 | 0,14 | 0,14 |  |
| 11. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) в многоквартирных домах | куб. м на одного проживающего | - | - | - | . |
| 12. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) в многоквартирных домах | куб. м на одного проживающего | 15,19 | 15,2 | 15,19 |  |
| 13. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) в многоквартирных домах | куб. м на одного проживающего | 691,7 | 604,0 | 604,0 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                                              Ю.А. Лубенцов