Приложение

к постановлению

Администрации города

от 12.03.2021 № 191

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Информационное общество» за 2020 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития города Новошахтинска, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность Администрации города за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество» (далее – программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено обновление и функционирование межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – система «Дело»);

в системе «Дело» созданы кабинеты 69 специалистов подведомственных учреждений Управления образования Администрации города Новошахтинска, Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска, Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска, Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска, муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства»;

проведена консультационная и техническая поддержка структурных и отраслевых (функциональных) органов Администрации города в области информационных и телекоммуникационных технологий.

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске:

обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

обеспечена организация предоставления областных услуг.

В 2020 году в муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ г. Новошахтинска «МФЦ») продолжена работа по предоставлению услуг для бизнеса. Количество предоставленных услуг и мер поддержки, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, которые были предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, через окна для бизнеса составило 1 245 ед.

Время ожидания заявителями в очереди составляет в среднем две минуты, доля заявителей, ожидающих в очереди более 15 минут составила один процент от общего количества заявителей, обратившихся в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ».

На базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» заявители могут получить оперативные консультации специалистов органов государственной власти Ростовской области по прямому каналу видеосвязи. В онлайн-консультировании участвуют: прокуратура Ростовской области, Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», министерство труда и социального развития Ростовской области, министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Агентство жилищных программ», отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области,  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области,  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области, департамент имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону, Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

Проект «Правовая помощь онлайн» позволяет жителям Ростовской области получить юридическую консультацию непосредственно от специалистов органов власти, находясь в многофункциональном центре по месту жительства. Предварительная проработка ответа на вопрос и анализ поданных заявителем документов позволяет специалисту органа власти не только дать исчерпывающий ответ во время видео консультации, но и зачастую принять управленческое решение. В МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» за консультациями в рамках данного проекта обратилось в 2020 году 25 жителей нашего города.

С 1 сентября 2020 года предоставляется услуга по процедуре внесудебного банкротства физических лиц. За два месяца отчетного периода предоставлено 37 консультаций.

В 2020 году в работу внедрен «Стандарт организации операционных процессов и рационализации рабочего пространства в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области», который разработан на основе принципов бережливого производства. Основная цель данного проекта – оптимизировать процесс получения услуг в многофункциональном центре, сделав его более качественным и комфортным для заявителя.

В целях сокращения времени, затрачиваемого заявителями на получение услуг, в центральном офисе и территориально обособленных структурных подразделениях установлены терминалы безналичной оплаты.

Одним из важнейших достижений отчетного года стала победа МБУ         г. Новошахтинска «МФЦ» в региональном конкурсе «Лучший многофункциональный центр Ростовской области» в номинации «Лучший проект МФЦ» с проектом «Стратегия взаимодействия МФЦ c целевой аудиторией для продвижения личного бренда учреждения в социальной сети».

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Организация предоставления государственных и

муниципальных услуг по принципу «одного окна»

По основному мероприятию «Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» проведены следующие мероприятия:

на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» организовано предоставление 279 государственных, муниципальных и иных дополнительных услуг, 117 из которых ориентированы на бизнес, в том числе:

36 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (в том числе государственные услуги Росреестра и Кадастровой палаты, МВД России, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, ФССП России, ФНС России, Роспотребнадзора, Росимущества в соответствии с Перечнями 1 и 3, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797);

133 государственные услуги областных органов исполнительной власти (в том числе в сфере социальной поддержки населения, ЗАГСа, государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая сельхозтоваропроизводителей, экологии и природных ресурсов и др.);

43 муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, жилищной и коммунальной сферах, а также в сфере образования (постановка на учет в детские сады; информирование об организации образовании в Ростовской области);

63 дополнительные услуги, в том числе 55 государственных и негосударственных услуг для бизнеса, услуги Фонда капитального ремонта, а также регистрация заявителей в единой информационной системе.

МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» активно ведет прием документов по принципу экстерриториальности, то есть осуществляется предоставление услуг независимо от места регистрации заявителей на территории Ростовской области. В 2020 году МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» принято 226 заявителей, зарегистрированных в других муниципальных образованиях.

В результате ведения работы по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации в 2020 году жители города получили возможность обращения за услугами в электронной форме. В отчетном периоде жителям города предоставлено 59 935 услуг, как в электронной форме так и по предварительной записи.

Наиболее востребованными для заявителей стали услуги по вопросам социальной защиты населения – 13 148 услуг, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 9 613 заявлений; по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 6 905 услуг, по вопросам МВД России – 6 073 услуги; по вопросам Пенсионного фонда РФ – 3 804 услуги.

В отчетном году дано 108 консультаций по областным услугам, принято три заявления на предоставление областных услуг.

По основному мероприятию «Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»:

в секторе ожидания размещен кулер с питьевой водой. Осуществляется покупка воды по факту потребления;

заключен договор на аренду помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Здание, в котором расположено МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» имеет повышенную степень комфортности. Вход в здание оборудован пандусами, имеется эскалатор, лифт для маломобильных групп граждан. В здании имеется бесплатный туалет для посетителей.

По основному мероприятию «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры»: обновление компьютерной техники МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования.

По подпрограмме № 2 «Развитие и использование информационных и                     телекоммуникационных технологий»

По основному мероприятию «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» проведены следующие мероприятия:

сектором автоматизации Администрации города организована закупка расходных материалов и комплектующих для поддержания функционирования компьютерной и организационной техники. Произведено обновление бухгалтерского, а также закупка прикладного, системного и антивирусного программного обеспечения. Приобретено программное обеспечение для предотвращения несанкционированного доступа и защиты информации, дополнительных лицензий средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 5.0. Проведена закупка компьютерной и организационной техники, продлена поддержка сертифицированного программно-аппаратного комплекса – межсетевой экран.

Для организации работы официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет (далее – официальный сайт) было проведено продление информационно-технических услуг по размещению и защите информации при ее передаче в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также продлены услуги по обновлению «1С-Битрикс: Управление сайтом».

В рамках заключенного контракта произведен ремонт многофункционального устройства Kyocera Ecosys M2540dn, выполнены работы по восстановлению блока печки FK-1150.

По основному мероприятию «Использование информационно-комму-никационных технологий в деятельности Администрации города»:

сектором автоматизации Администрации города проведена модернизация оборудования и организация VPN-канала с удаленными структурными подразделениями Администрации города. Увеличена скорость доступа к сети Интернет до 50 Мбит/сек.;

сектором автоматизации Администрации города постоянно ведется оказание консультационной и технической поддержки структурных и отраслевых (функциональных) органов Администрации города.

Архивный отдел Администрации города проводит перевод архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора. В 2020 году переведено 4,5 процента архивных документов в электронный вид.

Более 150 человек получили консультации по работе в информационных системах, а также с прикладным программным обеспечением.

В целях обеспечения информационной безопасности в 2020 году Администрацией города было приобретено 25 ЭЦП для использования в системе исполнения регламентов, государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, системе «Дело», автоматизированной государственной системе «Управление» и других информационных системах.

Итогом проведенной работы стало достижение запланированных значений показателей: «доля оцифрованных архивных документов», «количество должностных лиц Администрации города, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи».

Тем не менее, из-за недостаточного финансирования не выполнен показатель: «доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более пяти лет».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы, и об исполнении плана реализации программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

изменение бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета города;

введение временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,                 областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на                      реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и           автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2020 году характеризуются значениями 11 показателей, из которых планового значения достигли пять показателей, по пяти показателям плановое значение превышено, по одному показателю программы плановое значение по ряду причин не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 90,9 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1,0.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 году составил 21 060,6 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2020 году – 20 865,0 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2020 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 90,9 процента от общего количества показателей, с объемом средств 97,2 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы на текущий финансовый год и на период действия программы нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2020 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, приоритетного мероприятия | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2020 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федера-ль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис- точники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 19 949,3 | - | 3 536,0 | 15 413,3 | 1 000,0 | 19 474,9 | - | 3 486,5 | 15 408,0 | 580,4 | Х |
| 1.1. | ОМ. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  | январь | декабрь | 17 269,0 | - | 3 536,0 | 12 739,5 | 993,5 | 16 797,6 | - | 3 486,5 | 12 734,2 | 576,9 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1. | М. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности | предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг независимо от места их регистрации на территории Ростовской области по принципу экстерриториальности | количество принятых дел по принципу экстерриториальности – 226, консультаций – 21 | январь | декабрь | 134,5 | - | 121,7 | 12,8 | - | 101,1 | - | 91,5 | 9,6 | - | 33,4 объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.1.2. | М. Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Оптимизация процедур получения заявителями государственных и муниципальных услуг. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителей в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» для получения государственных и муниципальных услуг до 15 минут | предоставлено 59 935 услуг, в том числе по вопросам социальной защиты населения – 13 148 услуг, по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 6 905 услуг, по вопросам Пенсионного фонда РФ – 3 804 услуги, по вопросам МВД России – 6 073 услуги, по вопросам ФНС России – 610 услуг, по вопросам ЗАГСа – 3 услуги. Количество услуг, предоставленных в земельно-имущественной сфере составило – 510, в архитектурно-градостро-ительной сфере – 120, в жилищно-коммунальной сфере – 4. Были предоставлены услуги также в сфере образования – 324, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 9 613, архивные услуги – 196, ФСС – 147, услуги Роспотребнад-зора – 20. Кроме того, оказано 28 584 консультации, выдано 24 268 дел. Среднее время ожидания в очереди составило две минуты. Заключены договоры на поставку услуг связи, заправку картриджей, приобретение горюче-смазочных материалов, воды, стаканов, канцтоваров, техническое обслуживание автомобиля | январь | декабрь | 17 103,6 | - | 3 386,4 | 12 723,7 | 993,5 | 16 687,0 | - | 3 386,4 | 12 723,7 | 576,9 | 416,6 недополучено доходов из внебюджетных источников в результате введения временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции |
| 1.1.3. | М. Организация предоставления областных услуг | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» областных услуг по принципу «одного окна» | консультирование, прием и выдача документов по областным услугам по принципу «одного окна» | количество принятых дел по областным услугам – 3, консультаций – 108 | январь | декабрь | 30,9 | - | 27,9 | 3,0 | - | 9,5 | - | 8,6 | 0,9 | - | 21,4 объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.2. | ОМ. Создание комфорт-ных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  |  | январь | декабрь | 2 680,3 | - | - | 2 673,8 | 6,5 | 2 677,3 | - | - | 2 673,8 | 3,5 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2.1. | М. Проведение закупочных мероприятий с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | размещение МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в помещении, соответствующем требованиям комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 | заключен договор на аренду помещения в соответствии с требованиями комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 | январь | январь | 2 680,3 | - | - | 2 673,8 | 6,5 | 2 677,3 | - | - | 2 673,8 | 3,5 | 3,0 экономия при заключении кон-трактов |
| 1.3. | ОМ. Развитие информационной и телеком-муникационной инфраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие приостановлено из-за отсутствия финансовых ресурсов |
| 1.3.1. | М. Приобретение оборудования для функционирования МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на приобретение компьютерной и оргтехники | обновление и модернизация компьютерной техники |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие лимитов |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | 2 111,3 | - | - | 2 111,3 | - | 1 970,5 | - | - | 1 970,5 | - | Х |
| 2.1. | ОМ. Развитие информационной и теле-коммуникационной инфраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | 2 111,3 | - | - | 2 111,3 | - | 1 970,5 | - | - | 1 970,5 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.1. | М. Создание и и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Заключение договоров на приобретение компьютерной, коммутационной, организационной техники, расходных материалов и комплектующих. Заключение договоров на приобретение, продление и обслуживание программного обеспечения | увеличение доли персональных компьютеров структурных подразделений Администрации города со сроком службы не более пяти лет, модернизация и расширение автоматической телефонной станции в Администрации города. Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации города, отраслевых (функциональных) органов Администрации города в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет». Обеспечение вступления в законную силу муниципальных правовых актов. Наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности Администрации города | в рамках заключенных контрактов приобретена компьютерная и организационная техника, расходные материалы к компьютерной и организационной технике, продлена лицензия на обновление программно-аппаратного комплекса (межсетевой экран), лицензия на антивирусное программное обеспечение, приобретены средства криптографической защиты информации, ЭЦП и отечественные операционные системы, продлена техническая поддержка официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | январь | декабрь | 2 096,3 | - | - | 2 096,3 | - | 1 955,5 | - | - | 1 955,5 | - | 140,8 экономия при заключении кон-трактов |
| 2.1.2. | М. Услуги по обслуживанию, ремонту, утилизации компьютер-ной и организационной техники | Заключение договоров на обслуживание, ремонт компьютерной и организационной техники, на утилизацию компьютерной и организационной техники | обеспечение оперативного и своевременного обслуживания, ремонта и утилизации компьютерной и организационной техники | в рамках заключенного контракта произведен ремонт многофункционального устройства Kyocera Ecosys M2540dn, выполнены работы по восстановлению блока печки FK-1150 | январь | декабрь | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - |  |
| 2.2. | ОМ. Использование информационно-ком-муникационных техно-логий в деятельности Администрации города |  |  |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме без финансовых затрат |
| 2.2.1. | М. Перевод архивных документов в электронный вид | Перевод архивных документов в электронный вид | уменьшение времени на поиск и обработку архивных документов | переведено 4,5 процента архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Итого по программе | X | X | X | X | X | 22 060,6 | - | 3 536,0 | 17 524,6 | 1 000,0 | 21 445,4 | - | 3 486,5 | 17 378,5 | 580,4 | Х |
| 2.3.1. |  | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | X | X | X | X | 19 949,3 | - | 3 536,0 | 15 413,3 | 1 000,0 | 19 474,9 | - | 3 486,5 | 15 408,0 | 580,4 | Х |
| 2.3.2. |  | Сектор автоматизации Администрации города | X | X | X | X | 2 111,3 | - | - | 2 111,3 | - | 1 970,5 | - | - | 1 970,5 | - | Х |

Управляющий делами

Администрации города								                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2020 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2020 год реализации | уточненный план ассигнований на 2020 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Информационное общество» | 270 154,2 | - | 42 041,7 | 216 912,5 | 11 200,0 | 22 060,6 | - | 3 536,0 | 17 524,6 | 1 000,0 | 22 060,6 | - | 3 536,0 | 17 524,6 | 1 000,0 | 21 445,4 | - | 3 486,5 | 17 378,5 | 580,4 | - |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 254 311,8 | - | 42 041,7 | 201 070,1 | 11 200,0 | 19 949,3 | - | 3 536,0 | 15 413,3 | 1 000,0 | 19 949,3 | - | 3 536,0 | 15 413,3 | 1 000,0 | 19 474,9 | - | 3 486,5 | 15 408,0 | 580,4 | 54,8 объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг; 416,6 недополучено доходов из внебюджетных источников в результате введения временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции; 3,0 экономия при заключении контрактов |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | 15 842,4 | - | - | 15 842,4 | - | 2 111,3 | - | - | 2 111,3 | - | 2 111,3 | - | - | 2 111,3 | - | 1 970,5 | - | - | 1 970,5 | - | 140,8 экономия при заключении контрактов |

Управляющий делами

Администрации города								                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Информационное общество» |
| 1. | Доля государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, услуг, функций и сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения государственных и муниципальных органов и иных организаций | процент | 12,5 | 20,0 | 56,3 | В результате введения временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции количество государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, услуг, функций и сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения государственных и муниципальных органов и иных организаций, было увеличено |
| 2. | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 97,0 | 90,0 | 95,0 | Повышение уровня компетентности специалистов |
| 3. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», в общей численности населения города | процент | 100,0 | 97,0 | 100,0 | Количество окон приема посетителей позволяет обеспечить доступ к получению услуг всего населения города |
| 4. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | процент | 79,6 | 70,0 | 79,8 | В результате введения временных огра-ничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции количество граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, увеличилось |
| Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 5. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля обязательных государственных и муниципальных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие | процент | 51,8 | 55,0 | 55,0 |  |
| 7. | Доля государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти, предоставление которых организовано в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», в общем количестве государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти, предоставляемых в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8. | Количество работников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», прошедших обучение в рамках системы непрерывного обучения | единиц | 37,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |
| 9. | Доля оцифрованных архивных документов | процент | 3,6 | 3,7 | 4,5 | В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции архивный отдел Администрации города перешел на прием граждан в электронном виде (с использованием системы межведомственного взаимодействия, электронной почты) личный прием граждан был на время приостановлен. В связи с этим все дополнительное время было направлено на перевод архивных документов в цифровой вид |
| 10. | Доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более пяти лет | процент | 60,0 | 82,0 | 63,0 | Недостаточное финансирование |
| 11. | Количество должностных лиц Администрации города, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи | процент | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |

Управляющий делами

Администрации города								                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2020 <1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2021 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожерт вования | целевые взносы физических и (или) юридичес-ких лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материа-льные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1. | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | - | 594,0 | - | - | - | 594,0 | - | 580,4 | 143,3 | - | 174,9 | 262,2 | 13,6 |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | - | 594,0 | - | - | - | 594,0 | - | 580,4 | 143,3 | - | 174,9 | 262,2 | 13,6 |

<1> Остаток средств на начало отчетного года;

<2> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Управляющий делами

Администрации города								                                                                      Ю.А. Лубенцов