Приложение № 1

к постановлению

Администрации города
от 28.10.2022  № 1249

УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Концессионер обязуется:

1) за свой счет создать, реконструировать и ввести в эксплуатацию недвижимое и движимое имущество, входящее в объект концессионного соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту;

2) осуществлять теплоснабжение с использованием объекта концессионного соглашения и иного имущества.

2. Концедент обязуется предоставить концессионеру права владения и пользования объектом концессионного соглашения в целях обеспечения осуществления деятельности по концессионному соглашению на период действия концессионного соглашения с даты передачи объекта концессионного соглашения.

3. Объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения муниципального образования «Город Новошахтинск», предназначенные для осуществления концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего приложения.

4. Объект  концессионного соглашения включает имущество, принадлежащее концеденту на праве собственности.

5. Концедентом концессионеру по концессионному соглашению передается иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного соглашения и предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (далее – иное имущество).

6. Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения, иного имущества составляет не более 90 календарных дней со дня подписания концессионного соглашения.

7. Передача концессионером концеденту объектов имущества в составе объекта концессионного соглашения и иного имущества, в связи с окончанием срока действия концессионного соглашения, осуществляется по акту приема-передачи не ранее чем за 60 дней до даты окончания срока действия концессионного соглашения, но не позднее окончания срока действия концессионного соглашения.

8. Концессионер осуществляет деятельность с использованием  объекта концессионного соглашения  с даты передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения в соответствии с пунктом 6 настоящего приложения, до даты передачи концессионером концеденту объекта концессионного соглашения в соответствии с пунктом 7 настоящего приложения.

9. Концессионное соглашение действует в течение 15 лет с момента его заключения.

10. Концедент заключает с концессионером договоры аренды земельных участков, принадлежащих концеденту на праве собственности, на которых располагаются входящие в состав объекта концессионного соглашения или иного имущества объекты недвижимого имущества (не считая линейных объектов), и (или) которые необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, одновременно с передачей объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения, или иного имущества в течение 90 дней. Земельные участки, на которых будут создаваться, реконструироваться объекты недвижимого имущества в составе объекта концессионного соглашения, объекты теплоснабжения, предусмотренные инвестиционной программой концессионера, подлежат образованию концедентом и передаче концессионеру в течение        60 дней с даты обращения концессионера. В случае необходимости формирования земельных участков в целях их передачи в аренду концессионеру расходы на формирование земельных участков несет концедент.

11. Способом обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению является предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии, соответствующей утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким гарантиям.

Размер банковской гарантии – в размере десять процентов от определяемого в соответствии с конкурсным предложением  концессионера предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на соответствующий год в текущих ценах.

Банковская гарантия вступает в силу на первый год действия инвестиционной программы не позднее шести месяцев с момента подписания концессионного соглашения, на второй и последующие годы действия соглашения предоставляется ежегодно не позднее 31 декабря соответствующего года.

Банковская гарантия выплачивается в случае невыполнения в соответствующем году мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов имущества, направленных на исполнение плановых показателей деятельности концессионера, указанных в конкурсном предложении концессионера.

Банковская гарантия выплачивается в течение 60 дней с начала года, следующего за годом невыполнения  мероприятий.

12. Концессионная плата по концессионному соглашению не устанавливается и не взимается.

13. Концедент не принимает на себя расходы на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного соглашения в виде платы концедента.

14. Возмещение расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и невозмещенных ему на момент прекращения срока действия концессионного соглашения, осуществляется в течение не более двух лет как при досрочном расторжении, так и в связи с окончанием срока действия концессионного соглашения.

Размер расходов концессионера, подлежащих возмещению, но невозмещенных ему на дату прекращения действия концессионного соглашения, рассчитывается в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

15. В целях подготовки территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, иного имущества, концедент обеспечивает на передаваемых концессионеру земельных участках, принадлежащих концеденту на праве собственности или любом ином законном основании, следующие действия:

а) выдача концессионеру разрешительных документов на вырубку зеленых насаждений, принадлежащих концеденту на праве собственности;

б) выдача концессионеру разрешительных документов на снос временных построек, принадлежащих концеденту на праве собственности;

в) выкуп у третьих лиц объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности третьих лиц, в целях сноса указанных объектов, обеспечение вывоза движимого имущества третьих лиц за границы земельных участков;

г) выдача концессионеру разрешительных документов на снос самовольных построек;

д) содействие в предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям, объектам теплоснабжения, сетям газораспределения в рамках своих полномочий, с условиями и в сроки, обеспечивающих исполнение обязательств концессионера по концессионному соглашению.

Иные работы по подготовке территории осуществляет концессионер.

16. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения,  и реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом надбавок к ценам (тарифам).

В случае, если в течение срока действия концессионного соглашения приняты федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, приводящие к увеличению совокупной налоговой нагрузки на концессионера или ухудшению положения концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, концедент обязан принять меры, не противоречащие законодательству Российской Федерации, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и получение им выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)) в объеме валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения, и реализации концессионером производимых товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществляемых по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом надбавок к ценам (тарифам).

17. Тарифы концессионера регулируются методом индексации.

18. Значения долгосрочных параметров деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов), являющихся критериями конкурса, устанавливаются в соответствии с конкурсным предложением концессионера.

19. Мероприятия  по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения устанавливаются в соответствии с конкурсным предложением концессионера.

20. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером, устанавливается в соответствии с конкурсным предложением концессионера.

21. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в виде платы концедента в течение всего срока действия концессионного соглашения устанавливается в соответствии с конкурсным предложением концессионера.

22. Критерии конкурса и их предельные (минимальные и (или) максимальные) значения приведены в приложении № 2 к постановлению.

23. Плановые значения показателей деятельности концессионера определяются в соответствии с конкурсным предложением концессионера. Минимально допустимые (наихудшие) плановые значения показателей деятельности концессионера приведены в приложении № 3 к постановлению.

24. Задание приведено в приложении № 4 к постановлению.

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города от 28.10.2022  № 1249

КРИТЕРИИ КОНКУРСА

и их предельные (минимальные и (или) максимальные) значения

1. Предельный размер расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию системы теплоснабжения в составе объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения:

| Объем расходов на теплоснабжение, млн. руб. с НДС | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21,30266 | 228,53592 | 128,98884 | 210,54828 | 49,99045 |

2. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного соглашения в виде платы концедента на каждый год срока действия концессионного соглашения:

| Плата концедента на теплоснабжение, млн. руб. с НДС | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | Х |
|  | – | – | – | – | – | – | – | Х |

3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера и плановые значения показателей деятельности концессионера:

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые (наихудшие) плановые значения показателей деятельности концессионера на каждый год срока действия концессионного соглашения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов (теплоснабжение), млн. руб. | не менее | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 59,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | не более | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 59,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный расход топлива на отпущенную от собственных теплоисточников тепловую энергию, кг.у.т./Гкал | не менее | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 161,5 | 161,4 | 158,5 | 158,3 | 158,0 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значение | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
|  |  | не более | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 161,7 | 161,6 | 161,5 | 158,2 | 158,1 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значение | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| 3. | Удельный расход электроэнергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть, кВт.час/Гкал | не менее | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 41,8 | 38,8 | 33,4 | 28,5 | 26,3 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значение | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
|  |  | не более | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 42,0 | 39,0 | 34,0 | 30,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значение | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 4. | Нормативный уровень прибыли, процент | не менее | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 2,7 | 9,7 | 6,3 | 6,6 | 3,9 | 3,6 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значение | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 8,9 | Х |
|  |  | не более | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 3,2 | 10,2 | 6,8 | 7,1 | 4,4 | 4,1 | 3,5 | 3,5 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значение | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 9,4 | Х |
| 5. | Доля расхода (потерь) тепловой энергии при ее передаче в сетях предприятия к отпуску тепловой энергии в сеть, процент | не менее | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 13,0 | 13,0 | 12,7 | 12,3 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значение | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | Х |
|  |  | не более | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,7 | 12,3 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значение | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | Х |
| 6. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед/км | не более | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | Х |
| 7. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед/Гкал в час | не более | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,013 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значение | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | Х |
| 8. | Выбросы загрязняющих веществ, тонн | не более | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 254,0 | 206,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значение | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | Х |
| 9. | Зола от сжигания угля малоопасная, тонн | не более | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 353,0 | 215,0 | – | – | – | – | – | – |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к постановлению

Администрации города от 28.10.2022  № 1249

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ (НАИХУДШИЕ) ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей деятельности концессионера

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели эффективности использования ресурсов | Удельный расход топлива на отпущенную от собственных теплоисточников тепловую энергию, кг.у.т./Гкал | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 161,7 | 161,6 | 161,5 | 158,2 | 158,1 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значение | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
|  |  | Удельный расход электроэнергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть, кВт.час/Гкал | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значения | 42,0 | 39,0 | 34,0 | 30,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значения | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
|  |  | Доля расхода (потерь) тепловой энергии при ее передаче в сетях предприятия к отпуску тепловой энергии в сеть, процент | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значения | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,7 | 12,3 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значения | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | Х |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед/км | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значения | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значения | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | Х |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед/Гкал в час | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значения | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,013 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значения | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | Х |
| 3. | Показатели снижения негативного воздействия на окружающую среду | Выбросы загрязняющих веществ, тонн | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 254,0 | 206,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
|  |  |  | годы | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|  |  |  | значение | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | Х |
|  |  | Зола от сжигания угля малоопасная, тонн | годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | значение | 353,0 | 215,0 | – | – | – | – | – | – |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к постановлению

Администрации города от 28.10.2022  № 1249

ЗАДАНИЕ

Задачи  развития централизованной системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Место нахождения нового объекта | Основные характеристики | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | значение показателя |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации | после реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельные |
| 1. | Строительство блочной модульной котельной | Частичное переподключение потребителей котельной по ул. Парковой, 38-а с целью ликвидации протяженного участка тепловой сети | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Молодогвардейцев, 10-а | мощность | Гкал/ч | – | 0,52 | 2023 |
| 2. | Строительство блочной модульной котельной | Ликвидация угольной котельной по ул. Франко, 2 | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Франко, 4-а | мощность | Гкал/ч | 0,84 | 0,42 | 2023 |
| 3. | Строительство блочной модульной котельной | Ликвидация угольной котельной по ул. Перспективной, 6 | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Перспективная, 6 | мощность | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 2023 |
| 4. | Строительство блочной модульной котельной | Ликвидация угольной котельной по ул. Брестской, 13 | Ростовская обл., г. Новошахтинск, пер. Спортивный, 1-а | мощность | Гкал/ч | 0,84 | 0,30 | 2024 |
| 5. | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной | Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 72Д | мощность | Гкал/ч | 6,02 | 4,3 | 2024 |
| 6. | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной | – | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Тургенева, 2-а | мощность | Гкал/ч | 6,88 | 2,15 | 2024 |
| 7. | Строительство блочной модульной котельной | Частичное переподключение потребителей котельной по ул. Достоевского, 40-в с целью ликвидации протяженного участка тепловой сети | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Кольцова, 1-б | мощность | Гкал/ч | - | 0,52 | 2024 |
| 8. | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной | Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Радио, 84 | мощность | Гкал/ч | 12,9 | 9,9 | 2024 |
| 9. | Модернизация угольной котельной переводом на природный газ с установкой блочной модульной котельной | Ликвидация угольной котельной по ул. Советской Конституции, 8-к | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции, 8-к | мощность | Гкал/ч | 1,19 | 0,52 | 2024 |
| 10. | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной | Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Кузнецкая, 43А | мощность | Гкал/ч | 6,02 | 3,0 | 2024 |
| 11. | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной | – | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 16-б | мощность | Гкал/ч | 8,6 | 5,16 | 2025 |
| 12. | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной | – | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Чайковского, 83-б | мощность | Гкал/ч | 6,45 | 1,72 | 2025 |
| 13. | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной | – | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Зорге, 41-а | мощность | Гкал/ч | 6,02 | 3,44 | 2025 |
| 14. | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной | – | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Достоевского, 40-в | мощность | Гкал/ч | 6,88 | 1,29 | 2025 |
| 15. | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной | – | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Парковая, 38А | мощность | Гкал/ч | 11,98 | 7,74 | 2026 |
| 16. | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной | – | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Давыдова, 2-а | мощность | Гкал/ч | 0,88 | 0,86 | 2026 |
| 17. | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной | – | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. 40 Лет Советской Армии, 6-а | мощность | Гкал/ч | 2,24 | 0,6 | 2026 |
| 18. | Строительство блочной модульной котельной | Переподключение потребителей котельной 200 м восточнее шоссе пос. Самбек, с целью ликвидации протяженного участка тепловой сети | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Котельникова, 9-а | мощность | Гкал/ч | 6,80 | 3,61 | 2026 |
| 19. | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной | Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Садовая, 23-к | мощность | Гкал/ч | 1,72 | 0,69 | 2027 |
| 20. | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной | – | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Садовая, 33-а | мощность | Гкал/ч | 6,88 | 3,01 | 2027 |
| тепловые сети |
| 21. | Строительство тепловых сетей от котельной Д = 100 мм подземная канальная прокладка 80 тр. м | Снижение потерь | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Франко, 4-а | протяженность | тр. м | – | 80 | 2023 |
| 22. | Строительство тепловых сетей Д = 108 мм надземная прокладка 21 тр. м, Д = 89 мм надземная прокладка 73 тр. м | Снижение потерь за счет переподключения потребителей от котельной по ул. Парковой, 38-а | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Молодогвардейцев, 10-а | протяженность | тр. м | 1 092 | 94 | 2023 |
| 23. | Строительство тепловых сетей от котельной Д = 108 мм подземная канальная прокладка 365 тр. м | Снижение потерь за счет переподключения потребителей после ликвидации угольной котельной по ул. Брестской, 13 | Ростовская обл., г. Новошахтинск, пер. Спортивный, 1-а | протяженность | тр. м | – | 365 | 2024 |
| 24. | Строительство тепловых сетей от котельной Д = 108 мм надземная прокладка 94 тр. м | Снижение потерь за счет переподключения потребителей от котельной по ул. Достоевского, 40 В | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Кольцова, 1Б | протяженность | тр. м | 1 030 | 94 | 2024 |
| 25. | Реконструкция тепловых сетей от котельной Д = 273 мм надземная прокладка 240 тр. м, Д = 219 мм подземная прокладка 40 тр. м, Д = 133 мм надземная прокладка 40 тр. м | Снижение потерь | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 72 Д | протяженность | тр. м | 320 | 320 | 2024 |
| 26. | Реконструкция тепловых сетей от котельной L = 216 тр. м, Д = 108 мм надземная прокладка | Снижение потерь | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции, 8 К | протяженность | тр. м | 216 | 216 | 2024 |
| 27. | Реконструкция тепловых сетей от котельной L = 155 тр. м, Д = 133 мм надземная прокладка, L = 70 тр. м, Д = 57 мм надземная прокладка | Снижение потерь | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Кузнецкая, 43А | протяженность | тр. м | 225 | 225 | 2024 |
| 28. | Строительство тепловых сетей Д = 219 мм надземная прокладка 461 тр. м | Снижение потерь за счет переподключения потребителей от котельной 200 м восточнее п. Самбек | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Котельникова, 9А | протяженность | тр. м | - | 461 | 2026 |
| 29. | Реконструкция тепловых сетей от котельной L = 1658 тр. м, Д = 108 мм надземная прокладка, L = 141 тр. м, Д = 89 мм надземная прокладка | Снижение потерь | Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Парковая, 38А | протяженность | тр. м | 6 038 | 4 946 | 2026 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов