Приложение

к постановлению

Администрации города

от 30.12.2022  № 1511

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города                           от 07.12.2018 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»

1. В паспорте муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» пункт «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение программы | – общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 – 2030 годах, составляет всего 2 615 112,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 141 908,7 тыс. руб.; 2020 год – 122 373,8 тыс. руб.; 2021 год – 335 578,7 тыс. руб.; 2022 год – 354 845,1 тыс. руб.; 2023 год – 79 954,5 тыс. руб.; 2024 год – 285 666,4 тыс. руб.; 2025 год – 164 739,4 тыс. руб.; 2026 год – 226 009,2 тыс. руб.; 2027 год – 226 009,2 тыс. руб.; 2028 год – 226 009,2 тыс. руб.; 2029 год – 226 009,2 тыс. руб.; 2030 год – 226 009,2 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 205 133,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 67 830,9 тыс. руб.; 2020 год – 41 499,2 тыс. руб.; 2021 год – 95 803,1 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 1 493 263,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 53 290,3 тыс. руб.; 2020 год – 7 615,3 тыс. руб.; 2021 год – 143 315,1 тыс. руб.; 2022 год – 253 442,1 тыс. руб.; 2023 год – 0,00 тыс. руб.; 2024 год – 204 978,2 тыс. руб.; 2025 год – 82 642,2 тыс. руб.; 2026 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2027 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2028 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2029 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2030 год – 149 596,1 тыс. руб.; средства бюджета города – 916 715,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 20 787,5 тыс. руб.; 2020 год – 73 259,3 тыс. руб.; 2021 год – 96 460,5 тыс. руб.; 2022 год – 101 403,0 тыс. руб.; 2023 год – 79 954,5 тыс. руб.; 2024 год – 80 688,2 тыс. руб.; 2025 год – 82 097,2 тыс. руб.; 2026 год – 76 413,1 тыс. руб.; 2027 год – 76 413,1 тыс. руб.; 2028 год – 76 413,1 тыс. руб.; 2029 год – 76 413,1 тыс. руб.; 2030 год – 76 413,1 тыс. руб.» |
| --- | --- |

2. В паспорте подпрограммы № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»:

1) пункт «Целевые показатели подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

| «Целевые показатели подпрограммы № 1 | – объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения; обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы» |
| --- | --- |

2) пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 1 941 093,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 121 661,2 тыс. руб.; 2020 год – 66 537,3 тыс. руб.; 2021 год – 261 149,3 тыс. руб.; 2022 год – 272 549,7 тыс. руб.; 2023 год – 22 916,5 тыс. руб.; 2024 год – 225 048,7 тыс. руб.; 2025 год – 101 477,0 тыс. руб.; 2026 год – 173 950,7 тыс. руб.; 2027 год – 173 950,7 тыс. руб.; 2028 год – 173 950,7 тыс. руб.; 2029 год – 173 950,7 тыс. руб.; 2030 год – 173 950,7 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 205 133,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 67 830,9 тыс. руб.; 2020 год – 41 499,2 тыс. руб.; 2021 год – 95 803,1 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 1 493 263,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 53 290,3 тыс. руб.; 2020 год – 7 615,3 тыс. руб.; 2021 год – 143 315,1 тыс. руб.; 2022 год – 253 442,1 тыс. руб.; 2023 год – 0,00 тыс. руб.; 2024 год – 204 978,2 тыс. руб.; 2025 год – 82 642,2 тыс. руб.; 2026 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2027 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2028 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2029 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2030 год – 149 596,1 тыс. руб.; средства бюджета города – 242 696,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 540,0 тыс. руб.; 2020 год – 17 422,8 тыс. руб.; 2021 год – 22 031,1 тыс. руб.; 2022 год – 19 107,6 тыс. руб.; 2023 год – 22 916,5 тыс. руб.; 2024 год – 20 070,5 тыс. руб.; 2025 год – 18 834,8 тыс. руб.; 2026 год – 24 354,6 тыс. руб.; 2027 год – 24 354,6 тыс. руб.; 2028 год – 24 354,6 тыс. руб.; 2029 год – 24 354,6 тыс. руб.; 2030 год – 24 354,6 тыс. руб.» |
| --- | --- |

3. В паспорте подпрограммы № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 674 019,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 20 247,5 тыс. руб.; 2020 год – 55 836,5 тыс. руб.; 2021 год – 74 429,4 тыс. руб.; 2022 год – 82 295,4 тыс. руб.; 2023 год – 57 038,0 тыс. руб.; 2024 год – 60 617,7 тыс. руб.; 2025 год – 63 262,4 тыс. руб.; 2026 год – 52 058,5 тыс. руб.; 2027 год – 52 058,5 тыс. руб.; 2028 год – 52 058,5 тыс. руб.; 2029 год – 52 058,5 тыс. руб.; 2030 год – 52 058,5 тыс. руб.» |
| --- | --- |

4. Приложение № 1 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ
о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях

| № п/п | Показатель (наименование) | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | статистический | процент | 56,0 | 51,6 | 49,3 | 47,7 | 46,1 | 46,7 | 46,0 | 45,3 | 38,0 | 36,0 | 34,0 | 32,0 | 31,0 | 30,0 |
| 2. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения | ведомственный | число погибших | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км* | - | - | 4,8 | - | 1,8 | 3,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км* | 2,9 | - | - | 1,7 | - | - | - | 6,2 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы | ведомственный | шт. | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших | ведомственный | число погибших | 12,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | - |

* Плановые значения показателя будут уточнены по мере выделения средств.

Управляющий делами

Администрации города                                                            Ю.А. Лубенцов».

5. Приложение № 2 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетных мероприятий и мероприятий программы | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 1 «Развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 подпрограммы № 1 «Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения города Новошахтинска» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Развитие сети автомобильных дорог | Ухудшение нормативного состояния инфраструктуры города | Влияет на показатели 1 и 3 приложения № 1 |
| 1.1.1. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»; ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 2019 | 2030 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | Отсутствие развития инфраструктуры города | Влияет на показатели 1 и 3 приложения № 1 |
| 1.1.2. | Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»; ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 2019 | 2030 | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | Влияет на показатели 1, 3 и 5 приложения № 1 |
| 1.1.3. | Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии | Ухудшение технического состояния автомобильных дорог, увеличение аварийности на автомобильных дорогах города | Влияет на показатели 1, 2, 4 приложения № 1 |
| 1.1.4. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 2020 | 2021 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатели 1, 6 приложения № 1 |
| 1.1.5. | Мероприятие. Разработка про-ектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 2021 | 2023 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатели 1, 6 приложения № 1 |
| 1.1.6. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения | МКУ «УГХ» | 2022 | 2023 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | Увеличение аварийности на автомобильных дорогах города | Влияет на показатель 5 приложения № 1 |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 2 «Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1 подпрограммы № 2 «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в городе» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения | Снижение уровня организации дорожного движения и повышение уровня аварийноопасности | Влияет на показатель 6 приложения № 1 |
| 2.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорож- но-транспортных происшествий | Влияет на показатель 6 приложения № 1 |
| 2.1.2. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатель 6 приложения № 1 |
| 2.1.3. | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Снижение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Влияет на показатель 6 приложения № 1 |
| 2.1.4. | Мероприятие. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения | МКУ «УГХ» | 2020 | 2020 | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения | Снижение уровня организации дорожного движения и повышение уровня аварийноопасности | Влияет на показатель 6 приложения № 1 |

Управляющий делами

Администрации города                                               Ю.А. Лубенцов».

6. Приложение № 3 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, 
реконструкции и капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности города

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 802 920,0 | 75 368,2 | 46 110,6 | 217 974,1 | 256 418,4 | - | 207 048,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 6 390,9 | 75,8 | 46,4 | 1 221,9 | 2 976,3 | - | 2 070,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 205 133,2 | 67 830,9 | 41 499,2 | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 591 396,0 | 7 461,5 | 4 565,0 | 120 949,2 | 253 442,1 | - | 204 978,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-5-0634-12 от 29.10.2012 | Всего | 207 873,2 | - | - | 207 873,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 1 120,8 | - | - | 1 120,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 95 803,1 | - | - | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 110 949,3 | - | - | 110 949,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» в г. Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-5-0843-12 от 14.12.2012 | Всего | 75 368,2 | 75 368,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 75,8 | 75,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 67 830,9 | 67 830,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 7 461,5 | 7 461,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-028058-2021 | Всего | 266 519,3 | - | - | 10 100,9 | 256 418,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 3 077,4 | - | - | 101,1 | 2 976,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 263 442,0 | - | - | 9 999,9 | 253 442,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-003721-2018 от 30.10.2018 | Всего | 46 110,6 | - | 46 110,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 46,4 | - | 46,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 41 499,2 | - | 41 499,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 4 565,0 | - | 4 565,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермака, ул. Разина) города Новошахтинска Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-021659-2019 от 19.08.2019 | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюнчен-ский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» |  | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградской (от ж/д переезда «29 км» до ул. 4-ой Пятилетки) в г. Новошахтинске | МКУ «УГХ» |  | Всего | 50 000,0 | - | - | - | - | - | 50 000,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 500,0 | - | - | - | - | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 49 500,0 | - | - | - | - | - | 49 500,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | «Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до х. Ильичевка (ул. Мичурина, ул. Гришина, ул. Мира) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-021909-2019 от 20.08.2019 | Всего | 157 048,7 | - | - | - | - | - | 157 048,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 1 570,5 | - | - | - | - | - | 1 570,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 155 478,2 | - | - | - | - | - | 155 478,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Объекты капитального строительства и реконструкции | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 549 760,7 | 75 368,2 | - | 217 974,1 | 256 418,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 4 274,0 | 75,8 | - | 1 221,9 | 2 976,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 163 634,0 | 67 830,9 | - | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 381 852,8 | 7 461,5 | - | 120 949,2 | 253 442,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Объекты капитального ремонта | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 253 159,3 | - | 46 110,6 | - | - | - | 207 048,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 2 116,9 | - | 46,4 | - | - | - | 2 070,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 41 499,2 | - | 41 499,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 209 543,2 | - | 4 565,0 | - | - | - | 204 978,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города                                      Ю.А. Лубенцов».

7. Приложение № 4 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

бюджета города на реализацию программы

| Номер и наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 2 606 921 ,4 | 141 908,7 | 122 373,8 | 335 578,7 | 354 845,1 | 79 954,5 | 285 666,4 | 164 739,4 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 1 941 093,2 | 121 661,2 | 66 537,3 | 261 149,3 | 272 549,7 | 22 916,5 | 225 048,7 | 101 477,0 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
| Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 1 941 093,2 | 121 661,2 | 66 537,3 | 261 149,3 | 272 549,7 | 22 916,5 | 225 048,7 | 101 477,0 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
| Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»; ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 902 902 902 902 | 0409 0409 0409 0409 | 641R153930 641R153930 64101S3470 64101S3480 | 410 410 410 410 | 75 368,2 207 873,2 1 477,7 266 519,5 | 75 368,2 1 477,7 - | - - - - | - 207 873,2 10 101,1 | - - 256 418,4 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»; ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 902 902 | 0409 0409 | 641R153930 641R1S4800 | 240 240 | 46 110,6 290 525,7 | - - | 46 110,6 - | - | - - - | - - - | - - 207 048,7 | - - 83 477,0 | - - | - - | - - | - - | - - |
| Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ» | 902 902 | 0409 0409 | 64101S3510 6410124020 | 240 240 | 810 774,6 222 246,0 | 44 815,3 - | 17 314,4 | 10 423,3 20 582,8 | - 16 131,3 | - 18 000,0 | - 18 000,0 | - 18 000,0 | 151 107,2 22 843,5 | 151 107,2 22 843,5 | 151 107,2 22 843,5 | 151 107,2 22 843,5 | 151 107,2 22 843,5 |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 902 902 | 0409 0409 | 64101S3470 6410123420 | 410 410 | 15 250,1 31,1 | - - | 3 081,2 31,1 | 12 168,9 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрю-ченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 902 | 0409 | 6410123420 | 414 | 4 916,5 |  |  |  |  | 4 916,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения | МКУ «УГХ» | 902 | 0409 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 674 019,4 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 57 038,0 | 60 617,7 | 63 262,4 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 674 019,4 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 57 038,0 | 60 617,7 | 63 262,4 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транс-портных происшествий | МКУ «УГХ» | 902 902 902 | 0409 0409 0409 | 6420123410 6420123420 6420123410 | 240 410 410 | 652 113,7 1 347,2 0,2 | 14 499,3 - - | 49 496,3 - - | 72 737,0 - - | 79 311,5 1 347,2 0,2 | 56 238,0 | 59 817,7 | 62 462,4 | 51 510,3 | 51 510,3 | 51 510,3 | 51 510,3 | 51 510,3 |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | МКУ «УГХ» | 902 902 902 902 | 0409 0409 0409 0409 | 6420123410 6420123410 6420123420 6420123420 | 240 410 410 240 | 4 000,0 1 200,0 5 573,5 1 870,2 | 4 000,0 1 200,0 - - | - - 4 503,6 761,0 | - - 1 069,9 222,7 | - - - 886,5 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | МКУ «УГХ» | 902 902 | 0409 0409 | 6420123410 6420123440 | 240 240 | 548,2 6 686,4 | 548,2 - | - 395,6 | - 399,8 | - 750,0 | - 800,0 | - 800,0 | - 800,0 | - 548,2 | - 548,2 | - 548,2 | - 548,2 | - 548,2 |
| Мероприятие. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения | МКУ «УГХ» | 902 | 0409 | 6420123450 | 240 | 680,0 | - | 680,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города                           Ю.А. Лубенцов».

8. Приложение № 5 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ
бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

| Наименование программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | Всего | 2 615 112,6 | 141 908,7 | 122 373,8 | 335 578,7 | 354 845,1 | 79 954,5 | 285 666,4 | 164 739,4 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 |
|  | бюджет города | 916 715,7 | 20 787,5 | 73 259,3 | 96 460,5 | 101 403,0 | 79 954,5 | 80 688,2 | 82 097,2 | 76 413,1 | 76 413,1 | 76 413,1 | 76 413,1 | 76 413,1 |
|  | федеральный бюджет | 205 133,2 | 67 830,9 | 41 499,2 | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 1 493 263,7 | 53 290,3 | 7 615,3 | 143 315,1 | 253 442,1 | - | 204 978,2 | 82 642,2 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | Всего | 1 941 093,2 | 121 661,2 | 66 537,3 | 261 149,3 | 272 549,7 | 22 916,5 | 225 048,7 | 101 477,0 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
|  | бюджет города | 242 696,3 | 540,0 | 17 422,8 | 22 031,1 | 19 107,6 | 22 916,5 | 20 070,5 | 18 834,8 | 24 354,6 | 24 354,6 | 24 354,6 | 24 354,6 | 24 354,6 |
|  | федеральный бюджет | 205 133,2 | 67 830,9 | 41 499,2 | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 1 493 263,7 | 53 290,3 | 7 615,3 | 143 315,1 | 253 442,1 | - | 204 978,2 | 82 642,2 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | Всего | 674 019,4 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 57 038,0 | 60 617,7 | 63 262,4 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
|  | бюджет города | 674 019,4 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 57 038,0 | 60 617,7 | 63 262,4 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города                                                    Ю.А. Лубенцов».

9. Приложение № 6 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

СУБСИДИИ,

получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий

органов местного самоуправления по вопросам местного значения

тыс. руб.

| № п/п | Наименование субсидии | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | за счет сред-ств бюджета города | за счет средств област-ного бюджета | за счет сред-ств федераль-ного бюджета | за счет сред- ств Фонда рефор-миро-вания жилищно-комму-наль-ного хозяйства |  | за счет сред-ств бюджета города | за счет сред-ств област-ного бюджета | за счет сред-ств федераль-ного бюджета | за счет сред-ств Фонда рефор-мирования жилищно-комму-нального хозяйства | всего | за счет сред-ств бюджета города | за счет средств област-ного бюджета | за счет сред-ств фе-де-раль-ного бюд-жета | за счет сред-ств Фонда рефор-мирования жилищно-комму-нального хозяйства |  | за счет сред-ств бюджета города | за счет средств област-ного бюджета | за счет сред-ств федераль-ного бюджета | за счет сред-ств Фонда рефор-мирования жилищно-комму-нального хозяйства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 477,0 | 834,8 | 82 642,2 | – | – |
| 2. | Субсидия на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | 256 002,2 | 2 796,3 | 256 418,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Субсидия на разработку проектной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Субсидия на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 207 048,7 | 2 070,5 | 204 978,2 | – | – | – | – | – | – | – |

Управляющий делами

Администрации города				                      Ю.А. Лубенцов».

Управляющий делами

Администрации города				                                                                                                                  Ю.А. Лубенцов