АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022  					 № 1495                              г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 05.12.2018 № 1212

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018       № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города от 05.12.2018 № 1212 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:

1) от 30.12.2021 № 1429 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212»;

2) от 07.04.2022 № 381 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212»;

3) от 15.09.2022 № 1054 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212»;

4) от 02.12.2022 № 1357 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям Маловичко О.А.

Глава Администрации города 					       С.А. Бондаренко

Постановление вносит

управление жилищной политики Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 30.12.2022  № 1495

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города

от 05.12.2018 № 1212 «Об утверждении муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

1. В паспорте муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» пункт «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение программы | – общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 – 2030 годах, составляет всего 3 558 645,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 136 569,7 тыс. руб.; 2020 год – 193 179,0 тыс. руб.; 2021 год – 257 001,2 тыс. руб.; 2022 год – 458 170,5 тыс. руб.; 2023 год – 384 183,4 тыс. руб.; 2024 год – 1 127 297,0 тыс. руб.; 2025 год – 856 242,2 тыс. руб.; 2026 год – 28 607,1 тыс. руб.; 2027 год – 28 781,1 тыс. руб.; 2028 год – 29 167,4 тыс. руб.; 2029 год – 29 566,6 тыс. руб.; 2030 год – 29 879,8 тыс. руб.; из них: объем финансирования программы из федерального бюджета – 2 372 802,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 3 283,4 тыс. руб.; 2020 год – 14 539,6 тыс. руб.; 2021 год – 5 564,5 тыс. руб.; 2022 год – 292 254,8 тыс. руб.; 2023 год – 226 555,2 тыс. руб.; 2024 год – 1 088 480,3 тыс. руб.; 2025 год – 738 816,5 тыс. руб.; 2026 год – 661,6 тыс. руб.; 2027 год – 661,6 тыс. руб.; 2028 год – 661,6 тыс. руб.; 2029 год – 661,6 тыс. руб.; 2030 год – 661,6 тыс. руб.; объем финансирования программы из областного бюджета (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 351 938,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 30 261,0 тыс. руб.; 2020 год – 98 060,9 тыс. руб.; 2021 год – 113 784,6 тыс. руб.; 2022 год – 84 621,3 тыс. руб.; 2023 год – 25 211,1 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.; объем финансирования программы из областного бюджета – 693 195,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 89 054,6 тыс. руб.; 2020 год – 66 555,3 тыс. руб.; 2021 год – 116 210,2 тыс. руб.; 2022 год – 69 631,0 тыс. руб.; 2023 год – 111 141,0 тыс. руб.; 2024 год – 30 725,2 тыс. руб.; 2025 год – 102 331,3 тыс. руб.; 2026 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2027 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2028 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2029 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2030 год – 21 509,3 тыс. руб.; объем финансирования программы из бюджета города – 140 708,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 13 970,7 тыс. руб.; 2020 год – 14 023,2 тыс. руб. 2021 год – 21 441,9 тыс. руб.; 2022 год – 11 663,4 тыс. руб.; 2023 год – 21 276,1 тыс. руб.; 2024 год – 8 091,5 тыс. руб.; 2025 год – 15 094,4 тыс. руб.; 2026 год – 6 436,2 тыс. руб.; 2027 год – 6 610,2 тыс. руб.; 2028 год – 6 996,5 тыс. руб.; 2029 год – 7 395,7 тыс. руб.; 2030 год – 7 708,9 тыс. руб. На реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить: подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» – 410 205,7 тыс. руб.; подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» – 3 072 970,5 тыс. руб.; подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» – 75 468,8 тыс. руб.» |
| --- | --- |

2. В паспорте подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 410 205,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 26 135,3 тыс. руб.; 2020 год – 43 705,6 тыс. руб.; 2021 год – 50 825,4 тыс. руб.; 2022 год – 50 791,2 тыс. руб.; 2023 год – 53 623,5 тыс. руб.; 2024 год – 35 319,3 тыс. руб.; 2025 год – 35 401,9 тыс. руб.; 2026 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2027 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2028 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2029 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2030 год – 22 880,7 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 1 из федерального бюджета – 49 801,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 3 283,4 тыс. руб.; 2020 год – 14 539,6 тыс. руб.; 2021 год – 5 564,5 тыс. руб.; 2022 год – 1 926,2 тыс. руб.; 2023 год – 14 320,2 тыс. руб.; 2024 год – 3 392,0тыс. руб.; 2025 год – 3 467,4тыс. руб.; 2026 год – 661,6 тыс. руб.; 2027 год – 661,6 тыс. руб.; 2028 год – 661,6 тыс. руб.; 2029 год – 661,6 тыс. руб.; 2030 год – 661,6 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 1 из областного бюджета – 343 160,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 22 169,7 тыс. руб.; 2020 год – 27 112,1 тыс. руб. 2021 год – 38 564,0 тыс. руб.; 2022 год – 48 202,5 тыс. руб.; 2023 год – 38 114,9 тыс. руб.; 2024 год – 30 725,2 тыс. руб.; 2025 год – 30 725,1 тыс. руб.; 2026 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2027 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2028 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2029 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2030 год – 21 509,3 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 1 из бюджета города – 17 244,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 682,2 тыс. руб.; 2020 год – 2 053,9 тыс. руб.; 2021 год – 6 696,9 тыс. руб.; 2022 год – 662,5 тыс. руб.; 2023 год – 1 188,4 тыс. руб.; 2024 год – 1 202,1 тыс. руб.; 2025 год – 1 209,4тыс. руб.; 2026 год – 709,8 тыс. руб.; 2027 год – 709,8 тыс. руб.; 2028 год – 709,8 тыс. руб.; 2029 год – 709,8 тыс. руб.; 2030 год – 709,8 тыс. руб.» |
| --- | --- |

3. В паспорте подпрограммы № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда»:

1) пункт «Задачи подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

| «Задачи подпрограммы № 2 | − обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; оказание содействия гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого; снос ветхих, аварийных домов и утилизация сооружений» |
| --- | --- |

2) пункт «Целевые показатели подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

| «Целевые показатели подпрограммы № 2 | − количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; количество семей, переселенных из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ ликвидируемыми шахтами города непригодным для проживания по критериям безопасности» |
| --- | --- |

3) пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 3 072 970,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 105 208,0 тыс. руб.; 2020 год – 143 866,1 тыс. руб.; 2021 год – 201 001,2 тыс. руб.; 2022 год – 400 338,5 тыс. руб.; 2023 год – 323 517,5 тыс. руб.; 2024 год – 1 085 088,3 тыс. руб.; 2025 год – 813 950,9 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств федерального бюджета – 2 323 001,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 290 328,6 тыс. руб.; 2023 год – 212 235,0 тыс. руб.; 2024 год – 1 085 088,3 тыс. руб.; 2025 год – 735 349,1 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.; объем финансирования программы из областного бюджета (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 351 938,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 30 261,0 тыс. руб.; 2020 год – 98 060,9 тыс. руб.; 2021 год – 113 784,6 тыс. руб.; 2022 год – 84 621,3 тыс. руб.; 2023 год – 25 211,1 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.; объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств областного бюджета – 350 035,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 66 884,9 тыс. руб.; 2020 год – 39 443,2 тыс. руб.; 2021 год – 77 646,2 тыс. руб.; 2022 год – 21 428,5 тыс. руб.; 2023 год – 73 026,1 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 71 606,2 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.; объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств бюджета города – 47 995,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 8 062,1 тыс. руб.; 2020 год – 6 362,0 тыс. руб.; 2021 год – 9 570,4 тыс. руб.; 2022 год – 3 960,1 тыс. руб.; 2023 год – 13 045,3 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 6 995,6 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.» |
| --- | --- |

4. В паспорте подпрограммы № 3 «Управление в сфере капитального строительства» пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 3 в 2019 – 2030 годах, за счет средств бюджета города составляет всего 75 468,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 3: 2019 год – 5 226,4 тыс. руб.; 2020 год – 5 607,3 тыс. руб.; 2021 год – 5 174,6 тыс. руб.; 2022 год – 7 040,8 тыс. руб.; 2023 год – 7 042,4 тыс. руб.; 2024 год – 6 889,4 тыс. руб.; 2025 год – 6 889,4 тыс. руб.; 2026 год – 5 726,4 тыс. руб.; 2027 год – 5 900,4 тыс. руб.; 2028 год – 6 286,7 тыс. руб.; 2029 год – 6 685,9 тыс. руб.; 2030 год – 6 999,1 тыс. руб.» |
| --- | --- |

5. В подразделе «Приоритеты и цели политики в сфере жилищного строительства» абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведены в таблицах № 1 – 10.».

6. Таблицы № 1 – 10 подраздела «Приоритеты и цели политики в сфере жилищного строительства» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселенных в период до 2019 года

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата оконча- ния пересе-ления (квартал, год) | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД (квартал, год) | Источник финансирования сноса | Число жителей, всего (чел.) | Число жи-телей, планируемых к переселению (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рубль) |  |  | Планируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собственность |  | частная собст-венность | муни-ципальная соб-ственность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Перспективная, 85 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | бюджет города | 37 | 37 | 503,2 | 12 | 9 | 3 | 503,2 | 376,5 | 126,7 | 20 839 149,00 | 18 859 429,83 | 1 979 719,17 | жилищное строительство |
| 2. | ул. Перспективная, 91 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | бюджет города | 22 | 22 | 412,6 | 10 | 6 | 4 | 412,6 | 258,9 | 153,7 | 12 775 907,00 | 11 562 195,85 | 1 213 711,15 | жилищное строительство |
| 3. | ул. Громовой, 130 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | бюджет города | 19 | 19 | 329 | 9 | 8 | 1 | 329 | 290,1 | 38,9 | 12 345 189,00 | 11 172 396,06 | 1 172 792,94 | жилищное строительство |
| 4. | ул. Багратиона, 7 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | бюджет города | 18 | 18 | 380,6 | 10 | 9 | 1 | 380,6 | 319,3 | 61,3 | 13 582 413,00 | 12 292 083,76 | 1 290 329,24 | жилищное строительство |
| 5. | ул. 315-й Мелитопольской Дивизии, 82 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | бюджет города | 19 | 19 | 186,2 | 4 | 3 | 1 | 186,2 | 138,9 | 47,3 | 5 872 769,05 | 5 314 856,01 | 557 913,04 | жилищное строительство |
| 6. | ул. Линейная, 21 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | бюджет города | 20 | 20 | 619,0 | 12 | 10 | 2 | 619,0 | 511,3 | 107,7 | 21 745 984,33 | 19 680 115,80 | 2 065 868,53 | жилищное строительство |
| 7. | ул. Перспективная, 81 | 1197 | 27.09.2013 | IV 2018 | IV 2019 | бюджет города | 6 | 6 | 165,1 | 2 | 2 | - | 165,1 | 165,1 | - | 6 260 000,00 | 5 665 300,00 | 594 700,00 | жилищное строительство |
| Итого по городу Новошахтинску − 7 |  |  |  |  |  |  | 141 | 141 | 2 595,7 | 59 | 47 | 12 | 2 595,7 | 2 060,1 | 535,6 | 93 421 411,38 | 84 546 377,31 | 8 875 034,07 |  |
| Перечень МКД, признанных аварийными до 01.01.2012 и не включенных в областную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 18.04.2013 № 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Перспективная, 95 | 676 | 22.07.2011 | - | - | - | 1 | 1 | 42,3 | 1 | 1 | - | 42,3 | 42,3 | - | 910 507,50 | 824 009,29 | 86 498,21 | жилищное строительство |
| Итого по городу Новошахтинску – 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 42,3 | 1 | 1 | - | 42,3 | 42,3 | - | 910 507,50 | 824 009,29 | 86 498,21 |  |
| Итого по городу Новошахтинску − 8 |  |  |  |  |  |  | 142 | 142 | 2 638.0 | 60 | 48 | 12 | 2 638,0 | 2 103,20 | 535,6 | 94 331 918,88 | 85 370 386,60 | 8 961 532,28 |  |

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселенных в 2019-2020 годах без финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД (квартал, год) | Источник финансирования сноса | Число жителей, всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рубль) |  |  | Планируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственно-сть | муници-пальная собственность |  | частная собст-венность | муници-пальная собственность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Расчет-обоснование потребности в средствах на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках I этапа 2018-2019 годов областной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 12.08.2016 № 569, (10 процентов от стоимости муниципальных контрактов участия в долевом строительстве, заключенных в 2018 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Перспективная, 85 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | бюджет города | 16 | 16 | 167,4 | 4 | 2 | 2 | 167,4 | 83,5 | 83,9 | 903 961,00 | 818 084,72 | 85 876,28 | жилищное строительство |
| 2. | ул. Перспективная, 91 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | бюджет города | 10 | 10 | 153,7 | 4 | - | 4 | 153,7 | - | 153,7 | 597 893,00 | 541 093,15 | 56 799,85 | жилищное строительство |
| 3. | ул. Громовой, 130 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | бюджет города | 1 | 1 | 38,9 | 1 | - | 1 | 38,9 | - | 38,9 | 151 321,00 | 136 945,50 | 14 375,50 | жилищное строительство |
| 4. | ул. Багратиона, 7 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | бюджет города | 3 | 3 | 61,3 | 1 | - | 1 | 61,3 | - | 61,3 | 238 457,00 | 215 803,59 | 22 653,41 | жилищное строительство |
| 5. | ул. 315-й Мелитопольской Дивизии, 82 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | бюджет города | 4 | 4 | 47,3 | 1 | - | 1 | 47,3 | - | 47,3 | 183 997,00 | 166 517,27 | 17 479,73 | жилищное строительство |
| 6. | ул. Линейная, 21 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | бюджет города | 6 | 6 | 200,9 | 4 | 2 | 2 | 200,9 | 93,2 | 107,7 | 777 353,00 | 703 504,48 | 73 848,52 | жилищное строительство |
| Итого по городу Новошахтинску − 6 |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 669,5 | 15 | 4 | 11 | 669,5 | 176,7 | 492,8 | 2 852 982,00 | 2 581 948,71 | 271 033,29 |  |

Таблица № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселенных в 2019-2020 годах с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства, а также аварийных МКД, требующих незамедлительного расселения

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ рекон-струкции МКД (квартал, год) | Источник финансирования сноса | Число жителей, всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единица) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рубль) |  |  |  | Планируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  | частная собственно-сть | муни-ципальная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Громовой, 146 | 1197 | 27.09.2013 | IV 2020 | IV 2021 | бюджет города | 9 | 9 | 253,9 | 6 | 2 | 4 | 253,9 | 88,1 | 165,8 | 9 845 235,05 | - | 8 909 937,72 | 935 297,33 | жилищное строительство |
| 2. | ул. Пирогова, 48 | 1197 | 27.09.2013 | IV 2020 | IV 2021 | бюджет города | 41 | 41 | 962,4 | 17 | 17 | - | 962,40 | 962,4 | - | 38 523 775,00 | - | 34 864 016,38 | 3 659 758,62 | жилищное строительство |
| 3. | ул. Индустриальная, 4 | 1568 | 06.12.2013 | IV 2020 | IV 2020 | бюджет города | 9 | 9 | 216,7 | 6 | 6 | - | 216,7 | 216,7 | - | 8 114 200,00 | - | 7 343 351,00 | 770 849,00 | жилищное строительство |
| 4. | ул. Коллективная, 8 | 1718 | 26.12.2013 | IV 2020 | IV 2020 | бюджет города | 7 | 7 | 187,9 | 4 | 4 | - | 187,9 | 187,9 | - | 7 203 500,00 | 7 059 430,00 | 130 383,35 | 13 686,65 | жилищное строительство |
| 5. | ул. Коллективная, 10 | 1718 | 26.12.2013 | IV 2020 | IV 2020 | бюджет города | 9 | 9 | 173,4 | 4 | 4 | - | 173,4 | 173,4 | - | 6 673 000,00 | 6 539 540,00 | 120 781,30 | 12 678,70 | жилищное строительство |
| 6. | ул. Волна Революции, 34 | 1397 | 14.11.2014 | IV 2020 | IV 2020 | бюджет города | 18 | 18 | 287,6 | 15 | 7 | 8 | 287,6 | 131,9 | 155,7 | 16 552 172,00 | 14 972 368,10 | 1 429 722,54 | 150 081,36 | жилищное строительство |
| 7. | ул. Пирогова, 40 | 1568 | 06.12.2013 | IV 2020 | IV 2022 | бюджет города | 15 | 15 | 379,2 | 7 | 7 | - | 379,2 | 379,2 | - | 14 402 000,00 | 1 689 661,90 | 1 104 665, 98 | 1 207 672,12 | жилищное строительство |
| Итого по городу Новошахтинску − 7 |  |  |  |  |  |  | 108 | 108 | 2 461,10 | 59 | 47 | 12 | 2 461,10 | 2 139,6 | 321,5 | 101 313 882,05 | 30 261 000,00 | 64 302 858,27 | 6 750 023,78 |  |

Таблица № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселенных в 2020-2021 годах с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства, а также аварийного МКД, требующего незамедлительного расселения

| № п/п | Адрес МД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Источник финансирования сноса | Число жите-лей, всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) | Общая площадь жилых по-меще-ний МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единица) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рубль) |  |  |  | Планируемое использование земель-ного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муни-ци-пальная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Пирогова, 40 | 25 | 13.11.2013 | IV 2021 | IV 2022 | бюджет города | 26 | 26 | 613,3 | 11 | 11 | - | 613,3 | 613,3 | - | 24 413 100,00 | 23 924 838,00 | 441 877,11 | 46 384,89 | жилищное строительство |
| 2. | ул. Соколова, 25 | 132 | 24.12.2013 | IV 2021 | IV 2022 | бюджет города | 18 | 18 | 317,0 | 8 | 5 | 3 | 317,0 | 200,3 | 116,7 | 15 279 560,00 | 14 973 968,80 | 276 560,04 | 29 031,16 | жилищное строительство |
| 3. | ул. Соколова, 17/5 | 1 | 16.01.2014 | IV 2021 | IV 2022 | бюджет города | 9 | 9 | 112,1 | 3 | 3 | - | 112,1 | 112,1 | - | 3 862 618,61 | 3 785 366,24 | 69 913,40 | 7 338,97 | жилищное строительство |
| 4. | ул. Советской Конституции, 8-д | 3 | 16.01.2014 | IV 2021 | IV 2022 | бюджет города | 6 | 5 | 134,4 | 3 | 2 | 1 | 83,6 | 56,4 | 27,2 | 3 747 312,00 | 3 672 365,76 | 67 826,35 | 7 119,89 | жилищное строительство |
| 5. | ул. Просвещения, 7 | 5 | 21.02.2014 | IV 2021 | IV 2022 | бюджет города | 60 | 47 | 704,5 | 15 | 12 | 3 | 588,3 | 469,2 | 119,1 | 26 711 329,39 | 26 179 062,80 | 481 511,25 | 50 755,34 | жилищное строительство |
| 6. | ул. 315-й Мелитопольской Дивизии, 75 | 6 | 21.02.2014 | IV 2021 | IV 2022 | бюджет города | 8 | 8 | 189,8 | 4 | 4 | - | 189,8 | 189,8 | - | 8 920 800,00 | 7 762 384,00 | 143 366,48 | 15 049,52 | жилищное строительство |
| 7. | ул. Алексеева, 8 | 24 | 15.12.2014 | IV 2021 | IV 2022 | бюджет города | 15 | 15 | 464,3 | 7 | 7 | - | 397,5 | 397,5 | - | 16 313 000,00 | 15 986 740,00 | 295 265,30 | 30 994,70 | жилищное строительство |
| 8 | ул. Пирогова, 48 | 16 | 10.06.2013 | IV 2021 | IV 2022 | бюджет города | 1 | 1 | 46,0 | 1 | 1 | - | 46,0 | 46,0 | - | 1 812 400,00 | 1 776 152,00 | 32 804,44 | 3 443,56 | жилищное строительство |
| Итого по городу Новошахтинску − 8 |  |  |  |  |  |  | 143 | 129 | 2 584,4 | 52 | 45 | 7 | 2 350,6 | 2 087,6 | 263 | 100 060 120,00 | 98 060 877,60 | 1 809 124,36 | 190 118,03 |  |

Таблица № 5

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, признанных аварийными в 2017 году и расселенных в 2020-2021 годах без финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания пере-селе-ния (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Источник финансирования сноса | Число жите-лей, всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единица) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рубль) |  |  | Планируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муници-пальная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собст-вен-ность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Ильича, 66 | 975 | 06.10.2017 | IV 2021 | IV 2022 | бюджет города | 3 | 3 | 72,6 | 2 | 1 | 1 | 72,6 | 35,3 | 37,3 | 3 107 280,00 | 2 812 088,40 | 295 191,60 | жилищное строительство |
| 2. | ул. Пирогова, 18 | 975 | 06.10.2017 | IV 2021 | IV 2022 | бюджет города | 10 | 10 | 372,7 | 8 | 8 | - | 372,7 | 372,7 | ‒ | 15 951 560,0 | 14 436 161,80 | 1 515 398,2 | жилищное строительство |
| 3. | ул. Линейная, 27 | 1207 | 15.12.2017 | IV 2021 | IV 2022 | бюджет города | 12 | 12 | 577,3 | 12 | 12 | ‒ | 577,3 | 577,3 | ‒ | 24 708 440,0 | 22 361 138,20 | 2 347 301,8 | жилищное строительство |
| Итого по городу Новошахтинску − 3 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 1 022,6 | 22 | 21 | 1 | 1 022,6 | 985,3 | 37,3 | 43 767 280,0 | 39 609 388,40 | 4 157 891,6 |  |

Таблица № 6

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых в 2021-2022 годах

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Источник финансирования сноса | Число жите-лей, всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единица) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рубль) |  |  |  | Планируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | му-ници-пальная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Просвещения, 7 | 5 | 21.02.2014 | IV 2022 | IV 2023 | бюджет города | 6 | 6 | 77,8 | 2 | – | 2 | 77,8 | 77,8 | – | 2 550 572,80 | – | 2 313 369,53 | 237 203,27 | жилищное строительство |
| 2. | ул. Водострой, 9 | 11 |  |  | IV 2023 | бюджет города | 20 | 20 | 357,8 | 10 | 9 | 1 | 357,8 | 316,6 | 41,2 | 15 077 219,79 | 10 071 617,78 | 4 540 081,01 | 465 521,00 | жилищное строительство |
| 3. | ул. Клары Цеткин, 3 | 12 | 05.08.2014 | IV 2022 | IV 2023 | IV 2022 | 12 | 8 | 151,0 | 1 | 1 | – | 68,2 | 68,2 | – | 2 678 976,00 | 2 625 396,48 | 48 596,62 | 4 982,90 | жилищное строительство |
| 4. | ул. Брестская, 14 | 13 | 05.08.2014 | IV 2022 | IV 2023 | бюджет города | 22 | 22 | 639,4 | 12 | 11 | 1 | 639,4 | 596,0 | 43,4 | 23 671 514,40 | 21 558 402,53 | 1 916 592,45 | 196 519,42 | жилищное строительство |
| 5. | ул. Власть Советов, 8 | 15 | 05.08.2014 | IV 2022 | IV 2023 | бюджет города | 33 | 31 | 491,7 | 12 | 9 | 3 | 478,10 | 370,30 | 107,80 | 18 218 268,12 | 14 269 249,82 | 3 587 002,16 | 362 016,14 | жилищное строительство |
| 6. | ул. Коперника, 19 | 16 | 05.08.2014 | IV 2022 | IV 2023 | бюджет города | 24 | 24 | 607,7 | 12 | 12 | – | 607,7 | 607,7 | ‒ | 23 883 694,00 | 21 730 008,44 | 1 953 392,80 | 200 292,76 | жилищное строительство |
| 7. | ул. Бехтерева, 92 | 18 | 07.11.2014 | IV 2022 | IV 2023 | бюджет города | 5 | 5 | 218,6 | 4 | 4 | – | 218,6 | 218,6 | ‒ | 8 590 124,00 | 8 418 321,52 | 155 824,85 | 15 977,63 | жилищное строительство |
| 8. | ул. Пичугина, 20 | 22 | 07.11.2014 | IV 2022 | IV 2023 | бюджет города | 18 | 18 | 435,9 | 8 | 8 | – | 435,9 | 435,9 | ‒ | 15 710 131,00 | 6 046 606,86 | 8 764 816,40 | 898 707,74 | жилищное строительство |
| 9. | ул. Пирогова, 61 | 23 | 15.12.2014 | IV 2022 | IV 2023 | бюджет города | 12 | 11 | 395,4 | 7 | 7 | – | 351,7 | 351,7 | ‒ | 13 822 747,00 | – | 12 537 231,52 | 1 285 515,48 | жилищное строительство |
| 10. | ул. Краснофлотская, 21 | 25 | 15.12.2014 | IV 2022 | IV 2023 | бюджет города | 23 | 23 | 436,5 | 8 | 7 | 1 | 436,5 | 388 | 48,5 | 16 347 988,45 | – | 14 827 625,54 | 1 520 362,91 | жилищное строительство |
| 11. | ул. Дзержинского, 3 | 589 | 05.06.2015 | IV 2022 | IV 2023 | бюджет города | 19 | 19 | 218,2 | 7 | 7 | – | 218,2 | 218,2 | – | 8 586 735,00 | – | 7 792 311,10 | 794 423,90 | жилищное строительство |
| 12. | ул. Брестская, 13 | 754 | 15.07.2015 | IV 2022 | IV 2023 | бюджет города | 14 | 14 | 631,5 | 12 | 12 | – | 631,5 | 631,5 | – | 24 817 014,00 | 3 520 864,62 | 19 315 607,5 | 1 980 541,88 | жилищное строительство |
| 13. | ул. Клары Цеткин, 1 | 754 | 15.07.2015 | IV 2022 | IV 2023 | бюджет города | 4 | 4 | 114,7 | 2 | 2 | – | 114,7 | 114,7 | – | 4 497 497,00 | 4 407 547,06 | 81 584,59 | 8 365,35 | жилищное строительство |
| 14. | ул. Власть Советов, 14 | 754 | 15.07.2015 | IV 2022 | IV 2023 | бюджет города | 18 | 18 | 160,6 | 3 | 3 | – | 160,6 | 160,6 | – | 6 310 700,00 | 6 184 486,00 | 114 476,09 | 11 737,91 | жилищ-ное строи-тельство |
| 15. | ул. Линейная, 25 | 1227 | 20.11.2015 | IV 2022 | IV 2023 | бюджет города | 23 | 23 | 388,2 | 8 | 8 | – | 388,2 | 388,2 | – | 15 257 200,00 | 14 952 056,00 | 276 765,61 | 28 378,39 |  |
| 16. | ул. Белорусская, 20 | 1009 | 21.10.2016 | IV 2022 | IV 2023 | бюджет города | 36 | 1 | 42,5 | 1 | 1 | – | 42,5 | 42,5 | – | 1 718 060,00 | – | 1 558 280,42 | 159 779,58 |  |
| Итого по городу Новошахтинску − 16 |  |  |  |  |  |  | 289 | 247 | 5 367,5 | 110 | 102 | 8 | 5 227,4 | 4 986,5 | 240,9 | 201 738 441,56 | 113 784 557,11 | 79 783 558,19 | 8 170 326,26 | ». |

Таблица № 7

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых в 2022-2023 годах

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Источник финансирования сноса | Число жителей, всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единица) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рубль) |  |  |  | Планируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | му-ниципальная собственность |  | частная собствен-ность | муни-ципаль-ная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Пирогова, 61 | 23 | 15.12.2014 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 1 | 1 | 43,7 | 1 | 1 | ‒ | 43,7 | 43,7 | ‒ | 1 835 848,00 | 1 799 131,04 | 33 449,15 | 3 267,81 | жилищ-ное строи-тельство |
| 2. | ул. Нефтебазная, 27 | 1227 | 14.10.2015 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 5 | 5 | 141,1 | 2 | 2 | ‒ | 141,1 | 141,1 | ‒ | 5 921 133,00 | 5 802 710,34 | 107 883,05 | 10 539,61 | жилищ-ное строи-тельство |
| 3. | ул. Докучаева, 3 | 146 | 04.03.2016 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 4 | 4 | 72,9 | 2 | 2 | ‒ | 72,9 | 72,9 | ‒ | 3 064 305,00 | 3 003 018,90 | 55 831,64 | 5 454,46 | жилищное строительство |
| 4. | ул. Водострой, 6 | 146 | 04.03.2016 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 5 | 5 | 148,4 | 3 | 3 | ‒ | 127,1 | 127,1 | ‒ | 5 339 987,00 | 5 233 187,26 | 97 294,56 | 9 505,18 | жилищное строительство |
| 5. | ул. Отечественная, 14 | 783 | 19.08.2016 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 7 | 7 | 266,6 | 3 | 3 | ‒ | 266,6 | 266,6 | ‒ | 13 169 520,60 | 12 906 130,19 | 239 948,67 | 23 441,74 | жилищное строительство |
| 6. | ул. Пирогова, 53 | 783 | 19.08.2016 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 9 | 9 | 127,9 | 3 | 3 | ‒ | 127,9 | 127,9 | ‒ | 5 373 499,00 | 5 266 029,02 | 97 905,16 | 9 564,82 | жилищное строительство |
| 7. | ул. Франко, 6 | 783 | 19.08.2016 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 16 | 16 | 366,1 | 8 | 8 | ‒ | 366,1 | 366,1 | ‒ | 15 377 948,00 | 15 070 389,04 | 280 186,22 | 27 372,74 | жилищное строительство |
| 8. | ул. Волна Революции, 28 | 783 | 19.08.2016 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 5 | 5 | 218,8 | 3 | 3 | ‒ | 164,3 | 164,3 | - | 6 898 257,00 | 6 760 291,86 | 125 686,25 | 12 278,89 | жилищное строительство |
| 9. | ул. Белорусская, 20 | 1009 | 21.10.2016 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 39 | 39 | 630,4 | 15 | 15 | ‒ | 588,1 | 588,1 | - | 24 714 397,00 | 24 220 109,06 | 450 296,31 | 43 991,63 | жилищное строительство |
| 10. | ул. Либкнехта, 8 | 77 | 22.11.2012 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 2 | 2 | 61,8 | 2 | 2 | - | 61,8 | 61,8 | ‒ | 3 451 176,20 | 3 382 152,68 | 62 880,43 | 6 143,09 | жилищное строительство |
| 11. | ул. Просвещения, 11 | 22 | 08.08.2013 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 2 | 2 | 158,1 | 2 | 2 | - | 79,3 | 79,3 | ‒ | 3 332 394,00 | 3 265 746,12 | 60 716,22 | 5 931,66 | жилищное строительство |
| 12. | ул. Седова, 2 | 29 | 24.12.2013 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 1 | 1 | 29,5 | 1 | 1 | - | 29,5 | 29,5 | ‒ | 1 241 024,00 | 1 216 203,52 | 22 611,46 | 2 209,02 | жилищное строительство |
| 13. | ул. Конноармейская, 5 | 10 | 10.04.2014 | IV 2024 | IV 2025 | бюджет города | 1 | 1 | 45,9 | 1 | 1 | - | 45,9 | 45,9 | ‒ | 1 928 003,00 | 1 889 442,94 | 35 128,21 | 3 431,85 | жилищ-ное строи-тельство |
| 14. | ул. Клары Цеткин, д. 3 | 12 | 05.08.2014 | IV 2024 | IV 2025 | бюджет города | 4 | 4 | 82,8 | 1 | 1 |  | 82,8 | 82,8 | ‒ | 3 262 320,00 | 3 197 073,60 | 59 439,47 | 5 806,93 |  |
| 15. | ул. Волна Революции, д. 29 | 102 | 31.01.2014 | IV 2024 | IV 2025 | бюджет города | 5 | 5 | 128,1 | 2 | 2 |  | 128,1 | 79,7 | 48,4 | 8 837 875,20 | 8 661 117,69 | 161 026,09 | 15 731,42 |  |
| 16. | ул. Советской Конституции, д. 19 | 1397 | 14.11.2014 | IV 2024 | IV 2025 | бюджет города | 2 | 2 | 23,1 | 1 | - | 1 | 23,1 | ‒ | 23,1 | 1 593 715,20 | 1 561 840,90 | 29 037,49 | 2 836,81 |  |
| Итого по городу Новошахтин- ску − 16 |  |  |  |  |  |  | 111 | 111 | 2 524,1 | 50 | 49 | 1 | 2 348,3 | 2 276,8 | 71,5 | 105 341 402,20 | 103 234 574,16 | 1 919 320,38 | 187 507,66 |  |

Таблица № 8

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых в 2022 году в рамках государственной программы Ростовской области

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»

без финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Источник финансирования сноса | Число жите-лей, всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единица) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рубль) |  |  | Планируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муници-пальная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собст-вен-ность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | ул. Крупской, д. 4 | 905 | 02.09.2021 | IV 2022 | IV 2023 | бюджет города | 18 | 18 | 395,7 | 7 | 6 | 1 | 395,7 | 312,5 | 83,2 | 20 120 157,90 | 18 329 463,85 | 1 790 694,05 | жилищное строительство |
| Итого по городу Новошахтинску − 1 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 | 395,7 | 7 | 6 | 1 | 395,7 | 312,5 | 83,2 | 20 120 157,90 | 18 329 463,85 | 1 790 694,05 |  |

Таблица № 9

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, признанных аварийными после 2017 года и расселяемых в 2023 году без финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Источник финансирования сноса | Число жите-лей, всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единица) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рубль) |  |  | Планируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муници-пальная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собст-вен-ность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Либкнехта, 9 | 136 | 21.02.2019 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 25 | 25 | 286,0 | 6 | 6 | - | 286,0 | 286,0 | - | 14 542 242,00 | 13 247 982,46 | 1 294 259,54 | жилищное строительство |
| 2. | ул. Кузнецкая, 33 | 1117 | 31.10.2019 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 39 | 39 | 649,0 | 16 | 16 | - | 649,0 | 649,0 | - | 32 821 738,50 | 29 900 603,78 | 2 921 134,72 | жилищное строительство |
| 3. | ул. Ленинградская, 38 | 1339 | 26.12.2019 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 25 | 25 | 645,00 | 16 | 16 | - | 645,0 | 614,2 | 30,8 | 32 796 315,00 | 29 877 442,97 | 2 918 872,04 | жилищное строительство |
| Итого по городу Новошахтинску − 3 |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 1 580,0 | 38 | 38 | - | 1 580,0 | 1 549,8 | 30,8 | 80 160 295,50 | 73 026 029,21 | 7 134 266,29 |  |

Таблица № 10

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых после 2023 года

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Число жите-лей, всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единица) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рубль) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муници-пальная собствен-ность |  | частная собствен-ность | муни-ципаль-ная собствен-ность |  |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Садовая, 37 | 343 | 15.05.2020 | 20 | 20 | 309,0 | 7 | 7 | - | 309,0 | 309,0 | ‒ | 15 711 723,00 | 14 313 379,65 | 1 398 343,35 |  |
| 2. | ул. Коперника, 23 | 343 | 15.05.2020 | 46 | 46 | 507,10 | 16 | 15 | 1 | 507,10 | 479,9 | 27,2 | 25 784 513,70 | 23 489 691,98 | 2 294 821,72 |  |
| 3. | ул. Пирогова, 44-а | 478 | 19.06.2020 | 14 | 14 | 536,7 | 16 | 16 | - | 536,7 | 536,7 | - | 27 289 584,90 | 24 860 811,84 | 2 428 773,06 |  |
| 4. | ул. Пирогова, 44 | 761 | 18.09.2020 | 12 | 12 | 603,6 | 13 | 12 | 1 | 603,6 | 563,2 | 40,4 | 30 691 249,20 | 27 959 728,02 | 2 731 521,18 |  |
| 5. | ул. Коперника, 25 | 942 | 13.11.2020 | 16 | 16 | 524,8 | 16 | 16 | - | 524,8 | 524,8 | ‒ | 26 684 505,60 | 24 309 584,60 | 2 374 921,00 |  |
| 6. | ул. Линейная, 30 | 942 | 13.11.2020 | 12 | 12 | 624,7 | 12 | 12 | - | 624,7 | 624,7 | - | 31 764 120,90 | 28 937 114,14 | 2 827 006,76 |  |
| 7. | ул. Пирогова, д. 55 | 637 | 18.06.2021 | 11 | 11 | 373,8 | 8 | 8 | - | 373,8 | 373,8 | - | 19 006 608,60 | 17 315 020,43 | 1 691 588,17 |  |
| 8. | ул. Линейная, д. 23 | 905 | 02.09.2021 | 11 | 11 | 396,0 | 8 | 7 | 1 | 396,0 | 350,1 | 45,9 | 20 135 412,00 | 18 343 360,33 | 1 792 051,67 |  |
| 9. | ул. Рабоче-Крестьянская, д. 38 | 905 | 02.09.2021 | 13 | 13 | 370,0 | 8 | 7 | 1 | 370,0 | 321,3 | 48,7 | 18 813 390,00 | 17 138 998,29 | 1 674 391,71 |  |
| 10. | ул. Челюскина, д. 15 | 1402 | 24.12.2021 | 5 | 5 | 164,2 | 4 | 2 | 2 | 164,2 | 93,1 | 71,1 | 8 349 077,40 | 7 606 009,51 | 743 067,89 |  |
| 11. | ул. Гайдара, д. 9 | 376 | 07.04.2022 | 18 | 18 | 530,7 | 8 | 8 | - | 530,7 | 530,7 | - | 26 984 502,90 | 24 582 882,14 | 2 401 620,76 |  |
| 12. | ул. Транспортная, д. 1-а | 376 | 07.04.2022 | 2 | 2 | 49,9 | 2 | 2 | - | 49,9 | 49,9 | - | 2 537 265,30 | 2 311 448,69 | 225 816,61 |  |
| 13. | ул. Гайдара, д. 10 | 587 | 27.05.2022 | 12 | 12 | 329,2 | 7 | 7 | - | 329,2 | 329,2 | - | 16 738 832,40 | 15 249 076,32 | 1 489 756,08 |  |
| 14. | ул. Расковой, д. 22 | 587 | 27.05.2022 | 18 | 18 | 591,9 | 12 | 11 | 1 | 591,9 | 533,5 | 58,4 | 30 096 339,30 | 27 417 765,10 | 2 678 574,20 |  |
| 15. | ул. Парковая, д. 18 | 925 | 12.08.2022 | 20 | 20 | 636,5 | 16 | 16 | - | 636,5 | 636,5 | - | 32 364 115,50 | 29 483 709,22 | 2 880 406,28 |  |
| 16. | ул. Розы Люксембург, д. 4 | 925 | 12.08.2022 | 1 | 1 | 367,0 | 1 | 1 | - | 45,4 | 45,4 | - | 2 308 453,80 | 2 103 001,41 | 205 452,39 |  |
| 17. | ул. Алексеева, д. 10 | 925 | 12.08.2022 | 13 | 13 | 343,7 | 10 | 9 | 1 | 343,7 | 278,2 | 65,5 | 17 476 113,90 | 15 920 739,76 | 1 555 374,14 |  |
| 18. | ул. Пичугина, д. 24 | 925 | 12.08.2022 | 8 | 8 | 436,3 | 8 | 8 | - | 436,3 | 436,3 | - | 22 184 546,10 | 20 210 121,50 | 1 974 424,60 |  |
| 19. | ул. Либкнехта, д. 7 | 1036 | 09.09.2022 | 7 | 7 | 223,6 | 4 | 4 | - | 223,6 | 223,6 | - | 11 369 389,20 | 10 357 513,56 | 1 011 875,64 |  |
| 20. | ул. Тельмана, д. 24 | 1036 | 09.09.2022 | 3 | 3 | 149,2 | 3 | 3 | - | 149,2 | 149,2 | - | 7 586 372,40 | 6 911 185,26 | 675 187,14 |  |
| 21. | ул. Конноармейская, д. 1 | 1260 | 07.11.2022 | 3 | 3 | 374,4 | 3 | 3 | - | 138,9 | 138,9 | - | 7 062 648,30 | 6 434 072,60 | 628 575,70 |  |
| 22. | ул. Карла Маркса, д. 41 | 1260 | 07.11.2022 | 6 | 6 | 285,1 | 6 | 6 | - | 285,1 | 285,1 | - | 14 496 479,70 | 13 206 293,01 | 1 290 186,69 |  |
| 23. | ул. Нахимова, д. 16 | 1260 | 07.11.2022 | 11 | 11 | 613,8 | 11 | 11 | - | 613,8 | 613,8 | - | 31 209 888,60 | 28 432 208,51 | 2 777 680,09 |  |
| Итого по г. Новошахтинску – 23 |  |  |  | 282 | 282 | 9 341,2 | 199 | 191 | 8 | 8 784,1 | 8 426,9 | 357,2 | 446 645 132,70 | 406 893 715,87 | 39 751 416,83 | ». |

7. Приложение № 1 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

СВЕДЕНИЯ

о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях

| № п/п | Показатель (наименование) | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | ведомственный | семья | 60 | 113 | 114 | 127 | 150 |  |  | 86 | 98 |  | 90 | 81 | 88 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города | статистический | кв. м | 20,5 | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,3 |  |  | 21,6 | 21,7 |  | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 22,1 | 22,2 | 22,3 | 22,4 |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях | статистический | семья | 429 | 445 | 412 | 394 | 406 |  | 382 |  | 440 |  | 440 | 435 | 435 | 430 | 430 | 425 | 420 |
| 4. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, улучшивших жилищные условия | статистический | семья | 53 | 68 | 40 | 53 | 40 |  | 33 |  | 35 |  | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 5. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | статистический | процент | 100,0 | 67,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 50,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 6. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | ведомственный | семья | 5 | 13 | 6 | 24 | 12 |  | 7 |  | 12 |  | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | ведомственный | человек | 42 | 23 | 18 | 22 | 21 |  | 21 |  | 16 |  | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | ведомственный | тыс. кв. м | 1,05 | 0,57 | 0,58 | 0,75 | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,53 |  | 0,53 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 9. | Количество построенных объектов инфраструктуры | ведомственный | шт. | — | 1 | 1 | — | — |  | — |  | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | семья | 7 | 45 | 74 | 74 |  | 110 | 53 |  |  | 63 | 55 | 45 | 51 | — | — | — | — |
| 11. | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | тыс. кв. м | 0,20 | 0,24 | 3,36 | 0,47 |  | 0,46 | 0,11 |  |  | 0,02 | 0,04 | 2,00 | 2,50 | — | — | — | — |
| 12. | Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | тыс. кв. м | 0,20 | 1,93 | 3,13 | 3,37 |  | 5,3 | 2,47 |  |  | 2,49 | 2,25 | 2,00 | 2,50 | — | — | — | — |
| 13. | Количество семей, переселенных из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ ликвидируемыми шахтами города непригодным для проживания по критериям безопасности | ведомственный | семья | — | — | — | — |  | — | 78 |  |  | 49 | 1 060 | — | — | — | — | — | — |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Эффективность бюджетных расходов в сфере капитального строительства и реконструкции | ведомственный | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Управляющий делами

Администрации города                                                 Ю.А. Лубенцов».

8. Приложение № 2 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы № 1 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | Улучшение жилищных условий жителей города | Ухудшение условий проживания жителей города | Влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | рост количества молодых семей, не имеющих собственного жилья | влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2) | мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | отсутствие благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5 приложения № 1 к настоящей программе |
| 3) | мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | увеличение количества ветеранов и инвалидов, обеспеченных жильем | отсутствие благоустроенного жилья у ветеранов и инвалидов | влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 7, 8 приложения № 1 к настоящей программе |
| 4) | мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | создание комфортных условий для проживания семей, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов | отсутствие благоустроенных жилых помещений для семей, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов | влияет на показатели 1, 2, 3, 4 приложения № 1 к настоящей программе |
| 5) | мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | создание комфортных условий для проживания семей, в составе которых имеется десять и более несовершеннолетних детей | отсутствие благоустроенных жилых помещений для многодетных семей, в составе которых имеется десять и более несовершеннолетних детей | влияет на показатели 1, 2, 3, 4 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1.2. | Задача 2 подпрограммы № 1 «Обеспечение строительства жилых домов, а также обеспечение строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры проектно-сметной документацией» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие. Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | Наличие разработанной ПСД с получением положительного заключения экспертизы для дальнейшего строительства и реконструкции инженерной инфраструктуры | Отсутствие ПСД на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры | Влияет на показатель 9 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | мероприятие. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2020 | качественное улучшение услуг по водоснабжению и водоотведению для населения | непредоставление услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для населения | влияет на показатель 9 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2) | мероприятие. Строительство канализационных сетей, водоотведение дождевых вод | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2020 | 2021 | качественное улучшение услуг по водоотведению для населения | непредоставление услуги централизованного водоотведения для населения | влияет на показатель 9 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 2 «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы № 2 «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | Улучшение жилищных условий жителей города, проживающих в аварийном жилье | Ухудшение условий для проживания граждан | Влияет на показатели 1, 10, 11, 12 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | приоритетное мероприятие. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан | проживание граждан в непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу жилых помещениях | влияет на показатели 1, 10, 11, 12 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2) | мероприятие. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан | проживание граждан в непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу жилых помещениях | влияет на показатели 1, 10, 11, 12 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2.2. | Задача 2 подпрограммы № 2 «Снос ветхих, аварийных домов и утилизация сооружений» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | Уменьшение количества ветхих и аварийных жилых и нежилых зданий | Увеличение количества ветхих и аварийных домов, ухудшение условий для проживания граждан | Влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | мероприятие. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | увеличение количества ветхих жилых домов, ухудшение условий для проживания граждан | влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2) | мероприятие. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | уменьшение количества ветхих и аварийных зданий и помещений, не предназначенных для проживания | увеличение количества ветхих и аварийных нежилых помещений, ухудшение условий для проживания граждан | влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2.3. | Задача 3 подпрограммы № 2 «Оказание содействия гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья» |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасных условий проживания граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья | Управление жилищной политики Администрации города | 2022 | 2024 | Обеспечение безопасных условий для проживания граждан, переселяемых из ветхого жилья | Отсутствие безопасных условий для проживания граждан, переселяемых из ветхого жилья | Влияет на показатели 1, 13 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | мероприятие. Оказание содействия гражданам в переселении из жилья, ставшего ветхим в результате ведения горных работ ликвидированными угольными шахтами и непригодным для проживания по критериям безопасности | управление жилищной политики Администрации города | 2022 | 2024 | уменьшение количества граждан, проживающих в домах, ставших в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | увеличение количества граждан, проживающих в домах, ставших в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | влияет на показатели 1, 13 приложения № 1 к настоящей про-грамме |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 3 «Обеспечение эффективной деятельности в сфере капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы № 3 «Надежное функционирование и динамичное развитие сферы капитального строительства, позволяющее сформировать безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | Повышение эффективности расходования бюджетных средств, размещение заказов для муниципальных нужд, исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий Администрации города в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | Неэффективное расходование бюджетных средств, неисполнение возложенных функций в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | Влияет на показатель 14 приложения № 1 к настоящей программе |

Управляющий делами Администрации города                                               Ю.А. Лубенцов».

9. Приложение № 3 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

РАСХОДЫ

бюджета города на реализацию программы

| Номер и наименование программы, подпрограмм программы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы <1> | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 3 558 645,0 | 136 569,7 | 193 179,0 | 257 001,2 | 458 170,5 | 384 183,4 | 1 127 297,0 | 856 242,2 | 28 607,1 | 28 781,1 | 29 167,4 | 29 566,6 | 29 879,8 |
|  | управление жилищной политики Администрации города, всего | 902 | Х | Х | Х | 3 468 096,6 | 130 343,3 | 185 621,7 | 246 475,5 | 449 946,7 | 371 545,5 | 1 120 407,6 | 849 352,8 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 90 548,4 | 6 226,4 | 7 557,3 | 10 525,7 | 8 223,8 | 12 637,9 | 6 889,4 | 6 889,4 | 5 726,4 | 5 900,4 | 6 286,7 | 6 685,9 | 6 999,1 |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 410 205,7 | 26 135,3 | 43 705,6 | 50 825,4 | 50 791,2 | 53 623,5 | 35 319,3 | 35 401,9 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
|  | управление жилищной политики Администрации города, всего | 902 | Х | Х | Х | 404 854,6 | 26 135,3 | 43 705,6 | 45 474,3 | 50 791,2 | 53 623,5 | 35 319,3 | 35 401,9 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 5 351,1 | – | – | 5 351,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 404 854,6 | 26 135,3 | 43 705,6 | 45 474,3 | 50 791,2 | 53 623,5 | 35 319,3 | 35 401,9 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
| М. Обеспечение жильем молодых семей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1004 | 56101S3140 | 320 | 38 479,1 | – | – | 321,1 | – | – | – | - | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 |
|  |  | 902 | 1004 | 56101L4970 | 320 | 90 745,5 | 7 180,3 | 21 620,0 | 14 054,7 | 7 443,5 | 13 352,6 | 13 505,9 | 13 588,5 | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1004 | 5610173140 | 410 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1004 | 5610172400 | 410 | 250808,5 | 18 950,0 | 22 078,8 | 31 092,6 | 35 186,7 | 26 936,1 | 21 813,4 | 21 813,4 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 |
|  |  | 902 | 1004 | 56101R0820 | 410 | 13 334,8 | - | - | - | - | 13 334,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| М. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1006 | 5610151350 | 120 | 0,4 | – | – | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1006 | 5610151350 | 240 | 0,6 | – | – | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1006 | 5610151350 | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1006 | 5610151340 | 120 | 2,8 | 1,2 | – | 1,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1006 | 5610151340 | 240 | 4,1 | 1,8 | – | 2,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1006 | 5610151760 | 120 | 3 970,8 | 0,8 | – | 0,4 | – | – | – | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 |
|  |  | 902 | 1006 | 5610151760 | 240 | 1,8 | 1,2 | – | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1006 | 561015134F | 120 | 2,8 | – | 2,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1006 | 561015134F | 240 | 4,0 | – | 4,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0501 | 5610172280 | 410 | 8 161,0 | – | – | – | 8 161,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | Х | Х | Х | 5 351,1 | – | – | 5 351,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0502 | 56102S3190 | 410 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Мероприятие. Строительство канализационных сетей, водоотведение дождевых вод | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 902 | 0502 0502 | 5610223380 5610223380 | 410 240 | 5 351,1 – | – – | – – | 5 351,1 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | Всего, в том числе: | 902 | Х | Х | Х | 3 072 970,5 | 105 208,0 | 143 866,1 | 201 001,2 | 400 338,5 | 323 517,5 | 1 085 088,3 | 813 950,9 | – | – | – | – | – |
|  | управление жилищной политики Администрации города, всего | 902 | Х | Х | Х | 3 063 242,0 | 104 208,0 | 141 916,1 | 201 001,2 | 399 155,5 | 317 922,0 | 1 085 088,3 | 813 950,9 | – | – | – | – | – |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 9 728,5 | 1 000,0 | 1 950,0 | – | 1 183,0 | 5 595,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Управление жилищной политики Администрации города; МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | Х | Х | Х | 740 224,9 | 104 208,0 | 141 900,0 | 201 001,2 | 108 826,9 | 105 687,0 | - | 78 601,8 | – | – | – | – | – |
| ПМ. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0501 | 562F309502 | 410 | 30 261,0 | 30 261,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 562F3S9602 | 410 | 6 790,9 | 6 790,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 562F309602 | 410 | 64 302,9 | 64 302,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 562F367483 | 410 | 242 406,2 | – | 18 789,2 | 113 784,6 | 84 621,3 | 25 211,1 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 562F367483 | 850 | 79 271,7 | – | 79 271,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 562F367484 | 410 | 81 679,3 | – | 347,0 | 77 646,2 | 3 686,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 562F367484 | 850 | 1 464,2 | – | 1 464,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 562F36748S | 410 | 9 562,7 | – | 36,4 | 8 913,9 | 612,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 562F36748S | 850 | 153,8 | – | 153,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0501 | 56201S3160 | 410 | 183 954,0 | 2 853,2 | 2 805,5 | – | 19 533,1 | 80 160,4 | - | 78 601,8 | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 5620123250 | 240 | 1 393,8 | – | 47,8 | 656,5 | 374,0 | 315,5 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 56201S3160 | 850 | 38 984,4 | – | 38 984,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС»; управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0503 | 5620223340 | 240 | 9 744,6 | 1000,0 | 1966,1 | – | 1 183,0 | 5 595,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0503 | 5620223340 | 240 | 9 728,5 | 1 000,0 | 1 950,0 | – | 1 183,0 | 5 595,5 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0503 | 5620223340 | 240 | 16,1 | – | 16,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Обеспечение безопасных условий проживания граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 2 323 001,0 | – | – | – | 290 328,6 | 212 235,0 | 1 085 088,3 | 735 349,1 | – | – | – | – | – |
| М. Оказание содействия гражданам в переселении из жилья, ставшего ветхим в результате ведения горных работ ликвидированными угольными шахтами и непригодным для проживания по критериям безопасности | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1003 | 5620351560 | 320 | 2 323 001,0 | – | – | – | 290 328,6 | 212 235,0 | 1 085 088,3 | 735 349,1 | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 75 468,8 | 5 226,4 | 5 607,3 | 5 174,6 | 7 040,8 | 7 042,4 | 6 889,4 | 6 889,4 | 5 726,4 | 5900,4 | 6 286,7 | 6 685,9 | 6 999,1 |
| ОМ. Управление в сфере капитального строительства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0505 | 5630100590 | 110 | 70 788,7 | 4 257,7 | 4 533,0 | 4 631,3 | 6 290,8 | 6 763,8 | 6 763,8 | 6 763,8 | 5 563,6 | 5 737,6 | 6 123,9 | 6 523,1 | 6 836,3 |
|  |  | 902 | 0505 | 5630100590 | 240 | 3 508,3 | 515,2 | 566,4 | 388,1 | 736,2 | 264,8 | 111,8 | 111,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
|  |  | 902 | 0505 | 5630100590 | 850 | 1 143,8 | 453,5 | 507,9 | 127,2 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0505 | 5630100590 | 830 | 25,0 | – | – | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 902 | 0705 | 5630100590 | 240 | 3,0 | – | – | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 использована аббревиатура: ОМ – основное мероприятие, М – мероприятие, ПМ – приоритетное мероприятие.

Управляющий делами

Администрации города                                                      Ю.А. Лубенцов».

10. Приложение № 4 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

РАСХОДЫ

бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

| Наименование программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | Всего | 3 558 645,0 | 136 569,7 | 193 179,0 | 257 001,2 | 458 170,5 | 384 183,4 | 1 127 297,0 | 856 242,2 | 28 607,1 | 28 781,1 | 29 167,4 | 29 566,6 | 29 879,8 |
|  | бюджет города | 140 708,7 | 13 970,7 | 14 023,2 | 21 441,9 | 11 663,4 | 21 276,1 | 8 091,5 | 15 094,4 | 6 436,2 | 6 610,2 | 6 996,5 | 7 395,7 | 7 708,9 |
|  | федеральный бюджет | 2 372 802,3 | 3 283,4 | 14 539,6 | 5 564,5 | 292 254,8 | 226 555,2 | 1 088 480,3 | 738 816,5 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 |
|  | областной бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | 351 938,9 | 30 261,0 | 98 060,9 | 113 784,6 | 84 621,3 | 25 211,1 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
|  | областной бюджет | 693 195,1 | 89 054,6 | 66 555,3 | 116 210,2 | 69 631,0 | 111 141,0 | 30 725,2 | 102 331,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 |
|  | внебюджетные источники | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | Всего | 410 205,7 | 26 135,3 | 43 705,6 | 50 825,4 | 50 791,2 | 53 623,5 | 35 319,3 | 35 401,9 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
|  | бюджет города | 17 244,4 | 682,2 | 2 053,9 | 6 696,9 | 662,5 | 1 188,4 | 1 202,1 | 1 209,4 | 709,8 | 709,8 | 709,8 | 709,8 | 709,8 |
|  | федеральный бюджет | 49 801,3 | 3 283,4 | 14 539,6 | 5 564,5 | 1 926,2 | 14 320,2 | 3 392,0 | 3 467,4 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 |
|  | областной бюджет | 343 160,0 | 22 169,7 | 27 112,1 | 38 564,0 | 48 202,5 | 38 114,9 | 30 725,2 | 30 725,1 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 |
|  | внебюджетные источники | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | Всего | 3 072 970,5 | 105 208,0 | 143 866,1 | 201 001,2 | 400 338,5 | 323 517,5 | 1 085 088,3 | 813 950,9 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
|  | бюджет города | 47 995,5 | 8 062,1 | 6 362,0 | 9 570,4 | 3 960,1 | 13 045,3 | - | 6 995,6 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
|  | федеральный бюджет | 2 323 001,0 | ̶ | ̶ | ̶ | 290 328,6 | 212 235,0 | 1 085 088,3 | 735 349,1 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
|  | областной бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | 351 938,9 | 30 261,0 | 98 060,9 | 113 784,6 | 84 621,3 | 25 211,1 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
|  | областной бюджет | 350 035,1 | 66 884,9 | 39 443,2 | 77 646,2 | 21 428,5 | 73 026,1 |  | 71 606,2 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
|  | внебюджетные источники | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | Всего | 75 468,8 | 5 226,4 | 5 607,3 | 5 174,6 | 7 040,8 | 7 042,4 | 6 889,4 | 6 889,4 | 5 726,4 | 5 900,4 | 6 286,7 | 6 685,9 | 6 999,1 |
|  | бюджет города | 75 468,8 | 5 226,4 | 5 607,3 | 5 174,6 | 7 040,8 | 7 042,4 | 6 889,4 | 6 889,4 | 5 726,4 | 5 900,4 | 6 286,7 | 6 685,9 | 6 999,1 |
|  | федеральный бюджет | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
|  | областной бюджет | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
|  | внебюджетные источники | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |

Управляющий делами

Администрации  города                                           Ю.А. Лубенцов».

11. Приложение № 5 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

СУБСИДИИ,

получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих

при выполнении полномочий органов местного самоуправления  по вопросам местного значения

тыс. руб.

| № п/п | Наименование субсидии | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | том числе: |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Субсидия на обеспечение жильем молодых семей | 7 443,5 | 662,5 | 4 854,8 | 1 926,2 | – | 13 352,6 | 1 188,4 | 8 911,8 | 3 252,4 | – | 13 505,9 | 1 202,1 | 8 911,8 | 3 392,0 | – | 13 588,5 | 1 209,4 | 8 911,7 | 3 467,4 | – |
| 2. | Субсидия на предоставление молодым семьям дополнительных выплат в случае рождения (усыновления одного ребенка) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 3. | Субсидия на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | 108 452,9 | 2 403,1 | 21 428,5 | – | 84 621,3 | 105 371,5 | 7 134,3 | 73 026,1 | ‒ | 25 211,1 | – | – | – | – | ‒ | 78 601,8 | 6 995,6 | 71 606,2 | – | – |

Управляющий делами

Администрации города                                      Ю.А. Лубенцов».

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов