Приложение

к постановлению

Администрации города

от 29.12.2023 № 1439

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города

от 30.11.2017 № 1170 «Об утверждении муниципальной программы

города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды»

Приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение

к постановлению

Администрации города

от 30.11.2017 № 1170

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование

комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | − муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» (далее – программа) |
| Ответственный  исполнитель программы | − муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее − МКУ «УГХ») |
| Соисполнители  программы | − отсутствует |
| Участники программы | − управляющие организации;  товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ);  жилищно-строительные кооперативы (далее – ЖСК);  собственники помещений многоквартирных домов;  Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска (далее – КУИ Администрации города) |
| Подпрограммы  программы | − подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий»;  подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |
| Программно-целевые  инструменты программы | − отсутствуют |
| Цели программы | − повышение качества и комфорта проживания населения на территории города |
| Задачи программы | − создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий города и увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города |
| Целевые показатели программы | − доля благоустроенных объектов в городе от общего количества объектов, требующих благоустройства |
| Этапы и сроки реализации программы | − 2018 – 2026 годы:  I этап – 2018 – 2020 годы;  II этап – 2021 – 2026 годы |
| Ресурсное обеспечение программы | − общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2018 – 2026 годах, составляет всего 371 855,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2018 год – 72 515,1 тыс. руб.;  2019 год – 14 383,3 тыс. руб.;  2020 год – 800,0 тыс. руб.;  2021 год – 40 296,1 тыс. руб.;  2022 год – 95 374,4 тыс. руб.;  2023 год – 76 448,3 тыс. руб.;  2024 год – 70 038,3 тыс. руб.;  2025 год – 1 000,0 тыс. руб.;  2026 год – 1 000,0 тыс. руб.;  из них:  средства федерального бюджета – 252 294,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2018 год – 61 403,2тыс. руб.;  2019 год – 11 898,4 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 68 600,0 тыс. руб.;  2023 год – 61 392,8 тыс. руб.;  2024 год – 49 000,0 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 70 218,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2018 год – 9 175,3 тыс. руб.;  2019 год – 286,1 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 31 544,8 тыс. руб.;  2022 год – 23 486,9 тыс. руб.;  2023 год – 4 725,6 тыс. руб.;  2024 год – 1 000,0 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  средства бюджета города – 48 032,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2018 год – 1 626,6 тыс. руб.;  2019 год – 2 198,8 тыс. руб.;  2020 год – 800,0 тыс. руб.;  2021 год – 8 751,3 тыс. руб.;  2022 год – 3 287,5 тыс. руб.;  2023 год – 10 329,9 тыс. руб.;  2024 год – 20 038,3 тыс. руб.;  2025 год – 1 000,0 тыс. руб.;  2026 год – 1 000,0 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 310,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2018 год – 310,0 тыс. руб.;  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.  На реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить:  подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий» – 329 971,8 тыс. руб.;  подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» – 41 883,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | − повышение удовлетворенности населения города уровнем благоустройства территории проживания;  обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории города |

ПАСПОРТ

подпрограммы № 1 «Благоустройство общественных территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы № 1 | − благоустройство общественных территорий (далее – подпрограмма № 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 1 | − МКУ «УГХ» |
| Участники  подпрограммы № 1 | − КУИ Администрации города |
| Программно-целевые  инструменты  подпрограммы № 1 | − отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 1 | − повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |
| Задачи подпрограммы № 1 | − повышение благоустроенности и уровня комфортности общественных территорий, мест массового отдыха и создание условий для увеличения количества благоустроенных мест массового отдыха населения: парков, скверов, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городских площадей |
| Целевые показатели подпрограммы № 1 | − доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Ростовской области;  доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий;  доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, расположенных на территории города;  количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 1 | − 2018 – 2026 годы:  I этап – 2018 – 2020 годы;  II этап – 2021 – 2026 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2018 – 2026 годах, составляет всего 329 971,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1:  2018 год – 39 559,8 тыс. руб.;  2019 год – 14 383,3 тыс. руб.;  2020 год – 800,0 тыс. руб.;  2021 год – 35 517,2 тыс. руб.;  2022 год – 95 374,4 тыс. руб.;  2023 год –72 298,8 тыс. руб.;  2024 год – 70 038,3 тыс. руб.;  2025 год – 1 000,0 тыс. руб.;  2026 год – 1 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1 | − создание на территории города условий для комфортного и безопасного проживания граждан;  повышение удовлетворенности населения города уровнем благоустройства общественных территорий;  увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий |

ПАСПОРТ

подпрограммы № 2 «Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы № 2 | − благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее – подпрограмма № 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 2 | − МКУ «УГХ» |
| Участники  подпрограммы № 2 | − управляющие организации;  ТСЖ;  ЖСК;  собственники помещений многоквартирных домов |
| Программно-целевые  инструменты  подпрограммы № 2 | − отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 2 | − повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи подпрограммы № 2 | − увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
| Целевые показатели подпрограммы № 2 | − доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области;  доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общей площади дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 2 | − 2018 – 2026 годы:  I этап – 2018 – 2020 годы;  II этап – 2021 – 2026 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2018 – 2026 годах, составляет всего 41 883,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:  2018 год – 32 955,3 тыс. руб.;  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 4 778,9 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 4 149,5 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2 | − благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;  повышение удовлетворенности населения города уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |

Приоритеты и цели политики в сфере благоустройства города

Приоритетами политики в сфере благоустройства города являются:

благоустройство общественных территорий;

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).

Основные направления решения проблемы создания комфортной среды проживания на территории города:

повышение качественного уровня благоустройства территорий;

привлечение дополнительных инвестиций;

создание гармоничной комфортной среды для населения города.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам города Новошахтинска, указанным в таблицах № 1 – 4.

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий города Новошахтинска, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории\* | Год  реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Городской парк культуры и отдыха по адресу: Ростовская область, город Новошахтинск, улица Советская, 14-а | 2018 |
| 2. | Площадь «Комсомольская» по адресу: Ростовская область, город Новошахтинск, проспект Ленина, 4-в | 2019 |
| 3. | «Благоустройство парка пос. Соколово-Кундрюченский», расположенного по адресу: г. Новошахтинск, ул. Курская, 21-б | 2021 – 2022 |
| 4. | «Благоустройство Парка Комсомольского по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 175 А» | 2022 – 2024 |
| 5. | «Благоустройство общественной территории «Сквер Глория», расположенной по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск,  ул. Харьковская, 18А» | 2025 |
| 6. | «Общественная территория у клуба в пос. Несветаевском, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск,  ул. Ленинградская, 28д» | 2025 – 2026 |

\*Адресный перечень объектов благоустройства будет определяться ежегодно по итогам проведения областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области.

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий

многоквартирных домов города Новошахтинска

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовой территории |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. | Дворовая территория по ул. Садовой, д. 36, д. 38 |
| 2. | Дворовая территория по ул. Молодежной, д. 16, д. 18 |
| 3. | Дворовая территория по ул. Молодежной, д. 8, д. 8-а, д. 12 |
| 4. | Дворовая территория по ул. Достоевского, д. 38, д. 38-а, д. 40 |
| 5. | Дворовая территория по ул. Достоевского, д. 42, Молодежной, д. 4, д. 6 |
| 6. | Дворовая территория по ул. Достоевского, д. 30, д. 30-а, д. 32, д. 42-а |
| 7. | Дворовая территория по ул. Достоевского, д. 20, д. 22, д. 26, д. 28 |
| 8. | Дворовая территория по ул. Либкнехта, д. 14 |
| 9. | Дворовая территория по ул. Короленко, д. 11-а, д. 17 |
| 10. | Дворовая территория по ул. Восточной, д. 8 |
| 11. | Дворовая территория по ул. Либкнехта, д. 23 |
| 12. | Дворовая территория по ул. Радио, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56 |
| 13. | Дворовая территория по ул. Франко, д. 8 |
| 14. | Дворовая территория по ул. Писарева, д. 32 |
| 15. | Дворовая территория по ул. Нахимова, д. 31 |
| 16. | Дворовая территория по ул. Нахимова, д. 7 |
| 17. | Дворовая территория по ул. Молодогвардейцев, д. 23 |
| 18. | Дворовая территория по ул. Молодогвардейцев, д. 22 |
| 19. | Дворовая территория по ул. Молодогвардейцев, д. 2-а, д. 2-г, д. 2, Широкой, д. 14 |
| 20. | Дворовая территория по ул. Молодогвардейцев, д. 2-в, д. 1-д, Широкой, д. 22, д. 24 |
| 21. | Дворовая территория по ул. Парковой, д. 34 |
| 22. | Дворовая территория по ул. Парковой, д. 32 |
| 23. | Дворовая территория по ул. Парковой, д. 18 |
| 24. | Дворовая территория по ул. Парковой, д. 12, д. 14 |
| 25. | Дворовая территория по ул. Парковой, д. 15, д. 9 |
| 26. | Дворовая территория по ул. Парковой, д. 4 |
| 27. | Дворовая территория по ул. Парковой, д. 1, д. 3 |
| 28. | Дворовая территория по ул. Белорусской, д. 12, д. 14, д. 16 |
| 29. | Дворовая территория по ул. Парковой, д. 13-а |
| 30. | Дворовая территория по ул. Белорусской, д. 6, д. 8 |
| 31. | Дворовая территория по ул. Расковой, д. 22 |
| 32. | Дворовая территория по ул. Фестивальной, д. 8, д. 10 |
| 33. | Дворовая территория по ул. Войкова, д. 66 |
| 34. | Дворовая территория по ул. Линейной, д. 30 |
| 35. | Дворовая территория по ул. Линейной, д. 27 |
| 36. | Дворовая территория по ул. Коперника, д. 7 |
| 37. | Дворовая территория по ул. Либкнехта, д. 2/2-н |
| 38. | Дворовая территория по ул. Либкнехта, д. 11, д. 11-а |
| 39. | Дворовая территория по ул. Розы Люксембург, д. 2, д. 2-а |
| 40. | Дворовая территория по ул. Парковой, д. 36 |
| 41. | Дворовая территория по ул. Белорусской, д. 10 |
| 42. | Дворовая территория по ул. Харьковской, д. 245 |
| 43. | Дворовая территория по ул. Волна Революции, д. 38, д. 36, Седова, д. 8-а |
| 44. | Дворовая территория по ул. Славы, д. 32 |
| 45. | Дворовая территория по ул. Молодогвардейцев, д. 20 |
| 46. | Дворовая территория по ул. 4-й Пятилетки, д. 23 |
| 47. | Дворовая территория по пер. Курганному, д. 1, д. 4, д. 6 |
| 48. | Дворовая территория по ул. 4-й Пятилетки, д. 37 |
| 49. | Дворовая территория по ул. 4-й Пятилетки, д. 39 |
| 50. | Дворовая территория по ул. 4-й Пятилетки, д. 41 |
| 51. | Дворовая территория по ул. 4-й Пятилетки, д. 43, д. 45 |
| 52. | Дворовая территория по ул. 4-й Пятилетки, д. 47 |
| 53. | Дворовая территория по ул. Радио, д. 28, д. 30 |
| 54. | Дворовая территория по ул. Радио, д. 40 |
| 55. | Дворовая территория по ул. Радио, д. 32 |
| 56. | Дворовая территория по ул. Радио, д. 38 |
| 57. | Дворовая территория по ул. Радио, д. 26 |
| 58. | Дворовая территория по ул. Ленинградской, д. 38, Дернова, д. 25, д. 46 |
| 59. | Дворовая территория по ул. Шаумяна, д. 2-а |
| 60. | Дворовая территория по ул. Шахтной, д. 3 |
| 61. | Дворовая территория по ул. Трудовой, д. 38-а |
| 62. | Дворовая территория по ул. Котельникова, д. 3 |
| 63. | Дворовая территория по ул. Восточной, д. 20, д. 22, д. 24 |
| 64. | Дворовая территория по ул. Восточной, д. 18 |
| 65. | Дворовая территория по ул. Казахстанской, д. 18 |
| 66. | Дворовая территория по ул. Казахстанской, д. 20 |
| 67. | Дворовая территория по ул. Отдельной, д. 6 |
| 68. | Дворовая территория по ул. Айвазовского, д. 14 |
| 69. | Дворовая территория по ул. Лесной, д. 75 |
| 70. | Дворовая территория по пер. Водному, д. 59, д. 61 |
| 71. | Дворовая территория по ул. Социалистической, д. 35 |
| 72. | Дворовая территория по ул. Социалистической, д. 39 |
| 73. | Дворовая территория по ул. Социалистической, д. 43 |
| 74. | Дворовая территория по ул. Комсомольской, д. 31 |
| 75. | Дворовая территория по ул. Дзержинского, д. 26 |
| 76. | Дворовая территория по ул. Дзержинского, д. 30 |
| 77. | Дворовая территория по ул. Дзержинского, д. 28 |
| 78. | Дворовая территория по ул. Парковой, д. 7, д. 5 |
| 79. | Дворовая территория по ул. Рабоче-Крестьянской, д. 37 |
| 80. | Дворовая территория по ул. Молодогвардейцев, д. 18 |
| 81. | Дворовая территория по ул. Рабоче-Крестьянской, д. 26-а |
| 82. | Дворовая территория по ул. Парковой, д. 30, д. 26 |
| 83. | Дворовая территория по ул. Парковой, д. 13 |
| 84. | Дворовая территория по ул. Нахимова, д. 24 |
| 85. | Дворовая территория по ул. Нахимова, д. 16 |
| 86. | Дворовая территория по ул. Пичугина, д. 3 |
| 87. | Дворовая территория по ул. Грессовской, д. 7 |
| 88. | Дворовая территория по ул. Грессовской, д. 17 |
| 89. | Дворовая территория по ул. Грессовской, д. 15 |
| 90. | Дворовая территория по ул. Пичугина, д. 5 |
| 91. | Дворовая территория по ул. Айвазовского, д. 16, д. 18 |
| 92. | Дворовая территория по ул. Коперника, д. 5 |
| 93. | Дворовая территория по ул. Коперника, д. 8, д. 10 |
| 94. | Дворовая территория по ул. Либкнехта, д. 12 |
| 95. | Дворовая территория по ул. Пичугина, д. 1 |
| 96. | Дворовая территория по ул. Пичугина, д. 22 |
| 97. | Дворовая территория по ул. Пичугина, д. 24 |
| 98. | Дворовая территория по ул. Пичугина, д. 13 |
| 99. | Дворовая территория по ул. Пичугина, д. 11 |
| 100. | Дворовая территория по ул. Пичугина, д. 17 |
| 101. | Дворовая территория по ул. Пичугина, д. 19, д. 21 |
| 102. | Дворовая территория по ул. Пичугина, д. 20 |
| 103. | Дворовая территория по ул. Пичугина, д. 15, Землячки, д. 13 |
| 104. | Дворовая территория по ул. Карла Маркса, д. 60 |
| 105. | Дворовая территория по ул. Карла Маркса, д. 62 |
| 106. | Дворовая территория по ул. Разина, д. 28 |

Таблица № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

города Новошахтинска в 2018 году

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовой территории |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. | Дворовая территория по ул. Короленко, д. 15, д. 13 |
| 2. | Дворовая территория по ул. Достоевского, д. 34, д. 36, д. 36-а |

Таблица № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

инициативных проектов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории\* | Год  реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Благоустройство площадки для отдыха по ул. Фонтанной, № 71 в городе Новошахтинске Ростовской области | 2021 |
| 2. | Благоустройство и ограждение дворовой площадки, расположенной по ул. Харьковской, 90А в городе Новошахтинске Ростовской области | 2021 |
| 3. | Благоустройство площадки для отдыха на земельном участке с кадастровым номером 61:56:0080189:1219 по ул. Радио в границах домов 50, 52, 54, 56 в городе Новошахтинске Ростовской области | 2023 |
| 4. | Благоустройство площадки для отдыха на земельном участке с кадастровым номером 61:56:0120497:848 по ул. Зорге в границах домов 47, 49, 51 в городе Новошахтинске Ростовской области | 2023 |
| 5. | Благоустройство площадки для отдыха, расположенной на земельном участке 36Б, по ул. Волна Революции в городе Новошахтинске Ростовской области | 2024 |
| 6. | Благоустройство площадки для отдыха, расположенной на земельном участке 17Г, по ул. Короленко в городе Новошахтинске Ростовской области | 2024 |

Создание зон благоустройства, указанных в таблице № 5, повысит уровень комфортного пребывания в парках города и создаст круглогодичный центр притяжения.

Таблица № 5

ПЕРЕЧЕНЬ

зон благоустройства, реализованных за счет резервного фонда Правительства Ростовской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зон благоустройства | Год  реализации |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Благоустройство зоны «Казачье подворье» (скульптура «Григорий» и скульптура «Конь») | 2023 |  |
| 2. | Благоустройство зоны «Казачье подворье» (скульптура «Аксинья») | 2023 |  |
| 3. | Благоустройство зоны «Казачье подворье» (оборудование из дерева: качели, лавка, входная группа, навес) | 2023 |  |
| 4. | Благоустройство зоны «Казачье подворье» (скульптура «Казачий курень» и скульптура «Колодец») | 2023 |  |
| 5. | Благоустройство зоны «Казачье подворье» (фонтанное оборудование) | 2023 |  |

Методика оценки эффективности программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов), предусмотренных приложением № 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле:

Е= F' / N'\*100%

где:

E − эффективность реализации программы (подпрограммы);

F' − фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы (подпрограммы);

N' − плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой (подпрограммой).

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в приложениях № 3 и 4 к настоящей программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф /Фп \* 100%

где:

Уэф − уровень исполнения финансирования программы (подпрограммы) за отчетный период, процент;

Фф − фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы (подпрограммы), тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

1) достигнуты целевые показатели программы в объёме 80 процентов и выше от общего количества показателей, с объемом средств/наименьшим объёмом средств, предусмотренным на её реализацию. При этом процент освоения средств не должен быть ниже 80 − программа (подпрограмма) считается эффективной;

2) достигнуты целевые показатели программы в объеме от 50 процентов и выше от общего количества показателей, с объемом средств, предусмотренных программой, – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;

3) заданные целевые показатели программы выполнены в объеме от 50 до 79 процентов от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объёме от 60 процентов и выше – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;

4) в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.

Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Расходы бюджета города на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 4 к настоящей программе.

Информация о расходных обязательствах, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, приведена в приложении № 5 к настоящей программе.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к муниципальной программе

города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды»

СВЕДЕНИЯ

о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Вид  показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в городе от общего количества объектов, требующих благоустройства | ведомственный | процент | 72,9 | 72,9 | 73,3 | 74,0 | 74,7 | 75,2 | 75,9 | 76,0 | 78,3 | 78,8 | 78,8 |
|  | Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Ростовской области\* | ведомственный | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий\* | ведомственный | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, расположенных на территории города | ведомственный | процент | 28,1 | 28,1 | 33,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | ведомственный | штук | - | - | ~~-~~ | 1 | ~~-~~ | 1 | 2 | 1 | 1\* | - | - |
|  | Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области\* | ведомственный | процент | - | - | - | - | - | - | - | 89,2 | - | - | - |
| 7. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общей площади дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города | ведомственный | процент | 77,1 | 77,1 | 77,2 | - | - | 77,3 | - | 77,4 | - | - | - |

\*Показатели будут уточнены по итогам проведения областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области и по мере выделения бюджетных ассигнований.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к муниципальной программе

города Новошахтинска «Формирование

комфортной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного  мероприятия,  мероприятия  подпрограммы | Соисполнитель, участник,  ответственный за исполнение  основного  мероприятия,  мероприятия  подпрограммы | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Последствия  нереализации  основного  мероприятия,  мероприятия  подпрограммы | Связь с  показателями  программы  (подпрограммы) |
| начала реализа-ции | окончания реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы № 1 «Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» и  создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения» | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы № 1 «Повышение благоустроенности и уровня комфортности общественных территорий, мест массового отдыха и  создание условий для увеличения количества благоустроенных мест массового отдыха населения: парков, скверов, прилегающих  территорий к памятникам истории и культуры, городских площадей» | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения | МКУ «УГХ»;  КУИ Администрации города;  МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2018 | 2026 | Повышение общего уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Ухудшение состояния общественных территории | Влияет на показатели 1 – 5 |
| 1) | мероприятие. Реализация мероприятий по повышению уровня общественного участия, использование инструментов общественного участия при выборе территории благоустройства и подготовке проекта благоустройства | МКУ «УГХ» | 2018 | 2026 | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города, учет мнения граждан при выполнении работ по благоустройству общественных территорий | формирование негативного общественного мнения о результатах деятельности в сфере благоустройства общественных пространств | влияет на показатели 1 – 5 |
| 2) | мероприятие. Разработка документации (дизайн-проекта, сметного расчета с получением положительного заключения по результатам проведения проверки на соответствие сметным нормативам (достоверности определения сметной стоимости) | МКУ «УГХ» | 2018 | 2026 | подготовка пакета документации для участия в ежегодном областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области, а также мест массового отдыха населения (городских парков) | ухудшение состояния общественных территорий | влияет на показатели 1 – 5 |
| 3) | мероприятие. Реализация проектов благоустройства общественных территорий | МКУ «УГХ»;  КУИ Администрации города; МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2018 | 2026 | создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения города | ухудшение состояния общественных территорий | влияет на показатели 1 – 5 |
| 4) | приоритетное мероприятие. Реализация проектов благоустройства общественных территорий | МКУ «УГХ»;  КУИ Администрации города; МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2018 | 2026 | создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения города | ухудшение состояния общественных территорий | влияет на показатели 1 – 5 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы № 2 «Повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | |
|  | Задача № 1 «Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | МКУ «УГХ»;  ТСЖ;  ЖСК;  собственники помещений многоквартирных домов; управляющие организации | 2018 | 2026 | Организация во дворах дорожно-тропиночной сети, озеленение, освещение территории двора, организация детских и спортивно-игровых площадок, комплектация дворов элементами городской мебели, устройство хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организация площадок для выгула домашних животных, обустройство мест сбора и временного хранения мусора | Ухудшение состояния дворовой территории | Влияет на показатели 1, 6, 7 |
| 1) | мероприятие. Проведение семинаров по вопросам благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах | МКУ «УГХ»;  ТСЖ;  ЖСК;  собственники помещений многоквартирных домов; управляющие организации | 2018 | 2026 | принятие собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий | непринятие собственниками решений об участии в благоустройстве дворовых территорий | влияет на показатели 1, 6, 7 |
| 2) | мероприятие. Проведение конкурсного отбора дворовых территорий | МКУ «УГХ»;  ТСЖ;  ЖСК;  собственники помещений многоквартирных домов; управляющие организации | 2018 | 2022 | поступление заявок, проведение топографической съемки дворовых территорий, проведение конкурсного отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству | ухудшение состояния дворовых территорий | влияет на показатели 1, 6, 7 |
| 3) | мероприятие. Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | МКУ «УГХ»;  ТСЖ;  ЖСК;  собственники помещений многоквартирных домов; управляющие организации | 2018 | 2022 | производство работ в соответствии с дизайн-проектами по устройству освещения, асфальтового покрытия, детских, спортивных площадок, автомобильных стоянок, озеленения, установка лавочек, урн, малых архитектурных форм | отсутствие асфальтового покрытия, освещения, детских спортивных площадок, автомобильных стоянок, озеленения | влияет на показатели 1, 6, 7 |
| 2.2. | Основное мероприятие. Реализация инициативных проектов | МКУ «УГХ»;  ТСЖ;  ЖСК;  собственники помещений многоквартирных домов; управляющие организации | 2023 | 2024 | Организация детских и спортивно-игровых площадок | Ухудшение состояния дворовой территории | влияет на показатели 1, 6, 7 |
| 1) | мероприятие. Благоустройство площадки для отдыха на земельном участке с кадастровым номером 61:56:0080189:1219 по  ул. Радио в границах домов 50, 52, 54, 56 в городе Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ»;  ТСЖ;  ЖСК;  собственники помещений многоквартирных домов; управляющие организации | 2023 | 2023 | производство работ по благоустройству площадок для отдыха | отсутствие мест отдыха на дворовой территории многоквартирных домов | влияет на показатели 1, 6, 7 |
| 2) | мероприятие. Благоустройство площадки для отдыха на земельном участке с кадастровым номером 61:56:0120497:848 по  ул. Зорге в границах домов 47, 49, 51 в городе Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ»;  ТСЖ;  ЖСК;  собственники помещений многоквартирных домов; управляющие организации | 2023 | 2023 | производство работ по благоустройству площадок для отдыха | отсутствие мест отдыха на дворовой территории многоквартирных домов | влияет на показатели 1, 6, 7 |
| 3) | мероприятие. Благоустройство площадки для отдыха, расположенной на земельном участке 36Б, по ул. Волна Революции в городе Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ»;  ТСЖ;  ЖСК;  собственники помещений многоквартирных домов; управляющие организации | 2024 | 2024 | производство работ по благоустройству площадок для отдыха | отсутствие мест отдыха на дворовой территории многоквартирных домов | влияет на показатели 1, 6, 7 |
| 4) | мероприятие. Благоустройство площадки для отдыха, расположенной на земельном участке 17Г, по ул. Короленко в городе Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ»;  ТСЖ;  ЖСК;  собственники помещений многоквартирных домов; управляющие организации | 2024 | 2024 | производство работ по благоустройству площадок для отдыха | отсутствие мест отдыха на дворовой территории многоквартирных домов | влияет на показатели 1, 6, 7 |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к муниципальной программе

города Новошахтинска «Формирование

комфортной городской среды»

РАСХОДЫ

бюджета города на реализацию программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование программы,  подпрограммы программы,  основного мероприятия,  приоритетного мероприятия,  мероприятия подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Код бюджетной  классификации | | | | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  программы | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 371 545,5 | 72 205,1 | 14 383,3 | 800,0 | 40 296,1 | 95 374,4 | 76 448,3 | 70 038,3 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| КУИ Администрации города | Х | Х | Х | Х | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 370 945,5 | 72 205,1 | 13 783,3 | 800,0 | 40 296,1 | 95 374,4 | 76 448,3 | 70 038,3 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 329 971,8 | 39 559,8 | 14 383,3 | 800,0 | 35 517,2 | 95 374,4 | 70 298,8 | 70 038,3 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| КУИ Администрации города | Х | Х | Х | Х | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 329 371,8 | 39 559,8 | 13 783,3 | 800,0 | 35 517,2 | 95 374,4 | 72 298,8 | 70 038,3 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Основное мероприятие. Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения | Итого, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 329 971,8 | 39 559,8 | 14 383,3 | 800,0 | 35 517,2 | 95 374,4 | 72 298,8 | 70 038,3 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Мероприятие. Разработка документации (дизайн-проекта, сметного расчета с получением положительного заключения по результатам проведения проверки на соответствие сметным нормативам (достоверности определения сметной стоимости)) | МКУ «УГХ» | 902 | 0503 | 71 1 01 24080 | 240 | 11 794,9 | 1 008,0 | 1 568,7 | 800,0 | 3 873,2 | - | 1 545,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Мероприятие. Реализация проектов благоустройства общественных территорий | КУИ Администрации города; МКУ «УГХ» | 914 | 0113 | 71 1 01 24080 | 240 | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 902 | 0503 | 71 1 01 24080 | 240 | 17 295,2 | - | - | - | - | 990,0 | 990,0 | 15 315,2 | - | - |
| 902 | 0503 | 71 1 01 L5551 | 240 | 38 551,8 | 38 551,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приоритетное мероприятие. Реализация проектов благоустройства общественных территорий | 71 1 F2 55551 | 240 | 208 006,8 | - | 12 214,6 | - | 31 644,0 | 94 384,4 | 69 763,8 | - | - | - |
| 71 1 F2 55550 | 240 | 53 723,1 | - | - | - | - | - | - | 53 723,1 | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 41 573,7 | 32 645,3 | - | - | 4 778,9 | - | 4 149,5 | - | - | - |
|  | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 41 573,7 | 32 645,3 | - | - | 4 778,9 | - | 4 149,5 | - | - | - |
| Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Итого, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 37 424,2 | 32 645,3 | - | - | 4 778,9 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Проведение конкурсного отбора дворовых территорий | МКУ «УГХ» | 902 | 0503 | 71 2 01 24100 | 240 | 492,0 | 492,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | МКУ «УГХ» | 902 | 0503 | 71 2 01 L5552 | 240 | 16 518,1 | 16 518,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 902 | 0503 | 71 2 01 L5552 | 630 | 15 635,2 | 15 635,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 902 | 0503 | 71 2 02 S4642 | 240 | 2 226,0 | - | - | - | 2 226,0 | - | - | - | - | - |
| 902 | 0503 | 71 2 02 S4645 | 240 | 2 015,1 | - | - | - | 2 015,1 | - | - | - | - | - |
| 902 | 0503 | 71 2 02 99210 | 240 | 270,0 | - | - | - | 270,0 | - | - | - | - | - |
| 902 | 0503 | 71 2 02 99220 | 240 | 170,0 | - | - | - | 170,0 | - | - | - | - | - |
| 902 | 0503 | 71 2 02 99510 | 240 | 77,8 | - | - | - | 77,8 | - | - | - | - | - |
| 902 | 0503 | 71 2 02 99520 | 240 | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Реализация инициативных проектов | Итого, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 4 149,5 | - | - | - | - | - | 4 149,5 | - | - | - |
| Мероприятие. Благоустройство площадки для отдыха на земельном участке с кадастровым номером 61:56:0080189:1219 по ул. Радио в границах домов 50, 52, 54, 56 в городе Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 902 | 0503 | 71 2 02 9991R | 240 | 11,1 | - | - | - | - | - | 11,1 | - | - | - |
| 902 | 0503 | 71 2 02 9992R | 240 | 90,0 | - | - | - | - | - | 90,0 | - | - | - |
| 902 | 0503 | 71 2 02 S464R | 240 | 1 809,7 | - | - | - | - | - | 1 809,7 | - | - | - |
| Мероприятие. Благоустройство площадки для отдыха на земельном участке с кадастровым номером 61:56:0120497:848 по ул. Зорге в границах домов 47, 49, 51 в городе Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 902 | 0503 | 71 2 02 9991Z | 240 | 70,6 | - | - | - | - | - | 70,6 | - | - | - |
| 902 | 0503 | 71 2 02 9992Z | 240 | 140,7 | - | - | - | - | - | 140,7 | - | - | - |
| 902 | 0503 | 71 2 02 S464Z | 240 | 2 027,4 | - | - | - | - | - | 2 027,4 | - | - | - |
| Мероприятие. Благоустройство площадки для отдыха, расположенной на земельном участке 36Б, по ул. Волна Революции в городе Новошахтинске Ростовской области |  | 902 | 0503 | 71 2 02 9991В | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МКУ «УГХ» | 902 | 0503 | 71 2 02 S464В | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Благоустройство площадки для отдыха, расположенной на земельном участке 17Г, по ул. Короленко в городе Новошахтинске Ростовской области |  | 902 | 0503 | 71 2 02 9991К | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МКУ «УГХ» | 902 | 0503 | 71 2 02 9992К | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 902 | 0503 | 71 2 02 S464К | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к муниципальной программе

города Новошахтинска «Формирование

комфортной городской среды»

РАСХОДЫ

бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы, номер и наименование  подпрограммы | Источники финансирования | Объем  расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  программы | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 371 855,5 | 72 515,1 | 14 383,3 | 800,0 | 40 296,1 | 95 374,4 | 76 448,3 | 70 038,3 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| областной бюджет | 70 218,7 | 9 175,3 | 286,1 | - | 31 544,8 | 23 486,9 | 4 725,6 | 1 000,0 | - | - |
| федеральный бюджет | 252 294,4 | 61 403,2 | 11 898,4 | - | - | 68 600,0 | 61 392,8 | 49 000,0 | - | - |
| бюджет города | 49 032,4 | 1 626,6 | 2 198,8 | 800,0 | 8 751,3 | 3 287,5 | 10 329,9 | 20 038,3 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| внебюджетные источники | 310,0 | 310,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий» | Всего | 329 971,8 | 39 559,8 | 14 383,3 | 800,0 | 35 517,2 | 95 374,4 | 72 298,8 | 70 038,3 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| областной бюджет | 59 250,8 | 4 999,1 | 286,1 | - | 28 225,7 | 23 486,9 | 1 253,0 | 1 000,0 | - | - |
| федеральный бюджет | 224 346,6 | 33 455,4 | 11 898,4 | - | - | 68 600,0 | 61 392,8 | 49 000,0 | - | - |
| бюджет города | 46 374,4 | 1 105,3 | 2 198,8 | 800,0 | 7 291,5 | 3 287,5 | 9653,0 | 20 038,3 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Всего | 41 883,7 | 32 955,3 | - | - | 4 778,9 | - | 4 149,5 | - | - | - |
| областной бюджет | 10 967,9 | 4 176,2 | - | - | 3 319,1 | - | 3 472,6 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 27 947,8 | 27 947,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 2 658,0 | 521,3 | - | - | 1 459,8 | - | 676,9 | - | - | - |
| внебюджетные источники | 310,0 | 310,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к муниципальной программе

города Новошахтинска «Формирование

комфортной городской среды»

СУБСИДИИ, получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий

органов местного самоуправления по вопросам местного значения

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  субсидии | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | |
| всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | |
| за счет сред-ств бюд-жета  города | за счет сред-ств областного бюджета | за счет сред-  ств  федерального бюджета | за счет сред-ств бюджета  города | за счет сред-ств област-ного бюджета | за счет сред-ств  федерального бюджета | за счет сред-ств бюдже-  та города | за счет сред-ств област-ного бюджета | за счет сред-ств  федерального бюджета | за счет сред-ств бюд-жета города | за счет сред-ств област-ного бюд-жета | за счет сред-ств  феде-рального бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | 69 763,8 | 7 118,0 | 1 253,0 | 61 392,8 | 53 723,1 | 3 723,1 | 1 000,0 | 49 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | «Благоустройство Парка Комсомольского по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 175 А» | 69 763,8 | 7 118,0 | 1 253,0 | 61 392,8 | 53 723,1 | 3 723,1 | 1 000,0 | 49 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Расходы на реализацию инициативных проектов | 4 149,5 | 676,9 | 3 472,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | «Благоустройство площадки для отдыха на земельном участке с кадастровым номером 61:56:0080189:1219 по ул. Радио в границах домов 50, 52, 54, 56 в городе Новошахтинске Ростовской области» | 1 910,8 | 270,2 | 1 640,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | «Благоустройство площадки для отдыха на земельном участке с кадастровым номером 61:56:0120497:848 по ул. Зорге в границах домов 47, 49, 51 в городе Новошахтинске Ростовской области | 2 238,7 | 406,7 | 1 832,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов