Приложение

к постановлению

Администрации города

от 03.03.2023  № 183

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей» за 2022 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» (далее – программа) в 2022 г. достигнуты следующие результаты:

в текущем году из числа граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, жилищные условия улучшили 33 семьи;

из аварийного жилищного фонда города переселено 46 семей;

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий              79 семьям;

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города, составила 21,6 кв. м.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения

о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством»:

по основному мероприятию «Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан:

выданы свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья семи молодым семьям, на сумму 7 439,2 тыс. руб.;

приобретено 21 жилое помещение для дальнейшего предоставления по договору найма жилых помещений, заключен 21 договор найма жилых помещений для детей-сирот на общую сумму 35 186,7 тыс. руб.;

заключен муниципальный контракт на приобретение посредством купли-продажи индивидуального жилого дома с земельным участком с отсрочкой  платежа для дальнейшего предоставления семье, в составе которой имеется десять и более несовершеннолетних детей, с гражданами заключен договор социального найма.

По подпрограмме № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда»:

по основному мероприятию: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу»:

44 семьи реализовали свое право на переселение из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости, с которыми заключены договоры об изъятии жилых помещений, непригодных для проживания;

одна семья реализовала свое право на переселение из аварийного жилищного фонда путем предоставления благоустроенного жилого помещения, приобретенного по результатам проведения открытого электронного аукциона, с которой заключен договор социального найма;

осуществлен розыск граждан, которые являются собственниками либо нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными;

проведена работа по принятию жилых помещений в муниципальную собственность;

переселено 78 семей из жилья, ставшего ветхим в результате ведения горных работ ликвидированными угольными шахтами и непригодным для проживания по критериям безопасности, на общую сумму 290 148,1 тыс. руб.;

выполнены государственные обязательства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По основному мероприятию «Обеспечение безопасных условий проживания граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья»:

обеспечены органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасные и благоприятные условия проживания граждан;

выполнена проектно-сметная документация на снос многоквартирных аварийных домов, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности;

осуществлена ликвидация 2 070,0 кв. м аварийного жилищного фонда.

По подпрограмме № 3 «Управление в сфере капитального строительства»:

по основному мероприятию «Управление в сфере капитального строительства» обеспечена деятельность МКУ г. Новошахтинска «УКС», реализованы мероприятия программы, направленные на реализацию полномочий в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности. Исполнение выделенных средств на реализацию подпрограммы составило 99,89 процента. Причиной неполного освоения средств является образовавшаяся экономия по заработной плате, по уплате имущественных налогов и при заключении контрактов (договоров). Актуальная информация о деятельности учреждения в рамках данной подпрограммы размещена на федеральном портале bus.gov.ru.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2022 г. приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, относится экономия средств в результате проведения процедур закупок.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,                      областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на                          реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2022 г. приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за 2022 г.

Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществлена на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий  программы в 2022 г. характеризуются значениями 14 показателей, из которых планового значения достигли десять показателей, по четырем показателям  программы плановое значение не достигнуто из-за длительных судебных разбирательств, 4 семьи исключены из участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в связи с отсутствием в жилых помещениях зарегистрированных лиц и признанием жилых помещений выморочным имуществом. Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 71,4 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1,00 (5/5).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2022 г. составляет 458 170,5 тыс. руб., фактические бюджетные расходы в   2022 г. – 456 322,8 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,00 (1,00/0,99).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2022 г.     является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 71,4 процента от общего количества показателей, с объемом средств 99,5 процента, предусмотренных программой, – программа считается слабо эффективной.

Предложения по реализации программы

Для достижения целевых показателей в 2023 г. по подпрограмме                               № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» необходимо активизировать работу по подаче исковых заявлений в суд.

Управляющий делами

Администрации города                                                                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и              обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы, и

об исполнении плана реализации программы за 2022 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2022 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | 50 791,2 | 1 926,2 | 48 202,5 | 662,5 | − | 50 786,8 | 1 925,1 | 48 199,6 | 662,1 | − |  |
| 1.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан |  |  |  | январь | декабрь | 50 791,2 | 1 926,2 | 48 202,5 | 662,5 | − | 50 786,8 | 1 925,1 | 48 199,6 | 662,1 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1. | М. Обеспечение жильем молодых семей | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений | увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | выдано 7 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | январь | декабрь | 7 443,5 | 1 926,2 | 4 854,8 | 662,5 | − | 7 439,2 | 1 925,1 | 4 852,0 | 662,1 | − | 4,3 в связи с образованием остатка по ипотеки |
| 1.1.2. | М. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность. Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда | создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | приобретено 21 жилое помещение для дальнейшего предоставления по договору найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | январь | декабрь | 35 186,7 | − | 35 186,7 | − | − | 35 186,6 | − | 35 186,6 | − |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.3. | М. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1.1.4. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1.1.5. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | Размещение заказов на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность. Заключение договора социального найма | Создание комфортных условий для проживания семей, в составе которых имеется десять и более несовершеннолетних детей | Приобретен индивидуальный жилой дом для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | − | − | 8 161,0 | − | 8 161,0 | − | − | 8 161,0 | − | 8 161,0 | − | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2. | ОМ. Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1.2.1. | М. Мероприятие. Строительство канализационных сетей, водоотведение дождевых вод* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | 400 338,5 | 290 328,6 | 106 049,8 | 3 960,1 | − | 398 502,6 | 290 148,1 | 104 725,1 | 3 629,4 | − |  |
| 2.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | − | − | − | январь | − | 108 826,9 | − | 106 049,8 | 2 777,1 | − | 107 171,5 | − | 104 725,1 | 2 446,4 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.1. | ПМ. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | приобретено жилое помещение для предоставления по договорам социального найма , 45 семьям произведена плата возмещения за изымаемые жилые помещения, выполнена оценка рыночной стоимости по 44 жилым помещениям | январь | декабрь | 88 919,8 | − | 88 307,4 | 612,4 | − | 87 342,9 | − | 86 982,8 | 360,1 | − | 1 576,9, из-за длительных судебных разбирательств средства для переселения одной семьи перенесены на 2023 г. По двум семьям не окончены процедуры вступления в наследство |
| 2.1.2. | М. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | проведена оценка рыночной стоимости по шести жилым помещениям | январь | декабрь | 19 907,1 | − | 17 742,4 | 2 164,7 | − | 19 828,6 | − | 17 742,3 | 2 086,3 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме 78,5, экономия по результатам проведения оценки рыночной стоимости жилых помещений |
| 2.2. | ОМ. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда | − | − | − | январь | декабрь | 1 183,0 | − | − | 1 183,0 | − | 1 183,0 | − | − | 1 183,0 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.2.1. | М. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | Снос и доразборка ветхого жилья | уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | выполнена проектно-сметная документация на снос многоквартирных аварийных домов, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | январь | декабрь | 1 183,0 | − | − | 1 183,0 | − | 1 183,0 | − | − | 1 183,0 | − | − |
| 2.2.2. | М. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2.3 | ОМ. Обеспечение безопасных условий проживания граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья | − | − | − | январь | декабрь | 290 328,6 | 290 328,6 | − | − | − | 290 148,1 | 290 148,1 | − | − | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.3.1 | М. Оказание содействия гражданам в переселении из жилья, ставшего ветхим в результате ведения горных работ ликвидированными угольными шахтами и непригодным для проживания по критериям безопасности | Переселение граждан из ветхих домов | уменьшение количества граждан, проживающих в домах, ставших в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | Переселены 78 семей, проживающих в домах, ставших в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | январь | декабрь | 290 328,6 | 290 328,6 | − | − | − | 290 148,1 | 290 148,1 | − | − | − | 180,5, в связи с изменением средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья на территории Ростовской области по месту проживания для граждан, переселяемых из ветхого жилья в приобретаемое (строящееся) жилье взамен сносимого. |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 7 040,8 | − | − | 7 040,8 | − | 7 033,4 | − | − | 7 033,4 | − |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство» | повышение эффективности расходования бюджетных средств, размещение заказов для муниципальных нужд, исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий Администрации города в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | январь | декабрь | 7 040,8 | − | − | 7 040,8 | − | 7 033,4 | − | − | 7 033,4 | − | 7,4, в связи с образовавшейся экономией по заработной пате и уплате имущественных налогов и при заключении контрактов (договоров) |
|  | Итого по программе | − | − | − | − | − | 458 170,5 | 292 254,8 | 154 252,3 | 11 663,4 | − | 456 322,8 | 292 073,2 | 152 924,7 | 11 324,9 | − | − |
|  | Управление жилищной политики Администрации города | − | − | − | − | − | 449 946,7 | 292 254,8 | 154 252,3 | 3 439,6 | − | 448 106,4 | 292 073,2 | 152 924,7 | 3 108,5 | − | − |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | − | − | − | − | − | 8 223,8 | − | − | 8 223,8 | − | 8 216,4 | − | − | 8 216,4 | − | − |

* финансирование мероприятий в 2022 году не предусмотрено.

Управляющий делами

Администрации города                                                                              			         Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию программы за 2022 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2022 г. реализации | уточненный план ассигнований на 2022 г. | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | 3 558 645,0 | 2 372 802,3 | 1 045 134,0 | 140 708,7 | − | 458 170,5 | 292 254,8 | 154 252,3 | 11 663,4 | − | 458 170,5 | 292 254,8 | 154 252,3 | 11 663,4 | − | 456 322,8 | 292 073,2 | 152 924,7 | 11 324,9 | − | − |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | 410 205,7 | 49 801,3 | 343 160,0 | 17 244,4 | − | 50 791,2 | 1 926,2 | 48 202,5 | 662,5 | − | 50 791,2 | 1 926,2 | 48 202,5 | 662,5 | − | 50 786,8 | 1 925,1 | 48 199,6 | 662,1 | - | 4,5, в связи с образованием остатка по ипотеке |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» | 3 072 970,5 | 2 323 001,0 | 701 974,0 | 47 995,5 | − | 400 338,5 | 290 328,6 | 106 049,8 | 3 960,1 | − | 400 338,5 | 290 328,6 | 106 049,8 | 3 960,1 | − | 398 502,6 | 290 148,1 | 104 725,1 | 3 629,4 | – | 1 835,9, в связи с изменением средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья на территории Ростовской области по месту проживания для граждан, переселяемых из ветхого жилья в приобретаемое (строящееся) жилье взамен сносимого |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 75 468,8 | − | − | 75 468,8 | − | 7 040,8 | − | − | 7 040,8 | − | 7 040,8 | − | − | 7 040,8 | − | 7 033,4 | − | − | 7 033,4 | - | 7,4, в связи с образовавшейся экономией по заработной пате и уплате имущественных налогов и при заключении контрактов (договоров) |

Управляющий делами

Администрации города	   	                                                                                                                                       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях

| № п/п | Показатель (наименование) | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» |
| 1. | Количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | ведомственный | семья | 147 | 86 | 79 | Три семьи перенесены на 2023 год из-за длительных судебных разбирательств, четыре семьи исключены в связи с отсутствием в жилых помещениях зарегистрированных лиц |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города | статистический | кв. м | 21,3 | 21,6 | 21,6* | − |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |
| 3. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях | статистический | семья | 389 | 382 | 382 | − |
| 4. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, улучшивших жилищные условия | статистический | семья | 40 | 33 | 33 | − |
| 5. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | статистический | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | − |
| 6. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | ведомственный | семья | 12 | 7 | 7 | − |
| 7. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | ведомственный | человек | 21 | 21 | 21 | − |
| 8. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | ведомственный | тыс. кв. м | 0,71 | 0,71 | 0,71 | − |
| 9. | Количество построенных объектов инфраструктуры | ведомственный | шт. | 2 | − | − | − |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» |
| 10. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | семья | 107 | 53 | 46 | четыре семьи исключены, три семьи перенесены на 2023 год, из-за подачи на них исковых заявлений в суд |
| 11. | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | тыс. кв. м | 0,42 | 0,11 | 0,03 | Разница возникла из-за исключения четырех семей и уменьшения площади одного жилого помещения по решению суда |
| 12. | Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | тыс. кв. м | 5,2 | 2,47 | 2,07 | четыре семьи исключены, три семьи перенесены на 2023 год, из-за подачи на них исковых заявлений в суд |
| 13. | Количество семей, переселенных из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ ликвидируемыми шахтами города непригодным для проживания по критериям безопасности | ведомственный | семья | - | 78 | 78 | − |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» |
| 14. | Эффективность бюджетных расходов в сфере капитального строительства и реконструкции | ведомственный | процент | 100 | 100 | 100 | − |

*показатель рассчитан исходя из оперативных данных, в годовом отчете за 2023 г. показатель будет уточнен.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов