Приложение

к постановлению

Администрации города

от 29.02.2024 № 195

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Информационное общество» за 2023 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития города Новошахтинска, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность Администрации города за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество» (далее – программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками программы в 2023 г. реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено обновление и функционирование межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – система «Дело»);

проведено обновление программного обеспечения «Мобильный кабинет руководителя» и средств криптографической защиты информации Vipnet Client на планшетах;

в системе «Дело» созданы кабинеты 35 специалистов структурных под-разделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города, а также муниципальных бюджетных и казенных учреждений города;

обеспечено ежеквартальное внесение сведений о государственных и муниципальных услугах по формам № 1-ГУ «Сведения о предоставлении государственных услуг» и № 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» в электронном виде с использованием форм ввода в государственную автоматизированную информационную систему «Управление»;

проведена работа по организации тестирования массовых социально значимых услуг в ходе личного приема граждан с использованием функционала системы «Платформа государственных сервисов»;

проведена работа по продлению трех TLS-сертификатов для работы в информационных системах.

актуализирован план мероприятия по актуализации административных регламентов предоставления муниципальных услуг с учетом положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

проведена работа по подключению дополнительных автоматизированных рабочих мест к аттестату соответствия министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области в рамках организации защиты автоматизированного рабочего места при работе с информацией с пометкой «Для служебного пользования»;

проведен ряд мероприятий, по устранению уязвимостей в сетевом оборудовании, связанных с информационной безопасностью;

проведена работа по актуализации информации об услугах в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг Ростовской области».

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске в 2023 г. в муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ г. Новошахтинска «МФЦ») в зале приема заявителей оборудована зона СПС (сектор пользовательского сопровождения), что дает возможность заявителям в электронном виде самостоятельно и при сопровождении консультанта обращаться за предоставлением 34 услуг и сервисов, таких как запись в очередь в детский сад и на прием к врачу, получение полиса обязательного медицинского страхования и удостоверения частного охранника, карты болельщика и загранпаспорта нового образца, и многих других услуг и сервисов. Ее посетили в 2023 году – 916 человек.

Также 2023 году появился ряд новых сервисов для заявителей:

получение результатов оказания услуг из единого портала государственных услуг, т.е. направив в орган или ведомство заявление о предоставлении услуги, заявитель может получить в МФЦ распечатанный и в установленном порядке заверенный результат оказания услуги;

очная идентификации пользователей в целях получения сертификата УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) в мобильном приложении «Госключ».

Предоставлены услуги АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – АО «Корпорация «МСП»:

предоставление поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по кредитам, займам, лизингу, банковским гарантиям (1 услуга, 4 консультации);

информирование о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и электронная запись на участие в таких тренингах (предоставлено 256 услуг);

комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки сельскохозяйственной кооперации (за отчетный период предоставлено 122 услуги);

подбор по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц (за отчетный период предоставлено 247 услуг);

предоставление информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов МСП по заданным параметрам (за отчетный период предоставлено 267 услуг);

предоставление информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам МСП (за отчетный период предоставлено 246 услуг);

предоставление по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП в текущем году (за отчетный период предоставлено 243 услуги);

услуга по информированию о Цифровой платформе МСП (за отчетный период предоставлено 286 услуг, 2 консультации).

Также в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» организовано предоставление муниципальной услуги «Прием и рассмотрение жалоб потребителей товаров (работ, услуг), консультирование их по вопросам защиты прав потребителей, а также консультирование населения о порядке предоставления услуг Роспотребнадзора (в том числе по защите прав потребителей) с использованием платформы для видеосвязи» (предоставлено 2 услуги).

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Организация предоставления государственных и

муниципальных услуг по принципу «одного окна»

По основному мероприятию «Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» организовано предоставление 215 государственных, муниципальных и иных дополнительных услуг, в том числе:

48 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (в том числе государственные услуги Росреестра и Кадастровой палаты, МВД России, Социального фонда России, ФССП России, ФНС России, Роспотребнадзора, Росимущества в соответствии с перечнями 1 и 3, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями»);

102 государственные услуги областных органов исполнительной власти (в том числе в сфере социальной поддержки населения, ЗАГСа, государственной поддержки МСП, включая сельхозтоваропроизводителей, экологии и природных ресурсов и др.);

42 муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений, архитектуры и градостроительства и жилищной сфере;

23 дополнительные услуги и услуги сервисов, в том числе для бизнеса, услуги Фонда капитального ремонта, а также регистрация заявителей в единой информационной системе, внесудебное банкротство, распечатывание результата оказания услуг на портале госуслуг.

МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» активно ведет прием документов по принципу экстерриториальности, то есть осуществляется предоставление услуг независимо от места регистрации заявителей на территории Ростовской области. В 2023 г. МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» принято 292 заявителя, зарегистрированный в других муниципальных образованиях.

В результате ведения работы по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации в 2023 г. жители города получили возможность обращения за услугами в электронной форме. В отчетном периоде жителям города предоставлено 101 326 государственных и муниципальных услуг, как в электронной форме, так и по предварительной записи.

Наиболее востребованными для заявителей стали услуги по вопросам социальной защиты населения – 19 874 услуги, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 10 534 заявления; по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 12 419 услуг, по вопросам МВД России – 12 155 услуг; по вопросам Социального фонда России – 12 419 услуг.

По основному мероприятию «Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»:

заключен договор на аренду помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Здание, в котором расположено МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», имеет повышенную степень комфортности. Вход в здание оборудован пандусами, имеется эскалатор, лифт для маломобильных групп граждан. В здании имеется бесплатный туалет для посетителей.

По основному мероприятию «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры»:

приобретены 21 источник бесперебойного питания, 9 многофункциональных устройств.

По подпрограмме № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»

По основному мероприятию «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» проведены следующие мероприятия:

Организована закупка расходных материалов и комплектующих для поддержания функционирования компьютерной и организационной техники. Произведено обновление бухгалтерского, а также закупка прикладного, системного и антивирусного программного обеспечения. Проведена закупка компьютерной и организационной техники.

Для организации работы официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет (далее – официальный сайт) было проведено продление информационно-технических услуг по размещению и защите информации при ее передаче в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (домен, веб-хостинг).

Специалистами сектора автоматизации произведен профилактический ремонт четырех многофункциональных устройств.

По основному мероприятию «Использование информационно-коммуни-кационных технологий в деятельности Администрации города»:

проведена закупка компьютерной и организационной техники, а также резервных маршрутизаторов для организации работы в удаленных структурных подразделениях Администрации города. Увеличена скорость доступа к сети Интернет в территориальных отделах по работе с населением до 50 Мбит/с;

архивный отдел Администрации города проводит перевод архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора. В 2023 г. переведено 4,8 процента архивных документов в электронный вид.

Администрацией города в целях обеспечения информационной безопасности в 2023 г. организовано получение 34 ЭЦП для использования в АРМ «Ведомство», платформе государственных сервисов, государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, системе «Дело», автоматизированной государственной системе «Управление» и других информационных системах.

Итогом проведенной работы стало достижение запланированных значений показателей: «доля оцифрованных архивных документов», «количество должностных лиц Администрации города, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи».

Тем не менее, из-за недостаточного финансирования не выполнен показатель: «доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более пяти лет».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы, и об исполнении плана реализации программы за 2023 г. приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

изменение бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета города, повышение цен на расходные материалы и комплектующие для поддержания функционирования компьютерной и организационной техники.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2023 г. приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2023 г. характеризуются значениями 10 показателей, из которых планового значения достигли и превысили девять показателей, по одному показателю программы плановое значение по ряду причин не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 90,0 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1,0.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 г. составил 30 406,3 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2023 г. составили 30 389,7 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2023 г. является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 90,0 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 99,9 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы на текущий финансовый год и на период действия программы нет.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного меро-  приятия, мероприятия, приоритетного мероприятия | Контрольное  событие  программы | Результаты  реализации (краткое описание) | | Фактичес-кий срок реализации | | Предусмотрено программой на 2023 г. реализации | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоенных сред-ств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | оконча-ния | всего | федера-ль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные ис-  точники | всего | фе-дераль-ный бюд-жет | об-ластной бюджет | бюд-  жет горо-  да | вне-бюд-жет-ные ист-очни-ки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | | | | | | 29 787,4 | - | 5 213,0 | 23 174,4 | 1 400,0 | 29 749,8 | - | 5 198,1 | 23 172,8 | 1 378,9 | Х |
| 1.1. | ОМ.  Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  | январь | декабрь | 24 223,2 | - | 5 213,0 | 17 674,0 | 1 336,2 | 24 185,6 | - | 5 198,1 | 17 672,4 | 1 315,1 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1. | М. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Предоставление на базе МБУ  г. Новошахтин-ска «МФЦ» государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности | предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг независимо от места их регистрации на территории Ростовской области по принципу экстерриториальности | количество оказанных консультаций – 10;  принятых дел – 282 | январь | декабрь | 191,4 | - | 174,3 | 17,1 | - | 175,0 | - | 159,4 | 15,6 | - | 16,4 объем финансирования зависит от фактичс-ки оказанных услуг |
| 1.1.2. | М. Обеспечение деятельности МБУ  г. Новошахтинска «МФЦ» | Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ  г. Новошахтинска «МФЦ». Оптимизация процедур получения заявителями государственных и муниципальных услуг. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителей в МБУг. Ново-шахтинска «МФЦ» для получения государственных и муниципальных услуг до 15 минут | в результате ведения работы по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации жители города получили возможность обращения за услугами в электронной форме. Предоставлено  101 326 услуг, в том числе по вопросам социальной защиты населения – 19 874 услуги, по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 12 419 услуг, по вопросам Социального фонда России – 28 601 услуга, по вопросам МВД России – 12 155 услуг, по вопросам ФНС России и Роспотребнадзора – 685 услуг. Количество услуг, предоставленных в земельно-имущественной сфере составило – 1 306, в жилищно-коммуналь-ной сфере – 372, выбо-  ры – 29. Были предоставлены услуги также в сфере образования – 49, АЖП Херсон – 195, внесудебное банкротство – 321, архивы – 524, развитие малого и среднего бизнеса – 2 439, справ-  ки – 10 999, архив ус-  луг – 173, жизненные си-туации – 30, архитектура и градостроительство – 4, Росимущество – 4, карта болельщика – 419,  ЗАГС – 5, портал госуслуг – 10 534, услуги органов исполнительной власти РО – 65, консультации онлайн – 124 . Общее количество консультаций – 8 853, принятых дел – 51 177. Среднее время ожидания в очереди составило 2 минуты 43 секунды. Заключены договоры на поставку услуг связи, заправку картриджей, сервисное обслуживание программ, приобретение ГСМ, воды, стаканов, бланков, тех-обслуживание и ремонт автомобиля | январь | декабрь | 24 017,9 | - | 5 026,1 | 17 655,6 | 1 336,2 | 23 996,8 | - | 5 026,1 | 17 655,6 | 1 315,1 | 21,1 недополучено доходов из внебюджетных источников в связи с уменьшением количества ксерокопий на одно дело |
| 1.1.3. | М. Организация предоставления областных услуг | Предоставление на базе МБУ  г. Новошахтинска «МФЦ» областных услуг по принципу «одного окна» | консультирование, прием и выдача документов по областным услугам по принципу «одного окна» | оказано 66 консультаций, принято 50 дел | январь | декабрь | 13,9 | - | 12,6 | 1,3 | - | 13,8 | - | 12,6 | 1,2 | - | 0,1  объем  финансирования зависит от фактичес-ки оказанных услуг |
| 1.2. | ОМ.  Создание комфорт-ных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ  г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  |  | январь | декабрь | 5 414,2 | - | - | 5 350,4 | 63,8 | 5 414,2 | - | - | 5 350,4 | 63,8 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2.1. | М. Проведение закупочных мероприятий с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | размещение МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в помещении, соответствующем требованиям комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012  № 1376 | заключен договор на аренду помещения в соответствии с требованиями комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 | январь | январь | 5 414,2 | - | - | 5 350,4 | 63,8 | 5 414,2 | - | - | 5 350,4 | 63,8 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.3. | ОМ.  Развитие инфор-мационной и телеком-муника-ционной инфрас-труктуры |  |  |  | январь | декабрь | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.3.1. | М. Приобретение оборудования для функционирования МБУ  г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  |  | январь | декабрь | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и  телекоммуникационных технологий» | | | | | | 2 018,9 | - | - | 2 018,9 | - | 2 018,8 | - | - | 2 018,8 | - |  |  | - | 150,0 | - |
| 2.1. | ОМ.  Развитие информационной и те-ле-ком-муникационной инфраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | 2 018,9 | - | - | 2 018,9 | - | 2 018,8 | - | - | 2 018,8 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.1. | М.  Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Заключение договоров на приобретение компьютерной, коммутационной, организационной техники, расходных материалов и комплектующих.  Заключение договоров на приобретение, продление и обслуживание программного обеспечения | увеличение доли персональных компьютеров структурных подразделений Администрации города со сроком службы не более пяти лет, модернизация и расширение автоматической телефонной станции в Администрации города. Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации города, отраслевых (функциональных) органов Администрации города в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет». Обеспечение вступления в законную силу муниципальных правовых актов. Наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности Администрации города | в рамках заключенных контрактов приобретена компьютерная и органи-зационная техника, расходные материалы к компьютерной и организационной технике, продлена лицензия на антивирусное программное обеспечение, продлены домен, веб-хостинг официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | январь | декабрь | 2 018,9 | - | - | 2 018,9 | - | 2 018,8 | - | - | 2 018,8 | - | 0,1 экономия при заключении кон-трактов |
| 2.1.2. | М.  Услуги по обслуживанию, ремонту, утилизации компьютер-ной и организационной техники | Заключение договоров на обслуживание, ремонт компьютерной и организационной техники, на утилизацию компьютерной и организационной техники | обеспечение оперативного и своевременного обслуживания, ремонта и утилизации компьютерной и организационной техники | специалистами сектора автоматизации произведен профилактический ремонт четырех многофункциональных устройств |  | декабрь |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | Мероприятие выполнено без финансовых затрат |
| 2.2. | ОМ.  Использование информационно-ком-муникационных техно-логий в деятельности Администрации города |  |  |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме без финансовых затрат |
| 2.2.1. | М.  Перевод архивных документов в электрон-ный вид | Перевод архивных документов в электронный вид | уменьшение времени на поиск и обработку архивных документов | переведено 4,8 процента архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по  программе | X | X | X | X | X | 31 806,3 | - | 5 213,0 | 25 193,3 | 1 400,0 | 31 768,6 | - | 5 198,1 | 25 191,6 | 1 378,9 | Х |
|  |  | МБУ  г. Новошахтинска «МФЦ» | X | X | X | X | 29 787,4 | - | 5 213,0 | 23 174,4 | 1 400,0 | 29 749,8 | - | 5 198,1 | 23 172,8 | 1 378,9 | Х |
|  |  | Сектор автоматизации Администрации города | X | X | X | X | 2 018,9 | - | - | 2 018,9 | - | 2 018,8 | - | - | 2 018,8 | - | Х |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  программы,  подпрограмм  программы | Объем ассигнований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено программой на весь  период реализации | | | | | предусмотрено программой на 2023 г. реализации | | | | | уточненный план ассигнований  на 2023 г. | | | | | исполнено (кассовые расходы) | | | | |
| всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | |
| фе-деральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  | фе-деральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципаль-ная программа города Новошахтинска «Информационное общество» | 312 496,3 | - | 51 558,2 | 248 403,1 | 12 535,0 | 31 806,3 | - | 5 213,0 | 25 193,3 | 1 400,0 | 31 806,3 | - | 5 213,0 | 25 193,3 | 1 400,0 | 31 768,6 | - | 5 198,1 | 25 191,6 | 1 378,9 | - |
| 2. | Подпрграм-ма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 294 940,2 | - | 51 558,2 | 230 847,0 | 12 535,0 | 29 787,4 | - | 5 213,0 | 23 174,4 | 1 400,0 | 29 787,4 | - | 5 213,0 | 23 174,4 | 1 400,0 | 29 749,8 | - | 5 198,1 | 23 172,8 | 1 378,9 | 16,4 объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг; 21,1 недополучено доходов из вне-бюджетных источников в связи с уменьшением количества ксерокопий на одно дело; 0,1  объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 3. | Подпрограмма  № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | 17 556,1 | - | - | 17 556,1 | - | 2 018,9 | - | - | 2 018,9 | - | 2 018,9 | - | - | 2 018,9 | - | 2 018,8 | - | - | 2 018,8 | - | 0,1 экономия при заключении кон-трактов |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей  программы,  подпрограмм программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 г. | 2023 г. | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Информационное общество» | | | | | | |
| 1. | Доля государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, услуг, функций и сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения государственных и муниципальных органов и иных организаций | процент | 50,0 | 35,0 | 50,0 | Увеличено количество государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, услуг, функций и сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения государственных и муниципальных органов и иных организаций |
| 2. | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 98,0 | 90,0 | 98,0 | Повышение уровня компетентности специалистов |
| 3. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», в общей численности населения города | процент | 100,0 | 97,0 | 100,0 | Количество окон приема посетителей позволяет обеспечить доступ к получению услуг всего населения города |
| 4. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | процент | Х\* | Х\* | Х\* |  |
| Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | | | | | | |
| 5. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля обязательных государственных и муниципальных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие | процент | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 7. | Доля государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти, предоставление которых организовано в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», в общем количестве государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти, предоставляемых в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8. | Количество работников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», прошедших обучение в рамках системы непрерывного обучения | единиц | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | | | | | | |
| 9. | Доля оцифрованных архивных документов | процент | 4,7 | 4,0 | 4,8 | В связи с активной работой по переводу документов в электронный вид |
| 10. | Доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более пяти лет | процент | 71,0 | 85,0 | 75,0 | Недостаточное финансирование, повышение стоимости |
| 11. | Количество должностных лиц Администрации города, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи | процент | 34,0 | 25,0 | 34,0 | В связи с необходимостью использования ЭЦП сотрудников для подписания актов приемки в Единой информационной системе в сфере закупок, а также в системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» |

\* С 2021 года показатель приостановлен.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципального  учреждения | Остаток средств на 01.01.2023  <1> | Фактически полученные доходы от  предпринимательской и иной приносящей  доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на  реализацию программы за счет  доходов, полученных от  предпринимательской и иной  приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2024  <2> |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добровольные пожер-  твования | целевые взносы физических и (или)  юридичес-ких лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материа-льные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 40,7 | 1 344,8 | - | - | - | 1 344,8 | - | 1 378,9 | 430,6 | 552,8 | 125,3 | 270,2 | 6,6 |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | 40,7 | 1 344,8 | - | - | - | 1 344,8 | - | 1 378,9 | 430,6 | 552,8 | 125,3 | 270,2 | 6,6 |

<1> Остаток средств на начало отчетного года;

<2> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов