Приложение

к постановлению

Администрации города

от 29.02.2024 № 196

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей» за 2023 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» (далее – программа) в 2023 году достигнуты следующие результаты:

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий 80 семьям, в том числе:

улучшили жилищные условия 31 семья из числа граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях;

из аварийного жилищного фонда города переселено 49 семей.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города, составила 22,32 кв. м.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения

о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством»:

по основному мероприятию «Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан:

выданы свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения четырем молодым семьям, на сумму 8 258,4 тыс. руб.;

приобретено 26 жилых помещений для дальнейшего предоставления по договору найма жилых помещений, заключено 26 договоров найма жилых помещений для детей-сирот на общую сумму 59 149,5 тыс. руб;

Одна семья, относящаяся к категории граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, реализовала право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за счет средств федерального бюджета. Средства федерального бюджета были перечислены Министерством строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на счет продавца жилого помещения, приобретаемого семьей.

По подпрограмме № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда»:

по основному мероприятию: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подле-жащими сносу»:

47 семей реализовали свое право на переселение из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости, с которыми заключены договоры об изъятии жилых помещений, непригодных для проживания;

одна семья реализовала свое право на переселение из аварийного жилищного фонда путем предоставления благоустроенного жилого помещения, приобретенного по результатам проведения открытого электронного аукциона, с которой заключен договор социального найма;

одна семья реализовала свое право на переселение из аварийного жилищного фонда путем предоставления благоустроенного жилого помещения, приобретенного по результатам проведения открытого электронного аукциона, с которой заключен договор мены;

осуществлен розыск граждан, которые являются собственниками либо нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными;

проведена работа по принятию жилых помещений в муниципальную собственность;

выполнены государственные обязательства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По основному мероприятию «Обеспечение безопасных условий проживания граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья»:

переселено 46 семей из жилья, ставшего ветхим в результате ведения горных работ ликвидированными угольными шахтами и непригодным для проживания по критериям безопасности, на общую сумму 211 966,1 тыс. руб.;

обеспечены органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасные и благоприятные условия проживания граждан;

выполнена проектно-сметная документация на снос многоквартирных аварийных домов, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности.

По подпрограмме № 3 «Управление в сфере капитального строительства»:

по основному мероприятию «Управление в сфере капитального строительства» обеспечена деятельность МКУ г. Новошахтинска «УКС», реализованы мероприятия программы, направленные на реализацию полномочий в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности. Исполнение выделенных средств на реализацию подпрограммы составило 98,7 процента. Причиной неполного освоения средств является образовавшаяся экономия по заработной плате, по уплате имущественных налогов и при заключении контрактов (договоров). Актуальная информация о деятельности учреждения в рамках данной подпрограммы размещена на федеральном портале bus.gov.ru.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, относится экономия средств в результате проведения процедур закупок.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за 2023 год

Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе:

в программе отсутствуют расходы средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществлена на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий программы в 2023 г. характеризуются значениями 14 показателей, из которых планового значения достигли 13 показателей, по одному показателю плановое значение превышено. Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 100 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 0,8 (4/5).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 г. составляет 433 140,9 тыс. руб., фактические бюджетные расходы в 2023 г. – 421 153,2 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,97.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 0,8 (0,8/0,97).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2023 г. явля-ется удовлетворительной.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 97,2 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы на текущий финансовый год и на весь период действия нет.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и

обеспечение доступным и комфортным жильем

жителей» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы, и

об исполнении плана реализации программы за 2023 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия, приоритетного мероприятия и  мероприятия  программы | Контрольное событие  программы | Результаты реализации  (краткое описание) | | Фактический срок реализации | | Предусмотрено программой  на 2023 год реализации | | | | | Исполнено  (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | об-ластной бюджет | бюд-жет города | внебюджетные ис-точники | всего | федеральный бюджет | об-ластной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные  источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | | | | | | 67 408,5 | 13 079,4 | 53 594,1 | 735,0 | − | 67 407,9 | 13 079,4 | 53 593,5 | 735,0 | − |  |
| 1.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан |  |  |  | январь | декабрь | 67 408,5 | 13 079,4 | 53 594,1 | 735,0 | − | 67 407,9 | 13 079,4 | 53 593,5 | 735,0 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1. | М. Обеспечение жильем молодых семей | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобрете-ние (строительство) жилья. Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений | увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | выдано 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения  или создание объекта индивидуального жилищного строительства | январь | декабрь | 8 258,4 | 2 011,6 | 5 511,8 | 735,0 | − | 8 258,4 | 2 011,6 | 5 511,8 | 735,0 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.2. | М. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Размещение заказов на приобрете-ние жилых помещений в муниципальную собственность. Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда | создание условий для комфортного проживания детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей | приобретено  26 жилых помещения для дальнейшего предоставления по договору найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | январь | декабрь | 59 150,1 | 11 067,8 | 48 082,3 | − | − | 59 149,5 | 11 067,8 | 48 081,7 | − |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.3. | М. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов\* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1.1.4. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов\* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1.1.5. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей\* |  |  |  | − | − |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ОМ. Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства\* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1.2.1. | М. Мероприятие. Строительство канализационных сетей, водоотведение дождевых вод\* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | | | | | | 358 784,1 | 211 966,1 | 134 284,0 | 12 534,0 | − | 346 887,1 | 211 966,1 | 122 416,3 | 12 504,7 | − |  |
| 2.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | − | − | − | январь | − | 145 666,2 | − | 134 284,0 | 11 382,2 | − | 133 769,2 | − | 122 416,3 | 11 352,9 | − |  |
| 2.1.1. | ПМ. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений  о выплате выкупной стоимости | уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | трём семьям произведена выплата выкупной стои-мости за изымаемые жилые помещения, выполнена оценка рыночной стоимости по трём жилым помещениям | январь | декабрь | 22 574,4 | − | 22 533,8 | 40,6 | − | 10 685,1 | − | 10 666,1 | 19,0 | − | 11 889,3  из-за длительных судебных разбирательств, средства для переселения одной семьи перенесены на 2024 г. По одной семье не окончена процедура вступления в наследство |
| 2.1.2. | М. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений  о выплате выкупной стоимости | уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | переселены две семьи путем проведе-ния аукциона  и 44 семьям произведена выплата выкупной стои-мости за изымаемые жилые помещения | январь | декабрь | 123 191,8 | − | 111 750,2 | 11 341,6 | − | 123 084,1 | − | 111 750,2 | 11 333,9 | − | 107,7 -  экономия средств по результатам аукционов и проведения рыночной оценки |
| 2.2. | ОМ. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда | − | − | − | январь | декабрь | 1 151,8 | − | − | 1 151,8 | − | 1 151,8 | − | − | 1 151,8 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.2.1. | М. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | Снос и доразборка ветхого жилья | уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | выполнена проектно-сметная документация на снос многоквартирных аварийных домов, а также домов, став-ших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | январь | декабрь | 1 151,8 | − | − | 1 151,8 | − | 1 151,8 | − | − | 1 151,8 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.2.2. | М. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда\* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2.3 | ОМ. Обеспечение безопасных условий проживания граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья | − | − | − | январь | декабрь | 211 966,1 | 211 966,1 | − | − | − | 211 966,1 | 211 966,1 | − | − | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.3.1 | М. Оказание содействия гражданам в переселении из жилья, ставшего ветхим в результате ведения горных работ ликвидированными угольными шахтами и непригодным для проживания по критериям безопасности | Переселение граждан из ветхих домов | уменьшение количества граждан, проживающих в домах, ставших в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | переселены 46 семей, проживающих в домах, ставших в результате ве-дения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодными для проживания по критериям безопасности | январь | декабрь | 211 966,1 | 211 966,1 | − | − | − | 211 966,1 | 211 966,1 | − | − | − |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | | | | | | 6 948,3 | − | − | 6 948,3 | − | 6 858,2 | − | − | 6 858,2 | − |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство» | повышение эффективности расходования бюджетных средств, размещение заказов для муниципальных нужд, исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий Администрации города в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  для государственных и муниципальных нужд | январь | декабрь | 6 948,3 | − | − | 6 948,3 | − | 6 858,2 | − | − | 6 858,2 | − | 90,1  в связи с образовавшейся экономией по заработной пате и уплате имущественных налогов и при заключении контрактов (договоров) |
|  | Итого по программе | − | − | − | − | − | 433 140,9 | 225 045,5 | 187 878,1 | 20 217,3 | − | 421 153,2 | 225 045,5 | 176 009,8 | 20 097,9 | − | − |
|  | Управление жилищной политики Администрации города | − | − | − | − | − | 425 040,8 | 225 045,5 | 187 878,1 | 12 117,2 | − | 413 143,2 | 225 045,5 | 176 009,8 | 12 087,9 | − | − |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | − | − | − | − | − | 8 100,1 | − | − | 8 100,1 | − | 8 010,0 | − | − | 8 010,0 | − | − |

\* финансирование мероприятий в 2023 году не предусмотрено.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию программы за 2023 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  программы,  подпрограмм  программы, основного мероприятия,  мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено программой на весь  период реализации | | | | | предусмотрено программой  на 2023 г. реализации | | | | | уточненный план  ассигнований на 2023 г. | | | | | исполнено  (кассовые расходы) | | | | |
| всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | |
| федеральный  бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точни-ки | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точни-ки | федеральный бюджет | об  ластной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точни-ки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищно-го строительства  и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | 2 814 291,2 | 965 211,3 | 1 655 963,2 | 193 116,7 | − | 433 140,9 | 225 045,5 | 187 878,1 | 20 217,3 | − | 433 140,9 | 225 045,5 | 187 878,1 | 20 217,3 | − | 421 153,2 | 225 045,5 | 176 009,8 | 20 097,9 | − | − |
| 2. | Подпрограмма  № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | 501 125,5 | 48 281,7 | 435 607,9 | 17 235,9 | − | 67 408,5 | 13 079,4 | 53 594,1 | 735,0 | − | 67 408,5 | 13 079,4 | 53 594,1 | 735,0 | − | 67 407,9 | 13 079,4 | 53 593,5 | 735,0 | − |  |
| 3. | Подпрограмма  № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» | 2 235 093,4 | 916 929,6 | 1 220 355,3 | 97 808,5 | − | 358 784,1 | 211 966,1 | 134 284,0 | 12 534,0 | − | 358 784,1 | 211 966,1 | 134 284,0 | 12 534,0 | − | 346 887,1 | 211 966,1 | 122 416,3 | 12 504,7 | – | 11 897,0  из-за длительных судебных разби-рательств, средства для переселения одной семьи перенесены на 2024 г. По одной семье не окончена процедура вступления в наследство |
| 4. | Подпрограмма  № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 78 072,3 | − | − | 78 072,3 | − | 6 948,3 | − | − | 6 948,3 | − | 6 948,3 | − | − | 6 948,3 | − | 6 858,2 | − | − | 6 858,2 | − | 90,1  в связи с образовавшейся экономией по заработной плате и уплате имущественных налогов и при заключении контрактов (договоров) |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства

и обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (наименование) | Вид  показателя | Единица  измерения | Значения показателей  программы, подпрограмм программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2022 г. | 2023 г. | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и  обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | | | | | | | |
| 1. | Количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | ведомственный | семья | 79 | 80 | 80 |  |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города | статистический | кв. м | 22,22\* | 21,7 | 22,32\*\* | В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых помещений |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан,  установленных областным и федеральным законодательством» | | | | | | | |
| 3. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях | статистический | семья | 382 | 298 | 298 | − |
| 4. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, улучшивших жилищные условия | статистический | семья | 33 | 31 | 31 | − |
| 5. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | статистический | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | − |
| 6. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | ведомственный | семья | 7 | 4 | 4 | − |
| 7. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | ведомственный | человек | 21 | 26 | 26 | − |
| 8. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | ведомственный | тыс.  кв. м | 0,71 | 0,91 | 0,91 | − |
| 9. | Количество построенных объектов инфраструктуры | ведомственный | шт. | - | − | − | − |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными,  а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | | | | | | | |
| 10. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | семья | 46 | 49 | 49 |  |
| 11. | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | тыс.  кв. м | 0,03 | 0,06 | 0,06 |  |
| 12. | Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | тыс.  кв. м | 2,07 | 2,19 | 2,19 |  |
| 13. | Количество семей, переселенных из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ ликвидируемыми шахтами города непригодным для проживания по критериям безопасности | ведомственный | семья | 78 | 46 | 46 | − |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | | | | | | | |
| 14. | Эффективность бюджетных расходов в сфере капитального строительства и реконструкции | ведомственный | процент | 100 | 100 | 100 | − |

\* показатель уточнен.

\*\* показатель рассчитан исходя из оперативных данных, в годовом отчете за 2024 г. показатель будет уточнен.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов