УТВЕРЖДАЮ:

Мэр города

______________ И.Н. Сорокин

№ 4 от 22 июля 2011 года

ПРОТОКОЛ

поручений по итогам объединённого заседания штаба по подготовке объектов жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и социальной сферы инфраструктуры города Новошахтинска к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 гг. и встречи Мэра города с руководителями управляющих компаний и субъектов предпринимательства, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Дата проведения:                                                                                          20. 07. 2011. в 10.00 часов.

Место проведения:                                                                         Малый зал Администрации города.

Присутствовали:

| Сорокин Игорь Николаевич | Мэр города Новошахтинска |
| --- | --- |
| Солоницин Михаил Владимирович | Заместитель Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта, председатель городского штаба; |
| Туркатова Елена Ивановна | Заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам, заместитель председателя городского штаба; |
| Швец Любовь Михайловна | Ведущий инженер отдела инженерной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, секретарь городского штаба. |
| Члены штаба: |  |
| Вибе Виктор Яковлевич | Директор филиала ОАО «Донэнерго» - «Новошахтинские межрайонные электрические сети» |
| Гаевская Наталья Михеевна | Государственный жилищный инспектор Ростовской области |
| Конопляник Сергей Александрович | Директор Новошахтинского филиала ОАО «Донская Водная Компания» |
| Пархоменко Михаил Николаевич | Директор МП «Коммунальные котельные и тепловые сети» |
| Сикач Леонид Викторович | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города |
| Сидаков Али Амербиевич | Директор филиала «Новошахтинскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз» |

Приглашенные:

| Шевченко Владимир Ильич | Инспектор Шахтинского территориального отдела по энергетическому надзору Нижнее-Донского управления Ростехнадзора |
| --- | --- |
| Коновалова Нина Григорьевна | Начальник отдела культуры Администрации города |
| Бахтинова Татьяна Петровна | Начальник отдела образования Администрации города |
| Савин Владимир Владимирович | Начальник отдела здравоохранения Администрации города |
| Стрелков Валентин Юрьевич | Начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму Администрации города |
| Губин Сергей Геннадьевич | Представитель ООО «Строитель +» |
| Кривошеев Олег Николаевич | Директор ООО «Альбина» |
| Ткаченко Людмила Александровна | Представитель ООО «Элитсервис-2» |
| Логинов Виктор Николаевич | Директор ООО «Жилкомсервис-Н» |
| Ерошенко Николай Николаевич | Директор ООО "КомфортПлюс" |
| Егоров Яков Иванович | Директор ООО «Партнер» |
| Овсянников Леонид Пантелеевич | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации города |
| Орлова Елена Николаевна | Директор МУ «ЦСОГПВиИ |
| Карасёв Андрей Константинович | Начальник отдела реализации строительных программ Управления капитального строительства |

Решили:

| № | Содержание поручения | Ответственный за поручение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | При рассмотрении обращений граждан, поступающих в Администрацию города, руководствоваться ФЗ № 59-ФЗ от 02.05.02006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». | УЖКХ, ООО «Строитель +» , ООО «Альбина», ООО «Жилкомсервис-Н», ООО «КомфортПлюс», ООО «Партнёр», ООО «Элитсервис-2» | постоянно |
| 2. | При выполнении более 50% объема работ по капитальному ремонту в многоквартирных жилых домах предоставлять в ГЖИ РО для контроля перечень выполненных работ . | ООО«Строитель+», ООО «Альбина», ООО «Жилкомсервис-Н», ООО «КомфортПлюс», ООО «Партнер», ООО «Элитсервис-2» ТСЖ | По мере выполнения |
| 3. | Руководителям муниципальных учреждений произвести оплату кредиторской задолженности за выполненные работы подрядным организациям. | -отдел культуры Администрации города, -отдел образования Администрации города, -МУЗ «ЦГБ», -отдел по физической культуре, спорту и туризму Администрации города, -УСЗН Администрации города, -МУ «ЦСОГПВиИ» | 01.08.2011. |
| 4. | Восстановить благоустройство территории у магазина «У Евгения» после проведения ремонтных работ водопроводной линий. | Новошахтинский филиал ОАО «Донская Водная Компания» | 01.08.2011. |
| 5. | Отчетность ( форма 1-ЖКХ по утвержденным срокам, отчет по выполнению Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года») предоставлять в УЖКХ Администрации города в утвержденные сроки . | ООО «Строитель +», ООО «Альбина», ООО «Жилкомсервис-Н», ООО «КомфортПлюс», ООО «Партнёр» , ООО «Элитсервис-2», -отдел культуры Администрации города, -отдел образования Администрации города, -МУЗ «ЦГБ», -отдел по физической культуре, спорту и туризму Администрации города, -УСЗН Администрации города, -МУ «ЦСОГПВиИ». | Согласно графику |
| 6. | Подготовить письмо в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по вопросу урегулирования договорных отношений между управляющими Компаниями и ОАО «Донская Водная Компания». | УЖХК Администрации города, ООО «Строитель +» , ООО «Альбина», ООО «Жилкомсервис-Н» , ООО "КомфортПлюс" , ООО «Партнер» , ООО «Элитсервис-2». | 01.08.2011. |

Контроль исполнения поручений встречи возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта  М.В. Солоницина.

Протокол вела:

Ведущий инженер отдела инженерной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, секретарь городского штаба - Л.М. Швец

т. 2-03-85