УТВЕРЖДАЮ

Мэр города Новошахтинска

____________И.Н. Сорокин

«___» __________ 2011 года

ПРОТОКОЛ

поручений по итогам встречи Мэра города с руководителями строительных организаций

Администрация города                                                                            «24» ноября 2011 года

Присутствовали:

| 1 | Бочаров С.М. | Начальник Управления капитального строительства Администрации города |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сикач Л.В. | Начальник УЖКХ Администрации города |
| 3 | Кузнецова Е.Б. | Главный Архитектор города |
| 4 | Маловичко О.А. | Начальник отдела жилищной политики Администрации города |
| 5 | Пиляев П.В. | Начальник сектора экономики и малого предпринимательства Администрации города |
| 6 | Ю. В.Ушанев | Генеральный директор ООО «ЭМС» |
| 7 | Р.Ш. Галиулин | Директор ООО «Строитель» |
| 8 | С.Ф. Синяпкин | Директор ООО «Контакт» |
| 9 | А.Г. Арутюнов | Директор ООО «Строительная компания «Дельта» |
| 10 | В. Б. Лапич | Заместитель директора ООО «Файвер» |
| 11 | Л.Н. Лях | Ведущий инженер отдела реализации строительных программ УКС Администрации города |

Представители МУ «ТелеРадиоКомпания «Несветай»,  газеты «Каждому и Всем».

| № п/п | Содержание поручения | Ответственный за поручение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представить в УКС Администрации города (Бочарову С.М.) информацию о поступлении в 2011-2012 годах денежных средств бюджетов всех уровней для обеспечения жильем отдельных категорий граждан (переселенцы из ветхого и аварийного жилого фонда, дети сироты, ветераны и т.д.) | отдел жилищной политики Администрации города (О.А. Маловичко); УЖКХ Администрации города (Л.В. Сикач) | до 01.12.2011. |
| 2. | Провести торги для приобретения жилых помещений для граждан переселяемых из аварийного жилого фонда и для приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. | отдел жилищной политики Администрации города (О.А. Маловичко); УЖКХ Администрации города (Л.В. Сикач) | ноябрь-декабрь 2011 года |
| 3. | Обеспечить максимальную информационную открытость по информированию строительных организаций города о реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы» | УКС Администрации города (С.М. Бочаров) | Постоянно |

| № п/п | Содержание поручения | Ответственный за поручение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Осуществлять мониторинг и контроль за применением и использованием, при жилищном строительстве, ведущимся на территории города, строительных материалов и продукции выпускаемыми местными производителями | УКС Администрации города (С.М. Бочаров) | Постоянно |
| 5. | Обеспечить информирование строительных организаций о проводимых городских конкурсах: - по предоставлению субсидий в целях возмещения приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения в приоритетных видах деятельности; - на компенсацию части арендных платежей субъектам МСП в приоритетных видах деятельности | сектор экономики и малого предпринимательства Администрации города (П.В. Пиляев) | Постоянно |

Контроль исполнения протокола встречи возложить на С.М. Бочарова - Начальника Управления капитального строительства Администрации города

Протокол вела                                                                                                      Л.Н. Лях

8 (86369) 2-43-60