ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: Ростовская область, город Новошахтинск.

2. Наименование инициативного проекта: Приобретение теневых навесов для МБДОУ д/с № 24 по адресу: 346909, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Парковая 46-а.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: проект реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

04.03.2024 / 05.04.2024 .

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: отсутствует.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока : отсутствует.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара  в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость  выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара  в рамках реализации инициативного проекта\* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приобретение теневых навесов для МБДОУ д/с № 24 по адресу: 346909, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Парковая 46-а | 687 190,50 | ООО «Весна» |
| 2. | Предоставление лопат, бетономешалки. Уборка территории | имущественное и трудовое участие | Климец Раиса Павловна |
| 3. | Предоставление транспорта для перевозки строительных материалов, вывоз мусора | имущественное участие | Захаров Юрий Валерьевич |
| 4. | Предоставление электроинструмента, обрезка кустов, спил деревьев | имущественное и трудовое участие | Запорожец Петр Иванович |
|  | Итого | 687190,50 |  |

\*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

\*\*В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения  о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый  объем средств | | Фактический  объем средств | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма,  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 833,0 | 100 | 687,2 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 578,7 | 84,2 | 578,6 | 84,2 |
| объем собственных средств местного бюджета | 132,8 | 8,2 | 56,5 | 8,2 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 91,5 | 5,7 | 39,2 | 5,7 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 30,0 | 1,9 | 12,9 | 1,9 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия по результатам проведения аукциона в электронной форме | | | |

5. Фотоматериалы\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Фотография объекта  до реализации  инициативного проекта | Фотография объекта  после реализации  инициативного проекта |
| 1. | <https://disk.yandex.ru/i/Sk9Xn6Lc5Orl7g> | <https://disk.yandex.ru/i/iq8oFtvpPvrn_A> |
| 2. | <https://disk.yandex.ru/i/74Yr3D9cjxftww> | <https://disk.yandex.ru/i/ypxHHcoVX9P5Fw> |
| 3. | <https://disk.yandex.ru/i/LE4bQ4JPvCpjcg> | <https://disk.yandex.ru/i/Gg_UmMJWFNEAZw> |
| 4. | <https://disk.yandex.ru/i/AtOr6l2rHbSrQg> | <https://disk.yandex.ru/i/bCcOul1mGSzMVg> |
| 5. | <https://disk.yandex.ru/i/qh6pIRqrWC8R3Q> | <https://disk.yandex.ru/i/1F8mH_zOCPV8rw> |

\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.