ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: Ростовская область, город Новошахтинск.

2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство площадки для отдыха, расположенной на земельном участке 17Г, по ул. Короленко в городе Новошахтинске Ростовской области, с кадастровым номером 61:56:0060239:528».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: проект не реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: не реализован.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен муниципальный контракт, заключенный 09.04.2024 с ИП Мальков В.Н., расторгнут в одностороннем порядке 04.06.2024, подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Муниципальный контракт, заключенный 09.07.2024 с ООО «Планета Бизнеса» (г. Уфа), расторгнут 14.10.2024, подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Направлено письмо №58/6490 от 31.10.2024 о внесении изменений в государственную программу Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» и в Соглашение №30-ИП от 17.05.2024 в части исключения реализации инициативного проекта «Благоустройство площадки для отдыха, расположенной на земельном участке 17 Г,по ул. Короленко в городе Новошахтинске Ростовской области» в 2024 году

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока 2025 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара  в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость  выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара  в рамках реализации инициативного проекта\* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
| 3. | - | - | - |
|  | Итого | - | - |

\*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

\*\*В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения  о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый  объем средств | | Фактический  объем средств | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма,  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в том числе: | 2 001,41 | 100 | - | - |
| Объем средств областного бюджета | 1 696 ,33 | 79,35 | - | - |
| Объем собственных средств местного бюджета | 165,73 | 14,14 | - | - |
| Объем инициативных платежей физических лиц | 128,85 | 6,02 | - | - |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 10,5 | 0,49 | - | - |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Проект не реализован | | | |

5. Фотоматериалы\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Фотография объекта  до реализации  инициативного проекта | Фотография объекта  после реализации  инициативного проекта |
| 1. | <https://disk.yandex.ru/i/fBmm812bgRHqlw> |  |

\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.