ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: город Новошахтинск.

2. Наименование инициативного проекта: «Обновление концертного зала (приобретение театральных кресел, кулис, задника, падуг, сценического покрытия и коврового покрытия) для МБУДО «Детская музыкальная школа» города Новошахтинска, распложенного по адресу: Ростовская область, город Новошахтинск, проспект Ленина,26.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: проект реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 27.02.2024-20.05.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен отсутствует.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока отсутствует.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара  в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость  выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара  в рамках реализации инициативного проекта\* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Театральные кресла | 689 535,00 | ООО «ОПТСНАБ» |
| 2. | Сценическое покрытие | 138 800,00 | ИП Русанов Роман Анатольевич |
| 3. | Ковровое покрытие | 98 000,00 | ИП Гевондян Анна Самвеловна |
| 4. | Кулисы, задник, падуги | 206 848,00 | ООО «Делина» |
|  | Итого | 1 133 183,00 |  |

\*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

\*\*В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения  о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый  объем средств | | Фактический  объем средств | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма,  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 1 744,9\* | 100 | 1 133,2 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 392,6 | 79,81 | 904,4 | 79,81 |
| объем собственных средств местного бюджета | 170,0 | 9,74 | 110,4 | 9,74 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 154,3 | 8,84 | 100,2 | 8,84 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 28,0 | 1,61 | 18,2 | 1,61 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия по результатам электронного аукциона  \*Областным законом Ростовской области от 25.07.2024 №154-ЗС субсидия уменьшена на 488,2 тыс.руб. | | | |

5. Фотоматериалы\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Фотография объекта  до реализации  инициативного проекта | Фотография объекта  после реализации  инициативного проекта |
| 1. | <https://cloud.mail.ru/public/YL55/qR2pJ4Ak5> | <https://cloud.mail.ru/public/9kM1/hnFxxtQ37> |

\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.