ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:                                        муниципальное образование «Город Новошахтинск».

2. Наименование инициативного проекта: Выполнение работ по объекту «Школа 40 – территория ЗДОРОВЬЯ», расположенному по улице Мичурина 52а/2-б в городе Новошахтинске Ростовской области для МБОУ СОШ № 40 г. Новошахтинска.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта:         реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 09.07.2021 г. - 27.08.2021 г.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: срок выполнения работ согласно контракта № 03583002143210000030001 от 09.07.2021 года - 09.08.2021 года, по факту работы выполнены 27.08.2021 года (акт о приемке выполненных работ от 27.08.2021 г.), в связи с заменой позиций проектно-сметного расчета (акт замены отдельных видов работ по объекту: «Выполнение работ по объекту «Школа 40 – территория ЗДОРОВЬЯ», расположенному по улице Мичурина 52а/2-б в городе Новошахтинске Ростовской области для МБОУ СОШ № 40 г. Новошахтинска» от 27.08.2021 г.)  и задержки доставки строительных материалов, а также погодных условий.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: 27.08.2021 года.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение работ по объекту «Школа 40 – территория ЗДОРОВЬЯ», расположенному по улице Мичурина 52а/2-б в городе Новошахтинске Ростовской области для МБОУ СОШ № 40 г. Новошахтинска | 1 995 945,95 | ИП Лебеденко Ольга Викторовна |
| 2. | Предоставление специализированной техники, 5 шт. | трудовое участие | ООО "Комфорт Сервис" |
| 3. | Предоставление топлива (бензин), 50 л. | имущественное участие | ИП Жукова Е.П. |
| 4. | Вывоз мусора | трудовое участие | ИП Ларская Е.П. |

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2001,1 | 100 | 1995,9 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1659,3 | 82,9 | 1658,6 | 83,1 |
| объем собственных средств местного бюджета | 191,8 | 9,6 | 189,6 | 9,5 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 120 | 6 | 117,8 | 5,9 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 30,0 | 1,5 | 29,9 | 1,5 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Применение понижающего коэффициента заказчика при приведении электронного аукциона |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | https://cloud.mail.ru/home/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20-%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2040%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA/ | https://cloud.mail.ru/home/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20-%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2040%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2040%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/ |

* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.