УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

Главы Администрации города

________________ М.Н. Пархоменко

14 марта 2025г.

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность руководителя) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе». | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.); начальник Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска (Коновалова Н.Г.); начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (Нечепуренко Т.И.) | 13,7 | - | - | 13,7 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Повышена энергетическая эффективность и снижено потребление энергоресурсов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.); начальник Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска (Коновалова Н.Г.); начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (Нечепуренко Т.И.) | 13,7 | - | - | 13,7 | - | - |
| 1.1.1. | - Контрольная точка 1.1.1 «Установлены/заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях» | Х | 01.12.2025 | Начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.); начальник Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска (Коновалова Н.Г.); начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (Нечепуренко Т.И.) | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффектив-ности инфраструктуры города» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | МКУ «УГХ» (Сидоряк О.А., заместитель директора МКУ «УГХ») | 2 734,6 | - | - | - | 2 734,6 |  |
| 2.1. | - Мероприятие (результат) 2.1 «Проведены энергоэффективные мероприятия при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Фонд капитального ремонта, собственники жилья | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.1. | - Контрольная точка 2.1.1.«Сформирован реестр многоквартирных домов по проведению капитального ремонта» | Х | 01.03.2025 | Фонд капитального ремонта, собственники жилья | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2 «Многоквартирные дома включены в областную про-грамм» | Х | 01.04.2025 | Фонд капитального ремонта, собственники жилья | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3 «Заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» | Х | 01.04.2025 | Фонд капитального ремонта, собственники жилья | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4 «Выполнены работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов» | Х | 01.10.2025 | Фонд капитального ремонта, собственники жилья | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.2 «Повышена энергетическая эффективность и снижено потребление электрической энергии в многоквартирных жилых домах» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Фонд капитального ремонта, собственники жилья | 2 200 | - | - | - | 2 200 |  |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.2.1 «Выявлены оборудования, подлежащие замене» | Х | 01.05.2025 | - Руководители управляющих компаний: - ООО «Жилкомсервис-Н» (директор Фостикова С.В.); - ООО «Партнер-1» (директор Абдуллаев Р.А.); - ООО «КомфортСервис» (директор Ерошенко Н.Н.); - ООО «Строитель+» (директор Галиулин Ш.А.); - ООО «Элитсервис» (директор Стына Т.В.); ООО «Управление микрорайонами города» (директор Медведева О.И.) | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2.2 «Произведена замена электросчётчиков и трансформатора тока» | Х | 01.08.2025 | - Руководители управляющих компаний: - ООО «Жилкомсервис-Н» (директор Фостикова С.В.); - ООО «Партнер-1» (директор Абдуллаев Р.А.); - ООО «КомфортСервис» (директор Ерошенко Н.Н.); - ООО «Строитель+» (директор Галиулин Ш.А.); - ООО «Элитсервис» (директор Стына Т.В.); ООО «Управление микрорайонами города» (директор Медведева О.И.) | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | - Мероприятие (результат) 2.3 «Установлены, проверены общедомовые приборы учета энергоресурсов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - Руководители управляющих компаний: - ООО «Жилкомсервис-Н» (директор Фостикова С.В.); - ООО «Партнер-1» (директор Абдуллаев Р.А.); - ООО «КомфортСервис» (директор Ерошенко Н.Н.); - ООО «Строитель+» (директор Галиулин Ш.А.); - ООО «Элитсервис» (директор Стына Т.В.); ООО «Управление микрорайонами города» (директор Медведева О.И.) | 534,6 | - | - | - | 534,6 |  |
| 2.3.1. | Контрольная точка 2.3.1 «Проведен мониторинг оснащенности многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды» | Х | 01.01.2025 | - Руководители управляющих компаний: - ООО «Жилкомсервис-Н» (директор Фостикова С.В.); - ООО «Партнер-1» (директор Абдуллаев Р.А.); - ООО «КомфортСервис» (директор Ерошенко Н.Н.); - ООО «Строитель+» (директор Галиулин Ш.А.); - ООО «Элитсервис» (директор Стына Т.В.); ООО «Управление микрорайонами города» (директор Медведева О.И.) | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2. | Контрольная точка 2.3.2 «Установлены/заменены коллективные (общедомовые) приборы учета потребляемых энергоресурсов и воды в многоквартирном жилищном фонде» | Х | 01.09.2025 | - Руководители управляющих компаний: - ООО «Жилкомсервис-Н» (директор Фостикова С.В.); - ООО «Партнер-1» (директор Абдуллаев Р.А.); - ООО «КомфортСервис» (директор Ерошенко Н.Н.); - ООО «Строитель+» (директор Галиулин Ш.А.); - ООО «Элитсервис» (директор Стына Т.В.); ООО «Управление микрорайонами города» (директор Медведева О.И.) | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | - Мероприятие (результат) 2.4 «Повышена энергоэффективность уличного освещения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - Руководители управляющих компаний: - ООО «Жилкомсервис-Н» (директор Фостикова С.В.); - ООО «Партнер-1» (директор Абдуллаев Р.А.); - ООО «КомфортСервис» (директор Ерошенко Н.Н.); - ООО «Строитель+» (директор Галиулин Ш.А.); - ООО «Элитсервис» (директор Стына Т.В.); ООО «Управление микрорайонами города» (директор Медведева О.И.) | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка 2.4.1 «Установлены энергосберегающие антивандальные светильники, оборудованные датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования» | Х | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | - Руководители управляющих компаний: - ООО «Жилкомсервис-Н» (директор Фостикова С.В.); - ООО «Партнер-1» (директор Абдуллаев Р.А.); - ООО «КомфортСервис» (директор Ерошенко Н.Н.); - ООО «Строитель+» (директор Галиулин Ш.А.); - ООО «Элитсервис» (директор Стына Т.В.); ООО «Управление микрорайонами города» (директор Медведева О.И.) | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.2. | Контрольная точка 2.4.2 «Произведена замена ламп накаливания и других не-эффективных элементов системы освещения, в том числе светильников на энергосберегающие» | Х | 01.07.2025 31.12.2025 | - Руководители управляющих компаний: - ООО «Жилкомсервис-Н» (директор Фостикова С.В.); - ООО «Партнер-1» (директор Абдуллаев Р.А.); - ООО «КомфортСервис» (директор Ерошенко Н.Н.); - ООО «Строитель+» (директор Галиулин Ш.А.); - ООО «Элитсервис» (директор Стына Т.В.); - ООО «Управление микрорайонами города» (директор Медведева О.И.) | - | - | - | - | - |  |
| 2.5.. | - Мероприятие (результат) 2.5. «Подключены жилые дома к системе газоснабжения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - Руководители управляющих компаний: - ООО «Жилкомсервис-Н» (директор Фостикова С.В.); - ООО «Партнер-1» (директор Абдуллаев Р.А.); - ООО «КомфортСервис» (директор Ерошенко Н.Н.); - ООО «Строитель+» (директор Галиулин Ш.А.); - ООО «Элитсервис» (директор Стына Т.В.); - ООО «Управление микрорайонами города» (директор Медведева О.И.) | - | - | - | - | - |  |
| 2.5.1. | - Контрольная точка 2.5.1 «Выполнена инвентаризация не газифицированных домов» | Х | 01.04.2025 | МКУ «УГХ | - | - | - | - | - |  |
| 2.5.2. | - Контрольная точка 2.5.2 «Проведено информирование населения о возможности подачи заявок о социальной газификации». | Х | 01.07.2025 31.12.2025 | МКУ «УГХ | - | - | - | - | - |  |
| 2.5.3. | - Контрольная точка 2.5.3 «Доведена до сведения граждан информация о предоставлении мер социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан» | Х | 01.07.2025 31.12.2025 | МКУ «УГХ | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 2 748,3 | - | - | 13,7 | 2734,6 |  |
|  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.); начальник Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска (Коновалова Н.Г.); начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (Нечепуренко Т.И.) | 13,7 | - | - | 13,7 |  |  |
|  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - Руководители управляющих компаний: - ООО «Жилкомсервис-Н» (директор Фостикова С.В.); - ООО «Партнер-1» (директор Абдуллаев Р.А.); - ООО «КомфортСервис» (директор Ерошенко Н.Н.); - ООО «Строитель+» (директор Галиулин Ш.А.); - ООО «Элитсервис» (директор Стына Т.В.); ООО «Управление микрорайонами города» (директор Медведева О.И.) | 2 734,6 | - | - | - | 2734,6 |  |

Заместитель директора

МКУ города Новошахтинска

«Управление городского хозяйства»								               Сидоряк О.А.