ПАСПОРТ

муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | – муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – программа) |
| Ответственный  исполнитель программы | – муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее − МКУ «УГХ») |
| Соисполнители программы | – Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее − МБУ «ССВПД») (до 26.05.2020 включительно);  муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление похоронного дела» (далее − МКУ «УПД») (с 27.05.2020 до 24.06.2021) |
| Участники программы | – управляющие и обслуживающие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, собственники помещений многоквартирных домов, муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление капитального строительства» (далее – МКУ г. Новошахтинска «УКС»), Администрация города, Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска (далее – КУИ Администрации города) |
| Подпрограммы  программы | – подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов»;  подпрограмма № 2 «Благоустройство города»;  подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города»;  подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ»;  подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города»;  подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» |
| Программно-целевые  инструменты программы | – отсутствуют |
| Цели программы | – обеспечение бесперебойности и рост качества жилищно-коммуналь-ных услуг;  создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения города;  снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду |
| Задачи программы | – повышение качества питьевой воды;  модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения города;  превращение городской среды в один из факторов привлекательности города |
| Целевые показатели программы | – доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами;  доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из си стем централизованного водоснабжения;  доля освещенных улиц города;  доля охвата населения услугой по сбору и вывозу твердых коммуналь ных отходов |
| Этапы и сроки реализации программы | –  - 2019 - 2030 годы;  этапы реализации программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение программы | – общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 − 2030 годах, составляет всего 1 431 679,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2019 год – 76 064,9 тыс. руб.;  2020 год – 165 882,4 тыс. руб.;  2021 год – 449 571,2 тыс. руб.;  2022 год – 231 886,0 тыс. руб.;  2023 год – 36 638,9 тыс. руб.;  2024 год – 36 638,9 тыс. руб.;  2025 год – 64 096,5 тыс. руб.;  2026 год – 68 555,5 тыс. руб.;  2027 год – 70 772,2 тыс. руб.;  2028 год – 73 358,9 тыс. руб.;  2029 год – 77 126,1 тыс. руб.;  2030 год – 81 087,5 тыс. руб.;  из них:  средства федерального бюджета – 419 576,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 70 450,8 тыс. руб.;  2021 год – 245 924,9 тыс. руб.;  2022 год – 103 200,3 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 213 304,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2019 год – 10 971,0 тыс. руб.;  2020 год – 27 852,9 тыс. руб.;  2021 год – 108 542,4 тыс. руб.;  2022 год – 54 587,5 тыс. руб.;  2023 год – 3 713,7 тыс. руб.;  2024 год – 3 713,7 тыс. руб.;  2025 год − 653,8 тыс. руб.;  2026 год – 653,8 тыс. руб.;  2027 год – 653,8 тыс. руб.;  2028 год – 653,8 тыс. руб.;  2029 год – 653,8 тыс. руб.;  2030 год − 653,8 тыс. руб.;  средства бюджета города – 798 458,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2019 год – 64 845,1 тыс. руб.;  2020 год – 67 487,2 тыс. руб.;  2021 год – 95 103,9 тыс. руб.;  2022 год – 74 098,2 тыс. руб.;  2023 год – 32 925,2 тыс. руб.;  2024 год – 32 925,2 тыс. руб.;  2025 год – 63 442,7 тыс. руб.;  2026 год – 67 901,7 тыс. руб.;  2027 год – 70 118,4 тыс. руб.;  2028 год – 72 705,1 тыс. руб.;  2029 год – 76 472,3 тыс. руб.;  2030 год – 80 433,7 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 340,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2019 год – 248,8 тыс. руб.;  2020 год – 91,5 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.» |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – повышение удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания;  снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;  улучшение санитарной и эпидемиологической обстановки в городе;  улучшение экологической ситуации в городе |

ПАСПОРТ

подпрограммы № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы № 1 | – капитальный ремонт многоквартирных домов (далее – подпрограмма № 1) |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы № 1 | – МКУ «УГХ» |
| Участники  подпрограммы № 1 | – управляющие и обслуживающие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, собственники помещений многоквартирных домов |
| Программно-целевые  инструменты  подпрограммы № 1 | – отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 1 | – эффективное управление многоквартирными домами |
| Задачи подпрограммы  № 1 | – улучшение качества жилищного фонда;  повышение грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части знания прав и обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома |
| Целевые показатели подпрограммы № 1 | – количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 1 | – 2019 – 2030 годы;  этапы реализации подпрограммы № 1 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2019 − 2030 годах, составляет всего 40 350,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1:  2019 год – 5 270,1 тыс. руб.;  2020 год – 4 747,9 тыс. руб.;  2021 год – 4 382,6 тыс. руб.;  2022 год – 4 709,8 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год − 3 540,0 тыс. руб.;  2026 год – 3 540,0 тыс. руб.;  2027 год – 3 540,0 тыс. руб.;  2028 год – 3 540,0 тыс. руб.;  2029 год – 3 540,0 тыс. руб.;  2030 год − 3 540,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1 | – приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями;  повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства |

ПАСПОРТ

подпрограммы № 2 «Благоустройство города»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы № 2 | – благоустройство города (далее – подпрограмма № 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 2 | – МКУ «УГХ» |
| Участники  подпрограммы № 2 | – отсутствуют |
| Программно-целевые  инструменты  подпрограммы № 2 | – отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 2 | – формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования |
| Задачи подпрограммы  № 2 | – создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения |
| Целевые показатели  подпрограммы № 2 | – площадь городской территории, подлежащая санитарной уборке и содержанию |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 2 | – 2019 − 2030 годы;  этапы реализации подпрограммы № 2 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 | - общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2019 − 2030 годах, составляет всего 346 839,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:  2019 год – 28 213,2 тыс. руб.;  2020 год – 19 645,1 тыс. руб.;  2021 год – 21 591,1 тыс. руб.;  2022 год – 18 919,2 тыс. руб.;  2023 год – 12 699,3 тыс. руб.;  2024 год – 12 670,4 тыс. руб.;  2025 год − 30 447,3 тыс. руб.;  2026 год – 34 906,3 тыс. руб.;  2027 год – 37 123,0 тыс. руб.;  2028 год – 39 709,7 тыс. руб.;  2029 год – 43 476,9 тыс. руб.;  2030 год − 47 438,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты  реализации  подпрограммы № 2 | – обеспечение на территории города комфортного и безопасного отдыха граждан;  благоустройство мест общего пользования;  создание современного облика города |

ПАСПОРТ

подпрограммы № 3 «Создание условий для обеспечения качественными

коммунальными услугами населения города»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы № 3 | – создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города (далее – подпрограмма № 3) |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы № 3 | – МКУ «УГХ» |
| Участники  подпрограммы № 3 | - МКУ г. Новошахтинска «УКС», Администрация города, КУИ Администрации города |
| Программно-целевые  инструменты подпрограммы № 3 | – отсутствуют |
| Целевые показатели подпрограммы № 3 | – количество аварий в сфере ЖКХ;  доля потерь воды;  уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоотведением;  доля котельных, работающих на газообразном топливе;  доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;  количество приобретаемой техники;  доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| Задачи подпрограммы № 3 | – реализация инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства и объектов теплоэнергетики |
| Целевые показатели  подпрограммы № 3 | – количество аварий в сфере ЖКХ;  доля потерь воды;  уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоотведением;  доля котельных, работающих на газообразном топливе;  доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;  количество приобретаемой техники |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 3 | – 2019 − 2030 годы;  этапы реализации подпрограммы № 3 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 3 в 2019 − 2030 годах, составляет всего 680 710,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 3:  2019 год – 12 657,2 тыс. руб.;  2020 год – 105 997,7 тыс. руб.;  2021 год – 384 935,7 тыс. руб.;  2022 год – 164 631,3 тыс. руб.;  2023 год – 4 076,6 тыс. руб.;  2024 год – 4 076,6 тыс. руб.;  2025 год − 722,5 тыс. руб.;  2026 год – 722,5 тыс. руб.;  2027 год – 722,5 тыс. руб.;  2028 год – 722,5 тыс. руб.;  2029 год – 722,5 тыс. руб.;  2030 год − 722,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы № 3 | – улучшение технического состояния сетей коммунальной инфраструктуры города |

ПАСПОРТ

подпрограммы № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских

кладбищ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы № 4 | – благоустройство и содержание территорий городских кладбищ (далее − подпрограмма № 4) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 4 | – МБУ «ССВПД») (до 26.05.2020 включительно);  МКУ «УПД») (с 27.05.2020 до 24.06.2021);  МКУ «УГХ» |
| Участники  подпрограммы № 4 | – отсутствуют |
| Программно-целевые  инструменты  подпрограммы № 4 | – отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 4 | – улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий кладбищ |
| Задачи подпрограммы № 4 | – организация оказания ритуальных услуг |
| Целевые показатели  подпрограммы № 4 | – территория городских кладбищ, подлежащая содержанию и благоустройству |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 4 | – 2019 − 2030 годы;  этапы реализации подпрограммы № 4 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 4 в 2019 − 2030 годах, составляет всего 126 909,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 4:  2019 год – 14 133,1 тыс. руб.;  2020 год – 17 334,5 тыс. руб.;  2021 год – 9 492,1 тыс. руб.;  2022 год – 2 000,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год − 13 991,6 тыс. руб.;  2026 год – 13 991,6 тыс. руб.;  2027 год – 13 991,6 тыс. руб.;  2028 год – 13 991,6 тыс. руб.;  2029 год – 13 991,6 тыс. руб.;  2030 год − 13 991,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы № 4 | – приведение территорий городских кладбищ в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических норм;  благоустройство кладбищ города |

ПАСПОРТ

подпрограммы № 5 «Управление в сфере

жилищно-коммунального хозяйства города»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы № 5 | – управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города (далее − подпрограмма № 5) |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы № 5 | – МКУ «УГХ» |
| Участники  подпрограммы № 5 | – отсутствуют |
| Программно-целевые  инструменты  подпрограммы № 5 | – отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 5 | – обеспечение эффективной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи подпрограммы № 5 | – создание условий для повышения качества выполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города |
| Целевые показатели  подпрограммы № 5 | – уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 5 | – 2019 − 2030 годы;  этапы реализации подпрограммы № 5 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 5 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 5 в 2019 − 2030 годах, составляет всего 220 187,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 5:  2019 год – 15 136,7 тыс. руб.;  2020 год – 17 027,8 тыс. руб.;  2021 год – 27 146,8 тыс. руб.;  2022 год – 39 858,2 тыс. руб.;  2023 год – 19 863,0 тыс. руб.;  2024 год – 19 891,9 тыс. руб.;  2025 год − 13 543,8 тыс. руб.;  2026 год – 13 543,8 тыс. руб.;  2027 год – 13 543,8 тыс. руб.;  2028 год – 13 543,8 тыс. руб.;  2029 год – 13 543,8 тыс. руб.;  2030 год − 13 543,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы № 5 | – реализация полномочий Администрации города в сфере жилищно-коммунального хозяйства |

ПАСПОРТ

подпрограммы № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы № 6 | – охрана окружающей среды и природных ресурсов (далее – подпрограмма № 6) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 6 | – МКУ «УГХ |
| Участники подпрограммы № 6 | – отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 6 | – отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 6 | – сохранение природных и лесных ресурсов |
| Задачи подпрограммы  № 6 | – организация и проведение лесохозяйственных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом;  обеспечение защищенности окружающей среды посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду |
| Целевые показатели  подпрограммы № 6 | – доля ликвидированных свалочных очагов по отношению к выявленным;  доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения города;  лесистость территории города |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 6 | – 2019 – 2030 годы;  этапы реализации подпрограммы № 6 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 6 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 6 в 2019 − 2030 годах, составляет всего 16 682,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 6:  2019 год – 654,6 тыс. руб.;  2020 год – 1 129,4 тыс. руб.;  2021 год – 2 022,9 тыс. руб.;  2022 год – 1 767,5 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год − 1 851,3 тыс. руб.;  2026 год – 1 851,3 тыс. руб.;  2027 год – 1 851,3 тыс. руб.;  2028 год – 1 851,3 тыс. руб.;  2029 год – 1 851,3 тыс. руб.;  2030 год − 1 851,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 6 | – улучшение качества лесов и повышение их продуктивности;  формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения города Новошахтинска |

Приоритеты и цели в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства города

Основными приоритетами политики в сфере развития жилищно-коммуналь-ного хозяйства и благоустройства города являются:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

повышение уровня благоустройства территории города.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Новошахтинска до 2030 года целью развития жилищно-коммунальной сферы является развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения и превращение городской среды в один из факторов привлекательности города.

Достижение поставленной цели будет обеспечено за счет следующих мероприятий:

информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и условий проведения капитального ремонта, в том числе освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций;

участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту многоквартирных домов за муниципальную собственность;

организация и заключение концессионных соглашений в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства;

строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

принятие мер по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги в пределах установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги;

участие в федеральных и областных государственных программах.

Методика оценки эффективности программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле:

Е= F' / N'\*100%

где:

E − эффективность реализации программы (подпрограммы);

F' − фактическое значение i-го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы (подпрограммы);

N' − плановое значение i-го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой (подпрограммой).

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в приложениях № 3 и № 4 к настоящей программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф / Фп \* 100%

где:

Уэф − уровень исполнения финансирования программы (подпрограммы) за отчетный период, процент;

Фф − фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы (подпрограммы), тыс. руб.;

Фп − плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

1) достигнуты целевые показатели программы в объеме 80 процентов и выше от общего количества показателей, с наименьшим объемом средств, предусмотренных на ее реализацию. При этом процент освоения средств не должен быть ниже 80 процентов − программа (подпрограмма) считается эффективной;

2) достигнуты целевые показатели программы в объеме от 50 процентов и выше от общего количества показателей, с объемом средств, предусмотренных программой, – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;

3) заданные целевые показатели программы выполнены в объеме от 50 до 79 процентов от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объеме от 60 процентов и выше – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;

4) в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.

Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Расходы бюджета города на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 4 к настоящей программе.

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, указана в приложении № 5 к настоящей программе.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами»

СВЕДЕНИЯ

о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (наименование) | Вид  показателя | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | статистический | процент | 99,74 | 99,48 | 99,5 | 98,28 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ведомственный | процент | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 70,5 | 8,12 | 11,02 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 |
| 3. | Доля освещенных улиц города | ведомственный | процент | 42,8 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| 4. | Доля охвата населения услугой по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов | ведомственный | процент | 60,9 | 61,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | ведомственный | человек | 1 090 | 1 200 | 1 300 | 1 350 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
|  | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Площадь городской территории, подлежащая санитарной уборке и содержанию | ведомственный | тыс. кв. м | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
|  | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Количество аварий в сфере ЖКХ | ведомственный | единиц | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Доля потерь воды | статистический | процент | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 54,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 27,0 | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 |
| 9. | Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоотведением | ведомственный | процент | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 50,0 |
| 10. | Доля котельных, работающих на газообразном топливе | ведомственный | процент | 70,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | ведомственный | процент | 8,50 | 8,40 | 8,30 | 8,20 | 8,15 | 8,10 | 8,05 | 8,00 | 7,95 | 7,90 | 7,85 | 7,80 | 7,75 | 7,70 |
| 12. | Количество приобретаемой техники | ведомственный | единиц | − | − | 1 | − | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 13. | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ведомственный | процент | − | − | − | − | 8,12 | 11,02 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 |
|  | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Территории городских кладбищ, подлежащие содержанию и благоустройству | ведомственный | кв. м | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 |
|  | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд | ведомственный | процент | 1,53 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,57 |
|  | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Доля ликвидированных свалочных очагов по отношению к выявленным | ведомственный | процент | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 | 84 | 87 |
| 17. | Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения города | ведомственный | процент | 14,30 | 14,36 | 14,42 | 14,48 | 14,54 | 14,60 | 14,66 | 14,72 | 14,78 | 14,84 | 14,90 | 14,96 | 15,02 | 15,08 |
| 18. | Лесистость территории города | ведомственный | процент | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 19. | Наличие проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения | ведомственный | единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к муниципальной программе города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  приоритетного  мероприятия,  мероприятия  подпрограммы | Соисполнитель, участник,  ответственный за  исполнение  основного мероприятия,  приоритетного  мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации  основного мероприятия,  приоритетного  мероприятия, мероприятия  подпрограммы | Связь с  показателями  программы  (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 1 «Эффективное управление многоквартирными домами» | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы № 1 «Улучшение качества жилищного фонда» | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда | МКУ «УГХ»;  управляющие и обслуживающие организации;  товарищества собственников жилья (далее − ТСЖ);  жилищно-строительные кооперативы (далее − ЖСК);  собственники помещений многоквартирных домов | 2019 | 2030 | Повышение комфортности и безопасности условий проживания в многоквартирных домах | Ухудшение технического состояния многоквартирных домов, что приводит к избыточному потреблению энергетических ресурсов, в перспективе способствует росту стоимости жилищно-коммунальных услуг и увеличению расходов на восстановительные работы | Влияет на показатель 1 |
| 1) | мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | повышение комфортности и безопасности условий проживания в многоквартирных домах | ухудшение технического состояния многоквартирных домов, что приводит к избыточному потреблению энергетических ресурсов, в перспективе способствует росту стоимости жилищно-коммунальных услуг и увеличению расходов на восстановительные работы | влияет на показатель 1 |
| 2) | мероприятие. Осуществление функций наймодателя в отношении муниципального жилищного фонда | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | улучшение технического состояния муниципальных жилых помещений | ухудшение технического состояния муниципальных жилых помещений, что приведет к увеличению расходов на восстановление | влияет на показатель 1 |
| 3) | мероприятие. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов | МКУ «УГХ» | 2020 | 2030 | сбор и учет информации для инвентаризации жилого фонда города | ухудшение показателя эффективности деятельности органа местного самоуправления | влияет на показатель 1 |
| 1.2. | Задача 2 подпрограммы № 1 «Повышение грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части знания прав и  обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома» | | | | | | |
| 1.2.1. | Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | МКУ «УГХ»;  управляющие и обслуживающие организации; ТСЖ;  ЖСК | 2019 | 2030 | Создание условий для управления многоквартирными домами, проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Низкая самоорганизация собственников жилых помещений в вопросах организации и проведения капитального ремонта | Влияет на показатели 1, 5 |
| 1) | мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | МКУ «УГХ»; управляющие и обслуживающие организации; ТСЖ;  ЖСК | 2019 | 2030 | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | низкая самоорганизация собственников жилых помещений в вопросах управления многоквартирными домами | влияет на показатель 1 |
| 2) | мероприятие. Проведение обучающих семинаров | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | низкая самоорганизация собственников жилых помещений в вопросах управления многоквартирными домами | влияет на показатель 5 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 2 «Формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования» | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы № 2 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения» | | | | | | |
| 2.1.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Благоустройство мест общего пользования | Ухудшение санитарного состояния территории города | Влияет на показатели 3, 4, 6 |
| 1) | мероприятие. Освещение улиц и дорог города | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог | недостаточное обеспечение освещенности улиц в вечернее и ночное время | влияет на показатель 3 |
| 2) | мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | улучшение санитарного состояния территории города | загрязнение городской территории | влияет на показатель 6 |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 3 «Повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на территории города» | | | | | | |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы № 3 «Реализации инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства и объектов теплоэнергетики» | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города | МКУ «УГХ»;  МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры | Ухудшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Влияет на показатели 2, 7, 8, 9, 10,13 |
| 1) | мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | МКУ «УГХ»;  МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2020 | 2025 | наличие документации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | отсутствие возможности проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | влияет на показатели 2, 9,13 |
| 2) | мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | МКУ «УГХ»;  МКУ г. Новошахтинска «УКС»;  Администрация города | 2019 | 2021 | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | потери коммунальных ресурсов | влияет на показатели 2, 10, 11,13 |
| 3) | приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | МКУ «УГХ»;  МКУ г. Новошахтинска «УКС»;  Администрация города, КУИ Администрации города | 2019 | 2021 | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | потери коммунальных ресурсов | влияет на показатели 2, 10, 11,13 |
| 4) | мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | МКУ «УГХ» | 2020 | 2025 | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | потери коммунальных ресурсов | влияет на показатели 2, 7, 8, 11,13 |
| 5) | мероприятие. Приобретение коммунальной техники | МКУ «УГХ» | 2019 | 2021 | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | потери коммунальных ресурсов | влияет на показатель 7,12 |
| 3.1.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Превышение размера платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Влияет на показатель 2,13 |
| 1) | мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммуналь-ного хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | снижение размера платы граждан за коммунальные услуги | рост тарифов на коммунальные услуги для населения | влияет на показатель 2,13 |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 4 «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий кладбищ» | | | | | | |
| 4.1. | Задача 1 подпрограммы № 4 «Организация оказания ритуальных услуг» | | | | | | |
| 4.1.1. | Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | МБУ «ССВПД» (до 26.05.2020 включительно);  МКУ «УПД» (с 27.05.2020 до 24.06.2021);  МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Оказание ритуальных услуг, благоустройство городских кладбищ | Загрязнение городских кладбищ | Влияет на показатель 14 |
| 1) | мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | МБУ «ССВПД» (до 26.05.2020 включительно);  МКУ «УПД» (с 27.05.2020 до 24.06.2021);  МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | приведение территорий городских действующих кладбищ в соответствие с требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | жалобы населения на качество содержания территорий кладбищ | влияет на показатель 14 |
| 2) | мероприятие. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | МБУ «ССВПД» (до 26.05.2020 включительно;  МКУ «УПД» (с 27.05.2020 до 24.06.2021);  МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | оказание ритуальных услуг | снижение качества предоставляемых ритуальных услуг | влияет на показатель 14 |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 5 «Обеспечение эффективной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | |
| 5.1. | Задача 1 подпрограммы № 5 «Создание условий для повышения качества выполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства  на территории города» | | | | | | |
| 5.1.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещении заказов для муниципальных нужд | Снижение качества предоставляемых услуг | Влияет на показатель 15 |
| 1) | мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-комму-нального хозяйства, размещении заказов для муниципальных нужд | снижение качества предоставляемых услуг | влияет на показатель 15 |
| 2) | мероприятие. Расходы на эксплуатацию зданий | МКУ «УГХ» | 2019 | 2021 | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-комму-нального хозяйства, размещении заказов для муниципальных нужд | снижение качества предоставляемых услуг | влияет на показатель 15 |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 6 «Сохранение природных и лесных ресурсов» | | | | | | |
| 6.1. | Задача 1 подпрограммы № 6 «Организация и проведение лесохозяйственных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом» | | | | | | |
| 6.1.1. | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Предупреждение лесных пожаров, улучшение санитарного состояния лесов, лесовосстановление | Увеличение доли площади покрытых лесной растительностью земель, пройденных лесными пожарами, увеличение гибели лесов в связи с ухудшением санитарного состояния лесов, снижение лесистости территории города | Влияет на показатели 16, 18 |
| 1) | мероприятие. Охрана лесов от пожаров | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | предупреждение лесных пожаров | увеличение доли площади покрытых лесной растительностью земель, пройденных лесными пожарами | влияет на показатель 18 |
| 2) | мероприятие. Благоустройство лесов | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | улучшение санитарного состояния лесов | увеличение гибели лесов в связи с ухудшением санитарного состояния лесов | влияет на показатель 18 |
| 3) | мероприятие. Выполнение лесоустроительных работ и разработка лесохозяйственного регламента | МКУ «УГХ» | 2020 | 2030 | улучшение санитарного состояния лесов | увеличение гибели лесов в связи с ухудшением санитарного состояния лесов | влияет на показатель 18 |
| 6.2. | Задача 2 подпрограммы № 6 «Обеспечение защищенности окружающей среды посредством снижения негативного воздействия  на окружающую среду» | | | | | | |
| 6.2.1. | Основное мероприятие. Организация мероприятий по охране окружающей среды | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | Ухудшение санитарного состояния территории города, возникновение несанкционированных свалочных очагов, нерациональное использование природных ресурсов. Снижение экологической культуры населения | Влияет на показатели 4, 17 |
| 1) | мероприятие. Координация деятельности в проведении Дней защиты от экологической опасности | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | ухудшение санитарного состояния территории города, возникновение несанкционированных свалочных очагов, нерациональное использование природных ресурсов. Снижение экологической культуры населения | влияет на показатель 17 |
| 2) | мероприятие. Освещение экологических проблем, проводимых мероприятий экологической направленности в средствах массовой информации | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | снижение экологической культуры населения | влияет на показатели 4, 17 |
| 6.2.2. | Основное мероприятие. Мероприятия, связанные с гидротехническими сооружениями | МКУ «УГХ» | 2019 | 2021 | Наличие документации для проведения работ по эксплуатации и содержанию гидротехнических сооружений | Ухудшение экологической ситуации в городе | Влияет на показатель 17 |
| 1) | мероприятие. Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений | МКУ «УГХ» | 2019 | 2021 | определение класса опасности гидротехнического сооружения | ухудшение экологической ситуации в городе | влияет на показатель 17 |
| 6.2.3. | Основное мероприятие.  Водоохранные мероприятия | МКУ «УГХ» | 2021 | 2021 | Защита источников водоснабжения и водопроводных сооружений от различных загрязнений | Загрязнение источников водоснабжения | Влияет на показатель 19 |
| 1) | мероприятие. Разработка проекта зон санитарной охраны | МКУ «УГХ» | 2021 | 2021 | защита источников водоснабжения и водопроводных сооружений от различных загрязнений | загрязнение источников водоснабжения | влияет на показатель 19 |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами»

РАСХОДЫ

бюджета города на реализацию программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы<1> | Ответственный  исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной  классификации | | | | Объем расходов, всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 1 431 338,7 | 75 816,1 | 165 790,9 | 449 571,2 | 231 886,0 | 36 638,9 | 36 638,9 | 64 096,5 | 68 555,5 | 70 772,2 | 73 358,9 | 77 126,1 | 81 087,5 |
| МКУ «УГХ» | х | х | х | х | 1 391 683,2 | 61 931,8 | 148 547,9 | 441 243,0 | 231 686,0 | 36 638,9 | 36 638,9 | 64 096,5 | 68 555,5 | 70 772,2 | 73 358,9 | 77 126,1 | 81 087,5 |
| МБУ «ССВПД» (до 26.05.2020 включительно) | х | х | х | х | 22 464,5 | 13 884,3 | 8 580,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МКУ «УПД» (с 27.05.2020 до 24.06.2021) | х | х | х | х | 16 391,0 | - | 8 662,8 | 7 728,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | КУИ Администрации города | х | х | х | х | 800,0 | - | - | 600,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | МКУ «УГХ» всего, в том числе: | х | х | х | х | 40 350,4 | 5 270,1 | 4 747,9 | 4 382,6 | 4 709,8 | - | - | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 |
| МКУ «УГХ» | х | х | х | х | 40 350,4 | 5 270,1 | 4 747,9 | 4 382,6 | 4 709,8 | - | - | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 |
| ОМ. Улучшение технического состояния жилищного фонда | МКУ «УГХ» | х | х | х | х | 40 350,4 | 5 270,1 | 4 747,9 | 4 382,6 | 4 709,8 | - | - | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 |
| М. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | МКУ «УГХ» | 902 | 0501 | 5710123320 | 240 | 27 280,6 | 2 782,1 | 3 155,9 | 2 945,0 | 3 157,6 | - | - | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 |
| М. Осуществление функций наймодателя в отношении муниципального жилищного фонда | МКУ «УГХ» | 902 | 0501 | 5710123330 | 240 | 13 042,0 | 2 488,0 | 1 564,2 | 1 437,6 | 1 552,2 | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| М. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов | МКУ «УГХ» | 902 | 0501 | 5710123360 | 240 | 27,8 | - | 27,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» | МКУ «УГХ» всего, в том числе: | х | х | х | х | 346 839,8 | 28 213,2 | 19 645,1 | 21 591,1 | 18 919,2 | 12 699,3 | 12 670,4 | 30 447,3 | 34 906,3 | 37 123,0 | 39 709,7 | 43 476,9 | 47 438,3 |
| МКУ «УГХ» | х | х | х | х | 346 839,8 | 28 213,2 | 19 645,1 | 21 591,1 | 18 919,2 | 12 699,3 | 12 670,4 | 30 447,3 | 34 906,3 | 37 123,0 | 39 709,7 | 43 476,9 | 47 438,3 |
| ОМ. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | МКУ «УГХ» | х | х | х | х | 346 839,8 | 28 213,2 | 19 645,1 | 21 591,1 | 18 919,2 | 12 699,3 | 12 670,4 | 30 447,3 | 34 906,3 | 37 123,0 | 39 709,7 | 43 476,9 | 47 438,3 |
| М. Освещение улиц и дорог города | МКУ «УГХ» | 902 | 0503 | 5720124020 | 240 | 229 061,6 | 18 774,6 | 10 059,5 | 8 466,9 | 8 219,2 | 12 699,3 | 12 670,4 | 17 959,0 | 22 418,0 | 24 634,7 | 27 221,4 | 30 988,6 | 34 950,0 |
| М. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | МКУ «УГХ» | 902 | 0503 | 5720124030 | 240 | 117 228,9 | 9 438,6 | 9 036,3 | 13 124,2 | 10 700,0 | - | - | 12 488,3 | 12 488,3 | 12 488,3 | 12 488,3 | 12 488,3 | 12 488,3 |
| 902 | 0503 | 5720125000 | 240 | 549,3 | - | 549,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 902 | 0503 | 5720124030 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | МКУ «УГХ»; МКУ г. Новошахтинска «УКС»; Администрация города; КУИ Администрации города всего, в том числе: | х | х | х | х | 680 710,1 | 12 657,2 | 105 997,7 | 384 935,7 | 164 631,3 | 4 076,6 | 4 076,6 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 |
| МКУ «УГХ» | х | х | х | х | 679 910,1 | 12 657,2 | 105 997,7 | 384 335,7 | 164 431,3 | 4 076,6 | 4 076,6 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 |
| КУИ Администрации города | х | х | х | х | 800,0 | - | - | 600,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города | МКУ «УГХ»; МКУ г. Новошахтинска «УКС»;  Администрация города всего, в том числе: | х | х | х | х | 642 573,9 | 3 519,5 | 97 162,3 | 381 337,4 | 160 554,7 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| М. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | МКУ «УГХ»; МКУ г. Новошахтинска «УКС»;  Администрация города | 902 | 0502 | 5730123310 | 240 | 94,0 | - | 94,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 902 | 0502 | 5730123310 | 410 | 310,0 | - | 310,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| М. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | МКУ «УГХ»; МКУ г. Новошахтинска «УКС»;  Администрация города | 902 | 0502 | 5730123370 | 240 | 45,0 | 45,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 902 | 0502 | 5730123370 | 410 | 488,0 | 488,0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ПМ. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | МКУ «УГХ»; МКУ г. Новошахтинска «УКС»;  Администрация города; КУИ Администрации города | 902 | 0502 | 573G552430 | 410 | 72 039,8 | - | 72 039,8 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 902 | 0502 | 573F552430 | 410 | 399 415,3 | - | - | 293 903,0 | 105 512,3 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 902 | 0502 | 573G599970 | 410 | 4 253,7 | - | 4 253,7 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 902 | 0502 | 573F599970 | 410 | 18 532,7 | - | - | 18 522,3 | 10,4 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 902 | 0412 | 573F599970 | 240 | 600,0 | - | - | 600,0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 902 | 0113 | 5730199970 | 240 | 200,0 | - | - | - | 200,0 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 902 | 0502 | 5730199970 | 410 | 1 300,0 | - | - | - | 1 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| М. Приобретение коммунальной техники | МКУ «УГХ» | 902 | 0502 | 57301S4430 | 240 | 27 147,5 | 2 986,5 | - | 17 046,7 | 7 114,3 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| М. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | МКУ «УГХ»; МКУ г. Новошахтинска | 902 | 0502 | 57301S3210 | 240 | 118 147,9 | - | 20 464,8 | 51 265,4 | 46 417,7 | − | − | − | − | − | − | − |  |
| ОМ. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | МКУ «УГХ» | х | х | х | х | 38 136,2 | 9 137,7 | 8 835,4 | 3 598,3 | 4 076,6 | 4 076,6 | 4 076,6 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 |
| М. Возмещение предприятиям жилищно-коммуналь-ного хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | МКУ «УГХ» | 902 | 0502 | 57302S3660 | 810 | 38 136,2 | 9 137,7 | 8 835,4 | 3 598,3 | 4 076,6 | 4 076,6 | 4 076,6 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 |
| Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | МБУ «ССВПД»; МКУ «УПД»; МКУ «УГХ» всего, в том числе: | х | х | х | х | 126 569,0 | 13 884,3 | 17 243,0 | 9 492,1 | 2 000,0 | - | - | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 |
| МБУ «ССВПД» (до 26.05.2020 включительно) | х | х | х | х | 22 464,5 | 13 884,3 | 8 580,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МКУ «УПД» (с 27.05.2020 до 24.06.2021) | х | х | х | х | 16 391,0 | - | 8 662,8 | 7 728,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МКУ «УГХ» | х | х | х | х | 87 713,5 | - | - | 1 763,9 | 2 000,0 | - | - | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 |
| ОМ. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | МБУ «ССВПД» | х | х | х | х | 22 464,5 | 13 884,3 | 8 580,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МКУ «УПД» | х | х | х | х | 16 391,0 | - | 8 662,8 | 7 728,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МКУ «УГХ» | х | х | х | х | 87 713,5 | - | - | 1 763,9 | 2 000,0 | - | - | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 |
| М. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | МБУ «ССВПД» | 902 | 0503 | 5740100590 | 610 | 19 532,0 | 11 509,2 | 8 022,8 | − | − | - | − | - | − | - | − | - | − |
| 902 | 0503 | 574010059Z | 610 | 1 393,7 | 1 393,7 | − | − | − | - | − | - | − | - | − | - | − |
| МКУ «УПД» | 902 | 0503 | 5740100590 | 850 | 13 828,9 | - | 6 500,2 | 7 328,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 902 | 0503 | 5740100590 | 240 | 1 093,2 | - | 1 093,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МКУ «УГХ» | 902 | 0503 | 5740124031 | 240 | 78 759,9 | - | - | 1 703,9 | 1 900,0 | - | - | 12 526,0 | 12 526,0 | 12 526,0 | 12 526,0 | 12 526,0 | 12 526,0 |
| М. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | МБУ «ССВПД» | 902 | 0503 | 5740100590 | 610 | 981,4 | 981,4 | − | − | − | - | − | - | − | - | − | - | − |
| 902 | 0503 | 574010059Z | 610 | 557,3 | − | 557,3 | - | - | - | − | - | − | - | − | - | − |
| МКУ «УПД» | 902 | 0503 | 5740100590 | 110 | 1 341,3 | - | 963,8 | 377,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МКУ «УПД» | 902 | 0503 | 5740100590 | 240 | 127,7 | - | 105,7 | 22,0 | - | - | − | - | − | - | − | - | − |
| МКУ «УГХ» | 902 | 0503 | 5740124031 | 240 | 8 953,6 | - | - | 60,0 | 100,0 | - | - | 1 465,6 | 1 465,6 | 1 465,6 | 1 465,6 | 1 465,6 | 1 465,6 |
| Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» | МКУ «УГХ» всего, в том числе: | х | х | х | х | 220 187,2 | 15 136,7 | 17 027,8 | 27 146,8 | 39 858,2 | 19 863,0 | 19 891,9 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 |
| МКУ «УГХ» | х | х | х | х | 220 187,2 | 15 136,7 | 17 027,8 | 27 146,8 | 39 858,2 | 19 863,0 | 19 891,9 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 |
| ОМ. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» | МКУ «УГХ» | х | х | х | х | 220 187,2 | 15 136,7 | 17 027,8 | 27 146,8 | 39 858,2 | 19 863,0 | 19 891,9 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 |
| М. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» | МКУ «УГХ» | 902 | 0505 | 5750100590 | 110 | 171 056,5 | 12 201,1 | 13 228,5 | 16 193,9 | 23 642,8 | 18 009,3 | 18 009,3 | 11 628,6 | 11 628,6 | 11 628,6 | 11 628,6 | 11 628,6 | 11 628,6 |
| 902 | 0505 | 5750100590 | 240 | 21 654,2 | 1 996,9 | 1 564,4 | 1 914,6 | 1 805,2 | 1 853,7 | 1 882,6 | 1 772,8 | 1 772,8 | 1 772,8 | 1 772,8 | 1 772,8 | 1 772,8 |
| 902 | 0505 | 5750100590 | 830 | 2 918,5 | 241,8 | 1 014,7 | 1 662,0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 902 | 0705 | 5750100590 | 240 | 15,5 | 7,5 | 8,0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 902 | 0505 | 5750100590 | 850 | 23 161,6 | 289,7 | 690,1 | 7 173,6 | 14 153,8 | − | − | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
| М. Расходы на эксплуатацию зданий | МКУ «УГХ» | 902 | 0505 | 5750124040 | 240 | 1380,9 | 399,7 | 522,1 | 202,7 | 256,4 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | МКУ «УГХ» | х | х | х | х | 16 682,2 | 654,6 | 1 129,4 | 2 022,9 | 1 767,5 | − | − | 1 851,3 | 1 851,3 | 1 851,3 | 1 851,3 | 1 851,3 | 1 851,3 |
| ОМ. Выполнение лесохозяйственных мероприятий | МКУ «УГХ» | х | х | х | х | 12 623,9 | 354,8 | 284,4 | 609,4 | 267,5 | − | − | 1 851,3 | 1 851,3 | 1 851,3 | 1 851,3 | 1 851,3 | 1 851,3 |
| М. Охрана лесов от пожаров | МКУ «УГХ» | 902 | 0605 | 5760124050 | 240 | 3 992,4 | 354,8 | 184,4 | 185,7 | 267,5 | − | − | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| М. Благоустройство лесов | МКУ «УГХ» | 902 | 0605 | 5760124050 | 240 | 8 107,8 | − | − | − | − | − | − | 1 351,3 | 1 351,3 | 1 351,3 | 1 351,3 | 1 351,3 | 1 351,3 |
| М. Выполнение лесоустроительных работ и разработка лесохозяйственного регламента | МКУ «УГХ» | 902 | 605 | 5760124060 | 240 | 523,7 | - | 100,0 | 423,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ. Мероприятия, связанные с гидротехническими сооружениями | МКУ «УГХ» | х | х | х | х | 4 058,3 | 299,8 | 845,0 | 1 413,5 | 1 500,0 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| М. Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений | МКУ «УГХ» | 902 | 0309 | 5760223310 | 240 | 4 058,3 | 299,8 | 845,0 | 1 413,5 | 1 500,0 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ОМ. Водоохранные мероприятия | МКУ «УГХ» | х | х | х | х | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| М. Разработка проекта зон санитарной охраны | МКУ «УГХ» | 902 | 0605 | 5760323390 | 240 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 использована аббревиатура: ОМ – основное мероприятие, ПМ – приоритетное мероприятие, М – мероприятие.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами»

РАСХОДЫ

бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, номер и  наименование  подпрограммы | Источники финансирования | Объем  расходов, всего  (тыс.  рублей) | В том числе по годам реализации программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-ком-мунальными услугами» | Всего | 1 431 679,0 | 76 064,9 | 165 882,4 | 449 571,2 | 231 886,0 | 36 638,9 | 36 638,9 | 64 096,5 | 68 555,5 | 70 772,2 | 73 358,9 | 77 126,1 | 81 087,5 |
| федеральный бюджет | 419 576,0 | − | 70 450,8 | 245 924,9 | 103 200,3 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| областной бюджет | 213 304,0 | 10 971,0 | 27 852,9 | 108 542,4 | 54 587,5 | 3 713,7 | 3 713,7 | 653,8 | 653,8 | 653,8 | 653,8 | 653,8 | 653,8 |
| бюджет города | 798 458,7 | 64 845,1 | 67 487,2 | 95 103,9 | 74 098,2 | 32 925,2 | 32 925,2 | 63 442,7 | 67 901,7 | 70 118,4 | 72 705,1 | 76 472,3 | 80 433,7 |
| внебюджетные  источники | 340,3 | 248,8 | 91,5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | Всего | 40 350,4 | 5 270,1 | 4 747,9 | 4 382,6 | 4 709,8 | - | - | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 |
| федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| областной бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| бюджет города | 40 350,4 | 5 270,1 | 4 747,9 | 4 382,6 | 4 709,8 | - | - | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 540,0 |
| внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» | Всего | 346 839,8 | 28 213,2 | 19 645,1 | 21 591,1 | 18 919,2 | 12 699,3 | 12 670,4 | 30 447,3 | 34 906,3 | 37 123,0 | 39 709,7 | 43 476,9 | 47 438,3 |
| федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| областной бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| бюджет города | 346 839,8 | 28 213,2 | 19 645,1 | 21 591,1 | 18 919,2 | 12 699,3 | 12 670,4 | 30 447,3 | 34 906,3 | 37 123,0 | 39 709,7 | 43 476,9 | 47 438,3 |
| внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | Всего | 680 710,1 | 12 657,2 | 105 997,7 | 384 935,7 | 164 631,3 | 4 076,6 | 4 076,6 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 |
| федеральный бюджет | 419 576,0 | − | 70 450,8 | 245 924,9 | 103 200,3 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| областной бюджет | 213 304,0 | 10 971,0 | 27 852,9 | 108 542,4 | 54 587,5 | 3 713,7 | 3 713,7 | 653,8 | 653,8 | 653,8 | 653,8 | 653,8 | 653,8 |
| бюджет города | 47 830,1 | 1 686,2 | 7 694,0 | 30 468,4 | 6 843,5 | 362,9 | 362,9 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| внебюджетные  источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | Всего | 126 909,3 | 14 133,1 | 17 334,5 | 9 492,1 | 2 000,0 | − | − | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 |
| федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| областной бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| бюджет города | 126 569,0 | 13 884,3 | 17 243,0 | 9 492,1 | 2 000,0 | − | − | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 | 13 991,6 |
| внебюджетные  источники | 340,3 | 248,8 | 91,5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-комму-нального хозяйства города» | Всего | 220 187,2 | 15 136,7 | 17 027,8 | 27 146,8 | 39 858,2 | 19 863,0 | 19 891,9 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 |
| федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| областной бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| бюджет города | 220 187,2 | 15 136,7 | 17 027,8 | 27 146,8 | 39 858,2 | 19 863,0 | 19 891,9 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 | 13 543,8 |
| внебюджетные  источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | Всего | 16 682,2 | 654,6 | 1 129,4 | 2 022,9 | 1 767,5 | − | − | 1 851,3 | 1 851,3 | 1 851,3 | 1 851,3 | 1 851,3 | 1 851,3 |
| федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| областной бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| бюджет города | 16 682,2 | 654,6 | 1 129,4 | 2 022,9 | 1 767,5 | − | − | 1 851,3 | 1 851,3 | 1 851,3 | 1 851,3 | 1 851,3 | 1 851,3 |
| внебюджетные  источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами»

СУБСИДИИ на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного

самоуправления по вопросам местного значения

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  субсидии | 2021 год | | | | | 2022 год | | | | | 2023 год | | | | | 2024 год | | | | |
| всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | |
| за счет сред-ств бюджета города | за счет сред-ств област-ного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет сред-ств Фонда рефор-миро-вания жилищно-комму-нального хозяйства | за счет сред-ств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет сред-ств Фонда рефор-мирования жилищно-комму-нального хозяйства | за счет сред-ств бюджета города | за счет сред-ств областного бюджета | за счет сред-ств федерального бюджета | за счет сред-ств Фонда рефор-мирования жилищно-комму-нального хозяйства | за счет сред-ств бюджета города | за счет сред-ств област-ного бюджета | за счет сред-ств федерального бюджета | за счет сред-ств Фонда рефор-мирования жилищно-комму-нального хозяйства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 3 598,3 | 334,9 | 3 263,4 | − | − | 4 076,6 | 362,9 | 3 713,7 | − | − | 4 076,6 | 362,9 | 3 713,7 | − | − | 4 076,6 | 362,9 | 3 713,7 | − | − |
| 2. | Приобретение специализированной коммунальной техники | 17 046,8 | 1 585,4 | 15 461,4 | − | − | 7 114,3 | 633,2 | 6 481,1 | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 312 809,2 | 23 564,4 | 43 319,9 | 245 924,9 | − | 105 522,7 | 216,2 | 2 106,2 | 103 200,3 | − | − | − | − | − | − |  |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канали-зационного хозяйства | 51 265,4 | 4 767,7 | 46 497,7 | − | − | 46 417,7 | 4 131,2 | 42 286,5 | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 6

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами»

ПЕРЕЧЕНЬ  
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,   
реконструкции и капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  инвестиционного  проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Источники  финансирования | Объем расходов,  всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 612 739,4 | - | 96 724,4 | 364 074,6 | 151 940,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 39 025,2 | - | 6 345,7 | 28 332,1 | 4 347,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 419 576,0 | - | 70 450,8 | 245 924,9 | 103 200,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 154 158,2 | - | 19 927,9 | 89 817,6 | 44 392,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-0154-16  от 25.11.2016 | Всего | 170 035,6 | - | 31 866,2 | 90 477,8 | 47 691,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 7 278,6 | - | 793,9 | 6 387,0 | 97,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 159 501,8 | - | 30 450,8 | 82 409,0 | 46 642,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 255,2 | - | 621,5 | 1 681,8 | 951,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ «Водострой». Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-0158-16  от 25.11.2016 | Всего | 200 531,2 | - | 20 929,6 | 121 770,5 | 57 831,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 11 763,0 | - | 521,4 | 11 123,1 | 118,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 147 457,8 | - | 20 000,0 | 70 899,5 | 56 558,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 41 310,4 | - | 408,2 | 39 747,9 | 1 154,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Реконструкция магистрального водопровода г. Новошахтинска Ростовской области от участка «Водострой» до насосной станции № 2 | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-0157-16  от 25.11.2016 | Всего | 124 058,6 | - | 23 497,7 | 100 560,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 9 143,8 | - | 3 089,5 | 6 054,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 112 616,4 | - | 20 000,0 | 92 616,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 298,4 | - | 408,2 | 1 890,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Городская по ул. Нерушимая, ул. Уральская, ул. 60 Лет Октября, ул. Придорожная, ул. Садовая до ул. Фрунзе в городе Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-1-0867-13  от 24.10.2013 | Всего | 20 430,9 | - | 20 430,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 1 940,9 | - | 1 940,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 18 490,0 | - | 18 490,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 3-6-1-0238-16  от 15.08.2016 | Всего | 97 683,1 | - | - | 51 265,4 | 46 417,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 8 898,9 | - | - | 4 767,7 | 4 131,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 88 784,2 | - | - | 46 497,7 | 42 286,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Объекты  капитального строительства и реконструкции | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 494 625,4 | - | 76 293,5 | 312 809,2 | 105 522,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 28 185,4 | - | 4 404,8 | 23 564,4 | 216,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 419 576,0 | - | 70 450,8 | 245 924,9 | 103 200,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 46 863,9 | - | 1 437,9 | 43 319,9 | 2 106,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Объекты  капитального  ремонта | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 118 114,0 | - | 20 430,9 | 51 265,4 | 46 417,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 10 839,8 | - | 1 940,9 | 4 767,7 | 4 131,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 107 274,2 | - | 18 490,0 | 46 497,7 | 42 286,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов