СОГЛАСОВАНО Первый заместитель Главы Администрации города _______________М.Н. Пархоменко 15.08.2025

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность руководителя) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» | 01.01.25 | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | 273 609,0 | 270 872,7 | - | 2 736,2 | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Новошахтинске Ростовской области» | 01.01.25 | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | 96 703,0 | 95 735,8 | - | 967,2 | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка1.1.1. «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | Х | 01.03.2025 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Завершены работы по муниципальному контракту» | Х | 25.12.2030 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.2. «Выполнена реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) в городе Новошахтинске Ростовской области» | 01.01.25 | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | 176 906,0 | 175 136,9 | - | 1 769,1 | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1. «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | Х | 01.03.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.2. «Завершены работы по муниципальному контракту» | Х | 25.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» | 01.01.25 | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | 3 144,8 | - | - | 3 144,8 | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. «Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 01.01.25 | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.1. «Заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации» | X | Х | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.2. «Разработана проектно-сметная документация» | X | Х | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.3. «Получено положительное заключение государственной экспертизы проектов» | X | Х | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.2. «Сопровождение муниципальных контрактов по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | 01.01.25 | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | 3 144,8 | - | - | 3 144,8 | - |
| 2.2.1 | Контрольная точка результата структурного элемента 2.2.1. «Заключены муниципальные контракты на строительный контроль или авторский надзор по объектам ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них» | Х | 01.04.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка результата структурного элемента 2.2.2. «Исполнены муниципальные контракты на строительный контроль или авторский надзор по объектам ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них» | Х | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | 01.01.25 | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | 207 626,6 | 108 538,9 | - | 99 087,5 | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.1 «Выполнены мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | 01.01.25 | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | 79 453,2 | - | - | 79 453,2 | - |
| 3.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.1. «Заключены муниципальные контракты по содержанию автомобильных дорог» | Х | 01.04.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.2. «Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог» | Х | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.2 «Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 01.01.25 | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | 100 088,7 | 99 087,5 | - | 1 001,2 | - |
| 3.2.1. | Контрольная точка 3.2.1 «Заключено соглашение между Администрацией города Новошахтинска и Министерством транспорта Ростовской области на предоставление из областного бюджета бюджету города Новошахтинск субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Х | 01.03.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2. | Контрольная точка 3.2.2 «Заключены муниципальные контракты на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | 01.04.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3. | Контрольная точка 3.2.3 «Выполнены мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | 25.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.3. «Выполнены мероприятия по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения» | 01.01.25 | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 | - |
| 3.3.1. | Контрольная точка результата структурного элемента 3.3.1. «Заключены муниципальные контракты по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения» | Х | 01.02.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.2. | Контрольная точка результата структурного элемента 3.3.2. «Выполнены мероприятия по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения» | Х | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4. | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.4. «Выполнены мероприятия по разработке и утверждению проектов организации дорожного движения» | 01.01.25 | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 | - |
| 3.4.1 | Контрольная точка результата структурного элемента 3.4.1. «Заключены муниципальные контракты по разработке проектов организации дорожного движения» | Х | 01.04.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4.2 | Контрольная точка результата структурного элемента 3.4.2. «Выполнены мероприятия по разработке проектов организации дорожного движения» | Х | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5 | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.5. «Освещены автомобильные дороги и тротуары общего пользования и искусственные сооружения на них» | 01.01.25 | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | 25 084,5 | - | - | 25 084,5 | - |
| 3.5.1. | Контрольная точка результата структурного элемента 3.5.1. «Заключены муниципальные контракты по техническому обслуживанию и содержанию линий наружного освещения, вдоль автомобильных дорог города» | Х | 01.04.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5.2. | Контрольная точка результата структурного элемента 3.5.2. «Работы выполнены» | Х | 30.12.25 | МКУ «УГХ» (директор МКУ «УГХ» А.А. Александрин) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 484 380,2 | 369 960,2 | - | 114 420,0 | - |

Директор  МКУ «УГХ»                                                                                            А.А. Александрин